

АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.10.2014 |  | № | 2580 |

**Об утверждении муниципальных программ Пушкинского муниципального района**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013г. № 2105 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», руководствуясь «Дорожной картой» - «Переход Пушкинского муниципального района Московской области на программный метод формирования бюджета», утвержденной Главой Пушкинского муниципального района 25.08.2014г., распоряжением администрации Пушкинского муниципального района от 29.08.2014г. № 123-р «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке муниципальных программ Пушкинского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»,

**Постановляю:**

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» (Приложение № 1).

1.1. Определить муниципальным заказчиком управление ЖКХ Администрации Пушкинского муниципального района.

2. Утвердить муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» (Приложение № 2).

2.1. Определить муниципальным заказчиком управление по благоустройству Администрации Пушкинского муниципального района.

3. Определить, что:

3.1. Управление реализацией муниципальных программ осуществляет координатор муниципальных программ – первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу управления ЖКХ и управления по благоустройству администрации Пушкинского муниципального района, являющихся муниципальными заказчиками муниципальных программ.

3.2. Ответственность за подготовку и реализацию муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальных программ, несут муниципальные заказчики муниципальных программ – управление ЖКХ и управление по благоустройству администрации Пушкинского муниципального района, по соответствующим направлениям деятельности.

3.3. Управление ЖКХ и управление по благоустройству администрации Пушкинского муниципального района один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

4. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации – Зеленева А.А.

**Руководитель администрации**

**Пушкинского муниципального района М.С. Смайловская**

**Верно:**

**Начальник Управления делами**

**администрации муниципального района Е.Д. Купянская**

*Приложение № 1*

*к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 14.10.2014 № 2580*

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного**

**для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района**

**на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее – Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного, непригодного для проживания жилого фонда и развитие жилищного строительства | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными, непригодными для проживания многоквартирных домах 2. Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания, повышение доступности жилья для населения | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу управления ЖКХ | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **1 708 139,7** | **629 629,6** | **474 649,0** | **361 749,9** | **185 916,9** | **56 194,4** |
| средства Федерального бюджета (тыс.руб.) | 113 343,6 | 113 343,6 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |
| средства бюджета  Московской области (тыс.руб.) | 223 567,8 | 223 567,8 | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_ |
| средства местных бюджетов (тыс.руб.) | 838 428,6 | 273 545,1 | 393 654,2 | 106 375,6 | 42 532,0 | 22 321,8 |
| Привлеченные средства  (тыс.руб.) | 532 799,7 | 19 173,1 | 80 994,8 | 255 374,3 | 143 384,8 | 33 872,6 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы планируется обеспечить переселение 2 448 (две тысячи четыреста сорок восемь) граждан из аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидировать аварийный фонд площадью 24 349,00 кв.м., фонд непригодный для проживания– 21 016,40 кв.м. | | | | | |

**1.Характеристика текущего состояния рассматриваемой сферы социально-экономического развития Пушкинского муниципального района**

На территории Пушкинского муниципального района жилищный фонд, признанный до 01 января 2014 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, непригодным для проживания, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, составляет 45 365,40 кв. метров общей площади, в котором проживает – 2 448 человек.

Общая площадь аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2015-2019 годах, составляет 24 349 кв. метра, в которых зарегистрировано 1 301 человек, из них:

По городскому поселению Софрино площадь аварийных жилых домов составляет 3 369,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 227 человек.

По городскому поселению Пушкино площадь аварийных жилых домов составляет 7 280,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 377 человек.

По сельскому поселению Ельдигинское площадь аварийных жилых домов составляет 1 222,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 84 человек.

По городскому поселению Лесной площадь аварийных жилых домов составляет 545,80 кв. метра, в которых зарегистрировано 37 человек.

По городскому поселению Правдинский площадь аварийных жилых домов составляет 1 701,60 кв. метра, в которых зарегистрировано 115 человек.

По сельскому поселению Тарасовское площадь аварийных жилых домов составляет 1 115,60 кв. метра, в которых зарегистрировано 51 человек.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в региональной адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» (приложение № 3 к Программе).

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования в рамках настоящей Программы на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района в муниципальной программе Пушкинского муниципального района (приложение № 4 к Программе).

Общая площадь непригодных для проживания жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2015-2019 годах, составляет 21 016,40 кв. метра, в которых зарегистрировано 1147 человек. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируются мероприятия в рамках Программы на переселение граждан по муниципальной программы города Пушкино «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2014-2020 годы» с учетом развитии застроенных территорий (приложение № 3 к Программе).

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных, непригодных для проживания многоквартирных домов в Пушкинском муниципальном районе с учетом необходимости развития жилищного строительства.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков остаются проблемы изношенности инженерных сетей, отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях жилищного строительства, но и развитие социальной инфраструктуры застроенных территорий в целях комплексного решения проблемы.

**2.Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития Пушкинского муниципального района**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов и непригодных для проживания домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках программ развития застроенных территорий Пушкинского муниципального района.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования Программы определены параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах:

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену;

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Выполнение мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» обеспечит переселение граждан из жилищного фонда, признанного до 01 января 2014 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, непригодным для проживания, в благоустроенные жилые помещения и развитие жилищного строительства.

**3.Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного, непригодного для проживания жилого фонда и развитие жилищного строительства.

Задачами программы являются:

1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными, непригодными для проживания многоквартирных домах.

2. Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания, повышение доступности жилья для населения.

**4. Планируемые результаты (Целевые показатели)**

Планируемыми результатами реализации муниципальной программы являются:

# Переселение 2 448 (две тысячи четыреста сорок восемь) граждан из аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района.

# Ликвидация аварийного фонда площадью 24 349,00 кв.м., фонда непригодного для проживания– 21 016,40 кв.м. на территории Пушкинского муниципального района.

Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач отражены в приложении № 1 к Программе.

1. **Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальных программ**

Объем финансовых средств на переселение граждан из аварийного, непригодного для проживания многоквартирного дома рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, но не более средней рыночной стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2014 года по Пушкинскому муниципальному району Московской области.

# В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 10 января 2014 года N 7/пр «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2014 года» средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2014 года по Московской области на приобретение жилых помещений составляет 49 730 рублей.

# В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2014 года N 162-Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2014 года» предельная выкупная цена единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельная цена единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений по Пушкинскому муниципальному району составляет 90 059 рублей.

В случае принятия решения о строительстве жилищного фонда за счет бюджетных средств городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, либо участия в региональных адресных программах Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области, утвержденная приказом Министерства строительного и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», составляет 36430 рублей. Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

**6. Мероприятия муниципальной программы**

Мероприятия программы«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» отражены в приложении № 2 к программе.

**7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации Программы.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019 годы.

**8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы**

Разработка и реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» является Первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств местного бюджета.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

**9.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств местного бюджета, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение №1  к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания**  **жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (руб.)** | | | **Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | |
| **Бюджетные** | **другие источники** | |
| **средства: ФБ+БМО+поселений** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными, непригодными для проживания многоквартирных домах | 1 175 340 033,00 | 532 799 679,00 | | Количество переселяемых жителей | чел. | 2448 | 1557 | 896 | 275 | 42 | 0 |
|
| % | 0 | 63,60 | 36,60 | 11,23 | 1,72 | 100 |
| Площадь аварийных и непригодных домов | тыс. м2 | 45,36 | 30,13 | 17,50 | 6,70 | 1,60 | 0,00 |
| % | 0 | 66,42 | 38,58 | 14,77 | 3,53 | 100 |
| Количество жилых помещений в аварийных и непригодных многоквартирных жилых домах | шт. | 1 050 | 657 | 368 | 128 | 24 | 0 |
| % | 0 | 62,57 | 35,05 | 12,19 | 2,29 | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

и непригодного для проживания жилищного фонда

Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|
|
| 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение жилых помещений в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» |  | **Итого** | 2015 | **610 456 453,53** | **610 456 453,53** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района | Обеспечение переселения 2448 человек из аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидация аварийного жилого фонда площадью 24 349,00 кв.м., непригодного для проживания– 21016,40 кв.м. |
| Средства федерального бюджета (Фонд развития ЖКХ) | 113 343 631,35 | 113 343 631,35 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 223 567 763,63 | 223 567 763,63 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов поселений | 273 545 058,55 | 273 545 058,55 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение жилых помещений/ строительство многоквартирных домов в рамках муниципальных программ поселений |  | **Итого** | 2015-2019 | **605 600 865,41** | **292 718 167,51** | **140 509 417,00** | | **142 995 036,00** | | **17 610 262,00** | **11 767 982,90** |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов поселений | 513 473 038,41 | 273 545 058,51 | 140 509 417,00 | | 70 040 318,00 | | 17 610 262,00 | 11 767 982,90 |
| Внебюджетные источники | 92 127 827,00 | 19 173 109,00 | 0,00 | | 72 954 718,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Расселение непригодного жилищного фонда в рамках планируемых договоров о развитии застроенных территорий/ инвестиционных соглашений Пушкинского муниципального района |  | **Итого** | 2016-2019 | **765 627 452,00** | **0,00** | **334 139 603,00** | | **218 754 864,00** | | **168 306 600,00** | **44 426 385,00** |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства местных бюджетов поселений | 324 955 600,00 | 0,00 | 253 144 784,00 | | 36 335 282,00 | | 24 921 763,00 | 10 553 771,00 |
| Внебюджетные источники | 440 671 852,00 | 0,00 | 80 994 819,00 | | 182 419 582,00 | | 143 384 837,00 | 33 872 614,00 |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского

муниципального района на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы»** | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | год расселения | Адрес многоквартирных жилых домов | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | | | | Способ расселения |
| Номер | Дата | Всего | Всего | Всего: | в том числе: | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета |
| Всего | Всего |  |
| чел. | ед. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **ВСЕГО МКД по Пушкинскому муниципальному району 2013-2015 годы, из которых планируется переселить жителей с финансовой поддержкой Фонда: 29** | | |  |  | **891** | **393** | **15 234** | **610 456 454** | **113 343 631** | **223 567 764** | **273 545 058** |  |
| **ИТОГО МКД по городскому поселению Софрино Пушкинского муниципального района: 12** | | |  |  | **227** | **90** | **3 369** | **134 994 316** | **26 242 895** | **57 458 386** | **51 293 035** |  |
| 1 | **2014** | г.п. Софрино, ул. Вокзальная, д. 3 | 181/1 | 17.06.2011 | 4 | 2 | 135,50 | 5 429 891,50 | 958 494,48 | 2 331 368,06 | 2 140 028,96 | приобретение жилых помещений |
| 2 | **2014** | г.п. Софрино, ул. Вокзальная, д. 9 | 181/2 | 17.06.2011 | 11 | 6 | 200,00 | 8 014 600,00 | 1 414 752,00 | 3 441 133,66 | 3 158 714,34 | приобретение жилых помещений |
| 3 | **2014** | г.п. Софрино, ул. Клубная, д. 11 | 181/3 | 17.06.2011 | 17 | 6 | 255,30 | 10 230 636,90 | 1 805 930,93 | 4 392 607,12 | 4 032 098,85 | приобретение жилых помещений |
| 4 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Менделеева, д. 35 | 181/4 | 17.06.2011 | 7 | 4 | 153,90 | 6 167 234,70 | 1 088 651,66 | 2 647 952,35 | 2 430 630,69 | приобретение жилых помещений |
| 5 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Заводская, д. 4 | 183/1 | 27.09.2011 | 15 | 4 | 172,50 | 6 912 592,50 | 1 220 223,60 | 2 967 977,78 | 2 724 391,12 | приобретение жилых помещений |
| 6 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Заводская, д. 16 | 183/2 | 27.09.2011 | 12 | 4 | 172,40 | 6 908 585,20 | 1 219 516,22 | 2 966 257,22 | 2 722 811,76 | приобретение жилых помещений |
| 7 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Клубная, д. 2 | 183/3 | 27.09.2011 | 5 | 2 | 94,70 | 3 794 913,10 | 669 885,07 | 1 629 376,79 | 1 495 651,24 | приобретение жилых помещений |
| 8 | **2015** | д. Митрополье, ул. Шоссейная, д. 5 | 184/1 | 10.11.2011 | 40 | 11 | 461,50 | 18 493 689,50 | 3 264 540,24 | 7 940 415,92 | 7 288 733,34 | приобретение жилых помещений |
| 9 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Тютчева, д. 61 | 184/3 | 10.11.2011 | 19 | 7 | 213,40 | 8 551 578,20 | 1 844 582,44 | 3 601 928,13 | 3 105 067,63 | приобретение жилых помещений |
| 10 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Тютчева, д. 63 | 184/4 | 10.11.2011 | 19 | 9 | 337,80 | 13 536 659,40 | 2 919 868,55 | 5 701 646,31 | 4 915 144,54 | приобретение жилых помещений |
| 11 | **2015** | г.п. Софрино, ул. Дурова, д. 7 | 184/5 | 10.11.2011 | 60 | 30 | 986,01 | 39 512 378,73 | 8 522 852,53 | 16 642 629,60 | 14 346 896,60 | приобретение жилых помещений |
| 12 | **2015** | д. Митрополье, ул. Шоссейная, д. 3 | 184/2 | 10.11.2011 | 18 | 5 | 185,70 | 7 441 556,10 | 1 313 597,23 | 3 195 092,61 | 2 932 866,26 | приобретение жилых помещений |
| **ИТОГО МКД по городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального района: 2** | | |  |  | **377** | **161** | **7 280** | **291 727 432,70** | **51 496 265,42** | **100 420 393,60** | **139 810 773,68** |  |
| 13 | **2015** | г. Пушкино, мкр. Серебрянка 22 | 160/1 | 28.05.2009 | 182 | 81 | 3 647,00 | 146 146 231,00 | 25 798 002,72 | 50 307 445,91 | 70 040 782,37 | приобретение жилых помещений |
| 14 | **2015** | г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 21 | 160/2 | 28.05.2009 | 195 | 80 | 3 632,90 | 145 581 201,70 | 25 698 262,70 | 50 112 947,69 | 69 769 991,31 | приобретение жилых помещений |
| **ИТОГО МКД по сельскому поселению Ельдигинское Пушкинского муниципального района: 3** | | |  |  | **84** | **29** | **1 222,00** | **48 969 206,00** | **9 802 651,74** | **11 931 615,03** | **27 234 939,23** |  |
| 15 | **2015** | д. Алешино, ул. Парковая, д. 8 | 181/3 | 17.06.2011 | 19 | 8 | 301,60 | 12 086 016,80 | 2 133 446,02 | 2 979 002,15 | 6 973 568,63 | приобретение жилых помещений |
| 16 | **2015** | с. Ельдигино, д. 8 | 181/1 | 17.06.2011 | 16 | 5 | 182,50 | 7 313 322,50 | 1 290 961,20 | 1 802 612,38 | 4 219 748,92 | приобретение жилых помещений |
| 17 | **2015** | с. Ельдигино, д. 12 | 181/2 | 17.06.2011 | 49 | 16 | 737,90 | 29 569 866,70 | 6 378 244,52 | 7 150 000,50 | 16 041 621,68 | приобретение жилых помещений |
| **ИТОГО МКД по городскому поселению Лесной Пушкинского муниципального района: 4** | | |  |  | **37** | **12** | **545,80** | **21 871 843,40** | **3 860 858,20** | **11 802 018,92** | **6 208 966,28** |  |
| 18 | **2015** | г.п. Лесной, ул. Мичурина, д. 10 | 180/4 | 26.04.2011 | 7 | 2 | 72,90 | 2 921 321,70 | 515 677,10 | 1 576 341,48 | 829 303,12 | приобретение жилых помещений |
| 19 | **2015** | г.п. Лесной, ул. Лесная, д. 15 | 180/2 | 26.04.2011 | 8 | 2 | 106,80 | 4 279 796,40 | 755 477,57 | 2 309 372,70 | 1 214 946,13 | приобретение жилых помещений |
| 20 | **2015** | г.п. Лесной,  ул. Лесная, д. 17 | 180/3 | 26.04.2011 | 5 | 3 | 93,90 | 3 762 854,70 | 664 226,06 | 2 030 431,62 | 1 068 197,02 | приобретение жилых помещений |
| 21 | **2015** | г.п. Лесной, ул. Ульянова, д. 6 | 180/1 | 26.04.2011 | 17 | 5 | 272,20 | 10 907 870,60 | 1 925 477,47 | 5 885 873,12 | 3 096 520,01 | приобретение жилых помещений |
| **ИТОГО МКД по городскому поселению Правдинский Пушкинского муниципального района: 5** | | |  |  | **115** | **75** | **1 701,60** | **68 188 216,80** | **13 173 717,78** | **30 008 434,76** | **25 006 064,26** |  |
| 22 | **2015** | г.п. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 1 | 181/3 | 17.06.2011 | 52 | 32 | 724,20 | 29 020 866,60 | 6 259 824,75 | 12 631 053,88 | 10 129 987,97 | приобретение жилых помещений |
| 23 | **2015** | г.п. Правдинский, ул. Пролетарская, д. 1 | 181/1 | 17.06.2011 | 13 | 16 | 194,30 | 7 786 183,90 | 1 374 431,57 | 3 454 496,73 | 2 957 255,60 | приобретение жилых помещений |
| 24 | **2015** | г.п. Правдинский, ул. 2-я Новопролетарская, д. 3 | 181/4 | 17.06.2011 | 27 | 8 | 411,50 | 16 490 039,50 | 2 910 852,24 | 7 316 136,93 | 6 263 050,33 | приобретение жилых помещений |
| 25 | **2015** | г.п. Правдинский,  Заводской пр., д. 16 | 183/4 | 27.09.2011 | 13 | 13 | 211,80 | 8 487 461,40 | 1 498 222,37 | 3 765 632,56 | 3 223 606,47 | приобретение жилых помещений |
| 26 | **2015** | г.п. Правдинский,  Заводской пр., д. 17 | 183/5 | 27.09.2011 | 10 | 6 | 159,80 | 6 403 665,40 | 1 130 386,85 | 2 841 114,66 | 2 432 163,89 | приобретение жилых помещений |
| **ИТОГО МКД по сельскому поселению Тарасовское Пушкинского муниципального района: 3** | | |  |  | **51** | **26** | **1 115,60** | **44 705 438,80** | **8 767 243,26** | **11 946 915,77** | **23 991 279,77** |  |
| 27 | **2015** | п. Лесные Поляны,  ГПЗ, д. 6 | 182/2 | 10.08.2011 | 19 | 8 | 269,60 | 10 803 680,80 | 1 907 085,70 | 2 914 826,22 | 5 981 768,88 | приобретение жилых помещений |
| 28 | **2015** | с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, д. 29 | 182/3 | 10.08.2011 | 12 | 6 | 288,20 | 11 549 038,60 | 2 038 657,63 | 3 115 923,28 | 6 394 457,69 | приобретение жилых помещений |
| 29 | **2015** | с. Тарасовка, ул. Народная, д. 24 | 182/1 | 10.08.2011 | 20 | 12 | 557,80 | 22 352 719,40 | 4 821 499,93 | 5 916 166,27 | 11 615 053,20 | приобретение жилых помещений |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

и непригодного для проживания жилищного фонда

Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | | | |  | Примечание |
| Номер | Дата | Всего | Всего | Всего: | в том числе: | | |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | привлеченные средства |
| Всего | Всего |  |  |
| чел. | ед. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **410** | **175** | **9 115** | **332 055 807** | 0,00 | 0,00 | **239 927 980** | **92 127 827,00** |  |
|  |  | **249** | **107** | **5 851** | **213 143 551** | **0,00** | **0,00** | **121 015 724** | **92 127 827,00** |  |
| 179 | 10.06.2013 | 22 | 9 | 526,30 | 19 173 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 173 109,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 464 | 27.11.2013 | 13 | 5 | 918,00 | 33 442 740,00 | 0,00 | 0,00 | 33 442 740,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 339 | 07.12.2012 | 13 | 5 | 277,50 | 10 109 325,00 | 0,00 | 0,00 | **10 109 325,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 339 | 07.12.2012 | 3 | 2 | 143,40 | 5 224 062,00 | 0,00 | 0,00 | **5 224 062,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 362 | 14.03.2008 | 3 | 3 | 191,80 | 6 987 274,00 | 0,00 | 0,00 | **6 987 274,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 304 | 08.11.2012 | 23 | 15 | 428,20 | 15 599 326,00 | 0,00 | 0,00 | **15 599 326,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 2199 | 25.12.2006 | 2 | 1 | 36,27 | 1 321 316,10 | 0,00 | 0,00 | **1 321 316,10** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 26 | 26.202.2010 | 2 | 1 | 51,30 | 1 868 859,00 | 0,00 | 0,00 | **1 868 859,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 362 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 155,00 | 5 646 650,00 | 0,00 | 0,00 | **5 646 650,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 362 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 422,00 | 15 373 460,00 | 0,00 | 0,00 | **15 373 460,00** | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 304 | 08.11.2012 | 14 | 5 | 219,40 | 7 992 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992 742,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 179 | 10.06.2013 | 106 | 36 | 1 624,00 | 59 162 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 162 320,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в границах 35,67 кварталов г. Пушкино |
| 464 | 27.11.2013 | 30 | 15 | 479,00 | 17 449 970,00 | 0,00 | 0,00 | 17 449 970,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 464 | 27.11.2013 | 16 | 8 | 378,60 | 13 792 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 792 398,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в границах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
|  |  | **161** | **68** | **3 264** | **118 912 256** | **0,00** | **0,00** | **118 912 256** | **0,00** |  |
| 183/1 | 27.09.11 | 38 | 14 | 724,90 | 26 408 107,00 | 0,00 | 0,00 | **26 408 107,00** | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 181/5 | 17.06.11 | 23 | 11 | 508,60 | 18 528 298,00 | 0,00 | 0,00 | **18 528 298,00** | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 183/2 | 27.09.11 | 50 | 18 | 737,20 | 26 856 196,00 | 0,00 | 0,00 | 26 856 196,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019годы" |
| 183/3 | 27.09.11 | 24 | 14 | 487,00 | 17 741 410,00 | 0,00 | 0,00 | 17 741 410,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 362 | 14.03.08 | 7 | 3 | 483,40 | 17 610 262,00 | 0,00 | 0,00 | 17 610 262,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 362 | 14.03.08 | 7 | 2 | 95,20 | 3 468 136,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 136,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 362 | 14.03.08 | 5 | 3 | 99,23 | 3 614 948,90 | 0,00 | 0,00 | 3 614 948,90 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 935 | 25.05.94 | 7 | 3 | 128,60 | 4 684 898,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 898,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

и непригодного для проживания жилищного фонда

Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень непригодных для проживания многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | |
| № п/п | год расселения | Адрес многоквартирных жилых домов | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | | | Способ переселения |
| Номер | Дата | Всего | Всего | Всего: | средства местных бюджетов | привлеченные средства |
|
|
| чел. | ед. | кв.м | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **ВСЕГО** | | |  |  | **1 147** | **482** | **21 016,40** | **765 627 452,00** | **324 955 600,00** | **440 671 852,00** |  |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **530** | **226** | **9 172,10** | **334 139 603,00** | **253 144 784,00** | **80 994 819,00** |  |
| 1 | **2016** | ул. Оранжерейная, д. 38 | 1083/24 | 24.10.1989 | 27 | 13 | 372,50 | 13 570 175,00 | 13 570 175,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 2 | **2016** | ул. Л. Толстого, д. 8 | 1151/21 | 04.12.1990 | 7 | 3 | 135,00 | 4 918 050,00 | 4 918 050,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 3 | **2016** | мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 22 | 861/1 | 27.10.1978 | 1 | 1 | 124,00 | 4 517 320,00 | 4 517 320,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 4 | **2016** | ул.2-я Домбровская, д. 13 | 978/21 | 17.11.1987 | 8 | 7 | 434,40 | 15 825 192,00 | 15 825 192,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 5 | **2016** | ул. Грибоедова, д. 5 | 260/6 | 07.03.1989 | 18 | 13 | 279,70 | 10 189 471,00 | 10 189 471,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 6 | **2016** | ул. Грибоедова, д. 18 | 935 | 25.05.1994 | 16 | 5 | 111,90 | 4 076 517,00 | 4 076 517,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 7 | **2016** | ул. Писаревская, д. 12а | 2008 | 15.12.1995 | 26 | 11 | 456,30 | 16 623 009,00 | 16 623 009,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 8 | **2016** | мкр. Мамонтовка, ул. Крестьянская, д. 6а | 156 | 15.02.2008 | 10 | 5 | 103,00 | 3 752 290,00 | 3 752 290,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 9 | **2016** | Ярославское шоссе, д. 94 |  | 24.10.1989 | 9 | 5 | 243,30 | 8 863 419,00 | 8 863 419,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 10 | **2016** | ул. Добролюбова, д. 5 | 1054/24 | 02.12.1980 | 6 | 2 | 81,10 | 2 954 473,00 | 2 954 473,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 11 | **2016** | 2-й Фабричный проезд, д. 2 | 65 | 31.03.2011 | 26 | 8 | 369,60 | 13 464 528,00 | 0,00 | 13 464 528,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 12 | **2016** | 2-й Фабричный проезд, д. 5 | 65 | 31.03.2011 | 21 | 10 | 518,80 | 18 899 884,00 | 0,00 | 18 899 884,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 13 | **2016** | ул. И. Арманд, д. 27 | 575 | 14.04.1995 | 62 | 20 | 912,10 | 33 227 803,00 | 33 227 803,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 14 | **2016** | ул. 50 лет Комсомола, д. 23 | 959 | 06.04.2005 | 29 | 11 | 691,10 | 25 176 773,00 | 25 176 773,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 15 | **2016** | ул. Зеленая роща, д. 3 | 275/23 | 17.03.1999 | 1 | 1 | 54,50 | 1 985 435,00 | 1 985 435,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 16 | **2016** | ул. Зеленая роща, д. 10 | 275/23 | 17.03.1999 | 9 | 3 | 110,10 | 4 010 943,00 | 4 010 943,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 17 | **2016** | ул. Некрасова, д. 12 | 794 | 05.04.2004 | 75 | 38 | 1 434,30 | 52 251 549,00 | 52 251 549,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 18 | **2016** | ул. Лесная, д. 19 | 1651 | 27.08.1993 | 6 | 2 | 97,30 | 3 544 639,00 | 3 544 639,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 19 | **2016** | ул. Лесная, д. 36 | 2121 | 16.12.1992 | 17 | 4 | 199,00 | 7 249 570,00 | 7 249 570,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 20 | **2016** | ул.Грибоедова, д. 26 | 252/6 | 20.03.1990 | 6 | 3 | 112,60 | 4 102 018,00 | 4 102 018,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 21 | **2016** | 2-й Фабричный проезд, д. 7 | 65 | 31.03.2011 | 26 | 8 | 381,50 | 13 898 045,00 | 0,00 | 13 898 045,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 22 | **2016** | Акуловское шоссе, д. 15, корп. 6 | 575 | 14.04.1995 | 38 | 14 | 449,70 | 16 382 571,00 | 0,00 | 16 382 571,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 60 квартала в г. Пушкино |
| 23 | **2016** | Акуловское шоссе, д. 15, корп. 7 | 575 | 14.04.1995 | 34 | 15 | 503,70 | 18 349 791,00 | 0,00 | 18 349 791,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 60 квартала в г. Пушкино |
| 24 | **2016** | ул. Речная, д. 1 | 2008 | 15.12.1995 | 27 | 12 | 497,70 | 18 131 211,00 | 18 131 211,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 25 | **2016** | ул. Речная, д. 3 | 674 | 13.05.1996 | 25 | 12 | 498,90 | 18 174 927,00 | 18 174 927,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **368** | **139** | **6 004,80** | **218 754 864,00** | **36 335 282,00** | **182 419 582,00** |  |
| 26 | **2017** | ул. Авиационная, д. 11/13 | 472/10 | 07.08.1977 | 6 | 3 | 112,80 | 4 109 304,00 | 4 109 304,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 27 | **2017** | ул. 2-я Домбровская, д. 10 | 365 | 27.03.1997 | 30 | 13 | 744,70 | 27 129 421,00 | 27 129 421,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 28 | **2017** | мкр. Мамонтовка, ул. Кузнецкий мост, д. 28а | 243/6 | 20.03.1990 | 6 | 3 | 139,90 | 5 096 557,00 | 5 096 557,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 29 | **2017** | 2-й Фабричный проезд, д. 3 | 153 | 31.01.1994 | 32 | 10 | 370,00 | 13 479 100,00 | 0,00 | 13 479 100,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 30 | **2017** | 2-й Фабричный проезд, д. 4 | 153 | 31.01.1994 | 27 | 10 | 520,50 | 18 961 815,00 | 0,00 | 18 961 815,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 31 | **2017** | 2-й Фабричный проезд, д. 6 | 153 | 31.01.1994 | 28 | 7 | 377,00 | 13 734 110,00 | 0,00 | 13 734 110,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 32 | **2017** | 2-й Фабричный проезд, д. 9 | 153 | 31.01.1994 | 33 | 10 | 374,00 | 13 624 820,00 | 0,00 | 13 624 820,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 33 | **2017** | 2-й Фабричный проезд, д. 11 | 153 | 31.01.1994 | 25 | 11 | 364,10 | 13 264 163,00 | 0,00 | 13 264 163,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 34 | **2017** | 2-й Фабричный проезд, д. 13 | 153 | 31.01.1994 | 22 | 10 | 367,60 | 13 391 668,00 | 0,00 | 13 391 668,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 35 | **2017** | Московский проспект, д. 47/1 | 323 | 04.03.1996 | 130 | 51 | 2 147,30 | 78 226 139,00 | 0,00 | 78 226 139,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 36 | **2017** | 1-й Фабричный проезд, д. 7 | 20/10 | 15.01.1991 | 29 | 11 | 486,90 | 17 737 767,00 | 0,00 | 17 737 767,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **226** | **101** | **4 620,00** | **168 306 600,00** | **24 921 763,00** | **143 384 837,00** |  |
| 37 | **2018** | Озерная, д.9 | 198 | 04.07.2013 | 23 | 12 | 481,70 | 17 548 331,00 | 0,00 | 17 548 331,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 38 | **2018** | ул. Озерная, д. 7 | 464 | 27.11.2013 | 18 | 11 | 394,40 | 14 367 992,00 | 0,00 | 14 367 992,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 39 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 1 | 575 | 14.04.1995 | 24 | 10 | 513,80 | 18 717 734,00 | 0,00 | 18 717 734,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 40 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 2 | 575 | 14.04.1995 | 38 | 11 | 509,60 | 18 564 728,00 | 0,00 | 18 564 728,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 41 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 3 | 575 | 14.04.1995 | 25 | 11 | 511,60 | 18 637 588,00 | 0,00 | 18 637 588,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 42 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 4 | 575 | 14.04.1995 | 21 | 11 | 504,10 | 18 364 363,00 | 0,00 | 18 364 363,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 43 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 5 | 575 | 14.04.1995 | 33 | 13 | 510,10 | 18 582 943,00 | 0,00 | 18 582 943,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 44 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 6 | 575 | 14.04.1995 | 19 | 14 | 510,60 | 18 601 158,00 | 0,00 | 18 601 158,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 45 | **2018** | мкр. Мамонтовка, ул. Ленточка, д. 46 | 935 | 225.05.1994 | 1 | 1 | 230,10 | 8 382 543,00 | 8 382 543,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 46 | **2018** | мкр. Мамонтовка, ул. 1-я Полевая, д. 8 | 935 | 225.05.1994 | 4 | 2 | 119,30 | 4 346 099,00 | 4 346 099,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 47 | **2018** | мкр. Звягино, ул. Энгельса, д. 14а | 935 | 225.05.1994 | 14 | 2 | 173,10 | 6 306 033,00 | 6 306 033,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 48 | **2018** | мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, д. 36 | 575 | 14.04.1995 | 6 | 3 | 161,60 | 5 887 088,00 | 5 887 088,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **23** | **16** | **1 219,50** | **44 426 385,00** | **10 553 771,00** | **33 872 614,00** |  |
| 49 | **2019** | 2-й Фабричный, д. 8 | 307 | 17.09.2013 | 8 | 4 | 520,50 | 18 961 815,00 | 0,00 | 18 961 815,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 50 | **2019** | Тектильщиков, д. 10 | 307 | 17.09.2013 | 7 | 7 | 204,60 | 7 453 578,00 | 0,00 | 7 453 578,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 35 и 67 кварталов г. Пушкино |
| 51 | **2019** | Тектильщиков, д. 8 | 307 | 17.09.2013 | 2 | 2 | 204,70 | 7 457 221,00 | 0,00 | 7 457 221,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 35 и 67 кварталов г. Пушкино |
| 52 | **2019** | мкр. Клязьма, ул. Гоголевская, д. 42 | 575 | 14.04.1995 | 6 | 3 | 289,70 | 10 553 771,00 | 10 553 771,00 | 0,00 | Муниципальная программа Пушкинского муниципального района "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |

*Приложение №2 к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 14.10.2014 №2580*

**Муниципальная программа**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие территории Пушкинского муниципального района на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. 2. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем.  3. Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города.  4. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения.  5. Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения.  6. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.  7. Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;  8. Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества  9. Сокращение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры  10. Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города.  11. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, Управление по благоустройству Пушкинского муниципального района | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу управления ЖКХ | | | | | |
| Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы | Управление ЖКХ, Управление по благоустройству, администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах  Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры  Благоустройство | | | | | |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.), в том числе: | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1364 986,96 | 365710,57 | 309 200,41 | 325534,07 | 331 521,21 | 0,00 |
| средства федерального  бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета  Московской области | 5850,00 | 5850,00 | - | - | - | - |
| средства Пушкинского муниципального района и поселений района | 33020,70 | 33020,70 | - | - | - | - |
| средства бюджета  города Пушкино | 733577,42 | 175 646,56 | 174 045,79 | 187 785,37 | 196 099,70 | 0,00 |
| средства бюджета г.п. Правдинский | 120510,00 | 58 570,00 | 20 900,00 | 20 460,00 | 20 580,00 | 0,00 |
| средства бюджета г.п. Софрино | 129000,00 | 30 100,00 | 31 500,00 | 33 000,00 | 34 400,00 | 0,00 |
| средства бюджета г.п. Лесной | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета г.п. Ашукино | 113870,00 | 26 450,00 | 29 050,00 | 29010,00 | 29 360,00 | 0,00 |
| средства бюджета г.п. Черкизово | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета г.п. Зеленоградский | 47252,00 | 11 360,00 | 11 707,00 | 11 840,00 | 12 345,00 | 0,00 |
| средства бюджета с.п. Тарасовское | 114405,74 | 20 772,91 | 32 057,62 | 33 138,70 | 28 436,51 | 0,00 |
| средства бюджета с.п. Царёвское | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета с.п. Ельдигинское | 39040,00 | 8 500,00 | 9 940,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 |
| внебюджетные  источники | 28461,10 | 28461,10 | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой до 80%.  2. Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения до 55 ед.  3. Увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных до 8 ед.  4. Уменьшение число аварий в системах теплоснабжения до 9 ед.  5. Увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 18 %  6. Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения до 22 %  7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100 %.  5. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений не менее 6  6. Увеличение доли МКД в которых проведен кап.ремонт общего имущества до 28,96  7. Количество замененного газового оборудования до 126  8. Объем вывезенного мусора с несанкционированных свалок 151,6 тыс. куб. м.  9. Уборка территории 484,6 тыс.кв.м.  10. Увеличение количества установленных элементов (урны, скамейки, бетонные полусферы, дорожки), не менее 1 ед.  11. Увеличение количества обустроенных детских игровых площадок до 9 ед..  12. Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог – до 121,1 тыс. кв. м  13. Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения 14. Увеличение числа объектов сети уличного освещения, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию  15. Благоустройство территории общего пользования  16. Увеличение числа коммунальной техники и оборудования – 16 ед. | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы жилищно-коммунального хозяйства**

**Пушкинского муниципального района**

Жилищно-коммунальное хозяйство Пушкинского муниципального района Московской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения района. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии из-за убыточности жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, неэффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» направлена на достижение приоритетов и целей комплексного развития территории Пушкинского района на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан.

К основным проблемам развития жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время можно отнести:

высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость;

значительная степень износа внутриквартальных и придомовых дорог;

неудовлетворяющее современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности уличное освещение;

высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры;

масштабное и постоянно растущее образования твердых бытовых отходов на территории, способствующее оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека;

недостаточный технический и технологический уровень коммунальной техники и оборудования.

Техническое состояние жилищного фонда Пушкинского района оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х - 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Количество многоквартирных домов на территории Пушкинского муниципального района составляет 1563 единиц, общей площадью 2647 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда Пушкинского муниципального района 80 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрации городских и сельских поселений по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной  аварийностью  жилья,  отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда. Следует отметить, что в связи со значительными расходами на капитальный ремонт, вызванными низким уровнем технического состояния жилищного фонда и высокой стоимостью материалов, без бюджетной поддержки привлечение собственников к ремонту домов не представляется возможным.

Одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства является состояние внутриквартальных и придомовых дорог.

Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных дорог требует регулярного выполнения большого объема работ по ремонту покрытия дорог, а также по замене при необходимости элементов обустройства дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа внутриквартальных дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ и увеличения интенсивности дорожного движения и роста количества транспортных средств.

Поэтому решение вопросов капитального и текущего ремонта внутриквартальных дорог является актуальным для района.

Система жизнеобеспечения современного района состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно-необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение.

Невозможно представить себе современный район без хорошего уличного освещения. Как правило, жителям важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для комфортного и безопасного проживания.

Уличное освещение на территории района не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Одним из приоритетов жилищной политики района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг населения.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа (более 80%), что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения. Кроме того, коммунальному комплексу района присущ и недостаток организаций и предприятий эффективной формы по управлению жилищно-коммунальным комплексом и по производству жилищно-коммунальных услуг.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем определения дополнительных источников финансирования, совершенствования тарифной политики, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

Проблема благоустройства районной территории является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.

Масштабы и динамика образующихся твердых бытовых отходов на территории, их способность оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека выдвигает эту проблему в качестве приоритетной.

Призывы к сокращению образования отходов не находят отклика, а вопросы утилизации решаются технически сложно и требуют значительных капиталовложений. При этом обществом недостаточно осознана реальная и потенциальная опасность твердых бытовых отходов, необходимость изменения системы.

Удаление отходов с территорий частного сектора является наболевшей проблемой. Люди не хотят добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов. В итоге образуются несанкционированные свалки мусора. Кроме того, на территории частного сектора сбор твердых отходов гражданами осуществляется в индивидуальные емкости с последующим сжиганием или вывозом в ближайшие контейнеры. Специально отведенного места или площадок для сбора отходов в индивидуальном секторе, как правило, не предусмотрено, в результате происходит захламление контейнерных площадок, дворовых и городских территорий, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию территории города. Несмотря на увеличение охвата санитарной очисткой частного сектора, часть частных домовладений пока остается вне планово-регулярной санитарной очистки, что также приводит к образованию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству города важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы.

Кроме того, основной проблемой остается содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и тротуаров, требующее регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог. Это связано с эксплуатацией устаревшей и изношенной коммунальной техники, несоблюдением нормативных требований по техническому обслуживанию и ремонту, отсутствием у частных организаций площадок для размещения техники (оборудования) и ремонтных баз, что приводит к срывам графика уборки проезжей части дорог и ухудшению качества выполнения данных работ, особенно в зимний период времени.

Решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства предполагает разработку мероприятий по содержанию и развитию жилищно-коммунального хозяйства на основе программно-целевого подхода, предусматривающего комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено сложной структурой жилищно-коммунального комплекса и его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения.

Реализация Программы в полном объеме позволит обеспечить повышение комфортности и привлекательности Пушкинского муниципального района.

**2. Прогноз развития сферы жилищно-коммунального хозяйства**

**Пушкинского муниципального района с учетом реализации муниципальной программы**

Концепция решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района основывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в период с 2015 по 2019 год муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы», которая включает подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2015 по 2019 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Пушкинскому муниципальному району выйти на целевые параметры развития и решение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

При программно-целевом сценарии развития сферы жилищно-коммунального хозяйства к 2019 году в Пушкинском муниципальном районе будут достигнуты следующие значения целевых показателей:

Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой с 62 % до 80% к концу 2018 года;

Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения с 80 ед. до 55 ед. к 2019 году.

Увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных с 4 до 8 ед. к 2019 году.

Уменьшение число аварий в системах теплоснабжения с 17 ед. до 9 ед. к концу реализации программы.

Увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 0 до 18 %.

Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения с 20,3 % до 22 % к 2019 году.

Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду на каждый год реализации программы должен быть не менее 100 %.

Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений на каждый год реализации программы должно составлять не менее 6 ед. в год.

Увеличение доли МКД в которых проведен кап.ремонт общего имущества до 28,96 % к 2019 году.

Количество замененного газового оборудования с 21 ед. до 126 ед. на конец реализации программы

Объем вывезенного мусора с несанкционированных свалок 151,6 тыс. куб. м. на каждый год реализации программы.

Уборка территории 484,6 тыс.кв.м. ежегодно.

Увеличение количества установленных элементов (урны, скамейки, бетонные полусферы, дорожки), не менее 1 ед. в год на весь период действия муниципальной программы.

Увеличение количества обустроенных детских игровых площадок.

Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог – до 121,1 тыс. кв. м к 2019 году.

Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения

Увеличение числа объектов сети уличного освещения, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию

Благоустройство территории общего пользования

Увеличение числа коммунальной техники и оборудования – на 16 ед. в 2015 году.

**3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»**

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации 3 подпрограмм.

**Подпрограмма 1.** «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации, повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Решение задач подпрограммы направлено на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах района, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки.

**Подпрограмма 2.** «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры» предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для привлечения средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий и новых материалов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации необходимо программными методами подойти к решению проблем, которыми являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям;

- планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 15-30 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения возможен дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного качества, что приведет к сдерживанию темпов жилищного строительства.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает требованиям стратегии развития Пушкинского муниципального района и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Пушкинского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий Пушкинского муниципального района.

**Подпрограмма 3** «Благоустройство» предусматривает решение задач по выполнению работ по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городских и сельских поселений, и в первую очередь предусматривается использовать на обеспечение ремонта наиболее загруженных внутриквартальных дорог города с большей численностью постоянно проживающего населения. Для выполнения мероприятий по развитию и капитальному ремонту внутриквартальных дорог также необходимо привлечение средств Дорожного фонда Московской области на условиях софинансирования (не менее 5%).

Также предусматривает проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения, содержанию и техническому обслуживанию объектов сети уличного освещения, направленных на создание безопасных условий проживания граждан и увеличению привлекательности для жителей и гостей, городских и сельских поселений Пушкинского района.

В подпрограмму «Благоустройство» входят мероприятия по содержанию в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, созданию комфортных условий для массового отдыха жителей городских и сельских поселений Пушкинского района.

Также в целях обеспечения нормативного содержания автомобильных и внутриквартальных дорог города Пушкино включено мероприятие по приобретению коммунальной техники для нужд коммунального хозяйства.

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территориях субъектов Российской Федерации возможно только путем объединения усилий органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с привлечением средств внебюджетных источников. Поэтому, одним из направлений Программы является формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

**4. Цели и задачи муниципальной программы**

Цель муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» - комплексное развитие территории Пушкинского муниципального района на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан.

Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. 2. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем.

3. Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города.

4. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения.

5. Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения.

6. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

7. Модернизация системы утилизации снега с улиц города.

8. Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города.

9. Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах Муниципальной программы.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам реализации подпрограмм и источникам финансирования.

**5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

Планируемые результаты реализации Программы представлены в приложении № 2 «Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» к муниципальной программе.

**6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Разработка и реализация муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2019 годы» являются Управление ЖКХ Пушкинского муниципального района, Управление по благоустройству Пушкинского муниципального района

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления ЖКХ Пушкинского муниципального района, Управления по благоустройству Пушкинского муниципального района.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы (Подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы (Подпрограммы) и направляет их координатору Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (Подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

**7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Ответственный исполнитель подпрограммы (администрации городских и сельских поселений) один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление ЖКХ Пушкинского муниципального района, Управление по благоустройству Пушкинского муниципального района, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

Муниципальный заказчик программы:

1) один раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий программы(подпрограмм) с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

3) после окончания срока реализации программы представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе, по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации программы представляются по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

***Приложение №1 к муниципальной программе***

***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского***

***муниципального района на 2015-2019 годы»***

**Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. | | | | | | | |
| Заказчик подпрограммы | | Управление ЖКХ Пушкинского муниципального района | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2015-2019 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах" | Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | Всего: в том числе: | 58824,99 | 24613,41 | 36724,07 | 37686,41 | 0,00 | 157848,88 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 10 602,08 | 12 945,79 | 22 545,37 | 24 799,90 | 0,00 | 70893,14 |
|  | Средства бюджета г.п. Правдинский | 39 860,00 | 2 390,00 | 2 390,00 | 2 550,00 | 0,00 | 47190,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Софрино | 2 600,00 | 2 700,00 | 2 800,00 | 2 900,00 | 0,00 | 11000,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Ашукино | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 100,00 | 0,00 | 6600,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Зеленоградский | 110,00 | 120,00 | 150,00 | 200,00 | 0,00 | 580,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Тарасовское | 3 652,91 | 3 857,62 | 6 138,70 | 3 936,51 | 0,00 | 17585,74 |
|  | Средства бюджета с.п. Ельдигинское | 500,00 | 1 100,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 4000,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Создание безопасных с комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах;  2. Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов;  3. Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений не менее 6  4. Увеличение доли МКД в которых проведен кап.ремонт общего имущества до 28,96  5. Количество замененного газового оборудования до 126 | | | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, в том числе основные проблемы в указанной сфере**

Техническое состояние жилищного фонда Пушкинского района оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х - 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Количество многоквартирных домов на территории Пушкинского муниципального района составляет 1563 единиц, общей площадью 2647 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда Пушкинского муниципального района 80 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрации городских и сельских поселений по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной  аварийностью  жилья,  отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда. Следует отметить, что в связи со значительными расходами на капитальный ремонт, вызванными низким уровнем технического состояния жилищного фонда и высокой стоимостью материалов, без бюджетной поддержки привлечение собственников к ремонту домов не представляется возможным.

**2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пушкинском муниципальном районе Московской области**

В 2015 году ожидается получение следующих результатов:

- создание безопасных с комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

- ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов;

- количество отремонтированных муниципальных жилых помещений не менее 6 единиц в год.

- увеличение доли МКД в которых проведен капитального ремонт муниципального общего имущества до 28,96 %.

- количество замененного газового оборудования до 126 единицы.

**3. Описание целей и задач муниципальной подпрограммы**

Целью муниципальной подпрограммы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов

Задачи муниципальной подпрограммы:

1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. 2. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем.

**4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной подпрограммы и их динамика по годам реализации муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

**5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации муниципальной подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной подпрограммы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Источник финансирования Подпрограммы – бюджет Московской области, городских и сельских поселений.

**8.** **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполненных мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме***

***«Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах»***

**Перечень мероприятий к муниципальной подпрограмме**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Городское поселение Пушкино** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Пушкино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  | **70893,14** | **10602,08** | **12945,79** | **22545,37** | **24799,90** | **0** | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 70 893,14 | 10 602,08 | 12 945,79 | 22 545,37 | 24 799,90 | 0 |
| 1. | **Задача 1** |  | Итого |  | **40 503,14** | **6 952,08** | **7 535,79** | **11 620,37** | **14 394,90** | **0** | Управление ЖКХ |
|  | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации |  | Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 40 503,14 | 6 952,08 | 7 535,79 | 11 620,37 | 14 394,90 | 0 |
| 1.1. | **Мероприятие 1** |  | Итого |  | **10 442,25** | **2 250,00** | **2 475,00** | **2 722,50** | **2 994,75** | **0** | Управление ЖКХ |
|  | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |  | Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 10 442,25 | 2 250,00 | 2 475,00 | 2 722,50 | 2 994,75 | 0 |
| 1.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Ремонт кровли, подъездных козырьков, входы в подвал |  | Итого | **2015-2019** | **10 034,49** | **1 106,59** | **2 697,25** | **2 966,98** | **3 263,67** | **0** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 10 034,49 | 1 106,59 | 2 697,25 | 2 966,98 | 3 263,67 | 0 |
| 1.3 | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кирпичных фасадов, отмостки, цоколя, замена подъездных окон, приямков, лоджий и балконов |  | Итого | **2015-2019** | **20 026,40** | **3 595,49** | **2 363,54** | **5 930,89** | **8 136,48** | **0** | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 20 026,40 | 3 595,49 | 2 363,54 | 5 930,89 | 8 136,48 | 0 |
| 2. | **Задача 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем |  | Итого | **2015-2019** | **30 390,00** | **3 650,00** | **5 410,00** | **10 925,00** | **10 405,00** | **0** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 30 390,00 | 3 650,00 | 5 410,00 | 10 925,00 | 10 405,00 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой "газ-контроль"), газовых водонагревателей, газовых котлов) в мунципальных жилых помещениях |  | Итого | **2015-2019** | **10 200,00** | **2 650,00** | **2 600,00** | **2 550,00** | **2 400,00** | **0** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 10 200,00 | 2 650,00 | 2 600,00 | 2 550,00 | 2 400,00 | 0 |
| 2.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление ЖКХ |
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем (Отопление, канализация, холодное и горячее водоснабжение, электрообеспечение, лифты) |  | Итого | **2015-2019** | **20 190,00** | **1 000,00** | **2 810,00** | **8 375,00** | **8 005,00** | **0** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 20 190,00 | 1 000,00 | 2 810,00 | 8 375,00 | 8 005,00 | 0 |
| **Городское поселение Зеленоградский** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Зеленоградский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |
|  |  |  | Итого | **2015-2019** | **580,00** | **110,00** | **120,00** | **150,00** | **200,00** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 580,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 0 |
| 3 | **Задача 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |
|  | Капитальный ре-монт общего иму-щества много-квартирных до-мов, расположен-ных на территории городского поселения Зеленоградский |  | Итого | **2015-2019** | **580,00** | **110,00** | **120,00** | **150,00** | **200,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 510,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 0 |
| 3.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |
|  | Проведение капи-тального (в том числе выборочно-го) ремонта жилого фонда |  | Итого | **2015-2019** | **510,00** | **110,00** | **120,00** | **130,00** | **150,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 510,00 | 110,00 | 120,00 | 130,00 | 150,00 | 0 |
| 3.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |
|  | Подготовка до-кументации |  | Итого | **2015-2019** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **20,00** | **50,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский |  |  |  |  |  |  |
| **Городское поселение Ашукино** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Ашукино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | **2015-2019** | **6600,00** | **1500,00** | **1500,00** | **1500,00** | **2100,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 6600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2100,00 | 0,00 |
| 4 | **Задача 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Ашукино. |  | Итого | **2015-2019** | **6600,00** | **1500,00** | **1500,00** | **1500,00** | **2100,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 6600,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 2100,00 | 0,00 |
| 4.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального (в том числе выборочного) ремонта жилого фонда |  | Итого | **2015-2019** | **400,00** | **100** | **100** | **100** | **100** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 400,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,00 |
| 4.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение капитального (в том числе выборочного) ремонта жилого фонда |  | Итого | **2015-2019** | **6200,00** | **1400** | **1400** | **1400** | **2000** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 6200,00 | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 0,00 |
| **Городское поселение Софрино** | | | | | |  | |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Софрино** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | **2015-2019** | **11000,00** | **2600,00** | **2700,00** | **2800,00** | **2900,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 11000,00 | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 | 2900,00 | 0,00 |
| 5 | **Задача 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Софрино. |  | Итого | **2015-2019** | **11000,00** | **2600,00** | **2700,00** | **2800,00** | **2900,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 11000,00 | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 | 2900,00 | 0,00 |
| 5.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт жилых домов по адресам: ул. 1-ая Южная, д. 20, ул. Микрорайон, д. 6, Софрино-1, д. 28, ул. Экспериментальная, д. 3 |  | Итого | **2015-2019** | **11000,00** | **2600,00** | **2700,00** | **2800,00** | **2900,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 11000,00 | 2600,00 | 2700,00 | 2800,00 | 2900,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Правдинский** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Правдинский** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | **2015-2019** | **47190,00** | **39860,00** | **2390,00** | **2390,00** | **2550,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  | 11650,10 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 9985,80 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 5874,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 18980,10 | 11650,10 | 2390,00 | 2390,00 | 2550,00 | 0,00 |
| 6 | **Задача 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселения Правдинский. |  | Итого | **2015-2019** | **47190,00** | **39860,00** | **2390,00** | **2390,00** | **2550,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 47190,00 | 39860,00 | 2390,00 | 2390,00 | 2550,00 | 0,00 |
| 6.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт общедомовых инженерных систем |  | Итого | **2015-2019** | **16550,10** | **39160,00** | **1600,00** | **1600,00** | **1700,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  | 11650,10 |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 9985,80 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | 5874,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 16550,10 | 11650,10 | 1600,00 | 1600,00 | 1700,00 | 0,00 |
| 6.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена газовых плит в муниципальных квартирах |  | Итого | **2015-2019** | **800,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6.3 | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка счетчиков на воду в муниципальных квартирах |  | Итого | **2015-2019** | **290,00** | **50,00** | **70,00** | **70,00** | **100,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 290,00 | 50,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.4 | **Мероприятие 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектные работы по ремонту общедомовых инженерных систем |  | Итого | **2015-2019** | **300,00** | **0,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.5 | **Мероприятие 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт муниципального жилищного фонда |  | Итого | **2015-2019** | **1090,00** | **250,00** | **270,00** | **270,00** | **300,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 1090,00 | 250,00 | 270,00 | 270,00 | 300,00 | 0,00 |
| 6.6 | **Мероприятие 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Охранно-поддерживающий ремонт аварийного жилищного фонда |  | Итого | **2015-2019** | **650,00** | **200,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 650,00 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| **Сельское поселение Тарасовское** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе с.п. Тарасовское** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого | **2015-2019** | **17585,74** | **3652,91** | **3857,62** | **6138,70** | **3936,51** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 3517,15 | 730,58 | 771,53 | 1227,74 | 787,3 | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 14068,58 | 2922,33 | 3086,09 | 4910,95 | 3149,21 | 0,00 |
| 7 | **Задача 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли |  | Итого | **2015-2019** | **9118,22** | **1532,73** | **817,63** | **3188,88** | **3578,98** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 9118,22 | 1532,73 | 817,63 | 3188,88 | 3578,98 | 0,00 |
| 7.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №11 по ул.Ленина в пос.Лесные поляны |  | Итого | **2015-2019** | **904,51** | **904,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 180,89 | 180,89 |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 723,62 | 723,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №12 по ул.Центральная в с.Тарасовка |  | Итого | **2015-2019** | **628,22** | **628,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 125,64 | 125,64 |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 502,58 | 502,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №110 по ул.Б.Тарасовская в пос.Челюскинский |  | Итого | **2015-2019** | **817,63** | **0,00** | **817,63** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 163,53 |  | 163,53 |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 654,10 | 0,00 | 654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | **Мероприятие 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №10 по ул.Ленина в пос.Лесные поляны |  | Итого | **2015-2019** | **2096,38** | **0,00** | **0,00** | **2096,38** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 419,28 |  |  | 419,28 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1677,10 | 0,00 | 0,00 | 1677,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | **Мероприятие 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №4 (1/2) по ул.Ленина в пос.Лесные поляны |  | Итого | **2015-2019** | **1092,50** | **0,00** | **0,00** | **1092,50** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 218,50 |  |  | 218,50 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | **Мероприятие 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №6 по ул.Ленина в пос.Лесные поляны |  | Итого | **2015-2019** | **2377,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2377,23** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 475,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475,45 | 0,00 |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1901,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1901,78 | 0,00 |
| 7.7 | **Мероприятие 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена мягкой кровли в жилом доме №5 (1/2) по ул.Ленина в пос.Лесные поляны |  | Итого | **2015-2019** | **1201,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1201,75** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 240,35 |  |  |  | 240,35 | 0,00 |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 961,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 961,40 | 0,00 |
| 8 | **Задача 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт инженерных систем |  | Итого | **2015-2019** | **443,51** | **0,00** | **443,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | **443,51** | **0,00** | **443,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт системы центрального отопления в повале д.№108а по ул.Б.Тарасовская в п.Челюскинский |  | Итого | **2015-2019** | **443,51** | **0,00** | **443,51** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 88,70 |  | 88,70 |  | 0,00 |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 354,81 | 0,00 | 354,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | **Задача 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифтов |  | Итого | **2015-2019** | **6967,18** | **1936,00** | **2395,80** | **2635,38** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 6967,18 | 1936,00 | 2395,80 | 2635,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифта в д. 11 по ул.Ленина п.Лесные Поляны (2 подъезд) |  | Итого | **2015-2019** | **1936,00** | **1936,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 387,20 | 387,20 |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1548,80 | 1548,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифта в д. 1 по ул.1-ая Тракторная в п.Челюскинский (1 подъезд) |  | Итого | **2015-2019** | **2395,80** | **0,00** | **2395,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 479,16 |  | 479,16 |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1916,64 | 0,00 | 1916,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена лифта в д. 1 по ул.1-ая Тракторная в п.Челюскинский (2 подъезд) |  | Итого | **2015-2019** | **2635,38** | **0,00** | **0,00** | **2635,38** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 527,08 |  |  | 527,08 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 2108,30 | 0,00 | 0,00 | 2108,30 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | **Задача 10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб |  | Итого | **2015-2019** | **1056,83** | **184,18** | **200,68** | **314,44** | **357,53** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1056,83 | 184,18 | 200,68 | 314,44 | 357,53 | 0,00 |
| 10.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.110 ул.Б.Тарасовская вп.Челюскинский |  | Итого | **2015-2019** | **96,19** | **96,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 19,24 | 19,24 |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 76,95 | 76,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.112 ул.Б.Тарасовская вп.Челюскинский |  | Итого | **2015-2019** | **87,99** | **87,99** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 17,60 | 17,60 |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 70,39 | 70,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.114 ул.Б.Тарасовская п.Челюскинский |  | Итого | **2015-2019** | **97,23** | **0,00** | **97,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 19,44 |  | 19,44 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 77,79 | 0,00 | 77,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | **Мероприятие 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.11а ул.Комбикормовый завод п.Лесные Поляны |  | Итого | **2015-2019** | **18,56** | **0,00** | **18,56** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 3,71 |  | 3,71 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 14,85 | 0,00 | 14,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | **Мероприятие 5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.3 ул.Ленина п.Лесные Поляны |  | Итого | **2015-2019** | **84,89** | **0,00** | **84,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 16,99 |  | 16,99 |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 67,90 | 0,00 | 67,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | **Мероприятие 6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.16 ул.Комбикормовый завод п.Лесные Поляны |  | Итого | **2015-2019** | **158,22** | **0,00** | **0,00** | **158,22** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 31,64 |  |  | 31,64 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 126,58 | 0,00 | 0,00 | 126,58 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | **Мероприятие 7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.17 ул.Комбикормовый завод п.Лесные Поляны |  | Итого | **2015-2019** | **156,22** | **0,00** | **0,00** | **156,22** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 31,24 |  |  | 31,24 |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 124,98 | 0,00 | 0,00 | 124,98 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | **Мероприятие 8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.1 ул.Ленина п.Лесные Поляны |  | Итого | **2015-2019** | **188,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **188,31** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 37,66 |  |  |  | 37,66 |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 150,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,65 | 0,00 |
| 10.9 | **Мероприятие 9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водосточных труб д.2 ул.Ленина п.Лесные Поляны |  | Итого | **2015-2019** | **169,22** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **169,22** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 33,84 |  |  |  | 33,84 |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 135,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,38 | 0,00 |
| **Сельское поселение Ельдигинское** | | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе с.п. Ельдигинское** |  | Итого |  | **4000,00** | **500,00** | **1100,00** | **1200,00** | **1200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 4000,00 | 500,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 11 | **Задача 11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ремонта многоквартирных домов сельского поселения Ельдигинское |  | Итого | **2015-2019** | **4000,00** | **500,00** | **1100,00** | **1200,00** | **1200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 4000,00 | 500,00 | 1100,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 |
| 11.1 | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО Пушкинский р-н Пос.санатория Тишково, ул.Курортная,д.26 |  | Итого | **2015-2019** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО Пушкинский р-н Пос.санатория Тишково, ул.Курортная,д.27 |  | Итого | **2015-2019** | **1100,00** | **0,00** | **1100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО Пушкинский р-н Пос.санатория Тишково, ул.Курортная,д.26 |  | Итого | **2015-2019** | **1200,00** | **0,00** | **0,00** | **1200,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | **Мероприятие 4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт межпанельных швов многоквартирного дома, расположенного по адресу: МО Пушкинский р-н Пос.санатория Тишково, ул.Курортная,д.27 |  | Итого | **2015-2019** | **1200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 |

***Приложение №2 к муниципальной программе***

***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского***

***муниципального района на 2015-2019 годы»***

**Подпрограмма 2 «Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Улучшение городской среды и системы жизнеобеспечения населения, уменьшение числа аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, увеличение сроков эксплуатации объектов коммунального хозяйства. | | | | | | | |
| Заказчик подпрограммы | | Управление ЖКХ Пушкинского муниципального района | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;  Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;  Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества  Сокращение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2015-2019 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Подпрограмма "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры" | Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | Всего: в том числе: | 78881,80 | 12100,00 | 10650,00 | 9900,00 | 0,00 | 111531,80 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 5850,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5850,00 |
|  | Внебюджетные источники | 28461,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28461,10 |
|  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района и поселений района | 33020,70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33020,70 |
|  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Правдинский | 2 100,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 600,00 | 0,00 | 9500,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Ашукино | 7 500,00 | 9 500,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 32000,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Зеленоградский | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 300,00 | 0,00 | 900,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой до 80%.  2. Уменьшение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения до 55 ед.  3. Увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных до 8 ед.  4. Уменьшение число аварий в системах теплоснабжения до 9 ед.  5. Увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 18 %  6. Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения до 22 %  7. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду – 100 %. | | | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы содержание, развитие коммунальной инфраструктуры, в том числе основные проблемы в указанной сфере**

Муниципальная подпрограмма направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижение сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий и новых материалов.

Одним из приоритетов национальной жилищной политики является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации необходимо программными методами подойти к решению проблем, которыми являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям;

- планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период. Утечки и неучтенный расход воды при транспортировке в системах водоснабжения достигают 15-30 процентов поданной в сеть воды. Одним из следствий такого положения возможен дефицит в обеспечении жителей питьевой водой нормативного качества, что приведет к сдерживанию темпов жилищного строительства.

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает требованиям стратегии развития Пушкинского муниципального района и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Пушкинского муниципального района путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территорий Пушкинского муниципального района.

**2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пушкинском муниципальном районе Московской области**

В 2015 году ожидается получение следующих результатов:

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой до 80%.

- уменьшение числа аварий в системах водоснабжения и водоотведения до 55 ед.

- увеличение количества построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных до 8 ед.

- уменьшение число аварий в системах теплоснабжения до 9 ед.

- увеличение доли заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до 18 %

- увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения до 22 %

- обеспечивать готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду 100 %.

**3. Описание целей и задач муниципальной подпрограммы**

Целью муниципальной подпрограммы является улучшение городской среды и системы жизнеобеспечения населения, уменьшение числа аварий на сетях теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, увеличение сроков эксплуатации объектов коммунального хозяйства.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;

- подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период;

- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества;

- сокращение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры.

**4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной подпрограммы и их динамика по годам реализации муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

**5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации муниципальной подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной подпрограммы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Источник финансирования Подпрограммы – бюджет Московской области, Пушкинского муниципального района, городских и сельских поселений.

**8.** **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполненных мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме***

***«Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры»***

**Перечень мероприятий к муниципальной подпрограмме**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | | | Всего (тыс. руб.) | | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы |
| 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | **Всего по программе Пушкинского муниципального района** | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1 | | **Задача 1** | |  | | Итого |  | | | **67331,80** | | | **67331,80** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ Пушкинского района |  |
|  | | Реконструкция существующих и строительство новых объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения коммунальной инфраструктуры, направленные на замену объектов с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | |  | | Средства бюджета Московской области |  | | | 5850,00 | | | 5850,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | | | 28461,10 | | | 28461,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района и поселений района |  | | | 33020,70 | | | 33020,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | **Мероприятие 1** | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Реконструкция водозаборного узла №22 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.п. Ашукино, ул. Чкалова, д.22 | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **17290,00** | | | **17290,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ Пушкинского района |  |
| Средства бюджета Московской области | 3420,00 | | | 3420,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 8170,00 | | | 8170,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района и поселений района | 5700,00 | | | 5700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | **Мероприятие 2** | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Реконструкция водозаборного узла №10 со строительством станции обезжелезивания по адресу: с.п. Тарасовское, п. Лесные поляны, ул. Ленина, д.6 | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **12285,00** | | | **12285,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** |  | Управление ЖКХ Пушкинского района |  |
| Средства бюджета Московской области | 2430,00 | | | 2430,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 5805,00 | | | 5805,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района и поселений района | 4050,00 | | | 4050,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | **Мероприятие 3** | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | г.п. Лесной Строительство станции обезжелезивания | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **30656,80** | | | **30656,80** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ Пушкинского района |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 14486,10 | | | 14486,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района и поселений района | 16170,70 | | | 16170,70 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | **Мероприятие 4** | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | г.п. Лесной Строительство РТХ на двух котельных | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **7100,00** | | | **7100,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ Пушкинского района |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района и поселений района | 7100,00 | | | 7100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Пушкино** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Пушкино** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **1800,00** | | | **1800,00** | **0** | | **0** | **0** | **0** | Управление ЖКХ |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 800,00 | | | 1 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2. | **Задача 2** | | |  | | Итого |  | | | **1 800,00** | | | **1 800,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0** | Управление ЖКХ |  |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | | |  | | Средства бюджета Московской области | **2015-2019** | | |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 800,00 | | | 1 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1. | **Мероприятие 1** | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **19 090,00** | | | **1 800,00** | **17290,00** | | **0,00** | **0,00** | **0** | Управление ЖКХ |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение (Реконструкция водозаборного узла № 5 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Рабочая, д.5) | | |  | | Средства бюджета Московской области |  | | |  | 3420,00 | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  | 8170,00 | |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино | 7 500,00 | | | 1 800,00 | 5700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Городское поселение Зеленоградский** | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Зеленоградский** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  |  | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **900,00** | | | **150,00** | **200,00** | | **250,00** | **300,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 900,00 | | | 150,00 | 200,00 | | 250,00 | 300,00 | 0 |
| 3 | **Задача 3** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт инфраструктуры городского поселения Зеленоградский | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **900,00** | | | **150,00** | **200,00** | | **250,00** | **300,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 900,00 | | | 150,00 | 200,00 | | 250,00 | 300,00 | 0 |
| 3.1 | **Мероприятие 1** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Ремонт коммунальной инфраструктуры г.п. Зеленоградский | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **900,00** | | | **150,00** | **200,00** | | **250,00** | **300,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 900,00 | | | 150,00 | 200,00 | | 250,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Ашукино** | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Ашукино** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **32000,00** | | | **7500,00** | **9500,00** | | **8000,00** | **7000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 32000,00 | | | 7500,00 | 9500,00 | | 8000,00 | 7000,00 | 0,00 |
| 4 | **Задача 4** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение населения городского поселения Ашукино питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **19000,00** | | | **4000,00** | **5000,00** | | **4000,00** | **6000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 19000,00 | | | 4000,00 | 5000,00 | | 4000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| 4.1 | **Мероприятие 1** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации по проведению модеранизации водозаборных узлов | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **4000,00** | | | **4000,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 4000,00 | | | 4000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | **Мероприятие 2** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по модернизации водозаборных узлов | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **15000,00** | | | **0,00** | **5000,00** | | **4000,00** | **6000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 15000,00 | | | 0,00 | 5000,00 | | 4000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| 5 | **Задача 5** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция, модернизация объектов коммунального хозяйства. | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **13000,00** | | | **3500,00** | **4500,00** | | **4000,00** | **1000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 13000,00 | | | 3500,00 | 4500,00 | | 4000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 5.1 | **Мероприятие 1** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проектно-сметной документации по проведению строительства, реконструкции и модеранизации водоотводных и канализационных систем | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **1000,00** | | | **0,00** | **1000,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 1000,00 | | | 0,00 | 1000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | **Мероприятие 2** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, реконструкция и модернизация водоотводных и канализационных систем | | |  | | Итого | **2015-2019** | | | **12000,00** | | | **3500,00** | **3500,00** | | **4000,00** | **1000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | | |  |  | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | | |  |  | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 12000,00 | | | 3500,00 | 3500,00 | | 4000,00 | 1000,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Правдинский** | | | | | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Правдинский** | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | Итого | | | **2015-2019** | | | **9500,00** | **2100,00** | | | **2400,00** | **2400,00** | **2600,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | | | 9500,00 | 2100,00 | | | 2400,00 | 2400,00 | 2600,00 | 0,00 |
| 6 | **Задача 6** | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство, модернизация, реконструкция и ремонт инфраструктуры городского поселения Правдинский | |  | | Итого | | | **2015-2019** | | | **9500,00** | **2100,00** | | | **2400,00** | **2400,00** | **2600,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | | | 9500,00 | 2100,00 | | | 2400,00 | 2400,00 | 2600,00 | 0,00 |
| 6.1 | **Мероприятие 1** | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Развитие сети инженерных коммуникаций по результатам проведения проектно-изыскательских работ | |  | | Итого | | | **2015-2019** | | | **400,00** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | | | 400,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.2 | **Мероприятие 2** | |  | |  | | |  | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры и подготовка их к работе в осенне-зимний период | |  | | Итого | | | **2015-2019** | | | **9100,00** | **2000,00** | | | **2300,00** | **2300,00** | **2500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | | | 9100,00 | 2000,00 | | | 2300,00 | 2300,00 | 2500,00 | 0,00 |

***Приложение №3 к муниципальной программе***

***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского***

***муниципального района на 2015-2019 годы»***

**Подпрограмма 3 «Благоустройство»**

**Паспорт муниципальной подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | Благоустройство | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение бесперебойного функционирования сети внутриквартальных дорог, создание безопасных условий проживания граждан, создание благоприятных условий для проживания граждан и повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории. | | | | | | | |
| Заказчик подпрограммы | | Управление по благоустройству Пушкинского муниципального района | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог; Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения; Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения; Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей; Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2015-2019 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Итого |
| Подпрограмма "Благоустройство" | Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | Всего: в том числе: | 261024,48 | 272487,00 | 278160,00 | 283934,80 | 0,00 | 1095606,28 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 163 244,48 | 161 100,00 | 165 240,00 | 171 299,80 | 0,00 | 660884,28 |
|  | Средства бюджета г.п. Правдинский | 16 610,00 | 16 110,00 | 15 670,00 | 15 430,00 | 0,00 | 63820,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Софрино | 27 500,00 | 28 800,00 | 30 200,00 | 31 500,00 | 0,00 | 118000,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Ашукино | 17 450,00 | 18 050,00 | 19 510,00 | 20 260,00 | 0,00 | 75270,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Зеленоградский | 11 100,00 | 11 387,00 | 11 440,00 | 11 845,00 | 0,00 | 45772,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Тарасовское | 17 120,00 | 28 200,00 | 27 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 96820,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Ельдигинское | 8 000,00 | 8 840,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 35040,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Объем вывезеного мусора с несанкционированных свалок 151,6 тыс. куб. м.;  2. Уборка территории 484,6 тыс.кв.м.;  3. Увеличение количества установленных элементов (урны, скамейки, бетонные полусферы, дорожки), не менее 1 ед.;  4. Увеличение количества обустроенных детских игровых площадок до 9 ед.;  5. Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог – до 121,1 тыс. кв. м;  6. Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения; 7. Увеличение числа объектов сети уличного освещения, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию;  8. Благоустройство территории общего пользования;  9. Увеличение числа коммунальной техники и оборудования – 16 ед.;  10. создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения;  11. расширение возможности проведения воспитательной, образовательной работы среди детей, подростков, взрослых с целью их морального, физического, культурного и интеллектуального развития; 12. улучшение условий досуговой жизни населения, решение иных социальных задач; 13. обеспечение требуемого санитарного и экологического состояния территории парковых зон. | | | | | | | |

**1. Общая характеристика сферы благоустройство, в том числе основные проблемы в указанной сфере**

Благоустройство территорий городских и сельских поселения – важнейшая составная часть потенциала поселений и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Муниципальная подпрограмма благоустройство предусматривает решение задач по выполнению работ по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городских и сельских поселений, и в первую очередь предусматривается использовать на обеспечение ремонта наиболее загруженных внутриквартальных дорог города с большей численностью постоянно проживающего населения. Для выполнения мероприятий по развитию и капитальному ремонту внутриквартальных дорог также необходимо привлечение средств Дорожного фонда Московской области на условиях софинансирования (не менее 5%).

Также предусматривает проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения, содержанию и техническому обслуживанию объектов сети уличного освещения, направленных на создание безопасных условий проживания граждан и увеличению привлекательности для жителей и гостей, городских и сельских поселений Пушкинского района.

В подпрограмму благоустройство входят мероприятия по содержанию в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, созданию комфортных условий для массового отдыха жителей городских и сельских поселений Пушкинского района.

Также в целях обеспечения нормативного содержания автомобильных и внутриквартальных дорог города Пушкино включено мероприятие по приобретению коммунальной техники для нужд коммунального хозяйства.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства городских и сельских поселений необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства муниципальных образований невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации, и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселений.

**2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пушкинском муниципальном районе Московской области**

В 2015 году ожидается получение следующих результатов:

- объем вывезенного мусора с несанкционированных свалок 151,6 тыс. куб. м.;

- уборка территории 484,6 тыс.кв.м.;

- увеличение количества установленных элементов (урны, скамейки, бетонные полусферы, дорожки), не менее 1 ед.;

- увеличение количества обустроенных детских игровых площадок до 9 ед.;

- увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог – до 121,1 тыс. кв. м;

- повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения;

- увеличение числа объектов сети уличного освещения, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию;

- благоустройство территории общего пользования;

- увеличение числа коммунальной техники и оборудования – 16 ед.;

- создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения;

- расширение возможности проведения воспитательной, образовательной работы среди детей, подростков, взрослых с целью их морального, физического, культурного и интеллектуального развития; - улучшение условий досуговой жизни населения, решение иных социальных задач;  
- обеспечение требуемого санитарного и экологического состояния территории парковых зон.

**3. Описание целей и задач муниципальной подпрограммы**

Целью муниципальной подпрограммы является обеспечение бесперебойного функционирования сети внутриквартальных дорог, создание безопасных условий проживания граждан, создание благоприятных условий для проживания граждан и повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории.

Задачи муниципальной подпрограммы:

- работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог;

- повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения;

- содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения;

- содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей;

- приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.

**4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной подпрограммы и их динамика по годам реализации муниципальной подпрограммы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

**5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к муниципальной подпрограмме.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации муниципальной подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы приведена в приложении № 5 к муниципальной программе.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной подпрограммы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

Источник финансирования Подпрограммы – бюджет городских и сельских поселений.

**8.** **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) один раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет оперативный отчет в Управление ЖКХ, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) один раз в полугодие до 20 числа, следующего за отчетным полугодием, направляет оперативный отчет в Комитет по экономике, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

3) ежегодно готовит годовой отчет о реализации подпрограммы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его для проведения оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы в Комитет по экономике;

4) после окончания срока реализации подпрограммы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации подпрограммы, итоговый отчет о ее реализации, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей подпрограммы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе, по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по подпрограмме;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации подпрограммы представляются по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

***Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме***

***«Благоустройство»***

**Перечень мероприятий к муниципальной подпрограмме**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий муниципальной подпрограммы |
| 2015 | 2016 | | | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Городское поселение Пушкино** | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | | **Всего по программе г.п. Пушкино** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | Итого |  | **660884,28** | **163244,48** | **161100** | | | **165240** | **141299,8** | **0** | Управление по благоустройству Пушкинского муниципального района |  |
| Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 660 884,28 | 163 244,48 | 161 100,00 | | | 165 240,00 | 171 299,80 | 0 |
| 1. | | **Задача 1** |  | Итого |  | **60 333,00** | **13 000,00** | **14 300,00** | | | **15 730,00** | **17 303,00** | **0** | Управление по благоустройству |  |
|  | | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города Пушкино |  | Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 60 333,00 | 13 000,00 | 14 300,00 | | | 15 730,00 | 17 303,00 | 0 |
| 1.1. | | **Мероприятие 1** |  | Итого |  | **57 525,20** | **12 395,00** | **13 634,50** | | | **14 997,95** | **16 497,75** | **0** | Управление по благоустройству |  |
|  | | Капитальный и текущий ремонт внутриквартальных дорог города Пушкино |  | Средства бюджета Московской области | 2015-2019 |  |  |  | | |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 57 525,20 | 12 395,00 | 13 634,50 | | | 14 997,95 | 16 497,75 | 0 |
| 1.2 | | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Развитие внутриквартальных дорог города Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **2 807,81** | **605,00** | **665,50** | | | **732,05** | **805,26** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 2 807,81 | 605,00 | 665,50 | | | 732,05 | 805,26 | 0 |
| 2. | | **Задача 2** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **25 933,48** | **3 763,48** | **4 700,00** | | | **8 470,00** | **9 000,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 25 933,48 | 3 763,48 | 4 700,00 | | | 8 470,00 | 9 000,00 | 0 |
| 2.1. | | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Установка энергосберегающих светильников, замена и ремонт электрооборудования, воздушных линий электропередач, опор линий сети уличного освещения |  | Итого | **2015-2019** | **19 499,48** | **2 363,48** | **3 160,00** | | | **6 776,00** | **7 200,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 19 499,48 | 2 363,48 | 3 160,00 | | | 6 776,00 | 7 200,00 | 0 |
| 2.2 | | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов в г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **6 434,00** | **1 400,00** | **1 540,00** | | | **1 694,00** | **1 800,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 6 434,00 | 1 400,00 | 1 540,00 | | | 1 694,00 | 1 800,00 | 0 |
| 3 | | **Задача 3** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **132 517,80** | **32 381,00** | **32 000,00** | | | **32 140,00** | **35 996,80** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 132 517,80 | 32 381,00 | 32 000,00 | | | 32 140,00 | 35 996,80 | 0 |
| 3.1 | | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Содержание объектов сети уличного освещения г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **103 000,00** | **25 000,00** | **25 000,00** | | | **25 000,00** | **28 000,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 103 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | 25 000,00 | 28 000,00 | 0 |
| 3.2 | | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Техническое обслуживание сети уличного освещения г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **29 517,80** | **7 381,00** | **7 000,00** | | | **7 140,00** | **7 996,80** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 29 517,80 | 7 381,00 | 7 000,00 | | | 7 140,00 | 7 996,80 | 0 |
| 4 | | **Задача 4** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **427700,00** | **106900,00** | **102900,00** | | | **108900,00** | **109000,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 427 700,00 | 106 900,00 | 102 900,00 | | | 108 900,00 | 109 000,00 | 0 |
| 4.1 | | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **256 000,00** | **64 000,00** | **64 000,00** | | | **64 000,00** | **64 000,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 256 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | | | 64 000,00 | 64 000,00 | 0 |
| 4.2 | | **Мероприятие 2** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Уборка территории общего пользования г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **77 200,00** | **19 300,00** | **19 300,00** | | | **19 300,00** | **19 300,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 77 200,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | | | 19 300,00 | 19 300,00 | 0 |
| 4.3 | | **Мероприятие 3** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Обеспечение физической охраны объектов благоустройства г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **26 800,00** | **6 700,00** | **6 700,00** | | | **6 700,00** | **6 700,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 26 800,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | 6 700,00 | 6 700,00 | 0 |
| 4.4 | | **Мероприятие 4** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Благоустройство территорий общего пользования (парки , скверы, улицы и.т.п) г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **38 700,00** | **5 900,00** | **6 900,00** | | | **12 900,00** | **13 000,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 38 700,00 | 5 900,00 | 6 900,00 | | | 12 900,00 | 13 000,00 | 0 |
| 4.5 | | **Мероприятие 5** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Установка детских площадок г.п. Пушкино |  | Итого | **2015-2019** | **29 000,00** | **11 000,00** | **6 000,00** | | | **6 000,00** | **6 000,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 29 000,00 | 11 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 |
| 5 | | **Задача 5** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Пушгорхоз" |  | Итого | **2015-2019** | **14400,00** | **7 200,00** | **7 200,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 14400,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 5.1 | | **Мероприятие 1** |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Управление по благоустройству |  |
|  | | Приобретение коммунальной техники и обрудования (лизинг) |  | Итого | **2015-2019** | **14400,00** | **7 200,00** | **7 200,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 14400,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **Городское поселение Зеленоградский** | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Зеленоградский** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  |  | |  | Итого | **2015-2019** | **45772,00** | **11 100,00** | **11 387,00** | | | **11 440,00** | **11 845,00** | **0** |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 45772,00 | 11 100,00 | 11 387,00 | | | 11 440,00 | 11 845,00 | 0 |
| 6 | **Задача 6** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Благоустройство наружнего освещения г.п. Зеленоградский | |  | Итого | **2015-2019** | **18900,00** | **4300,00** | **4600,00** | | | **4900,00** | **5100,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 18900,00 | 4300,00 | 4600,00 | | | 4900,00 | 5100,00 | 0 |
| 6.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Оплата за электроэнергию | |  | Итого | **2015-2019** | **13500,00** | **3000,00** | **3300,00** | | | **3500,00** | **3700,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 13500,00 | 3000,00 | 3300,00 | | | 3500,00 | 3700,00 | 0 |
| 6.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Содержание, ремонт объектов уличного освещения г.п. Зеленоградский | |  | Итого | **2015-2019** | **5400,00** | **1300,00** | **1300,00** | | | **1400,00** | **1400,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 5400,00 | 1300,00 | 1300,00 | | | 1400,00 | 1400,00 | 0 |
| 7 | **Задача 7** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | развитие материально-технической базы объектов благоустройства жилого назначения г.п. Зеленоградский | |  | Итого | **2015-2019** | **2701,00** | **654,00** | **624,00** | | | **660,00** | **763,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 2667,00 | 654,00 | 624,00 | | | 660,00 | 729,00 | 0 |
| 7.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Шоссейная д.2 | |  | Итого | **2015-2019** | **287,00** | **64,00** | **69,00** | | | **74,00** | **80,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 287,00 | 64,00 | 69,00 | | | 74,00 | 80,00 | 0,00 |
| 7.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Островскогод.9 б | |  | Итого | **2015-2019** | **219,00** | **49,00** | **52,00** | | | **57,00** | **61,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 219,00 | 49,00 | 52,00 | | | 57,00 | 61,00 | 0,00 |
| 7.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Печати д.10а | |  | Итого | **2015-2019** | **121,00** | **27,00** | **29,00** | | | **31,00** | **34,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 121,00 | 27,00 | 29,00 | | | 31,00 | 34,00 | 0,00 |
| 7.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Школьная д.2 | |  | Итого | **2015-2019** | **121,00** | **27,00** | **29,00** | | | **31,00** | **34,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 121,00 | 27,00 | 29,00 | | | 31,00 | 34,00 | 0,00 |
| 7.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Шоссейная д.4 | |  | Итого | **2015-2019** | **219,00** | **49,00** | **52,00** | | | **57,00** | **61,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 219,00 | 49,00 | 52,00 | | | 57,00 | 61,00 | 0,00 |
| 7.6 | **Мероприятие 6** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Шоссейная д.6 | |  | Итого | **2015-2019** | **266,00** | **59,00** | **64,00** | | | **69,00** | **74,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 266,00 | 59,00 | 64,00 | | | 69,00 | 74,00 | 0,00 |
| 7.7 | **Мероприятие 7** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание внутридворовых проездов и тротуаров по ул. Островского д.11 | |  | Итого | **2015-2019** | **315,00** | **70,00** | **75,00** | | | **82,00** | **88,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 315,00 | 70,00 | 75,00 | | | 82,00 | 88,00 | 0,00 |
| 7.8 | **Мероприятие 8** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок, приобретение песка | |  | Итого | **2015-2019** | **335,00** | **82,00** | **83,00** | | | **84,00** | **86,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 335,00 | 82,00 | 83,00 | | | 84,00 | 86,00 | 0,00 |
| 7.9 | **Мероприятие 9** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | устройство детской площадкипо ул. Шоссейная и спортивной по д. Зимогорье | |  | Итого | **2015-2019** | **140,00** | **50,00** | **20,00** | | | **20,00** | **50,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 140,00 | 50,00 | 20,00 | | | 20,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7.10 | **Мероприятие 10** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | устройство детской площадки по ул.МВТ д. Нагорное, ул. Островского | |  | Итого | **2015-2019** | **140,00** | **50,00** | **20,00** | | | **20,00** | **50,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 140,00 | 50,00 | 20,00 | | | 20,00 | 50,00 | 0,00 |
| 7.11 | **Мероприятие 11** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | окос сорной растительности, выкашивание газонов | |  | Итого | **2015-2019** | **115,00** | **27,00** | **28,00** | | | **29,00** | **31,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 115,00 | 27,00 | 28,00 | | | 29,00 | 31,00 | 0,00 |
| 7.12 | **Мероприятие 12** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | обрезка, опиловка деревьев и кустарников, вырезка молодой поросли вокруг деревьев, омолаживание, стрижка, формовка кустарников, посадка молодых саженцев | |  | Итого | **2015-2019** | **176,00** | **42,00** | **43,00** | | | **44,00** | **47,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 176,00 | 42,00 | 43,00 | | | 44,00 | 47,00 | 0,00 |
| 7.13 | **Мероприятие 13** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | посадка цветов на детских и спортивных площадках, в скверах, приобретение грунта и внесение удобрений | |  | Итого | **2015-2019** | **152,00** | **36,00** | **37,00** | | | **38,00** | **41,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 152,00 | 36,00 | 37,00 | | | 38,00 | 41,00 | 0,00 |
| 7.14 | **Мероприятие 14** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и обустройство уличных аншлагов | |  | Итого | **2015-2019** | **95,00** | **22,00** | **23,00** | | | **24,00** | **26,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 95,00 | 22,00 | 23,00 | | | 24,00 | 26,00 | 0,00 |
| 8 | **Задача 8** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | благоустройство на территориях общественного назначения | |  | Итого | **2015-2019** | **5530,00** | **1360,00** | **1490,00** | | | **1300,00** | **1380,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 5530,00 | 1360,00 | 1490,00 | | | 1300,00 | 1380,00 | 0,00 |
| 8.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | установка, ремонт и покраска МАФ; ремонт пешеходных мостов, тротуаров, стендов,подъездных путей к бункерным площадкам | |  | Итого | **2015-2019** | **830,00** | **200,00** | **210,00** | | | **210,00** | **210,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 830,00 | 200,00 | 210,00 | | | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 8.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | обрезка, опиловка и побелка деревьев и кустарников, вырезка молодой поросли вокруг деревьев, омолаживание, стрижка, формовка кустарников, посадка молодых саженцев | |  | Итого | **2015-2019** | **2060,00** | **490,00** | **500,00** | | | **500,00** | **570,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 2060,00 | 490,00 | 500,00 | | | 500,00 | 570,00 | 0,00 |
| 8.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | устройство велосипедной и беговой дорожек | |  | Итого | **2015-2019** | **900,00** | **250,00** | **350,00** | | | **150,00** | **150,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 900,00 | 250,00 | 350,00 | | | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 8.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и содержание колодцев питьевого назначения,экспертиза СЭС | |  | Итого | **2015-2019** | **1740,00** | **420,00** | **430,00** | | | **440,00** | **450,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 1740,00 | 420,00 | 430,00 | | | 440,00 | 450,00 | 0,00 |
| 9 | **Задача 9** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | праздничное оформление территории поселения | |  | Итого | **2015-2019** | **2926,00** | **895,00** | **756,00** | | | **637,00** | **638,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 2926,00 | 895,00 | 756,00 | | | 637,00 | 638,00 | 0,00 |
| 9.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | установка новогодних елей (4 шт), оформление и демонтаж | |  | Итого | **2015-2019** | **1400,00** | **350,00** | **350,00** | | | **350,00** | **350,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 1400,00 | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 9.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и благоустройство памятников ВОВ | |  | Итого | **2015-2019** | **550,00** | **250,00** | **100,00** | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 550,00 | 250,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 9.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | украшение и демонтаж территории перетяжками, флагами (200 шт), перетяжками, баннерами | |  | Итого | **2015-2019** | **346,00** | **85,00** | **86,00** | | | **87,00** | **88,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 346,00 | 85,00 | 86,00 | | | 87,00 | 88,00 | 0,00 |
| 9.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | приобретение баннеров, плакатов, МАФ | |  | Итого | **2015-2019** | **630,00** | **210,00** | **220,00** | | | **100,00** | **100,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 630,00 | 210,00 | 220,00 | | | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10 | **Задача 10** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | санитарная очистка территории | |  | Итого | **2015-2019** | **15715,00** | **3891,00** | **3917,00** | | | **3943,00** | **3964,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 15715,00 | 3891,00 | 3917,00 | | | 3943,00 | 3964,00 | 0,00 |
| 10.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ликвидация несанкционированных свалок,отлов безнадзорных животных | |  | Итого | **2015-2019** | **11600,00** | **2900,00** | **2900,00** | | | **2900,00** | **2900,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 11600,00 | 2900,00 | 2900,00 | | | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 |
| 10.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | ремонт и покраска контейнерных площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **250,00** | **61,00** | **62,00** | | | **63,00** | **64,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 250,00 | 61,00 | 62,00 | | | 63,00 | 64,00 | 0,00 |
| 10.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | уборка территории поселения от мусора, очистка территорий общего пользования от мусора | |  | Итого | **2015-2019** | **2740,00** | **670,00** | **680,00** | | | **690,00** | **700,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 2740,00 | 670,00 | 680,00 | | | 690,00 | 700,00 | 0,00 |
| 10.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | очистка тротуаров от снега вручную и механизированным способом, посыпка пешеходных дорожек в скверах и на детских площадках, тротуаров песком | |  | Итого | **2015-2019** | **1125,00** | **260,00** | **275,00** | | | **290,00** | **300,00** | **0,00** |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 1125,00 | 260,00 | 275,00 | | | 290,00 | 300,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Ашукино** | | | | | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Ашукино** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | Итого | **2015-2019** | **75270,00** | **17450,00** | **18050,00** | | | **19510,00** | **20260,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 75270,00 | 17450,00 | 18050,00 | | | 19510,00 | 20260,00 | 0,00 |
| 11 | **Задача 11** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Развитие и содержание рекреационных зон (парков, скверов, парковых зон, детских игровых площадок). | |  | Итого | **2015-2019** | **11550,00** | **2750,00** | **2800,00** | | | **3000,00** | **3000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 11550,00 | 2750,00 | 2800,00 | | | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 11.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование детских площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **1600,00** | **300,00** | **300,00** | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 1600,00 | 300,00 | 300,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Текущее обслуживание детских площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **1950,00** | **450,00** | **500,00** | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 1950,00 | 450,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 11.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Создание парков, скверов, разработка проектной документации | |  | Итого | **2015-2019** | **8000,00** | **2000,00** | **2000,00** | | | **2000,00** | **2000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 8000,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 12 | **Задача 12** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Содержание памятников и мемориалов воинской славы. | |  | Итого | **2015-2019** | **220,00** | **50,00** | **50,00** | | | **60,00** | **60,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 220,00 | 50,00 | 50,00 | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 12.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт памятников и мемориалов воинской славы. | |  | Итого | **2015-2019** | **140,00** | **30,00** | **30,00** | | | **40,00** | **40,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 140,00 | 30,00 | 30,00 | | | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 12.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Текущее обслуживание памятников и мемориалов воинской славы. | |  | Итого | **2015-2019** | **80,00** | **20,00** | **20,00** | | | **20,00** | **20,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 80,00 | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 13 | **Задача 13** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Проведение комплексных работ по озеленению территории. | |  | Итого | **2015-2019** | **6000,00** | **1200,00** | **1200,00** | | | **1800,00** | **1800,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 6000,00 | 1200,00 | 1200,00 | | | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 |
| 13.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание зеленых насаждений (стрижка, поливка газонов и клумб, обрезка, валка кустарников и деревьев) | |  | Итого | **2015-2019** | **5000,00** | **1000,00** | **1000,00** | | | **1500,00** | **1500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 5000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 13.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование газонов и клумб | |  | Итого | **2015-2019** | **1000,00** | **200,00** | **200,00** | | | **300,00** | **300,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | | | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 14 | **Задача 14** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение капитального ремонта, строительства, содержания и ремонта пешеходных дорожек, площадей | |  | Итого | **2015-2019** | **25700,00** | **6350,00** | **6400,00** | | | **6450,00** | **6500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 25700,00 | 6350,00 | 6400,00 | | | 6450,00 | 6500,00 | 0,00 |
| 14.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Строительство и ремонт пешеходных дорожек | |  | Итого | **2015-2019** | **24000,00** | **6000,00** | **6000,00** | | | **6000,00** | **6000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 24000,00 | 6000,00 | 6000,00 | | | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 |
| 14.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Текущее обслуживание (содержание) пешеходных дорожек, площадей | |  | Итого | **2015-2019** | **1700,00** | **350,00** | **400,00** | | | **450,00** | **500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 1700,00 | 350,00 | 400,00 | | | 450,00 | 500,00 | 0,00 |
| 15 | **Задача 15** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Содержание сетей наружного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **29800,00** | **6600,00** | **7100,00** | | | **7700,00** | **8400,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 29800,00 | 6600,00 | 7100,00 | | | 7700,00 | 8400,00 | 0,00 |
| 15.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Оплата электроэнергии, потребляемой сетями наружного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **19800,00** | **4600,00** | **4800,00** | | | **5000,00** | **5400,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 19800,00 | 4600,00 | 4800,00 | | | 5000,00 | 5400,00 | 0,00 |
| 15.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетей наружного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **10000,00** | **2000,00** | **2300,00** | | | **2700,00** | **3000,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 10000,00 | 2000,00 | 2300,00 | | | 2700,00 | 3000,00 | 0,00 |
| 16 | **Задача 16** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание гидротехнических соружений и колодцев | |  | Итого | **2015-2019** | **2000,00** | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 16.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание колодцев | |  | Итого | **2015-2019** | **2000,00** | **500,00** | **500,00** | | | **500,00** | **500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Ашукино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | | |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | | |  |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Ашукино | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Софрино** | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Софрино** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | Итого | **2015-2019** | **118000,00** | **27500,00** | **28800,00** | | **30200,00** | | **31500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 118000,00 | 27500,00 | 28800,00 | | 30200,00 | | 31500,00 | 0,00 |
| 17 | **Задача 17** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня благоустройства и озеленения, придание эстетической привлекательности территории городского поселения Софрино. | |  | Итого | **2015-2019** | **81000,00** | **18900,00** | **19800,00** | | **20700,00** | | **21600,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 81000,00 | 18900,00 | 19800,00 | | 20700,00 | | 21600,00 | 0,00 |
| 17.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории (озеленение, санитарная очистка территории, содержание и текущий ремонт колодцев, ремонт памятников, прочие работы по благоустройству) | |  | Итого | **2015-2019** | **81000,00** | **18900,00** | **19800,00** | | **20700,00** | | **21600,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 81000,00 | 18900,00 | 19800,00 | | 20700,00 | | 21600,00 | 0,00 |
| 18 | **Задача 18** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание сетей наружного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **37000,00** | **8600,00** | **9000,00** | | **9500,00** | | **9900,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 37000,00 | 8600,00 | 9000,00 | | 9500,00 | | 9900,00 | 0,00 |
| 18.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание, текущий и капитальный ремонт сетей уличного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **37000,00** | **8600,00** | **9000,00** | | **9500,00** | | **9900,00** | **0,00** | Администрация г.п. Софрино |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Софрино | 37000,00 | 8600,00 | 9000,00 | | 9500,00 | | 9900,00 | 0,00 |
| **Городское поселение Правдинский** | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе г.п. Правдинский** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | Итого | **2015-2019** | **63820,00** | **16610,00** | **16110,00** | | **15670,00** | | **15430,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 63820,00 | 16610,00 | 16110,00 | | 15670,00 | | 15430,00 | 0,00 |
| 19 | **Задача 19** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приведение в надлежащее состояние существующих объектов озеленения, улучшение экологической обстановки за счет увеличения количества зеленых насаждений | |  | Итого | **2015-2019** | **5100,00** | **1230,00** | **1280,00** | | **1290,00** | | **1300,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 5100,00 | 1230,00 | 1280,00 | | 1290,00 | | 1300,00 | 0,00 |
| 19.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Обрезка и валка аварийных деревьев, вырезка сухих ветвей деревьев, распиловка поваленных деревьев, вырезка поросли деревьев, подстрижка кустарников, побелка деревьев | |  | Итого | **2015-2019** | **2000,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 19.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Покос травостоя и борщевика | |  | Итого | **2015-2019** | **680,00** | **170,00** | **170,00** | | **170,00** | | **170,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 680,00 | 170,00 | 170,00 | | 170,00 | | 170,00 | 0,00 |
| 19.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и посадка саженцев деревьев, кустарников | |  | Итого | **2015-2019** | **350,00** | **80,00** | **80,00** | | **90,00** | | **100,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 350,00 | 80,00 | 80,00 | | 90,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 19.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и посадка цветочной рассады в существующие и обустраиваемые цветники, их содержание | |  | Итого | **2015-2019** | **750,00** | **150,00** | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 750,00 | 150,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 19.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и обустройство цветочниц | |  | Итого | **2015-2019** | **1000,00** | **250,00** | **250,00** | | **250,00** | | **250,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 1000,00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 19.6 | **Мероприятие 6** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приведение участков земель общего пользования засоренных борщевиком в нормативное состояние (Борьба с борщевиком с применением технологии КЗБ Саликс) | |  | Итого | **2015-2019** | **320,00** | **80,00** | **80,00** | | **80,00** | | **80,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 320,00 | 80,00 | 80,00 | | 80,00 | | 80,00 | 0,00 |
| 20 | **Задача 20** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание сети уличного освещение | |  | Итого | **2015-2019** | **18000,00** | **4450,00** | **4450,00** | | **4550,00** | | **4550,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 18000,00 | 4450,00 | 4450,00 | | 4550,00 | | 4550,00 | 0,00 |
| 20.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Оплата за потребляемую электрическую энергию для наружного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **11500,00** | **2850,00** | **2850,00** | | **2900,00** | | **2900,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 11500,00 | 2850,00 | 2850,00 | | 2900,00 | | 2900,00 | 0,00 |
| 20.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание и текущий ремонт объектов уличного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **6500,00** | **1600,00** | **1600,00** | | **1650,00** | | **1650,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 6500,00 | 1600,00 | 1600,00 | | 1650,00 | | 1650,00 | 0,00 |
| 21 | **Задача 21** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства городского поселения Правдинский | |  | Итого | **2015-2019** | **35520,00** | **8830,00** | **8880,00** | | **8830,00** | | **8980,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 35520,00 | 8830,00 | 8880,00 | | 8830,00 | | 8980,00 | 0,00 |
| 21.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание, текущий и капитальный ремонт, саночистка , лабораторное исследование колодцев | |  | Итого | **2015-2019** | **2800,00** | **650,00** | **700,00** | | **700,00** | | **750,00** | 0,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 2800,00 | 650,00 | 700,00 | | 700,00 | | 750,00 | 0,00 |
| 21.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт пешеходных мостиков | |  | Итого | **2015-2019** | **120,00** | **30,00** | **30,00** | | **30,00** | | **30,00** | 0,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 120,00 | 30,00 | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | 0,00 |
| 21.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание, ремонт памятников и обелисков | |  | Итого | **2015-2019** | **1100,00** | **500,00** | **300,00** | | **150,00** | | **150,00** | 0,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 1100,00 | 500,00 | 300,00 | | 150,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 21.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **950,00** | **200,00** | **250,00** | | **250,00** | | **250,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 950,00 | 200,00 | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 | 0,00 |
| 21.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Обустройство детских площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **6000,00** | **1500,00** | **1500,00** | | **1500,00** | | **1500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 6000,00 | 1500,00 | 1500,00 | | 1500,00 | | 1500,00 | 0,00 |
| 21.6 | **Мероприятие 6** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение инвентаря, материалов для выполнения работ по благоустройству | |  | Итого | **2015-2019** | **200,00** | **50,00** | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 200,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 0,00 |
| 21.7 | **Мероприятие 7** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Проведение новогодних мероприятий. Приобретение и установка елок. Приобретение новогодних украшений. | |  | Итого | **2015-2019** | **800,00** | **200,00** | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 800,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 21.8 | **Мероприятие 8** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Вывоз ТБО, КГМ, веток, листвы, стихийных свалок | |  | Итого | **2015-2019** | **16200,00** | **3900,00** | **4000,00** | | **4100,00** | | **4200,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 16200,00 | 3900,00 | 4000,00 | | 4100,00 | | 4200,00 | 0,00 |
| 21.9 | **Мероприятие 9** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Санитарное содержание территории поселения | |  | Итого | **2015-2019** | **6000,00** | **1500,00** | **1500,00** | | **1500,00** | | **1500,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 6000,00 | 1500,00 | 1500,00 | | 1500,00 | | 1500,00 | 0,00 |
| 21.10 | **Мероприятие 10** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и монтаж лавочек, урн, тротуарной плитки, металлических ограждений, указателей улиц, информационных стендов | |  | Итого | **2015-2019** | **1150,00** | **250,00** | **300,00** | | **300,00** | | **300,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 1150,00 | 250,00 | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 21.11 | **Мероприятие 11** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Аренда биотуалетов для проведения мероприятий | |  | Итого |  | **200,00** | **50,00** | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области | **2015-2019** |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 200,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 0,00 |
| 22 | **Задача 22** | |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Правдинский | |  | Итого | **2015-2019** | **5000,00** | **2050,00** | **1450,00** | | **950,00** | | **550,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 5000,00 | 2050,00 | 1450,00 | | 950,00 | | 550,00 | 0,00 |
| 22.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство сквера у дома № 14 на улице Ленина | |  | Итого | **2015-2019** | **1000,00** | **500,00** | **500,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 1000,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Обустройство парка с разработкой проектно-сметной документации Рекультивация и подготовка территории под парк, обустройство дорожно-тропиночной сети, а также площадок для отдыха и занятий спортом.  Содержание парка. | |  | Итого | **2015-2019** | **2200,00** | **1000,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 2200,00 | 1000,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 22.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по отлову, транспортировке, вакцинации, стерилизации (кастрации), содержанию в послеоперационных стационарах и (или) приютах, возврату безнадзорных животных в места прежнего обитания | |  | Итого | **2015-2019** | **600,00** | **150,00** | **150,00** | | **150,00** | | **150,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 600,00 | 150,00 | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 | 0,00 |
| 22.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Обустройство сквера ул. Лесная - ул. Нижнепроектная с разработкой проектно-сметной документации | |  | Итого | **2015-2019** | **1200,00** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 1200,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 23 | **Задача 23** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание в порядке объектов благоустройства городского поселения Правдинский | |  | Итого | **2015-2019** | **200,00** | **50,00** | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 200,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 0,00 |
| 23.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и ремонт металлических ограждений | |  | Итого | **2015-2019** | **200,00** | **50,00** | **50,00** | | **50,00** | | **50,00** | **0,00** | Администрация г.п. Правдинский |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Правдинский | 200,00 | 50,00 | 50,00 | | 50,00 | | 50,00 | 0,00 |
| **Сельское поселение Тарасовское** | | | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе с.п. Тарасовское** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  | Итого | **2015-2019** | **96820,00** | **17120,00** | **28200,00** | | **27000,00** | | **24500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
|  |  | |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 96820,00 | 17120,00 | 28200,00 | | 27000,00 | | 24500,00 | 0,00 |
| 24 | **Задача 24** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Обеспечение капитального ремонта, содержания и ремонта сетей уличного освещения сельского поселения Тарасовское | |  | Итого | **2015-2019** | **25500,00** | **5000,00** | **6500,00** | | **7000,00** | | **7000,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 25500,00 | 5000,00 | 6500,00 | | 7000,00 | | 7000,00 | 0,00 |
| 24.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Оплата за уличное освещение | |  | Итого | **2015-2019** | **13700,00** | **3200,00** | **3500,00** | | **3500,00** | | **3500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 13700,00 | 3200,00 | 3500,00 | | 3500,00 | | 3500,00 | 0,00 |
| 24.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание и ремонт объектов уличного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **1600,00** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1600,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 24.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт объектов уличного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **10200,00** | **1400,00** | **2600,00** | | **3100,00** | | **3100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 10200,00 | 1400,00 | 2600,00 | | 3100,00 | | 3100,00 | 0,00 |
| 25 | **Задача 25** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Озеленение территории сельского поселения Тарасовское | |  | Итого | **2015-2019** | **12000,00** | **1000,00** | **3500,00** | | **3500,00** | | **4000,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 12000,00 | 1000,00 | 3500,00 | | 3500,00 | | 4000,00 | 0,00 |
| 25.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание зеленых насажден. мест общего пользован. (газоны, клумбы, памятник) | |  | Итого | **2015-2019** | **1300,00** | **300,00** | **300,00** | | **350,00** | | **350,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1300,00 | 300,00 | 300,00 | | 350,00 | | 350,00 | 0,00 |
| 25.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и посадка цветочной рассады | |  | Итого | **2015-2019** | **800,00** | **200,00** | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 800,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 25.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Летнее содержание (окос травы, борщевика). | |  | Итого | **2015-2019** | **800,00** | **200,00** | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 800,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 25.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Валка аварийных деревьев | |  | Итого | **2015-2019** | **1300,00** | **300,00** | **400,00** | | **300,00** | | **300,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1300,00 | 300,00 | 400,00 | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 25.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство а/бетонных покрытий для детских площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **1100,00** | **0,00** | **400,00** | | **200,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1100,00 | 0,00 | 400,00 | | 200,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 25.6 | **Мероприятие 6** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство резиновых покрытий с каучуковыми вставками на детских площ. | |  | Итого | **2015-2019** | **3800,00** | **0,00** | **850,00** | | **1600,00** | | **1350,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 3800,00 | 0,00 | 850,00 | | 1600,00 | | 1350,00 | 0,00 |
| 25.7 | **Мероприятие 7** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство резинового покрытия на спорт. площ. | |  | Итого | **2015-2019** | **1700,00** | **0,00** | **950,00** | | **250,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1700,00 | 0,00 | 950,00 | | 250,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 25.8 | **Мероприятие 8** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и посадка деревьев и кустарников | |  | Итого | **2015-2019** | **400,00** | **0,00** | **100,00** | | **100,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 400,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 25.9 | **Мероприятие 9** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание МАФ, спортивных площадок, скамеек, ограж., цветочниц и урн (текущий ремонт) | |  | Итого | **2015-2019** | **400,00** | **0,00** | **100,00** | | **100,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 400,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 25.10 | **Мероприятие 10** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка декоративных украшений | |  | Итого | **2015-2019** | **400,00** | **0,00** | **0,00** | | **200,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 26 | **Задача 26** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселения Тарасовское | |  | Итого | **2015-2019** | **48700,00** | **7000,00** | **14700,00** | | **15000,00** | | **12000,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 48700,00 | 7000,00 | 14700,00 | | 15000,00 | | 12000,00 | 0,00 |
| 26.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Регулирование численности безнадзорных животных | |  | Итого | **2015-2019** | **300,00** | **50,00** | **100,00** | | **50,00** | | **100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 300,00 | 50,00 | 100,00 | | 50,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 26.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Анализ воды из колодцева) | |  | Итого | **2015-2019** | **130,00** | **0,00** | **50,00** | | **50,00** | | **30,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 130,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | | 30,00 | 0,00 |
| 26.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание, ремонт и санитарная очистка шахтных колодцев | |  | Итого | **2015-2019** | **1950,00** | **450,00** | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1950,00 | 450,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 26.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Уборка мусора в местах общего пользования | |  | Итого | **2015-2019** | **9500,00** | **1500,00** | **3000,00** | | **2500,00** | | **2500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 9500,00 | 1500,00 | 3000,00 | | 2500,00 | | 2500,00 | 0,00 |
| 26.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание тер-ий МКД, подъездов и проездов | |  | Итого | **2015-2019** | **2000,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 26.6 | **Мероприятие 6** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Подбор и вывоз стих. навалов мусора | |  | Итого | **2015-2019** | **22500,00** | **4500,00** | **6000,00** | | **6000,00** | | **6000,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 22500,00 | 4500,00 | 6000,00 | | 6000,00 | | 6000,00 | 0,00 |
| 26.7 | **Мероприятие 7** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Подготовка Памятников к праздник. | |  | Итого | **2015-2019** | **200,00** | **0,00** | **100,00** | | **100,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 200,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26.8 | **Мероприятие 8** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Покупка елей и украшений | |  | Итого | **2015-2019** | **200,00** | **0,00** | **100,00** | | **100,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 200,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26.9 | **Мероприятие 9** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретен.МАФ для спорт. и детских площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **7300,00** | **0,00** | **2210,00** | | **3670,00** | | **1420,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 7300,00 | 0,00 | 2210,00 | | 3670,00 | | 1420,00 | 0,00 |
| 26.10 | **Мероприятие 10** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство пеш-ой зоны пос. Челюск., ул. Б. Тарас. | |  | Итого | **2015-2019** | **3170,00** | **0,00** | **1690,00** | | **1000,00** | | **480,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 3170,00 | 0,00 | 1690,00 | | 1000,00 | | 480,00 | 0,00 |
| 26.11 | **Мероприятие 11** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Подготовка и проведение субботников | |  | Итого | **2015-2019** | **100,00** | **0,00** | **50,00** | | **50,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 100,00 | 0,00 | 50,00 | | 50,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 26.12 | **Мероприятие 12** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение и установка новых досок объявлений | |  | Итого | **2015-2019** | **300,00** | **0,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 300,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 26.13 | **Мероприятие 13** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт контейнерн. Площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **500,00** | **0,00** | **170,00** | | **200,00** | | **130,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 500,00 | 0,00 | 170,00 | | 200,00 | | 130,00 | 0,00 |
| 26.14 | **Мероприятие 14** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Составление сметной документац | |  | Итого | **2015-2019** | **300,00** | **0,00** | **80,00** | | **80,00** | | **140,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 300,00 | 0,00 | 80,00 | | 80,00 | | 140,00 | 0,00 |
| 26.15 | **Мероприятие 15** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Замена песка в песочницах | |  | Итого | **2015-2019** | **250,00** | **0,00** | **50,00** | | **100,00** | | **100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 250,00 | 0,00 | 50,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 27 | **Задача 27** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Организация зоны отдыха (парковой зоны) в с. Тарасовка | |  | Итого | **2015-2019** | **3000,00** | **1000,00** | **1000,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 3000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 27.1 | **Мероприяие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение, установка парковой мебели, малых архитектурных форм. | |  | Итого | **2015-2019** | **700,00** | **700,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Разбивка клумб, озеленение | |  | Итого | **2015-2019** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 27.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Благоустройство, содержание территории | |  | Итого | **2015-2019** | **2000,00** | **0,00** | **1000,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 2000,00 | 0,00 | 1000,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 28 | **Задача 28** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Организация зоны отдыха (парко-вой зоны) в пос. Лесные Поляны | |  | Итого | **2015-2019** | **4120,00** | **1620,00** | **1500,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 4120,00 | 1620,00 | 1500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 28.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Расчистка территории, санация зеленых насажде-ний, вынос в натуру границ земельного участка | |  | Итого | **2015-2019** | **120,00** | **120,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 120,00 | 120,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Установка ограждений, устройство пешеходных зон, дорожек, освещение | |  | Итого | **2015-2019** | **1500,00** | **1500,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение, установка парковой мебели, малых архитектурных форм. | |  | Итого | **2015-2019** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Разбивка клумб, озеленение | |  | Итого | **2015-2019** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Благоустройство, содержание территории | |  | Итого | **2015-2019** |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 29 | **Задача 29** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Организация пешеходной зоны в пос. Челюскинский | |  | Итого | **2015-2019** | **3500,00** | **1500,00** | **1000,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 3500,00 | 1500,00 | 1000,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 29.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Разработка документа-ции для организа-ции пешеходной зоны в пос. Челюскинский (проект планировки, благоуст-ройства)Расчистка территории, санация зеленых насажде-ний, вынос в натуру границ земельного участка | |  | Итого | **2015-2019** | **1500,00** | **1500,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Установка ограждений, устройство пешеходных зон, дорожек, освещение | |  | Итого | **2015-2019** | **1000,00** | **0,00** | **1000,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Приобретение, установка парковой мебели, малых архитектурных форм. | |  | Итого | **2015-2019** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | | **500,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 29.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Разбивка клумб, озеленение. | |  | Итого | **2015-2019** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Тарасовское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 500,00 | 0,00 |
| **Сельское поселение Ельдигинское** | | | | | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | **Всего по программе с.п. Ельдигинское** | |  | Итого | **2015-2019** | **35040,00** | **8000,00** | **8840,00** | | **9100,00** | | **9100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
|  |  | |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 35040,00 | 8000,00 | 8840,00 | | 9100,00 | | 9100,00 | 0,00 |
| 28 | **Задача 28** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Благоустройство сельского поселения Ельдигинское | |  | Итого | **2015-2019** | **35040,00** | **8000,00** | **8840,00** | | **9100,00** | | **9100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 35040,00 | 8000,00 | 8840,00 | | 9100,00 | | 9100,00 | 0,00 |
| 28.1 | **Мероприятие 1** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Содержание, ремонт объектов уличного освещения | |  | Итого | **2015-2019** | **3600,00** | **900,00** | **900,00** | | **900,00** | | **900,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 3600,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 | | 900,00 | 0,00 |
| 28.2 | **Мероприятие 2** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Оплата за электроэнергию | |  | Итого | **2015-2019** | **6400,00** | **1600,00** | **1600,00** | | **1600,00** | | **1600,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 6400,00 | 1600,00 | 1600,00 | | 1600,00 | | 1600,00 | 0,00 |
| 28.3 | **Мероприятие 3** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание детских игровых и спортивных площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **800,00** | **200,00** | **200,00** | | **200,00** | | **200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 800,00 | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | 0,00 |
| 28.4 | **Мероприятие 4** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство детской площадки по адресу: жилой поселок по ул.Курортная села Тишково, д.Алешино | |  | Итого | **2015-2019** | **2200,00** | **0,00** | **1000,00** | | **0,00** | | **1200,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 2200,00 | 0,00 | 1000,00 | | 0,00 | | 1200,00 | 0,00 |
| 28.5 | **Мероприятие 5** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство детской площадки по адресу: село Ельдигино, д.Степаньково | |  | Итого | **2015-2019** | **1900,00** | **700,00** | **0,00** | | **1200,00** | | **0,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1900,00 | 700,00 | 0,00 | | 1200,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 28.6 | **Мероприятие 6** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Окос сорной растительности | |  | Итого | **2015-2019** | **1600,00** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1600,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 28.7 | **Мероприятие 7** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Обрезка, опиловка деревьев и кустарников | |  | Итого | **2015-2019** | **1600,00** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1600,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 28.8 | **Мероприятие 8** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Посадка цветов на клумбы | |  | Итого | **2015-2019** | **400,00** | **100,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 400,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |
| 28.9 | **Мероприятие 9** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Благоустройство памятников истории и культуры и прилегающей к ним территории | |  | Итого | **2015-2019** | **1200,00** | **300,00** | **300,00** | | **300,00** | | **300,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1200,00 | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | 300,00 | 0,00 |
| 28.10 | **Мероприятие 10** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Устройство, ремонт, содержание колодцев | |  | Итого | **2015-2019** | **2000,00** | **500,00** | **500,00** | | **500,00** | | **500,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 2000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 0,00 |
| 28.11 | **Мероприятие 11** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окос травы, опиловка деревьев и кустарников около памятников (4 шт) | |  | Итого | **2015-2019** | **1600,00** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1600,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 28.12 | **Мероприятие 12** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Сбор и вывоз ТБО с дорог, мест массового отдыха, сверхнормативных объемов ТБО и КГМ с бункерных площадок | |  | Итого | **2015-2019** | **9740,00** | **2000,00** | **2540,00** | | **2600,00** | | **2600,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 9740,00 | 2000,00 | 2540,00 | | 2600,00 | | 2600,00 | 0,00 |
| 28.13 | **Мероприятие 13** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых отходов с обочин дорог и мест отдыха населения | |  | Итого | **2015-2019** | **1600,00** | **400,00** | **400,00** | | **400,00** | | **400,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 1600,00 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 |
| 28.14 | **Мероприятие 14** | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
|  | Установка новогодних елей | |  | Итого | **2015-2019** | **400,00** | **100,00** | **100,00** | | **100,00** | | **100,00** | **0,00** | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | |  | |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |  |
| Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 400,00 | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 |

***Приложение №4 к муниципальной программе***

***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского***

***муниципального района на 2015-2019 годы»***

**Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
|
|
| Наименование муниципального образования | Наименование муниципальной программы | Наименование задачи мунициапльной программы | Наименование мероприятия муниципальной программы | Целевой показатель | Примечание |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района». | | | | | |
| Пушкинский муниципальный район | Подпрограмма "Содержание, развитие коммунальной инфраструктуры" | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Строительство станции обезжелезивания в г.п. Лесной (ПИР, СМР, ПНР) | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, %. | Базовое значение: 74,6 % 15 год - 74,6 %; 16 год - 75,6 %; 17 год - 76,3%; 18 год - 76,9 % 19 год - 77,4 % |
| Реконструкция водозаборного узла №5 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г. Пушкино, мкрн. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.5 (ПИР, СМР, ПНР) |
|  |  | Реконструкция водозаборного узла №22 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.п. Ашукино, ул. Чкалова, д.22 (ПИР, СМР, ПНР) |
|  |  |  | Реконструкция водозаборного узла №10 со строительством станции обезжелезивания по адресу: с.п. Тарасовское, п. Лесные поляны, ул. Ленина, д.6 |
|  |  |  | Строительство сети канализации жилых домов в г.п. Ашукино | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед. | Базовый значение: 80 ед., 15 год - 80 ед, 16 год - 70 ед, 17 год - 65 ед, 18 год - 60 ед, 19 год - 55 ед. |
|  |  |  | г.п. Лесной Строительство РТХ на двух котельных | 1. Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных, ед.; 2. Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % 3. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла, кг.у.т./Гкал. | Базовое значение: 4 ед., 15 год - 6 ед., 16 год - 8 ед., 17 год - 8 ед; 18 год - 8 ед, 19 год - 8 ед Базовое значение: 12,08 %., 15 год - 11 %., 16 год - 10% , 17 год - 9%, 18 год - 8%, 19 год - 7 % Базовое значение: азовое значение: 164,22., 15 год - 164,22 ., 16 год - 160,10 , 17 год - 159,30 , 18 год - 158,60, 19 год - 156,90 \* показания теплоснабжающей организации по стат. форме. |
|  |  |  | Перевод дизельной котельной на газовое топливо по адресу: г.п. Правдинский, ул.Проектная, 1/68 |
|  |  |  | с.п. Ельдигинское, Замена горизонтального аккумуляторного бака ГВС 2\*40м3 в котельной. |
|  |  |  | г.п. Софрино, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Дальняя. |
|  |  |  | г.п. Ашукино, Капитальный ремонт подогревателей ВВП150\*2000-6шт., на котельной, расположенной по адресу: г.п. Ашукино, ул. Некрасова. |
|  |  |  | с.п. Царёвское, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельной "Барково". |
|  |  |  | с.п. Царёвское, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах котельной "Царево". |
|  |  |  | с.п. Тарасовское, Капитальный ремонт подогревателей ВВП 630\*2000- 4 шт. на Котельной  п. Челюскинский, ул. 1-я Тракторная, д. 2а. |
|  |  |  | г.п. Софрино, Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Комсомольская,д. 15а, по ул.Комсомольская от дороги в сторону школы №2, Капитальный ремонт кровли котельной |
|  |  |  | г.п. Софрино, Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Сетевая ,д. 4а, от котельной до д.№7 по ул.Дурова,От тк-1 до тк-2 2, от тк-3 до д.№2 по ул.Сетевая, Капитальный ремонт и пуско-наладка автоматики безопасности типа АКМО на котлах | Число аварий в системах теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед; | Базовое значение: 17 ед., 15 год - 17 ед., 16 год - 14 ед., 17 год - 10 ед., 18 год - 9 ед., 19 год - 9 ед. |
|  |  |  | г.п. Софрино, Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, расположенной по адресу: г.п. Софрино, ул. Мичурина, д. 45, от ул. Южная от д.18 к д.20,ул. Южная от д.26 к д.28, ул. Средняя д. 22 (транзит),ТК 10 по ул. Ленина до поликлиники по ул. Тютчева, |
|  |  |  | г.п.Софрино, Строительство трассы горячего водоснабжения к жилым домам и объектам коммунально-бытового назначения с внутренней разводкой по ул.Заводская и ул.Клубная |
|  |  |  | с.п. Царёвское, Капитальный ремонт тепловых сетей, от ТК 20 до д.7 по ул. Соболиная пос. Зверосовхоз котельной. |
|  |  |  | г.п. Ашукино, Капитальный ремонт кровли, на котельной, расположенной по адресу: г.п. Ашукино, мкрн. Росхмель. |
|  |  |  | Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, процент | Базовое значение 18%, 14 год - 18%, \* с 15 года значения показателей будут уточнены. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  | Создание условий для повышения качества жизни населения Пушкинского муниципального района | Содержание и ремонт основных фондов организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения, процент | Базовое значение 20,3 %, 15 год - 20,5%, 16 год - 21 %, 17 год - 21,3%, 18 год - 21,5%, 19 год - 22 % \* согласно данным стат.формы |
|  |  | Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского муниципального района к осенне-зимнему периоду, % | Базовое значение 100 %, 15 год - 100%, 16 год - 100 %, 17 год - 100 %, 18 год - 100 %, 19 год - 100 % |
|  | Подпрограмма "Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Количество отремонтированных объектов, ед | Базовое значение 0, 15 год - не менее 5, 16 год - не менее 5, 17 год - не менее 6, 18 год - не менее 6, 19 год - не менее 6 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества МКД | Доля капитально отремонтированных МКД в общем числе МКД подлежащих капитальному ремонту в отчетном году, % | Базовое значение 0, 15 год - 3,5 16 год - 12,7, 17 год - 20,9, 18 год - 21,1 19 год - 28,96 |
|  | Взнос на капитальный ремонт общего имущества МКД, за помещения, которые находятся в муниципальной собственности | Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества МКД из бюджета муниципального образования | Базовое значение 1839,359,16, 15 год - 1839,359,16, 16 год - 1839,359,16, 17 год - 1839,359,16, 18 год - 1839,359,16, 19 год - 1839,359,16 |
|  | Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем | Замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой "газ-контроль"), газовых водонагревателей, газовых котлов) в муниципальных жилых помещениях | Количество замененного газового оборудования, ед | Базовое значение 0, 15 год - 25, 16 год - 165, 17 год - 152, 18 год - 141, 19 год - 126 |
|  | Подпрограмма "Благоустройство" | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей района | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | Объем вывезенного мусора с несанкционированных свалок, тыс.куб. м | Базовое значение 151,6, 15 год - 151,6, 16 год - 151,6, 17 год - 151,6, 18 год - 151,6, 19 год - 151,6 |
|  | Уборка городской территории общего пользования | Площадь территории, тыс. кв.м. | Базовое значение 484,6, 15 год - 484,6, 16 год - 484,6, 17 год - 484,6, 18 год - 484,6, 19 год - 484,6 |
|  | Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы и т.п.) | Количество установленных элементов (урны, скамейки, бетонные полусферы, дорожки), ед | Базовое значение 0, 15 год - не менее 1, 16 год - не менее 1, 17 год - не менее 1, 18 год - не менее 1, 19 год - не менее 1. |
|  | Установка контейнерных площадок вблизи СНТ | Количество обустроенных контейнерных площадок, ед. | Базовое значение 0, 15 год - 0, 16 год - 0, 17 год - 0, 18 год - 0, 19 год - 0. \* Данный показатель не используется, так как СНТ осуществляют вывоз и утилизацию ТБО по заключенным договорам со специализированными организациями. |
|  | Установка детских площадок | Количество обустроенных детских игровых площадок на территории городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, ед. | Базовое значение 0, 15 год - 20, 16 год - 15, 17год - 9, 18 год - 9, 19 год - 9 |
|  | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог | Капитальный и текущий ремонт внутриквартальных дорог | Площадь внутриквартальных дорог, тыс.кв.м | Базовое значение 53,4, 15 год - 63,8, 16 год - 76,1, 17 год - 89,7, 18 год - 104,6, 19 год - 121,1 |
|  | Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | Предоставление субсидий бюджета МО бюджету г.п. Пушкино на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства | Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства, ед. | Базовое значение 17, 15 год - 33, 16 год - 33, 17 год - 0, 18 год - 0, 19 год - 0 |
|  | Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения | Содержание и капитальный ремонт объектов сети уличного освещения | Доля освещенности территории городских и сельских поселений | Базовое значение 93%, 15 год - 93%, 16 год - 95 %, 17 год - 97 %, 18 год - 98 %, 19 год - 100 % |
|  | Техническое обслуживание сети уличного освещения |
|  |
|  | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог | Капитальный и текущий ремонт внутриквартальных дорог | Площадь внутриквартальных дорог, тыс. кв. м. | Базовое значение 53,4, 15 год - 63,8, 16 год - 76,1 %, 17 год - 89,7, 18 год - 104,6, 19 год - 121,1 |
|  |  | Развитие коммунального комплекса | Разработка и утверждение инвестиционных программ | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы, %. | Базовое значение 100 % 15 год - 100%, 16 год - 100 %, 17 год - 100%, 18 год - 100%, 19 год - 100 %. |

***Приложение №5 к муниципальной программе***

***«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского***

***муниципального района на 2015-2019 годы»***

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значения показателя |
| 1. | Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения. | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение суммы показателей «Инвестиционные расходы по водоснабжению, водоотведению» и «Инвестиционные расходы по теплоснабжению» к показателю «Расходы по основному виду деятельности».  Единицы измерения: процент.  Источник данных: годовая форма статистического наблюдения № 22-ЖКХ (сводная) «Сведения о работе жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492. |
| 2 | Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с Регламентом формирования показателя «доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод», утвержденным Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 № 3.  Единицы измерения: процент.  Источник данных: отчеты муниципальных образований Московской области. |
| 3 | Доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой. | Алгоритм определения значений целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.  Единицы измерения: процент.  Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации», утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 № 411. |
| 4. | Число аварий в системах водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области. | Алгоритм определения значений целевых показателей: сумма показателей «Число аварий на объектах водоснабжения» и «Число аварий на объектах водоотведения».  Единицы измерения: единица.  Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)» и № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 № 343. |
| 5 | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных) котельных. | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество котельных, планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствующем году.  Единицы измерения: единицы. |
| 6 | Число аварий в системах теплоснабжения муниципальных образований Московской области. | Алгоритм определения значения целевого показателя: принимается на уровне данных статистического показателя «Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и тепловых сетях».  Единицы измерения: единица.  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теп «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492. |
| 7 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду. | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.  Единицы измерения: процент.  Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения № 1 -ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7. |
| 6. | Доля организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы. | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).  Единицы измерения: процент.  Источник данных: сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 № 413. |
| 7 | Удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателя «Потери тепловой энергии» на сумму показателей «Отпущено тепловой энергии всего» и «Получено тепловой энергии со стороны».  Единицы измерения: процент.  Значение базового показателя по Московской области на 01.01.2013 – 10,5 процента.  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1 – теплоснабжение «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492. |
| 8 | Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии. | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей «Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов» и «Произведено тепловой энергии» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции котельных.  Единицы измерения: кг условного топлива/Гкал.  Значение базового показателя по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции котельных, на 01.01.2013 – 164,81 кг условного топлива/Гкал.  Источник данных: форма федерального статистического наблюдения №1 – теплоснабжение «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492. |
| 9 | Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области. | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 10 | Количество отремонтированных объектов, ед | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 11 | Доля МКД в которых проведен кап.ремонт общего имущества, % | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 12 | Количество замененного газового оборудования, ед | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 13 | Объем вывезенного мусора с несанкционированных свалок, тыс.куб. м | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 14 | Площадь территории, тыс. кв.м. | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 15 | Количество установленных элементов (урны, скамейки, бетонные полусферы, дорожки), ед. | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 16 | Площадь внутриквартальных дорог, тыс.кв.м | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 17 | Количество единиц приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства, ед. | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 18 | Доля освещенности территории городских и сельских поселений | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |
| 19 | Площадь внутриквартальных дорог, тыс. кв. м. | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципальных образований. |