Приложение № 2

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.10.2014  № 2581

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района

на 2015 – 2019 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: | - Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. - Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015 – 2019 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации программы | - Наличие Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района к концу 2016 года; - Наличие генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области к концу 2017 года в количестве 10, в том числе: генеральных планов городских поселений - 7; генеральных планов сельских поселений - 3; - Наличие правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области к концу 2017 года в количестве 10, в том числе: правил землепользования и застройки городских поселений - 7; правил землепользования и застройки сельских поселений - 3; - Наличие в городских поселениях Пушкинского муниципального района Московской области разработанной архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию и развитию пешеходных зон и улиц |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе основные проблемы муниципального образования Пушкинского муниципального района в сфере архитектуры и градостроительства

Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы производственного потенциала территории и развития непроизводственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития Пушкинского муниципального района, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сегодня для пространства Пушкинского муниципального района критичными, требующими стратегического и тактического решения, являются следующие проблемы:

Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обслуживанием населения и экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной  инфраструктур городских и сельских поселений.

Сложился критический дефицит парковочных мест и мест для постоянного хранения автомобилей. Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

В целом, сохраняются и обостряются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городских общественных пространств и благоустройства населенных пунктов.

Отставание темпов создания новых мест приложения, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

В результате эффективной градостроительной политики Пушкинский муниципальный район должен стать  удобным и комфортным для жителей. В основе муниципальной программы, в соответствии с градостроительными требованиями и с учётом наметившихся тенденций, будут разработаны документы по территориальному планированию Пушкинского муниципального района, в которых заложена концепция структурного преобразования городских и сельских территорий - формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых функций и систем обслуживания всех уровней при условии максимального сохранения и использования существующего потенциала и развития его на основе современных требований. Обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, обеспечение устойчивого развития территорий, учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов. Отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий Пушкинского муниципального района Московской области для принятия решений органами местного самоуправления при последующей реализации таких решений. Размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха населения с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия. Согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности Пушкинского муниципального района и Российской Федерации, Пушкинского муниципального района и Московской области, Пушкинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу.

2. Прогноз развития градостроительной сферы с учетом реализации муниципальной программы.

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализации муниципальной программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного облика района, развитие улично-дорожной сети с учетом приоритета общественного транспорта.

3. Описание целей и задач муниципальной программы.

Целями муниципальной программы являются определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышением инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района Московской области.

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной и инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.

- Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера.

1. Утверждение Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области;

2. Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области;

3. Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки городских  и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Разработка концепции по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района, Московской области, пешеходных зон, архитектурно-художественного облика центральных улиц городских и сельских поселений, благоустройство и озеленение дворовых  территорий и общественных мест городских и сельских поселений, развитие парковочного пространства в Пушкинском муниципальном районе.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы.

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамика по годам реализации муниципальной программы приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.

- 6. Перечень мероприятий муниципальной программы.

- Достижение целей и задач муниципальной программы осуществляется путем реализации мероприятий муниципальной программы. Перечень мероприятий приведен в приложении №2 Программы

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  муниципальной программы.

- Задача 1  	Обеспечение  градостроительными средствами политики  пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной и инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия:

- 1. Показатель - наличие утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области

- 2. Показатель - наличие утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района (7 городских поселений + 3 сельских поселения= 10шт.)

- 3. Показатель - наличие утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района (7 городских поселений + 3 сельских поселения= 10шт.)

Задача 2 Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания.

4. Показатель -  наличие в городских поселениях Пушкинского муниципального района Московской области разработанной архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию  развитию пешеходных зон и улиц

- При этом данный показатель реализуется при выполнении следующих стандартных процедур:

- Сбор и анализ информации, формирование предложений по территориям и адресам.

- Подготовка буклетов и планшетов для участия в ежегодном конкурсе «Города Подмосковья – облик открытый всем».

- Разработка проектной документации по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района Московской области

- Разработка  и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских и сельских поселений.

- Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы»  осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы»  является Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования  администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы  «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы», является первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Для обеспечения текущего контроля Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за  выполнение мероприятий Программы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы  в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

Приложение №1 к муниципальной программе «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы»

| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального района Московской области | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|  | - Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной и инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. | - | - | Показатель 1. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области | Да/нет | нет | нет | да | - | - | - |
|  |  | - | - | Показатель 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 2 | 2 | 7 | 10 | - | - |
|  |  |  |  | Количество утвержденных генеральных планов городских поселений | Шт. | 2 | 2 | 5 | 7 | - | - |
|  |  |  |  | Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений | Шт. | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - |
|  |  | - | - | Показатель 3. Количество утвержденных правил землепользования и застройки, городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе: | Шт. | 0 | 0 | 2 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений | Шт. | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - |
|  |  |  |  | Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений | Шт. | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - |
|  | - Разработка архитектурно-планировочных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания | 0 | 0 | Показатель 4. Наличие в городских поселениях Пушкинского муниципального района Московской области разработанной архитектурно-планировочной концепции по формированию привлекательного облика городов, по созданию развитию пешеходных зон и улиц | Да/ нет | нет | да | да | да | да | да |

Приложение №2 к муниципальной программе «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы»

.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2015–2019 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной и инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. |  |  | 2015-2017 | - | - | - | - | - | - | - | УСАиГ |  |
| 1. | Утверждение Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области | Утверждение | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2016 | - | - | - | - | - | - | - | УСАиГ | Наличие Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района Московской области |
| 2. | Проведение публичных слушаний и утверждение генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области | Организация и проведение публичных слушаний Утверждение Генеральных планов городских и сельских поселений | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2017 | - | - | - | - | - | - | - | УСАиГ | Наличие генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
| 3. | Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области | Организация и проведение публичных слушаний Утверждение Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2016-2017 | - | - | - | - | - | - | - | УСАиГ | Наличие правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области |
|  | Задача 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания |  |  | 2015-2019 | - | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | УСАиГ |  |
| 4. | Разработка концепции по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района, Московской области, пешеходных зон, архитектурно-художественного облика центральных улиц городских и сельских поселений, благоустройство и озеленение дворовых территорий и общественных мест городских и сельских поселений, развитие парковочного пространства в Пушкинском муниципальном районе. | Сбор и анализ информации формирование предложений по территориям и адресам Подготовка буклетов и планшетов участие в ежегодном конкурсе «Города Подмосковья – облик открытый всем» | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | - | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | УСАиГ | Наличие архитектурно-художественной концепции облика Пушкинского муниципального района Участие в ежегодных выставках и конкурсах |
|  |  | Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта в соответствии с Планом закупок продукции, разработка проектной документации по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района Московской области Предельный срок исполнения III-IVкварталы финансового года | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | - | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | 00.00 | УСАиГ | Наличие проектной документации |
|  |  | Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских и сельских поселений Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта в соответствии с Планом закупок продукции, согласование нормативной документации, утверждение. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2015-2019 | - | 0.00 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 00.00 | 0.00 | УСАиГ | Наличие нормативно-правовой базы градостроительного проектирования – местных нормативов градостроительного проектирования городских и сельских поселений |