Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от \_18.08.2022\_ № 2658-ПА

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026 годы**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий работу Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области  (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды на территории Городского округа Пушкинский Московской области, улучшение имиджевых характеристик городского округа | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»  4.Подпрограмм 5 «Обеспечивающая подпрограмма» | | | | | |
|  | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Городского округа | 4 920 470,12 | 1 564 866,12 | 1 455 518,04 | 1 658 372,71 | 241 713,24 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 430 111,92 | 250 162,30 | 133 022,73 | 46 926,89 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 430 328,10 | 265 709,48 | 164 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 97 009,86 | 5 838,36 | 43 879,50 | 47 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 5 877 920,00 | 2 086 576,26 | 1 797 038,89 | 1 752 591,60 | 241 713,24 | 0,00 |

**2. Основное описание муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026.**

**2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Городского округа Пушкинский Московской области является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно подпункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории,   
а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного   
и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий Городского округа Пушкинский Московской области (далее - городской округ) – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления городского округа.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей Администрации городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов городского округа большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит   
к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026 годы» (далее - Программа)   
не позднее - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий), не позднее 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ,   
в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).\*

\*В случае наличия софинансирования из федерального бюджета.

Кроме того, на территории городского округа присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся

в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении 6 к Программе.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства среды на территории городского округа, улучшение имиджевых характеристик.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий   
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной   
и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды   
в городском округе, будет стимулировать жителей городского округа  
к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, могут быть включены в Программу и осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путём заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии   
с требованиями Правил благоустройства территории городского округа, утвержденных решением Совета депутатов Пушкинского Городского округа от 27.08.2020 № 267/21 (с изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов Пушкинского городского округа от 24.12.2020 № 318/27).

# 2.2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского округая вляется негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории городского округа потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий городского округа из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории городского округа, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий городского округа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках Программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории городского округа  
и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан
* и организаций в реализации мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств городского округа  
и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского округа управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов проводятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
* социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;
* управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

* оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;
* проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;
* проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;
* создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

**2.3. Перечень подпрограмм и краткое описание**

Программа включает в себя три подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» (Приложение 1 к Программе);
* Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» (Приложение 2 к Программе);
* Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» (Приложение 3 к Программе);
* Подпрограмм 5 «Обеспечивающая подпрограмма (Приложение 4 к Программе).

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1) включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета Городского округа,   
а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма 2) реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории городского округа, убрать недоосвещенные места   
в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения   
и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации Программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» (далее Подпрограмма 3 предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Подпрограмма 3 направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций   
и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации   
и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий   
и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие городского округа в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58, способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах. Подпрограмм 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (Приложение 4) предусматривает решение задач работы Административной комиссии городского округа.

Государственная программа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить   
в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства бюджета Московской области, бюджета городского округа, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения   
о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение Администрации Городского округа о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области по Государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5% от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95% софинансирует государство   
и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

**2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Ответственные исполнители   
за реализацию мероприятий выполняют мероприятия по оказанию услуг по осуществлению функций муниципального заказчика по контролю объемов   
и сроков выполнения работ, надлежащего исполнения обязательств   
и своевременного устранения выявленных недостатков, оформлению отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств при выполнении работ на объектах благоустройства.

Перечень видов работ в рамках основных мероприятий Программы:

- в рамках Подпрограммы 1 планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых территорий городского округа  
от общего количества общественных и дворовых территорий городского округа.

**Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»**

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий городского округа включает в себя: инженерные изыскания, разработку проектно-сметной документации; проведение экспертизы сметной документации, архитектурно-планировочные концепции, авторский и строительные надзоры (контроль); установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение территорий; мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; устройство и ремонт пешеходных дорожек, в том числе велосипедных; установку источников света; иллюминации, освещения, включая архитектурно-художественное; вырубка и кронирование деревьев; аренда биотуалетов; приобретение и установка баннеров; приобретение оборудования, сопутствующих товаров и материалов для ремонта и обслуживания объектов благоустройства (песок, гранитная крошка, строительные материалы, техническая вода и др.); электрооборудования (насосы и др.); поставку песка для детских песочниц; установку информационных стендов и знаков; изготовление и установку стел; установка урн и лавочек; изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замена инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству   
в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции; содержание и ремонт внутриквартальных дорог и проездов, устройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, устройство спортивных площадок, ремонт памятников, обустройство зон памяти, тематическое праздничное оформление общественных территорий, ремонт пешеходных мостов; ремонт и устройство пешеходных дорожек и тротуаров; акарицидная обработка территории, санитарная обработка помещений и т.п., приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом; размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования (парках); создание сезонных ледяных катков.

1. Мероприятие 01.02 «Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом».

Перечень видов работ в рамках данного мероприятия включает в себя: установку и приобретение технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом(каруселей) на территории парков, общественный территорий в рамках выполнения работ по благоустройству.

2. Мероприятие 01.08 «Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета».

Перечень видов работ в рамках данного мероприятия включает в себя:

приобретение коммунальной техники и комплектующих;

приобретение коммунальной техники и комплектующих в лизинг с выплатой аванса;

приобретение коммунальной техники и комплектующих в лизинг;

закупка техники в лизинг, закупка техники в лизинг с авансом, закупка техники в лизинг без аванса на год, на два года, на три года. Закупка будет осуществляться Администраций Городского округа Пушкинский Московской области и МКУ «Пушгорхоз».

3. Мероприятие 01.20 «Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям».

Перечень основных видов работ включает: благоустройство территорий, прилегающих к железнодорожным станциям, установка урн, мафы, лавочек, озеленение территории, обустройство наружного освещения, асфальтирование, мощение территорий (устройство тротуаров, парковок, пешеходных дорожек, ремонт проездов), устройство резинового покрытия, выполнение работ по установке технических сооружений (устройство) для развлечений, оснащенных электрическим приводом и т.п.

4. Мероприятие 01.30 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»».

Выполнение видов работ в рамках реализации государственной программы капитального ремонта электросетевого хозяйства, закупка элементов, ламп систем наружного освещения, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, оказание экспертно-консультационной услуги по проверке документации на устройство наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и т.п. (Приложение 7).

5. Мероприятие 01.10 «Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета».

Перечень основных видов работ: обустройство асфальтового основания, резинового покрытия, установка малых архитектурных форм, ограждений, обустройство новых детских игровых площадок, ремонт существующих детских игровых площадок и т.п.

6. Мероприятие 01.39 «Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области» (Приложение 8).

Перечень основных видов работ: обустройство асфальтового основания, резинового покрытия, установка малых архитектурных форм, ограждений, обустройство новых детских игровых площадок, ремонт существующих детских игровых площадок и т.п.

7. Мероприятие 01.40 «Замена и модернизация детских игровых площадок».

Перечень основных видов работ: устройству основания площадки, пешеходных дорожек, подходов детских игровых площадок включая: подготовительные работы, подготовку основания, устройство основания, установку бортового камня, устройство асфальтобетонного покрытия, устройство конструкций покрытия площадки, обустройство асфальтового основания, резинового покрытия, другого вида покрытия, работы строительные по устройству покрытий площадок из асфальтобетона, резиновой крошки, устройство электроосвещения, устройство системы видеонаблюдения, подключенной к системе «Безопасный регион», обустройство прилегающей территории с озеленением, монтаж опорной конструкции, монтаж скамеек, покупка и установка урн, приобретение, установка ограждения, оборудование детской игровой площадки, установка малых архитектурных форм, обустройство новых детских игровых площадок, ремонт существующих детских игровых площадок, закупка и замена игровых и спортивных элементов, обустройство пространства внутри, или вокруг площадки, озеленение, проектирование и организация игровой зоны, покупка элементов МАФ для ремонта детских и спортивных площадок, замена игровых элементов ДИП. Проектно изыскательные работы. Проверка сметной документации. Экспертиза сметной документации, экспертиза дип. Обслуживание ДИП и т.п.

8. Мероприятие 01.16 «Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)».

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Закупку на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 2022-2023 г.г.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий может содержать обустройство нового парковочного пространства, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, тропинок, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, устройство искусственных дорожных неровностей, выполнение работ по устройству асфальтобетонного основания и подходов к детским игровым площадкам и т.п.

Проектно-изыскательные работы, экспертиза сметной документации, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт внутриквартальных дорог и проездов, подъездных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, парковочных зон, включая подготовительные мероприятия (выкорчевка пней, валка деревьев, кронирование, устройство газона и др.), благоустройство прилегающей территории, покупка и установка лавочек, урн мафы, асфальтобетонной крошки, озеленение территории, покупка и установка декоративного забора, зон отдыха, информационных стендов и знаков, устройство освещения, закупка строительных материалов для ремонта, ямочный ремонт, экспертиза асфальтового покрытия и т.п.

9. Мероприятие 01.12 «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета».

Ремонта электросетевого хозяйства, закупка элементов, ламп систем наружного освещения, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, оказание экспертно-консультационной услуги по проверке документации на устройство наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город», устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения и т.п. проведение экспертизы Экспертиза проектно-сметной документации  (ПСД ).

10. Мероприятие 01.21 «Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий».

Перечень основных видов работ включает: ямочный ремонт дворовых территорий, внутриквартальных дорог и проездов, подъездных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, разметка дорог, устройство искусственных неровностей, закупка асфальтобетонной крошки, горячего асфальтобетона, литого асфальта, холодного асфальта, закупка бортового камня, песка, щебня, выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров, выполнение работ по асфальтированию картами общественных пространств, внутриквартальных дорог и проездов, парковок, тротуаров, дорожек, выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов в р.п. Правдинский, ремонт пешеходных дорожек и тротуаров: тротуар ДС Машенька ул. Лесная от д.23 к д.19 вдоль д/с «Машенька», ул. Котовского; тротуар ул. Лесная от д.64 до ул. Проектной, ул. Герцена (от пешеходного перехода на ул. Полевая до ул. Пушкина), паспортизация дорог, выполнение работ по асфальтированию картами общественных пространств по ул. Полевая в р.п. Правдинский.и т.д.

11. Мероприятие 01.25 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» включает основные виды работ по асфальтированию и устройству пешеходных дорожек («Народные тропы»). Устройство прилегающей территории. Закупка асфальтобетонной крошки и холодного асфальта, закупка бортового камня, песка, щебеня.

12. Мероприятие 01.35 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета» включает основные виды работ: лабораторные испытания асфальтового покрытия, услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, авторский, технический и строительные надзоры (контроль); инженерные изыскания, разработку проектно-сметной документации; проведение экспертизы сметной документации, архитектурно-планировочные концепции, авторский и строительные надзоры (контроль); установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение территорий; мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта; устройство и ремонт пешеходных дорожек, в том числе велосипедных; установку источников света; иллюминации, освещения, включая архитектурно-художественное; вырубка и кронирование деревьев; аренда биотуалетов; приобретение и установка баннеров; приобретение оборудования, сопутствующих товаров и материалов для ремонта и обслуживания объектов благоустройства (песок, гранитная крошка, строительные материалы, техническая вода и др.); электрооборудования (насосы и др.); поставку песка для детских песочниц; установку информационных стендов и знаков; изготовление и установку стел; установка урн и лавочек; изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замена инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по благоустройству   
в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции; содержание и ремонт внутриквартальных дорог и проездов, устройство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт, устройство спортивных площадок, ремонт памятников, обустройство зон памяти, тематическое праздничное оформление общественных территорий, ремонт пешеходных мостов; ремонт и устройство пешеходных дорожек и тротуаров; акарицидная обработка территории, санитарная обработка помещений, экспертно-консультационная услуга по проверке сметной документации (Центральный парк культуры и отдыха), озеленение, установка дорожных знаков, камер видеонаблюдения, нанесение дорожной разметки, демонтаж-монтаж декоративного ограждения, ремонт и строительство тротуаров, обустройство велосипедной дорожки, устройство освещения, устройство территории, оказание услуги по проведению социологических исследований и общественных обсуждений по оценке проведения работ по благоустройству общественных территорий на территории г.о. Пушкинский, оказание экспертно-консультационной услуги по проверке сметной документации на обустройство и установку детской игровой площадки с тематикой «МОРЕ» площадью 450 м2, с тематикой «ПАУТИНА» площадью 450 м2, с тематикой «ЭКО» площадью 450 м2 и т.п. и т.п., выполнение работ по проведению соучаствующего проектирования с жителями для разработки технического задания с учетом их потребностей и предпочтений для создания архитектурно-планировочной концепции благоустройства лесопарка Северный в городе Пушкино МО, разработку схемы закрепления территории городского округа Пушкинский.

13. Реализация Программы в части Мероприятия 01.37 «Благоустройство лесопарковых зон» включает в себя инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-сметной документации; проведение экспертизы сметной документации, концепций, авторский и строительные надзоры, выполнение работ по благоустройству лесопарка «Северный», г. Пушкино. Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной документации благоустройства. Выполнение работ по благоустройству «Лесопарк Северный».

14. Реализация Программы в части Мероприятие 01.38 «Обустройство пляжей» включает в себя комплексные работы по благоустройству зон отдыха вблизи водных объектов на территории городского округа. Основной перечень работ в рамках данного мероприятия: завоз песка, установка урн, лавочек, туалетных кабинок, брендирование пляжей, установка малых архитектурных форм, ограждения, покупка и установка стендов, приобретение и установка перетяжек, устройство освещения территории пляжа и т.п.

15. Мероприятие 01.41 «Содержание туалетных кабин» включает в себя приобретение, содержание и установку туалетных кабинок на общественных территориях городского округа, содержание, приобретение, ремонт и обслуживание биотуалета.

16. Мероприятие 01.43 «Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов)».

Перечень видов работ в рамках данного мероприятия включает в себя: установку детских площадок, ремонт дворовых проездов, обустройство парковок, в том числе лабораторный контроль качества асфальтового покрытия; озеленение, наружное освещение, установка информационных стендов, строительство (модернизации) контейнерных площадок, установка лавочек, урн, выполнение работ по качеству асфальтового покрытия, благоустройство парковочного пространства, обустройство парковки между дворами около сквера по ул. Рощинская.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модернизация существующих и/или обустройство новых:

* спортивной площадки (воркаут);
* площадки для отдыха;
* приспособления для сушки белья;
* других объектов общественного пользования по согласованию   
  с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий городского округа, председатели советов многоквартирных домов или их представители) и т.п.
* Комплексное благоустройство территорий пос. Челюскинский, ул. Садовая, дом 25/1, Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий, Выполнение работ по обустройству детских и спортивных площадок на территории. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств. Приобретение и установка элементов благоустройства на территории. Обустройство сквера на территории рп Правдинский.

17. Мероприятие 01.44 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета» включает в себя следующие виды работ: услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям, авторский, технический и строительные надзоры (контроль) и т.п.

Разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;

- благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11- 134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

- рубка лесных насаждений (деревьев, кустарников в лесах), очистка, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры, объектов нелесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов.

**Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**

1. Перечень видов работ по Мероприятию F2.03 «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» (Благоустройство общественных территорий центральной части города Пушкино Московской области (Центральный парк культуры и отдыха, заказчик МАУК «Пушкинские Парки»), а также по Мероприятию F2.07 «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий» (Выполнение работ по разработке архитектурно-планировочной концепции, проектно-сметной документации благоустройства общественной территории, по благоустройству общественных территорий (сквер по улице Рощинская), по адресу: Московская область, Ивантеевка, ул. Рощинская) включает:

- разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;

- выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий;

- проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

- выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- выполнение проектов освоения лесов;

- проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, содержащего сметную стоимость;

- разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);

- благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с особыми условиями водных объектов;

- благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;

- благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

- благоустройство парковых проездов (дорог);

- благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);

- благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);

- благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;

- благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

- благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

- благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;

- благоустройство элементов сопряжения покрытий; благоустройство конструкций велопарковок;

- благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов; благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;

- благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;

- благоустройство систем наружного освещения; благоустройство праздничного оформления; благоустройство средств размещения информации; благоустройство малых архитектурных форм;

- благоустройство въездных групп, стел;

- проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;

- выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);

- создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);

- проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;

- подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;

- организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

- привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;

- работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11- 134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);

- рубка лесных насаждений (деревьев, кустарников в лесах), очистка, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;

- работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры, объектов нелесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;

- оказание услуг по осуществлению функций муниципального заказчика по контролю объемов и сроков выполнения работ, надлежащего исполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков, оформлению отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств при выполнении работ по благоустройству общественных территорий;

- технологическое присоединение к электрическим сетям.

Итогами реализации мероприятий Подпрограммы 1 станет:

* улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа;
* повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, улучшение имиджевых характеристик городского округа;
* создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан   
  на территории городского округа;
* увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий городского округа.

**Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»**

Реализация Подпрограммы 2 включает в себя:

Основное мероприятие «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

1. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.05 «Организация общественных работ, субботников» включает в себя организацию и проведение субботников, закупку инвентаря, одежды, раздаточного материала, полевая кухня и т.п.

2. Мероприятие 01.08 «Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства».

В рамках данного мероприятия предусмотрены: расходы на оплату труда работников казенных и бюджетных муниципальных казенных учреждений, взносов по обязательному страхованию, транспортные расходы, оплату налогов и иных обязательных платежей; нотариальных услуг, услуг лизинга, исполнение судебных решений; оплата кредиторской задолженности; оплата налога на имущество, транспортный, госпошлины, сборы, штрафы, организация охраны зданий, страхование имущества, госпошлина за прохождение технического осмотра самоходных машин (прицепов); оказание услуг по охране имущества и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, оказание услуг по обслуживанию устройства передачи данных и средств пожарной сигнализации, налога на имущество, транспортного налога, содержание и текущий ремонт нежилых помещении, оказание услуг по экстренному вызову наряда охраны на осмотр объектов при получении тревожных сообщений с помещений; расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования;

поставка аккумуляторов;

поставка запасных частей;

поставка колесных дисков;

поставка шин автомобильных и для сельскохозяйственных машин;

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в оперативное управление

оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, горячему водоснабжению, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами), вывоз мусора, услуги по вывозу бытовых сточных вод из выгребной ямы, техобслуживание газопроводов , сооружений на них и (или) газового оборудования, оказание услуг по наблюдению за безопасной эксплуатацией бытового газоиспользующего оборудования, -отопление, транспортировка, водоотведение, услуги СПРО, энергоснабжение, расходы на оказание услуг на пользование тепловой энергией в горячей воде, оказание услуг на передачу электрической энергии на поставку электроэнергии по Мегабаку, транспортировка газа, поставка газа; оказание услуг по предоставлению контейнера опасных отходов и его обслуживания в рамках реализации программ «Мегабак»;

покупка оргтехники для МКУ, поставка лазерных МФУ и запасных частей к ним;

покупка и заправка картриджей;

покупка телефонов, смартфонов, планшетов;

услуги печати и изготовления баннеров, плакатов и др., а также услуги ламинации;

аренда погрузчика (с водителем);

уборка мусора;

оказание услуг по вывозу бытовых сточных вод из выгребных ям;

оказание услуг охраны (пультовая охрана с использованием тревожной кнопки);

приобретение средств малой механизации;

поставка технических средств и смазочных материалов;

поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей;

поставка саженцев деревьев, кустарников;

поставка рассады однолетних цветов;

приобретение цветочной рассады, поставка рулонных газонов;

проверка дымоходов и котлов;

техобслуживание газового оборудования

закупка оборудования для техобслуживания газопроводов, сооружений на них и (или) газового оборудования

оплата услуг связи;

оплата услуг сотовой связи;

оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета;

покупка мобильных телефонов для работы в СКПДИ (системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры) и мобильном приложении;

отправка заказных писем;

поставка конвертов, марок, конвертов с марками;

обучение специалистов, услуги по переподготовке специалистов, повышение квалификации;

оплата проживания в период обучения;

оценка труда работников;

оказание услуг, по специальной оценке, условий труда;

проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах (охрана труда), охрана труда на высоте, рабочие люльки, ЭБ, ГОЧС, ПТМ, БДД);

оказание образовательных услуг (электрики, рабочие люльки, охрана труда, стропальщики, рабочие зеленого хозяйства, дорожные рабочие) Оказание услуг по обучению АУП;

медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников), проведение медицинских анализов);

оказание услуг по повышение квалификации и СОУТ

СИЗ при работе на высоте;

оказание услуг по поддержке офисных программ;

профстандарт бухгалтер (контр.система);

повышение квалификации;

повышение квалификации по антикоррупции;

поставка периодических печатных изданий, периодическая подписка газет и журналов;

оказание почтовых услуг (конверты);

транспортные услуги;

нотариальные услуги;

оказание услуг по аренде автовышки

аренда спецтехники,

аренде измельчителя веток

поставка баннеров;

оказание услуг по сопровождению, обновлению, информационному обслуживанию программного продукта "Строительный эксперт"(Турбосметчик)";

поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги;

поставка моющего средства;

оплата услуг по проведению обязательного психиатрического   
и периодического медицинского обследования сотрудников;

поставка зимней-летней спецодежды, поставка обуви, предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, и других видов специальной одежд);

расходы по оплате муниципальных контрактов на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам;

расходы по оплате контрактов на приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам;

техобслуживание и ремонт автомобилей, спецтехники и коммунальной техники, инструментов; мойка, чистка автомобилей и коммунальной техники; приобретение шин, шиномонтаж, приобретение и ремонт коммунальной техники, оборудования для коммунальной техники, приобретение автотранспортных средств; ремонт средств малой механизации и комплектующих, услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности для транспортных средств, ОСАГО, КАСКО страхование; поставке горюче-смазочных материалов, запасных частей;

оказание услуг по замене заднего редуктора моста автогрейдера;

ремонт трактора - замена двигателя и вышки- замена рамы;

поставка автомобильного шампуня для бесконтактной мойки

поставка жидкостей для обслуживания автотранспорта

осмотр коммунальной техники в Административном техническом надзоре;

диагностика техники для дальнейшего списания;

услуги оценка автотранспорта;

утилизация списанных ОС;

оказание услуг по ремонту тракторов и спецтехники;

оказание услуг по шиномонтажу на автомобили отечественного и иностранного производства;

техническое обслуживание и ремонт коммунальной техники;

ремонт малой механизации

поставка комплептующих для триммеров;

поставка грунт-эмали по ржавчине;

поставка эмали;

поставка запасных частей для малой механизации;

поставка комплектующих для ручного инструмента;

поставка кордов триммерных;

поставка масла и смазочных материалов для малой механизации;

поставка мотопомп и комплектующих;

поставка пильных цепей;

поставка виброплит, резчика швов, моторуба и бензиновых генераторов;

поставка цепей и шин для бензопил;

обслуживание системы водоочистки;

услуги по проведению технической экспертизы и утилизации оборудования с предоставлением заключения (акта) для списания;

установка навигационного оборудования ГЛОНАСС, и абонентское сервисное обслуживание системы мониторинга;

приобретение бортового блока мониторинга ГЛОНАСС/GPS (AT);

оказание услуг по абонентскому обслуживанию системы мониторинга и техническому сопровождению установленного оборудования на транспортном средстве заказчика в используемой диспетчерской системе заказчика, выполнение работ по дооснащению технических средств мониторинговой спутниковой системы и его обслуживанию;

установка и обслуживание навигационных систем

медицинский осмотр водителей;

обустройство модульного быстровозводимого гаража;

поставка скобяных изделий и метизов;

поставка вибропилы, резчика швов, воздуходувного устройства, отвала коммунального, ножи, щетки, фильтры, грабли, лопаты, цепи, триммер, бензопилы, воздуходувка-пылесос, мотоножницы, смеситель для резиновой крошки на колесах, тележка укладчик покрытий из резиновой крошки, косилка дорожная краевая, приобретение подметальных машин, бензоинструмент, кусторезов и прочей техники, крупных машин и коммунальной техники для комплексного благоустройства территории, поставка запасных частей и расходных материалов к уборочной технике, поставка расходных материалов и запасных частей к бензоинструмент, поставка триммеров бензиновых; бензопилы; сварочный аппарат; телега для МТЗ 82; Снегоуборщики (бензиновые), пиломатериалы, косилка боковая, прицеп тракторный самосвальный, пескоразбрасыватель, эскаватор-погрузчик, снегоуборщик, миксер для резиновой крошки;

оказание услуг по ремонту и обслуживанию бензоинструмента и электроинструмента;

поставка инвентаря для уборки снега;

поставка экскаватора-погрузчика;

поставка автомобиля грузового бортовая платформа;

поставка грузового автомобиля;

поставка грейдера, трактора, камаза, газели, снегоуборщик

приобретение помещений для постов охраны;

поставка раций и термоанемометра;

услуги по техническому облуживанию (содержанию) и ремонту средств, систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации; охране зданий;

содержание, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений; установка ограждений, содержание и текущий ремонт нежилых помещений

оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и камер уличного видеонаблюдения (монтаж, наладка, содержание)

оказание услуг по утилизации;

разработка и согласование паспортов отходов;

утилизация ламп;

услуги дератизации и дезинфекции;

услуги и работы по утилизации, захоронению отходов, оказание услуг по содержанию контейнерных площадок,

товары для предотвращения распространения короновирусной инфекции; приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, поставка масок медицинских, перчаток медицинских, дезинфицирующих средств для детских площадок, антисептики;

поставка аптечек первой помощи;

поставка автомобильных аптечек;

демонтаж аварийных объектов;

приобретение венков, цветов, корзин для возложения и для вручения   
на мероприятиях на памятные даты, для тематического оформления мест проведении мероприятий;

установка домофонов, проведение ремонтных и монтажных работ, предусмотренных на установку домофона;

поставка хозяйственных товаров (перчатки, хлопчатобумажные перчатки с ПВХ покрытием, мешки для мусора и т.п.); расходных материалов; хозяйственного инвентаря, бытовой химии, инструментов, электрооборудования (кисти, лопаты, грабли, краска для уличных работ, ножи для измельчителя веток ВХ-62; Ножи для автогрейдера, поставка щеточных и иных дисков и т.д.), Электротовары (розетки, лампочки, провода, автоматы), поставка лакокрасочных материалов; поставка электрофурнитуры (светильники, кабели, лампы, удлинители);

приобретение оборудования и материалов пожаробезопасности;

приобретение оргтехники, канцелярских товаров, бумаги;

услуги на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности;

приобретение запчасти для компьютеров и периферийного оборудования;

оказание услуг по ремонту оргтехники, текущий ремонт и обслуживание автоматизированных рабочих мест

поставка картриджей;

оказание услуг по заправке картриджей;

поставка мебели и других основных средств для нужд учреждений;

приобретение спецодежды, обуви;

приобретение приборов учета расхода газа, воды, электроэнергии;

расходы на оказание услуг по сопровождению, обновлению, информированию программного продукта;

приобретение противопожарного инвентаря;

поставка холодного асфальта;

поставка пескобетона, песка кварцевого;

поставка бетона;

поставка строительных материалов, (Пиломатериал); металлопрокат; цемент, щебень, поставка доски обрезной;

наборы инструментов;

поставка краски аэрозольной (окрашивание МАФ);

инструменты, садовый и хозяйственный инвентарь;

оказание услуг по дроблению и вывозу порубочных остатков;

обеспечение широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности;

оказание услуг по санитарно-бактериологическому исследованию воды и источников нецентрализованного водоснабжения;

оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров;

приобретение ГСМ, топлива;

поставка нефтехимии;

поставка масел для техники и автотранспорта;

техобслуживание и ремонт автомобилей; техобслуживание и ремонт тракторов и прицепного, навесного оборудования, садовой техники, ТО и ремонт средств малой механизации; шиномонтаж;

оказание услуг по аренде спецтехники (грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозера, экскаватора-погрузчика, фронтального погрузчика и т.д.);

оказание услуг по вывозу снега;

закупка семян, грунта, торфа;

выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту, устройству и содержанию ливневой канализации, дренажной системы;

закупка ленты монтажной нержавеющей С201, 20х0,7(кассета 50м);

закупка скрепы-бутель усиленная СУ-20;

закупка трубы ВГП водогазопроводная 32х3,2 ст.3;

закупка трубы ВГП водогазопроводная 40х3,5 ст.3;

закупка трубы ВГП водогазопроводная 50х3,5 ст.3;

закупка трубы ПВХ диаметром 32 мм;

закупка трубы бесшовная х/д 15х2 ст.20;

закупка трубы профильная 20х20х1,5 ст.3;

закупка стяжки строительной;

закупка хомута кабельного, пластикового, белого, нейлонового;

закупка хомута пластикового;

закупка стяжки нейлоновой.

приобретение основных средств и материалов для нужд благоустройства;

поставка запчастей и комплектующих для детских площадок;

поставку материалов для содержания объектов благоустройства;

поставка бордюрного камня;

поставка валиков малярных;

приобретение стендов, лавочек, урн, консолей, банеров, флагов, перетяжек, флагштоков, светодиодных консолей;

поставка товаров для крепления флагов, хомутов;

поставка флагов;

поставка защитного кожуха для кустореза;

оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию игровых площадок и контейнерных площадок, находящихся в управлении МБУ;

услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям;

оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) дорожной техники, спецтехники, автомобилей и коммунальной техники; автотранспортных средств;

нанесение разметки на парковочное место;

установка ограждений, поставка элементов для монтажа ограждений, заборов, ворот, калиток;

закупка техники в лизинг, закупка техники в лизинг с авансом, закупка техники в лизинг без аванса на 2023 год, на три года, на год. Закупка будет осуществляться Администраций Городского округа Пушкинский Московской области и МКУ «Пушгорхоз»;

поверка оборудования;

поставка техники для уборки помещений( пылесос строительный);

поставка наклеек;

оказание услуг по замене блока СКЗИ (включая блок СКЗИ, его проверку, метрологическую проверку, активация и калибровка тахографа, а также оформление карты тахографа водителя и карты предприятия);

поставка клея для резиновой крошки;

оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости объектов недвижимости.

3. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.10 «Содержание и текущий ремонт покрытий»: содержание покрытий, в том числе: уборка различных предметов и мусора, восстановление профиля дорог, поднятие кирпичных горловин колодцев, скашивание травы, исправление бортовых камней, уборка опавших листьев, мойка проезжей части, очистка водоотводных лотков, содержание и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных дорог и проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, подъездных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, парковочных зон, включая подготовительные мероприятия, пир, ремонт придомовых территорий, ямочный ремонт, экспертиза асфальтового покрытия, подготовительные мероприятия выкорчевка пней, валка деревьев, устройство газона, установка и ремонт искусственных неровностей (элементов принудительного снижения скорости транспортных средств) и др.

Закупка холодного асфальта, асфальтобетонной крошки, песка, щебня бортового камня, строительных материалов, выполнение работ по ремонту резинового покрытия на детских и спортивных площадках, ремонт резиновых покрытий детских и спортивных площадок, работы по ямочному ремонту дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, устройство разметки парковки, ремонт замена резиновых покрытий, бесшовного покрытия спортивных и детских и спортивных площадок, ремонт покрытия пешеходных мостов, устройство и ремонт тротуаров, ремонт тротуара д.п. Зеленоградский к ж/д станции Зеленоградская со стороны ул. Туристов, устройство пешеходного моста, замена резинового покрытия на спорт площадках, обустройство спорт площадки, обустройство детской площадки ремонт пешеходного моста, текущий ремонт существующего покрытия тротуаров, пешеходных дорожек и пешеходных мостов, и др.

Поставка резиновой крошки.

4. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.11 «Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда»: содержание и ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, внутриквартальных дорог и проездов, тротуаров, подъездных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, парковочных зон, включая подготовительные мероприятия, ремонт придомовых территорий, ямочный ремонт, экспертиза асфальтового покрытия, подготовительные мероприятия выкорчевка пней, валка деревьев, устройство газона, установка и ремонт искусственных неровностей (элементов принудительного снижения скорости транспортных средств), разметка дорожного пространства, парковок, знаки препятствия, приобретение и установка ограждения, комплексное благоустройство территорий, выполнение работ по ямочному ремонту дворовых территорий, выполнение работ по ремонту дворовой территории, закупка горячего асфальтобетона, литого асфальта, холодного асфальта, асфальтобетонной крошки, песка, щебня бортового камня, расходы на оплату труда работников бюджетных муниципальных учреждений, взносов по обязательному страхованию, оплату налогов и иных обязательных платежей; исполнение судебных решений, вывоз мусора, аренда средств малой механизации, приобретение ГСМ, горячего асфальта, битумной эмульсии, общехозяйственные затраты, поставка дорожных знаков, конусов и ИДН.7.

Ремонт дворовой территории в р.п. Софрино, ул. Дачная, д. 1, д. 2

5. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 1.12 «Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям» включает в себя установку, ремонт, содержание ограждений на территории Городского округа Московской области.

6. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 1.13 «Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства» включает в себя ремонт, содержание детских игровых площадок, воркаутов, информационных стендов, урн, лавочек, зеленых насаждений, поставка украшений, светодиодных консолей, закупка элементов детских игровых площадок, поставка запчастей и комплектующих для детских площадок, горок детских, поставка горки для детской площадки;

поставка стекла акрилового прозрачного;

поставка Табличек Правила эксплуатации детской площадки;

поставку материалов для содержания объектов благоустройства;

поставка дождеприемных люков;

поставка валиков малярных;

оказание услуг по аренде дробилки;

оказание услуг по аренде бульдозера;

оказание услуг по благоустройству территории с планировкой ландшафта;

приобретение стендов, лавочек, урн, консолей, банеров, флагов, перетяжек, флагштоков, светодиодных консолей;

поставка товаров для крепления флагов, хомутов;

поставка флагов;

услуги печати и изготовления баннеров, плакатов и др., а также услуги ламинации;

выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов;

поставка аккумуляторов;

поставка запасных частей;

поставка колесных дисков;

поставка шин автомобильных и для сельскохозяйственных машин;

выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию светофорных объектов;

оказание услуг по вывозу и переработке порубочных остатков, спила, выполнение работ по уборке спила и смета;

вывоз навалов снега

очистка территории от мусора, снега и т.д.;

обследование пешеходных мостов;

противогололедных реагентов;

пескосоляной смеси, песка, гранитной крошки, поставка технической соли (концентрата минерального-галит) и др.;

поставка строительных материалов, поставка пиломатериалов;

поставка песка, щебня, асфальтобетонной крошки и холодного асфальта;

приобретение основных средств и материалов для нужд благоустройства (люки, дождеприемники, вазоны, лестницы и др.);

покупка, содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства, поставка знаков препятствия, ограждения, урн, скамеек, вазонов, декоративных художественных изделий, банеров, клумб, кустарников, деревьев);

обслуживание биотуалета;

поставка бетонных урн для раздельного сбора мусора;

приобретение стендов, лавочек, урн, консолей, банеров, флагов, перетяжек, флагштоков, светодиодных консолей;

приобретение и установка перетяжек;

водоснабжение на полив дорог и тротуаров;

оказание услуг по предоставлению контейнера опасных отходов и его обслуживание в рамках реализации программы "Мегабак",

оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования и испытанию дорожно-строительных материалов;

поставка электроэнергии по Мегабаку;

оказание услуг по акарицидной обработке;

поставка оборудования для благоустройства;

выполнение работ по ремонту памятников и благоустройству прилегающей территории;

работы по благоустройству объектов памяти ВОВ;

приобретение материальных запасов;

выполнение работ по ремонту резинового покрытия и ремонту детских и спортивных площадок, замена и покупка элементов детских площадок, санитарная вырубка деревьев, поставка газонного ограждения, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз спила и твердых коммунальных отходов с дорог общего пользования, общественных и дворовых территорий, поставка МАФ (диваны парковые, урны), поставка информационных стендов, праздничное оформление территории, включая поставку светодиодных уличных консолей и баннеров, поставка песка для пополнения песочниц на детских площадках (песок мытый);

оказание услуг по предоставлению в аренду передвижных компактных туалетных кабин («Биотуалет»);

выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, ремонту, устройству и содержанию ливневой канализации, дренажной системы;

выполнение работ по устройству водопропускных труб под дорогами; оказание услуг по спилу, валке и кронированию деревьев и вырубке деревьев, кустарников, оказание услуг по санитарной вырубке;

поставка металла;

приобретение и установка спортивной площадки в том числе и работы, связанные с ее установкой;

покупка элементов для спортивной площадки;

благоустройство спортивной площадки;

ремонт и содержание покрытия спорт площадки;

содержание и ремонт спортивной площадки;

очистка парковой зоны;

очистка территории от мусора, снега и т.д.;

обследование пешеходных мостов;

реконструкция пешеходного моста;

поставка металлических элементов для ремонта мостиков;

покраска ограждения парковой зоны;

приобретение и установка элементов спортивной площадки;

снос аварийного строения с последующей утилизацией;

закупка уличных украшений (малых архитектурных форм);

ремонт и содержание фонтанов, малых архитектурных форм);

оплата услуг по утилизации, захоронению отходов;

оказание услуг по акарицидной обработке;

поставка и ремонт насосов и комплектующих для фонтанов, технической воды, оказание услуг по физической охране объектов;

расходы на оплату труда работников бюджетных муниципальных учреждений, взносов по обязательному страхованию, оплата социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме, транспортные расходы, оплату налогов и иных обязательных платежей; нотариальных услуг, услуг лизинга, исполнение судебных решений; оплата кредиторской задолженности; оплата налога на имущество, транспортного налога земельного налога, прочие налоги, госпошлины, сборы, штрафы, организация охраны зданий, страхование имущества, госпошлина за прохождение технического осмотра; оказание услуг по охране имущества и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, оказание услуг по обслуживанию устройства передачи данных и средств пожарной сигнализации, содержание и текущий ремонт нежилых помещении, оказание услуг по экстренному вызову наряда охраны на осмотр объектов при получении тревожных сообщений с помещений; расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования;

расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских характеристик объекта), обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, полученных в оперативное управление;

оплата коммунальных услуг (теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение, горячее водоснабжение, газоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами), вывоз мусора, услуги по вывозу бытовых сточных вод из выгребной ямы, техобслуживание газопроводов, сооружений на них и (или) газового оборудования, отопление, транспортировка, водоотведение, услуги СПРО, энергоснабжение, расходы на оказание услуг на пользование тепловой энергией в горячей воде;

оплата услуг связи, канала связи, интернета;

оплата услуг сотовой связи;

оказание услуг связи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего бюджета;

покупка мобильных телефонов для работы в СКПДИ (системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры) и мобильных приложениях;

отправка заказных писем, поставка конвертов, марок, конвертов с марками; оказание почтовых услуг;

обучение специалистов, услуги по переподготовке специалистов, повышение квалификации;

оплата проживания в период обучения;

оценка труда работников;

оказание услуг, по специальной оценке, условий труда;

проведение оценки профессиональных рисков на рабочих местах (охрана труда), охрана труда на высоте, рабочие люльки, ЭБ, ГОЧС, ПТМ, БДД);

оказание образовательных услуг (электрики, рабочие люльки, охрана труда, стропальщики, рабочие зеленого хозяйства, дорожные рабочие) Оказание услуг по обучению АУП;

медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников), проведение медицинских анализов);

оказание услуг по повышению квалификации;

СИЗ при работе на высоте;

оказание услуг по поддержке офисных программ;

профстандарт бухгалтер (контр. система);

повышение квалификации;

повышение квалификации по антикоррупции;

поставка периодических печатных изданий, периодическая подписка газет и журналов;

транспортные услуги;

оказание услуг по аренде техники, транспорта, спецтехники и СММ;

поставка баннеров;

оказание услуг по сопровождению, обновлению, информационному обслуживанию программного продукта специализированных программ;

поставка бумажных полотенец и туалетной бумаги;

оплата услуг по проведению обязательного психиатрического   
и периодического медицинского обследования сотрудников;

поставка спецодежды, поставка обуви, предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, и других видов специальной одежд);

расходы по оплате муниципальных контрактов на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам;

расходы по оплате акарицидной обработки / обработки помещений;

расходы по оплате контрактов на приобретение прочих объектов, относящихся к материальным запасам;

техобслуживание и ремонт автомобилей, спецтехники и коммунальной техники, инструментов; мойка, чистка автомобилей и коммунальной техники; приобретение шин, шиномонтаж, приобретение и ремонт коммунальной техники, оборудования для коммунальной техники, приобретение автотранспортных средств; ремонт средств малой механизации и комплектующих, услуги по обязательному страхованию автогражданской ответственности для транспортных средств, ОСАГО, КАСКО страхование; поставке горюче-смазочных материалов, запасных частей;

поставка автомобильного шампуня для мойки;

поставка жидкостей для обслуживания автотранспорта;

осмотр коммунальной техники в Административном техническом надзоре;

диагностика техники для дальнейшего списания;

услуги по оценке автотранспорта;

утилизация списанных ОС;

оказание услуг по ремонту тракторов и спецтехники;

техническое обслуживание и ремонт техники;

ремонт малой механизации;

обслуживание системы водоочистки;

услуги по проведению технической экспертизы и утилизации оборудования с предоставлением заключения (акта) для списания;

установка навигационного оборудования ГЛОНАСС, и абонентское сервисное обслуживание системы мониторинга;

приобретение бортового блока мониторинга ГЛОНАСС/GPS (AT);

оказание услуг по абонентскому обслуживанию системы мониторинга и техническому сопровождению установленного оборудования на транспортном средстве заказчика в используемой диспетчерской системе заказчика, выполнение работ по дооснащению технических средств мониторинговой спутниковой системы и его обслуживанию;

установка и обслуживание навигационных систем;

установка и приобретение тахографов, карт водителей;

обустройство гаража;

поставка скобяных изделий и метизов;

поставка ножей, щеток, фильтров, граблей, лопат, цепи, триммер, бензопилы, и прочей техники, крупных машин и коммунальной техники для комплексного благоустройства территории, поставка запасных частей и расходных материалов к уборочной технике, поставка расходных материалов и запасных частей к бензоинструменту, пиломатериалы, и т.п., приобретение основных средств, расходных частей для них;

приобретение тротуарной плитки;

оказание услуг по ремонту и обслуживанию бензоинструмента и электроинструмента;

оказание услуг по ремонту помещений;

оказание услуг по вывозу снега, мусора и т.п.;

опломбирование счетчиков;

оказание услуг по подключению к электрическим сетям;

закупка ПСС, ПГМ, песка, реагентов, крошки;

поставка инвентаря для уборки;

приобретение помещений для постов охраны;

услуги по техническому облуживанию (содержанию) и ремонту средств, систем охранной, пожарной и тревожной сигнализации; охране зданий;

содержание, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений;

установка ограждений, содержание и текущий ремонт нежилых помещений;

оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и камер уличного видеонаблюдения (монтаж, наладка, содержание);

оказание услуг по утилизации;

разработка, согласование паспортов отходов;

утилизация ламп; приобретение контейнеров для хранения ламп;

услуги дератизации и дезинфекции;

услуги и работы по утилизации, захоронению отходов, оказание услуг по содержанию контейнерных площадок;

товары для предотвращения распространения короновирусной инфекции; приобретение дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, поставка масок медицинских, перчаток медицинских, дезинфицирующих средств для детских площадок, антисептики;

поставка аптечек первой помощи;

поставка автомобильных аптечек;

демонтаж аварийных объектов;

установка домофонов, проведение ремонтных и монтажных работ, предусмотренных на установку домофона;

поставка хозяйственных товаров (перчатки, хлопчатобумажные перчатки с ПВХ покрытием, мешки для мусора и т.п.); расходных материалов; хозяйственного инвентаря, бытовой химии, инструментов, электрооборудования (кисти, валики, кювета для краски, лопаты, грабли, лом, ледоруб, топор, черенки, краска для уличных работ, ножи для измельчителей; ножи для СММ и техники, поставка щеточных и иных дисков и т.д.), Электротовары (розетки, лампочки, провода, автоматы и т.п.), поставка лакокрасочных материалов; поставка электрофурнитуры (светильники, кабели, лампы, удлинители и т.п.);

приобретение оборудования и материалов пожаробезопасности;

приобретение оргтехники, канцелярских товаров, бумаги, приобретение хозтоваров;

услуги на обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности;

приобретение запчасти для компьютеров и периферийного оборудования;

оказание услуг по ремонту оргтехники, текущий ремонт и обслуживание автоматизированных рабочих мест;

поставка картриджей;

оказание услуг по заправке картриджей;

поставка мебели и других основных средств для нужд учреждений;

приобретение спецодежды, обуви;

приобретение приборов учета расхода газа, воды, электроэнергии;

расходы на оказание услуг по сопровождению, обновлению, информированию программного продукта;

приобретение противопожарного инвентаря;

поставка холодного асфальта, поставка песка кварцевого;

поставка строительных материалов, (пиломатериал); металлопрокат; цемент, сухая цементная смесь, цементно-песчаная смесь, щебень, поставка доски обрезной, кирпича;

проведение экспертиз;

поставка инструментов;

поставка краски (окрашивание МАФ), средств против антивандальных надписей, уайт-спирита и т.п.;

поставка, поверка, дозаправка огнетушителей;

поставка инструментов, садового и хозяйственного инвентаря;

поставка журналов, полиграфической продукции, услуги типографии;

поставка средств для фонтана;

поставка мыши, клавиатуры для компьютеров;

поставка запасных частей для ДИП (элементы скалодрома, канат, качели, элементы крепления и т.п.);

поставка крошки резиновой, колера, клея;

оказание услуг по дроблению и вывозу порубочных остатков;

обеспечение широкополосным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи. Обеспечение оборудованием и поддержание его работоспособности;

оказание услуг по санитарно-бактериологическому исследованию воды и источников из централизованного водоснабжения;

оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту кондиционеров;

приобретение ГСМ, топлива;

поставка нефтехимии;

поставка масел для техники и автотранспорта;

техобслуживание и ремонт автомобилей; техобслуживание и ремонт тракторов и прицепного, навесного оборудования, садовой техники, ТО и ремонт средств малой механизации;

оказание услуг по аренде спецтехники (грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозера, экскаватора-погрузчика, фронтального погрузчика и т.д.);

закупка семян, грунта, торфа;

оказание услуг по содержанию контейнерных площадок;

ремонт малой механизации

поставка комплектующих для триммеров;

поставка грунт-эмали по ржавчине;

поставка запасных частей для малой механизации;

поставка комплектующих для ручного инструмента;

поставка кордов триммерных;

поставка масла и смазочных материалов для малой механизации;

поставка мотопомп и комплектующих;

поставка пильных цепей;

поставка виброплит, резчика швов, моторуба и бензиновых генераторов;

поставка цепей и шин для бензопил;

оказание услуг по вывозу снега.

оказание услуг по вывозу отходов строительства (строительного мусора);

покупка оргтехники для МКУ, поставка лазерных МФУ и запасных частей к ним; покупка и заправка картриджей; покупка телефонов, смартфонов, планшетов;

услуги печати и изготовления баннеров, плакатов и др., а также услуги ламинации;

аренда погрузчика (с водителем);

уборка мусора;

оказание услуг охраны (пультовая охрана с использованием тревожной кнопки);

приобретение средств малой механизации;

поставка технических средств и смазочных материалов;

поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей;

поставка саженцев деревьев, кустарников, поставка рулонных газонов;

поставка рассады однолетних цветов;

приобретение цветочное рассады;

оказание услуг по покосу травы;

Выполнение работ по обустройству парковочного пространства, устройству тротуаров, устройству дорожно-тропиночной сети, установке бортовых камней, озеленение территории, высадка деревьев и кустарников, перенос и обустройство контейнерной площадки, устройство проездов;

нанесение разметки на парковочное место;

экологическое обследование воды;

закупка техники в лизинг, закупка техники в лизинг с авансом, закупка техники в лизинг без аванса на 2023 год, на три года, на год. Закупка будет осуществляться Администраций Городского округа Пушкинский Московской области и МКУ «Пушгорхоз»;

поверка оборудования;

приобретение и установка спортивной площадки(в т.ч спортивного инвентаря);

поставка металлических элементов для ремонта мостиков.

7. Мероприятия 01.14 «Озеленение территорий» включает перечень видов работ и услуг:

содержание зеленых насаждений клумб;

закупка и высадка рассады, кустарников, деревьев;

закупка семян, грунта, торфа, песка;

закупка химических средств и прочих материалов;

услуги по озеленению территории;

приобретение семян, саженцев, растений;

поставка цветочной рассады;

оказание услуги по уходу за зелеными насаждениями (газонная трава); приобретение материалов и хозяйственного инвентаря для работ по озеленению;

поставка рассады однолетних цветов;

расходы на оплату труда работников бюджетных муниципальных учреждений, взносов по обязательному страхованию, оплату налогов и иных обязательных платежей; исполнение судебных решений;

вывоз мусора;

поставка краски и кистей, поставка краски и кистей для покраски садовых деревьев.

8. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.15.«Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения»:

устройство внутридворового освещения, ремонт крыш зданий на территории базы Лесная 17, административное здание, здание гаража, освещение пешеходных переходов, оплата уличного освещения, содержание сетей уличного освещения (замена и установка дополнительных светильников, замена и установка опор уличного освещения, замена голого провода на самоизолирующий провод (далее – СИП), замена кронштейнов, замена ящиков и деталей щита учета (далее – ЩУ), установка ЩУ, получение технических условий); увеличение протяженности и капитальный ремонт линий уличного освещения (замена и установка дополнительных светильников, замена и установка опор уличного освещения, замена голого провода на СИП, замена кронштейнов, замена ящиков и деталей ЩУ, установка ЩУ, получение технических условий); приобретение, установка, замена светодиодных светильников, поставка и установка авторизированной системы управления наружным освещением (АСУНО), проекто-изыскательные работы, услуги, проведение экспертизы, приобретение автогидроподъемников.

Оказание услуг в сфере экологии, оказание услуг мобильной телефонной связи, оказание услуг, обучения и проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности, оказание услуг ОСАГО, оказание услуг охраны для обеспечения комплексной безопасности на территории учреждения, оказание услуг по вывозу, транспортированию и обезвреживанию ртутьсодержащих отходов, оказание услуг по дистанционному обучению сотрудников по программе «Промышленная безопасность», оказание услуг по изготовлению печатей, штампов, оказание услуг по обновлению и информационному обслуживанию программного комплекса Smeta.ru, оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, оказание услуг по обучению сотрудников, оказание услуг по обучению специалиста в сфере закупок, оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, оказание услуг по оценке деятельности хозяйствующего субъекта на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям Российской Федерации, в том числе проведение ветеринарно-санитарных мероприятий, оказание услуг по предоставлению доступа к сети интернет, оказание услуг по предоставлению права на использование лицензии программного комплекса Smeta.ru, оказание услуг по предоставлению права на использование лицензии электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» , оказание услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей, оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования, оказание услуг по проведению технического осмотра автомобилей, оказание услуг по ремонту автогидроподъемника, оказание услуг по ремонту автомобилей, оказание услуг по ремонту спецтехники, оказание услуг по специальной оценке условий труда, оказание услуг по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, оказание услуг по техническому обслуживанию газопроводов, оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуацией людей при пожаре, оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (сотовая связь), оказание услуг стационарной телефонной связи, оказание услуг холодного водоснабжения и канализации, поставка кабеля и проводов СИП, поставка бензина (АИ-92, АИ-95), дизельного топлива, поставка бланков удостоверений, поставка блоков защиты для светодиодных светильников, поставка бумаги, поставка видеокамер, оборудования и материалов системы видеонаблюдения в учреждении, поставка газа, поставка дорожных знаков, поставка журналов, поставка зажимов ответвительных, поставка замков и петель для ящиков уличного освещения, поставка запасных частей для автотранспорта, поставка запчастей и расходных материалов, поставка и установка АСУНО, поставка ИЗУ, поставка инструментов, поставка источников освещения ДНАТ, поставка кабельной арматуры, поставка канцелярских товаров, поставка хозяйственных товаров, поставка картриджей, поставка клемм, поставка компьютерной техники и комплектующих, поставка кронштейнов к опорам, поставка ламп, поставка ламп ДНАТ, поставка ламп светодиодных, поставка летней спецодежды, поставка магнитных пускателей, поставка материалов для освещения пешеходных переходов, поставка материалов для обслуживания уличного освещения, поставка мебели, поставка мебели и бумаги, поставка металла, поставка металла для собственного производства, поставка молока, поставка мыла туалетного, поставка новогодних подарков, поставка оргтехники, поставка питьевой воды в бутылях, поставка проводов , кабеля, поставка программно-технических средств, поставка светильников ЖКУ, поставка светильников светодиодных, поставка спецодежды, поставка средств индивидуальной защиты, поставка стоек ж/б, поставка опор уличного освещения, поставка техники и комплектующих, поставка товаров для обслуживания уличного освещения, поставка товаров для текущих работ, поставка уголков, поставка хозяйственных товаров для нужд учреждения, поставка электротехнических товаров, поставка электротоваров, поставка электроэнергии, разработка нормативно-технической экологической документации в соответствии с действующим законодательством (экология), транспортировка природного газа, электронно-цифровая подпись, обучение по охране труда при работе на высоте, транспортный налог, экологический сбор, СРО, поставка мыла, кремов и перчаток, поставка питьевой воды в бутылках, вывоз отходов, ремонт крыш зданий на территории производственной базы, приобретение материалов на устройство УО во дворах, закупка светильников для пешеходных переходов, покупку краски, аэрозольная краски в баллончиках , поставка компьютерной техники и комплектующих, оргтехника и комплектующие к ней, поставка металлических изделий, поставка дизельного генератора и т.п.

9. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.16 «Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения» включает в себя покупку, замену и установку энергоэффективных светильников наружного освещения, покупка замена светодиодных светильников поставка электротоваров, поставка ламп, светодиодных светильников, закупка светильников для пешеходных переходов и т.п.

10. Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.18 «Содержание туалетных кабин» включает в себя содержание, ремонт и обслуживание туалетных кабинок, замена элементов, покупка туалетных кабинок.

Подпрограмма 2 направлена на содержание в нормативном состоянии объектов благоустройства, как на дворовых, так и на общественных территориях, организацию ликвидации несанкционированных свалок, содержание и увеличение протяженности сети уличного освещения, обеспечение деятельности муниципальных казенных и бюджетных учреждений в сфере благоустройства.

11. . Перечень видов работ и услуг Мероприятия 01.22 «Ликвидация несанкционированных навалов мусора» включает в себя мероприятия по ликвидации несанкционированных навалов мусора, оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок.

12. Мероприятие 01.23 «Устройство контейнерных площадок». Перечень основных видов работ: строительство, ремонт, модернизация (реконструкция), приведение в нормативное состояние контейнерных площадок, установка модульных контейнеров, установка контейнерных шкафов, ямочный ремонт основания, благоустройство прилегающей территории, обустройство площадок с целью реализации проекта «МЕГАБАК», асфальтирование и бетонирование основания площадки, устройство ограждения, навесов, освещения, видеонаблюдения, оказание услуг по уборке и содержанию территории в нормативном состоянии мест накопления твердых коммунальных отходов мусорных контейнерных площадок. Приобретение и ремонт контейнерных площадок, приобретение бытовки металлической, выполнение работ по устройству контейнерных площадок, работы по ремонту мусорных навесов, освещения. Обустройство существующей и новой контейнерной площадки, строительство контейнерных площадок (и подъездов к ним), поставка строительных материалов (металл, профлист, трубы и т.д.), обустройство контейнерных площадок с применением конструкции контейнерного шкафа и т.п.

**Основное мероприятие Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»**

Перечень видов работ по Мероприятию F2.01 «Ремонт дворовых территорий» (Приложение 10,11), включает:

Закупку на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов муниципальных образований Московской области, нуждающихся в ремонте асфальтового покрытия дворовой территории в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий на 2022-2023 г.г.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий должен содержать ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий может содержать обустройство нового парковочного пространства, ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, устройство искусственных дорожных неровностей.

Проектно-изыскательные работы, экспертиза сметной документации, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, ремонт внутриквартальных дорог и проездов, подъездных дорог к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, парковочных зон, включая подготовительные мероприятия (выкорчевка пней, валка деревьев, кронирование, устройство газона и др.), благоустройство прилегающей территории, покупка и установка лавочек, урн мафы, асфальтобетонной крошки, озеленение территории, покупка и установка декоративного забора, информационных стендов и знаков, устройство освещения, закупка строительных материалов для ремонта, ямочный ремонт, экспертиза асфальтового покрытия и т.п.

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

Реализация Подпрограммы 3 включает в себя основное мероприятие:

«Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»

Перечень видов работ и услуг Мероприятию 1.01 «Ремонт подъездов в многоквартирных домах» текущий ремонт подъездов, а так же:

- предоставить гранты в форме субсидий из бюджета Городского округа Пушкинский Московской области бюджетным и автономным учреждениям, осуществляющим управление многоквартирными домами, для возмещения и финансового обеспечения части затрат, связанных с выполнением ремонта подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Городского округа Пушкинский Московской области.

Реализация Подпрограммы 3 включает в себя основное мероприятие:

«Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Перечень видов работ и услуг мероприятие «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области» включает в себя работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

В настоящее время значительная доля муниципального жилищного фонда характеризуется неудовлетворительным состоянием.

Причинами возникновения этих проблем являются: - естественное старение домов:

- недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

- нарушение правил эксплуатации объектов;

- недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.

Реализация мероприятия Подпрограммы 3 позволит:

- выполнить работы в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы (постановление Правительства Московской области № 1188/58 от 27.12.2013 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы»);

- заменить лифты в жилищном фонде, отработавшие нормативный срок (более 25 лет) и подлежащие замене;

- произвести капитальный ремонт общего имущества в более   
108 многоквартирных домах;

- Администрации Городской округа Пушкинский, в полном объеме обеспечить перечисление платы за капитальный ремонт в фонд капитального ремонта и на открытые специальные счета ТСЖ за муниципальные помещения, расположенные в многоквартирных домах;

- выполнить работы по подготовке технических заключений состояния несущих и ограждающих конструкций, внутренних инженерных коммуникаций в многоквартирных жилых домах;

- оказание услуг по изготовлению и установке жалюзи.

**Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**

Реализация мероприятия Подпрограммы 5 позволит выполнить работы:

оказание услуг почтовой связи, дополнительных и иных услуг Блока почтового бизнеса и социальных услуг;

выплату заработной платы;

закупку канцелярских товаров;

закупку бумаги;

закупку компьютерного кресла.

**3. ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы Городского округа Московской области**

**«Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | | | |
| 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | | единиц | 0 | | 2 | 1 | | 1 | | 0 | | 0 | | F2 | | | |
| 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Приоритетный Отраслевой показатель | | единиц | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 01 | | | |
| 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный  Обращение Губернатора Московской области | | единиц | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | F2,01 | | | |
| 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | | % | 0 | | 20 | 20 | | 20 | | 25 | | 30 | | F2,01 | | | |
| 1.5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | | единиц | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | F2 | | | |
| 1.6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Приоритетный  Отраслевой показатель | | единиц | 0 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | F2,01 | | | |
| 1.7 | Количество объектов в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Приоритетный  Отраслевой показатель | | единиц | 0 | | 2 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | F2,01 | | | |
| 1.8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Приоритетный  Отраслевой показатель | | единиц | 0 | | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | F2 | | | |
| 1.9 | Замена детских игровых площадок | Приоритетный, отраслевой показатель | | Единиц | 0 | | 51 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 01 | | | |
| 1.10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Приоритетный,  отраслевой показатель | | Единиц | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 01 | | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | | Приоритетный, отраслевой показатель | штук | 0 | | 8852 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 01 | |
| 2.2 | Содержание территорий общего пользования | | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | | 780 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 01 | |
| 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | | Приоритетный, отраслевой показатель | единиц | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | 01 | |
| 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Приоритетный  обращение Губернатора Московской области | | Квадратный метр | 0 | | 15000 | 15000 | | 15000 | | 15000 | | 15000 | | | | | 01 |
| 2.5 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | Приоритетный  Обращение отраслевой показатель | | единиц | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | 01 |
| 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Приоритетный  Обращение Губернатора Московской области | | единиц | 0 | | 52 | 52 | | 52 | | 52 | | 52 | | | | | F2 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | | Приоритетный  Обращение Губернатора Московской области | единиц | 474 | | 23 | 133 | | 133 | | 133 | | 133 | | | | 01 | |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | | Приоритетный  Обращение Губернатора Московской области | единиц | 125 | | 107 | 107 | | 107 | | 107 | | 107 | | | | 02 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. МЕТОДИКА**  **расчета значений показателей муниципальной программы**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Период представления | | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 2 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» | | | | | | 1.1 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная | | 1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, реализованных без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Годовая | | 1.3 | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная | | 1.4 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Dn = Ny / N x 100%,  где:  Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании,  на территории которого проводятся мероприятия, %;  N - количество граждан в возрасте 14 лет  и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., согласно официальным данным Росстата;  Ny - количество граждан, принимающих участие  в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Ежеквартальная | | 1.5 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая | | 1.6 | Количество объектов систем наружного освещения, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству | Ед. | Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая | | 1.7 | Количество объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественного освещения | Ед. | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая | | 1.8 | Количество парков культуры и отдыха на территории Московской области, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения | Ед. | Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и отдыха населения |  | Квартальная | | 1.9 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основного мероприятия 01, подпрограммы 1) |  | Годовая | | 1.10 | Количество объектов благоустройства, в отношении которых проведены мероприятия по благоустройству, вне реализации национальных и федеральных проектов | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27 в рамках реализации основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  | Ежеквартальная | | 3 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» | | | | | | 2.1 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | штук | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая | | 2.2 | Содержание территорий общего пользования | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  | Годовая | | 2.3 | Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основного мероприятия 01, подпрограммы 2) |  | Годовая | | 2.4 | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дво0овых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв. м. | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  | Ежеквартальная | | 2.6 | Количество благоустроенных с привлечением субсидии пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) покрытием | штук | Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций |  | Ежеквартальная | | 2.6 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |  | Ежеквартальная | | 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» | | | | | | 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая | | 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая | |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком программы, муниципальным заказчиком подпрограммы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Администрации городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы)

по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу и вводит соответствующую информацию в ГАСУ Московской области;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм и мероприятий;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) вводит в ГАСУ Московской области информацию в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа (далее – Порядок). По решению муниципального заказчика программы введение информации в ГАСУ Московской области осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

6) размещает на официальном сайте Администрации городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   
в разделе «Муниципальные программы» утвержденную муниципальную программу;

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

8) представляет координатору муниципальной программы отчеты, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 8.2 Порядка;

9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе;

10) обеспечивает реализацию муниципальной программы   
в соответствии с основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики городского округа.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность   
за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных

за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией   
и финансированием подпрограммы;

6) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия   
и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией   
и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) формирует проекты адресных перечней   
и перечней, предусмотренных пунктами 3.8, 3.9 и 3.11 Порядка, а также предложения по внесению в них изменений.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа (в лице координатора муниципальных программ).

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в ГАСУ Московской области:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа содержит:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальных программ городского округа  
с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения,   
а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы городского округа дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Приложение

Приложение 1  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

к постановлению Администрации

Городского округа

Московской области

**Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»**

|  |
| --- |
| **1. ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Комфортная городская среда»** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств Городского округа Пушкинский  Московской области \* |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 2 186 571,23 | 683 097,28 | 773 726,76 | 488 033,95 | 241 713,24 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 1 477 289,86 | 232 431,70 | 523 077,39 | 480 067,53 | 241 713,24 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 278 953,27 | 184 956,10 | 86 030,75 | 7 966,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 430 328,10 | 265 709,48 | 164 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В последние годы в городском округе проводилась целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территории   
и социальному развитию населенных пунктов, созданию и благоустройству зон отдыха.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского округа  
с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий   
и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов городского округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться   
в соответствии с Подпрограммой 1.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы   
с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий   
и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с требованиями, установленными Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства   
в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* Детская площадка;
* Парковка;
* Озеленение;
* Наружное освещение;
* Информационный стенд;
* Контейнерная площадка;
* Лавочки (скамейки);
* Урны;
* Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:
* Спортивной площадки (воркаут);
* Площадки для отдыха;
* Приспособления для сушки белья;
* Других объектов общественного пользования по согласованию

с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования   
в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых   
и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация городского округа вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии   
с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий городского округа является Приложением 4 к настоящей Программе.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий городского округа по решению органа местного самоуправления городского округа возможно предусмотреть трудовое участие жителей, в рамках субботников.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых   
и общественных территорий, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий городского округа является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со ст. 62 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов   
в сфере благоустройства в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему   
и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного самоуправления городского округа о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В качестве проектов благоустройства общественных территорий городского округа могут быть предложения для обсуждения   
и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

* Благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон;
* устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;
* благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;
* благоустройство мест для купания (пляжа);
* устройство или реконструкция детской площадки;
* благоустройство территории возле общественного здания;
* благоустройство территории вокруг памятника;
* реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;
* обустройство береговых полос водных объектов;
* благоустройство пустырей;
* благоустройство городских площадей;
* иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий городского округа, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в Приложении 6 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа**

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется   
в городском округе. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Комфортная городская среда»**

| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2022-2026 | Итого | 1 464 769,42 | 206 811,70 | 528 210,54 | 488 033,95 | 241 713,24 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 1 400 778,86 | 181 945,43 | 497 052,67 | 480 067,53 | 241 713,24 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 63 990,56 | 24 866,27 | 31 157,87 | 7 966,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Мероприятие 01.02  Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом | 2022-2026 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.08   Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 1 207 268,45 | 68 586,35 | 447 756,11 | 449 212,76 | 241 713,24 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Приобретение коммунальной техники |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 1 207 268,45 | 68 586,35 | 447 756,11 | 449 212,76 | 241 713,24 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.09 Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено благоустройство |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.10  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Установлены детские игровые площадки |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.12:  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 01.13  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Установлены детские игровые площадки |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие 01.16:  Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов | 2022-2026 | Итого: | 50 375,84 | 26 966,27 | 23 409,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено благоустройство |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 50 375,84 | 26 966,27 | 23 409,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Мероприятие 01.17 Выполнение мероприятий по организации наружного освещения территорий городских округов Московской области | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Мероприятие 01.20 Реализация мероприятий по благоустройству территорий прилегающих к железнодорожным станциям | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено благоустройство |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Мероприятие 01.30:  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2022-2026 | Итого: | 60 589,68 | 3 477,58 | 30 557,35 | 26 554,75 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 42 412,83 | 2 434,31 | 21 390,19 | 18 588,33 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 18 176,85 | 1 043,27 | 9 167,16 | 7 966,42 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Мероприятие 01.35:  Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 1 736,29 | 1 736,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Проведено благоустройства общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 1 736,29 | 1 736,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Мероприятие 01.37: Благоустройство лесопарковых зон | 2022-2026 | Итого: | 51 245,77 | 26 647,66 | 24 598,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 5 432,06 | 2 824,66 | 2 607,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 45 813,71 | 23 823,00 | 21 990,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Мероприятие 01.38:  Обустройство пляжей | 2022-2024 | Итого: | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Обустройство пляжей |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Мероприятие 01.39:  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Обустройство и установка детских, игровых площадок |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Мероприятие 01.40:  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2022-2026 | Итого: | 71 742,80 | 70 000,00 | 871,40 | 871,40 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  . Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Замена и модернизация детских игровых площадок |
| Средства бюджета Городского округ Пушкинский аМосковской области | 71 742,80 | 70 000,00 | 871,40 | 871,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Мероприятие 01.41:  Содержание туалетных кабин | 2022-2026 | Итого: | 54,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Содержание туалетных кабин |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 54,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Мероприятие 01.42:  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведен ремонт водных объектов |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.18 | Мероприятие 01.43:  Комплексное благоустройство территорий (создание новых элементов) | 2022-2026 | Итого: | 16 555,87 | 6 178,83 | 0,00 | 10 377,04 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Произведено благоустройство |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 16 555,87 | 6 178,83 | 0,00 | 10 377,04 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Мероприятие 01.44:  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 3 000,72 | 3 000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 3 000,72 | 3 000,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие F2. "Формирование комфортной городской среды" | 2022-2026 | Итого: | 721 801,80 | 476 285,58 | 245 516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 76 510,99 | 50 486,27 | 26 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 214 962,71 | 160 089,83 | 54 872,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 430 328,10 | 265 709,48 | 164 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F2.03 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2022-2026 | Итого: | 641 801,80 | 396 285,58 | 245 516,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 68 030,99 | 42 006,27 | 26 024,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 143 442,71 | 88 569,83 | 54 872,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 430 328,10 | 265 709,48 | 164 618,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие F2.07 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2022-2026 | Итого: | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 8 480,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 71 520,00 | 71 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Мероприятие F2.27:  Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха) | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУК «Пушкинские Парки» | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»**  **1. ПАСПОРТ**  **подпрограммы «Благоустройство территорий»** |

Приложение 2  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств Городского округа  Московской области \* |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 3 504 444,09 | 1 391 650,30 | 939 024,14 | 1 173 769,66 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 3 433 876,54 | 1 331 874,49 | 928 232,40 | 1 173 769,66 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 70 567,55 | 59 775,81 | 10 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

В последние годы в городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населённых пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий городского округа. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования городского округа состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при   
их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены   
на улицах городского округа светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 состоит из одного основного мероприятия:

* обеспечение комфортной среды проживания на территории Городского округа.

Проведение мероприятий Подпрограммы 2 обеспечит исполнение   
и реализацию Закона Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства   
в Московской области» в части содержания территории общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путём внесения   
в неё соответствующих изменений.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа**

Направление реализации Подпрограммы 2: обеспечить нормативное содержание и благоустройство территории городского округа, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания, новых светоточек, в рамках реализации Подпрограммы 2 будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной подпрограммы  
«Благоустройство территорий»**

| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | 2022-2026 | Итого | 3 430 113,42 | 1 339 276,92 | 917 066,85 | 1 173 769,66 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 3 417 159,36 | 1 326 322,86 | 917 066,85 | 1 173 769,66 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 954,06 | 12 954,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.05  Организация общественных работ, субботников | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Созданы условия для проведения субботников |
| Средства бюджета Городского округ аМосковской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.08  Финансовое обеспечение (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений в сфере благоустройства | 2022-2026 | Итого: | 1 857 586,00 | 767 298,50 | 535 761,12 | 554 526,38 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 1 857 586,00 | 767 298,50 | 535 761,12 | 554 526,38 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.10:  Содержание и текущий ремонт покрытий | 2022-2026 | Итого: | 26 926,11 | 10 032,12 | 8 447,00 | 8 447,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 26 926,11 | 10 032,12 | 8 447,00 | 8 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.5 | Мероприятие 01.11:  Текущий ремонт асфальтового покрытия за счет дорожного фонда | 2022-2026 | Итого: | 29 749,61 | 6 754,26 | 0,00 | 22 995,35 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Произведен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 29 749,61 | 6 754,26 | 0,00 | 22 995,35 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 01.12:  Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Соответствие внешнего вида ограждений региональным требованиям |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие 01.13:  Содержание и текущий ремонт элементов объектов благоустройства | 2022-2026 | Итого: | 930 290,55 | 280 418,66 | 227 594,07 | 422 277,82 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ»  " | Соответствие содержания и текущего ремонта элементов объекта благоустройства региональным требованиям |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 930 290,55 | 280 418,66 | 227 594,07 | 422 277,82 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Мероприятие 01.14:  Озеленение территорий |  | Итого: | 27 411,94 | 9 612,20 | 8 899,87 | 8 899,87 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. | Озеленение территорий |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 27 411,94 | 9 612,20 | 8 899,87 | 8 899,87 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9 | Мероприятие 01.15:  Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2022-2026 | Итого | 490 753,75 | 232 038,75 | 118 343,77 | 140 371,23 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 490 753,75 | 232 038,75 | 118 343,77 | 140 371,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Мероприятие 01.16:  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |  | Итого: | 42 697,67 | 14 966,31 | 13 865,68 | 13 865,68 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 42 697,67 | 14 966,31 | 13 865,68 | 13 865,68 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | Мероприятие 01.17:  Замена и модернизация детских игровых площадок |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Замена и модернизация детских игровых площадок |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | Мероприятие 01.18:  Содержание туалетных кабин |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Содержание туалетных кабин |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | Мероприятие 01.19:  Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Содержание и ремонт водных объектов (прудов) и устройств |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Мероприятие 01.20 Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Проведен Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | Мероприятие 01.21  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Создание и ремонт пешеходных коммуникаций |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.16 | Мероприятие 01.22 Ликвидация несанкционированных навалов мусора |  | Итого: | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Ликвидация несанкционированных навалов мусора |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.17 | Мероприятие 01.23  Устройство контейнерных площадок | 2022-2026 | Итого: | 24 397,79 | 17 856,12 | 4 155,33 | 2 386,34 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 11 443,73 | 4 902,06 | 4 155,33 | 2 386,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12 954,06 | 12 954,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие F2. "Формирование комфортной городской среды" |  | Итого: | 74 330,67 | 52 373,38 | 21 957,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ» | Ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 16 717,18 | 5 551,63 | 11 165,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 57 613,49 | 46 821,75 | 10 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F2.01 "Ремонт дворовых территорий" |  | Итого: | 74 330,67 | 52 373,38 | 21 957,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МАУ"Пушкинская электросеть" МАУ" Пушкинская электросеть"  МБУ «ЖЭУ»  " | Проведен ремонт дворовых территорий |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 16 717,18 | 5 551,63 | 11 165,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 57 613,49 | 46 821,75 | 10 791,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**   1. **ПАСПОРТ**   **подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»** |

Приложение 3  
к Муниципальной программе Городского округа

Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Городского округа Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств Городского округа Пушкинский  Московской области \* |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 184 780,68 | 11 120,68 | 83 580,00 | 90 080,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 9 303,72 | 559,93 | 4 208,26 | 4 535,53 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 78 467,10 | 4 722,39 | 35 492,24 | 38 252,47 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 97 009,86 | 5 838,36 | 43 879,50 | 47 292,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Техническое состояние жилищного фонда городского округа оценивается на дату формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность   
от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта   
и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета Городского округа и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи   
с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда   
за счёт проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счёт средств бюджета Городского округа(включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету городского округадля оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрены три основных мероприятия:

* приведение в надлежащее состояние подъездов   
  в многоквартирных домах;
* Создание благоприятных условий для проживания граждан   
  в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние   
в соответствии с подпунктом 3.2.9 пункта 3.2 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа**

Из общего количества жилого фонда городского округа75% находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также Администрация городского округа по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов. Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При этом в актах о приёмке этих работ   
в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области», управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления городского округа для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»**

| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01  «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2022-2026 | Итого | 184 780,68 | 11 120,68 | 83 580,00 | 90 080,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский в лице Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МБУ "ЖЭУ" | Увеличено количество отремонтированных подъездов |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 9 303,72 | 559,93 | 4 208,26 | 4 535,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 78 467,10 | 4 722,39 | 35 492,24 | 38 252,47 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 97 009,86 | 5 838,36 | 43 879,50 | 47 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2022-2026 | Итого | 184 780,68 | 11 120,68 | 83 580,00 | 90 080,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский в лице Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МБУ "ЖЭУ" | Увеличено количество отремонтированных подъездов |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 9 303,72 | 559,93 | 4 208,26 | 4 535,53 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 78 467,10 | 4 722,39 | 35 492,24 | 38 252,47 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 97 009,86 | 5 838,36 | 43 879,50 | 47 292,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02  Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский в лице Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МБУ "ЖЭУ". | Увеличено количество отремонтированных подъездов |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 02.  "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области" | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский в лице Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МБУ "ЖЭУ" |  |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.01  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2022-2026 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский в лице Управление жилищно-коммунального хозяйства, МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка. МБУ "ЖЭУ" | Произведен частичный капитальный ремонт |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Приложение 4 к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026 годы» |

**Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»**

1. **ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств Городского округа  Московской области \* |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 2 124,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 2 124,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

Задачей подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" является обеспечение эффективного выполнения полномочий Администрации городского округа. Деятельность Администрации городского округа направлена на реализацию государственной политики Московской области в сфере благоустройства на территории городского округа.

Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области». В рамках данного основного мероприятия предусмотрено обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа.

Мероприятие «Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства», решает задачи работы Административной комиссии городского округа, целью которой является не только привлечение к административной ответственности, а устранение, предотвращение административных правонарушений и соблюдение законодательства на территории Городского округа.

**3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа**

Направлением реализации Подпрограммы 5 является обеспечение и проведение муниципального контроля за соблюдением муниципально-правовых законодательных актов в сфере благоустройства, установленных в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Московской области, Законом Московской области № 16/2014-ОЗ "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области" физическими лицами на территории городского округа, соблюдения требований к архитектурно-художественному облику территорий, содержания и повышения качественного состояния существующих дворовых и общественных территорий, в том числе пешеходных улиц и зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, зон отдыха, садов, городских садов, въездных групп, поддержания чистоты и порядка в СНТ, ДНТ, ГСК в пределах муниципальной территории городского округа.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий подпрограммы**

**«Обеспечивающая подпрограмма»**

| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное 01 мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2022-2026 | Итого | 2 124,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 124,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.15  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2022-2026 | Итого | 2 124,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| Средства бюджета Городского округа Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 124,00 | 708,00 | 708,00 | 708,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 5 к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»  на 2022-2026 годы» |

**Адресный перечень дворовых территорий городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2022-2026 годах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| №  п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 52, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская, д. 67а | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. п. Правдинский, пос. Зеленый городок, д. 6, 8 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. п. Лесной, ул. Пушкина, д. 6, 8 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19, 21 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 3, 5 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. п. Лесной м-он Юбилейный, д. 4, 5, 6 | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 13, 13а. | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, д. п. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 15, 17 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 30, 32, ул.Железнодорожная, д. 2а | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Солнечная, д. 1, 3,Молодежный переулок, д. 2 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 25, 29, 50 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 5а, 7, 7а | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 1, 2, 3 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Писаревский пр., д. 7 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. 3-й Акуловский пр-д., д.7, 9 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 25, 27, 29, 31, 33 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 14 – ул. Задорожная, д. 6 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 14, 14а, 22 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, пр-д Маяковского, д. 6, 8/10 – ул. Оранжерейная, д. 12 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 13/2, 15, 15а – ул. Задорожная, д. 4 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, пр. Испытателей, д. 17, ул. Комсомольская, д. 10, ул. Горького, д. 7 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, пр. Ленина, д. 6, 8 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Чкалова, д. 13, 15, 19 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 7а | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 11 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Горького, д. 9, 11, 13 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 5 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Акуловское шоссе, д. 22 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. 3-я Домбровская, д. 27 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 3, 4, 6 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Горького, д. 12, 14 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Правдинский, ул. Полевая, д. 9, ул. Пушкина, д. 19 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Правдинский, ул. Лесная, д. 62, 64 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д. 68 | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 3, 3а, 5 | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Титова, д. 7, 8 | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Титова, д. 9, 10 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Мичурина, д. 3, 5 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/1 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 7, 9, 11, ул. Парковая, д. 14, 16, 18 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 16, 18 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 10, 12 – Советский пр-т, д.17 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Оранжерейная, д. 14 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, д. 6, 18 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, д. 2, 37 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Бочарова, д. 16, 17 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, м-н Северный, д. 17, 18, 21а, пр-т Испытателей, д. 9 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Гагарина, д. 1, 3, 5, 7, 9 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Новая Жизнь, д. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, дп. Зеленоградский ,ул. Островского, д.9б,11 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, дп. Зеленоградский, ул. Печати, д.10а | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Лесной мкр Юбилейный д.7,7а,8 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Лесной ул.Мичурина д.3,5 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Лесной ул.Школьная д.3,6 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, 1-й Фабричный пр. д. 12, 14а | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино мкр Заветы Ильича, ул. Горького д. 39,41,41а | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино мкр Клязьма, ул. Крыловская д.27-27а | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино мкр Клязьма, ул. Крыловская д.67-а | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Писаревская д. 13,13 а. | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Горького, д. 12,14 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, мкр Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 3, д. 4, д. 6 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, мкр Серебрянка д.25, 29, 50 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Чехова д.14, Московский пр-т д. 24 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, мкр Серебрянка д.3, 4 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, дп. Ашукино, мкр Росхмель, д. 24, 42, 43 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, Московский пр-т д.5, Советская пл. д. 1/7 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Доброе 10а, 10б | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Зверосовхоза, ул. Соболиная д. 1, 2, 3, 5 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Зверосовхоза, Центральная, д. 10 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Лесная, д. 52, 54, 56, 2-я Проектная д.8 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Лесная, д. 62, 64 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Полевая, д. 4, 6 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Полевая, д. 8,10 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 3-й Акуловский пр-д. д.10, д.12 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 3-й Акуловский пр-д. д.14, д.16 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Первомайская д.13, д. 11/8, Маяковского д.5а, З-я Домбровская д. 12 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, 3-я Домбровская д.10 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, Акуловское шоссе, д. 50 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, д.п. Зеленоградский, ул. Школьная, д.2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, д.п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д.2,4,6 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Лесной, ул. Советская, д. 3В к.1, 3В к.2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Лесной ул.Титова д.9,10 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, 1-й Фабричный пр., д. 13,14 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, 2-й Некрасовский пр. д. 17 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино мкр Заветы Ильича, ул. Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 11, Московский пр-т, д. 42 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 4-й Акуловский пр-д. д.9/4,д.9/3 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Островского д. 6, д. 8 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, д. Коптелино, 1, 2, 3, 6 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, дп. Ашукино, мкрн Росхмель, д. 28а, 32а, 32б, 38 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Нагорное д. 44 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, п. Нагорное д.49 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, п.Лесные Поляны, ул. Ленина, д.8, 9, 10, 11 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Котовского, д. 1а | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Лесная, д. 15 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Чернышевского. д.20 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Правдинский, ул. Чехова, д.14 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 1-й Акуловский пр-д д.15/1 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 1-й Акуловский пр-д д.15/2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 1-й Добролюбовский пр-д. д.23к.1, д.23к.2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. 4-й Акуловский пр-д. д.9/1,д.9/2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Авиационный пр-д.13 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Заводская, д. 4/25 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Заводская, д.8 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Софрино, ул.Комсомольская, д.13, д.15, д.17, д.21, д.23, д.25, д.27 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, рп. Софрино, ул.Ленина, д.1, д.3, д.5, д.7, д.11, д.13 | 2024 |
|  |  |  |

Приложение 6  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды» на 2022-2026 годы»

Приложение 8  
к Муниципальной программе Городского округа«Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

Приложение 8  
к Муниципальной программе Городского округа«Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

**Адресный перечень общественных территорий городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2021-2024 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, Московский пр. (от ул. 50 лет Комсомола до ул.Нижняя Слободка) | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул.Лесная (от д. 10 ул.Лесная до ул.Льва Толстого) | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Центральный парк культуры и отдыха | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, ул. Маяковского, «Сквер в треугольнике» | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Красноармейск лесопарк «Банный лес» | 2022-2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка Набережной реки Уча по ул. Новая Слобода | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Ивантеевка Сквер по ул. Рощинская | 2022 |
|  | Городской округ Пушкинский, г.Пушкино, Центральные улицы города Пушкино (Советская площадь) | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Набережная реки Серебрянка | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Центральный Парк Культуры и Отдыха на ул. Некрасова д.3 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Парк в д.п. Зеленоградский, ул. Школьная | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Парк в с. Тарасовское, ул. Рябиновая | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Парк в пос. Лесные Поляны в районе ул. Ленина, д. 6 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, лесопарк «Северный» | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, Парк «Березовая роща» | 2024 |

Приложение 7  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование юридического лица  и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства)  и земельных участков, находящихся  в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 |  | Городской округ Пушкинский, г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5 |  |  |  |
| 2 |  | Городской округ Пушкинский, дп. Ашукино, ул. Пришкольная, д. 3 |  |  |  |
| 3 |  | Городской округ Пушкинский, рп. Софрино, ул. Вокзальная, д. 4 |  |  |  |

Приложение 8  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

**Адресный перечень и объем денежных средств, предусмотренный в рамках реализации мероприятия: «Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_№  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г. Ивантеевка улица Смурякова от Советского проспекта до ул. Толмачева | - | - | - | - | - | - | Итого | 3 354,45 | 3 354,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 006,33 | 1 006,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 348,12 | 2 348,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г. Ивантеевка улица Толмачева от пересечения с Центральным проездом до ж/д переезда | - | - | - | - | - | - | Итого | 3 721 ,45 | 3 721 ,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 116,43 | 1 116,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 605,02 | 2 605,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г. Ивантеевка микрорайон Южный, улица Южная | - | - | - | - | - | - | Итого | 6 954,56 | 0,00 | 6 954,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 086,36 | 0,00 | 2 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 868,20 | 0,00 | 4 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г. Ивантеевка улица Бочарова (от улицы Заводская до дома 16 по улице Бочарова) | - | - | - | - | - | - | Итого | 2 737,06 | 0,00 | 2 737,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 821,11 | 0,00 | 821,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 915,95 | 0,00 | 1 915,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г. Красноармейск Проспект Испытателей (от поворота на бульвар Зубова до поворота на ул. Дачная) | - | - | - | - | - | - | Итого | 8 970,44 | 8 970,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 691,13 | 2 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6 279,31 | 6 279,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Ельдигино ул. Толстиково поле | - | - | - | - | - | - | Итого | 6 084,00 | 6 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 825,20 | 1 825,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 258,80 | 4 258,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г. Ивантеевка улица Дзержинского (дублер) от д. 21А до улицы Задорожная | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 350,21 | 0,00 | 1 350,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 405,06 | 0,00 | 405,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 945,15 | 0,00 | 945,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г. Ивантеевка улица Южная | - | - | - | - | - | - | Итого | 6 954,56 | 0,00 | 6 954,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 086,36 | 0,00 | 2 086,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 868,20 | 0,00 | 4 868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г. Ивантеевка Студенческий проезд от дома 2 до дома 43 | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 722,50 | 0,00 | 1 722,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 516,75 | 0,00 | 516,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 205,75 | 0,00 | 1 205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г. Ивантеевка ул. Богданова от станции Детская до ул. Богданова д, 27 | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 694,82 | 0,00 | 1 694,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 508,44 | 0,00 | 508,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 186,38 | 0,00 | 1 186,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г. Ивантеевка Андреевский бульвар | - | - | - | - | - | - | Итого | 3 154,84 | 0,00 | 3 154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 946,45 | 0,00 | 946,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 208,39 | 0,00 | 2 208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г. Ивантеевка улица Соловьиная | - | - | - | - | - | - | Итого | 3 157,20 | 0,00 | 3 157,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 947,16 | 0,00 | 947,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 210,04 | 0,00 | 2 210,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г. Ивантеевка Малая Кольцевая улица | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 763,88 | 0,00 | 1 763,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 529,16 | 0,00 | 529,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 234,72 | 0,00 | 1 234,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г. Ивантеевка проезд Маяковского | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 067,72 | 0,00 | 1 067,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 320,31 | 0,00 | 320,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 747,41 | 0,00 | 747,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | г. Пушкино ул. Надсоновская (от моста до ул. 50 лет Комсомола) | - | - | - | - | - | - | Итого | 4 130,00 | 0,00 |  | 5 900,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 1 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 130,00 | 0,00 |  | 4 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | с. Тарасовка ул. Дорожная - ул. Радио | - | - | - | - | - | - | Итого | 665,00 | 0,00 |  | 950,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 285,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 665,00 | 0,00 |  | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | г. Красноармейск ул. Академика Янгеля (от поворота на бульвар Зубова до поворота на ул. Первомайская) | - | - | - | - | - | - | Итого | 12 558,61 | 0,00 |  | 17 940,87 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 5 382,26 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 12 558,61 | 0,00 |  | 12 558,61 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | г. Ивантеевка микрорайон Южный, улица Малая Кольцевая | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 234,72 | 0,00 |  | 1 763,88 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 529,16 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 234,72 | 0,00 |  | 1 234,72 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО |  | 22 130,340 | 30 557,350 | 26 554,750 |  |  |  |

Приложение 9  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

**Адресный перечень и объем денежных средств, предусмотренный в рамках реализации мероприятия: «Замена и модернизация детских игровых площадок»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_№  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Пушкинский, г.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 30 корп. 1,2 0 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | г.о. Пушкинский, г.Пушкино, мкр. Инессы Арманд д. 3,5, Ярославское шоссе д. 4 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Пушкинский, д. Алешино, ул. Парковая | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Куйбышева, д. 5/1 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Бочарова, д.16,17 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Пушкинский, д. Мураново | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Пушкинский, г.п. Лесной ул.Школьная д.3,6 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Пушкинский, г.Ивантеевка, Первомайская д.19,21 - Фабричный пр-д д.3а | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Пушкинский, мкр. Мамонтовска, ул. Лесная, д. 1, 2, 3 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Пушкинский, ул. Писаревская, д. 15, 17 | - | - | - | - | - | - | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: | 70 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

**Адресный перечень и объем денежных средств, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.16: «Благоустройство дворовых территорий (создание новых элементов)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_№  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 15, 17 | - | - | - | - | - | - | Итого | 3 793 537,10 | 3 793 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 793 537,10 | 3 793 537,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 13, 13а. | - | - | - | - | - | - | Итого | 4 713 169,87 | 4 713 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 713 169,87 | 4 713 169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | г.о. Пушкинский, г. п. Лесной м-он Юбилейный, д. 4, 5, 6 | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 137 541,04 | 0,00 | 1 137 541,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 137 541,04 | 0,00 | 1 137 541,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 5а, 7, 7а | - | - | - | - | - | - | Итого | 3 255 378,64 | 3 255 378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 255 378,64 | 3 255 378,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 25, 27, 29, 31, 33 | - | - | - | - | - | - | Итого | 5 201 522,16 | 5 201 522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 201 522,16 | 5 201 522,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 14 – ул. Задорожная, д. 6 | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 557 799,44 | 1 557 799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 557 799,44 | 1 557 799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 14, 14а, 22 | - | - | - | - | - | - | Итого | 993 955,76 | 993 955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 993 955,76 | 993 955,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 7а | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 005 611,36 | 1 005 611,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 005 611,36 | 1 005 611,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 3, 3а, 5 | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 703 702,01 | 0,00 | 1 703 702,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 703 702,01 | 0,00 | 1 703 702,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Титова, д. 7, 8 | - | - | - | - | - | - | Итого | 1 435 728,59 | 1 435 728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1 435 728,59 | 1 435 728,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | Итого: | 24 797 945,97 |  | | | | | |

Приложение 11  
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»   
на 2022-2026 годы»

**Адресный перечень и объем денежных средств, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.01: «Ремонт дворовых территорий»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| \_№  п/п | Наименование  объекта/адрес | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/  завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимос-ти до ввода в эксплуа-тацию, (тыс. рублей) |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Советский пр-т, д. 14 – ул. Задорожная, д. 6 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 4452150,00 | 4452150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3980220,00 | 3980220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 471930,00 | 471930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| .2 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Центральный пр-д, д. 14, 14а, 22 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 7984510,0 | 7984510,0 | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 7138150,00 | 7138150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 846360,00 | 846360,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Первомайская, д. 25, 27, 29, 31, 33 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 12366880,00 | 12366880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 11055990,00 | 11055990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1310890,00 | 1310890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, пр. Ленина, д. 6, 8 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 2563760,00 | 2563760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2292000,00 | 2292000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 271760,00 | 271760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, Писаревский пр., д. 7 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 1938970,00 | 1938970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1733430,00 | 1733430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 205540,00 | 205540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 25, 29, 50 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 9821620,00 | 9821620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8780520,00 | 8780520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 1041100,00 | 1041100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Первомайская, д. 7а | - | - | - | - | - | - | Всего: | 1184360,00 | 1184360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1058810,00 | 1058810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 125550,0 | 125550,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 13, 13а. | - | - | - | - | - | - | Всего: | 2608060,00 | 2608060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2331600,00 | 2331600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 276460,00 | 276460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | г.о. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Писаревская, д. 15, 17 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 1787260,00 | 1787260,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1597810,00 | 1597810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 189450,00 | 189450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | г.о. Пушкинский, г. п. Лесной м-он Юбилейный, д. 4, 5, 6 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 9228410,00 | 0,00 | 9228410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 8250190,00 | 0,00 | 8250190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 978220,00 | 0,00 | 978220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | г.о. Пушкинский, д. п. Черкизово, ул. Орджоникидзе, д. 10 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 1314560,00 | 1314560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1175210,00 | 1175210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 139350,00 | 139350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 3, 3а, 5 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 2842900,00 | 0,00 | 2842900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2541550,00 | 0,00 | 2541550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 301350,00 | 0,00 | 301350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 5а, 7, 7а | - | - | - | - | - | - | Всего: | 3893050,00 | 3893050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 3480380,00 | 3480380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 412670,00 | 412670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Титова, д. 7, 8 | - | - | - | - | - | - | Всего: | 2458200,00 | 2458200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 2197630,00 | 2197630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 260570,00 | 260570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | | Всего: | 64444690,00 | 52373380,00 | 12071310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 57613490,00 | 46821750,00 | 10791740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6831200,00 | 5551630,00 | 1279570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |