АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 14.05.2021 |  | № | 564 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы

Пушкинского городского округа Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

В целях подготовки жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Пушкинского городского округа Московской области 
к предстоящему отопительному периоду 2021-2022 гг. в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации 
от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности 
к отопительному периоду», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Пушкинского городского округа Московской области, администрация Пушкинского городского округа Московской области постановляет:

- Утвердить Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского городского округа Московской области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

- Создать Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Пушкинского городского округа Московской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. и утвердить ее состав согласно Приложению 2 
к настоящему постановлению.

- Создать постоянно действующий оперативный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы в Пушкинском городском округе Московской области к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. и утвердить его состав согласно Приложению 3 
к настоящему постановлению.

- Утвердить План-график готовности жилищного фронда на территории Пушкинского городского округа Московской области к эксплуатации 
в отопительный период 2021-2022 гг. согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

- Утвердить Программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Пушкинского городского округа Московской области 
к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

- Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области (Носачева Е.В.):

  - Обеспечить предоставление в Министерство энергетики Московской области:

в срок до 01.06.2021 утвержденный Комплексный план мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Пушкинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.;

в срок до 10.09.2021 реестр актов гидравлических испытаний тепловых сетей;

в срок до 20.09.2021 реестр паспортов готовности жилищного фонда 
и объектов социальной сферы;

в срок до 01.10.2021 реестр актов проведения пробных топок;

в срок до 10.10.2021 акты и паспорта готовности теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций;

ежемесячно в период с 01.06.2021 по 01.11.2021 обобщенные отчетные данные по Пушкинскому городскому округу Московской области по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях»;

по состоянию на 01.12.2021 сведения по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

ежемесячно в период с 01.11.2021 по 01.04.2022 сведения по форме 
№ 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на первое число отчетного периода.

6.2. Провести комиссионную проверку теплоснабжающих (теплосетевых) организаций  и потребителей тепловой энергии Пушкинского городского округа к  работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. в соответствии 
с требованиями действующего законодательства и соблюдая регламентированные сроки.

6.3. В срок до 15.09.2021 представить в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» реестры паспортов готовности жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 
2021-2022 г.г. и адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному периоду. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. к адресному списку прилагается справка с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новых сроков выполнения работ.

6.4. В срок до 01.10.2021 выдать управляющим компаниям паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. на основании представленных в администрацию Пушкинского городского округа паспортов готовности многоквартирных жилых домов Пушкинского городского округа Московской областии Справки о выполнении потребителем тепловой энергии требований по готовности к отопительному периоду.

6.5. В срок до 10.10.2021 выдать ресурсоснабжающим предприятиям паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг. 
на основании представленной в администрацию Пушкинского городского округа Московской области Справки о выполнении ресурсоснабжающей организацией требований готовности к отопительному периоду с приложением полного пакета подтверждающей документации.

6.6. В срок до 10.10.2021 в целях оценки Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Пушкинского городского округа к эксплуатации 
в отопительный период 2021-2022 гг., обеспечить готовность к предоставлению в рамках проверки информацию о выполнении следующих требований:

наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;

наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;

выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

6.7. Осуществлять всеобъемлющий контроль за ходом работ 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Пушкинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

7. Комитету по экономике администрации Пушкинского городского округа Московской области (Федотова С.С.) осуществлять контроль 
за сохранением  единой тарифной политики в сфере предоставления коммунальных услуг населению на территории Пушкинского городского округа Московской области с целью сохранения единой технологической структуры в коммунальном комплексе.

8. Управлению образования администрации Пушкинского городского округа Московской области (Михайличенко О.В.) и Управлению развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа Московской области (Голубовская С.В.):

8.1. В срок до 01.04.2021 утвердить планы подготовки и графики проверок подведомственных объектов, а именно: учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры Пушкинского городского округа к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. и представить 
в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области;

8.2. В срок до 15.09.2021 обеспечить готовность подведомственных объектов, а именно: учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения и культуры Пушкинского городского округа Московской области к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.;

8.3. В срок до 15.09.2021 представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области сформированные в соответствии с установленными требованиями комплекты документов, подтверждающих готовность подведомственных объектов к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.

9. Управлению территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа Московской области (Митин А.Ю.):

9.1. В срок до 15.09.2021 организовать и провести комиссионную проверку готовности диспетчерских служб предприятий Пушкинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., учение 
по отработке взаимодействия между службами в случаях аварийных ситуаций, а также провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства Пушкинского городского округа;

9.2. В срок до 10.11.2021 в целях оценки Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Пушкинского городского округа к эксплуатации 
в отопительный период, быть готовым представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области для подготовки материалов проверки информацию 
о наличии плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
с применением электронного моделирования аварийных ситуаций.

- Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, имеющим на своем балансе, в аренде, эксплуатации объекты коммунального комплекса:

10.1. В срок до 01.04.2021 издать распорядительные акты о подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения к эксплуатации 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг., утвердить планы мероприятий 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. и предоставить 
их копии в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области;

10.2. Образовать комиссию по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) с участием представителей администрации Пушкинского городского округа Московской области, Министерства энергетики Московской области и ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба»;

10.3. Провести начиная с даты завершения отопительного периода 
2020-2021 гг. и до 01.09.2021 диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей;

10.4. В срок до 10.10.2021 представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;

10.5. В срок до 10.10.2021 обеспечить полную готовность объектов коммунального, энергетического хозяйства на территории Пушкинского городского округа, а также сформировать нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива на нужды котельных для обеспечения их бесперебойной работы в ходе осенне-зимнего периода 2021-2022 гг. 
и представить информацию о выполнении данных мероприятий в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области;

10.6. Провести начиная с 15.09.2021 и до начала пуска тепла пробные топки (при наличии технической возможности), в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда 
и объектов социальной сферы. В срок до 01.10.2021 представить в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области акты проведения пробных топок;

10.7. В срок до 30.08.2021 сформировать аварийные запасы материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2021-2022 гг. проинформировав о выполнении данных мероприятий Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области;

10.8. В срок до 15.09.2021 провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства в Пушкинском городском округе Московской области;

10.9. Организовать работу по предоставлению в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области оперативной информации о ходе работ по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

11. Рекомендовать организациям, осуществляющим техническое обслуживание и управление многоквартирными жилыми домами на территории Пушкинского городского округа:

11.1. В срок до 01.06.2021 завершить проведение весеннего осмотра общего имущества многоквартирных домов (далее – МКД) с составлением актов сезонного (весеннего) осмотра.

11.2. Направить в администрацию Пушкинского городского округа Московской области на утверждение План-график готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2021-2022 гг.

11.3. Организовать подготовку потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.  поэтапно в соответствии с графиком:

- в срок до 01.06.2021 – 10% готовности объектов;

- в срок до 01.07.2021 – 30% готовности объектов;

- в срок до 01.08.2021 – 60% готовности объектов;

- в срок до 01.09.2021 – 90% готовности объектов;

- в срок до 15.09.2021 – 100% готовности объектов.

11.4. Предоставить на согласование в администрацию Пушкинского городского округа Московской области планы мероприятий по подготовке МКД к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг., составленные на основании актов осмотра технического состояния МКД.

11.5. В срок до 01.09.2021:

- обеспечить формирование аварийных запасов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.;

- укомплектовать аварийные бригады для оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2021-2022 гг., обеспечить их запасом материалов и оборудования.

11.6. В срок до 15.09.2021 предоставить реестры актов и паспортов, 
а также паспорта готовности жилищного фонда (с приложением соответствующего требуемого пакета подтверждающей документации согласно приложению 5) к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. в двух экземплярах 
в администрацию Пушкинского городского округа Московской области.

12. Организациям, осуществляющим деятельность в сфере электроснабжения, обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения на случай аварийных ситуаций в системе электроснабжения на социально-значимых объектах Пушкинского городского округа Московской области.

13. Руководителю постоянно действующего оперативного штаба 
по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Пушкинского городского округа к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. ежемесячно в ходе заседаний заслушивать доклады предприятий и организаций Пушкинского городского округа о ходе выполнения работ по подготовке подведомственных объектов на территории Пушкинского городского округа к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022 гг.

14. Управлению делами администрации Пушкинского городского округа Московской области (Мещанкина С.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Пушкинского городского округа, 
и размещение на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-pushkino.ru.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий полномочия

Главы Пушкинского городского округа 	                               А.В. Морозов

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа | Т.В. Хотинская «___» __________ 2021 г. |
| Начальник Управления делами администрации Пушкинского городского округа | С.В. Мещанкина «___» __________ 2021 г. |
| Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Начальник Правового управления администрации Пушкинского городского округа Заместитель Начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа | Е.В. Носачева «___» __________ 2021 г. С.А. Приходько «___» __________ 2021 г. С.В. Чернышов «___» __________ 2021 г. |
| Разослано: Управление делами администрации Пушкинского городского округа Московской области Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа Московской области Управлению образования администрации Пушкинского городского округа Московской области Управлению развития отраслей социальной сферы администрации Пушкинского городского округа Московской области Управлению территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа Московской области Заинтересованным лицам и организациям Управление жилищно-коммунального хозяйства 8 (496) 532-38-46 | – 3 экз. – 4 экз. – 1 экз. – 1 экз. – 1 экз. – 1 экз. – по 1 экз. |