Приложение к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы**

**Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления благоустройства администрации Пушкинского городского округа. |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды на территории Пушкинского городского округа, улучшение имиджевых характеристик городского округа. |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Комфортная городская среда"Подпрограмма II "Благоустройство территорий"Подпрограмма III Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах |
|
|
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 924 448,04 | 1 164 753,34 | 1 064 544,08 | 695 150,62 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 190 290,45 | 0,00 | 190 290,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 346 414,91 | 121 472,87 | 64 809,10 | 160 132,94 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 387 742,68 | 1 043 280,47 | 809 444,53 | 535 017,68 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной Программы**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Пушкинского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов с сфере благоустройства в Московской области», под благоустройством территории Пушкинского городского округа, (далее-городской округ) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий городского округа – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления городского округа.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее - 1 июля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий), не позднее 1 мая года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).\*

\*В случае наличия софинансирования из федерального бюджета.

Кроме того на территории городского округа присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к муниципальной программе.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды на территории городского округа, улучшение имиджевых характеристик.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

 Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском округе, будет стимулировать жителей городского округа к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, могут быть включены в муниципальные программы "Формирование современной комфортной городской среды" и осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории городского округа, порядок проведения такой инвентаризации.

# 2. Прогноз развития современной комфортной городской среды Пушкинского городского округа с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского округа является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пушкинского городского округа».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
* социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения;
* управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

* оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;
* проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;
* информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;
* создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

**3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы**

Программа включает в себя три подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

(Приложение № 1 к Программе);

* Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» (Приложение № 2 к Программе);
* Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (Приложение № 3 к Программе).

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

**Подпрограмма 1** «Комфортная городская среда» включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан. По плану, все неухоженные общественные пространства в городском округе должны быть приведены в порядок до 2022 года.

**Подпрограмма 2** «Благоустройство территорий» реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

**Подпрограмма 3** «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие Пушкинского городского округа в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства Московской области, бюджета городского округа, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления городского округа о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

**4. Планируемые результаты реализации Программы**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении № 4 к Программе.

**5. Методика расчета значений Планируемые результаты реализации Программы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложении № 5 к Программе.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, с обоснованием необходимости их осуществления**

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

**7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий**

**Подпрограмм с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее - Порядок).

Координатором муниципальной Программы, является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления благоустройства администрации Пушкинского городского округа, являющегося муниципальным заказчиком Программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;
* организацию управления муниципальной Программой;
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;
* реализацию муниципальной Программы;
* достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

* разрабатывает муниципальную Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы);
* обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы (подпрограммы);
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;
* готовит и представляет координатору муниципальной Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского городского округа отчет о реализации муниципальной Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;
* обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

 Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление благоустройства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;
* определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы**

С целью контроля за реализацией Программы Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа:

1. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации муниципальной программы согласно Порядку;
2. по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно [приложению №](#P1551) 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По планируемым результатам реализации муниципальной программы, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1 к Программе

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** **Паспорт муниципальной Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»**  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | **Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа Московской области.** |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Главный распо-рядитель бюджетных средств** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **Итого** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | **Всего, в том числе по годам:** | 839 317,0 | 318 490,4 | 358 527,52 | 162 299,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Министерство благоустройства Московской области** | **Средства федерального бюджета**  | 190 290,5 | 0,0 | 190 290,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области**  | 335 878,9 | 112 315,8 | 63 430,2 | 160 132,9 | 0,0 | 0,0 |
| **Администрация Пушкинского городского округа** | **средства бюджета Пушкинского городского округа** | 313 147,6 | 206 174,6 | 104 806,9 | 2 166,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1)**

В последние годы в городском округе проводилась целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территории и социальному развитию населенных пунктов, созданию и благоустройству зон отдыха.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления городского округа с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов городского округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Под комплексным благоустройством дворовой территории понимается приведение в нормативное состояние (модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными требованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов с сфере благоустройства в Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

* Детская площадка;
* Парковка;
* Озеленение;
* Наружное освещение;
* Информационный стенд;
* Контейнерная площадка;
* Лавочки(скамейки);
* Урны.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий:

* Спортивной площадки (воркаут);
* Площадки для отдыха;
* Приспособления для сушки белья;
* Других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №7 к настоящей Программе.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления городского округа возможно предусмотреть трудовое участие жителей, в рамках субботников.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий , реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтеров) и студенческих строительных отрядов.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 191/2014-ОЗ " О регулировании дополнительных вопросов с сфере благоустройства в Московской области " месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 13.03.2017 N 24-РВ "Об утверждении Методических рекомендаций по организации и проведению субботников на территории Московской области".

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представлены отчеты органа местного самоуправления городского округа о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

• благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон;

• устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

• благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

• благоустройство мест для купания (пляжа);

• устройство или реконструкция детской площадки;

• благоустройство территории возле общественного здания;

• благоустройство территории вокруг памятника;

• реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

• очистка водоемов;

• благоустройство пустырей;

• благоустройство городских площадей;

• иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении №9 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Пушкинского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа**

 Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в городском округе уже шестой год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства.

**3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 1 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе.

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 1**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении № 5 к Программе.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации Подпрограммы 1**

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

1. **Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах**

Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах приведен в приложении № 7 к Программе.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 1
с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 организует управление реализацией Подпрограммы 1 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:

* организацию управления муниципальной Подпрограммой 1;
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Подпрограммой 1;
* достижение целей и конечных результатов муниципальной Подпрограммы 1;
* готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы 1 и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 1, а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы 1 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 1:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы 1 и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 1 отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 1, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 1 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 1 в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 1;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 1.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1**

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 1.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа:

1. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1, по формам согласно к Порядку;
2. по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Пушкинского городского округа Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 1 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике Пушкинского городского округа, муниципальным казенным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет»;
3. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 1 для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 1.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы 1 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №2 к Программе

|  |
| --- |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»** **Паспорт 2. Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий»**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | **Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа Московской области.** |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Главный распо-рядитель бюджетных средств** | **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **Итого** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
|  | **Всего, в том числе по годам:** | 2 063 178,0 | 829 268,8 | 702 539,62 | 531 369,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Министерство благоустройства Московской области** | **Средства федерального бюджета**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Администрация Пушкинского городского округа** | **средства бюджета Пушкинского городского округа** | 2 063 178,0 | 829 268,8 | 702 539,6 | 531 369,6 | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма 2)**

В последние годы в городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования городского округа состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены на улицах Пушкинского городского округа светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 состоит из одного основного мероприятия:

* Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования

Проведение мероприятий подпрограммы обеспечит исполнение и реализацию Закона Московской области «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» №191/2014-ОЗ в части нормативного содержания территории общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа**

Направление реализации Подпрограммы 2: обеспечить нормативное содержание и благоустройство территории, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации Подпрограммы 2 будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

**3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2**

Эффективность реализации Подпрограммы 2 определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы 2.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 2 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе.

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2**

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении № 5 к Программе.

**5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации Подпрограммы 2**

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

1. **Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

Адресный перечень общественных территорий городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах приведен в приложении № 8 к Программе.

1. **Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц**

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц приведен в приложении № 9 к Программе.

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 организует управление реализацией Подпрограммы 2 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:

* организацию управления муниципальной Подпрограммой 2;
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Подпрограммой 2;
* достижение целей и конечных результатов муниципальной Подпрограммы 2;
* готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы 2 и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 2, а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы 2 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 2:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы 2 и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 2 отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 2 в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 2;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 2.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2**

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 2.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа:

1. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2, по формам согласно к Порядку;
2. по мере необходимости формирует и направляет в Комитет по экономике Пушкинского городского округа Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 2 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике Пушкинского городского округа, муниципальным казенным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет»;
3. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 2 для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 2.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №3 к Программе

**Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

**Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области.** |
| **Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **Итого** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|  | **Всего, в том числе по годам:** | 21 953,1 | 16 994,1 | 3 476,9 | 1 482,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области** | **Средства федерального бюджета**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Средства бюджета Московской области**  | 10 536,0 | 9 157,1 | 1 378,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Администрация Пушкинского городского округа** | **средства бюджета Пушкинского городского округа** | 11 417,1 | 7 837,1 | 2 098,0 | 1 482,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Внебюджетные источники**  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (далее – Подпрограмма 3)**

Техническое состояние жилищного фонда городского округа оценивается на дату формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования городского округа и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета городского округа (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету городского округа для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены три основных мероприятия:

* Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных дома
* Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области;

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние в соответствии с пп. 3.2.9 п. раздела III Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа**

Из общего количества жилого фонда городского округа 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация городского округа по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При этом в актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области», управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

1. **Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3**

Эффективность реализации Подпрограммы 3 определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы 3. Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 3 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе.

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 3**

Методика расчета значений показателей планируемых результатов реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении № 5 к Программе.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации Подпрограммы 3**

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

1. **Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3**

Порядок предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа на ремонт подъездов многоквартирных домов определяет цели и условия предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджету городского округа на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее - Порядок, субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований Московской области для иредоставления субсидии и методику ее расчета.

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области по мероприятию ремонт подъездов в многоквартирных домах.

Главным распорядителем средств Московской области является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии являются:

1. наличие МКД на территории городского округа;
2. наличие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД на территории городского округа (далее – управляющие компании);
3. наличие в бюджете городского округа расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия ремонт подъездов в многоквартирных домах в размере не менее суммы, установленной в соответствии с разделом 7.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующей адресного распределения на ремонт подъездов в многоквартирных домах, предусмотренной мероприятием 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Условиями предоставления субсидий являются:

1. наличие утвержденного органом местного самоуправления городского округа Адресного перечня подъездов МКД, требующих текущего ремонта, согласованного с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;
2. наличие утвержденного нормативным актом органа местного самоуправления городского округа порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД, включающего их критерии отбора и условия предоставления субсидий, с учетом рекомендаций пункта 9 настоящего подраздела;
3. наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования городского округа на ремонт подъездов МКД, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органом местного самоуправления городского округа (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать основные положения, определенные пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Соглашением определяется форма справки-расчета, предоставляемой органом местного самоуправления городского округа в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту подъездов, с указанием всех источников финансирования.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Объем субсидии из бюджета Московской области, предоставляемой бюджету муниципального образования городского округа, рассчитывается, исходя из предельной стоимости ремонта одного подъезда, которая определена для типовых 5, 9, и 12-этажных МКД, и общего количества таких подъездов в МКД, установленных Планом для данного муниципального образования.

Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях:

2-5 - этажные многоквартирные дома – 142 000,00 руб.;

6-9 - этажные многоквартирные дома – 394 000,00 руб.;

10-12 - этажные многоквартирные дома и выше – 437 000,00 руб.

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:

* не менее 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управляющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание жилого помещения»;

В случае если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

Не используемые по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии, полученные муниципальным образованием городского округа из бюджета Московской области, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования городского округа, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением органом местного самоуправления городского округа обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля.

Порядок и сроки отчетности об использовании субсидии устанавливаются Соглашением.

Порядок оценки эффективности использования субсидии осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на основании расчета значения целевого показателя результативности: отношение количества отремонтированных подъездов к плановому значению количества подъездов, подлежащих ремонту на территории муниципального образования, устанавливается Соглашением.

Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - получатели субсидий).

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется по результатам проведенного органом местного самоуправления городского округа отбора. Дополнительно к требованиям статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» рекомендуется применить следующие критерии отбора получателей субсидий:

* наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;
* наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов).
* наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов;

План ремонта подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа, приведен в таблице 1 к настоящему подразделу.

Рекомендованные виды работ по ремонту подъездов приведены в таблице 2 к настоящему подразделу.

Перечень и объем работ может быть расширен путем принятия соответствующего решения собранием собственников помещений в МКД и сбора ими дополнительных средств на их проведение.

Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании представленного в орган местного самоуправления городского округа рекомендованного перечня документов, представляемых получателем субсидии для заключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 организует управление реализацией Подпрограммы 3 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 осуществляет:

* организацию управления муниципальной Подпрограммой 3;
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Подпрограммой 3;
* достижение целей и конечных результатов муниципальной Подпрограммы 3;
* готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы 3 и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 3, а также предоставляет в Комитет по экономике Пушкинского городского округа информацию о реализации Подпрограммы 3 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 3:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы 3 и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы 3 в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 3 отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 3, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 3 в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 3;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 3.
1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3**

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 3.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа:

1. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3, по формам согласно к Порядку;
2. по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике городского округа Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 3 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике Пушкинского городского округа, муниципальным казенным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет»;
3. ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАС «Управлением» годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 3 для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 3.

Годовой отчет о реализации Программы должны содержать:

1. аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 3;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 3 источников по каждому программному мероприятию;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 4 к Программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

**на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы****(Показатель реализации мероприятий)** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя на начало реализации****программы** | **Планируемое значение по годам реализации** | **Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** |
|  | **Основное мероприятие F2. "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"** |
| **1.1** | **Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки»** | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»** | единиц | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| **1.2** | **Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области** | **обращение Губернатора Московской области** | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| **1.3** | **Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий** | **Отраслевой показатель** | единиц. | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие F2 |
| **1.4** | **Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий** | **Отраслевой показатель** | единиц | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| **1.5** | **Количество установленных детских игровых площадок** | **Обращение Губернатора Московской области** | единиц | 34 | 29 | 39 | 38 | - | - | Основное мероприятие F2 |
| **1.6** | **Количество благоустроенных дворовых территорий** | **Обращение Губернатора Московской области** |  единицы | 184 | 17 | 17 | 32 | - | - | Основное мероприятие F2 |
| **1.7** | **Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту** | **Отраслевой показатель** | единиц | 89 | 70 | 137 | 41 | - | - | Основное мероприятие F2 |
| **1.8** | **Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту** | **Отраслевой показатель** | единица. | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| **1.9** | **Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»** | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие F2 |
| **1.10** | **Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха** | **Отраслевой показатель** | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| **1.11** | **Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** | **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)»** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| **1.12** | **Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха** | **Отраслевой показатель** | % | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие F2 |
| **1.13** | **Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха** | **Обращение Губернатора Московской области** | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Основное мероприятие F2 |
| **1.14** | **Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта** | **Отраслевой показатель** | кв.м. | - | 10 720,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2 |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»** |
|  | **Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»** |
| 2.1 | **Доля неэффективных расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства** | **Показатель муниципальной программы** | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01 |
| 3 | **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»** |
|  | **Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»** |
| **3.1** | **2020 Количество отремонтированных подъездов в МКД** | **Обращение Губернатора Московской области** | единиц | 520 | 222 | 349 | 349 | 349 | 349 | Основное мероприятие 01 |
| **3.2** | **2020 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы** | **Обращение Губернатора Московской области** | единиц | 73 | 38 | 47 | 50 | 53 | 56 | Основное мероприятие 02 |

Приложение № 5 к Программе

|  |  |
| --- | --- |
| **Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы** |  |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя**  | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **2** | ***Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»*** |
| **1.1** | **2020 Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, в том числе: пешеходные зоны, набережные, скверы, зоны отдыха, площади, стелы, парки»** | **единиц**  | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства |  | Годовая  |
| **1.2** | **2020 Количество созданных и благоустроенных парков культуры и отдыха на территории Московской области**  | **единиц** | Количество парков, получивших правовой статус юридического лица и/или являющихся структурным подразделением учреждения культуры клубного типа |  | Годовая  |
| **1.3** | **2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий** | **единиц** | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | Годовая |
| **1.4** | **2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий** | **единиц** | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов, планируемых к благоустройству |  | Годовая |
| **1.5** | **2020 Количество установленных детских игровых площадок** | **единиц** | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по согласованию с жителями |  | Годовая |
| **1.6** | **2020 Количество благоустроенных дворовых территорий** | **%/ единиц** | Плановые значения показателя определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу.Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых органами местного самоуправления планов по благоустройству |  | Годовая |
| **1.7** | **2020 Количество объектов электросетевого хозяйства и систем наружного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту** | **единиц** | Количество участков улиц, проездов, дворовых территорий и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства и систем наружного освещения. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая |
| **1.8** | **2020 Количество объектов архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту** | **единиц** | Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах |  | Годовая  |
| **1.9** | **2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды** | **%** | Dn = Ny / N x 100%, где:Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого проводятся мероприятия, %;N - количество граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс.чел., согласно официальным данным Росстата;Ny - количество граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел. |  | Годовая |
| **1.10** | **2020 Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха** | **единиц** | Количество установленных детских игровых площадок в парках культуры и отдыха в отчетном году |  | Годовая |
| **1.11** | **2020 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях** | **единиц** | Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |
| **1.12** | **2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха** | **%** | Но = Фо / Нп x 100, где:Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;Нп - нормативная потребность;Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Годовая |
| **1.13** | **2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха** | **%** | Кпп% = Ко / Кп x 100%, где:Кпп - количество посетителей по отношению к базовому году;Ко - количество посетителей в отчетном году, тыс. чел.;Кп - количество |  | Годовая  |
| **1.14** | **2020 Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта** | **кв.м** | Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта |  |  |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»** |
| **2.1** | ***Доля неэффективных расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства*** | **%** | Показатель определяется за отчетный период по формуле:Дэф=Пэф/Онф х 100%,где Пэф - Доля эффективных расходов в общем объеме фактических расходов, Онф – неэффективные расходы,Дэф– общая расходы за отчетный период | Отчеты о выполнении просроченной кредиторской задолженности в общем объеме фактических расходов | Ежеквартальная |
| **33** | **Подпрограмма 3 *«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»*** |
| **3.1** | ***Количество отремонтированных подъездов МКД*** | **единиц** | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая  |
| **3.2** | ***Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы*** | **единиц** | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая  |

Приложение № 6 к Программе

**Перечень мероприятий направленных на достижение целей в сфере реализации Программы
«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы/подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего |   | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|   |   |   |   | (тыс. руб.) | 2020 год  | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Программа «Формирование современной комфортной городской среды»** | 2020-2024 | **Итого по подпрограмме** | 2924448,04 | 1164753,34 | 1064544,08 | 695150,62 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление архитектуры и градостроительства, МКУ Пушкинского городского округа | - |
| **Средства федерального бюджета** | 190290,45 | 0,00 | 190290,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 346414,91 | 121472,87 | 64809,10 | 160132,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 2387742,68 | 1043280,47 | 809444,53 | 535017,68 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Подпрограмма 01. «Комфортная городская среда»** | 2020-2024 | **Итого по мероприятию** | 839316,96 | 318490,43 | 358527,52 | 162299,01 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | - |
| **Средства федерального бюджета** | 190290,45 | 0,00 | 190290,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 335878,92 | 112315,82 | 63430,16 | 160132,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 313147,59 | 206174,61 | 104806,91 | 2166,07 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1** | **Основное мероприятие 01«Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области»** | **2020-2024** | **Итого по мероприятию** | 178301,73 | 156135,66 | 20000,00 | 2166,07 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства |  Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 178301,73 | 156135,66 | 20000,00 | 2166,07 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 Изготовление и установка стел | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |  Изготовлены и установлены стелы  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.04Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 75582,55 | 75582,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |  Увеличение благоустроенных территорий( проектировка Травинского озера, проектировка дворовых территорий, проектировка центральной части) |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 75582,55 | 75582,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.05Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 18450,20 | 18450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства | ВОВ Зверосовхоз, ВОВ Зеленоградский, ВОВ Правдинский |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 18450,20 | 18450,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 01.06Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 18264,73 | 6098,66 | 10000,00 | 2166,07 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |  Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 18264,73 | 6098,66 | 10000,00 | 2166,07 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 01.07Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Обустроены места массового отдыха населения  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Мероприятие 01.10 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета  | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 7245,34 | 7245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |  Установлены детские игровые площадки |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 7245,34 | 7245,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Мероприятияе 01.14 Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Мероприятие 01.15 Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 58758,91 | 48758,91 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 58758,91 | 48758,91 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие F2. "Формирование комфортной городской среды"** | 2020-2024 | **Итого по мероприятию** | 661015,23 | 162354,77 | 338527,52 | 160132,94 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа, Управление ЖКХ |   |
| **Средства федерального бюджета** | 190290,45 | 0,00 | 190290,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 335878,92 | 112315,82 | 63430,16 | 160132,94 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 134845,86 | 50038,95 | 84806,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F2.1Реализация программ формирования современной городской среды | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Мероприятие F2.03Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 447134,82 | 0,00 | 335609,28 | 111525,54 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа     |  Увеличение благоустроенных общественных территорий |
| Средства федерального бюджета | 190290,45 | 0,00 | 190290,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 174955,70 | 0,00 | 63430,16 | 111525,54 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 81888,67 | 0,00 | 81888,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Мероприятие F2.08Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 40226,38 | 40226,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 27625,53 | 27625,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 12600,85 | 12600,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Мероприятие F2.09Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Мероприятие F2.10Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройств, МКУ Пушкинского городского округа  | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | Мероприятие F2.12Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 50000,00 | 40000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 22000,00 | 12000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 28000,00 | 28000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2 | Центральный парк культуры и отдыха  | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 30000,00 | 20000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16000,00 | 6000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.3 | Парк "Березовая Роща" | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 6000,00 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 14000,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Мероприятие F2.15Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 11111,12 | 11111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |  Установлены детские игровые площадки |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 111,12 | 111,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Мероприятие F2. 16 Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 19700,00 | 19700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |  Установлены детские игровые площадки |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 19305,00 | 19305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 395,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | Мероприятие F2. 17 Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 76439,91 | 34914,27 | 2918,24 | 38607,40 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройств, МКУ Пушкинского городского округа , МКУ «Софрино» | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 64753,72 | 26146,32 | 0,00 | 38607,40 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 11686,19 | 8767,95 | 2918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Мероприятие F2.20 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон активного отдыха в парках культуры и отдыха) | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 16403,00 | 16403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 16238,97 | 16238,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 164,03 | 164,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»**  | **2020-2024** | **Итого по мероприятию** | 2063178,00 | 829268,77 | 702539,62 | 531369,61 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 2063178,00 | 829268,77 | 702539,62 | 531369,61 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»** | 2020-2024 | **Итого по мероприятию** | 2063178,00 | 829268,77 | 702539,62 | 531369,61 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства ,МКУ Пушкинского городского округа, Управление ЖКХ | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 2063178,00 | 829268,77 | 702539,62 | 531369,61 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 Содержание,ремонт объектов благоустройства,в т.ч. Озеленение территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 3077,98 | 3077,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа  |   |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 3077,98 | 3077,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 01.02 Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 232452,42 | 132439,64 | 100006,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа  |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 232452,42 | 132439,64 | 100006,39 | 6,39 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.03 Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 130640,56 | 60640,56 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление благоустройства | Произведен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 130640,56 | 60640,56 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие 01.04 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 1508465,78 | 573541,99 | 468046,90 | 466876,89 | 0,00 | 0,00 |  Муниципальные казенные учреждения ПГО |  Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1508465,78 | 573541,99 | 468046,90 | 466876,89 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 01.06 Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 188541,26 | 59568,60 | 64486,33 | 64486,33 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Осуществлен вывоз навалов мусора и снега |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 188541,26 | 59568,60 | 64486,33 | 64486,33 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 03 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»** | 2020-2024 | **Итого по мероприятию** | 21953,08 | 16994,14 | 3476,94 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |   |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 10535,99 | 9157,05 | 1378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 11417,09 | 7837,09 | 2098,00 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»** | 2020-2024 | **Итого по мероприятию** | 18802,99 | 13844,05 | 3476,94 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ  | Увеличено количество отремонтированных подъездов  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 10535,99 | 9157,05 | 1378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 8267,00 | 4687,00 | 2098,00 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.1** | Мероприятие 01.01 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 18802,99 | 13844,05 | 3476,94 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ  | Увеличено количество отремонтированных подъездов  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 10535,99 | 9157,05 | 1378,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 8267,00 | 4687,00 | 2098,00 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02 Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление ЖКХ |  Увеличено количество отремонтированных подъездов  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | **Основное мероприятие 02. "Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области"** | 2020-2024 | **Итого по мероприятию** | 3150,09 | 3150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление ЖКХ |   |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Пушкинского городского округа** | 3150,09 | 3150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие 02.01 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 3150,09 | 3150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление ЖКХ |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 3150,09 | 3150,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие 02.03Соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Управление ЖКХ |   |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 7 к Программе

**Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах**

|  |
| --- |
| **Адресный перечень КБДТ** |
| **2020г** |
| Наименование поселения | Количество дворов |  |
| Пушкинский городской округ | 17 | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.31 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д. 57, корпус 1, 2, 3, 4 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 18,19, 20, 56 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д. 35, 37, 39, 41/12 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 3а |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15/1, 15/2 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская, д.14, 14А |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4,6а,6,8/5 |
|   |   | Пушкинский г.о., р.п. Лесной, ул. Достоевского, д.26; ул. Пушкина, д. 9/30 |
|   |   | Пушкинский г.о., р.п. Правдинский, п. Зеленый городок, д. 2, 4, 10 |
|   |   | Пушкинский г.о., п.Челюскинский, ул.Мичуринский тупик, д. 1, ул. Б. Тарасовская д. 106, 108, 108а |
|   |   | Пушкинский г.о., п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д.1, 3 |
|   |   | Пушкинский г.о., р.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 6,8,8А,10, ул.Титова, д. 1,2,3,4 |
|   |   | Пушкинский г.о., р.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 1 |
|   |   | Пушкинский г.о., п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.2,3,4,5,6 |
|   |   | Пушкинский г.о., п. Зверосовхоза, ул. Парковая, д. 6, 8 |
|   |   | Пушкинский г.о., с. Царево, д. 2а, 4а |
|  |
| **Адресный перечень КБДТ****2021** |
| Наименование поселения | Количество дворов |  |
| Пушкинский городской округ | 17 | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Набережная, д.6, Ярославское ш., д. 10, 12 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 23, 57 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 14, 16 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. 3-й Акуловский пр-д., д. 10а |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д.53 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. И.Арманд, д.13, 14 ,16, 17 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, пр-д Розанова, д.3, Московский пр-т., д. 44 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 8 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная, д. 11, 12, 13, 14 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 14,15,16,17 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д. 46, 50, пр-д Розанова, д. 5, 7 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Вокзальная, д. 8,10 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д. 49, 2-й Фабричный пр-т., д. 4а |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, 1-ая Серебрянская д. 12, 14 |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 11, д. 8а, д. 12а, д. 12б |
|   |   | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Соколовская, д. 31 |
|   |   | Пушкинский г.о., р.п. Лесной, ул.Гагарина, д.2,2а,4,4а |
| **Адресный перечень КБДТ** |
| **2022г** |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов | Адрес площадки |
| Пушкинский городской округ | 32 | г. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1 |
|   |   | г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 9, ул.Некрасова д. 7 |
|   |   | г. Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а |
|   |   | г. Пушкино, ул.Озерная д. 11 корп. 1,23 |
|   |   | г. Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |
|   |   | г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 38,40 |
|   |   | г. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/2 |
|   |   | г. Пушкино, ул. Писаревская д. 6 |
|   |   | г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д. 14,14а |
|   |   | г . Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 5 |
|   |   | г. Пушкино, мкр.Мамонтовка, Спортивный пр. д. 2 |
|   |   | г. Пушкино, Акуловское шоссе д. 15/5 |
|   |   | г. Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |
|   |   | г. Пушкино, мкр. Дзержинец д. 31 |
|   |   | г. Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 6,4 |
|   |   | г. Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 10,12 |
|   |   | г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 23,25,29 |
|   |   | г. Пушкино, Московский пр-т д. 19,21 |
|   |   | г. Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 10а |
|   |   | г. Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 3,4 |
|  |  | г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Соколовская д. 31 |
|  |  | Пушкинский го, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.35, ул.Комбикормовый завод, д.12,13,14,15 |
|  |  | Пушкинский го, пос.Лесные Поляны , ул.Комбикормовый завод, д.16,17,18,11А.13А |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Чехова, д. 14 |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Чернышевского, д. 20 |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19,21 |
|  |  | Пушкинский го, с. Левково, 60, 61, 63, 64 |
|  |  | Пушкинский го, п. Зверосовхоза, ул. Центральная 10 |
|  |  | р.п. Лесной, ул. Советская 5а, 7, 7а |
|  |  | г.п. Лесной, ул. Советская 3,3а,5 |
|  |  | д.п. Черкизово ул. Орджоникидзе д.10 |
|  |  | д.п. Зеленоградский, ул. Островского д.11 и 2022-д.12,13,14,15,16 |
|  |
|  |
|  |  |  |

Приложение № 8 к Программе

**Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах**

|  |
| --- |
| **Адресный перечень общественных территорий** |
| **2020 г.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 2 | г. Пушкино, Березовая роща |
|  |  | г. Пушкино, Центральный парк культуры и отдыха |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
|   |   |  |
| р.п. Правдинский | 0 |  |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 0 |  |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| с. Царево | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |  |
| **Адресный перечень общественных территорий** |
| **2021 г.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 3 | г. Пушкино, лесопарк «Северный» |
|   |   | Набережная реки «Серебрянка» |
|  |  | Центральный парк культуры и отдыха г.Пушкино |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 1 |  с. Тишково, набережная |
| р.п. Правдинский | 1 | Сквер – Пушкинский го, р.п. Правдинский, ул. Ленина, д. 14 и 15 |
| с. Тарасовское | 1 | Пушкинский го, пос.Лесные Поляны, в районе ул.Ленина, д.6, зона отдыха  |
| д.п. Зеленоградский | 1 | сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Печати |
| д.п. Черкизово | 1 | д.п. Черкизово, ул. Главная у моста через реку Клязьма |
| с. Царево | 0 |   |
| р.п. Лесной | 1 | Р.п. Лесной, рекреационная зона в районе пруда |
| **Адресный перечень общественных территорий** |
| **2022 г.** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 2 | г. Пушкино, лесопарк «Северный» |
|  |  | Сквер в районе д.2 по ул.Московский проспект (привокзальная площадь) |
| д.п. Ашукино | 2 | Сквер д.п. Ашукино, ул. Железнодорожная |
|   |   | Сквер п. Ашукино, ул. Станционная |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 1 | с. Ельдигино, набережная |
| р.п. Правдинский | 1 | Сквер – Пушкинский го, р.п. Правдинский, ул. Полевая, д. 9 |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 1 | "сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Льва Толстого" |
| д.п. Черкизово | 1 | д.п. Черкизово, ул. Станционная д.35/1 |
| с. Царевское | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |   |
| **Адресный перечень общественных территорий** |
| **2023 г.** |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 1 | Набережная продолжение (благоустройство берегов) |
| д.г. Ашукино | 0 |  |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 0 |  |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| р.п. Зеленоградский | 0 | " |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| с. Царевское | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |   |

|  |
| --- |
| **Адресный перечень общественных территорий** |
| **2024г.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 1 | Территория вокруг озера Травинское |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 0 |  |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 0 | " |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| с. Царевское | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |   |

Приложение № 9 к Программе

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству  | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 |  | Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Лесная, д. 5 |  |  |  |
| 2 |  | Пушкинский г.о., п. Ашукино, ул. Пришкольная, д. 3 |  |  |  |
| 3 |  | Пушкинский г.о., п. Софрино, ул. Вокзальная, д. 4 |  |  |  |

Приложение № 10 к программе

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия комплексное благоустройство**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Показатель результативности  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | -Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д.31-Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д. 57, корпус 1, 2, 3, 4-Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 18,19, 20, 56-Пушкинский г.о., г. Пушкино, Московский пр-т., д. 35, 37, 39, 41/12-Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Боголюбская, д. 3а-Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15/1, 15/2-Пушкинский г.о., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская, д.14, 14А-Пушкинский г.о., г. Пушкино, ул. Крылова, д. 4,6а,6,8/5-Пушкинский г.о., р.п. Лесной, ул. Достоевского, д.26; ул. Пушкина, д. 9/30-Пушкинский г.о., р.п. Правдинский, п. Зеленый городок, д. 2, 4, 10-Пушкинский г.о., п.Челюскинский, ул.Мичуринский тупик, д. 1, ул. Б. Тарасовская д. 106, 108, 108а-Пушкинский г.о., п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д.1, 3-Пушкинский г.о., р.п. Лесной, ул. Гагарина, д. 6,8,8А,10, ул.Титова, д. 1,2,3,4-Пушкинский г.о., р.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 1-Пушкинский г.о., п. Лесные Поляны, ул. Ленина, д.2,3,4,5,6-Пушкинский г.о., п. Зверосовхоза, ул. Парковая, д. 6, 8-Пушкинский г.о., с. Царево, д. 2а, 4а | 2020 |  Итого |  | 178 455,83 | 178 455,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 39 041,95 | 39 041,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  |  | 139 413,88 | 139 413,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия благоустройство общественных территорий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта/адрес  | Год реализации | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-вующему году начала реализации муниципальной программы(тыс. руб.) | Всего(тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам(тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы  | Показатель результативности  |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г. Пушкино, Березовая рощаг. Пушкино, Центральный парк культуры и отдыха | 2020 |  Итого |  | 40000,00 | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 12000,00 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа  |  | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 11 к программе

**Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»**

**2020 год.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование поселения** | **Адрес**  |
| **г.п. Пушкино** | ул. Набережная: мкр. Дзержинец, 1,2,3,3А, мкр. Серебрянка, 5,6,7,8,9,11,13,14,15,16. |
|  | мкр. Серебрянка (от ул. Набережной до мкр. Серебрянка, д.46): мкр. Дзержинец, 3А, 4.5.5А.6, мкр. Серебрянка, д.46 |
|  |  ул. Писаревская: 1,3,3А, 12,15,17 |
|  |  ул. Горького: 2,46,6A,12,15,20,33/22,33/22A |
|  |  ул. Чехова (между Московским пр-кт и ул. 50 лет Комсомола),:12,14,9,20,21,23,18,16,3,38,40 |
|  |  ул. 50 лет Комсомола, дома: 1,5,15,19,23,25,29,31,37,41,45,47,49, Троицкая церковь. |
|  |  ул. Некрасова (от 1-й Серебрянской до 3-й Серебрянской):7,28/6, 2-я Серебрянская улица, 9 |
| **Софрино** |  ул. Софринская: от трассы А107 вдоль леса к д. Могильцы д.1 |
|  |  ул. Овражная: 1,2,3,4,5,6 |
|  |  ул. Дальняя:5,6,9,1 |
|  |  ул. Магистральная: от трассы А107 вдоль леса к ул. Магистральная д. l |
|  |  ул. Садовая: сквер памяти погибших в ВОВ |