Приложение   
к постановлению Администрации Городского округа Пушкинский   
Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий работу управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. | | | | | | |
| 2. Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий) | | | | | | |
| 3. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | |
| 1. «Пассажирский транспорт общего пользования» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области  (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи) | | | | | | |
| 2. «Дороги Подмосковья» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области  (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи) | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования. | | | | | | |
| 2. Развитие сети автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования, обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, безопасности дорожного движения. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 201 192,57 | 343 884,76 | 269 942,05 | 281 127,25 | 153 119,25 | 153 119,25 | |
| Средства бюджета Московской области | 651 267,00 | 255 136,00 | 161 764,00 | 234 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 852 459,57 | 599 020,76 | 431 706,05 | 515 494,25 | 153 119,25 | 153 119,25 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Городского округа Пушкинский Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Формирование стратегических направлений развития дорожно-транспортного комплекса необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития дорожно-транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области.

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты Городского округа Пушкинский Московской области, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики   
и качества жизни населения.

Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»   
на 2023-2027 годы (далее – Программа) включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Пассажирский транспорт общего пользования»;

Подпрограмма 2: «Дороги Подмосковья».

Подпрограмма 1 предусматривает решение задач по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан, улучшение качества предоставляемых услуг.

Подпрограмма 2 предусматривает решение задач по обеспечению устойчивого функционирования и развития сети автодорог местного значения Городского округа Пушкинский Московской области, в том числе: капитальный ремонт автодорог в соответствии с адресным перечнем, указанным в разделе 6 муниципальной программы.

Также подпрограмма 2 предусматривает формирование системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения транспортных проблем социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области на период до 2027 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач подпрограмм Программы.

Цель 1 – Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения.

Цель по обеспечению транспортными услугами населения обеспечивается реализацией мероприятий по проведению аукциона с последующим заключением муниципального контракта на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулируемых перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки на территории Городского округа Пушкинский Московской области.

Цель 2 – Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий).

Цель по обеспечению безопасности дорожного движения предусматривает комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

Цель 3 – Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения.

Достижение данной цели обеспечивается путем решения задачи по улучшению параметров транспортной инфраструктуры, обеспечению развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Городского округа Пушкинский Московской области

Особое внимание будет уделено развитию сети автомобильных дорог местного значения Городского округа Пушкинский Московской области.

Главная цель Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее - Подпрограмма 1) - расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- модернизация существующей маршрутной сети (продление и изменение существующих маршрутов);

- организация новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- участие в совместных с надзорными органами мероприятиях по проверке транспорта;

- обеспечение равного доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг.

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Городского округа Пушкинский Московской области, подразделяются на дороги регионального или межмуниципального значения, а также местного значения. Дорожная сеть подвержена влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего для поддержания их в надлежащем состоянии требуется регулярные выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Главными проблемами при содержании и ремонте автодорог местного значения являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием;

- степень износа из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

В целях решения данных проблем разработана муниципальная подпрограмма 2 Городского округа Пушкинский Московской области «Дороги Подмосковья» муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» Городского округа Пушкинский Московской области на 2023-2027 годы (далее - Подпрограмма 2) в соответствии с потребностями населения   
и обеспечение на территории Городского округа Пушкинский Московской области технического состояния автодорог, отвечающих требованиям действующего законодательства.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Городского округа Пушкинский Московской области. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках Подпрограммы 2 реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

С каждым годом увеличивается количество автотранспорта и соответственно количество водителей. Заметно возрос и транзитный транспортный поток. В связи с этим становится острой проблема парковки автотранспорта, в том числе грузового: из-за нехватки парковочных мест, автовладельцы зачастую паркуют свои автомобили на газонах, детских площадках, тротуарах, вдоль проезжей части, тем самым не только создавая опасные условия для других участников дорожного движения, но и нарушая благоустройство города. Таким образом, возникает необходимость   
в строительстве стоянок для размещения личного автотранспорта, обустройстве стоянок грузового транспорта.

Добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного увеличения количества автомобилей и непрерывного развития системы обеспечения безопасности дорожного движения в Городском округе Пушкинский Московской области позволит реализация Подпрограммы 2.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

За 2022 год в рамках Программы фактически отремонтировано 27,678 километров автомобильных дорог общего пользования местного значении. Снижен количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 83,5 %, улучшено качество соблюдения расписания на автобусных маршрутах.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области.

Концепция решения проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса основывается на программно-целевом методе.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие на процесс усовершенствования дорожно-транспортного комплекса Городского округа Пушкинский Московской области.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повышении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;

- низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента производства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с регулированием гражданско-правовых отношений.

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает следующие меры, направленные на сдерживание и минимизацию влияния возможных рисков:

- внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы; оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования;

- проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на исполнение программных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра критериев их оценки и отбора;

- взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью устранения возникающих проблемных вопросов в ходе производства работ.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Городского округа Пушкинский Московской области в рамках муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

**4. Целевые показатели**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | | | Ответственный орган/муниципальные учреждения Администрации Городского округа Пушкинский  за достижение показателя | | | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (Y.ХХ.ZZ) |
| 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| 1 | Цель муниципальной программы (Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Отраслевой показатель | | Процент | 92,29 | 97 | | 97 | | 97 | 97 | 97 | Управление благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | 1.02.01, 1.02.02, 1.02.03, 1.02.04 |
| 2 | Цель муниципальной программы (Повышение уровня безопасности дорожно-транспортного комплекса, снижение смертности от дорожно-транспортных  происшествий) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Региональный проект «Без-опасность дорожного движения | чел./100 тыс. населения | | 7,362 | | 11,5 | | 11 | 11 | 0 | 0 | | | Управление благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | 1.05.02, 1.05.03, 2.04.09 |
| 3 | Цель муниципальной программы (Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог местного значения) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Региональный проект «Региональная и местная до-рожная сеть» | Процент | | 75,5 | | 76 | | 76,5 | 77 | 77,5 | 78 | | Управление благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | 2.02.01, 2.02.02, 2.04.01, 2.04.02, 2.04.03, 2.04.04,  2.04.07,  2.04.08 |

**5. Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и формирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | % | Определяется соотношением количества маршрутов в муниципальных контрактах к количеству маршрутов, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | Заключенные муниципальные контракты с транспортными организациями | Годовая |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.    P - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения;  Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на отчетную дату;  Pнас - данные Мособлстата о численности населения в муниципальном образовании Московской области на начало отчетного года;  105 - постоянный коэффициент | Статистические данные Ми-нистерства внутренних дел Российской Федерации | Годовая |
| 3 | Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | % | Показатель на конец отчетного периода определяется по формуле:  где:  Lобщ - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения по состоянию на 31 декабря отчетного года.  Lнн - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не соответствующая нормативным требованиям в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2017 г. N 1245-ст. | Форма статистического наблюдения № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них» | Годовая |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы**

**Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Развитие и формирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограм-мы Y | № основного мероприятия XX | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 01 | 02 | 01 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 2. | 01 | 02 | 02, 03 | Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в государственном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 3. | 01 | 02 | 04 | Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | % | Определяется как отношение фактического объема транспортной работы к объему транспортной работы, установленному в муниципальном контракте на территории муниципального образования Московской области |
| 4. | 01 | 05 | 02, 03 | Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области | шт. | Определяется количеством объектов (разноуровневые пешеходные переходы), вводимых в эксплуатацию в соответствующем году с привлечением средств субсидии из бюджета Московской области |
| 5. | 2 | 02 | 01, 02 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | Определяется исходя из проектно-сметной документации по объектам дорожного хозяйства местного значения, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) на соответствующий год с привлечением субсидии из Дорожного фонда Московской области |
| 6. | 2 | 04 | 01, 03 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения) |
| 7. | 2 | 04 | 02 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади ремонта (капитального ремонта) автомобильных, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) |
| 8. | 2 | 04 | 02 | Урегулирование юридических несогласий (оплата исполнительного листа) | Единиц | Значение определяется по количеству фактически оплаченных исполнительных листов |
| 9. | 2 | 04 | 04 | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | м2 | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по площади капитального ремонта автомобильных к сельским населенным пунктам (с учетом съездов, примыканий, парковок, тротуаров, автобусных площадок, проходящих вдоль автомобильных дорог местного значения к сельским населенным пунктам) |
| 10. | 2 | 04 | 07 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | шт. | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в соответствующем году |
| 11. | 2 | 04 | 08 | Мероприятия по выполнению работ, связанных с содержание объектов дорожного хозяйства | ед. | Значение показателя определяется исходя из планов на соответствующий год по количеству объектов дорожного хозяйства в отношении, которых проведены мероприятия |
| 12. | 2 | 04 | 09 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | шт | Значение показателя определяется по фактическому количеству мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения |

Приложение 1

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-202 7годы

**Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения | | 2023-2027 | Итого | 0,010 | 0,002 | | | | | | | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,010 | 0,002 | | | | | | | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными государственными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 квартал | | 1полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев | 2024 год: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02.  Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | 2024 год: | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1полугодие | | 9  месяцев | | 12  месяцев |
| 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 0,00 | | | | | | | |  |  |  |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы городским наземным электрическим транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.04  Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | | 2023-2027 | Итого | 0,010 | 0,002 | | | | | | | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,010 | 0,002 | | | | | | | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечено выполнения транспортной работы автомобильным транспортом в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров, % | |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 97 | 97 | | 97 | | 97 | | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1.5 | Мероприятие 05. Обеспечение безопасности населения на объектах транспортной инфраструктуры | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Мероприятие 05.02 Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, шт | |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 1.7 | Мероприятие 05.03 Финансирование работ по обеспечению транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджет | | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введено в эксплуатацию искусственных сооружений, предназначенных для движения пешеходов через железнодорожные пути в разных уровнях на территории муниципальных образований Московской области, шт | |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | 1полугодие | | 9  месяцев | 12  месяцев |
| 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 1 | | | | Итого | 0,010 | 0,002 | | | | | | | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,010 | 0,002 | | | | | | | | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2023-2027 годы

**1. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

**Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  | 2023 год | | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Х |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2023-2027 | Итого | 57 447,36 | 20 742,36 | | | | | | | | | | | | | | 26 705,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 57 447,36 | 20 742,36 | | | | | | | | | | | | | | 26 705,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Строительство (реконструкция) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство»  , МБУ ГХ «Пушкинское»,  МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев |
| 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 57 447,36 | 20 742,36 | | | | | | | | | | | | | | 26 705,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство»  , МБУ ГХ «Пушкинское»,  МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 57 447,36 | 20 742,36 | | | | | | | | | | | | | | 26 705,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев |
| 54,22 | 36,52 | | | 0 | | | 0 | | | 36,52 | | | | 36,52 | 14,70 | 3,00 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 04.  Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2023-2027 | Итого | 1 795 012,21 | 578 278,41 | | | | | | | | | | | | | | 405 001,05 | 505 494,25 | 153 119,25 | 153 119,25 | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 143 745,21 | 323 142,41 | | | | | | | | | | | | | | 243 237,05 | 271 127,25 | 153 119,25 | 153 119,25 |
| Средства бюджета Московской области | 651 267,00 | 255 136,00 | | | | | | | | | | | | | | 161 764,00 | 234 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 04.01.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2023-2027 | Итого | 787 839,00 | 255 519,00 | | | | | | | | | | | | | | 180 945,00 | 351 375,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство»  , МБУ ГХ «Пушкинское»,  МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 163 274,00 | 27 085,00 | | | | | | | | | | | | | | 19 181,00 | 117 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 624 565,00 | 228 434,00 | | | | | | | | | | | | | | 161 764,00 | 234 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | |
| 350 558,50 | 118 457,50 | | | 0 | | | 11 845,75 | | | 59 228,75 | | | 118 457,50 | | 83 200,00 | 148 500,00 | 0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие 04.02. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2023-2027 | Итого | 26 972,00 | 26 972,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи;  МКУ «Царёво», |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 270,00 | 270,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 26 702,00 | 26 702,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев |  |  |  |  |
| 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Урегулирование юридических несогласий (оплата исполнительного листа) | 1 | 1 | | | 0 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Мероприятие 04.03 Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 5 097,91 | 5 097,91 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Пушкинское городское хозяйство» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 5 097,91 | 5 097,91 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев |  |  |  |  |
| 0 | 1968 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Мероприятие 04.04 Капитальный ремонт автомобильных дорог к сельским населенным пунктам | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог к сельским населенным пунктам м2 |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев |  |  |  |  |
| 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Мероприятие 04.07.  Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | | 12  месяцев |
| 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 | Мероприятие 04.08.  Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2023-2027 | Итого | 945 287,07 | 271 873,27 | | | | | | | | | | | | | | 214 056,05 | 153 119,25 | 153 119,25 | 153 119,25 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство»  , МБУ ГХ «Пушкинское»,  МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 945 287,07 | 271 873,27 | | | | | | | | | | | | | | 214 056,05 | 153 119,25 | 153 119,25 | 153 119,25 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по выполнению работ, связанных с содержание объектов дорожного хозяйства, ед. |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе: | | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | | |
| 78 | 14 | 0 | | | 0 | | | 14 | | | 14 | | | | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.7 | Мероприятие 04.09.  Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 2023-2027 | Итого | 29 816,22 | 18 816,22 | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи,  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство»  , МБУ ГХ «Пушкинское»,  МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 29 816,22 | 18 816,22 | | | | | | | | | | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 квартал | | | 1полугодие | | | 9  месяцев | | | 12  месяцев | | |
| 25 | 23 | | 0 | | | 7 | | | 15 | | | 23 | | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2: | | | Итого | 1 852 459,56 | 599 020,76 | | | | | | | | | | | | | | 431 706,05 | 515 494,25 | 153 119,25 | 153 119,25 |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 201 192,56 | 343 884,76 | | | | | | | | | | | | | | 269 942,05 | 281 127,25 | 153 119,25 | 153 119,25 |
| Средства бюджета Московской области | 651 267,00 | 255 136,00 | | | | | | | | | | | | | | 161 764,00 | 234 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Адресный перечень**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02**

**Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, | Мощность/ прирост мощности объекта | Мощность/прирост мощности объекта  пог. м | | Адрес объекта | Направление инвестирования | Срок проведения работ/ приобретения объекта недвижимого имущества | Откры-тие объекта/ дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость строительства (реконстукции), реставрации объекта/ приобретения объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Пушкинский |
| км | Пог.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1.  …  2.  3. | р.п. Софрино, д. Григорково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:82265;  с.Тарасовка кадастровый номер зем.участка 50:13:0080404:57;  с. Ельдигино кадастровый номер зем.участка 50:13:0040301:1776;  р.п.Софрино, д. Могильцы кадастровый номер зем.участка 50:13:0030345:856, 50:13:0030345:857,50:13:0030345:855,50:13:0030345:872,50:13:0030345:878  Ельдигино, д. Раково кадастровый номер зем.участка 50:13:0040308:672; с. Путилово Царево кадастровый номер зем.участка 50:13:0030237:476,50:13:0030237:787,50:13:0030237:791; Ельдигино, д.Ординово кадастровый номер зем.участка 50:13:0040129:4360,50:13:0040129:4357,50:13:0040129:4356; Царево с.Барково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:84906; Ашукинод.Володкино кадастровый номер зем.участка 50:13:0010239:2328 | 36,52 км. |  |  | р.п. Софрино, д. Григорково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:82265;  с.Тарасовка кадастровый номер зем.участка 50:13:0080404:57;  с. Ельдигино кадастровый номер зем.участка 50:13:0040301:1776;  р.п.Софрино, д. Могильцы кадастровый номер зем.участка 50:13:0030345:856, 50:13:0030345:857,50:13:0030345:855,50:13:0030345:872,50:13:0030345:878  Ельдигино, д. Раково кадастровый номер зем.участка 50:13:0040308:672; с. Путилово Царево кадастровый номер зем.участка 50:13:0030237:476,50:13:0030237:787,50:13:0030237:791; Ельдигино, д.Ординово кадастровый номер зем.участка 50:13:0040129:4360,50:13:0040129:4357,50:13:0040129:4356; Царево с.Барково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:84906; Ашукинод.Володкино кадастровый номер зем.участка 50:13:0010239:2328 | строительство | 2023 | 20233 | - | 25 501,34 | Итого: | 20 827,85 | 20 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 20 827,85 | 20 827,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| пос.Ашукино кадастровый номер зем.частка 50:13:0020109:1540; г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича кадастровый номер зем.частка 50:13:0050415:1360,50:13:0050415:1359; Правдинский с.Братовщина кадастровый номер зем.частка 50:13:0050414:1743; Ашукинод.Луговая кадастровый номер зем.частка 50:13:0010239:2903,50:13:0010239:2322 | 14,7 км. |  |  | о кадастровый номер зем.частка 50:13:0020109:1540; г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича кадастровый номер зем.частка 50:13:0050415:1360,50:13:0050415:1359; Правдинский с.Братовщина кадастровый номер зем.частка 50:13:0050414:1743; Ашукинод.Луговая кадастровый номер зем.частка 50:13:0010239:2903,50:13:0010239:2322 | строительство | 2024 | 2024 | - | 26705,00 | Итого: | 26 705,00 | 0,00 | 26 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 26 705,00 | 0,00 | 26 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |
| Ашукино, с , Рахманово, номер земельного участка 50:13:0000000:86127;  Ашукино, с , Рахманово, номер земельного участка 50:13:0000000:86092;  г. Красноармейск, ул. Дачная, район ул. Западной, ул. Новая Жизнь, ул. Красноворенская | 3,00 км. |  |  | Ашукино, с , Рахманово, номер земельного участка 50:13:0000000:86127;  Ашукино, с , Рахманово, номер земельного участка 50:13:0000000:86092;  г. Красноармейск, ул. Дачная, район ул. Западной, ул. Новая Жизнь, ул. Красноворенская | строительство | 2025 | 2025 | 10000,00 | - | Итого: | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Х | Х | Х | | Нераспределен-ный остаток | Х | Х | Х | Х |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Х | Х | Х | | Всего по мероприятию: | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 57 532,85 | 20 827,85 | 26 705,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 57 532,85 | 20 827,85 | 26 705,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

**Адресный перечень**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области на 2023 год,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.01**

**Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | | Мощность/ прирост мощности объекта | Мощность/прирост мощности объекта  пог. м | | Адрес объекта | Направление инвестирования | Срок проведения работ/ приобретения объекта недвижимого имущества | Откры-тие объекта/ дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость строительства (реконстукции), реставрации объекта/ приобретения объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Пушкинский |
| км | Пог.м |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 |
| 1. | Московская область, г.Пушкино, пр.3-й Некрасовский | | 1523 кв.м |  |  | Московская область, г.Пушкино, пр.3-й Некрасовский; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.016083, 37.847469/56.015689, 37.849812 | ремонт | 2023 | 2023 | 3 175,21 | - | Итого: | 3 175,21 | 3 175,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 336,57 | 336,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 838,64 | 2 838,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 2. | обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Карла Маркса | | 2 699 кв.м |  |  | обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Карла Маркса; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.979679, 37.812084; 55.980827, 37.812709/55.978455, 37.811230; 55.983978, 37.811599 | ремонт | 2023 | 2023 | 3 555,44 | - | Итого: | 3 555,44 | 3 555,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 376,88 | 376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 178,57 | 3 178,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 3. | Московская  область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Садовая | | 1 8  57,00 кв.м |  |  | Московска  я область, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Садовая; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.990943, 37.819274/55.992349, 37.814063 | ремонт | 2023 | 2023 | 2 302,78 | - | Итого: | 2 302,78 | 2 302,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 244,10 | 244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 058,69 | 2 058,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 4. | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Водопьянова | | 2 250,00 кв.м |  | | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Водопьянова; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.983220, 37.814237/55.987424, 37.815139 | ремонт | 2023 | 2023 | 3 112,84 | - | Итого | 3 112,84 | 3 112,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 329,96 | 329,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 782,88 | 2 782,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 5. | Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Крупской | | 1 322,00 кв.м |  |  | Московская область, Пушкинский район, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Крупской; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.983937, 37.811661/55.981676, 37.810525 | ремонт | 2023 | 2023 | 1 660,23 | - | Всего: | 1 660,23 | 1 660,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 175,98 | 175,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 484,25 | 1 484,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 6. | Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, от улицы Рябиновая до реки Клязьма | | 6 630,00 кв.м | Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, от улицы Рябиновая до реки Клязьма; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.951676, 37.838696/55.959981, 37.846749 | ремонт | 2023 | 2023 | 8 404,30 | - | Всего: | 8 404,30 | 8 404,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 890,85 | 890,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 513,44 | 7 513,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
| 7. | Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, проезд 2-й Некрасовский | | 1 233,00 кв.м |  |  | Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, проезд 2-й Некрасовский; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.014542, 37.848014/56.014264, 37.850246 | ремонт | 2023 | 2023 | 2 541,60 | - | Всего: | 2 541,60 | 2 541,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 269,41 | 269,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 272,19 | 2 272,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 8. | Московская область, г.Пушкино, мкр.Дзержинец (от Старо-Ярославского шоссе до моста через р.Серебрянка) | | 20 045,50 кв.м | Московская область, г.Пушкино, мкр.Дзержинец (от Старо-Ярославского шоссе до моста через р.Серебрянка); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.012627, 37.871041/56.010258, 37.857413 | ремонт | 2023 | 2023 | 48 821,27 | - | Всего: | 48 237,06 | 48 237,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 5 113,13 | 5 113,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 43 123,93 | 43 123,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 9. | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Институтская | | 6 937,00 кв.м |  |  | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Институтская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.016477, 37.859076/56.011895, 37.863322 | ремонт | 2023 | 2023 | 12 550,50 | - | Всего: | 12 051,19 | 12 051,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 277,43 | 1 277,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 773,76 | 10 773,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 10. | 141202, Московская область, р-н Пушкинский, ш Ярославское, д Костино, в непосредственной близости от земельных участков с кадастровыми номерами: 50:13:0060150:4 и 50:13:00601050:580 | | 2 938,00 кв.м | 141202, Московская область, р-н Пушкинский, ш Ярославское, д Костино, в непосредственной близости от земельных участков с кадастровыми номерами: 50:13:0060150:4 и 50:13:0060150:580; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.043242, 37.896166/56.043442, 37.897788 | ремонт | 2023 | 2023 | 3 671,24 | - | Всего: | 3 671,24 | 3 671,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 389,15 | 389,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 282,08 | 3 282,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 11. | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Луговая | | 2 634 кв.м |  |  | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Луговая; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.999418, 37.871312/55.998504, 37.875679 | ремонт | 2023 | 2023 | 5 317,42 | - | Всего: | 5 317,42 | 5 317,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 563,65 | 563,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 753,77 | 4 753,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 12. | Московская область, Пушкинский район, пос.Черкизово, ул.Речная | | 1 088,00 кв.м |  |  | Московская область, Пушкинский район, пос.Черкизово, ул.Речная; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.966318, 37.797273/55.969451, 37.796562 | ремонт | 2023 | 2023 | 1 065,13 | - | Всего: | 1 065,13 | 1 065,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 112,90 | 112,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 952,22 | 952,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 13. | обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Достоевского | | 2 488,00 кв.м |  |  | г. Пушкино, м-н Клязьма, ул. Достоевского; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.983737, 37.836324/55.984225, 37.845098 | ремонт | 2023 | 2023 | 4 671,94 | - | Всего: | 4 671,94 | 4 671,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 495,23 | 495,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 4 176,72 | 4 176,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 14. | Московская область, р-н. Пушкинский, п. Правдинский, ул. Проектная, д. б/н | | 1 352,00 кв.м |  |  | Московская область, р-н. Пушкинский, п. Правдинский, ул. Проектная, д. б/н; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.070141,37.863777/56.067572, 37.868180 | ремонт | 2023 | 2023 | 2 342,74 | - | Всего: | 2 342,74 | 2 342,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 248,33 | 248,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 2 094,41 | 2 094,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 15. | Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова | | 13 996,00 кв.м |  |  | Московская область, г.Пушкино, ул.Некрасова; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.012340, 37.848674/56.022732, 37.848280 | ремонт | 2023 | 2023 | 32 307,52 | - | Всего: | 32 959,07 | 32 959,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 3 493,66 | 3 493,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 29 465,41 | 29 465,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 16. | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Добролюбова | | 20 618,00 кв.м |  |  | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Добролюбова; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.010399, 37.834906/56.024275, 37.843271 | ремонт | 2023 | 2023 | 36 883,04 | - | Всего: | 35 911,00 | 35 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 3 806,56 | 3 806,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 32 104,43 | 32 104,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 17. | Московская область, г.Пушкино, пр. Ин.Арманд | | 9 456,00 кв.м |  | | Московская область, г.Пушкино, пр.Ин.Арманд; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.996046, 37.862560/55.992411, 37.867022 | ремонт | 2023 | 2023 | 16 902,52 | - | Всего: | 16 683,97 | 16 683,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
|  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 768,50 | 1 768,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 14 915,47 | 14 915,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 18. | обл. Московская, г/п Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова | | 7 255,00 кв.м |  |  | обл. Московская, г/п Пушкино, мкр. Новая Деревня, ул. Кирова; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.016575, 37.871643; 56.020657, 37.871379/56.016428, 37.862000; 56.020149, 37.861723 | ремонт | 2023 | 2023 | 12 295,77 | - | Всего: | 11 858,81 | 11 858,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 257,03 | 1 257,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 10 601,78 | 10 601,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 19. | Московская область, р-н. Пушкинский, п. Софрино, ул. Школьная | | 3 710,00 кв.м |  |  | Московская область, р-н. Пушкинский, п. Софрино, ул. Школьная; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.135529, 37.931988/56.134141, 37.941437 | ремонт | 2023 | 2023 | 7 528,70 | - | Всего: | 7 528,70 | 7 528,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 798,04 | 798,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 730,66 | 6 730,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 20. | Московская область, г.Пушкино, ул.Оранжерейная | | 6 437,00 кв.м |  |  | Московская область, г.Пушкино, ул.Оранжерейная; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.005070, 37.838823/56.000821, 37.835365 | ремонт | 2023 | 2023 | 13 898,98 | - | Всего: | 12 734,01 | 12 734,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 349,80 | 1 349,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 11 384,21 | 11 384,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| 21. | Московская область, г Ивантеевка, в районе ул. Хлебозаводская | | 2 390,00 кв.м |  |  | Московская область, г Ивантеевка, в районе ул. Хлебозаводская; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.968551, 37.931600/55.971112, 37.927456 | ремонт | 2023 | 2023 | 4 005,33 | - | Всего: | 4 005,33 | 4 005,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 424,56 | 424,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | 3 580,76 | 3 580,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | нераспределенный остаток средств на 2023 год | | | | | | | | | | Всего: | 31 728,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
|  | | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 3 363,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
|  | | Средства бюджета Московской области | 28 365,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
|  | | ИТОГО: | | | | | | | | | | Всего: | 255 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
|  | | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 27 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |
|  | | Средства бюджета Московской области | 228 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |  |

**Адресный перечень**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области на 2023 год,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.03**

**Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Мощность/прирост мощности объекта  пог. м | | Адрес объекта | Направление инвестирования | Срок проведения работ/ приобретения объекта недвижимого имущества | Откры-тие объекта/ дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость строительства (реконстукции), реставрации объекта/ приобретения объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Пушкинский |
| км | Пог.м |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Московская область, г.Пушкино, мкр. Звягино, ул. Полевая | 1348 кв.м |  |  | Московская область, г.Пушкино, мкр. Звягино, ул. Полевая, 50:13:0080219:421 | ремонт | 2023 | 2023 | 1929,21 | - | Итого: | 1929,21 | 1929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1929,21 | 1929,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 5-я Полевая | 1916 кв.м |  |  | Московская область, г.Пушкино, мкр. Звягино, ул. 5-я Полевая, 50:13:0080219:421 | ремонт | 2023 | 2023 | 2 744,27 | - | Итого: | 2 744,27 | 2 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 744,27 | 2 744,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | Всего: | 4 673,48 | 4 673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 4 673,48 | 4 673,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**Адресный перечень**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области на 2023 год,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.08**

**Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Мощность/прирост мощности объекта  пог. м | | Адрес объекта | Направление инвестирования | Срок проведения работ/ приобретения объекта недвижимого имущества | Откры-тие объекта/ дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость строительства (реконстукции), реставрации объекта/ приобретения объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Пушкинский |
| км | Пог.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | | 18 | 19 |
| 1. | Московская обл., г.о. Пушкинский  Выполнение работ по ремонту парковочного пространства вдоль муниципальной автомобильной дороги общего пользования местного значения ДП Ашукино улица Лесная | - | - | - | Московская обл., г.о. Пушкинский  Выполнение работ по ремонту парковочного пространства вдоль муниципальной автомобильной дороги общего пользования местного значения ДП Ашукино улица лесная | ремонт | 2023 | 2023 | 13 875,04 | - | Итого: | | 13 875,04 | 13 875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | - | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | | 13 875,04 | 13 875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | Всего: | 13 875,04 | 13 875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 13 875,04 | 13 875,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |

**Адресный перечень**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области на 2023 год,**

**финансирование которых предусмотрено мероприятием 04.09**

**Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность/ прирост мощности объекта | Мощность/прирост мощности объекта  пог. м | | Адрес объекта | Направление инвестирования | Срок проведения работ/ приобретения объекта недвижимого имущества | Откры-тие объекта/ дата приобретения объекта недвижимого имущества | Предельная стоимость строительства (реконстукции), реставрации объекта/ приобретения объекта (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта (тыс.руб) | Наименование главного распорядителя средств бюджета Городского округа Пушкинский |
| км | Пог.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Московская обл., г.о. Пушкинский  Обустройство остановки общественного транспорта, г.Красноармейск, ул. Лермонтова (напротив церкви) | - | - | - | Московская область, г. Красноармейск, ул. Лермонтова (напротив церкви) | строительство | 2023 | 2023 | 2 139,77 | - | Итого: | 2 139,77 | 2 139,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 139,77 | 2 139,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Московская обл., г.о. Пушкинский  Замена остановочных павильонов мкр. Дзержинец, ул.Чехова(до круга) | - | - | - | Московская  область, г. Пушкино Дзержинец, ул.Чехова(до круга) | строительство | 2023 | 2023 | 5 040,70 | - | Итого: | 5 040,70 | 5 040,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 5 040,70 | 5 040,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | Московская  область, г.о. Пушкинский  Обустройство остановки общественного транспорта в пос. Лесные Поляны, ул. Центральная | - | - | - | Московская  область, г. Пушкино пос. Лесные Поляны, ул. Центральная | строительство | 2023 | 2023 | 795,00 | - | Итого: | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | Всего: | 7975,47 | 7975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7975,47 | 7975,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

».