Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от _________  № ________

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания  жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района

на 2019-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Муниципального казенного учреждения Пушкинского муниципального района «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского муниципального района «Управление капитального строительства» (далее – МКУ «УКС») |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и развитие жилищного строительства |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | 579 989,41 | 356 332,19 | 223 657,22 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Правдинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п. Софрино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п. Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 400 064,62 | 221 770,59 | 178 294,03 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Лесной | 2 549,5 | 2 549,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Правдинский | 65 036,30 | 65 036,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Софрино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Пушкино | 332 478,82 | 154 184,79 | 178 294,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района | 179 924,79 | 134 561,60 | 45 363,19 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Лесной |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п. Правдинский | 21 333,29 | 21 333,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п. Софрино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г.п.Пушкино | 158 591,50 | 113 228,31 | 45 363,19 | 0,00 | 0,00 |
| Привлеченные средства (тыс.руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы», в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития (далее - Программа)

Программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы» разработана в рамках реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2012 № 600   «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно–коммунальных услуг».

На территории Пушкинского муниципального района жилищный фонд, признанный  в установленном порядке аварийным и подлежащим расселению в рамках муниципальной программы  в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации,            составляет 36 043,74  кв. м. общей площади жилья (приложение №4  к муниципальной программе).

По городскому поселению Пушкино общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках программных мероприятий в 2019-2022 годах, составляет 30 598,66 кв.м. с количеством жителей – 1952 жителя.

По городскому поселению Софрино общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках программных мероприятий, составляет 2 479,20 кв. м, где проживают 155 человек.

По городскому поселению Правдинский общая площадь аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в рамках программных мероприятий, составляет 2042,8 кв. м.                     с количеством жителей 117 человек.

По городскому поселению Лесной общая площадь аварийного жилищного фонда – 585,1 кв.м. с количеством жителей – 33 человека.

Перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в результате реализации программных мероприятий в 2019-2022 годах представлен в приложении    №4 к Программе.

В указанный перечень входят аварийные жилые дома, в отношении которых было принято решение о предоставлении финансирования на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы и в государственной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы».

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в Пушкинском муниципальном районе с учетом необходимости развития жилищного строительства.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков остаются проблемы изношенности инженерных сетей, отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях жилищного строительства, но и развитие социальной инфраструктуры застроенных территорий в целях комплексного решения проблемы.

В случае принятия решения о строительстве жилищного фонда за счет бюджетных средств Пушкинского муниципального района,  бюджетов поселений, либо участия Пушкинского муниципального района в региональных  программах Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда учитывается стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

В соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46 (с изменениями от 28.03.2019 №181/70) стоимость одного квадратного метра составляет 42280 рублей.

В соответствии с государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 28.03.2019 №182/10, стоимость 1 квадратного метра составляет 61 040 рублей.

Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)  и жилищно-коммунального хозяйства.

2. Прогноз развития рассматриваемой сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ                          и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов и непригодных для проживания домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках инвестиционных соглашений и программ развития застроенных территорий Пушкинского муниципального района.

3. Описание целей Программы

Целью Программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы» является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем ликвидации аварийного жилищного фонда и развитие жилищного строительства.

- Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Одной из приоритетных социальных задач является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного жилищного фонда и развитие жилищного строительства.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством приобретения                      у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках инвестиционных соглашений и программ развития застроенных территорий.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования Программы определены параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах:

-предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену;

-выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Мероприятия программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы» отражены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

- Планируемые результаты реализации Программы  с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей.

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей, представлены в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  Программы

Показатели:

- «Количество граждан, переселенных  из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного  фонда»;

- «Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

- «Площадь расселенных помещений а рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы»;

- «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта»;

- «Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта»;

- «Количество расселенных  помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;

- «Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен»;

- «Площадь расселенных помещений аварийных  домов  в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде»;

- «Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде»:

определяются по факту реализации Программы на конец отчетного периода.

# Показатель «Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного  фонда в Московской области на 2016-2020 годы»

рассчитывается по следующей формуле:

Ко = П1 + П2 +П3+П4    + П5,         где

Ксп

Ко – коэффициент оценки выполнения мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда за отчетный период, баллы.

П1 – выполнение мероприятий дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2020 годы» (от 1 до 100 баллов).

П2 – выполнение мероприятий дорожных карт по расселению аварийных домов в соответствии с утвержденной Заместителем Главы администрации Пушкинского муниципального района дорожной карте по расселению аварийных домов за отчетный период (от 1 до 100 баллов).

П3- выполнение мероприятий  по расселению аварийных домов в рамках договора развития застроенных территорий (от 1 до 100 баллов).

П4 – выполнение мероприятий по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов (от 1 до 100 баллов).

Ксп  - количество способов переселения аварийных жилых домов.

П5 – определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015.

В случае определения способа расселения аварийных домов значение П5 рассчитывается по формуле:

П5 = Кдсо    x 100,   где

Квд

К дсо – количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым найден способ расселения;

Квд –  количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 01.01.2018.

*При расчете коэффициента оценки эффективности оценки работы муниципального образования по показателю учитывать, что 1% равен 1 баллу.

# 7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы                       с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы                                         и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки Программы,  обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-   организацию управления Программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению  	Программой;

-   реализацию Программы;

-    достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-    утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-   разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

2)  участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

3)  готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

# 8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению  №12 к Порядку;

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации Программы согласно Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

-общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

-данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, бюджета г.п. Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

-по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По планируемым результатам реализации Программы не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие. Обеспечение защиты прав граждан на жилище | 2019-2022 | Средства федерального бюджета (Фонд развития ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | МКУ «УКС» | Переселение 2251 человек из аварийного жилищного фонда общей расселяемой площадью 35705,76 кв.м. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 335,55 | 400 064,62 | 221 770,59 | 178 294,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | 145 847,54 | 179 924,79 | 134 561,60 | 45 363,19 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого | 245 933,09 | 579 989,41 | 356 332,19 | 223 657,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция жилых домов, приобретение жилых помещений | 2019-2022 | Средства федерального бюджета (Фонд развития ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | МКУ «УКС» | Переселение 2251 человек из аварийного жилищного фонда общей расселяемой площадью 35705,76 кв.м. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 335,55 | 400 064,62 | 221 770,59 | 178 294,03 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | 130 669,24 | 148 312,73 | 102 949,54 | 45 363,19 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 221 004,79 | 548 377,35 | 324 720,13 | 223 657,22 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Мониторинг расселенной площади многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном порядке | 2019-2022 | Средства бюджета Пушкинского района | - | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Актуализация сведений об объеме расселенного аварийного жилищного фонда |
| 1.3. | Мероприятие 3. Мониторинг площади помещений аварийных домов, не учтенной в мероприятиях вошедших в расчет показателей | 2019-2022 | Средства бюджета Пушкинского района | - | В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей |  |  |  |  |  |  | Выявление помещений, обладающих признаками аварийности |
| 1.4. | Мероприятие 4 Компенсационные выплаты (выкуп жилых помещений у собственников взамен изымаемых) | 2019-2022 | Средства федерального бюджета (Фонд развития ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «УКС» Комитет по управлению имуществом | Переселение жителей из аварийных жилых домов путем выкупа помещений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | 13706,73 | 4 500,15 | 4 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 13706,73 | 4 500,15 | 4 500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 5. Снос домов, признанных аварийными | 2019-2022 | Средства федерального бюджета (Фонд развития ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «УКС» | Ликвидация аварийного жилого фонда, формирование свободных земельных участков для строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | 1 471,57 | 7 111,91 | 7 111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 1 471,57 | 7 111,91 | 7 111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 6. Проектирование домов для переселения | 2019-2022 | Средства федерального бюджета (Фонд развития ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МКУ «УКС» | Проекты домов для переселения из аварийного жилищного дома с целью дальнейшего их строительства |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Всего по программе: |  |  |  | 245 933,09 | 579 989,41 | 356 332,19 | 223 627,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы»

| №п/п | Планируемые результаты муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Макропоказатель.Увеличение количества переселенных граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания многоквартирных жилых домах, в том числе развитие жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение защиты прав граждан на жилище |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | человек | 190 | 0 | 575 | 368 | 117 | 1 |
| 1.2. | Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | кв.м. | 2764,96 | 0,00 | 9540,4 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.3. | Площадь расселенных помещений в рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» | Показатель муниципальной программы | кв.м. | - | 0,00 | 3 134,11 | 6 604,51 | 2042,8 |  |
| 1.4. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта | Показатель ЦИОГВ | тыс.кв.м. | 0,00 | - | 3,13 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.5. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта | Показатель ЦИОГВ | тыс.человек | 0 | - | 0,220 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 76 | 0 | 240 | 123 | 45 | 1 |
| 1.7. | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.8. | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления | кв.м. | 102,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.9. | Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде | Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.10. | «Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Показатель Рейтинга-50 | баллы | 100 | - | 100 | - | - | 1 |

Приложение №3

к  муниципальной программе

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории  Пушкинского муниципального района на 2019-2022 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс.руб. |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 |
| Обеспечение защиты прав граждан на жилище | Федеральный бюджет; Средства бюджета Московской области; Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района; средства бюджета Пушкинского муниципального района | Vф.ср. = С х Sрас., где V ф.ср. – общ.потребность в финансовых средствах; С – стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Московской области, равная 42280 руб.; Sрас. – расселяемая площадь жилых помещений. | 579 989,41 | 356 332,19 | 223 657,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Строительство и реконструкция жилых домов, приобретение жилых помещений | Федеральный бюджет; Средства бюджета Московской области; Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района; средства бюджета Пушкинского муниципального района | Vф.ср. = С х Sрас., где V ф.ср. – общ.потребность в финансовых средствах; С – стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Московской области, равная 42280 руб.; Sрас. – расселяемая площадь жилых помещений | 548 377,35 | 324 720,13 | 223 657,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Компенсационные выплаты (выкуп жилых помещений у собственников взамен изымаемых) | Федеральный бюджет; Средства бюджета Московской области; Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района; средства бюджета Пушкинского муниципального района | В соответствии отчетом об оценке | 4 500,15 | 4500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Снос домов, признанных аварийными | Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района | Расчет необходимых средств – в расчете затрат на выполнение работ | 7 111,91 | 7111,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование домов для переселения | Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района | Расчет необходимых средств в соответствии с проектной документацией | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Приложение №4 к муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению на территории Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Адрес | Расселяемая площадь, кв.м. | Количество жилых помещений | Количество проживающих, чел. | №, дата документа о признании дома аварийным | Способ переселения |
| городское поселение Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата окончания переселения - IV квартал 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр.Клязьма, ул.Крыловская, д.67б |  | 312,12 | 13 | 27 | №75-р от 05.05.2015 | Адресная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» |
| 2 | ул.Некрасова, д.12 |  | 1398,8 | 36 | 85 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 3 | ул.Маяковского, д.19 |  | 451,34 | 11 | 45 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 4 | 2-й Некрасовский пр., д.3 |  | 919.30 | 14 | 40 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 5 | ул.Текстильщиков, д.8 |  | 204,70 | 5 | 14 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 6 | ул.Текстильщиков, д.6 |  | 1559,20 | 44 | 106 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 7 | ул.Октябрьская, д.40 |  | 523,70 | 17 | 38 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 8 | ул.Озерная, д. №7 |  | 350,60 | 11 | 28 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 9 | ул.Озерная, д. №9 |  | 481,70 | 12 | 28 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 10 | ул.Озерная, д.15 корпус 2 |  | 508,60 | 10 | 32 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 11 | ул.Озерная, д.15 корпус 3 |  | 510,60 | 10 | 20 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 12 | ул.Озерная, д.15 корпус 4 |  | 504,10 | 10 | 22 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 13 | ул.Озерная, д.15 корпус 5 |  | 509,70 | 13 | 31 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 14 | ул.Озерная, д. №15 корпус 6 |  | 501,54 | 14 | 19 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 15 | мкр.Заветы Ильича, ул.Советская, д.2/8а |  | 219,30 | 5 | 11 | №75-р от 05.05.2015 |  |
|  | ИТОГО по адресной программе МО в 2020 году |  | 8955.30 | 225 | 546 |  |  |
| 16 | ул.Речная, д.1 |  | 500,68 | 12 | 31 | №75-р от 05.05.2015 | Национальный проект - Государственная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» (Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017г.) |
| 17 | ул.Маяковского, д.13/5 |  | 506,7 | 11 | 26 | №232-р от 31.12.2015 |  |
| 18 | ул.2-ая Домбровская, д.9 |  | 167,7 | 6 | 20 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 19 | ул.Добролюбова, д.16 |  | 244,49 | 9 | 23 | №232-р от 31.12.2015 |  |
| 20 | ул.2-ая Домбровская, д.13 |  | 228,45 | 4 | 13 | №232-р от 31.12.2015 |  |
| 21 | ул.Л.Толстого, д.10 |  | 190,5 | 5 | 15 | №132-р от 27.10.2016 |  |
| 22 | ул.Соколовская, д.18 |  | 416,9 | 8 | 33 | №132-р от 27.10.2016 |  |
| 23 | мкр.Клязьма, ул.Лермонтовская, д.1а |  | 311,4 | 9 | 15 | №132-р от 27.10.2016 |  |
| 24 | ул.Спортивная, д.5 |  | 567,29 | 18 | 44 | №132-р от 27.10.2016 |  |
|  | ИТОГО по государственной программе МО в 2020 году |  | 3134,11 | 82 | 220 |  |  |
|  | ВСЕГО в 2020 году по г.п.Пушкино |  | 12 089,41 | 307 | 766 |  |  |
| Планируемая дата окончания переселения – IV квартал 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Озерная, д. №15 корпус 1 |  | 510,5 | 10 | 31 | №75-р от 05.05.2015 | Государственная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» |
| 2 | 2-й Фабричный пр., д.8 |  | 518,2 | 8 | 8 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 3 | 2-ой Фабричный пр., д.10 |  | 412,7 | 8 | 16 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 4 | Акуловское шоссе, д.15 корп.9 |  | 503,6 | 8 | 21 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 5 | Акуловское шоссе, д.15 корп. 13 |  | 505,8 | 8 | 28 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 6 | Акуловское шоссе, д.23/3 |  | 498,6 | 8 | 32 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 7 | Акуловское шоссе, д.27 |  | 504,1 | 8 | 23 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 8 | ул.Боголюбская, д.15 |  | 234,6 | 4 | 7 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 9 | мкр.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.29 |  | 293,1 | 4 | 13 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 10 | ул.Грибоедова, д.5 |  | 366,60 | 9 | 18 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 11 | ул.Зеленая Роща, д.6 |  | 286,5 | 7 | 13 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 12 | ул.Зеленая Роща, д.7 |  | 143,4 | 2 | 3 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 13 | ул.И.Арманд, д.16 |  | 365,90 | 5 | 16 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 14 | ул.Институтская, д.10 |  | 478,8 | 12 | 30 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 15 | ул.Лермонтова, д.35 |  | 116,4 | 4 | 13 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 16 | ул.Лесная, д.45 |  | 491,9 | 8 | 24 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 17 | Ярославское шоссе, д.185 |  | 155,9 | 4 | 19 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 18 | ул.Островского, д.2/6 (0,23 долей) |  | 91,1 | 2 | 5 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 19 | Ярославское шоссе, д.94 |  | 126,81 | 4 | 4 | №12-р от 09.02.2017 |  |
|  | ВСЕГО в 2021 году: |  | 6 604,51 | 123 | 318 |  |  |
| Перечень аварийных домов г.Пушкино, способ и срок расселения которых не определен |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | мкр.Мамонтовка, Спортивный проезд, д.2 | 338,5 | 8 | 26 | №12-р от 09.02.2017 |  |
| 2 |  | Московский проспект, д.47/1 | 2103,38 | 51 | 140 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 3 |  | 1-ый Фабричный, д.7 | 444,46 | 10 | 30 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 4 |  | 2-й Фабричный, д.2 | 380,71 | 9 | 31 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 5 |  | 2-й Фабричный пр-д, д.9 | 350,77 | 10 | 34 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 6 |  | 2-й Фабричный пр-д, д.5 | 518,81 | 10 | 19 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 7 |  | мкр.Клязьма, ул. Гоголевская, д.36 | 118,4 | 3 | 8 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 8 |  | ул. Оранжерейная, д.23 | 411,6 | 8 | 24 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 9 |  | ул. 2-я Домбровская, д.10 | 620,49 | 12 | 26 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 10 |  | Ярославское шоссе, д.8 | 149,6 | 4 | 7 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 11 |  | Акуловское шоссе, д.34 | 261,94 | 8 | 21 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 12 |  | Акуловское шоссе, д.30 | 212,4 | 7 | 11 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 13 |  | Акуловское шоссе, д.15, корп.6 | 499,73 | 14 | 37 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 14 |  | Акуловское шоссе, д.15, корп.7 | 503,7 | 16 | 33 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 15 |  | ул. Лесная, д.36 | 199,0 | 4 | 14 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 16 |  | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.8 | 411,2 | 8 | 20 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 17 |  | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.6 | 415,6 | 11 | 20 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 18 |  | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.4 | 378,6 | 8 | 29 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 19 |  | мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.7 | 415,2 | 12 | 19 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 20 |  | ул.Лесная, д.4 | 434,26 | 18 | 37 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 21 |  | Акуловское шоссе, д.15, корп.10 | 503,10 | 11 | 23 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 22 |  | ул.Инессы Арманд, д.27 | 787,19 | 19 | 64 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 23 |  | 1-ый Фабричный проезд, д.15 | 518,6 | 16 | 40 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 24 |  | 1-ый Фабричный проезд, д.16 | 652,3 | 19 | 39 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 25 |  | 2-ой Фабричный проезд, д.3 | 366,08 | 10 | 35 | №185-р от 26.12.2018 |  |
| 26 |  | ул.Грибоедова, д.18 | 111,9 | 3 | 15 | №158-р от 21.11.2018 |  |
| 27 |  | 2-ой Салтыковский пр., д.5а | 135,2 | 3 | _ | №75-р от 05.05.2015 |  |
| ИТОГО: |  |  | 12 242,72 | 312 | 802 |  |  |
| ИТОГО по г.п.ПУШКИНО |  |  | 30 936,64 | 742 | 1952 |  |  |
| городское поселение Лесной |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата окончания переселения – IV квартал 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Центральная, д.8 | 585,1 | 15 | 33 | №180 от 14.07.2012 | Адресная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО на 2016-2020 годы» |
| ИТОГО по г.п.Лесной |  |  | 585,1 | 15 | 33 |  |  |
| городское поселение Правдинский |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемая дата окончания переселения – IV квартал 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Студенческая, д.10 | 686,2 | 13 | 32 | №87 от 26.04.2013 | Государственная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы» |
| 2 |  | ул.1-ая Проектная, д.75 | 509,5 | 11 | 21 | №87 от 26.04.2013 |  |
| 3 |  | ул.1-ая Станционная, д.8 | 601,2 | 14 | 54 | №87 от 26.04.2013 |  |
| 4 |  | ул.Народная, д.11 | 245,9 | 7 | 10 | №87 от 26.04.2013 |  |
| ИТОГО по г.п.Правдинский |  |  | 2042,8 | 45 | 117 |  |  |
| городское поселение Софрино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул.Дурова, д.13 | 561,60 | 16 | 39 | №43 от 21.04.2016 | Способ и срок расселения не определен |
| 2 |  | ул.Комсомольская, д.17 | 689,3 | 32 | 54 | №43 от 21.04.2016 | Способ и срок расселения не определен |
| 3 |  | п.Софрино-1, д.70 | 415,4 | 8 | 19 | №43 от 21.04.2016 | Способ и срок расселения не определен |
| 4 |  | п.Софрино-1, д.71 | 406,2 | 8 | 22 | №43 от 21.04.2016 | Способ и срок расселения не определен |
| 5 |  | п.Софрино-1, д.72 | 406,7 | 9 | 21 | №43 от 21.04.2016 | Способ и срок расселения не определен |
| ИТОГО по г.п.Софрино |  |  | 2479,2 | 73 | 155 |  |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 36 043,74 | 875 | 2191 |  |  |