Приложение к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от  18.11.2019_ № __1525_

Паспорт муниципальной программы

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, создание условий по улучшению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области с учетом их потребностей и имеющихся обязательств Администрации Пушкинского муниципального района Московской области - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Очистка сточных вод» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 205 291,48 | 2 580,51 | 181 645,57 | 9 021,80 | 6 021,80 | 6 021,80 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 123 309,00 | 0,00 | 123 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 81 982,48 | 2 580,51 | 58 336,57 | 9 021,80 | 6 021,80 | 6 021,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем 
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство – это важнейшая сфера социально-экономической структуры общества, представляющая из себя крупнейший многоотраслевой комплекс, который включает в себя примерно 30 подотраслей и более 70 видов экономической деятельности.

Можно выделить основные подотрасли:

- Жилищное хозяйство:

  - эксплуатация жилищного фонда;

  - предоставление в пользование жилых помещений по договору социального найма (государственный или муниципальный жилищный фонд);

  - текущее содержание и капитальный ремонт жилых помещений;

  - текущее содержание и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

  - уборка, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;

  - благоустройство территорий.

- Коммунальное хозяйство:

  - теплоснабжение;

  - электроснабжение;

  - газоснабжение;

  - водоснабжение;

  - водоотведение.

- Инженерная инфраструктура.

- Жилищно-коммунальное хозяйство является ключевой отраслью для обеспечения комфорта, необходимых условий проживания 
и удовлетворения потребностей населения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области. Услуги сферы жилищно-коммунального хозяйства для населения имеют особое значение и являются жизненно необходимыми. Поэтому цель жилищно-коммунального хозяйства заключается в предоставлении качественных услуг населению, поскольку от качества и стабильности зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своих домах. Однако состояние основных фондов жилищно-коммунального хозяйства характеризуется значительным уровнем износа и низкой энергоэффективностью.

- В настоящее время к основным проблемам жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области можно отнести:

- высокую монополизированность рынков жилищно-коммунальных услуг;

- низкую эффективность эксплуатации инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, в том числе большой объем потерь ресурсов и энергии, высокое удельное энергопотребление, низкую производительность труда персонала;

- недостаточный уровень профилактического технического обслуживания, текущего и капитального ремонтов, обновления основных фондов;

- недостаточность собственных и бюджетных ресурсов для капитальных вложений в реконструкцию систем и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- неприемлемость устанавливаемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для большинства потребителей.

- Все это определяется неэффективной социально ориентированной экономикой, слабым механизмом установления тарифов, сбора оплаты за коммунальные услуги и контроля над использованием ресурсов на развитие жилищно-коммунального хозяйства. Следовательно, такое положение дел в отрасли показывает, что возможности предприятий жилищно-коммунального хозяйства для значительных преобразований и модернизации пока ограничены. А это значит, что сфера жилищно-коммунального хозяйства практически невосприимчива к энергосбережению.

- Количество многоквартирных домов на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области составляет 633 единиц, общей площадью 3 324,62 тыс. м2. Из общего количества квартир в многоквартирных домах 90,00% находится в частной собственности, и лишь 10,00% находятся в собственности администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

- Необходимо отметить, что средний износ многоквартирных домов на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области составляет 40,00%. Нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество обязаны собственники помещений.

- Расходы за содержание жилого помещения определяются в размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, включая в том числе оплату расходов на содержание внутридомовых инженерных систем электро, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при выполнении минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме услуг и работ в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, обоснованные расходы на истребование задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, на снятие показаний приборов учета, содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку 
и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

- Управление многоквартирными домами на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области осуществляют:

- 22 управляющие компании;

- 16 товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников недвижимости 
и иных специализированных кооперативов;

- 3 ведомства (ФГКУ Центральное ТУИО Министерства обороны Российской Федерации, ФГКУ ЦПА ФСБ России 
и ФГУП «Почта России»).

- Объем ветхого и аварийного жилищного фонда в целом по городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области составляет 28,13 тыс. м2.

- Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов остается низкой:

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, 79,68%;

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, 33,09%;

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды, 90,56%;

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды, 31,22%.

- Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области объединяет в себе имущественный комплекс, состоящий из:

- 56 котельных;

- 14 водозаборных узлов;

- 46 канализационных насосных станций;

- 123,70 километров тепловых сетей;

- 262,50 километров водопроводных сетей;

- 185,10 километров канализационных сетей.

- Негативные тенденции сохраняются и в коммунальном хозяйстве. Вследствие недостаточных объемов капитального ремонта 
и реконструкции инженерных объектов жилищно-коммунального хозяйства остается высоким износ объектов коммунальной инфраструктуры:

- Износ объектов водоотведения:

  - канализационные насосные станции: 70,00%;

  - очистные сооружения канализации: 70,50%;

  - канализационные сети: 74,00%.

- Износ объектов водоснабжения:

- водозаборы: 67,40%;

- насосные станции водопровода: 65,00%;

- очистные сооружения водопровода: 54,00%;

- водопроводная сеть: 69,70%;

- Износ объектов теплоснабжения:

- теплоисточники (котельные): 69,00%;

- центральные тепловые пункты: 58,00%;

- тепловые сети (в двухтрубном исчислении): 72,00%.

- Остаются высокими потери ресурсов и энергии в инженерных сетях: доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составляет 6,00%, доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составляет 7,40%.

- Высокий уровень износа жилищного фонда и технических систем его обеспечения, низкий уровень собираемости платежей, рост тарифов и недовольство населения – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сегодня ассоциируется жилищно-коммунальное хозяйство.

- Анализ состояния предприятий жилищно-коммунального хозяйства, показал, что их большая часть нуждается в принятии срочных 
и радикальных мер, направленных на финансовое оздоровление и привлечение инвестиций для модернизации и реконструкции основных фондов и выводу отрасли из кризисного состояния.

- В значительной мере организация функционирования жилищно-коммунального хозяйства входит в сферу ведения местного самоуправления и напрямую влияет на уровень и качество жизни большинства жителей. И эта сфера отношений является постоянным источником социального напряжения и социальных конфликтов, связанных с множеством факторов.

# 2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Приведенная выше характеристика текущего состояния и основных проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве определяют новую стратегию развития комплекса, основанную прежде всего на следующих направлениях:

- формирование активных и ответственных собственников помещений в многоквартирных домах, обладающих всеми правами 
на принятие решений относительно своего дома и реальными возможностями реализации этих прав, а также определенным уровнем ответственности за принимаемые решения;

- развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда;

- развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно/муниципально-частного партнерства;

- развитие системы ресурсо- и энергосбережения;

- осуществление деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде;

- осуществление регулируемых видов деятельности в сфере поставки коммунальных ресурсов;

- ведение государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, включающей в себя такие сферы, 
как социальная политика, кадровая политика, а также общественный контроль.

Мероприятия муниципальной Программы направлены на повышение качества оказываемых и услуг, и вследствие чего увеличения уровня удовлетворенности потребителей, повышения уровня надежности коммунальных систем и уменьшение количества аварийных ситуаций, за счет своевременного проведения работ по модернизации, реконструкции, замене инфраструктурных объектов, а также создание условий для дальнейшего развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса с привлечением субъектов предпринимательства 
к управлению и инвестированию в отрасль

Реализация программных мероприятий обеспечит прежде всего решение существующих проблем, достижение целей и целевых показателей муниципальной Программы, а также достичь до 2022 года следующих результатов:

- доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения имеющих электронную модель, разработанную в соответствии 
с единым технически заданием, ежегодно 100%;

- количество созданных и восстановленных водозаборных узлов, водоносных станций и станций водоподготовки, не менее 
3 ежегодно.

- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой до 86%;

- увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, до 55%;

- задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения – обеспечить снижение задолженности до 0,00 руб. на 1 тыс. населения;

- количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения – не более 0,05 ед. на 1 тыс. населения;

- уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду, ежегодно 100%;

- доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием, ежегодно 100%;

- количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, не менее 3 ежегодно;

- доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, до 100%;

- доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), до 100%;

- доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, до 100%.

В городском поселении Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области все больше уделяется внимание механизмам муниципально-частного партнерства.

Государственно-частное партнерство, муниципально-частное партнерство – юридически оформленное на определенный срок 
и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг 
и повышения их качества.

Основные преимущества для администрации Пушкинского муниципального района Московской области заключаются в том, что:

- по-прежнему остается высокая степень контроля над развитием жилищно-коммунальных организаций и процессом оказания жилищно-коммунальных услуг потребителям на подведомственной территории;

- уменьшаются затраты на инвестиции в жилищно-коммунальные организации, в результате чего оптимизируются бюджетные расходы;

- инвестиционные потребности отрасли финансируются за счет внебюджетных источников;

- повышается эффективность управления жилищно-коммунальным комплексом в результате заинтересованности частных инвесторов в возврате вложенных ими инвестиций с необходимым уровнем рентабельности;

- повышается уровень надежности коммунальных систем и уменьшение количества аварийных ситуаций, за счет своевременного проведения работ по модернизации, реконструкции, замене инфраструктурных объектов;

- вовремя проведенные мероприятия по обслуживанию коммунальных систем повышают качество оказываемых и услуг, 
и вследствие чего увеличивается уровень удовлетворенности потребителей;

- эффективное функционирование жилищно-коммунального сектора повышает инвестиционную привлекательность экономики;

- применяются современные технологии оказания услуг;

- применяются новые методы управления жилищно-коммунальным комплексом;

- повышается эффективность использования топливно-энергетических ресурсов.

На ряду с вышеизложенным, в 2017 году осуществлены реорганизационные мероприятия в структуре крупнейшего водоснабжающего и водоотводящего предприятия Пушкинского муниципального района – МУП «Пушкинский «Водоканал» приведшие к образованию объединенного предприятия МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский Водоканал» ф-л «Водоканал Пушкинского района». Также необходимо отметить, что в 2017 году объединенным предприятием разработана крупнейшая инвестиционная программа, направленная на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Пушкинского муниципального района, реализация которой планируется в период с 2018 по 2022 гг.

Также необходимо отметить, что в 2017 году активно велась работа, направленная на осуществление подписания концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Пушкинского муниципального района. В рамках данной работы планируется привлечение частных инвестиций, на базе которых будет произведена крупная модернизация объектов теплоснабжения Пушкинского муниципального района, включающая в себя модернизацию котельных, перекладку ветхих и аварийных участков сетей теплоснабжения, переподключение потребителей на альтернативные источники теплоснабжения и так далее. По итогам данных мероприятий сформирован пакет документов, необходимых для возможности проведения совместного конкурса на право заключения концессионных соглашений для обеспечения возможности реализации запланированного подписания указанного соглашения в первой половине 2018 года.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

- «Чистая вода»

- «Очистка сточных вод»

- «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами»

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино»

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма I «Чистая вода» предусматривает решение задач по строительству, ремонту и реконструкции водозаборных узлов для повышения качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения. Подпрограмма «Чистая вода» имеет ключевое значение для городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, поскольку от качества воды напрямую зависит жизнь и здоровье людей.

Подпрограмма II «Очистка сточных вод». К приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация 
и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных 
и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий 
и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» предусматривает приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими стабильные и качественные коммунальные услуги, создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» направлена 
на структурные изменения, предусматривающие интенсивную реализацию организационных и технологических мер по экономии топлива 
и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики, а именно, обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности 
в отраслях экономики, бюджетном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве Пушкинского муниципального района за счет снижения удельных показателей.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки муниципальной Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

4. Описание целей муниципальной Программы

Целями муниципальной Программы являются:

- Обеспечение развития коммунальной и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, создание условий по улучшению качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области с учетом 
их потребностей и имеющихся обязательств Администрации Пушкинского муниципального района Московской области Московской области

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов 
на территории муниципального образования, создание условий для перевода экономики муниципального образования 
на энергосберегающий путь развития.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы, с обоснованием необходимости 
их осуществления

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении № 6 к Программе.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложениях № 7 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограмм с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района (далее - Порядок), утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Муниципальным заказчиком Программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий, по мере их выполнения, определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующих мероприятий;

-  готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятий.

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 12 к Порядку».

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №1 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной Подпрограммы Подпрограмма I «Чистая вода» Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. Отчетный (базовый) период; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Наименование подпрограммы; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. руб.). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Чистая вода; Всего: в том числе; 180 953,54; 0,00; 170 717,54; 3 412,00; 3 412,00; 3 412,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; Средства бюджета Московской области; 123 309,00; 0,00; 123 309,00; 0,00; 0,00; 0,00. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района; Средства бюджета города Пушкино; 57 644,54; 0,00; 47 408,54; 3 412,00; 3 412,00; 3 412,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

- Описание основных мероприятий Подпрограммы

Основная цель подпрограммы – это обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности 
и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Достижение цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения основного мероприятия: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории города Пушкино».

В результате реализации указанного мероприятия будут созданы, реконструированы или отремонтированы водозаборные узлы, станции обезжелезивания, линейные объекты, приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию станции водоподготовки 
на водозаборных узлах, смонтированы и введены в эксплуатацию станции блочно-модульной станции обесфторивания, как за счет средств бюджета городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, так и средств бюджета Московской области и внебюджетных средств.

Выполнение подпрограммы позволит обеспечить гарантированную подачу питьевой воды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения, повысить эффективность и надежность работы систем и объектов водоснабжения и создать условия для притока частного капитала в отрасль.

- Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

В связи с массовой миграцией населения в летний период из столицы в область отмечается повышенное водопотребление, связанное 
с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывается при проектировании систем водоснабжения. В небольших населенных пунктах, сельских поселениях, 
где преобладает застройка с приусадебными участками, водопотребление увеличилось в 1,5-2 раза. Для решения данной проблемы необходимы модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.

Износ основных фондов водоснабжения по состоянию на 01.01.2019 составил более 64,00% процентов, в том числе

- водозаборы: 67,40%;

- насосные станции водопровода: 65,00%;

- очистные сооружения водопровода: 54,00%;

- водопроводная сеть: 69,70%.

- Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

- Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной для Московской области. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 
20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках размещения водозаборов.

- По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, доброкачественной питьевой водой по городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области обеспечено 79,00 процента населения.

При этом качество воды, добываемой из поверхностных источников водоснабжения, соответствует установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

- На территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области основная доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, формировалась за счет повышенного природного содержания железа и фтора.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоснабжения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.

- Сложившееся состояние сектора водоснабжения требует комплексного решения существующих проблем в рамках реализации подпрограммы I «Чистая вода».

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Развитие Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды, реконструкция, модернизация, новое строительство и восстановление водопроводных объектов, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается 
как задача общегосударственного масштаба.

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года определены следующие основные стратегические цели 
и приоритетные направления развития водохозяйственного комплекса:

- гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики, которое предполагает приоритетное решение задач обеспечения населения качественной питьевой водой, создание условий для гармоничного социально-экономического развития регионов, содействие инновациям, обеспечивающим ресурсосбережение, формирование реальных предпосылок 
к реализации конкурентных преимуществ российского водоресурсного потенциала;

- охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, которые предполагают решение ряда задач по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, охране подземных вод от загрязнения, реабилитации водных объектов и ликвидации накопленного экологического вреда;

- обеспечение защищенности от негативного воздействия вод включает в себя снижение рисков и минимизацию ущербов 
от негативного воздействия вод, обеспечение надежности гидротехнических сооружений, регулирование и регламентацию хозяйственного использования территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию других опасных гидрологических явлений, развитие технологий мониторинга, в том числе прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических явлений.

Учитывая положения стратегии, определена государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения, направленная на:

- охрану здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Указанная государственная политика основывается на следующих общих принципах:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

Учитывая текущее состояние водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, существующие в отрасли проблемы, а также заданные цели государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, в рамках муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности города Пушкино» на 2018-2022 годы предусмотрена подпрограмма I «Чистая вода», направленная на реализацию мероприятий по следующим концептуальным направлениям:

- гарантированное обеспечение водными ресурсами населения и отраслей экономики путем строительства новых объектов водоснабжения мощностью, учитывающей объем текущего и перспективного в условиях застройки территории объема водопотребления;

- обеспечение населения качественной питьевой водой путем строительства станций водоподготовки, реконструкции/модернизации существующих водозаборных узлов с устройством блоков очистки питьевой воды.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

- Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 
и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

- Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство 
и реконструкцию объектов водоснабжения (далее – Субсидии) предоставляются в целях увеличения доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) объектов водоснабжения (в том числе на софинансирование выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) 
в предыдущем финансовом году мероприятий).

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области является участие муниципального образования в государственной программе Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы в качестве получателя субсидии из бюджета Московской области на строительство или реконструкцию объектов водоснабжения.

Кроме того, субсидия предоставляется муниципальным образованиям Московской области в соответствии со следующими критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий:

- представление муниципальным образованием Московской области заявки на включение в Программу мероприятий, требующих софинансирования из бюджета Московской области;

- неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения, подлежащих реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования питьевой воды, сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, иных надзорных органов), или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- подтверждение муниципальным образованием Московской области необходимости строительства/реконструкции (модернизации, технического перевооружения) объекта водоснабжения в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения, и представление правоустанавливающих документов муниципального образования на соответствующие объекты водоснабжения, подлежащие реконструкции (модернизации, техническому перевооружению);

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов водоснабжения; наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, содержащих мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области, либо представление гарантийного письма 
о включении соответствующих мероприятий в схему водоснабжения и водоотведения.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств – Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих условий:

- предоставление органами местного самоуправления муниципального образования, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за исключением объектов, по которым предусмотрено финансирование проведения проектных работ и инженерных изысканий, в том числе за счет средств бюджета Московской области), а также положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 
(за исключением случаев, установленных законодательством, когда отдельное заключение по результатам проверки сметной стоимости не оформляется);

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на выполнение соответствующих мероприятий за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области 
и обеспечение органами местного самоуправления установленного объема финансирования соответствующих мероприятий 
за счет средств бюджета муниципального образования Московской области с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования;

- наличие муниципальной программы в соответствующей сфере и (или) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, содержащей мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области;

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области 
и муниципальных нужд»;

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)» (далее – постановление Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44).

Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 (далее – постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8).

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии содержатся в Соглашениях.

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов водоснабжения на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект водоснабжения.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) j-гo объекта водоснабжения в i-м муниципальном образовании Московской области. Подлежит уточнению 
по итогам получения положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости;

– минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области (и внебюджетных средств в случае 
их привлечения), предусматриваемых на долевое финансирование строительства, реконструкции (модернизации, технического перевооружения) j-го объекта водоснабжения в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.

определяется по формуле:

– доля софинансирования из бюджета i-гo муниципального образования Московской области, должна составлять в 2018 году не менее 0,05.

Для объектов водоснабжения, финансирование которых было предусмотрено в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, размер субсидии и доля софинансирования из бюджета муниципального образования Московской области сохраняются в ранее утвержденном размере.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области может быть осуществлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений 
в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии () из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов водоснабжения на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект водоснабжения.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство/реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) переходящего j-гo объекта водоснабжения в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность в средствах на выполнение соответствующих работ (включая строительный контроль, авторский надзор и технологическое присоединение к сетям и т.д.) определяется в соответствии с:

- муниципальным (ми) контракгом (ами) на выполнение полного комплекса работ в отношении объекта водоснабжения 
(при условии наличия соответствующего (их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии наличия 
в сметной стоимости всех видов затрат, необходимых для реализации мероприятия в отношении объекта водоснабжения 
в полном объеме, и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренным на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта водоснабжения 
в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта водоснабжения.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта водоснабжения;

– объем средств бюджета муниципального образования (и внебюджетных средств в случае их привлечения), фактически перечисленный подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта водоснабжения.

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) j-гo объекта водоснабжения за счет средств бюджета муниципального образования, установленный на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования, фактически перечисленных подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта водоснабжения.

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4 «Об утверждении Порядка возврата в текущем финансовом году не использованных в отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета Московской области в бюджет муниципального образования Московской области, в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они ранее были предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов» (далее – постановление Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4).

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (далее – объект водоснабжения).

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на соответствующие мероприятия являются:

- представление муниципальным образованием Московской области заявки на включение в Программу мероприятий, требующих софинансирования из бюджета Московской области;

- неудовлетворительное техническое состояние объектов водоснабжения, подлежащих капитальному ремонту (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования питьевой воды, сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, иных надзорных органов), или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов;

- наличие правоустанавливающих документов муниципального образования на соответствующие объекты или гарантийного письма главы муниципального образования о принятии в муниципальную собственность приобретаемого объекта.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств – Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих условий:

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта, на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципального образования за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области;

- софинансирование работ по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения согласно Методике распределения субсидий из бюджета Московской области, утверждённой пунктом 53 Порядка разработки 
и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8;

- наличие смет на проведение работ по объекту, по результатам государственной экспертизы которых дано положительное заключение, составленных на основании предоставляемых органами местного самоуправления Московской области дефектных ведомостей (по мероприятиям по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию станций водоподготовки, блочно-модульной станции обесфторивания, станции обезжелезивания и станции водоочистки, по которым стоимость работ по монтажу (установке) и вводу в эксплуатацию (пусконаладочные работы) включена в стоимость приобретаемых станций, предоставление указанных смет не требуется);

- наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий Программы;

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57;

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44.

Для тех муниципальных образований, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению празднования 100-летия основания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское», утвержденного протоколом Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 25.07.2017 г. № 2, доля софинансирования из бюджета i-гo муниципального образования Московской области должна составлять не менее 0,01.

В случае привлечения внебюджетных источников финансирования в реализацию мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов водоснабжения размер средств должен составлять не менее 5 процентов 
от рассчитанного объема софинансирования за счет средств бюджета муниципального образования по объекту водоснабжения.

Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8.

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии содержаться в Соглашениях.

Перечисление субсидии в целях софинансирования выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий осуществляется при выполнении муниципальным образованием Московской области условий предоставления субсидий, предусмотренных последней редакцией Соглашения в предыдущем финансовом году. При этом финансирование за счет средств бюджета муниципального образования

Московской области в текущем финансовом году не предусматривается в случае исполнения в предыдущем финансовом году муниципальным образованием Московской области своих обязательств по оплате мероприятий в полном объеме.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов водоснабжения i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию, в рамках реализации соответствующего мероприятия Программы;

– размер субсидии в соответствующем году на восстановление j-го объекта водоснабжения i-гo муниципального образования.

определяется по формуле:

где:  – расчетная сметная стоимость капитального ремонта или стоимость приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию j-го объекта водоснабжения в текущих ценах в i-м муниципальном образовании Московской области. Расчетная сметная стоимость работ подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органов экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости;

– минимальный объем финансирования мероприятий по восстановлению j-го объекта водоснабжения. определяется в процентном соотношении от сметной стоимости.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области может быть подготовлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии (Si) из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на капитальный ремонт или приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию переходящего j-го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность в средствах 
на выполнение соответствующих работ определяется в соответствии с:

- муниципальным (ми) контрактом (ами) (при условии наличия соответствующего (их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии выполнения капитального ремонта объекта и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта;

– объем средств бюджета муниципального образования, фактически перечисленный подрядной (ым) организации(ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта;

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу 
в эксплуатацию j-гo объекта, устанавливаемый на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования, фактически перечисленных подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта ().

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4.

- Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Координатором муниципальной Подпрограммы 1 является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Координатор Подпрограммы 1 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 1.

Координатор Подпрограммы 1 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 1 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 1:

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 1 и направляет их координатору Подпрограммы 1;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 1 отчет о реализации мероприятий.

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 1 согласно приложению № 12 к Порядку.

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №2 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной Подпрограммы Подпрограмма II «Очистка сточных вод» Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. Отчетный (базовый) период; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Наименование подпрограммы; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. руб.). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Очистка сточных вод; Всего: в том числе; 7 837,32; 0,00; 7 837,32; 0,00; 0,00; 0,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района; Средства бюджета города Пушкино; 7 837,32; 0,00; 7 837,32; 0,00; 0,00; 0,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

- Описание основных мероприятий Подпрограммы

Надежное водоотведение и эффективная очистка сточных вод являются одной из важнейших составляющих экологической безопасности водных объектов.

Подпрограмма II направлена на обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности (в системах водоотведения).

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Решение поставленной задачи осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории города Пушкино;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории.

Реализация указанных основных мероприятий позволит привести объекты очистки сточных вод в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, снизить число аварий, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водоотведения и очистки сточных вод и, таким образом, создать необходимые условия для повышения качества предоставления населению коммунальных услуг.

- Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Продолжающийся рост антропогенной нагрузки на поверхностные источники водоснабжения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, риск их техногенного загрязнения, изменение условий формирования поверхностного и грунтового стока, снижение самоочищающей способности рек, усиление процессов эрозии почв и вынос взвеси 
и органических веществ в нижерасположенные водоемы требуют комплексного рассмотрения вопросов оценки, прогноза и мониторинга состояния поверхностных и подземных источников водоснабжения, защиты водных ресурсов от загрязнения сточными водами.

Система водоотведения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области представляет собой комплекс технических сооружений, осуществляющих транспортировку и очистку сточных вод, состоящий из 46 канализационных насосных станций и 185,10 км канализационных сетей.

В результате неочищенные или недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в водные объекты, что ухудшает экологическую обстановку и снижает рекреационную привлекательность водных объектов.

Износ основных фондов объектов водоотведения по состоянию на 01.01.2019 составил в среднем 71,50 процентов, в том числе:

- канализационные насосные станции: 70,00%;

- очистные сооружения канализации: 70,50%;

- канализационные сети: 74,00%.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений учитывается и низкий уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

В целом деятельность организаций водопроводно-канализационного хозяйства Московской области на современном этапе характеризуется как недостаточно эффективная: уровень качества услуг водоотведения требует повышения, природные ресурсы используются нерационально, загрязняется окружающая среда.

Сложившееся состояние сектора водоотведения и очистки сточных вод требует комплексного решения существующих проблем 
в рамках реализации подпрограммы II «Очистка сточных вод».

Решение вышеперечисленных проблем осуществляется в рамках поставленной задачи Подпрограммы II путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории города Пушкино;

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:

- строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод;

- реализация проектов государственно-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве;

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории.

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы, восстановлены очистные сооружения канализации как за счет средств бюджета Московской области, так и средств бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств.

Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:

- строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций;

- капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций;

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы, восстановлены канализационные коллектора (участки) и канализационные насосные станции, как за счет средств бюджета городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, так и средств бюджета Московской области и внебюджетных средств.

Для достижения цели муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино» на 2018-2022 годы и решения проблем в сфере водоотведения и очистки сточных вод в рамках Подпрограммы II планируется увеличить долю сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в долгосрочной перспективе относятся совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных реагентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, модернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

В целях водоресурсного обеспечения реализации указанной Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года разработана Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.08.2009 № 1235-р), в соответствии с которой развитие жилищно-коммунального комплекса, ориентированное на обеспечение гарантированного доступа населения России к качественной питьевой воде, рассматривается 
как задача общегосударственного масштаба.

В Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года определены следующие основные стратегические цели 
и приоритетные направления развития водохозяйственного комплекса:

- охрана и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения, которые предполагают решение ряда задач по снижению антропогенной нагрузки на водные объекты, охране подземных вод от загрязнения, реабилитации водных объектов и ликвидации накопленного экологического вреда;

- обеспечение защищенности от негативного воздействия вод включает в себя снижение рисков и минимизацию ущербов 
от негативного воздействия вод, обеспечение надежности гидротехнических сооружений, регулирование и регламентацию хозяйственного использования территорий, подверженных периодическому затоплению и воздействию других опасных гидрологических явлений, развитие технологий мониторинга, в том числе прогнозирования и предупреждения опасных гидрологических явлений.

Учитывая положения стратегии, определена государственная политика в сфере водоотведения, направленная на:

- охрану здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения; снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоотведение;

- обеспечение развития централизованных систем водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих водоотведение.

Указанная государственная политика основывается на следующих общих принципах: приоритетность обеспечения населения услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоотведения; достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоотведение, необходимых для осуществления водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоотведения; обеспечение равных условий доступа абонентов к водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоотведения.

Учитывая текущее состояние водопроводно-канализационного хозяйства городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, существующие в отрасли проблемы, заданные цели государственной политики в сфере водоотведения по снижению негативного воздействия на водные объекты в рамках подпрограммы II «Очистка сточных вод» муниципальной программы «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино» будут достигнуты путем повышения качества очистки сточных вод при проведении реконструкции очистных сооружений канализации или строительстве новых очистных сооружений канализации.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы 
с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 
и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

7. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство 
и реконструкцию объектов очистки сточных вод (далее - субсидии) предоставляются в целях увеличения доли сточных вод, очищенных 
до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения на софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) объектов очистки сточных вод (в том числе 
на софинансирование выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий).

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области является участие муниципального образования в государственной программе Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы в качестве получателя субсидии из бюджета Московской области на строительство или реконструкцию объектов очистки сточных вод.

Кроме того, субсидия предоставляется муниципальным образованиям Московской области в соответствии со следующими критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий:

- представление муниципальным образованием Московской области заявки на включение в Программу мероприятий, требующих софинансирования из бюджета Московской области;

- неудовлетворительное техническое состояние объектов очистки сточных вод, подлежащих реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии, и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования питьевой воды, сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, иных надзорных органов), или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- подтверждение муниципальным образованием Московской области необходимости строительства и реконструкции (модернизации, технического перевооружения) объекта очистки сточных вод в связи с осуществлением соответствующими органами местного самоуправления полномочий, отнесенных к предмету их ведения, и представление правоустанавливающих документов муниципального образования на соответствующие объекты очистки сточных вод, подлежащие реконструкции (модернизации, техническому перевооружению);

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов очистки сточных вод;

- наличие утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, содержащих мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области, либо представление гарантийного письма о включении соответствующих мероприятий в схему водоснабжения и водоотведения.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств – Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерством строительного комплекса Московской области с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих условий:

- предоставление органами местного самоуправления муниципального образования утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за исключением объектов, по которым предусмотрено финансирование проведения проектных работ и инженерных изысканий, в том числе за счет средств бюджета Московской области), а также положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 
(за исключением случаев, установленных законодательством, когда отдельное заключение по результатам проверки сметной стоимости не оформляется);

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на выполнение соответствующих мероприятий за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области 
и обеспечение органами местного самоуправления установленного объема финансирования соответствующих мероприятий 
за счет средств бюджета муниципального образования Московской области с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования;

- наличие муниципальной программы в соответствующей сфере и (или) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, содержащей мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области;

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области 
и муниципальных нужд» (далее - постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57);

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)» (далее – постановление Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44).

Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8.

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии, содержатся в Соглашениях.

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется:

где: k – общее количество объектов очистки сточных вод на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект очистки сточных вод.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) j-гo объекта очистки сточных вод в i-м муниципальном образовании Московской области. Подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости;

– минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области (и внебюджетных средств в случае 
их привлечения), предусматриваемых на долевое финансирование строительства, реконструкции (модернизации, технического перевооружения) j-го объекта очистки сточных вод в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.

определяется по формуле:

– доля софинансирования из бюджета i-гo муниципального образования Московской области, которая принимается согласно распоряжению Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

Для объектов очистки сточных вод, финансирование которых было предусмотрено в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2020 годы, размер субсидии и доля софинансирования из бюджета муниципального образования Московской области сохраняются в ранее утвержденном размере.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерством строительного комплекса Московской области может быть осуществлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на строительство и реконструкцию объектов очистки сточных вод в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии (Si) из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов очистки сточных вод на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект очистки сточных вод.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство и реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) переходящего j-го объекта очистки сточных вод в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность в средствах на выполнение соответствующих работ (включая строительный контроль, авторский надзор и технологическое присоединение к сетям и т.д.) определяется в соответствии с:

- муниципальным (ми) контрактом (ами) на выполнение полного комплекса работ в отношении объекта очистки сточных вод 
(при условии наличия соответствующего (их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии наличия 
в сметной стоимости всех видов затрат, необходимых для реализации мероприятия в отношении объекта очистки сточных вод 
в полном объеме, и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренным на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта очистки сточных вод в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта очистки сточных вод.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта очистки сточных вод;

– объем средств бюджета муниципального образования, фактически перечисленный подрядной (ым) организации (ям) 
в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта очистки сточных вод.

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) j-го объекта очистки сточных вод за счет средств бюджета муниципального образования, установленный на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования (и внебюджетных средств в случае их привлечения), фактически перечисленных подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта очистки сточных вод ().

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4.

8. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство 
и реконструкцию объектов строительства (реконструкцию) канализационных коллекторов и канализационных насосных станций (далее – объекты) предоставляются в целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Московской области, 
на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) объектов (в том числе на софинансирование выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий).

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области является участие муниципального образования в государственной программе Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы в качестве получателя субсидии из бюджета Московской области на строительство или реконструкцию канализационных коллекторов и канализационных насосных станций.

Кроме того, субсидия предоставляется муниципальным образованиям Московской области в соответствии со следующими критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий:

- представление муниципальным образованием Московской области заявки на включение в Программу мероприятий, требующих софинансирования из бюджета Московской области;

- неудовлетворительное техническое состояние объектов, подлежащих реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, иных надзорных органов), или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- подтверждение муниципальным образованием Московской области необходимости строительства/реконструкции (модернизации, технического перевооружения) объекта в связи с осуществлением соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Московской области полномочий, отнесенных к предмету их ведения, 
и представление правоустанавливающих документов муниципального образования на соответствующие объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие реконструкции (модернизации, техническому перевооружению)

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов;

- наличие утвержденных схем водоснабжения, водоотведения содержащих мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области, либо гарантийного письма о включении соответствующих мероприятий в схемы водоснабжения, водоотведения.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главными распорядителями бюджетных средств - Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
и Министерством строительного комплекса Московской области с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих условий:

- предоставление органами местного самоуправления муниципального образования утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за исключением объектов, по которым предусмотрено финансирование проведения проектных работ и инженерных изысканий, в том числе за счет средств бюджета Московской области), а также положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 
(за исключением случаев, установленных законодательством, когда отдельное заключение по результатам проверки сметной стоимости не оформляется);

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на выполнение соответствующих мероприятий за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области 
и обеспечение органами местного самоуправления муниципального образования Московской области установленного объема финансирования соответствующих мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области 
с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования;

- наличие муниципальной программы в соответствующей сфере и (или) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, содержащей мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57;

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области. Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8.

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии, содержатся в Соглашениях.

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству/реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект водоснабжения.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство/реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) j-го объекта коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Московской области (подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости);

– минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области (и внебюджетных средств в случае 
их привлечения), предусматриваемых на долевое финансирование строительства/реконструкции (модернизации, технического перевооружения) j-гo объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.

определяется по формуле:

где:  – доля софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской области должна составлять в 2018 году 
не менее 0,05. В 2019 году доля софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской области определяется согласно распоряжению Министерства экономики и финансов Московской области об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

Для объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых было предусмотрено в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, размер субсидии и доля софинансирования 
из бюджета муниципального образования Московской области сохраняются в ранее утвержденном размере.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и Министерством строительного комплекса Московской области может быть осуществлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на строительство и реконструкцию объектов в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии () из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов на территории i-го муниципального образования Московской области, подлежащих строительству/реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект водоснабжения.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство/реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) переходящего j-гo объекта в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность 
в средствах на выполнение соответствующих работ (включая строительный контроль, авторский надзор и технологическое присоединение 
к сетям и т.д.) определяется в соответствии с:

- муниципальным (ми) контрактом (ами) на выполнение полного комплекса работ в отношении объекта коммунальной инфраструктуры (при условии наличия соответствующего(их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии наличия 
в сметной стоимости всех видов затрат, необходимых для реализации мероприятия в отношении объекта в полном объеме, 
и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренным на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта;

– объем средств бюджета муниципального образования (и внебюджетных средств в случае их привлечения), фактически перечисленный подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта.

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по строительству/реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) j-го объекта за счет средств бюджета муниципального образования (и внебюджетных средств в случае их привлечения), устанавливается на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования 
(и внебюджетных средств в случае их привлечения), фактически перечисленных подрядной (ым) организации(ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта ().

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4.

9. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций (далее - объектов) предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта объектов (в том числе на софинансирование выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий).

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на соответствующие цели являются:

- неудовлетворительное техническое состояние объектов, подлежащих капитальному ремонту (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования питьевой воды, сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, иных надзорных органов), 
или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов;

- наличие правоустанавливающих документов муниципального образования на соответствующие объекты или гарантийного письма главы муниципального образования о принятии в муниципальную собственность приобретаемого объекта.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств - Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих:

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта объектов муниципального образования за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области;

- обеспечение органами местного самоуправления муниципального образования Московской области объема финансирования соответствующих мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области с учетом установленных предельных уровней софинансирования;

В случае привлечения внебюджетных источников финансирования финансирование работ по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов за счет средств местного бюджета должно уменьшаться на размер привлеченных средств.

Для включенных в 2018 году переходящих объектов, финансирование которых в 2017 году было предусмотрено в рамках мероприятий государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования Московской области устанавливается на уровне предыдущего финансового года.

Для тех муниципальных образований, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению празднования 100-летия основания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское», утвержденного протоколом Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 25.07.2017 № 2, доля софинансирования из бюджета i-гo муниципального образования Московской области должна составлять не менее 0,01;

- наличие смет на проведение работ, имеющих заключения органов экспертизы и составленных на основании предоставляемых органами местного самоуправления Московской области дефектных ведомостей. По мероприятиям по приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов, по которым стоимость работ по монтажу (установке) и вводу в эксплуатацию (пусконаладочные работы) включена в стоимость приобретаемых станций, предоставление указанных смет не требуется;

- наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий Программы;

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57;

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44.

Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8.

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии, содержатся в Соглашениях.

Перечисление субсидии в целях софинансирования выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий осуществляется при выполнении муниципальным образованием Московской области условий предоставления субсидий, предусмотренных последней редакцией Соглашения в предыдущем финансовом году. При этом финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Московской области в текущем финансовом году не предусматривается в случае исполнения в предыдущем финансовом году муниципальным образованием Московской области своих обязательств по оплате мероприятий в полном объеме.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих капитальному ремонту 
или приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию, в рамках реализации соответствующего мероприятия Программы;

– размер субсидии в соответствующем году на восстановление j-го объекта i-гo муниципального образования.

определяется по формуле:

где:  – расчетная сметная стоимость капитального ремонта или стоимость приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию j-го объекта в текущих ценах в i-м муниципальном образовании Московской области. Расчетная сметная стоимость работ подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органов экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости;

– минимальный объем финансирования мероприятий по восстановлению j-го объекта, определенный в процентном соотношении от сметной стоимости.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области может быть подготовлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии () из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект водоснабжения.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на капитальный ремонт или приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию переходящего j-гo объекта в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность в средствах 
на выполнение соответствующих работ определяется в соответствии с:

- муниципальным(ми) контрактом (ами) (при условии наличия соответствующего (их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии выполнения капитального ремонта объекта и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта;

– объем средств бюджета муниципального образования, фактически перечисленный подрядной(ым) организации(ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта.

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу 
в эксплуатацию j-гo объекта, устанавливаемый на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования, фактически перечисленных подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении 
j-гo объекта коммунальной инфраструктуры ().

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4.

10. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Координатором муниципальной Подпрограммы 2 является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Координатор Подпрограммы 2 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 2.

Координатор Подпрограммы 2 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 2 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 2:

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 2 и направляет их координатору Подпрограммы 2;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 2 отчет о реализации мероприятий.

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

12. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 2 согласно приложению № 12 к Порядку.

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №3 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной Подпрограммы Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. Отчетный (базовый) период; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Наименование подпрограммы; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. руб.). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами; Всего: в том числе; 11 968,19; 2 110,00; 2 748,19; 2 370,00; 2 370,00; 2 370,00. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района; Средства бюджета города Пушкино; 11 968,19; 2 110,00; 2 748,19; 2 370,00; 2 370,00; 2 370,00. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

- Описание основных мероприятий Подпрограммы

Достижение цели Программы и решение проблем в сфере коммунального хозяйства в рамках настоящей подпрограммы планируется осуществить путем обеспечения надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры за счет снижения аварийности 
(в системах водоснабжения и водоотведения/теплоснабжения).

Решение указанной задачи будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Московской области, снижению износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и энергоэффективности их работы, 
а также повышению инвестиционной привлекательности отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

- Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Одним из приоритетов развития отрасли коммунального хозяйства является предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям в целях формирования для них комфортных условий проживания при сохранении баланса интересов различных участников сферы коммунального хозяйства.

Вопрос о качестве жилищно-коммунальных услуг в нынешних российских условиях подразумевает выяснение приоритетов 
в жилищной политике. Проблема повышения качества данных услуг для получающих их неизменно и гарантированно является сегодня важной и серьезной.

Жилищно-коммунальная услуга – это деятельность, представляющая взаимное участие производителя и потребителя относительно общего имущества многоквартирного дома, обеспечения горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения 
и отопления. Данный вид услуг характеризуется специфическими свойствами, которые во многом определены особенностями отраслевых финансовых отношений. К таким свойствам можно отнести наличие и активное функционирование различных типов рыночных структур, неэластичность спроса, а также зависимость жилищно-коммунальных услуг от условий, в которых услуги предоставляются. Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой замкнутый, внешне ограниченный и зависимый тип производства. Данный признаки обосновываются тем, что жилищно-коммунальный комплекс замкнут на потребностях, которые в свою очередь формируются на конкретно заданной территории, и имеют предел, определяемый масштабами указанной потребности в соответствующих услугах на ограниченной территории, и зависят от ряда факторов, которые формируют величину и структуру этих потребностей в соответствующий период времени.

Для инвесторов жилищно-коммунальное хозяйство может быть одной из самых привлекательных отраслей экономики, однако 
на сегодняшний день данная отрасль выступает с противоположной стороны в силу неэффективности существующей системы управления. Текущее кризисное состояние отрасли обусловлено дотационностью этой сферы, нехваткой средств на ее восстановление, высокими затратами, неразвитостью конкурентной среды, и как следствие этого, неэффективной работой предприятий.

Наблюдается определенная тенденция к росту доли расходов на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме потребительских расходов населения. Возросло количество нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Неэффективное использование поступающих в отрасль финансовых ресурсов ведет к хроническому недофинансированию и нарастанию деградации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. Постоянное бюджетное недофинансирование и несвоевременная оплата жилищно-коммунальных услуг потребителями привели к тому, что предприятия жилищно-коммунального хозяйства оказались в тяжелом финансовом положении. Наблюдаются тенденции увеличения дебиторской задолженности населения по оплате жилищно-коммунальных услуг 
и увеличения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающими предприятиями. Проблема несоответствия размеров платежей 
на содержание жилого фонда фактическим затратам увеличивает нагрузку на управляющие организации. Недостаточное внимание предприятий жилищно-коммунального хозяйства к качеству услуг, предоставляемых конечному потребителю (контроль качества), часто отсутствие стандартов и соглашений об их качестве приводят к низкому качеству работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства и услуг, предоставляемых ими. Отсутствуют эффективные договорные отношения.

Коммунальное хозяйство является одной из базовых отраслей экономики региона, обеспечивающей население жизненно важными услугами.

Численность работающих в организациях, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, в 2018 году составило порядка 3 тыс. чел.

Так, согласно статистическим данным за 2017 год населению Пушкинского муниципального района Московской области было отпущено холодной воды в объеме 7 212 611,00 куб. м, горячей воды – 1 000 737,52 куб. м, тепловой энергии – 554 521,62 Гкал.

Стоимость предоставленных населению коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила в 2018 году – 1 714 068,80 тыс. руб.

Общая сумма доходов организаций, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, по основному виду деятельности составила за 2018 год 3 035 461,30 тыс. руб., общая сумма соответствующих расходов – 2 799 320,80 тыс. руб.

- Жилищно-коммунальное хозяйство городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области объединяет в себе имущественный комплекс, состоящий из:

- 56 котельных;

- 14 водозаборных узлов;

- 46 канализационных насосных станций;

- 123,70 километров тепловых сетей;

- 262,50 километров водопроводных сетей;

- 185,10 километров канализационных сетей.

- Негативные тенденции сохраняются и в коммунальном хозяйстве. Вследствие недостаточных объемов капитального ремонта 
и реконструкции инженерных объектов жилищно-коммунального хозяйства остается высоким износ объектов коммунальной инфраструктуры:

- Износ объектов водоотведения:

  - канализационные насосные станции: 70,00%;

  - очистные сооружения канализации: 70,50%;

  - канализационные сети: 74,00%.

- Износ объектов водоснабжения:

- водозаборы: 67,40%;

- насосные станции водопровода: 65,00%;

- очистные сооружения водопровода: 54,00%;

- водопроводная сеть: 69,70%;

- Износ объектов теплоснабжения:

- теплоисточники (котельные): 69,00%;

- центральные тепловые пункты: 58,00%;

- тепловые сети (в двухтрубном исчислении): 72,00%.

Остаются высокими потери ресурсов и энергии в инженерных сетях: доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии составляет 6,00%, доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды составляет 7,40%.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, доброкачественной питьевой водой по городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области обеспечено 79,00 процента населения.

Неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры негативно влияет на результаты финансово-хозяйственной деятельности соответствующих организаций, которые все чаще вынуждены использовать достаточно ограниченные финансовые ресурсы не на планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
а на аварийно-восстановительные работы.

Значительный объем капитальных вложений, необходимых для модернизации коммунального комплекса, длительный срок окупаемости инвестиций и государственное регулирование тарифов на услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения ограничивают приток частных инвестиций в указанную отрасль, в результате чего отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций 
в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям.

Реализованные в рамках Программы и государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы мероприятия по модернизации объектов коммунального хозяйства позволили существенно улучшить ситуацию на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, в связи с чем представляется целесообразным продолжение работы в данном направлении.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- 
и водоресурсов потребителям;

- улучшить экологическое состояние.

Решение указанных проблем осуществляется в рамках поставленной задачи Подпрограммы III путем выполнения следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Пушкино.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:

- строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры;

- реализация проектов муниципально-частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве в сфере теплоснабжения 
и горячего водоснабжения;

- капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры;

- строительство, реконструкция, модернизация объектов инженерной инфраструктуры за счет внебюджетных средств и/или средств бюджета городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

В результате реализации указанных мероприятий будут созданы, реконструированы, восстановлены, отремонтированы, приобретены, смонтированы и введены в эксплуатацию объекты коммунальной инфраструктуры муниципальной и частной форм собственности за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, что позволит снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, сократить аварийность на объектах коммунальной инфраструктуры, довести показатели качества вырабатываемых коммунальных ресурсов до нормативных требований, тем самым повысив качество предоставляемых коммунальных услуг, а также создать условия для привлечения инвестиций в отрасль.

Основное мероприятие 2. Обеспечение управления многоквартирными домами, капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;

- проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Основное мероприятие 3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

Реализация указанного основного мероприятия обеспечивается посредством мониторинга, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций, оказывающих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения.

Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино.

В рамках данного основного мероприятия предусмотрено:

- компенсация выпадающих доходов организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений), поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- компенсация выпадающих доходов бюджетным и автономным учреждениям, поставляющим коммунальные ресурсы для оказания коммунальных услуг населению городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Основными целями государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» являются повышение качества жизни населения путем повышения качества 
и надежности жилищно-коммунальных услуг, а также обеспечение их доступности для населения.

Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р, определены следующие приоритеты государственной политики в жилищно-коммунальной сфере:

- повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения стратегической цели необходима реализация мероприятий по следующим концептуальным направлениям модернизации коммунального комплекса:

- развитие конкуренции, привлечение частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства на рыночных условиях;

- повышение качества государственного управления, включая оптимизацию разграничения полномочий и ответственности, совершенствование системы государственного регулирования;

- повышение эффективности управления инфраструктурой, стимулирование энергосбережения;

- переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве) объектов коммунальной инфраструктуры;

- формирование системы мотивации участников правоотношений в коммунальном секторе, стимулирующей их к рациональному и энергоэффективному поведению;

- развитие человеческого и общественного капитала, включая повышение производительности труда, развитие научного 
и технического потенциала;

- совершенствование системы общественного контроля, улучшение имиджа жилищно-коммунального хозяйства в средствах массовой информации.

Общие принципы государственной политики в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» соответственно:

- в сфере теплоснабжения:

- обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- обеспечение приоритетного использования комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для организации теплоснабжения; развитие систем централизованного теплоснабжения;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения; обеспечение безопасности эксплуатации объектов теплоснабжения; обеспечение безопасности объектов теплоснабжения.

- в сфере водоснабжения и водоотведения:

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций; обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 
и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения 
и водоотведения.

В целях модернизации и повышения энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства необходимо решение следующих задач:

- обеспечение благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства;

- ликвидация неэффективного управления объектами жилищно-коммунального хозяйства, осуществляемого унитарными предприятиями;

- внедрение новых механизмов государственной поддержки развития и модернизации коммунальной инфраструктуры;

- переход на использование наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, создании) объектов коммунальной инфраструктуры;

- принятие и реализация мер, направленных на повышение платежной дисциплины и ответственности неплательщиков, в том числе посредством проработки вопросов введения прямых договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов (предоставлению коммунальных услуг) между ресурсоснабжающими организациями и собственниками помещений 
в многоквартирном доме, по развитию систем расчетов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе посредством совершенствования правового регулирования деятельности расчетных центров, развития сервисов дистанционной оплаты;

- переход на долгосрочное тарифное регулирование в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе 
в условиях действия требования об обязательном учете при формировании тарифа гарантирующей организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, расчетной предпринимательской прибыли в размере 5 процентов 
(за исключением унитарных предприятий, для которых этот размер может быть установлен на более низком уровне);

- обеспечение работы механизма долгосрочного регулирования совокупного платежа гражданина за коммунальные услуги, исключающего необоснованный рост платы граждан за коммунальные услуги и обеспечивающего предсказуемость 
для регулируемых организаций и частного инвестора принятия на федеральном уровне решений, ограничивающих размер устанавливаемых в регионе тарифов;

- совершенствование механизма выявления и оформления прав на бесхозяйные объекты жилищно-коммунального хозяйства, 
в том числе стимулирование к этой деятельности органов местного самоуправления, на территории которых выявляются такие объекты;

- завершение субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления утверждения схем водоснабжения 
и водоотведения, теплоснабжения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, регистрации прав государственной (муниципальной) собственности на объекты коммунального хозяйства, передача объектов жилищно-коммунального хозяйства частным операторам.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

- Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 
и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

- Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство 
и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры предоставляются в целях повышения качества коммунальных услуг, предоставляемых населению Московской области, на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе на софинансирование выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий).

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области является участие муниципального образования в государственной программе Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы в качестве получателя субсидии из бюджета Московской области на строительство или реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, субсидия предоставляется муниципальным образованиям Московской области в соответствии со следующими критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий:

- представление муниципальным образованием Московской области заявки на включение в Программу мероприятий, требующих софинансирования из бюджета Московской области;

- неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии, и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Московской области, иных надзорных органов), или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- подтверждение муниципальным образованием Московской области необходимости строительства/реконструкции (модернизации, технического перевооружения) объекта коммунальной инфраструктуры в связи с осуществлением соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Московской области полномочий, отнесенных к предмету их ведения, и представление правоустанавливающих документов муниципального образования 
на соответствующие объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие реконструкции (модернизации, техническому перевооружению);

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие утвержденных схем теплоснабжения, содержащих мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области, либо гарантийного письма о включении соответствующих мероприятий в схемы теплоснабжения.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств - Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих условий:

- предоставление органами местного самоуправления муниципального образования утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (за исключением объектов, по которым предусмотрено финансирование проведения проектных работ и инженерных изысканий, в том числе за счет средств бюджета Московской области), 
а также положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости 
(за исключением случаев, установленных законодательством, когда отдельное заключение по результатам проверки сметной стоимости не оформляется);

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на выполнение соответствующих мероприятий за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области 
и обеспечение органами местного самоуправления муниципального образования Московской области установленного объема финансирования соответствующих мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области 
с учетом уровня бюджетной обеспеченности муниципального образования;

- наличие муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства и (или) программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, содержащей мероприятия, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области;

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57;

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44;

- предоставление органами местного самоуправления муниципального образования гарантийного письма об обеспечении направления теплоснабжающими организациями заявлений в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области о переутверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь по итогам выполнения мероприятий в отношении объектов теплоснабжения, финансирование которых предусмотрено в том числе за счет средств субсидии.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее – Соглашение). Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены Порядком разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8.

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии, содержатся в Соглашении.

Перечисление субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов коммунальной инфраструктуры на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству/реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект коммунальной инфраструктуры.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство/реконструкцию (модернизацию, техническое

перевооружение) j-гo объекта коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Московской области. Подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости;

– минимальный объем средств бюджета муниципального образования Московской области (и внебюджетных средств в случае 
их привлечения), предусматриваемых на долевое финансирование строительства/реконструкции (модернизации, технического перевооружения) j-го объекта коммунальной инфраструктуры в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.

определяется по формуле:

где:  – доля софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской области, должна составлять не менее 0,05.

Для тех муниципальных образований, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению празднования 100-летия основания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское», утвержденного протоколом Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 25.07.2017 г. № 2, доля софинансирования из бюджета i-го муниципального образования Московской области должна составлять не менее 0,01.

Для объектов коммунальной инфраструктуры, финансирование которых было предусмотрено в рамках государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы, размер субсидии и доля софинансирования 
из бюджета муниципального образования Московской области сохраняются в ранее утвержденном размере.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области может быть осуществлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии () из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов коммунальной инфраструктуры на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих строительству/реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект коммунальной инфраструктуры.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство/реконструкцию (модернизацию, техническое перевооружение) переходящего j-го объекта коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность в средствах на выполнение соответствующих работ (включая строительный контроль, авторский надзор 
и технологическое присоединение к сетям и т.д.), определяется в соответствии с:

- муниципальным(ми) контрактом (ами) на выполнение полного комплекса работ в отношении объекта коммунальной инфраструктуры (при условии наличия соответствующего (их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии наличия 
в сметной стоимости всех видов затрат, необходимых для реализации мероприятия в отношении объекта коммунальной инфраструктуры в полном объеме, и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренным на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта коммунальной инфраструктуры в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы 
о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-го объекта коммунальной инфраструктуры.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта коммунальной инфраструктуры;

– объем средств бюджета муниципального образования (и внебюджетных средств в случае их привлечения), фактически перечисленный подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-го объекта коммунальной инфраструктуры.

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по строительству/реконструкции (модернизации, техническому перевооружению) j- го объекта коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджета муниципального образования, устанавливается 
на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования, фактически перечисленных подрядной (ым) организации(ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-гo объекта коммунальной инфраструктуры ().

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4.

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры предоставляются и расходуются в целях софинансирования расходов муниципальных образований на проведение капитального ремонта, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (в том числе на софинансирование выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) 
в предыдущем финансовом году мероприятий).

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на соответствующие цели являются:

- неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, подлежащих капитальному ремонту (подтверждается актами технического обследования и/или инструментальной дефектоскопии, и/или справкой о количестве аварий, технологических нарушений (инцидентов), или несоответствие качества вырабатываемого объектом ресурса нормативным требованиям (подтверждается протоколами исследования питьевой воды, сточных вод, предписаниями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, иных надзорных органов), или наличие решений (поручений, в том числе протокольных) Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Вице-губернатора Московской области, Правительства Московской области;

- представление обоснования объема и источников финансирования заявленных мероприятий в отношении объектов коммунальной инфраструктуры;

- наличие правоустанавливающих документов муниципального образования на соответствующие объекты коммунальной инфраструктуры или гарантийного письма главы муниципального образования о принятии в муниципальную собственность приобретаемого объекта.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию соответствующих мероприятий в очередном финансовом году и плановом периоде, заключенного главным распорядителем бюджетных средств - Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
с органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, при соблюдении муниципальным образованием Московской области следующих условий:

- наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта, на приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской области;

- обеспечение органами местного самоуправления муниципального образования Московской области объема финансирования соответствующих мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области с учетом уровней бюджетной обеспеченности муниципального образования.

В случае привлечения внебюджетных источников финансирования финансирование работ по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета должно уменьшаться на размер привлеченных средств.

- предоставление органами местного самоуправления муниципального образования гарантийного письма об обеспечении направления теплоснабжающими организациями заявлений в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области о переутверждении нормативов удельного расхода топлива и нормативов технологических потерь по итогам выполнения мероприятий в отношении объектов теплоснабжения, финансирование которых предусмотрено в том числе за счет средств субсидии;

- наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих реализацию аналогичных мероприятий Программы;

- установленных пунктом 12 и подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 
№ 1184/57;

- установленных пунктом 2 постановления Правительства Московской области от 28.12.2016 № 1005/44.

Основные положения, которые должно содержать Соглашение, определены пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8.

Показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации мероприятий Программы (подпрограмм) Московской области, в рамках которых выделяется субсидия, и обязательства муниципального образования по их достижению и последствия недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии, содержатся в Соглашениях.

Перечисление субсидии в целях софинансирования выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий осуществляется при выполнении муниципальным образованием Московской области условий предоставления субсидий, предусмотренных последней редакцией Соглашения в предыдущем финансовом году. При этом финансирование за счет средств бюджета муниципального образования Московской области в текущем финансовом году не предусматривается в случае исполнения 
в предыдущем финансовом году муниципальным образованием Московской области своих обязательств по оплате мероприятий в полном объеме.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных 
на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-гo муниципального образования Московской области в соответствующем году (), определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов коммунальной инфраструктуры i-го муниципального образования Московской области, подлежащих капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию, в рамках реализации соответствующего мероприятия Программы;

– размер субсидии в соответствующем году на восстановление j-го объекта коммунальной инфраструктуры i-гo муниципального образования.

определяется по формуле:

где:  – расчетная сметная стоимость капитального ремонта или стоимость приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию j-гo объекта коммунальной инфраструктуры в текущих ценах в i-м муниципальном образовании Московской области. Расчетная сметная стоимость работ подлежит уточнению по итогам получения положительного заключения органов экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости;

– минимальный объем финансирования мероприятий по восстановлению j-гo объекта инженерной инфраструктуры, определяется в процентном соотношении от сметной стоимости.

Для тех муниципальных образований, которые участвуют в мероприятиях по подготовке и проведению празднования 100-летия основания федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный музей-усадьба «Архангельское», утвержденного протоколом Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 25.07.2017 № 2, доля софинансирования из бюджета i-гo муниципального образования Московской области должна составлять не менее 0,01.

Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области может быть подготовлено перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Московской области без изменения общего объема субсидии на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в рамках одного финансового года. Перераспределение субсидий осуществляется путем внесения изменений в Программу.

При подтверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области потребности 
в не использованных в предыдущем финансовом году средствах субсидий из бюджета Московской области, а также наличия выполненных, но не оплаченных (частично оплаченных) в предыдущем финансовом году мероприятий, выполнение которых планировалось в том числе 
за счет субсидии из бюджета Московской области, указанные средства могут быть предусмотрены в очередном финансовом году бюджетам муниципальных образований Московской области путем внесения изменений в Программу для использования на соответствующие цели. 
В данном случае размер субсидии () из бюджета Московской области, подлежащий перечислению в бюджет муниципального образования Московской области в текущем финансовом году, определяется по формуле:

где: k – общее количество объектов коммунальной инфраструктуры на территории i-гo муниципального образования Московской области, подлежащих капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию в соответствующем году;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект коммунальной инфраструктуры.

определяется по формуле:

где:  – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на капитальный ремонт или приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию переходящего j-гo объекта коммунальной инфраструктуры в i-м муниципальном образовании Московской области. Общая потребность в средствах на выполнение соответствующих работ определяется в соответствии с:

- муниципальным (ми) контрактом (ами) (при условии наличия соответствующего (их) контракта (ов);

- заключением органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости (при условии выполнения капитального ремонта объекта коммунальной инфраструктуры и отсутствия муниципального (ых) контракта (ов);

- лимитом средств, предусмотренных на реализацию соответствующего мероприятия в отношении объекта коммунальной инфраструктуры в предыдущем финансовом году (при условии отсутствия заключения органа государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости и муниципального (ых) контракта (ов).

– объем средств, фактически оплаченных в предыдущем финансовом году в отношении j-го объекта коммунальной инфраструктуры.

определяется по формуле:

где:  – объем субсидии из бюджета Московской области, фактически перечисленной муниципальному образованию в предыдущем финансовом году в отношении j-го объекта коммунальной инфраструктуры;

– объем средств бюджета муниципального образования, фактически перечисленный подрядной (ым) организации (ям) 
в предыдущем финансовом году в отношении j-го объекта коммунальной инфраструктуры;

– минимальный уровень софинансирования мероприятий по капитальному ремонту или приобретению, монтажу и вводу 
в эксплуатацию j-гo объекта коммунальной инфраструктуры, устанавливается на уровне предыдущего финансового года с учетом объема средств из бюджета муниципального образования, фактически перечисленных подрядной (ым) организации (ям) в предыдущем финансовом году в отношении j-го объекта коммунальной инфраструктуры ().

Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения условий их получения подлежат возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в бюджет Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.

Не использованные в отчетном финансовом году средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных субсидий, в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 31.01.2017 № 51/4.

- Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 3.

Координатором муниципальной Подпрограммы 3 является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Координатор Подпрограммы 3 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 3 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 3.

Координатор Подпрограммы 3 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 3 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 3 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 3.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 3:

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 3 и направляет их координатору Подпрограммы 3;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 3 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 3 отчет о реализации мероприятий.

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

11. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 3 согласно приложению № 12 к Порядку.

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №4 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной Подпрограммы Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» Муниципальный заказчик подпрограммы; Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. Отчетный (базовый) период; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:; Наименование подпрограммы; Главный распорядитель бюджетных средств; Источник финансирования; Расходы (тыс. руб.). Итого; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности; Всего: в том числе; 4 552,42; 490,51; 342,52; 3 239,80; 239,80; 239,80. Средства федерального бюджета; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области; Средства бюджета Московской области; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района; Средства бюджета города Пушкино; 4 552,42; 490,51; 342,52; 3 239,80; 239,80; 239,80. Внебюджетные источники; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00.

- Описание основных мероприятий Подпрограммы

Целью подпрограммы IV является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели и решения существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области предусмотрено решение следующих задач:

- создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- повышение энергетической эффективности в жилищном фонде;

- повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение энергетической эффективности в строительном комплексе;

- повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе.

Решение поставленной задачи осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий:

- Основное мероприятие 1. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- Основное мероприятие 2. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;

- Основное мероприятие 4. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы IV направлено на обеспечение повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической безопасности хозяйствующих субъектов, а также роста уровня и качества жизни населения за счет реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе модернизации, технологического развития и перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергетических ресурсов

- Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

В Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 13.11.2009 № 1715-р, обозначено, что снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Общеизвестно, что жилищно-коммунальное хозяйство является крупнейшим потребителем энергии в стране, одной из самых затратных отраслей российской экономики, в которой энергоресурсы используются крайне нерационально. Ведь именно жилищно-коммунальное хозяйство напрямую обеспечивает жизнедеятельность жилищной сферы, которая составляет треть национального имущества и обеспечивает деятельность значительной доли остального имущества.

Нереализованный потенциал организационного и технологического энергосбережения составляет до 40 процентов общего объема внутреннего энергопотребления. Согласно существующим оценкам удельный вес различных составляющих в общей величине указанного потенциала характеризуется следующими данными:

- жилые здания – 18-19 процентов;

- электроэнергетика, промышленность, транспорт – в каждом случае в диапазоне от 13 до 15 процентов;

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство – в каждом случае в диапазоне от 9 до 10 процентов;

- энергоснабжение государственных учреждений – в диапазоне от 5 до 6 процентов.

Учитывая, что в настоящее время Пушкинский муниципальный район является энергодефицитным, решение вопросов повышения энергоэффективности региональной экономики имеет приоритетное значение.

Задача энергосбережения особенно актуальна в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве. Именно в этих сферах расходуется до 40-60 процентов бюджетных средств.

Деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении. Расчеты и результаты тепловизионного контроля ограждающих конструкций зданий показывают, что общие теплопотери зданий на 50-60 процентов выше нормативных. Усугубляет ситуацию рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, что приводит к повышению расходов бюджетов всех уровней на энергообеспечение.

Созданная в настоящий момент законодательная база в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности достаточно жёстко регламентирует обязательные действия всех участников процесса энергоснабжения, направленные на повышение энергетической эффективности на стадиях производства, передачи и потребления энергетических ресурсов.

Основы формирования качественно нового подхода к энергоресурсосбережению в нашей стране были заложены в Федеральном законе Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и соответствующих программах.

В соответствии с законом энергосбережение предполагает уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) посредством реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер.

Статьей 7 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ) 
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отнесена разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области и предусматривает мероприятия по решению поставленных задач.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ 
в части установки приборов учета расхода энергетических ресурсов в жилищном фонде и бюджетной сферы.

Реализация мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов энергетики и коммунальной инфраструктуры направлена на повышение энергетической эффективности на объектах по производству, передаче и реализации тепловой энергии, объектах по водоснабжению и водоотведению, по производству, передаче и сбыту электрической энергии для потребителей городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

Реализация мероприятия по повышению энергетической эффективности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры направлена на приобретение транспортными организациями транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, использующих моторное топливо экологического класса не ниже Евро-4, или компримированный природный газ, или сжиженный углеводородный газ.

Объемы финансирования мероприятий по повышению энергетической эффективности на объектах производства, передачи 
и реализации тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, передачи и сбыта электрической энергии для потребителей городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области сформированы исходя из действующих тарифных решений и подлежат корректировке в случае их изменения.

- Основными причинами возникновения проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета как производителей, 
так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

- низкая доля энергоэффективного общественного транспорта. Причинами возникновения данной проблемы являются преобладание транспорта, работающего на бензине, физическое и моральное старение осветительного оборудования, значительно опережающее темпы его реконструкции;

- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения 
и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в муниципальных учреждениях, на предприятиях;

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности следует рассматривать как один из основных источников будущего экономического роста. Однако до настоящего времени этот источник был задействован лишь в малой степени.

- Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только за счет использования программно-целевых инструментов, поскольку:

- затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех производителей и потребителей энергетических ресурсов;

- требует государственного регулирования и высокой степени координации действий не только федеральных органов исполнительной власти, но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан;

- требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех участников мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности в реализации целей и задач муниципальной Программы;

- требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования.

- Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и замены и модернизации значительной части производственной, инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

- Реализация любой программы, связанной с оптимизацией энергетических решений, снижением энергозатрат и повышением энергоэффективности в части энергосбережения бюджетных зданий и многоквартирных жилых домов, должна в обязательном порядке осуществляться на принципах муниципально-частного партнерства с использованием энергосервисных контрактов и софинансирования потребителями, чтобы повысить заинтересованность всех участников процесса.

- Инвестиционные проекты, связанные с энергосбережением, как правило, характеризуются более низкими показателями внутренней нормы доходности, чем обычные коммерческие проекты, что обусловлено длительностью их осуществления и необходимостью сравнительно больших начальных расходов.

- Доходы от реализации такого проекта растут медленнее, чем от коммерческого, но срок их функционирования сравнительно дольше, и интегральные доходы значительно выше. Кроме того, они способствуют решению ряда социально-экономических проблем.

- Эффект от вложения в энергоэффективные мероприятия позволяет рассматривать эти вложения как реальные инвестиции, дающие коммерческую выгоду. Однако основными причинами, препятствующими большинству предприятий воспользоваться потенциалом энергосбережения, являются отсутствие квалифицированных собственных специалистов и опыта реализации энергосберегающих проектов, 
а также недостаток финансовых средств на их внедрение. Кроме того, в последние годы энергоаудит фактически сводится к формальной энергопаспортизации, слабо развита инвестиционная подготовка проектов с целью привлечения инвестиций для модернизации объектов бюджетной сферы, а банки обеспокоены высокими рисками реализации энергосберегающих проектов и отсутствием юридических гарантий возврата предоставленных кредитов.

- Энергосервис осуществляется посредством заключения энергосервисного контракта, предметом которого в соответствии с российским законодательством является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

- Энергосервис является видом энергетических услуг и может быть использован на всех стадиях процесса преобразования энергии на объектах электро-, теплоэнергетики и инженерной инфраструктуры, в том числе на тепло- и электроснабжающих предприятиях; электросетевом оборудовании и тепломагистралях, на объектах конечных потребителей тепло- и электроэнергии (бюджетные учреждения, промышленные предприятия, жилищный фонд).

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и снизить антропогенное воздействие топливно-энергетического комплекса на окружающую среду.

Энергосбережение в рамках реализации подпрограммы IV по развитию энергосбережения и повышению энергоэффективности являются важнейшими факторами, обеспечивающими эффективность функционирования отраслей топливно-энергетического комплекса 
и экономики в целом. Энергосбережение достигается за счет эффектов от реализации мероприятий по энергосбережению, своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам, основанным на внедрении наилучших доступных и инновационных технологий, и оптимизационным формам управления, а также повышения качества продукции, использования международного опыта 
и другими мерами.

Внедрение энергосберегающих технологий не только приводит к снижению издержек и повышению конкурентоспособности продукции, но и способствует повышению устойчивости топливно-энергетического комплекса и улучшению экологической ситуации, снижению затрат на введение дополнительных мощностей, а также способствует снятию барьеров экономического развития за счет снижения технологических ограничений.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 
и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

7. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 4 с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) (далее Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 4.

Координатором муниципальной Подпрограммы 4 является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управление жилищно-коммунального хозяйства.

Координатор Подпрограммы 4 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 4 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 4.

Координатор Подпрограммы 4 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 4 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 4 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 4.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 4:

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 4 и направляет их координатору Подпрограммы 4;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 4 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 4 отчет о реализации мероприятий.

- готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 4.

Контроль за реализацией Подпрограммы 4 осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 4 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 4 согласно приложению № 12 к Порядку.

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Приложение №5 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной Программы: 
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино 
на 2018-2022 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Подпрограмма I «Чистая вода» | 2018-2022 | Итого по подпрограмме | 170 717,54 | 180 953,54 | 0,00 | 170 717,54 | 3 412,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 123 309,00 | 123 309,00 | 0,00 | 123 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджет города Пушкино | 47 408,54 | 57 644,54 | 0,00 | 47 408,54 | 3 412,00 | 3 412,00 | 3 412,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории города Пушкино | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 170 717,54 | 180 953,54 | 0,00 | 170 717,54 | 3 412,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | - | - |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 123 309,00 | 123 309,00 | 0,00 | 123 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджет города Пушкино | 47 408,54 | 57 644,54 | 0,00 | 47 408,54 | 3 412,00 | 3 412,00 | 3 412,00 |  |  |
| 1.1 | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 10 236,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | 3 412,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Актуализирована схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.2 | Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкином-н Мамонтовка, ул. Рабочая, около д. 5 | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 61 164,94 | 61 164,94 | 0,00 | 61 164,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Произведена реконструкция ВЗУ №5 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 51 990,00 | 51 990,00 | 0,00 | 51 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджет города Пушкино | 9 174,94 | 9 174,94 | 0,00 | 9 174,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Капитальный ремонт ВЗУ №4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино, мкр. Новая деревня | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 109 552,60 | 109 552,60 | 0,00 | 109 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Выполнен капитальный ремонт ВЗУ №4 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 319,00 | 71 319,00 | 0,00 | 71 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджет города Пушкино | 38 233,60 | 38 233,60 | 0,00 | 38 233,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле №1 по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Надсоновский тупик, д. 1 | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Введена в эксплуатацию станция обезжелезивания на ВЗУ №1 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле №3 по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Данилевского, д. 7 | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Введена в эксплуатацию станция обезжелезивания на ВЗУ №3 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Подпрограмма II «Очистка сточных вод» | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 7 837,32 | 7 837,32 | 0,00 | 7 837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории города Пушкино | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 7 837,32 | 7 837,32 | 0,00 | 7 837,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1 | Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.1.1 | Проектные работы по прокладке ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Разработана проектная документация по прокладке ливневой канализации |
| 1.1.2 | Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Произведена прокладка ливневой канализации |
| 1.2. | Устройство локальной ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, Московский пр.-кт, д.29,31 | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 637,32 | 637,32 | 0,00 | 637,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства МБУ ПГХ | Произведена прокладка ливневой канализации |
| 2 | Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории города Пушкино | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 2 748,19 | 11 968,19 | 2 110,00 | 2 748,19 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Пушкино | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 2 100,00 | 11 320,00 | 2 110,00 | 2 100,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | - | - |
| 1.1 | Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 2 000,00 | 11 160,00 | 2 050,00 | 2 000,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | 2 370,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Актуализирована схема теплоснабжения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области |
| 1.2 | Реконструкция теплотрассы от котельной ЗАО «ЛВЗ Топаз» до 3-х МКД д. 17, 18, 31 по ул. Соколовская г.п. Пушкино Пушкинского муниципального района | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Произведена реконструкция теплотрассы |
| 1.3 | Техническое присоединение к сетям газоснабжения блочно-модульной котельной на улице Соколовская | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 100,00 | 160,00 | 60,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Получены технические условия |
| 1.4 | Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию модульной котельной по ул. Соколовская, г. Пушкино, Московской области | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Введена в эксплуатацию модульная котельная по ул. Соколовская, г. Пушкино, Московской области |
| 2 | Основное мероприятие 2. Обеспечение управления многоквартирными домами, капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 648,19 | 648,19 | 0,00 | 648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1 | Капитальный ремонт муниципальных квартир | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 648,19 | 648,19 | 0,00 | 648,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Произведен капитальный ремонт в муниципальных квартирах |
| 2.2 | Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области |
| 3 | Основное мероприятие 3. Создание условий для привлечения заемных средств на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Пушкино | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 342,52 | 4 552,43 | 470,51 | 342,52 | 3 239,80 | 239,80 | 239,80 | - | - |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 102,72 | 3 360,31 | 257,59 | 102,72 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 2.1 | Установка индивидуальных приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в муниципальных жилых помещениях/квартирах | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 102,72 | 3 360,31 | 257,59 | 102,72 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Произведена установка индивидуальных приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в муниципальных жилых помещениях/квартирах |
| 3 | Основное мероприятие 3. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 239,80 | 1 192,11 | 232,92 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | - | - |
| 4.1 | Замена/установка внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях/квартирах | 2018-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 239,80 | 1 192,11 | 232,92 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | 239,80 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | Произведена замена/установка внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях/квартирах |
| ИТОГО |  |  |  | 181 645,57 | 205 291,48 | 2 580,51 | 181 645,57 | 9 021,80 | 6 021,80 | 6 021,80 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 123 309,00 | 123 309,00 | 0,00 | 123 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета города Пушкино |  |  |  | 58 336,57 | 81 982,48 | 2 580,51 | 58 336,57 | 9 021,80 | 6 021,80 | 6 021,80 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №6 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
| Подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макропоказатель: Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения | Показатель ГП | % | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | Показатель из Обращения | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма II «Очистка сточных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Макропоказатель: Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Показатель ГП | % | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | Показатель ГП | ед./тыс. куб. м. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт канализационных коллекторов (КНС) на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | Показатель из Обращения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | Показатель ГП | ед. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  | Обеспечение управления многоквартирными домами, капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Количество отремонтированных муниципальных квартир | Показатель МП | ед. | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Показатель ГП | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 9 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Показатель ГП | % | 40,98 | 57,38 | 73,77 | 90,16 | 100 | 100 |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  | Организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бережливый учет – Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов | Показатель ГП | % | 58,21 | 55 | 75 | 85 | 100 | 100 |  |
| 11 | Количество установленных индивидуальных приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в муниципальных жилых помещениях/квартирах | Показатель МП | ед. | 31 | 300 | 250 | 1500 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие: |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество замененного/установленного внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях/квартирах | Показатель МП | ед. | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |

- Приложение №7 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

- Методика расчета целевых показателей муниципальной Программы:

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022 годы»

| № | Показатель | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
| подпрограмма I «Чистая вода» |  |  |
| 1 | МАКРОПОКАЗАТЕЛЬ: | Источник данных – стат. форма N 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации». Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения |
|  | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из центральных источников водоснабжения, % | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения |
| 2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| Подпрограмма II «Очистка сточных вод» |  |  |
| 3 | МАКРОПОКАЗАТЕЛЬ: | Источник данных – стат. форма N 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)». |
|  | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, % | Определяется как частное от деления объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных, на объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения |
| 4 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью, (ед./тыс.куб.м) | Определяется на основании данных о количестве очистных сооружений канализации, построенных, реконструированных и капитально отремонтированных, а также о их производительности на территории ОМСУ |
| 5 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций, ед. | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» |  |  |
| 6 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры, ед. | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ |
| 7 | Количество отремонтированных муниципальных квартир, ед. | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество подлежащих ремонту муниципальных квартир по поступившим обращениям граждан. |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Пушкино» |  |  |
| 8 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, % | Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение количества зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) к общему количеству зданий, строений, сооружений муниципальной собственности |
| 9 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), ед. | Алгоритм определения значения целевого показателя: как отношение суммы долей зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета электрической и тепловой энергии, а также холодной и горячей воды к четырем |
| 10 | Бережливый учет – Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов, % | Алгоритм определения значения целевого показателя: как отношение суммы долей многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической и тепловой энергии, а также холодной и горячей воды к четырем |
| 11 | Количество установленных индивидуальных приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в муниципальных жилых помещениях/квартирах, ед. | Алгоритм определения значения муниципального показателя: количество муниципальных жилых помещений необходимых оснастить индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов. |
| 12 | Количество замененного/установленного внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях/квартирах, ед. | Алгоритм определения значения муниципального показателя: количество газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации о необходимости замены оборудования в муниципальных жилых помещениях. |

- Приложение №8 к муниципальной программе

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности

- города Пушкино на 2018-2022 годы»

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной Программы

- «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности города Пушкино на 2018-2022 годы»

| Наименование мероприятия программы * | Источник финансирования ** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Чистая вода» | Средства бюджета Московской области |  | Всего | 123 309,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 123 309,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
|  | Средства бюджет города Пушкино |  | Всего | 57 644,54 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 47 408,54 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 3 412,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 3 412,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 3 412,00 |  |
| Актуализация схем водоснабжения и водоотведения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | Средства бюджет города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 10 236,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 3 412,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 3 412,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 3 412,00 |  |
| Реконструкция ВЗУ №5, расположенного по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкином-н Мамонтовка, ул. Рабочая, около д. 5 | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области | Всего | 51 990,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 51 990,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
|  | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 9 174,94 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 9 174,94 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Капитальный ремонт ВЗУ №4 по адресу: Московская область, Пушкинский муниципальный район, г. Пушкино, мкр. Новая деревня | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области | Всего | 71 319,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 71 319,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
|  | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 38 233,60 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 38 233,60 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле №1 по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Надсоновский тупик, д. 1 | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
|  | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на водозаборном узле №3 по адресу: Московская обл., г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Данилевского, д. 7 | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
|  | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Подпрограмма II «Очистка сточных вод» | Средства бюджет города Пушкино |  | Всего | 7 837,32 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 7 837,32 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Проектные работы по прокладке ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | Средства бюджет города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 7 200,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 7 200,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Устройство локальной ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, Московский пр-кт, д. 29,31 | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 637,32 |  |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 637,32 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» | Средства бюджет города Пушкино |  | Всего | 11 968,19 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 2 110,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 2 748,19 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 2 370,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 2 370,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 2 370,00 |  |
| Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | Средства бюджет города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 11 260,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 2 050,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 2 370,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 2 370,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 2 370,00 |  |
| Реконструкция теплотрассы от котельной ЗАО «ЛВЗ Топаз» до 3-х МКД д. 17, 18, 31 по ул. Соколовская г.п. Пушкино Пушкинского муниципального района | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Техническое присоединение к сетям газоснабжения блочно-модульной котельной на улице Соколовская | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 160,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 60,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 100,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию модульной котельной по ул. Соколовская, г. Пушкино, Московской области | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Капитальный ремонт муниципальных квартир | Средства бюджет города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 648,19 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 648,19 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | Средства бюджет города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 0,00 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Средства бюджет города Пушкино |  | Всего | 4 552,43 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 490,51 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 342,52 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 3 239,80 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 239,80 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 239,80 |  |
| Установка индивидуальных приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, в муниципальных жилых помещениях/квартирах | Средства бюджет города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 3 360,31 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 257,59 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 102,72 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 3 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 0,00 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 0,00 |  |
| Замена/установка внутриквартирного газового оборудования в муниципальных жилых помещениях/квартирах | Средства бюджет города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 1 192,11 | - |
|  |  |  | 2018 год: | 232,92 |  |
|  |  |  | 2019 год: | 239,80 |  |
|  |  |  | 2020 год: | 239,80 |  |
|  |  |  | 2021 год: | 239,80 |  |
|  |  |  | 2022 год: | 239,80 |  |

* – наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы;

** – федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет Пушкинского муниципального района, внебюджетные источники: для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников – указываются реквизиты соглашений и договоров.

*** – указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы).

**** – указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

***** – заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов).