**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка проблем, инерционный прогноз развития, описание целей муниципальной программы Пушкинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы (далее - Программа)**

Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи реализации потенциала в различных сферах деятельности. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития Пушкинского городского округа, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обеспечением территории, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной инфраструктур городского округа.

Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

В целом, сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детскими садами, школами, учреждениями здравоохранения, организацией и формированием городских общественных пространств.

Отставание темпов создания новых рабочих мест, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

Целью муниципальной программы является определение приоритетов и формирование политики пространственного развития муниципального образования Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного развития.

В основе муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Пушкинского городского округа Московской области на 2020-2024 годы», в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых объектов и систем обслуживания всех уровней;

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий Пушкинского городского округа;

- размещение жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды, сохранения объектов культурного наследия;

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности Пушкинского городского округа и Российской Федерации, Пушкинского городского округа и Московской области, Пушкинского городского округа, имеющих с ним общую границу.

Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 годы разработана с учетом действующих нормативов, регламентов и с учетом

-Бюджетный кодекс Российской Федерации;

-Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

-Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области»;

-Закон Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области»;

-Закон Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области»;

-постановление Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного облика округа.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы

В состав муниципальной программы входят 2 Подпрограммы.

Подпрограмма 1 - «Разработка Генерального плана развития городского округа» (Приложение №1 к Программе): в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов в соответствии с утвержденными документами территориального планирования;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий Пушкинского городского округа.

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития» (Приложение №2 к Программе): в рамках данной подпрограммы решаются вопросы размещения жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды, сохранения объектов культурного наследия

4. Планируемые результаты реализации Программы

Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных показателей, характеризующих достижение целей, их динамика по годам реализации Программы приведены в Приложении № 3 к Программе.

**5. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы приведена в Приложении №4 к Программе.

6. Перечень мероприятий муниципальной Программы

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий Программы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Программы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского городского округа

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы.

Координатором муниципальной Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского городского округа

Координатор Программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Программы в процессе разработки и реализации Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского городского округа при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы, в части соответствующего мероприятий;

- готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятий.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Программы Управление архитектуры и градостроительства:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, по формам согласно Порядку;

2) по мере необходимости формирует и предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 1 Подпрограммы 1 «Разработка генерального плана развития городского округа» (далее – Подпрограмма 1)**

Формирование границ городского округа требует разработки новых документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа. Что обеспечит развитие градостроительной сферы округа и упростит деятельность органов местного самоуправления, так как в целом, сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детскими садами, школами, учреждениями здравоохранения, организацией и формированием городских общественных пространств.

**2.Концептуальное направление реформирования, модернизации, преобразование сфер архитектуры развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1**

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, повысить комфортности проживания.

**3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1**

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в приложении № 3 к Программе.

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 1**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении № 4 к Программе.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1

Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Управление архитектуры и градостроительства

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Координатором муниципальной Подпрограммы 1 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа курирующий деятельность Управление архитектуры и градостроительства.

Координатор Подпрограммы 1 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 1.

Координатор Подпрограммы 1 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление архитектуры и градостроительства при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 1 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 1:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 1 и направляет их координатору Подпрограммы 1;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 1 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 Управление архитектуры и градостроительства:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1, по формам согласно Порядку;

2) по мере необходимости формирует и предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 1 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 1 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 1;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

**1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**

**2 Подпрограммы 2 «Реализация политики пространственного развития» (далее – Подпрограмма 2)**

При решении проблем формирования современного привлекательного архитектурно-художественного облика Пушкинского городского округа, создания комфортной, общедоступной среды жизнедеятельности, комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования, необходимо вести планомерную работу по разработке концепций, проектов благоустройства территорий для дальнейшей их реализации.

**2. Концептуальное направление реформирования, модернизации, преобразование сфер архитектуры развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2**

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Решение проблем градостроительными средствами способствует устойчивому развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

**3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2**

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 2 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 2 приведены в приложении № 3 к Программе.

**4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении № 4 к Программе.

5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 2

Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление архитектуры и градостроительства

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Координатором муниципальной Подпрограммы 2 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа курирующий деятельность Управление архитектуры и градостроительства.

Координатор Подпрограммы 2 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 2.

Координатор Подпрограммы 2 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 по подготовке программных мероприятий.

Для обеспечения текущего контроля Управление архитектуры и градостроительства при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 2 и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 2:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Подпрограммы 2 и направляет их координатору Подпрограммы 2;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 2 отчет о реализации мероприятий.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 Управление архитектуры и градостроительства:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2, по формам согласно Порядку;

2) по мере необходимости формирует и предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 2 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 для оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 2 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 2;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.