Приложение к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

от ________№_________

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пушкино. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 167 762,94 | 343 815,70 | 772 222,98 | 313 727,80 | 345 100,59 | 392 895,87 |
| Средства федерального бюджета | 9 243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 278 321,14 | 10 615,36 | 267 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города Пушкино | 1 880 198,49 | 323 957,03 | 504 517,20 | 313 727,80 | 345 100,59 | 392 895,87 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Пушкинского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории городского поселения Пушкино, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст 4  Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий поселений – важнейшая составная часть потенциала поселений и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория городского поселения Пушкино составляет 6033 Га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 106 577 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На текущий момент по результатам проведенной инвентаризации в 2017 году на территории городского поселения Пушкино 213 дворовых территорий. Предыдущие показатели инвентаризации – 302 двора. Начиная с 2015 года в соответствии с поручением губернатора Московской области о ежегодном комплексном благоустройстве не менее 10 % инвентаризированных дворов, на территории поселения за 2 года благоустроено 38 дворов, что составило лишь 12,6 %. В планах текущего года - благоустроить 65 дворов, или 21,5% от общего кол-ва дворов. Таким образом, на конец года будет достигнут показатель благоустроенных дворов на уровне 34,1

В 2016 году произведены работы по ремонту дворовых территорий домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с устройством парковочных площадок. Общая площадь ремонта составила – 48 тыс. кв. м., в 2017 году – 294 тыс. кв. м.

В период 2015-2017 годов выполнялось благоустройство территорий общего пользования, а именно благоустроено 2 парка и сквера. Выполнены работы по устройству тротуаров, наружного освещения, газонов, цветников, установке детских площадок и спортивного оборудования.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов 
из бюджета Московской области» возросло количество отремонтированных подъездов. Так в 2015 и 2016 годах произведен ремонт в 195 и 60 подъездах соответственно. В 2017 году произведен ремонт в 292 подъездах. Существенный рост связан с тем фактом, что управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Но необходимо отметить тот факт, что действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Кроме того на территории Пушкинского городского округа присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к муниципальной программе.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории представить на 2018 - 2024 годы" с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

Инвентаризации подлежит внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая к объектам жилищного строительства территория, в том числе домов блокированной застройки. По итогам проведения инвентаризации объектов индивидуального жилищного строительства необходимо получить следующие характеристики:

- состояние фасада объекта индивидуального жилищного строительства (в нормативном состоянии /не в нормативном состоянии);

- состояние придомовой территории (требует благоустройства /не требует благоустройства);

- информация о правообладателях объектов индивидуального жилищного строительства и придомовых земельных участков;

- перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории.

По итогам проведения инвентаризации собственникам (пользователям) индивидуальных жилых домов и собственникам (землепользователям) земельных участков указанных домов направляются соглашения о благоустройстве.

Заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов производится в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования.

По итогам заключения соглашений о благоустройстве проводится сбор и анализ данных о заключенных соглашениях.

# 2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Пушкино с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения Пушкино.

Принятие Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения городского поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

- Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»

(Приложение № 1);

- Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» (Приложение № 2);

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» (Приложение № 3).

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан. По плану, все неухоженные общественные пространства в городском поселении Пушкино должны быть приведены в порядок до 2022 года.

Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории поселения, убрать недоосвещенные места в городском поселении, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах городского поселения Пушкино, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие городского поселения Пушкино в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства Московской области, бюджета города Пушкино, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

4. Описание целей муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пушкино.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Реализация Программы позволит к 2022 году достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городскому поселению Пушкино составит 80%;

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования 100%;

в) процент отремонтированных подъездов в городском поселении Пушкино составит 100%.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском поселении Пушкино, будет стимулировать жителей городского поселения к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского поселения и повысит качество жизни населения.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы, с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении №4 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении №5 к Программе.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложении №6 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

Координатором муниципальной Программы, является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, являющийся муниципальным заказчиком Программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления муниципальной Программой;

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;

- реализацию муниципальной Программы;

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы;

- утверждение «Дорожной карты» и отчетов об исполнении.

Муниципальным заказчиком Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает муниципальную Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы);

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы (подпрограммы);

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципального района отчет о реализации муниципальной Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;

- обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Пушкино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,     предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение № 1 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» Паспорт муниципальной Подпрограммы I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» (далее – Подпрограмма 1)

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Итого | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |  | Всего: в том числе: | 799055,06 | 150169,12 | 496182,17 | 108774,48 | 119652 | 144902,41 |
|  |  | Министерство благоустройства Московской области | Средства федерального бюджета | 9243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Министерство благоустройства Московской области | Средства бюджета Московской области | 7990,93 | 7 990,93 | 220 625,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | Средства бюджета г.п. Пушкино | 781 820,82 | 132 934,88 | 275 557,05 | 108 774,48 | 119 652,00 | 144 902,41 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 состоит из трех основных мероприятий:

- комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования

- приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования;

- благоустройство общественных территорий муниципального образования.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является  участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий формируется в соответствии постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в городском поселении Пушкино», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на территории городского поселения Пушкино, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино» (далее – Порядок постановления N 1120).

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №8 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

•	благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон;

•	устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

•	благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

•	благоустройство мест для купания (пляжа);

•	устройство или реконструкция детской площадки;

•	благоустройство территории возле общественного здания;

•	благоустройство территории вокруг памятника;

•	реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

•	очистка водоемов;

•	благоустройство пустырей;

•	благоустройство городских площадей;

•	иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком постановления N 1120.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении №9 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения Пушкино осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Описание основных мероприятий Подпрограммы 1

В последние годы в городском поселении Пушкино проводилась целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территории и социальному развитию населенных пунктов, созданию и благоустройству зон отдыха.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих дворов городского поселения Пушкино не отвечает современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, населения городского поселения Пушкино.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского поселения Пушкино, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой 1.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в городском поселении Пушкино уже третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015-2017 годы уже было благоустроено 103 двора. Списки формируются на основании обращений граждан, а также по итогам народного голосования на портале «Добродел» и решением общественной комиссии. По утвержденным «дорожным картам», уже к 30 июня работы по реализации годовой программы комплексного благоустройства должны быть выполнены не менее чем на 10%. К 30 сентября все работы планируется завершить на 100%. К 2022 году все дворовые территории должны быть благоустроены.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы 1

Достижение целей  муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы 1 с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 1 и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы 1

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении №6 к Программе.

7. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы 1

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 
с муниципальным заказчиком Программы 1

Контроль за реализацией Подпрограммы 1  осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы (подпрограммы);

- разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 1 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 1 в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 1.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Подпрограммы 1

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление благоустройства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы согласно приложению № 12 к Порядку;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Подпрограммы согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Подпрограммы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы содержит:

1)Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 1;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2)Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 1 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Подпрограммы 1 представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино , утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №2 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

| Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории муниципального образования» (далее - Подпрограмма 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Итого | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
|  | Благоустройство территории муниципального образования. |  | Всего:в том числе: | 1 135 165,81 | 190 000,93 | 266 769,51 | 204 953,32 | 225 448,59 | 247 993,46 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Министерство благоустройства Московской области | Средства бюджета Московской области | 41 430,35 | 404,00 | 41 026,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета г.п. Пушкино | 1 093 735,46 | 189 596,93 | 225 743,16 | 204 953,32 | 225 448,59 | 247 993,46 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

- создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории;

- формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования;

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Проведение мероприятий подпрограммы обеспечит исполнение и реализацию Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» №191/2014-ОЗ в части нормативного содержания территории общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

- Описание основных мероприятий Подпрограмма 2

В последние годы в городском поселении Пушкино проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов городского поселения Пушкино не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены на улицах городского поселения Пушкино светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Всего на территории городского поселения Пушкино установлено 5 961 светильник, протяженность сетей уличного освещения составляет 235,15 км.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной долгосрочной целевой Подпрограммы.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино

Направление реализации подпрограммы: обеспечить нормативное содержание и благоустройство территории, убрать недоосвещенные места в городском поселении, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации подпрограммы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограмма 2 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограмма 2. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

- Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограмма 2  с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы 2.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 2 и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

- Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы 2

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении №6 к Программе.

- Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы 2

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 
с муниципальным заказчиком Программы 2

Контроль за реализацией Подпрограммы  2 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограммы 2 в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);

- разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);

- определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Подпрограммы 2

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление благоустройства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2, Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Подпрограммы согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы 2  с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Подпрограммы 2  для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы  2 содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 2;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Подпрограммы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №3 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

- Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино»

Паспорт муниципальной подпрограммы

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» (далее-Подпрограмма 3)

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Итого | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Благоустройство территории муниципального образования. |  | Всего:в том числе: | 12916,95 | 3645,65 | 9 271,30 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 8274,74 | 2 220,43 | 6 054,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета г.п. Пушкино | 4642,21 | 1 425,22 | 3 216,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены три основных мероприятия:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние в соответствии с пп. 3.2.9 п. раздела №III Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

- Описание основных мероприятий Подпрограммы 3

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования Программы 3 как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Пушкино (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету города Пушкино для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития города Пушкино

Количество многоквартирных домов на территории города Пушкино составляет 662 единицы, общей площадью 3 168,15 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда города Пушкино 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Количество подъездов на территории города Пушкино: 1 883 ед. Большинство подъездов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При этом в актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов 
из бюджета Московской области», управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации 
муниципальной Подпрограммы 3

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

- Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы 3 с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы 3.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 3 и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

- Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы 3

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении №6 к Программе.

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3

Порядок предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов определяет цели и условия предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее - Порядок, субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований Московской области для иредоставления субсидии и методику ее расчета.

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области по мероприятию ремонт подъездов в многоквартирных домах.

Главным распорядителем средств Московской области является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии являются:

- наличие МКД на территории муниципального образования Московской области;

- наличие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД на территории муниципального образования Московской области (далее – управляющие компании);

- наличие в бюджете муниципального образования Московской области на 2018 год расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия ремонт подъездов в многоквартирных домах в размере не менее суммы, установленной в соответствии с разделом 7.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующей адресного распределения на 2018 год на ремонт подъездов в многоквартирных домах, предусмотренной мероприятием 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Московской области Адресного перечня подъездов МКД, требующих текущего ремонта, согласованного с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;

- наличие утвержденного нормативным актом органа местного самоуправления муниципального образования Московской области порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД, включающего их критерии отбора и условия предоставления субсидий, с учетом рекомендаций пункта 9 настоящего подраздела;

- наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на ремонт подъездов МКД, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать основные положения, определенные пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Соглашением определяется форма справки-расчета, предоставляемой органом местного самоуправления Московской области в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту подъездов, с указанием всех источников финансирования.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Объем субсидии из бюджета Московской области, предоставляемой бюджету конкретного муниципального образования, рассчитывается, исходя из предельной стоимости ремонта одного подъезда, которая определена для типовых 5, 9, и 12-этажных МКД, и общего количества таких подъездов в МКД, установленных Планом для данного муниципального образования.

Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях:

2-5 - этажные многоквартирные дома – 142 000,00 руб.;

6-9 - этажные многоквартирные дома – 394 000,00 руб.;

10-12 - этажные многоквартирные дома и выше – 437 000,00 руб.

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:

- не менее 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управляющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание жилого помещения»;

- 47,5 процента - субсидия из бюджетов Московской области и муниципального образования Московской области в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В случае если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

Не используемые по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением органом местного самоуправления муниципального образования Московской области обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля.

Порядок и сроки отчетности об использовании субсидии устанавливаются Соглашением.

Порядок оценки эффективности использования субсидии осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на основании расчета значения целевого показателя результативности: отношение количества отремонтированных подъездов к плановому значению количества подъездов, подлежащих ремонту на территории муниципального образования, устанавливается Соглашением.

Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - получатели субсидий).

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется по результатам проведенного органом местного самоуправления муниципального образования Московской области отбора. Дополнительно к требованиям статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» рекомендуется применить следующие критерии отбора получателей субсидий:

- наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов).

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов;

План ремонта подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Московской области, приведен в таблице 1 к настоящему подразделу.

Рекомендованные виды работ по ремонт> подъездов приведены в таблице 2 к настоящему подразделу.

Перечень и объем работ может быть расширен путем принятия соответствующего решения собранием собственников помещений в МКД и сбора ими дополнительных средств на их проведение.

Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании представленного в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области рекомендованного перечня документов, представляемых получателем субсидии для заключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов.

- Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятий Подпрограммы 3

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы  3
с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 осуществляет:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой 3);

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой 3);

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы 3);

- разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы 3), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы 3 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы 3):

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы 3) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы 3);

- определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы 3, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы 3) в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы 3) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 3 и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 3 в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 3;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 3.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий 
муниципальной Подпрограммы 3

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление благоустройства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Подпрограммы согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Подпрограммы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 3 содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 3;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 3 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 3;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

- Приложение №4 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

Перечень мероприятий направленных на достижение целей в сфере реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы/подпрограммы |  | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (тыс. руб.) | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |  |  | 2018-2022 | Итого по подпрограмме | 1 019 680,18 | 150 169,12 | 496 182,17 | 108 774,48 | 119 652,00 | 144 902,41 |  | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 616,05 | 7 990,93 | 220 625,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 781 820,82 | 132 934,88 | 275 557,05 | 108 774,48 | 119 652,00 | 144 902,41 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 641 675,31 | 100 221,15 | 196 533,40 | 100 191,98 | 110 211,23 | 134 517,55 |  | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 24 022,05 | 7 990,93 | 16 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 608 409,95 | 82 986,91 | 180 502,28 | 100 191,98 | 110 211,23 | 134 517,55 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,1 | Подготовительные работы проведения КБДТ (кронирование, опиловка, выкорчевывание пней, вывоз порубочных остатков, выравнивание участка, поднятие люков) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Увеличена протяженность линий сети уличного освещения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,2 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 3 278,66 | 3 278,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Увеличена протяженность линий сети уличного освещения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 3 278,66 | 3 278,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,3 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 389 636,71 | 68 661,39 | 120 720,32 | 60 500,00 | 66 550,00 | 73 205,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Произведен ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 23 905,05 | 7 873,93 | 16 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 356 488,35 | 51 544,15 | 104 689,20 | 60 500,00 | 66 550,00 | 73 205,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,3,1 | Ремонт дворовых территорий:г.п.Пушкино, Ярославское шоссе д. 8,8а;г.п.Пушкино, ул.Горького д. 2,2а,4,4а;г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 18;г.п.Пушкино, Московский пр. д.28,30,32, ул. Чехова д. 9,11,13;г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 34,36,38/14;г.п. Пушкино, ул. Льва Толстого д.20а;г.п.Пушкино, ул. Некрасова 28/6, 3-ая ул.Серебрянская д. 6;г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 8, 9б;г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 41,47;г.п.Пушкино, 1-ый Добролюбовский пр-д,26;г.п. Пушкино, ул. Лесная д. 1, ул. Л.Толстого д. 2а;г.п.Пушкино, ул. Заводская 10,12;г.п. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Марата д. 7,9, ул. Степана Разина д.3;Пушкинский м.р., г.п.Пушкино, ул.Тургенева д. 9, ул.Некрасова д. 2,8, 16,16а,12;г.п.Пушкино, ул. Институтская д. 10,21,13,14;г.п.Пушкино, мкр. Инессы Арманд д.3;г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 11,12,13 с внутриквартальным проездом;г.п. Пушкино,мкр. Кудринка, ул.Разина д. 4,5,6,11;г.п.Пушкино, ул. Л.Толстого д. 19;г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 61;г.п.Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Мира д.1,2;г.п.Пушкино, 4-й Акуловский пр., д.3,5 ,3-й Акуловский пр-д, д. 4,6. |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 68 661,39 | 68 661,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 873,93 | 7 873,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 51 544,15 | 51 544,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,3,2 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 296 611,92 | 0,00 | 96 356,92 | 60 500,00 | 66 550,00 | 73 205,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 296 611,92 | 0,00 | 96 356,92 | 60 500,00 | 66 550,00 | 73 205,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 133.3 | Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт дворовых территорий |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 24 363,40 | 0,00 | 24 363,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 16 031,12 | 0,00 | 16 031,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 8 332,28 | 0,00 | 8 332,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,4 | Лабораторные исследования, проведение экспертизы выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 864,43 | 164,43 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 864,43 | 164,43 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,5 | Приобретение и установка инфостендов |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 789,03 | 789,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Приобретены и установлены информационные стенды |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 789,03 | 789,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,6 | Озеленение дворовых территорий (приобретение посадочного и грунтового материала, проведение работ по посадке и высадке) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 4 433,33 | 4 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Произведено озеленение дворовых территорий |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 4 433,33 | 4 433,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,7 | Устройство ограждений контейнерных площадок строительство новых и реконструкция существующих, обустройство твердого покрытия |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 20 099,73 | 3 164,74 | 16 934,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Устроены ограждения для контейнерных плозадок |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 20 099,73 | 3 164,74 | 16 934,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,8 | Приобретение и установка лавочек, скамеек |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 1 136,14 | 1 136,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Приобретены и установлены лавочки/скамейки |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 117,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 1 019,14 | 1 019,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,9 | Приобретение и установка урн |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 374,11 | 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Приобретены и установлены урны |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 374,11 | 374,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,10 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках исполнения гарантийных обязательств КБДТ 2017 года (10 дворов) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 18 219,32 | 18 219,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Завершено 100% КБДТ 2017 г |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 18 219,32 | 18 219,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,11 | Комплексное благоустройство дворовых территорий (освещение,озеленение,стенды,урны,лавки,ДИП,контейнерный площадки,лабораторные исследования,подготовительные работы проведения КБДТ) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 202 843,85 | 0,00 | 58 178,09 | 39 691,98 | 43 661,23 | 61 312,55 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Установлены детские игровые площадки- |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 202 843,85 | 0,00 | 58 178,09 | 39 691,98 | 43 661,23 | 61 312,55 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования» |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 45 638,20 | 32 638,20 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Установлены детские игровые площадки- |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 870,00 | 0,00 | 12 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 32 768,20 | 32 638,20 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2,1 | Обустройство и установка детских игровых площадок: Пушкинский м.р., г.п. Пушкино, мкр.Серебрянка д. 1, 2 ,5, 6, 55 - 1 ед., Пушкинский м.р., г.п. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д.3,5,7,9, ул.Строительная д. 2а,2,4,6,8,10,12 - 1 ед. |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 45 638,20 | 32 638,20 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Установлены детские игровые площадки |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 870,00 | 0,00 | 12 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 32 768,20 | 32 638,20 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2,2 | Видеонаблюдение |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ МБУ "Пушгорхоз" | Установлено видеонаблюдение на детских площадках |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 332 366,68 | 17 309,77 | 286 648,77 | 8 582,50 | 9 440,78 | 10 384,86 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 191 724,00 | 0,00 | 191 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 140 642,68 | 17 309,77 | 94 924,77 | 8 582,50 | 9 440,78 | 10 384,86 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,2 | Благоустройство общественных территорий |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 72 075,91 | 17 309,77 | 26 358,00 | 8 582,50 | 9 440,78 | 10 384,86 | Управление благоустройства/ Управление архитектуры администрации Пушкинского муниципального района//МБУ «Пушгорхоз» | Создано парковочное пространство, устроены тротуары |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 72 075,91 | 17 309,77 | 26 358,00 | 8 582,50 | 9 440,78 | 10 384,86 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,3 | Благоустройство набережной реки Серебрянка (ул. Московский пр-т) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 213 290,77 | 0,00 | 213 290,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ Управление архитектуры администрации Пушкинского муниципального района//МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 191 724,00 | 0,00 | 191 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 21 566,77 | 0,00 | 21 566,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,4 | Обустройство и создание зон отдыха (скверы, бульвары и т.д.) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/ Управление архитектуры администрации Пушкинского муниципального района//МБУ «Пушгорхоз» | Созданы зоны отдыха |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,4,1 | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,4,2 | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,4,3 | Сквер «Домбровского» по ул. Писаревской |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,4,4 | Сквер по ул. Марата, д. 1 мкр. Заветы Ильича |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4.5. | Привокзальная площадь. Проведение работ по комплексному благоустройству |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.5 |  |  |  | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | Благоустройство объектов памяти Победы в Великой Отечественной Войне" |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  | Итого по подпрограмме | 1 135 165,81 | 190 000,93 | 266 769,51 | 204 953,32 | 225 448,59 | 247 993,46 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 41 430,35 | 404,00 | 41 026,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 1 093 735,46 | 189 596,93 | 225 743,16 | 204 953,32 | 225 448,59 | 247 993,46 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории» |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 829 821,89 | 143 020,93 | 192 955,85 | 149 197,92 | 164 117,71 | 180 529,48 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 382,96 | 404,00 | 32 978,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 796 438,93 | 142 616,93 | 159 976,89 | 149 197,92 | 164 117,71 | 180 529,48 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,1 | Ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 244 435,44 | 42 500,00 | 23 708,49 | 53 845,00 | 59 229,50 | 65 152,45 | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Ликвидированы несанкционированные навалы мусора на территории муниципального образования |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 244 435,44 | 42 500,00 | 23 708,49 | 53 845,00 | 59 229,50 | 65 152,45 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,1,2 | Проведение экспертизы исполнения контрактов |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,2 | Исполнение наказов избирателей |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 10 402,00 | 5 417,91 | 4 984,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» | Исполнены наказы избирателей |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 10 402,00 | 5 417,91 | 4 984,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,3 | Обеспечение текущего содержания территории муниципального образования |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» | Обеспечено текущее содержание территории общего пользования |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,4 | Отлов и содержание безнадзорных животных |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 699,00 | 200,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Произведен отлов безнадзорных животных |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 699,00 | 200,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,5 | Обустройство и приведение в нормативное состояние элементов благоустройства въездных групп в город |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» | Обустроены и приведены в нормативное состояние элементы въездных групп |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,6 | Освобождение территории г.п. Пушкино от незаконно размещенных нестационарных объектов (гаражей, ракушек, тентов, сараи, и т.д.) с организацией последующего вывоза мусора и благоустройства территории |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 8 439,10 | 6 329,10 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» | Проведены мероприятия по сносу гаражей |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 8 439,10 | 6 329,10 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,7 | Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» | Проведены комплексные мероприятия |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,8 | Актуализация схем закрепления и санитарной очистки территорий |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,9 | Создание условий для эффективного функционирования МБУ «Пушгорхоз» |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 505 175,35 | 87 952,92 | 101 604,27 | 95 352,92 | 104 888,21 | 115 377,03 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 505 175,35 | 87 952,92 | 101 604,27 | 95 352,92 | 104 888,21 | 115 377,03 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,1 | Приобретение коммунальной техники |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 50 120,00 | 0,00 | 50 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 32 978,96 | 0,00 | 32 978,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 17 141,04 | 0,00 | 17 141,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,11 | Воспроизводство зеленых насаждений на территории городского поселения Пушкино |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,12 | Эвакуация брошенных транспортных средств |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,13 | Выполнение работ по ремонту мемориала "Скорбящая мать" г.Пушкино |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской облccccасти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,14 | Создание условий для эффективного функционирования МБУ "Пушгорхоз" (очистка пескобазы) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской облccccасти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 4 320,00 | 0,00 | 4 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,15 | Обеспечение текущего содержания территории общего пользования |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/МБУ «Пушгорхоз» |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской облccccасти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мерориятие 2. «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  | 2018-2022 | Итого по подпрограмме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2,1 | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Внедрены автоматизированные системы управления наружным освещением |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2,2 | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Создана единая автоматизированная система мониторинга наружного освещения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования» |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 302 895,92 | 44 532,00 | 73 813,66 | 55 755,40 | 61 330,88 | 67 463,98 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 047,39 | 0,00 | 8 047,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 294 848,53 | 44 532,00 | 65 766,27 | 55 755,40 | 61 330,88 | 67 463,98 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,1 | Техническое обслуживание сети уличного освещения |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 61 498,45 | 9 000,00 | 14 450,00 | 11 495,00 | 12 644,50 | 13 908,95 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Обеспечено техническое обслуживание сети уличного освещения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 61 498,45 | 9 000,00 | 14 450,00 | 11 495,00 | 12 644,50 | 13 908,95 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,2 | Содержание объектов сети уличного освещения |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 192 216,07 | 33 356,50 | 37 372,90 | 36 702,90 | 40 373,22 | 44 410,55 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Обеспечено содержание сети уличного освещения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 192 216,07 | 33 356,50 | 37 372,90 | 36 702,90 | 40 373,22 | 44 410,55 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,3 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 19 654,71 | 2 175,50 | 8 766,07 | 2 632,40 | 2 895,59 | 3 185,15 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Увеличена протяженность линий сети уличного освещения |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 19 654,71 | 2 175,50 | 8 766,07 | 2 632,40 | 2 895,59 | 3 185,15 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,4 | Установка энергосберегающих светильников, воздушных линий электропередач |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925,10 | 5 417,57 | 5 959,33 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Установлены энергосберегающие светильники |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 16 302,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925,10 | 5 417,57 | 5 959,33 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3,5 | Инвентаризация всего оборудования наружного освещения |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.6 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |  | 2018-2023 | Итого по мероприятию | 13 224,69 | 0,00 | 13 224,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 047,39 | 0,00 | 8 047,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 5 177,30 | 0,00 | 5 177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4 "Украшение центральных улиц и площадей города к празднованию Нового года, 9 мая, Дня города |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 2 448,00 | 2 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования" |  |  |  | Итого по подпрограмме | 12 916,95 | 3 645,65 | 9 271,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 274,74 | 2 220,43 | 6 054,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 4 642,21 | 1 425,22 | 3 216,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 9 992,94 | 2 802,50 | 7 190,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 555,74 | 1 824,43 | 4 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 3 437,20 | 978,07 | 2 459,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципального района (софинансирование) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 9 992,94 | 2 802,50 | 7 190,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства/Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Выделены денежные средства из бюджета города Пушкино в целях частичного возмещения затрат по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных в городском поселении Пушкино |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6 555,74 | 1 824,43 | 4 731,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 3 437,20 | 978,07 | 2 459,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1,2 | Предоставление субсидии на установку камер видеонаблюдателя в подъездах многоквартирных домов (Средства МО) |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 2 924,01 | 843,15 | 2 080,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 719,00 | 396,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 1 205,01 | 447,15 | 757,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2,1 | Софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 305,01 | 235,15 | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Произведен капитальный ремонт фасада |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 305,01 | 235,15 | 69,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 2 619,00 | 608,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 719,00 | 396,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 900,00 | 212,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов |  | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | - |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  |  | 2 167 762,94 | 343 815,70 | 772 222,98 | 313 727,80 | 345 100,59 | 392 895,87 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  | 9 243,31 | 9 243,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  | 278 321,14 | 10 615,36 | 267 705,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета города Пушкино |  |  |  |  | 1 880 198,49 | 323 957,03 | 504 517,20 | 313 727,80 | 345 100,59 | 392 895,87 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- *Средства субсидии, предусмотренные соглашением по МБТ (субсидии) (Соглашение от 07.06.2018 № 12ВН-2Б/2018 между главным распорядителем средств бюджета Московской области и администрацией муниципального образования Московской области о предоставлении субсидии)

- Приложение №5 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

- «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | 1 | ед. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | 1 | ед. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | 1 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 4 | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | 1 | % | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | Реализованы проекты победителей Всеросийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | 1 | ед | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 6 | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | 1 | % | - | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 3 |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств), в том числе: | 1 | ед. | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
|  | зоны отдыха | - | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | пешеходные зоны | - | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | набережные |  | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | скверы | - | ед. |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | площади | - | ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | парки | - | ед. |  | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории г.п. Пушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество установленных детских игровых площадок | 1 | ед. | 44 | 21(3) | 17 | 21 | 21 | 21 | 2 |
| 9 | Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | 1 | % | 0 | 100 | - | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | 1 | %/ед. | 34/103 | 40/125 (3) | 50/142 | 60/167 | 70/188 | 80/209 | 1 |
| Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | 1 | % | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3. Формирование комфортной городской световой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | 1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество отремонтированных подъездов МКД | 1 | ед. | 60 | 309 | 109 | 109 | 109 | 109 | 1 |
| Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | 1 | ед. | 18 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 2 |
| 15 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | 1 | ед. | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | 1 | ед. | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |

- Приложение №6 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

| Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значения показателя |  |
|  | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  |
|  | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  |
|  | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Расчитывается по формуле:Dркот=Ркот/Рр*100%, Dркот-доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Ркот-количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Рр-общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. |  |
|  | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |  |
|  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |  |
|  | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства(утверждается на основании планов по благоустройству) |  |
|  | Количество установленных детских игровых площадок | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |  |
|  | Доля качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы | Рассчитывается как отношение количества качелей с жестким подвесом переоборудованных на гибкие подвесы к общему количеству качелей с жестким подвесом, выраженное в процентах |  |
|  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующему году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |  |
|  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |  |
|  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Кплан=Кфакт, где Кплан-«Количество модернизированных объектов»- это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов(городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт-«Количество модернизированных объектов»-это количество улиц, проездов ,набережных ,парковых зон ,объектов архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельский поселений) Московской области, единиц. |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов МКД | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области. |  |
|  | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Количество МКД,в которых проведен капитальный ремонт |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием |  |
|  | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли в замен внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано. |  |

Приложение №7 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы * |  | Источник финансирования ** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам **** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия ***** |  |  |
|  | Подпрограмма I «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 781 820,82 | - |  |  |
|  |  |  |  | 132 934,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 275 557,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 108 774,48 |  |  |  |
|  |  |  |  | 119 652,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 144 902,41 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 9 243,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 243,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 228 616,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 990,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 220 625,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 608 409,95 |  |  |  |
|  |  |  |  | 82 986,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | 180 502,28 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 191,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 211,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | 134 517,55 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 9 243,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 243,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 24 022,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 990,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 031,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Подготовительные работы проведения КБДТ (кронирование,опиловка,выкорчевывание пней,вывоз порубочных остатков,выравнивание участка,поднятие люков) | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 3 278,66 | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 278,66 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 356 488,35 | - |  |  |
|  |  |  |  | 51 544,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 689,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 60 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 66 550,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 73 205,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 9 243,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9 243,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 23 905,05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 7 873,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 031,12 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Лабораторные исследования, проведение экспертизы выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий |  |  | 864,43 | - |  |  |
|  |  |  |  | 164,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 700,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Приобретение и установка инфостендов | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 789,03 | - |  |  |
|  |  |  |  | 789,03 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Озеленение дворовых территорий (приобретение посадочного и грунтового материала, проведение работ по посадке и высадке) | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 4 433,33 | - |  |  |
|  |  |  |  | 4 433,33 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Устройство ограждений контейнерных площадок строительство новых и реконструкция существующих, обустройство твердого покрытия | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 20 099,73 | - |  |  |
|  |  |  |  | 3 164,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 934,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Приобретение и установка лавочек, скамеек | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 1 019,14 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1 019,14 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 117,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 117,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Приобретение и установка урн | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 374,11 | - |  |  |
|  |  |  |  | 374,11 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках исполнения гарантийных обязательств КБДТ 2017 года (10 дворов) | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 18 219,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 219,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Комплексное благоустройство дворовых территорий (освещение,озеленение,стенды,урны,лавки,ДИП,контейнерные площадки) | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 202 843,85 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 58 178,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 39 691,98 |  |  |  |
|  |  |  |  | 43 661,23 |  |  |  |
|  |  |  |  | 61 312,55 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета Московской области |  | 12870,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 870,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 32 768,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 638,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Обустройство и установка детских игровых площадок: Пушкинский м.р., г.п. Пушкино, мкр.Серебрянка д. 1, 2 ,5, 6, 55 - 1 ед., Пушкинский м.р., г.п. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д.3,5,7,9, ул.Строительная д. 2а,2,4,6,8,10,12 - 1 ед. | Средства бюджета Московской области |  | 12 870,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 870,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 32 768,20 | - |  |  |
|  |  |  |  | 32 638,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 130,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Видеонаблюдение | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 140 642,68 | - |  |  |
|  |  |  |  | 17 309,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 94924,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8582,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9440,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10384,86 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 191 724,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 191724 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Благоустройство общественных территорий | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 72 075,91 | - |  |  |
|  |  |  |  | 17 309,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 26358 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8582,5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 9440,78 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10384,86 |  |  |  |
|  | Благоустройство набережной реки Серебрянка (ул. Московский пр-т) | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 21 566,77 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 566,77 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 191 724,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 191 724,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Обустройство и создание зон отдыха | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 47000 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 47 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма II «Благоустройство территории муниципального образования» | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 1 093 735,46 | - |  |  |
|  |  |  |  | 189 596,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 225743,16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 204953,32 |  |  |  |
|  |  |  |  | 225448,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | 247993,46 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 41 430,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 404,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 41 026,35 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 796 438,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 142 616,93 |  |  |  |
|  |  |  |  | 159976,89 |  |  |  |
|  |  |  |  | 149197,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 164117,71 |  |  |  |
|  |  |  |  | 180529,48 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 33 382,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 404,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 978,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории муниципального образования | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 244 435,44 |  |  |  |
|  |  |  |  | 42 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 708,49 |  |  |  |
|  |  |  |  | 53 845,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 59 229,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65 152,45 |  |  |  |
|  | Проведение экспертизы исполнения контрактов | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Исполнение наказов избирателей | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 10 402,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 417,91 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 984,09 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Обеспечение текущего содержания территории муниципального образования | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Отлов и содержание безнадзорных животных | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 699,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 499,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Обустройство и приведение в нормативное состояние элементов благоустройства въездных групп в город | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Освобождение территории г.п. Пушкино от незаконно размещенных нестационарных объектов (гаражей, ракушек, тентов, сараи, и т.д.) с организацией последующего вывоза мусора и благоустройства территории | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 8 439,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 329,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 110,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 217,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 217,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 404,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 404,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Актуализация схем закрепления и санитарной очистки территорий | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 1 200,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 200,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Создание условий для эффективного функционирования МБУ «Пушгорхоз» | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 505 175,35 | - |  |  |
|  |  |  |  | 87 952,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 101 604,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 95 352,92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 104 888,21 |  |  |  |
|  |  |  |  | 115 377,03 |  |  |  |
|  | Приобретение коммунальной техники | Средства Московской области |  | 32 978,96 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 32 978,96 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 17 141,04 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 17 141,04 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Воспроизводство зеленых насаждений на территории городского поселения Пушкино | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Эвакуация брошенных транспортных средств | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 450,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Выполнение работ по ремонту мемориала "Скорбящая мать" г.Пушкино | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Создание условий для эффективного функционирования МБУ "Пушгорхоз" (очистка пескобазы) | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 4 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 320,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Обеспечение текущего содержания территории общего пользования | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 3 360,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 360,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 294 848,53 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 532,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 65766,27 |  |  |  |
|  |  |  |  | 55755,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 61330,88 |  |  |  |
|  |  |  |  | 67463,98 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета московской области |  | 8 047,39 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 047,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Техническое обслуживание сети уличного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 61 498,45 | - |  |  |
|  |  |  |  | 9 000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 14 450,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 495,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 12 644,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 13 908,95 |  |  |  |
|  | Содержание объектов сети уличного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 192 216,07 | - |  |  |
|  |  |  |  | 33 356,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 37 372,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 36 702,90 |  |  |  |
|  |  |  |  | 40 373,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 44 410,55 |  |  |  |
|  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 19 654,71 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2 175,50 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 766,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 632,40 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 895,59 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 185,15 |  |  |  |
|  | Установка энергосберегающих светильников, воздушных линий электропередач | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 16 302,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 925,10 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 417,57 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 959,33 |  |  |  |
|  | Инвентаризация всего оборудования наружного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурнохудожественного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 5 177,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 177,30 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета московской области |  | 8 047,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 8 047,39 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Украшение центральных улиц и площадей города к празднованию Нового года, 9 мая, Дня города» | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 2 448,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 448,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 4 642,21 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1 425,22 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 216,99 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 8 274,74 | - |  |  |
|  |  |  |  | 2 220,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6 054,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 3 437,20 | - |  |  |
|  |  |  |  | 978,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 459,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 6 555,74 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 824,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 731,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Ремонт подъездов многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципального района (софинансирование) | Средства бюджета Московской области |  | 6 555,74 | - |  |  |
|  |  |  |  | 1 824,43 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 731,31 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 3 437,20 | - |  |  |
|  |  |  |  | 978,07 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 459,13 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Предоставление субсидии на установку камер видеонаблюдателя в подъездах многоквартирных домов (Средства МО) | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино» |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 1 205,01 | - |  |  |
|  |  |  |  | 447,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 757,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1719,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 396,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 323,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 305,01 | - |  |  |
|  |  |  |  | 235,15 |  |  |  |
|  |  |  |  | 69,86 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов, связанных с предоставлением доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Средства бюджета Московской области |  | 1 719,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 396,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 323,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 900,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 212,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 688,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| * – наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы; |  |  |  |  |  |  |  |
| ** – федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского поселения Пушкино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников – указываются реквизиты соглашений и договоров. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** – указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |  |  |  |  |  |  |  |
| **** – указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** – заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №8 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района,

подлежащих благоустройству

| № п/п | Адрес |  |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | г.п.Пушкино, Ярославское шоссе д. 8,8а |  |
| 2 | г.п.Пушкино, ул.Горького д. 2,2а,4,4а |  |
| 3 | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 18 |  |
| 4 | г.п.Пушкино, Московский пр. д.28,30,32, ул. Чехова д. 9,11,13 |  |
| 5 | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 34,36,38/14 |  |
| 6 | г.п. Пушкино, ул. Л.Толстого д.20а |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул. Некрасова 28/6, 3-ая ул.Серебрянская д. 6 |  |
| 8 | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 8, 9б |  |
| 9 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 41,47 |  |
| 10 | г.п.Пушкино, 1-ый Добролюбовский пр-д,26 |  |
| 11 | г.п. Пушкино, ул. Лесная д. 1, ул. Л.Толстого д. 2а |  |
| 12 | г.п.Пушкино, ул. Заводская 10,12 |  |
| 13 | г.п. Пушкино, м-н. Заветы Ильича, пр. Марата д. 7,9, ул. Степана Разина д. 3 |  |
| 14 | г.п.Пушкино, ул.Тургенева, д. 9, ул.Некрасова д. 2,8, 16, 16а,12 |  |
| 15 | г.п.Пушкино, ул. Институтская д. 10,21,13,14 |  |
| 16 | г.п.Пушкино, мкр. Инессы Арманд, д. 3 |  |
| 17 | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 11,12,13 внутриквартальным проездом |  |
| 18 | г.п. Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Разина д. 4, 5,6,11 |  |
| 19 | г.п.Пушкино, ул. Л.Толстого д. 19 |  |
| 20 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 61 |  |
| 21 | г.п.Пушкино, м-н. Мамонтовка, ул. Мира д. 1,2 |  |
| 22 | г.п.Пушкино, 4-й Акуловский пр., д.3,5 ,3-й Акуловский пр-д, д. 4,6 |  |
| 2019 год |  |  |
| 1 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 2,4 |  |
| 2 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, Пушкинское шоссе д. 4,6,8 |  |
| 3 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Гоголевская д. 2,4 |  |
| 4 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул.Льва Толстого д. 23 |  |
| 5 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 58 |  |
| 6 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д.3,5,7,9, ул.Строительная д. 2а,2,4,6,8,10,12 |  |
| 7 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а |  |
| 8 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка ул.Рабочая, д.7, д.8б,д. 9,д.10 |  |
| 9 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул. Надсоновская д. 1,3,5 |  |
| 10 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 1, 2 ,5, 6, 55 |  |
| 11 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 1,3, ул. Тургенева д. 2 |  |
| 12 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 21/35, ул. 50 лет Комсомола д. 37 |  |
| 13 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Мира д. 7, д. 8 |  |
| 14 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул.Первомайская д.12 |  |
| 15 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, мкр. Кудринка, ул. Октябрьская д.28,30,32 |  |
| 16 | Пушкинский район, г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д.19, 21, 27, ул.Надсоновская д.26, 28 |  |
| 2020 год |  |  |
| 1 | г.п. Пушкино, ул.Набережная д.6, Ярославское д. 10, 12 |  |
| 2 | г.п. Пушкино, ул.50 лет Комсомола, д.31 |  |
| 3 | г.п. Пушкино, мкр. Серебрянка д.21, 22, 23, 57 (согласно инвентаризации работы будут проходить мкр. Серебрянка, д. 23, 57) |  |
| 4 | г.п. Пушкино, ул. Крылова д.1, Московский пр-т д. 14, 16 (согласно инвентаризации работы будут проходить Московский пр-т д. 14, 16) |  |
| 5 | г.п. Пушкино, Московский пр-т д.57 корпус 1, 2, 3, 4 (работы будут проходить на муниципальной территории Московский пр-т д.57 корпус 1, 2) |  |
| 6 | г.п. Пушкино, ул. 3-й Акуловский пр-д. д.10а |  |
| 7 | г.п. Пушкино, мкр. Серебрянка д. 18,19, 20, 56 |  |
| 8 | г.п. Пушкино, Московский пр-т д.53 |  |
| 9 | г.п. Пушкино, мкр. И.Арманд д.13, 14 ,16, 17 (работы будут проходить на муниципальной территории мкр. И.Арманд д. 17) |  |
| 10 | г.п. Пушкино, пр-д Розанова д.3, Московский пр-т д. 44 (работы будут проходить на муниципальной территории Московский пр-т д. 44) |  |
| 11 | г.п. Пушкино, Надсоновский тупик д.5, Надсоновский пр-д д. 3, ул. Надсоновская д. 8 (согласно инвентаризации работы будут проходить ул. Надсоновская д. 8) |  |
| 12 | г.п. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная д. 11, 12, 13, 14 |  |
| 13 | г.п. Пушкино, мкр. Серебрянка д. 14,15,16,17 |  |
| 14 | г.п. Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |  |
| 15 | г.п. Пушкино, ул. Вокзальная д. 8,10 |  |
| 16 | г.п. Пушкино, Московский пр. 35,37,39,41/12 |  |
| 17 | г.п. Пушкино, Московский пр-т д. 49, 2-й Фабричный пр. д. 4а |  |
| 18 | г.п. Пушкино, 1-ая Серебрянская д. 12, 14 |  |
| 19 | г.п. Пушкино, ул. Боголюбская д. 3а |  |
| 20 | г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 11, д. 8а, д. 12а, д. 12б |  |
| 21 | г.п. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1, 15/2 |  |
| 22 | г.п. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д.14, 14А |  |
| 23 | г.п. Пушкино, ул. Крылова д. 4,6а,6,8/5 |  |
| 24 | г.п. Пушкино, ул. Соколовская, д. 31 |  |
| 2021 год |  |  |
| 1 | г.п.Пушкино, 1-й Добролюбовский д. 26 |  |
| 2 | г.п.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Дзержинского д. 2а |  |
| 3 | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 6,7 |  |
| 4 | г.п.Пушкино, Московский пр. д. 53 |  |
| 5 | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 21 |  |
| 6 | г.п.Пушкино, ул.Добролюбова д. 30,32, ул.Железнодорожная д. 2а |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 5/7, 2/9 |  |
| 8 | г.п.Пушкино, ул.Добролюбова д. 11 |  |
| 9 | г.п.Пушкино, 50 лет Комсомола д. 28,30 |  |
| 10 | г.п.Пушкино, ул.Заводская д. 8 |  |
| 11 | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 25,50 |  |
| 12 | г.п.Пушкино, ул.Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б |  |
| 13 | г.п.Пушкино, ул. Первомайская д. 7а |  |
| 14 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 28,30,32 |  |
| 15 | г.п.Пушкино, ул. Первомайская д. 3а |  |
| 16 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Текстильщиков д. 16 |  |
| 17 | г.п.Пушкино, ул.Московский пр-т д. 27 |  |
| 18 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 31 |  |
| 19 | г.п.Пушкино, ул.Островского д. 6,8 |  |
| 20 | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 21,22,23,57 |  |
| 21 | г.п.Пушкино, мкр.Арманд д. 3а,5а |  |
| 2022 год |  |  |
| 1 | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1 |  |
| 2 | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 9, ул.Некрасова д. 7 |  |
| 3 | г.п..Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а |  |
| 4 | г.п.Пушкино, ул.Озерная д. 11 корп. 1,23 |  |
| 5 | г.п.Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |  |
| 6 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 38,40 |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 15/2 |  |
| 8 | г.п.Пушкино, ул. Писаревская д. 6 |  |
| 9 | г.п.Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д. 14,14а |  |
| 10 | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 5 |  |
| 11 | г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, Спортивный пр. д. 2 |  |
| 12 | г.п.Пушкино, Акуловское шоссе д. 15/5 |  |
| 13 | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |  |
| 14 | г.п.Пушкино, мкр. Дзержинец д. 31 |  |
| 15 | г.п.Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 6,4 |  |
| 16 | г.п.Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 10,12 |  |
| 17 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 23,25,29 |  |
| 18 | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 19,21 |  |
| 19 | г.п.Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 10а |  |
| 20 | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 3,4 |  |
| 21 | г.п.Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Соколовская д. 31 |  |
| *Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с требованиями постановления администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в городском поселении Пушкино», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино» |  |  |

Приложение №9 к муниципальной программе

- «Формирование современной городской среды на территории

- городского поселения Пушкино»

Адресный перечень общественных территорий городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района,

подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству |
| --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |
| 1 | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд | Инженерно-геодезическая документация, проектно-сметная документации |
| 2 | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова | Инженерно-геодезическая документация, проектно-сметная документации |
| 3 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Разработка инженерно-геодезической документации территории лесопарка «Северный» |
| 4 | Набережная реки Серебрянка | Разработка инженерно-геодезической документации набережной реки Серебрянка |
| 2019 год |  |  |
| 1 | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд | Реализация |
| 2 | Набережная реки «Серебрянка» (г. Пушкино, Московская обл.) | Реализация |
| 2020 год |  |  |
| 1 | г. Пушкино, Сквер «Домбровского» по ул. Писаревской; | Реализация |
| 2 | г. Пушкино, Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова; | Реализация |
| 3 | г. Пушкино, Сквер по ул. Марата д.1 в мкр. Заветы Ильича | Реализация |
| 4 | г.п. Пушкино, Привокзальная площадь | Реализация |
| 5 | Лесопарк «Северный» (Западная сторона) |  |
| 2021 год |  |  |
| 1 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Реализация проекта (2 очередь) |
| 2 | Набережная реки «Серебрянка» (г. Пушкино, Московская обл.) | Реализация 2 этапа |
| 3 | Центральный парк культуры и отдыха г.Пушкино |  |
| 2022 год |  |  |
| 1 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Реализация проекта (3очередь) |
| 2 | Сквер в районе д.2 по ул.Московский проспект (привокзальная площадь) |  |

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с требованиями постановления администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в городском поселении Пушкино», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино»

Приложение №10 к муниципальной программе

- «Формирование современной комфортной городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 за счет средств указанных лиц

| №п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности ( пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разумов К.А. | Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, ул 1-я Серебрянская 50:13:0070201:5167 | Многофункциональное здание (магазин товаров эпизодического спроса) | строительство | 2024 |
| 2 | Щепина Е.Ф. | Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, мкр Заветы Ильича, проезд Ильича 50:13:0050312:515 | Здание бытового обслуживания | строительство | 2024 |