Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 31.03.2023 № 1274-ПА

«

ПАСПОРТ

муниципальной программы Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий управление благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение качества и комфорта среды на территории Городского округа Пушкинский Московской области. Повышение уровня благоустройства городской среды на территории Городского округа Пушкинский Московской области, улучшение имиджевых характеристик городского округа |  |  |  |  |  |
|  | 2. Обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, |  |  |  |  |  |
|  | 3. Формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм |  |  |  |  |  |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи) |  |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области (в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи) |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда». Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства, а также способствующих улучшению архитектурно-художественного облика, созданию современной среды для жизни |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» Обеспечение нормативного содержания территории городского округа, обеспечение сохранности жилищного фонда. Решение задач работы Административной комиссии |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 848 783,37 | 1 847 479,75 | 2 002 731,66 | 1 438 674,28 | 1 279 948,84 | 1 279 948,84 |
| Средства бюджета Московской области | 1 711 346,45 | 464 558,92 | 873 875,19 | 372 912,34 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 140 805,00 | 140 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 9 700 934,82 | 2 452 843,67 | 2 876 606,85 | 1 811 586,62 | 1 279 948,84 | 1 279 948,84 |

2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Городского округа Пушкинский Московской области является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно подпункту 1 статьи 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области» под благоустройством территории принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий Городского округа Пушкинский Московской области (далее - городской округ) – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления городского округа.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей Администрации городского округа является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов городского округа большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит 
к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства среды на территории городского округа, улучшение имиджевых характеристик.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования городского округа.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий 
с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском округе, будет стимулировать жителей городского округа к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, могут быть включены в Программу и осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня благоустройства указанных участков путём заключения соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа.

3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

За 2022 год в рамках Программы фактически реализовано благоустройство 2 общественных территорий, выполнено комплексное благоустройство на 12 дворовых территорий, установлено 10 детских игровых площадок, выполнены мероприятия по устройству 2 линий наружного освещения и архитектурно-художественного освещения, устранено 5000 квадратных метров асфальтового покрытия дворовых территорий, заменено 2800 неэнергоэффективных светильников наружного освещения, отремонтировано 23 подъезд и в 72 многоквартирных домах проведен капитальный ремонт.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского округа является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории городского округа потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий городского округа из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории городского округа, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий городского округа для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления городского округа, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках Программы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории городского округа
и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан

- и организаций в реализации мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- проведение информационно-разъяснительной работы в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

Программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1) включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета Городского округа, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей.

- Подпрограмма 2 (далее – Подпрограмма 2) «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории городского округа, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Подпрограмма 2 предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем и направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов.

- При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Ответственные исполнители за реализацию мероприятий выполняют мероприятия по оказанию услуг по осуществлению функций муниципального заказчика по контролю объемов 
и сроков выполнения работ, надлежащего исполнения обязательств 
и своевременного устранения выявленных недостатков, оформлению отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств при выполнении работ на объектах благоустройства.

4. Целевые показатели

муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы

| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы |  |  |  |  | Номера основных мероприятий, подпрограммы оказывающие влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество благоустроенных общественных территорий | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03 1.01.02 1.01.05 1.01.06 1.01.20 1.01.21 |
| 22. | Количество установленных детских, игровых площадок | Обращение | Единица | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| 43. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04 |
| 2 | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Обращение | Единица | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01 |
| 22. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 2540,90 | 2540,90 | 2270 | 950 | 950 | 950 | 2.01.01 |
| 83. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Отраслевой показатель | Единица | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.01.02 |
| 84. | Количество приобретенной коммунальной техники | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 85 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2.01.04 |
| 85. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.17 |
| 16. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 8 7. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 7524386,38 | 7524386,38 | 7524386,38 | 7524386,38 | 7524386,38 | 7524386,38 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.17, 2.01.18, 2.01.19 2.01.03 2.01.24 |
| 18. | Замена детских игровых площадок | Отраслевой показатель | Единица | 22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.01.20 |
| 9. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.22 |
| 10. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.23 |

| Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы № п/п; Наименование показателя; Единица измерения; Порядок расчета; Источник данных; Периодичность представления. 11; 2; 3; 4; 5; 6. 1; Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда». 1.1; Количество благоустроенных общественных территорий; Ед.; Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.2; Количество установленных детских, игровых площадок; Ед.; Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога); Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.3; Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; Ед.; Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с нарастающим итогом; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.4; Количество благоустроенных дворовых территорий; Ед.; Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.5; Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта; Кв. м.; Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.6; Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций; Единица; Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.7; Количество приобретенной коммунальной техники; Единица; Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области; Определяется ОМСУ; Годовая. 1.8.; Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области; Ед.; Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области; Определяется ОМСУ; Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области. 1.9; Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области; Единица; Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.10; Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств; Квадратный метр; Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа; Определяется ОМСУ; Ежеквартальная. 1.11; Замена детских игровых площадок; Ед.; Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год; Определяется ОМСУ; Годовая. 1.12; Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения; Ед.; Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год; Определяется ОМСУ; Годовая. 1.13.; Количество установленных шкафов управления наружным освещением; Ед.; Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год; Определяется ОМСУ; Годовая. |
| --- |
| 2. |  | Результаты |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |  |  |
| 2.2. |  | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |  |  |
| 2.3. |  | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |  |  |
| 2.4. |  | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Значение определяется как фактическое количество реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в отчетном периоде |  |  |
| 2.5. |  | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (лесопарковых зон) в отчетном периоде |  |  |
| 2.6. |  | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосований на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. |  |  |
| 2.7. |  | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |  |  |
| 2.8. |  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (зон для досуга и отдыха, благоустроенных в парках культуры и отдыха) в отчетном периоде |  |  |
| 2.9. |  | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (пространств для активного отдыха) в отчетном периоде |  |  |
| 2.10. |  | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |  |  |
| 2.11. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |  |  |
| 2.12. |  | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |  |  |
| 2.13. |  | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |  |  |
| 2.14. |  | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |  |  |
| 2.15. |  | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |  |  |
| 2.16. |  | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  |  |
| 2.17. |  | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |  |  |
| 2.18. |  | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |  |  |
| 2.19. |  | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |  |  |
| 2.20. |  | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |  |  |
| 2.21. |  | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |  |  |
| 2.22. |  | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |  |  |
| 2.23. |  | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |  |  |
| 2.24. |  | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |  |  |
| 2.25. |  | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ городского округа |  |  |
| 2.26. |  | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |  |  |
| 2.27. |  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |  |  |
| 2.28. |  | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |  |  |
| 2.29. |  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |  |  |
| 2.30. |  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |  |  |
| 2.31. |  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |  |  |
| 2.32. |  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |  |  |
| 2.33. |  | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет бюджетных средств | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |  |  |
| 2.34. |  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |  |  |
| 2.35. |  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль и оценка качества выполненных работ |  |  |
| 2.36. |  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |  |  |
| 2.37. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |  | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |  |  |
| 2.38. |  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |  |  |

|  | Приложение 1 к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

|  | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы |  | Срок исполнения мероприятия (годы) | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды |  | 2023-2027 | Итого | 1 430 320,00 | 210 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 692 800,00 | 527 520,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 271 360,96 | 22 260,00 |  |  |  |  |  |  |  | 73 436,80 | 175 664,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 018 154,04 | 46 935,00 |  |  |  |  |  |  |  | 619 363,20 | 351 855,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 140 805,00 | 140 805,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий |  | 2023-2027 | Итого | 210 000,00 | 210 000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 22 260,00 | 22 260,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 46 935,00 | 46 935,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 140 805,00 | 140 805,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий |  | 2023-2027 | Итого | 940 320,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 532 800,00 | 407 520,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 192 180,96 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 56 476,80 | 135 704,16 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 748 139,04 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 476 323,20 | 271 815,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед. |  | 2023-2027 |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) |  | 2023-2027 | Итого | 280 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 160 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 56 920,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16 960,00 | 39 960,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 223 080,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 143 040,00 | 80 040,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроенны скверы, ед. |  | 2023-2027 |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области |  | 2023-2027 | Итого | 628 535,36 | 373 449,24 |  |  |  |  |  |  |  | 254 431,49 | 654,63 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 103 006,73 | 74 220,16 |  |  |  |  |  |  |  | 28 131,94 | 654,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 525 528,63 | 299 229,08 |  |  |  |  |  |  |  | 226 299,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон |  | 2023-2027 | Итого | 568 930,00 | 315 798,51 |  |  |  |  |  |  |  | 253 131,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 60 306,58 | 33 474,64 |  |  |  |  |  |  |  | 26 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 508 623,42 | 282 323,87 |  |  |  |  |  |  |  | 226 299,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены лесопарковые зоны, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований |  | 2023-2027 | Итого | 44 865,00 | 44 865,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 31 405,50 | 31 405,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 459,50 | 13 459,50 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» |  | 2023-2027 | Итого | 11 485,73 | 11 485,73 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МАУ «Пушкинская электросеть» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 8 040,02 | 8 040,02 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 445,71 | 3 445,71 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха |  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха |  | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроены пространства для активного отдыха, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 |  | Итого | 3 254,63 | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 654,63 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 3 254,63 | 1 300,00 |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,00 | 654,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Благоустроенны общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 01.21. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III | IV |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | I |  | II |  | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Мероприятие 01.22. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах) реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт. |  |  |  | Итого | Итого 2023 году |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | I |  | II |  | III | IV | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме I |  |  |  | Итого | 2 058 855,36 | 583 449,24 |  |  |  |  |  |  |  | 947 231,49 | 528 174,63 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 374 367,69 | 96 480,16 |  |  |  |  |  |  |  | 101 568,74 | 176 318,79 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 543 682,67 | 346 164,08 |  |  |  |  |  |  |  | 845 662,75 | 351 855,84 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 140 805,00 | 140 805,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01

«Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий»

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/прирост мощ-ности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ |  | Открыте объекта/завершение работ | Пре-дельная стоимость объекта капитального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области Благоустройство общественных территорий центральной части города Пушкино Московской области |  |  | Работы по благоустройству |  | 2023 | 2023 | 210 000,00 |  |  | Итого |  | 210 000,00 |  | 210 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 22 260,00 |  | 22 260,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 46 935,00 |  | 46 935,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 140 805,00 |  | 140 805,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.02

«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий»

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/прирост мощ-ности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ |  | Открыте объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строитель-ства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области Площадь перед станцией Пушкино | - |  | Работы по благоустройству с прохождение экспертизы |  | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 283 200,00 |  | Итого | 283 200,00 | 0,00 | 283 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 30 019,20 | 0,00 | 30 019,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 253 180,80 | 0,00 | 253 180,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 2. | Городской округ Пушкинский Московской области Городской парк культуры Ивантеевка (2-я очередь) | - |  | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) |  | 01.07.2024-15.10.2025 | 18.10.2025 | 499 200,00 |  | Итого | 499200,00 | 0,00 | 249 600,00 | 249 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 109 574,40 | 0,00 | 26457,60 | 83116,80 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 389 625,60 | 0,00 | 223 142,40 | 166 483,20 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 3. | Городской округ Пушкинский Московской области Набережная оз. Травинское в г. Пушкино | - |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 157 920,00 |  | Итого | 157920,00 | 0,00 | 0,00 | 157 920,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 52 587,36 | 0,00 | 0,00 | 52 587,36 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 105 332,64 | 0,00 | 0,00 | 105 332,64 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.03

«Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)»

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/прирост мощ-ности объекта строительства(кв.метр, погонный метр, место, койко-местои так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ |  | Сроки проведения работ |  | Открытие объекта/завершение работ | Предель-ная стои-мость объекта капитального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области Сквер у ст. Софрино по адресу: Пушкинский г.о., п. Софрино, ул. Вокзальная, д.7а | - |  | Работы по благоустройству с прохождение экспертизы |  | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 80 000,00 |  | Итого | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 8 480,00 | 0,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 520,00 | 0,00 | 71 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 2. | Городской округ Пушкинский Московской области Сквер у ст. Пушкино по адресу: г.Пушкино, Московский проспект, д.1 | - |  | Работы по благоустройству с прохождение экспертизы |  | 01.03.2024-15.10.2024 | 18.10.2024 | 80 000,00 |  | Итого | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 8 480,00 | 0,00 | 8 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 71 520,00 | 0,00 | 71 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 3. | Городской округ Пушкинский Московской области Сквер в п. Правдинский, ул. Леина, 14 | - |  | Работы по благоустройству с прохождение экспертизы |  | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 60000,00 |  | Итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
| 4. | Городской округ Пушкинский Московской области Сквер в г. Красноармейск «Площадь победы», ул. Краснофлотская | - |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 01.03.2025-15.10.2025 | 18.10.2025 | 60000,00 |  | Итого | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | 19 980,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 | 40 020,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |  |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02

«Благоустройство лесопарковых зон»

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта |  | Мощ-ность/приростмощности объекта строительства(кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ |  | Открыте объекта/завершение работ |  | Предель-ная стои-мость объекта капитального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) |  | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области Благоустройство лесопарка Северный по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, Лесопарк Северный | - |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 2022-2024 | 2024 |  | 548 370,00 |  |  |  | Итого | 548 370,00 | 295 238,51 | 253 131,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 58 127,22 | 31 295,28 | 26 831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 490 242,78 | 263 943,23 | 226 299,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Городской округ Пушкинский Московской области Московская область, городской округ Пушкинский, г. Красноармейск, в районе бульвара Зубова | - |  | Работы по благоустройству с прохождением экспертизы |  | 2023-2025 | 2025 |  | 20 560,00 |  |  |  | Итого | 20 560,00 | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 179,36 | 2 179,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 18 380,64 | 18 380,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.03

«Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований»

Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ Прирост мощности объекта строительства(кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открыте объекта/завершение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капитального строи-тельст-ва/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Красноармейск, ул. Спортивная, д.12 | - | Строительство | 2023 |  | 6 100,00 |  |  |  | Итого |  | 6 100,00 |  | 6 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 4 270,00 |  | 4 270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 830,00 |  | 1 830,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| 2 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, п. Софрино, ул. Микрорайон, д.1, д.6, д.6а | - | Строительство | 2023 | - | 8855,00 |  |  | Итого |  | 8 855,00 |  | 8 855,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 6 198,50 |  | 6 198,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 656,50 |  | 2 656,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |  |
| 3 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г.п. Лесной ул. Пушкина д.6,8 | - | Строительство | 2023 | - | 8 855,00 |  |  |  | Итого |  | 8 855,00 |  | 8 855,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 6 198,50 |  | 6 198,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 656,50 |  | 2 656,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| 4 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, ул. Задорожная д.1 - Дзержинского д.11 | - | Строительство | 2023 | - | 6100,00 |  |  |  | Итого |  | 6 100,00 |  | 6 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 4 270,00 |  | 4 270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 830,00 |  | 1 830,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| 5 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Пушкино, Московский пр-т д.5 | - | Строительство | 2023 | - | 6100,00 |  |  |  | Итого |  | 6 100,00 |  | 6 100,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 4 270,00 |  | 4 270,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 830,00 |  | 1 830,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
| 6 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 16, д. 17, д. 18 | - | Строительство | 2023 | - | 8855,00 |  |  |  | Итого |  | 8 855,00 |  | 8 855,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 6 198,50 |  | 6 198,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 656,50 |  | 2 656,50 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | - |  |

|  | Приложение 2 к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» |
| --- | --- |

Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия (годы) |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 |  | Итого | 70 961,31 |  | 70 961,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 13 681,56 |  | 13 681,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57 279,75 |  | 57 279,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого | 70 961,31 |  | 70 961,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 13 681,56 |  | 13 681,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57 279,75 |  | 57 279,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | 11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 |  | Итого | 7 428 050,15 |  | 1 736 937,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 898 615,36 |  | 1 252 911,99 |  | 1 269 792,84 | 1 269 792,84 | Администрация Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 420 486,48 |  | 1 730 799,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 897 902,36 |  | 1 252 198,99 |  | 1 269 792,84 | 1 269 792,84 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 563,67 |  | 6 137,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,00 |  | 713,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого | 86 471,95 |  | 28 751,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 680,00 |  | 10 680,00 |  | 10 680,00 | 10 680,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «Пушкинское городское хозяйство», |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 83 725,63 |  | 26 005,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 680,00 |  | 10 680,00 |  | 10 680,00 | 10 680,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 746,32 |  | 2 746,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7660,9 |  | 2540,9 |  |  |  |  | 0 |  | 2540,9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2270 |  | 950 |  | 950 | 950 |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 |  | Итого | 9 695,92 |  | 2 995,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 350,00 | 3 350,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 017,57 |  | 317,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3 350,00 | 3 350,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 678,35 |  | 2 678,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед. |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  | 4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 7 | 7 |  |
|  | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |  |  | Итого | 2 139,00 |  | 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,00 |  | 713,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 139,00 |  | 713,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 713,00 |  | 713,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных административных комиссий, ед. |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 |  | Итого | 588 956,12 |  | 239 489,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 741,00 |  | 241,71 |  | 241,71 | 241,71 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МБУ ГХ «Пушкинское», управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 588 956,12 |  | 239 489,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 741,00 |  | 241,71 |  | 241,71 | 241,71 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество приобретенной коммунальной техники, ед. |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 167 |  | 89 |  |  |  |  | 77 |  | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 75 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2.5. | Мероприятие 01.15. Содержание дворовых территорий | 2023-2027 |  | Итого | 2 238 384,66 |  | 556 685,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 731,71 |  | 480 731,71 |  | 335 118,11 | 335 118,11 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 238 384,66 |  | 556 685,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 731,71 |  | 480 731,71 |  | 335 118,11 | 335 118,11 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5719770,04 |  | 5719770,04 |  |  |  |  | 5719770,04 |  | 5719770,04 |  |  |  | 5719770,04 |  |  |  | 5719770,04 |  | 5719770,04 |  | 5719770,04 |  | 5719770,04 | 5719770,04 |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.16. Содержание в чистоте территорий города (общественные пространства) | 2023-2027 |  | Итого | 2 954 003,51 |  | 575 940,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 533,66 |  | 508 000,66 |  | 650 264,26 | 650 264,26 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 2 954 003,51 |  | 575 940,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569 533,66 |  | 508 000,66 |  | 650 264,26 | 650 264,26 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 872355,84 |  | 872355,84 |  |  |  |  | 872355,84 |  | 872355,84 |  |  |  | 872355,84 |  |  |  | 872355,84 |  | 872355,84 |  | 872355,84 |  | 872355,84 | 872355,84 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.17. Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) |  | 2023-2027 | Итого |  | 115 211,08 |  | 23 409,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 801,48 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 115 211,08 |  | 23 409,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 801,48 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед. |  |  |  |  | Всего |  | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 32 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| 2.7. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 |  | Итого | 137 637,25 |  |  | 20 489,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 489,91 |  |  | 20 489,91 |  | 38 083,76 | 38 083,76 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «Пушкинские Парки», МАУК Центр культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 137 637,25 |  |  | 20 489,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 489,91 |  |  | 20 489,91 |  | 38 083,76 | 38 083,76 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 932260,50 |  |  | 932260,50 |  |  |  | 932260,50 |  | 932260,50 |  |  |  | 932260,50 |  |  |  | 932260,50 | 932260,50 |  |  | 932260,50 |  | 932260,50 | 932260,50 |  |
| 2.8. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское, МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинско», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Мероприятие 01.20. Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 |  | Итого | 185 275,66 |  |  | 66 406,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 869,60 |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский»,МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство», МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 185 275,66 |  |  | 66 406,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 869,60 |  |  | 10 000,00 |  | 10 000,00 | 10 000,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Замена детских игровых площадок, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62 |  |  | 22 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 22 | 10 |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  |
| 2.10. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 |  | Итого | 1 110 025,00 |  |  | 222 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 005,00 |  |  | 222 005,00 |  | 222 005,00 | 222 005,00 | МАУ «Пушкинская электросеть» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 110 025,00 |  |  | 222 005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 005,00 |  |  | 222 005,00 |  | 222 005,00 | 222 005,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество светильников, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29956 |  |  | 29956 |  |  |  | 29956 |  | 29956 |  |  |  | 29956 |  |  |  | 29956 | 29956 |  |  | 29956 |  | 29956 | 29956 |  |
| 2.11. | Мероприятие 01.22. Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское»,МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.12 | Мероприятие 01.23. Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский»,МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ Софрино», МКУ«Черкизово»,МКУ«Ашукино», МБУ «Городское хозяйство», МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных шкафов управления наружным освещениям, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.13 | Мероприятие 01.24. Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 |  | Итого | 250,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 250,00 |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,00 |  |  | 50,00 |  | 50,00 | 50,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 2.14 | Мероприятие 01.25. Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское», МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество организованных субботников и общественных работ, ед. |  |  |  | Всего 0 |  |  | Итого 2023 год 0 | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Мероприятие 01.26. Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»; МКУ «Пушкинское городское хозяйство», МКУ «Царёво», МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС», МКУ «Зеленоградский», МКУ «Лесной», МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино», МКУ «Черкизово», МКУ «Ашукино», МБУ «Городское хозяйство» , МБУ ГХ «Пушкинское»,МАУ «Пушкинская электросеть», МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства Дорожного фонда Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управление жилищно-коммунального хозяйства. МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1. | Мероприятие 02.01. Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 535 |  |  | 107 | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 50 |  |  |  | 27 | 107 |  |  | 107 |  | 107 | 107 |  |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 |  | Итого | 143 068,00 |  |  | 61 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 760,00 |  |  | 30 500,00 |  | 10 156,00 | 10 156,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 40 247,64 |  |  | 6 518,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260,56 |  |  | 10 156,50 |  | 10 156,00 | 10 156,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102 820,36 |  |  | 54 977,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 499,44 |  |  | 20 343,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 |  | Итого | 143 068,00 |  |  | 61 496,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 760,00 |  |  | 30 500,00 |  | 10 156,00 | 10 156,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 40 247,64 |  |  | 6 518,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 260,56 |  |  | 10 156,50 |  | 10 156,00 | 10 156,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 102 820,36 |  |  | 54 977,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 499,44 |  |  | 20 343,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1046 |  |  | 514 |  |  |  | 100 |  | 200 |  |  |  | 100 |  |  |  | 114 | 133 |  |  | 133 |  | 133 | 133 |  |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице управление жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «ЖЭУ Пушкино» |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед. |  |  |  | Всего |  |  | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме II |  |  |  | Итого | 7 642 079,46 |  |  | 1 869 394,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 929 375,36 |  |  | 1 283 411,99 |  | 1 279 948,84 | 1 279 948,84 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 474 415,68 |  |  | 1 750 999,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 901 162,92 |  |  | 1 262 355,49 |  | 1 279 948,84 | 1 279 948,84 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 167 663,78 |  |  | 118 394,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 212,44 |  |  | 21 056,50 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием F2.01

«Ремонт дворовых территорий»

Подпрограммы 2 ««Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-ность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предель-ная стои-мость объекта капитального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 1, 2, 3 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 13 166,50 |  | Итого | 13 166,50 | 13 166,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 1 395,61 | 1 395,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 770,44 | 11 770,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д.д. 7, 9, 11, ул. Парковая, д.д. 14, 16, 18 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 7 866,00 |  | Итого | 7 866,00 | 7 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 833,80 | 833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 7 032,20 | 7 032,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 52, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 9 306,00 |  | Итого | 9 306,00 | 9 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 986,44 | 986,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8 319,56 | 8 319,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 52, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 3 108,00 |  | Итого | 3 108,00 | 3 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 329,45 | 329,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 778,55 | 2 778,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. п. Правдинский, пос. Зеленый городок, д. 6, 8 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 3 660,00 |  | Итого | 3 660,00 | 3 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 387,96 | 387,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 272,04 | 3 272,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19, 21 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 3 845,00 |  | Итого | 3 845,00 | 3 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 407,57 | 407,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 437,43 | 3 437,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, пос. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/1 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 5 451,00 |  | Итого | 5 451,00 | 5 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 577,81 | 577,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 873,19 | 4 873,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 8 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, д. 2, 37 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 3 566,00 |  | Итого | 3 566,00 | 3 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 378,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 188,00 | 3 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 9 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 3, 4, 6 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 2 032,00 |  | Итого | 2 032,00 | 2 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 215,40 | 215,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 816,60 | 1 816,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, г. п. Лесной м-он Юбилейный, д. 4, 5, 6 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 9 228,41 |  | Итого | 9 228,41 | 9 228,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 8 250,19 | 8 250,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 978,22 | 978,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 11 | Городской округ Пушкинский Московской области г.о. Пушкинский, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 3, 3а, 5 | - | Ремонт | 2023 | 2023 | 2 842,90 |  | Итого | 2 842,90 | 2 842,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 301,35 | 301,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2 541,55 | 2 541,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: | 64 071,360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 6 791,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 57 279,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |

Адресный перечень объектов муниципальной собственности,

финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.02.

«Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»

Подпрограммы 2 ««Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»»

| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта |  | Мощ-ность/приростмощ-ности объекта строительства(кв.метр, погон-ный метр, место, койко-местои так далее) |  | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открыте объекта/завершение работ |  | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капитального строи-тельства/ работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния |  | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области Пешеходная коммуникация, г.о. Пушкинский, г.Пушкино, Ярославское шоссе д. 8,8а (55.997474, 37.867792; 55.997615, 37.867398) | - |  | Строительство |  | 2023 |  | 2023 | 3 65,92 |  | Итого |  | 365,92 | 365,92 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 38,76 | 38,76 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 327,13 | 327,13 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 2 | Городской округ Пушкинский Московской области Пешеходная коммуникация, г.о. Пушкинский, г. Пушкино мкр.Дзержинец д. 26, 28,29, 30, от д.30 до МБДУ «Детский сад «Вишенка» (56.013197, 37.867836; 56.013465, 37.868115) | - |  | Строительство |  | 2023 |  | 2023 | 240,00 |  | Итого |  | 240,00 | 240,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 25,44 | 25,44 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 214,56 | 214,56 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 3 | Городской округ Пушкинский Московской области Пешеходная коммуникация, г.о. Пушкинский, г.Пушкино, мкр. Дзержинец д. 16,17,18,19,20 (56.011541, 37.858404; 56.011923, 37.858570) | - |  | Строительство |  | 2023 |  | 2023 | 450,00 |  | Итого |  | 450,00 | 450,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 47,70 | 47,70 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 402,30 | 402,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
| 4 | Городской округ Пушкинский Московской области Пешеходная коммуникация, г.о. Пушкинский, г. Пушкино, соединяющая ул. Маяковского с ул. Льва Толстого через сквер Пришвина (56.009043, 37.828032; 56.010455, 37.826412) | - |  | Строительство |  | 2023 |  | 2023 | 1 940,00 |  | Итого |  | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 205,64 | 205,64 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1 734,36 | 1 734,36 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого: |  | 2 995,92 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Городского округа Пушкинский |  | 317,57 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 2 678,35 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной программе Городского Пушкинский «Формирование современной Комфортной городской среды» на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Адресный перечень дворовых территорий городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Городской округ Пушкинский Московской области, г. Пушкино, Московский пр-т, д. 52, корпуса 1, 2, 3, 4, 5 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 15 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. п. Правдинский, пос. Зеленый городок, д. 6, 8 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19, 21 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Лесная, д. 1, 2, 3 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области ,г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 3, 4, 6 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, п. Челюскинский, ул. Садовая, д. 25/1 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,п. Зверосовхоза, ул. Центральная, д. 7, 9, 11, ул. Парковая, д. 14, 16, 18 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. Ивантеевка, Студенческий пр-д, д. 2, 37 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, рп. Лесной, м-н Юбилейный, д.4,5,6 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,рп. Лесной ул. Советская, д.3,3а,5 | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, д.п. Зеленоградский, ул. Школьная, д.2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,д.п. Зеленоградский, ул. Шоссейная, д.2,4,6 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, рп. Лесной, ул. Советская, д. 3В к.1, 3В к.2 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, рп. Лесной ул.Титова д.9,10 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,г.Пушкино, 1-й Фабричный пр., д. 13,14 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г.Пушкино, 2-й Некрасовский пр. д. 17 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,г. Пушкино мкр Заветы Ильича, ул. Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. Пушкино, ул. Надсоновская, д. 11, Московский пр-т, д. 42 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,г.Пушкино, ул. 4-й Акуловский пр-д. д.9/4,д.9/3 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г.Пушкино, ул. Островского д. 6, д. 8 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, д. Коптелино, 1, 2, 3, 6 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, дп. Ашукино, мкрн Росхмель, д. 28а, 32а, 32б, 38 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, п. Нагорное д. 44 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,п. Нагорное д.49 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,п.Лесные Поляны, ул. Ленина, д.8, 9, 10, 11 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,рп. Правдинский, ул. Котовского, д. 1а | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, рп. Правдинский, ул. Лесная, д. 15 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, рп. Правдинский, ул. Чернышевского. д.20 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области,рп. Правдинский, ул. Чехова, д.14 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г.Пушкино, ул. 1-й Акуловский пр-д д.15/1 | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г.Пушкино, ул. 1-й Акуловский пр-д д.15/2 | 2024 |

Приложение  8
к Муниципальной программе Городского округа«Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2022-2026 годы»

Приложение  8
к Муниципальной программе Городского округа«Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2022-2026 годы»

Приложение  4
к Муниципальной программе Городского округа Пушкинский «Формирование современной комфортной городской среды»  на 2023-2027 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах

| № п/п | Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. Красноармейск лесопарк «Банный лес» | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. Пушкино, Центральные улицы города Пушкино | 2023 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, г. Пушкино, лесопарк «Северный» | 2023-2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, Сквер в д.п. Софрино | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский , Московской области, Площадь перед станцией Пушкино | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, Городской парк культуры Ивантеевка (2-я очередь). | 2024-2025 |
|  | . Городской округ Пушкинский, Московской области, Сквер у ст. Пушкино по адресу: г. Пушкино, Московский проспект, д.1. | 2024 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, Сквер в п. Правдинский, ул. Ленина, 14. | 2025 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, Сквер в г. Красноармейск «Площадь победы», ул. Краснофлотская | 2025 |
|  | Городской округ Пушкинский, Московской области, Набережная оз. Травинское в г. Пушкино | 2025 |