Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 26.05.2022 № 1658-ПА

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы**

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский | | | | | |
| Цели Муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Пушкинский Московской области объектами социального назначения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» 2. [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 320 174,99 | 75 267,15 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 308 378,46 | 549 565,65 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 1 255 700,56 | 652 753,98 | 602 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего: | 2 884 254,01 | 1 277 586,78 | 1 188 137,61 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели Муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений политики Городского округа Пушкинский Московской области (далее – Городской округ Пушкинский) в сфере образования и спорта является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг; повышение доступности объектов физической культуры и спорта и повышение уровня обеспеченности населения Городского округа Пушкинский спортивными сооружениями.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Городского округа Пушкинский возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями. Стратегической целью развития муниципальной системы образования является создание условий и механизмов обновления структуры образовательной сети при сохранении ее фундаментальности, системности, вариативности для обеспечения доступности качественного образования, повышения его инвестиционной привлекательности.

Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования здорового морально-психологического климата в обществе неоспоримы.

Основным инструментом, определяющим развитие массового спорта, является календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий Городского округа Пушкинский.

**3. Прогноз развития строительства объектов социальной инфраструктуры с учетом реализации Муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

В связи с ростом численности детей школьного возраста от 7 до 17 лет включительно должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность общего образования и возможность организации учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Городском округе Пушкинский станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Однако с учетом возможностей бюджета Городского округа Пушкинский, а также прогнозируемого изменения демографического тренда, наряду со строительством зданий дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По итогам реализации мероприятий в области строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта будут достигнуты следующие результаты:

* увеличение доли граждан Городского округа Пушкинский систематически, занимающихся физической культурой и спортом;
* увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями;
* увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
* увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи.

**4. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы (далее – Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

1. [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее – Подпрограмма 3).

Мероприятия [Подпрограммы 3](#sub_1012) направлены:

в части «Создание новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» – на создание и развитие в общеобразовательных организациях Городского округа Пушкинский условий для ликвидации второй смены;

на строительство пристроек к школам с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности.

1. [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 5).

Мероприятия [Подпрограммы 5](#sub_1014) направлены на создание объектов физической культуры и спорта.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

**с обоснованием необходимости их осуществления**

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в [разделах 12, 13](#sub_1010) Муниципальной программы.

Подпрограмма 3 включает мероприятия, обеспечивающие решение задач Муниципальной программы в системе объектов образования.

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает исполнение мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного и общего образования Городского округа Пушкинский и предоставление всем детям доступности получения образовательных услуг. Будут создаваться новые учебные заведения (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Техническое состояние многих существующих школьных зданий не соответствует современным требованиям.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше, и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В настоящее время продолжаются мероприятия в рамках строительства пристройки на 550 мест к зданию МБОУ СОШ № 6 по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон «Серебрянка», д.57А.

Мероприятия по проектированию и строительству общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ, мкр. Заветы Ильича запланированы с 2022 года.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного образования.

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, способствует вовлечению жителей Городского округа Пушкинский в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию спорта и достижению высоких результатов в Городском округе Пушкинский, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

В рамках основного мероприятия Р5 Федеральный проект «Спорт – норма жизни» к 2026 году запланирована реконструкция стадиона Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-спортивный комплекс «Пушкино» по адресу: Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26. Аналогов данному объекту в г. Пушкино не существует. В процессе реконструкции на территории стадиона появится современный физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором будут располагаться универсальный спортивный и тренажерный залы, новые комфортные раздевалки, инвентарные и тренерские помещения, криосауна. Инфраструктура стадиона позволит организовать дополнительные площади для других видов спорта, таких как бокс. Кроме того, появится современное подогреваемое поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками и трибунами для зрителей на 1000 мест, будут установлены мачты для освещения, обустроено парковочное пространство.

Открытие обновленного стадиона позволит задать новый вектор для Городского округа Пушкинский – это легкоатлетический сектор, послужит хорошему развитию школы футбола, привлечет дополнительных арендаторов, командам позволит проводить соревнования как регионального, так и всероссийского масштаба.

Также данный объект позволит проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

**6. ПОКАЗАТЕЛИ**

**реализации муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы**

Эффективность реализации Муниципальной программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя  на начало реализации  подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | | Показатель муниципальной программы | единица | - | - | 2 | - | - | - | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | | Показатель муниципальной программы | единица | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников |
| 1.3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | | Отраслевой показатель  Приоритетный | единица | - | 1 | - | 1 | - | - | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования |
| Итого: | | | | единица | - | 1 | 3 | 1 | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | Обращение 1  Приоритетный | | единица | - | - | - | - | - | 1 | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт-норма жизни» |
| Итого: | | | | единица | - | - | - | - | - | 1 |  |

1 Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

**7. МЕТОДИКА**

**расчета значений показателей муниципальной программы**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчёта | Источник данных | Период представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию, построенных за счёт внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 3 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования не вошедших в состав мероприятий регионального проекта | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 5 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | |
| 4 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов муниципальных стадионов в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Разработка и реализация Муниципальной программыосуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области, утвержденным постановлением Администрации Городского округа Пушкинский Московской области от 07.10.2021 № 675-ПА (далее – Порядок).

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы.

Координатором Муниципальной программы является Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский. Координатор Муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика Муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки Муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации Городского округа Пушкинский об утверждении Муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Администрации Городского округа Пушкинский;
* организацию управления Муниципальной программой;
* создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы) по управлению Муниципальной программой;
* реализацию Муниципальной программы;
* достижение цели и показателей реализации Муниципальной программы.

Муниципальным заказчиком Муниципальной программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский (далее – Муниципальный заказчик).

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:

* разрабатывает Муниципальную программу и вводит соответствующую информацию в ГАСУ Московской области;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
* обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм и мероприятий;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы;
* вводит в подсистему ГАСУ Московской области информацию   
  в соответствии с пунктом 8.2 Порядка. По решению Муниципального заказчика Муниципальной программы введение информации в подсистему ГАСУ Московской области осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
* размещает на официальном сайте Администрации Городского округа Пушкинский информационно-телекоммукационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» утвержденную Муниципальную программу;
* обеспечивает выполнение Муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
* представляет координатору Муниципальной программы отчеты, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 8.2 Порядка;
* обеспечивает соответствие содержания Муниципальной программы, размещенной в подсистеме ГАСУ Московской области, Муниципальной программе и изменениям в ней, утвержденным на бумажном носителе;

- обеспечивает реализацию муниципальной программы в соответствии с основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики Городского округа Пушкинский.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Пушкинский и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию Муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации Муниципальной программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы   
и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм Муниципальной программы, размещенной в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам Муниципальной программы и изменениям в ней, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется Администрацией Городского округа Пушкинский (в лице координатора муниципальных программ).

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы Муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ Московской области:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Муниципальной программы содержит:

* перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
* информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации Муниципальной программы с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Муниципальной программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

* анализа достижения показателей реализации Муниципальной программы;
* анализа выполнения мероприятий Муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации Муниципальной программы;
* анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий Муниципальной программы, недостижения показателей реализации Муниципальной программы;
* анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств Муниципальной программы.

Приложение 1

к Муниципальной программе

**11. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский | | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |  |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Всего, в том числе  по годам: | 2 876 376,06 | 1 269 708,83 | 1 188 137,61 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 312 297,04 | 67 389,20 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 308 378,46 | 549 565,65 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 1 255 700,56 | 652 753,98 | 602 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3**

Реализация Подпрограммы 3 предусматривает реализацию мероприятий, которые обеспечат развитие сферы дошкольного образования Городского округа Пушкинский и предоставление всем детям в возрасте от 2 месяцев до 7 лет доступности получения услуг дошкольного образования. Будет продолжено развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек).

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет будут реализованы мероприятия по созданию объектов дошкольного образования, включая реконструкцию со строительством пристроек.

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным требованиям.

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века и даже существенно раньше и не отвечают современным требованиям, предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания.

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальной программы, «дорожных карт», уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен изношенных).

Необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов**

**дошкольного образования**

По данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы строительства (реконструкции) объектов образования Городского округа Пушкинский, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения Городского округа Пушкинский, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления Городского округа Пушкинский разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования Городского округа Пушкинский (строительство новых зданий школ, пристроек к зданиям, проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению).

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 3 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 3 |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2022-2024 годы | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 312 297,04 | 67 389,20 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 308 378,46 | 549 565,65 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 620 675,50 | 616 954,85 | 585 191,03 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.10  Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2022 год | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 57 739,62 | 57 739,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,  Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения – 1 единицы.  В том числе: 2022 год – 1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 519 667,77 | 519 667,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 577 407,39 | 577 407,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятие 02.11  Капитальные вложения в объекты общего образования | 2022-2024  годы | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 254 557,42 | 9 649,58 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,  Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица. В том числе: 2024 год – 1 единица. |
| Средства бюджета Московской области | 788 710,69 | 29 897,88 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 043 268,11 | 39 547,46 | 585 191,03 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2022-2023 годы | Внебюджетные источники | 188 788,76 | 119 298,08 | 69 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,  Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников – 2 единицы, в том числе 2023 – 2 единицы |
| Итого: | 188 788,76 | 119 298,08 | 69 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2022-2023 годы | Внебюджетные источники | 188 788,76 | 119 298,08 | 69 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 188 788,76 | 119 298,08 | 69 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2022-2023 годы | Внебюджетные источники | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,  Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников – 1 единица, в том числе 2023 – 1 единица |
| Итого: | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 06.01. строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2022-2023 годы | Внебюджетные источники | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Подпрограмме 3 | | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 312 297,04 | 67 389,20 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 308 378,46 | 549 565,65 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1 255 700,56 | 652 753,98 | 602 946,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2 876 376,06 | 1 269 708,83 | 1 188 137,61 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |

**11.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.10 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/за-вершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022  (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода объекта в эксплуатацию  (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Пушкинский Московской области/Пристройка на 550 мест к зданию МБОУ СОШ № 6 по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 57А (ПИР и строительство) | 550 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-06.06.2022 | 01.09.2022 | 1 054 987,16 | 47 759,44 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 57 739,62 | 57 739,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 429 820,33 | Средства бюджета Московской области | 519 667,77 | 519 667,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 477 579,77 | Всего: | 577 407,39 | 577 407,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | 1 054 987,16 | 47 759,44 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 57 739,62 | 57 739,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 429 820,33 | Средства бюджета Московской области | 519 667,77 | 519 667,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 477 579,77 | Всего: | 577 407,39 | 577 407,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.11 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/за-вершение работ | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Пушкинский Московской области/Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ,  мкр. Заветы Ильича  (ПИР и строительство) | 550 | Строительство  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 060 876,16 | 0,00 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 254 557,42 | 9 649,58 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 788 710,69 | 29 897,88 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 1 043 268,11 | 39 547,46 | 585 191,03 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль1 |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 608,05 | 134,37 | 10 187,54 | 7 286,14 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | | | 0,00 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 254 557,42 | 9 649,58 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 788 710,69 | 29 897,88 | 442 404,42 | 316 408,39 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 1 043 268,11 | 39 547,46 | 585 191,03 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | кроме того: строительный контроль1 |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 608,05 | 134,37 | 10 187,54 | 7 286,14 | 0,00 | 0,00 |  |

1 В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы, выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год |
| вводимых | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**11.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Пушкинский, в районе мкр. Новая Деревня (детский сад на 210 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 210 | 269 813,51 | 0,00 | Внебюджетные средства | 76 788,76 | 63 298,08 | 13 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 76 788,76 | 63 298,08 | 13 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Городской округ Пушкинский, Ярославское шоссе, 35-й километр, корп. 3 (детский сад на 160 мест) | 2018-2023 | 160 | 180 000,00 | 12 000,00 | Внебюджетные средства | 112 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 000,00 | Итого: | 112 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Всего по мероприятию: | | | | 12 000,00 | Внебюджетные средства | 188 788,76 | 119 298,08 | 69 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 000,00 | Итого: | 188 788,76 | 119 298,08 | 69 490,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**11.7. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено Мероприятием 06.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ Пушкинский, в районе мкр. Новая Деревня (школа на 1050 мест, 2022-2023 гг.) | 2022-2023 | 1050 | 1 066 911,80 | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 0,00 | Внебюджетные средства | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Итого: | 1 066 911,80 | 533 455,90 | 533 455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 2

к Муниципальной программе

**12. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**12.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |  |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

**12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Подпрограмма 5 направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта, способствует вовлечению жителей Городского округа Пушкинский в систематические занятия физической культурой и спортом, созданию условий для занятий спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, развитию спорта и достижению высоких результатов в Городском округе Пушкинский, совершенствованию системы социальной поддержки спортсменов, тренеров и специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта.

Основным инструментом, определяющим развитие массового спорта в Городском округе Пушкинский является календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий Городского округа Пушкинский (далее – Календарный план).

Календарный план включает в себя следующие разделы:

1. Приоритетные спортивные мероприятия Московской области, запланированные к проведению на территории Городского округа Пушкинский;

2. Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Городского округа Пушкинский, как по видам спорта, так и комплексные, в том числе среди инвалидов;

3. Межмуниципальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия Московской области;

4. Всероссийские и международные спортивные мероприятия, проводимые на территории Городского округа Пушкинский или с участием спортсменов Городского округа Пушкинский.

Общее количество мероприятий, ежегодно включаемых в Календарный план, превышает 112 мероприятий.

Молодёжная политика должна быть направлена на формирование условий для личностного и профессионального самоопределения молодых людей.

Необходимо создать правовые, организационные, информационные, экономические условия для полноценной социализации, самоопределения и самореализации всех категорий молодежи и стимулировать социальную, инновационную активность молодых людей, поддерживать их и оказывать им помощь, как в реализации инициатив, так и в трудных жизненных ситуациях.

В динамично изменяющемся российском обществе, развитие которого имеет неустойчивый, кризисный характер, одним из основополагающих факторов перехода к устойчивому развитию является процесс воспроизводства интеллектуального и трудового потенциала общества, т.е. становления жизнеспособной молодёжи. Перспективы развития этих процессов неразрывно связаны с осуществлением комплекса мер по работе с молодёжью, по её образованию и воспитанию.

Приоритетная цель государственной молодёжной политики как составной части социально-экономической деятельности государства – добиться активного вовлечения молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны.

Основными направлениями в работе с молодежью являются:

* укрепление социальной ответственности, профессиональное самоопределение, трудовая и социальная адаптация молодежи;
* содействие патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, поддержка талантливой молодежи, молодежных социально значимых инициатив;
* вовлечение молодежи в творческую деятельность;
* развитие молодежного самоуправления;
* формирование традиционных семейных ценностей;
* поддержка и взаимодействие с общественными молодежными организациями.

Наиболее актуальными проблемами в сфере молодежной политики остаются организация деятельности по профилактике асоциальных проявлений в молодежной среде (употребление алкогольных напитков, табакокурение, наркомания и токсикомания).

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

**Федеральный проект «Спорт – норма жизни»**

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения Городского округа Пушкинский, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта Городского округа Пушкинский, реализуемых в рамах подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей Городского округа Пушкинский основными типами спортивной инфраструктуры.

**12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 5 |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие Р5 Федеральный проект «Спорт - норма жизни» | 2022-2026 годы | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие Р5.04  Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2022-2026 годы | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский (в лице Управления физической культуры, спорта, туризма и взаимодействия с общественными организациями) | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта –  1 единиц.  В том числе: 2026 – 1 единица |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по Подпрограмме 5 | | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
| Итого: | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**12.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием Р5.04 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/  наименование объекта,  адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/за-вершение работ | Предельная стоимость объекта строительства  (тыс. руб.) | Профинансировано на  01.01.  2022 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Пушкинский/Реконструкция стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино»  (ПИР и реконструкция), Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26 | 132 чел./см. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 17.12.2018-14.12.2026 | 31.12.2026 | 501 898,05 | 1 177,05 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 333,12 |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 998,06 |
| 1 177,05 | Итого: | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 331,18 |
|  |  |  | кроме того:  строительный контроль1 |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 511,87 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего по мероприятию: | | | | | | 1 177,05 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 333,12 |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 998,06 |
| 1 177,05 | Итого: | 7 877,95 | 7 877,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 331,18 |
|  |  |  | кроме того:  строительный контроль1 |  |  |  | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 511,87 |
| 1 В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы, выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».  Справочная таблица:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 1-й год | 2-й год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | 6-й год | | вводимых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |   ». | | | | | | | | | | | | | | | |