|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  |  | | Приложение  к постановлению администрации  Пушкинского городского округа  от 13.04.2021 № 412 . | | | | | | | |
| **Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020–2024 годы** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020–2024 годы** | | | | | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения, доступности и качества транспортных услуг для населения и обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 627 465,0 | | 161 096,0 | | 183 084,0 | | 91 893,0 | | 95 696,0 | | 95 696,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 568 486,0 | | 149 632,1 | | 182 414,9 | | 89 572,8 | | 73 433,1 | | 73 433,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 195 951,0 | | 310 728,1 | | 365 498,9 | | 181 465,8 | | 169 129,1 | | 169 129,1 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**на 2020–2024 годы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Пушкинского городского округа Московской области (далее – Пушкинский городской округ). Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В последние годы транспорт Пушкинского городского округа развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Формирование стратегических направлений развития транспорта необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Пушкинского городского округа. Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты Пушкинского городского округа, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики и качества жизни населения.

Всего на территории Пушкинского городского округа осуществляется перевозка пассажиров по 54 маршрутам, из которых 6 смежных межрегиональных, 14 межмуниципальных и 34 муниципальных маршрута, в том числе 17 – социальные, по которым заключены 2 муниципальных контракта со сроком на 3 года.

Смежные межрегиональные маршруты:

Перевозчик АО «Мострансавто» 1 маршрут по нерегулируемым тарифам:   
№ 388к «Сергиев-Посад - Москва (м. ВДНХ)».

Перевозчик АО «Мострансавто» 4 маршрута по регулируемым тарифам:  
№ 316 «Ивантеевка (м/р Детская) - Москва (а/с ВДНХ)», № 317 «Красноармейск - Москва (а/с ВДНХ)», № 451 «Пушкино – Москва (а/с ВДНХ)», № 509 «ст. Пушкино - Москва (м.Медведково)»

Перевозчик ООО «ДОМТРАНСАВТО» 1 маршрут по регулируемым тарифам:  
№ 581 «МГУ сервиса – Москва (м. Медведково)».

Межмуниципальные маршруты:

Перевозчик ООО «Транс-Балт» 1 маршрут по нерегулируемым тарифам:  
№ 53к «ст. Пушкино – Пушкинское поле – ст. Ивантеевка».

Перевозчик ООО «РАНД-ТРАНС» 2 маршрута по нерегулируемым тарифам:  
№ 45к «ст. Пушкино – Королёв (ст. Подлипки)», № 44к «ст. Пушкино – Королев (ул. Силикатная)».

Перевозчик АО «Мострансавто» 11 маршрутов по регулируемым тарифам:  
№ 34 «ст. Софрино - Луговая – Воздвиженское», № 37 «ст. Зеленоградская - Ординово - Новое Гришино», № 41 «ст. Пушкино – сан. Ивантеевка – ст. Пушкино», № 21 «ст.Пушкино – Красноармейск», № 22 «ст. Пушкино - Ивантеевка (м/р Детская)», № 40 «ст.Пушкино – ст. Щелково», № 42 «ст. Пушкино – Лесные Поляны», № 43 «Красноармейск – Михайловское», № 47 «ст. Пушкино – Левково», № 33 «Сергиев Посад – Рахманово», № 26 «ст. Болшево - Невзоровское кладбище».

Социальные маршруты:

17 маршрутов: № 24 «ст. Пушкино - Лесной (пл. Попова)» ,№ 25 «ст. Правда - Ельдигино – Тишково», № 28 «ст. Пушкино – Костино», № 29 «ст. Пушкино - ст. Тарасовская»,   
№ 32 «ст. Правда – Луговая», № 35 «ст. Пушкино – Лесной», № 36 «ст. Правда - Степаньково – сан». Тишково», №38 «ст. Зеленоградская - Лесной (пл. Попова)», № 46 «ст. Зеленоградская - Городок Софрино-1», № 2 «ст.Пушкино Микрорайон ст.Пушкино», № 3 «ст.Пушкино Микрорайон ст.Мамонтовская», № 5 «ст. Пушкино - Поликлиника - ст. Мамонтовская», № 8 ст. Мамонтовская – Акулово, № 9 «ст. Пушкино – Акулово», № 10 «ст. Пушкино - ПЭМЗ - ст. Пушкино», 12 «ст. Пушкино - 50 лет ВЛКСМ - ст. Пушкино», № 14 «ст. Пушкино - Заветы Ильича».

Исполнитель: (Перевозчик) АО «МОСТРАНСАВТО»

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

* отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития округа;
* снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Существует целый ряд проблем в секторе общественного транспорта, что не позволяют сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие парковок, обеспечивающих разгрузку автомобильных дорог, а также ускоренное передвижение пассажиропотоков с учетом преимущества транспорта общего пользования.

Несмотря на принятые в последние время меры по повышению безопасности дорожного движения, ее уровень остается очень низким.

В 2020 году на территории Пушкинского городского округа произошло 129 ДТП, в которых погибло 11 человек и получили травмы различной степени тяжести 149 человек.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности   
в Пушкинском городском округе, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и т.д.) всего нарушений на территории Пушкинского городского округа – 29433 ед.;

* низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
* недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
* несовершенство технических средств организации дорожного движения;
* недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках муниципальной Программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы (далее - Программа) реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Высокие темпы прироста транспортного парка Пушкинского городского округа создают дополнительные предпосылки осложнения дорожно-транспортной обстановки. Основной рост транспортного парка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет, и в будущем будет определять, порядок на дорогах. На долю этой категории водителей в настоящее время приходится более 80 процентов дорожно-транспортных происшествий, совершенных по причине нарушения [Правил](consultantplus://offline/ref=7A8079BB22A90FC58189DFFE0FE12EB65BDAD673779CA96024B7BCF050FD300048984333D97FFB40OD4AJ) дорожного движения Российской Федерации (ПДД). Из-за нарушений ПДД пешеходами совершается около 10 процентов дорожно-транспортных происшествий от общего их количества. Половина всех дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине пешеходов, происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте.

Ежегодно на дорогах Пушкинского городского округа получают ранения около 13 детей.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ, повышения безопасности дорожного движения.

В настоящее время 20% муниципальных автомобильных дорог требуют проведения работ по текущему ремонту. Недостаточное количество обходных дорог приводит к пропуску грузового транспорта по территориям жилой застройки. Технические параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки.

Развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, экономики и транспортной инфраструктуры, обеспечение требуемого технического состояния и пропускной способности, остается одной из основных задач администрации Пушкинского городского округа, решение которой возможно за счет выполнения мероприятий Программы.

1. **Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной Программы с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Пушкинского городского округа в рамках муниципальной Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации муниципальной Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Реализация муниципальной Программы в полном объеме позволит обеспечить:

* сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
* повышение комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути;
* ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования.

**3. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов местного самоуправления.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами местного самоуправления - главными распорядителями бюджетных средств Пушкинского городского округа.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее – Подпрограмма 1) направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.
2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» (далее –   
   Подпрограмма 2) особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пушкинского городского округа, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области, безопасности дорожного движения.

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Мероприятия Программы направлены на решение задач и проблем социально-экономического развития Пушкинского городского округа в сфере дорожно-транспортного комплекса.

В рамках Подпрограммы 1 предусмотрены мероприятия, направленные на:

* повышение уровня доступности и качества транспортных услуг для населения, в том числе для льготных категорий граждан;
* организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам и договорами на выполнение работ по перевозке делегаций, ветеранов, инвалидов, по перевозке в праздничные мероприятия;
* транспортное обслуживание мероприятий.

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрены мероприятия:

* строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения;
* содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* создание парковочного пространства.

В рамках основного мероприятия 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» средства бюджета Пушкинского городского округа предусмотрены   
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения   
с твердым покрытием к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям   
в с. Тарасовка, с. Ельдигино и д. Григорково Пушкинского городского округа. В результате будет построено 2,2 км/10,1676 м2 дорог общего пользования местного значения.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета Пушкинского городского округа.

Финансирование основного мероприятия 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Пушкинского городского округа в рамках субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 4, приложение 5 к Программе).

Финансирование мероприятия 05.05 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского городского округа. В рамках мероприятия будут выполняться работы, связанные   
с содержанием объектов дорожного хозяйства (автомобильных дорог, тротуаров, посадочных площадок):

* работы по планировке проезжей части автомобильных дорог с добавлением нового материала и без добавления; по восстановлению профиля дорог;
* выполнение работ по ямочному ремонту;
* укрепление обочин;
* организация подходов к пешеходным переходам;
* поставка асфальтобетонной крошки, щебня, холодного и литого асфальта, песка и др. материалы для ремонтных работ;
* выполнение срочных работ в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог по обращениям граждан, поступившим из органов государственной власти, органов местного самоуправления, из информационной системы Правительства Московской области «Добродел»;
* поставка песчано-соляной смеси, соли технической;
* поставка горюче-смазочных материалов;
* выполнение работ по устройству автобусных остановок с заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами, а также закупка и монтаж остановочных павильонов, поставка стекол и прочих расходных материалов для ремонта павильонов автобусных остановок, ремонт покрытия посадочных площадок;
* поставка асфальтобетонной смеси, цемента, пескобетона;
* поставка полусфер, дорожных сигнальных конусов, защитных дорожных ограждений;
* поставка и установка бордюрного (бортового) камня;
* поставка, установка, замена, ремонт и текущее обслуживание пешеходных и дорожных ограждений;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
* поставка, установка, замена дорожных знаков, стоек, габаритных рамок, окраска стоек дорожных знаков
* приобретение лежачих полицейских, выполнение работ по устройству искусственных неровностей;
* устройство дренажных колодцев;
* замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода;
* переустройство прикромочных и телескопических лотков, дренажей, осушительных канав, быстротоков, водобойных колодцев, ливневой канализации;
* устройство недостающих элементов системы водоотвода (в том числе новых водопропускных труб, дренажей, прикромочных и телескопических лотков, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, ливневой канализации и других элементов);
* удлинение, замена водопропускных труб;
* регулирование высотного положения крышек колодцев, замена люков колодцев;
* текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек примыкающих к автомобильным дорогам;
* выполнение работ по ремонту дорог с устройством водопропускного сооружения из ж/б труб;
* оплата обязательных платежей;
* установка, содержание и техническое обслуживание светофорных объектов (в том числе светофоров Т7 и установке направленной подсветки на пешеходных переходах), поставка электроэнергии на световые объекты;
* Осаго, каско;
* приобретение дорожной техники, а также оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию дорожной специализированной техники, а также приобретение расходных материалов (в том числе приобретение аптечек), доп.оборудования и запчастей для дорожной специализированной техники;
* оказание услуг по повышению квалификации;
* приобретение и поставка специализированного оборудования (в том числе дренажные насосы)
* выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающих к автомобильным дорогам (подметание проезжей части автомобильных дорог от дорожного смёта и снега; сгребание и вывоз снежных масс с проезжей части; россыпь пескосоляной смеси и других противогололедных материалов в ручную и механизированным способом; уборка различных предметов мусора с элементов автомобильных дорог местного значения; очистка и уборка автопавильонов; покос травы; удаление сухостоя; ремонт перильного ограждения, окраска стоек дорожных, регулирование высотного положения крышек колодцев, замена люков и т.д.), согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402;
* ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, а также за счет средств бюджета Пушкинского городского округа – проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автодороги Московская область, мкр. Новая Деревня, в районе ДСК «Моспроектовец» (дорога на ВЗУ-4), проектно-изыскательские работы по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Пушкинского городского округа.

Финансирование Мероприятия 05.03. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Пушкинского городского округа в рамках субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ   
по капитальному ремонту дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических   
и дачных некоммерческих объединений граждан (Автомобильная дорога от церкви до СНТ "Геодезия-8"); на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от церкви до СНТ «Геодезия-8».

**5. Показатели реализации муниципальной Программы**

Показатели реализации муниципальной Программы указаны в разрезе подпрограмм.

**6. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы**

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы указана в разрезе подпрограмм.

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муниципальным заказчиком подпрограммы**

Разработка и реализация муниципальной Программыосуществляется в соответствии   
с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа Московской области от 17.12.2019 № 1702 (далее – Порядок).

Координатором муниципальной Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.

Координатор муниципальной Программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной Программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной Программы и внесение его в установленном порядке   
  на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;
* организацию управления муниципальной Программой;
* создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;
* реализацию муниципальной Программы;
* достижение цели и показателей реализации муниципальной Программы.
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы.

Муниципальным заказчиком муниципальной Программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы:

* разрабатывает муниципальную Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;
* обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;
* вводит в подсистему Государственная информационная система "Управление" Московской области(далее - ГАСУ МО) информацию в соответствии с Порядком. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;
* размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети «Интернет» утвержденную муниципальную Программу;
* обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации;
* представляет координатору муниципальной Программы годовые отчеты, предусмотренные Порядком;
* обеспечивает соответствие содержания муниципальной Программы, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, муниципальной Программе и изменениям в нее, утвержденным на бумажном носителе.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление капительного строительства» Пушкинского городского округа формирует в подсистеме ГАСУ МО:

* ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы;
* ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы содержит:

* перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
* информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Программы Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

* анализа достижения показателей реализации муниципальной Программы;
* анализа выполнения мероприятий муниципальной Программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Программы;
* анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной Программы, недостижения показателей реализации муниципальной Программы;
* анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Программы предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «ЦБ» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно [Приложению](#P1551) 6 к Порядку.

Приложение 1

к Программе

1. **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

**Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 96 541,0 | 62 853,0 | 33 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 35 409,3 | 904,3 | 32 705,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 131 950,3 | 63 757,3 | 66 393,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий** **Подпрограммы 1**

**«Пассажирский транспорт общего пользования»**

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Пушкинского городского округа.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 является:

- Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров;

Подпрограмма 1 направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования   
на условиях государственной поддержки.

Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается организация и проведения следующих мероприятий:

* софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
* софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам   
  за счет средств бюджета Пушкинского городского округа;
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Пушкинского городского округа (в части автомобильного транспорта);
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Пушкинского городского округа (в части городского электрического транспорта);

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа,

реализуемых в рамках Подпрограммы 1

Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы по повышению доступности и качества транспортных услуг для населения наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области организации транспортного обслуживания населения   
в перспективе на 2020-2024 годы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит увеличить долю маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Пушкинского городского округа.

1. **Перечень мероприятий муниципальной Подпрограммы 1**

Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 к Подпрограмме 1.

1. **Показатели реализации Подпрограммы 1**

Показатели реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 1.

1. **Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1**

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 приведена   
в Приложении 2 к Подпрограмме 1.

1. **Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий**

**Подпрограммы 1 с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии с Порядком.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1:

* разрабатывает Подпрограмму 1;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1;
* осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 1;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1;
* вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
* обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 1, утвержденной на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 1;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 1**

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует   
в подсистеме ГАСУ МО:

* ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1;
* ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1 содержит:

* перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
* информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 1 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

* анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 1;
* анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 1;
* анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 1;
* анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 1 предоставляет   
в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный   
с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «ЦБ» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 1 согласно [Приложению](#P1551) 6 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | | Приложение 1  к Подпрограмме 1 | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  |  |  | |
| **Показатели реализации Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной  Программы (подпрограммы) | Тип показателя | Единица измерения | | Базовое значение показателя на начало реализации программы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской области (приоритетный показатель) | Процент | | 90 | | 90 | | | 90 | | 90 | | 90 | | 90 | | Основное мероприятие 02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к Подпрограмме 1 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Методика расчета показателя** | **Источник данных** | **Период представления отчетности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| 1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается формуле:  Ср = Рдв \* 100% | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Ежеквартально |
| Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах. |
| Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). |

Приложение 3

к Подпрограмме 1

**Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Мероприятие Подпрограммы** | | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | | **Всего (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы** | | **Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | | **2022 год** | | **2023 год** | **2024 год** | |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2024 гг. | Итого | 131 950,3 | 63 757,3 | 66 393,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.  Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| Средства бюджета Московской области | 96 541,0 | 62 853,0 | 33 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 35 409,3 | 904,3 | 32 705,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2024 гг. | Итого | 129 271,2 | 63 478,2 | 65 793,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.  Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| Средства бюджета Московской области | 96 541,0 | 62 853,0 | 33 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 32 730,2 | 625,2 | 32 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2020-2024 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.  Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2020-2024 гг. | Итого | 2 679,1 | 279,1 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 679,1 | 279,1 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.04. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 2020-2024 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | | 2020-2024 гг. | Итого | 131 950,3 | 63 757,3 | 66 393,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управления капитального строительства» | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышения уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| Средства бюджета Московской области | 96 541,0 | 62 853,0 | 33 688,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 35 409,3 | 904,3 | 32 705,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 2  к Программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | | | | | | | Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Средства бюджета Московской области | 530 924,0 | 98 243,0 | 149 396,0 | 91 893,0 | 95 696,0 | 95 696,0 | | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 533 076,7 | 148 727,8 | 149 709,9 | 88 972,8 | 72 833,1 | 72 833,1 | | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Всего, в том числе по годам: | 1 064 000,7 | 246 970,8 | 299 105,9 | 180 865,8 | 168 529,1 | 168 529,1 | | | | | | | | | |

**1.** **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2**

**«Дороги Подмосковья»**

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Пушкинского городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы 2 особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается организация и проведения следующих основных мероприятий:

* Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения
* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Создание парковочного пространства.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Пушкинском городском округе составляет 765,2 км.

В рамках основного мероприятия 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» средства бюджета Пушкинского городского округа предусмотрены   
на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения   
с твердым покрытием к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям   
в с. Тарасовка, с. Ельдигино и д. Григорково Пушкинского городского округа. В результате будет построено 2,2 км/10,1676 м2 дорог общего пользования местного значения.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета Пушкинского городского округа.

Финансирование основного мероприятия 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Пушкинского городского округа в рамках субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (приложение 4, приложение 5 к Программе).

Финансирование мероприятия 05.05 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского городского округа. В рамках мероприятия будут выполняться работы, связанные   
с содержанием объектов дорожного хозяйства (автомобильных дорог, тротуаров, посадочных площадок):

* работы по восстановлению профиля дорог;
* выполнение работ по ямочному ремонту;
* поставка асфальтобетонной крошки, щебня, холодного и литого асфальта, песка;
* поставка песчано-соляной смеси, соли технической;
* поставка горюче-смазочных материалов;
* поставка стекол для ремонта павильонов автобусных остановок;
* выполнение работ по устройству автобусных остановок с заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами;
* поставка асфальтобетонной смеси, цемента, пескобетона;
* поставка полусфер, дорожных сигнальных конусов, бордюрного камня, защитных дорожных ограждений;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
* поставка, установка дорожных знаков, стоек, габаритных рамок, металлических барьерных ограждений;
* установка, содержание и техническое обслуживание светофорных объектов;
* оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию дорожной специализированной техники, а также приобретение расходных материалов, доп.оборудования и запчастей для дорожной специализированной техники;
* оказание услуг по повышению квалификации;
* выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог.

и ремонтом автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно Приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402, а также за счет средств бюджета Пушкинского городского округа – проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автодороги Московская область, мкр. Новая Деревня, в районе ДСК «Моспроектовец» (дорога на ВЗУ-4), проектно-изыскательские работы по строительству автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям, а также оказание услуг по осуществлению строительного контроля и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования Пушкинского городского округа.

Финансирование Мероприятия 05.03. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Пушкинского городского округа в рамках субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту автомобильной дороги от церкви до СНТ «Геодезия-8».

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы по обеспечению развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог в Пушкинском городском округе наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышения надежности и безопасности движения по ним в перспективе на 2020-2024 годы.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах округа и ремонт автомобильных дорог, а также поспособствует созданию необходимого количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковок вблизи ж/д станций.

**3. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в Приложении 3 к Подпрограмме 2.

**4. Показатели реализации Подпрограммы 2**

Показатели реализации Подпрограммы 2 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 2 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 2.

**5. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2**

Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2 приведена   
в Приложении 2 к Подпрограмме 2

**6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий   
Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:

* разрабатывает Подпрограмму 2;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;
* осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
* осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы 2;
* вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;
* обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденной на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 2;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия.

**7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2**

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

* ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2;
* ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2 содержит:

* перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;
* информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 2 с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

* анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 2;
* анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 2;
* анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 2;
* анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 2 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ «ЦБ» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 2 согласно [Приложению](#P1551) 6 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 1  к Подпрограмме 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
| **Показатели реализации Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы/ подпрограммы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | км / пог.м. | *-* | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 02 |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  (приоритетныйпоказатель) | км/  тыс.кв.м | 14,496/  101,459 | 15,358/ 107,4774 | 10,322/  72,262 | 10,99/ 80,608 | 11,45/ 83,94 | 11,45/ 83,94 | Основное мероприятие 05 |
| 2.3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Рейтинг-45  (приоритетный показатель) | чел./100 тыс. населения | 10,53 | 9,14 | 8,18 | - | - | - | Основное мероприятие 05 |
| 2.4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  (приоритетный показатель) | м/места | 35 | 50 | 50 | 50 | - | - | Основное мероприятие 05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 2  к Подпрограмме 2 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| **Методика расчета значений результатов реализации Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | | Методика расчета показателей | | | Источник данных | | | | | Период предоставления отчетности | | | |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | | | | |
| 1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/пог.м. | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения. | Проектно-сметная документация по объектам входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Ежеквартально |
| 2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Ежеквартально |
| 3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ежеквартально |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | Ежеквартально |
| 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (справочно) | км | Определяется по фактическому значению автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям за отчетный год | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января отчетного года |  |
| 6 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (справочно) | км | Определяется по фактическому значению автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований на основе вещного права (например, на балансе муниципального образования, в хозяйственном ведении, в оперативном управлении, в казне муниципального образования) и (или) включенных в утвержденный перечень автомобильных дорог общего пользования | Форма № 3-ДГ (мо) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них», по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области по состоянию на 1 января отчетного года |  |

Приложение 3

к Подпрограмме 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Мероприятие Подпрограммы** | **Сроки исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс. руб.)** | **Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы** | **Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы** |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |

| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | | 2020-2024 гг. | Итого | 21 514,5 | 0,0 | 21 514,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям, дорожной инфраструктурой |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 21 514,5 | 0,0 | 21 514,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.02 Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | | 2020-2024 гг. | Итого | 21 514,5 | 0,0 | 21 514,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение земельных участков, выделенных многодетным семьям, дорожной инфраструктурой |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 21 514,5 | 0,0 | 21 514,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 05.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | | 2020-2024 гг. | Итого | 1 042 486,2 | 246 970,8 | 277 591,4 | 180 865,8 | 168 529,1 | | 168 529,1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока, беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта |
| Средства бюджета Московской области | 530 924,0 | 98 243,0 | 149 396,0 | 91 893,0 | 95 696,0 | | 95 696,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 511 562,2 | 148 727,8 | 128 195,4 | 88 972,8 | 72 833,1 | | 72 833,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | | 2020-2024 гг. | Итого | 538 777,0 | 83 322,0 | 157 259,0 | 96 730,0 | 100 733,0 | | 100 733,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока |
| Средства бюджета Московской области | 511 781,0 | 79 100,0 | 149 396,0 | 91 893,0 | 95 696,0 | | 95 696,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 26 996,0 | 4 222,0 | 7 863,0 | 4 837,0 | 5 037,0 | | 5 037,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | | 2020-2024 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 05.03. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | | 2020-2024 гг. | Итого | 19 188,9 | 19 188,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 19 143,0 | 19 143,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 45,9 | 45,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 05.04. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | | 2020-2024 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | | 2020-2024 гг. | Итого | 484 520,3 | 144 459,9 | 120 332,4 | 84 135,8 | 67 796,1 | | 67 796,1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 484 520,3 | 144 459,9 | 120 332,4 | 84 135,8 | 67 796,1 | | 67 796,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.5.1 | Мероприятие 05.05.01 Содержание дорог до нормативного | | 2020-2024 гг. | Итого | 467 024,9 | 130 647,8 | 116 649,1 | 84 135,8 | 67 796,1 | | 67 796,1 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 467 024,9 | 130 647,8 | 116 649,1 | 84 135,8 | 67 796,1 | | 67 796,1 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.5.2 | Мероприятие 05.05.02  Лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования Пушкинского городского округа | | 2020-2024 гг. | Итого | 4 555,4 | 2 362,1 | 2 193,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Проведение лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 4 555,4 | 2 362,1 | 2 193,3 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.5.3 | Мероприятие 05.05.03  Проектирование автомобильных дорог | | 2020-2024 гг. | Итого | 12 940,0 | 11 450,0 | 1 490,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Проектирование автомобильных дорог |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 12 940,0 | 11 450,0 | 1 490,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие 05.06. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | | 2020-2024 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах района |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | | 2020-2024 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Обеспечение беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта, создание парковочного пространства |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| Всего по Подпрограмме | | | 2020-2024 гг. | Всего, в том числе по годам: | 1 064 000,7 | 246 970,8 | 299 105,9 | 180 865,8 | 168 529,1 | 168 529,1 | | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" | Обеспечение пропускной способности, снижение концентрации транспортного потока, беспрепятственного и безаварийного движения автотранспорта |
| Средства бюджета Московской области | 530 924,0 | 98 243,0 | 149 396,0 | 91 893,0 | 95 696,0 | 95 696,0 | |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 533 076,7 | 148 727,8 | 149 709,9 | 88 972,8 | 72 833,1 | 72 833,1 | |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Приложение 3  к Программе | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  объектов строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения Пушкинского городского округа, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 02. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»  02.02 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета» подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020–2024 годы** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

| **№ п/п** | **Наименование объекта (адрес объекта)** | **Годы проектирования/строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности** | **Проектная мощность (км/тыс.м2)** | **Предельная стоимость объекта**  **(тыс. руб.)** | **Профинансировано на 01.01.2020 (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Финансирование (тыс. руб.)** | **Остаток стоимости до ввода в эксплуатацию тысяч рублей** | **Наименование главного распорядителя средств в бюджета Пушкинского городского округа** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство автомобильных дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в с.Тарасовка,  с. Ельдигино и  д. Григорково  Пушкинского городского округа | 2019/2021 | 2,2/10,1676 | 21 514,5 | 0,0 | Итого | 21 514,5 | 0,0 | 21 514,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 21 514,5 | 0,0 | 21 514,5 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 4

к Программе

1. **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ   
   объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Пушкинского городского округа на 2020 год, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 05. «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 05.01 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья» муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**на 2020–2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (адрес объекта)** | **Наименование мероприятия**  **(капитальный ремонт/ремонт)** | **Проектная мощность (км/тыс.м2)** | **Всего (тыс.руб.)** | **в том числе:** | |
| **средства бюджета Московской области** | **Средства бюджета Пушкинского городского округа** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, проезд Лермонтова | ремонт | 0,276/1,933 | 2 108,0 | 2 002,6 | 105,4 |
| 2 | Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чайковского | ремонт | 0,723/5,064 | 5 772,3 | 5 483,6 | 288,7 |
| 3 | Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Короленко | ремонт | 0,427/2,988 | 2 884,4 | 2 740,1 | 144,3 |
| 4 | Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. Колхозная | ремонт | 0,389/2,723 | 2 664,1 | 2 530,9 | 133,2 |
| 5 | Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Соловьиная | ремонт | 0,361/2,525 | 2 566,4 | 2 438,1 | 128,3 |
| 6 | Московская обл., Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Сиреневая | ремонт | 0,148/1,033 | 1 051,8 | 999,2 | 52,6 |
| 7 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Даниловская | ремонт | 0,279/1,95 | 936,1 | 889,3 | 46,8 |
| 8 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Железнодорожная (южная) | ремонт | 0,214/1,5 | 559,3 | 531,3 | 28,0 |
| 9 | Московская область Пушкинский район, д. Герасимиха | ремонт | 0,291/2,037 | 1 153,7 | 1 096,0 | 57,7 |
| 10 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Менделеева | ремонт | 0,121/0,85 | 415,1 | 394,4 | 20,7 |
| 11 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино,  ул. Ломоносова | ремонт | 0,114/0,795 | 403,3 | 383,2 | 20,1 |
| 12 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Борьбы | ремонт | 0,113/0,791 | 387,2 | 367,8 | 19,4 |
| 13 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино,  ул. Маяковского | ремонт | 0,111/0,774 | 389,2 | 369,7 | 19,5 |
| 14 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино, ул. Труда | ремонт | 0,106/0,743 | 372,0 | 353,4 | 18,6 |
| 15 | Московская область Пушкинский район, пос. Ашукино,  ул. Чайковского | ремонт | 0,086/0,6 | 327,0 | 310,7 | 16,3 |
| 16 | Московская область, Пушкинский район, п. Зеленоградский, ул.Центральная | ремонт | 1,877/13,139 | 10 392,5 | 9 872,9 | 519,6 |
| 17 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский, ул. Липки | ремонт | 0,773/5,408 | 4 543,4 | 4 316,2 | 227,2 |
| 18 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Правдинский, с.Братовщина, ул. Полевая | ремонт | 0,445/3,114 | 2 646,1 | 2 513,8 | 132,3 |
| 19 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Красноармейская | ремонт | 0,387/2,709 | 2 483,7 | 2 359,5 | 124,2 |
| 20 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Спортивная | ремонт | 0,279/1,956 | 1 779,8 | 1 690,8 | 89,0 |
| 21 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Краснофлотская | ремонт | 0,25/1,753 | 1 172,2 | 1 113,6 | 58,6 |
| 22 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Октябрьская | ремонт | 0,202/1,417 | 1 300,3 | 1 235,3 | 65,0 |
| 23 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Дачная | ремонт | 0,174/1,219 | 1 127,7 | 1 071,3 | 56,4 |
| 24 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Ломоносова | ремонт | 0,099/0,69 | 644,6 | 612,4 | 32,2 |
| 25 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, Угольный проезд | ремонт | 0,273/1,911 | 1 726,5 | 1 640,1 | 86,4 |
| 26 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица 2-я Совхозная | ремонт | 0,441/3,086 | 2 800,4 | 2 660,4 | 140,0 |
| 27 | Московская область, Пушкинский район, поселок Софрино, улица Полярная | ремонт | 0,321/2,247 | 2 042,6 | 1 940,5 | 102,1 |
| 28 | Московская область, Пушкинский район, пос. Черкизово, Черкизовский парк | ремонт | 0,306/2,139 | 1 806,2 | 1 715,9 | 90,3 |
| 29 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Черкизово, проезд с улицы Орджоникидзе на ул. Станционную | ремонт | 0,207/1,446 | 1 274,1 | 1 210,4 | 63,7 |
| 30 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Черкизово, ул. Набережная | ремонт | 0,206/1,443 | 1 227,5 | 1 166,1 | 61,4 |
| 31 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Черкизово, ул. Садовая | ремонт | 0,131/0,914 | 793,9 | 754,2 | 39,7 |
| 32 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Черкизово, пер. Сосновый | ремонт | 0,101/0,709 | 416,5 | 395,7 | 20,8 |
| 33 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Черкизово, ул. Дачная | ремонт | 0,093/0,648 | 551,2 | 523,6 | 27,6 |
| 34 | Московская область, Пушкинский район, г.п. Черкизово, проезд с ул. Новиково-Прибоя до ул. Железнодорожная | ремонт | 0,067/0,47 | 400,1 | 380,1 | 20,0 |
| 35 | Московская область, Пушкинский район, село Тишково, дорога к дому рыбака | ремонт | 0,723/5,05906 | 4 452,9 | 4 230,2 | 222,7 |
| 36 | Московская область, Пушкинский район, поселок Лесные Поляны, улица Совхозная | ремонт | 0,174/1,218 | 756,6 | 718,8 | 37,8 |
| 37 | Московская область, Пушкинский район, пос. Челюскинский, Школьный тупик | ремонт | 0,065/0,452 | 305,0 | 289,7 | 15,3 |
| 38 | Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, улица Новая | ремонт | 0,057/0,4 | 370,0 | 351,5 | 18,5 |
| 39 | Московская область, Пушкинский район, поселок Лесные Поляны, улица Новая | ремонт | 0,464/3,245 | 2 139,6 | 2 032,6 | 107,0 |
| 40 | Московская область, Пушкнский район, с.п. Царевское от дороги ММК до МООУ "Родник" | ремонт | 1,886/13,2 | 9 289,0 | 8 824,5 | 464,5 |
| 41 | Московская область, Пушкнский район, п. Лесной, ул. Шоссейная | ремонт | 0,305/2,138 | 1 331,1 | 1 264,5 | 66,6 |
| 42 | Московская область, Пушкнский район, п. Лесной, автомобильная дорога, площадь Ленина | ремонт | 0/0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 43 | Московская область, Пушкнский район, п. Лесной, д. Кощейково от д.1 до д.32 | ремонт | 0,314/2,198 | 1 802,7 | 1 712,6 | 90,1 |
|  | Всего по мероприятию |  | 14,379/100,63406 | 81 566,1 | 77 487,5 | 4 078,6 |

Приложение 5

к Программе

1. **АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ   
   объектов капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Пушкинского городского округа на 2021 год, финансирование которых предусмотрено основным мероприятием 05. «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» 05.01 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 2 "Дороги Подмосковья" муниципальной программы Пушкинского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»**

**на 2020–2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта (адрес объекта)** | **Наименование мероприятия**  **(капитальный ремонт/ремонт)** | **Проектная мощность (км/тыс.м2)** | **Всего (тыс.руб.)** | **в том числе:** | |
| **средства бюджета Московской области** | **Средства бюджета Пушкинского городского округа** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Московская область, Пушкинский городской округ, село Ельдигино, от автодороги "Москва-Архангельск" до д.Матюшино | ремонт | 0,425/2,972 | 3 015,1 | 2 864,4 | 150,8 |
| 2 | 141206, Московская область, г. Пушкино, Акуловское шоссе (от ул.Заводской до акуловского водохранилища) | ремонт | 0,963/6,744 | 9 823,5 | 9 332,4 | 491,2 |
| 3 | 141207, Московская область, г. Пушкино, Московский проспект (от ул. Чехова до ул. Пушкинское шоссе) | ремонт | 3,192/22,347 | 35 791,3 | 34 001,7 | 1789,6 |
| 4 | Московская область, Пушкинский городской округ, рабочий поселок Софрино, ул. Крайняя | ремонт | 0,146/1,023 | 924,7 | 878,4 | 46,2 |
| 5 | Московская область, Пушкинский городской округ, рабочий поселок Правдинский,ул. Герцена | ремонт | 0,27/1,887 | 1 213,9 | 1 153,2 | 60,7 |
| 6 | 141200, Московская область, г. Пушкино, мкр. Новая Деревня, в районе ДСК "Моспроектовец" (дорога на ВЗУ-4) | капитальный ремонт | 1,13/7,9071 | 31 693,8 | 30 109,1 | 1 584,7 |
| 7 | 141230, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Фрунзе | ремонт | 0,182/1,275 | 1 210,7 | 1 150,2 | 60,5 |
| 8 | 141230, Московская область, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Красина | ремонт | 0,214/1,495 | 1 407,6 | 1 337,2 | 70,4 |
| 9 | Московская область, Пушкинский городской округ, дачный поселок Ашукино, проезд ул. Степная - ул. Полевая | ремонт | 0,124/0,87 | 913,0 | 867,4 | 45,7 |
| 10 | Московская область, г. Пушкино  проезд от Ярославского ш. до ул. Луговая | ремонт | 0,036/0,25 | 278,2 | 264,2 | 13,9 |
| 11 | Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Пушкина | ремонт | 0,53/3,713 | 3 502,2 | 3 327,1 | 175,1 |
| 12 | Московская область, г.Пушкино, мкр.Звягино, ул. Советская | ремонт | 0,358/2,504 | 4 023,5 | 3 822,3 | 201,2 |
| 13 | Московская область, г. Пушкино, улица Набережная (от Дзержинца до Ст.Ярославского шоссе) | ремонт | 2,049/14,3435 | 22 735,1 | 21 598,3 | 1 136,8 |
| 14 | Московская область, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола (от Московского проспекта до Писаревской) | ремонт | 2,898/20,286 | 31 584,3 | 30 005,1 | 1 579,2 |
| 15 | Московская область, Пушкинский городской округ, рабочий поселок. Правдинский, ул. Нижнепроектная | ремонт | 0,129/0,906 | 616,3 | 585,5 | 30,8 |
| 16 | Московская область, Пушкинский городской округ,  пос. Челюскинский, ул. 2-я Тракторная | ремонт | 0,124/0,87 | 873,8 | 830,1 | 43,7 |
| 17 | Московская область, Пушкинский городской округ, дачный поселок Зеленоградский, ул. Школьная | ремонт | 0,605/4,237 | 3 775,8 | 3 587,0 | 188,8 |
| 18 | Московская область, Пушкинский городской округ,  рабочий поселок Софрино, ул.Клинниковская | ремонт | 0,54/3,779 | 3 716,5 | 3 530,6 | 185,8 |
|  | Всего по мероприятию |  | 13,915/97,4086 | 157 099,2 | 149 244,2 | 7 853,0 |

».