|  |  | Утверждена постановлением администрации Пушкинского городского округа от 22.04.2021 №_492 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Пушкинского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Пушкинского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
|  | 2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |
|  | 3. Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |
|  | 4. Подпрограмма 4 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего, в том числе по годам: | 2 596 031,83 | 1 892 275,06 | 691 872,95 | 4 427,94 | 3 727,94 | 3 727,94 |
| Средства федерального бюджета | 1 029 045,12 | 862 239,07 | 166 806,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 415 345,13 | 930 693,90 | 484 651,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 151 641,58 | 99 342,09 | 40 415,67 | 4 427,94 | 3 727,94 | 3 727,94 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Экология и окружающая среда»                        на 2020 – 2024 годы, в том числе формулировка основных проблем                            в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы

Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Экология                 и окружающая среда» на 2020-2024 годы (далее – муниципальная  Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Пушкинского городского округа № 220                       от 05.03.2021 О внесении изменения в постановление администрации Пушкинского городского округа от 17.12.2019 № 1702 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа», и направлена на достижение приоритетов и целей сохранения и защиты окружающей среды Пушкинского городского округа.

Состояние окружающей среды - одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком урбанизированном регионе страны, как Московская область.

Мероприятия муниципальной Программы направлены на обеспечение конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, обеспечение экологической безопасности и сохранение природных экосистем, повышение уровня экологического образования и экологической культуры населения Пушкинского городского округа.

К числу наиболее значимых экологических вопросов относятся: экологическое воспитание и информирование населения, мониторинг состояния гидротехнических сооружений, реабилитация рек, протекающих                  на территории Пушкинского городского округа, рекультивация полигона ТКО «Царёво».

Состояние окружающей среды зависит от решения вопросов в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры                  и информирования населения.

В воспитательно – образовательных учреждениях городского округа проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке саженцев. Данные мероприятия имеют большое воспитательное значение.

На территории Пушкинского городского округа ежегодно проводится ряд мероприятий: традиционные акции по посадке леса акция «Лес Победы»,                «Наш лес. Посади свое дерево», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Утилизация шина» и др. акции с целью привлечения жителей к проблемам экологического характера.

На состояние природных объектов и безопасность населения влияет состояние гидротехнических сооружений. В рамках муниципальной Программы будут проведены такие мероприятия, как мониторинг состояния гидротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся на территории Пушкинского городского округа, с целью выявления ГТС, находящихся                                                  в неудовлетворительном и опасном техническом состоянии, нуждающихся                       в проведении капитального ремонта, а также проведение капитального ремонта наиболее опасных ГТС. Своевременное обслуживание гидротехнических сооружений позволит избежать подтопления береговых полос рек и обеспечит безопасность жителей, проживающих на прибрежных территориях.

Основной проблемой обращения с отходами производства и потребления на территории Пушкинского городского округа является закрытие полигона ТКО «Царево» с 01.10.2017. C целью уменьшения накопленного экологического ущерба в соответствии с проектом рекультивации полигона ТКО «Царево» осуществляются поэтапные работы по рекультивации полигона.

В дальнейшем, принятые меры будут способствовать снижению темпов загрязнениях территорий Пушкинского городского округа бытовым мусором и уменьшению количества стихийных свалок.

Путём реализации мероприятий муниципальной Программы                                в Пушкинском городском округе улучшится качество жизни проживающего населения, снизится уровень загрязнения рек, почв, грунтовых вод, повысится уровень экологического воспитания молодёжи.

Прогноз развития сферы муниципального управления Пушкинского городского округа основывается на программно-целевом методе и состоит                    в реализации в период с 2020 по 2024 год муниципальной Программы Пушкинского городского округа «Экология и окружающая среда», которая включает 4 Подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий, обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и задач в сфере экологии.

Целью муниципальной Программы является сохранение благоприятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Пушкинского городского округа.

Достижение цели способствует решение задач, осуществляющихся посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих Подпрограмм. Перечни мероприятий приведены                               в соответствующих Подпрограммах муниципальной Программы.

В Подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовым средствам, необходимых для решения задач, по годам реализации Подпрограмм и источникам финансирования.

2. Прогноз развития экологической сферы с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Основными направлениями реализации муниципальной Программы является сохранение природных экосистем, поддержание их целостности                          и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности Пушкинского городского округа.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие соисполнителей муниципальной Программы.

Указанные риски могут привести к ухудшению качества окружающей среды и в дальнейшем увеличат потребность в бюджетных средствах                      для проведения экологических мероприятий.

3. Перечень Подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная Программа включает в себя четыре Подпрограммы:

1. Подпрограмма 1  «Охрана окружающей среды».

2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса».

3. Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства».

4. Подпрограмма 4 «Региональная программа в области обращения                          с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

При формировании Подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей                       и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются не взаимозависимыми - выполнение мероприятий одной Подпрограммы                    не зависит от выполнения мероприятий другой Подпрограммы.

Последовательность решения задач и выполнения мероприятий муниципальных Подпрограмм определяется администрацией Пушкинского городского округа в соответствии с утвержденными паспортами муниципальных Подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» направлена на проведение экологических мероприятий (акций).

Ответственным исполнителем Подпрограммы является Комитет                          по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа.

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» направлена на повышение доли гидротехнических сооружений, находящихся                              в нормативном состоянии.

Ответственными исполнителями Подпрограммы является Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа,   Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа.

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» направлена                                    на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений, проведение мероприятий по лесовосстановлению.

Подпрограмма 4 «Региональная программа в области обращения                                с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» направлена                на ликвидацию объектов накопленного вреда.

Ответственным исполнителем Подпрограммы является                                           МКУ «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области)

В ходе реализации муниципальной Программы будут проведены основные мероприятия в соответствии с Подпрограммами муниципальной Программы:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» муниципальной Программы Пушкинского городского округа Московской области «Экология                   и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

Целью Подпрограммы является сохранение и восстановление природной среды.

Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды.

Мероприятие 01.01. «Проведение обследований состояния окружающей среды» включает следующие работы:

- проведение обследований состояния окружающей среды.

В рамках данного мероприятия запланированы следующие закупки: обследование водных объектов (прудов) на наличие гидравлической связи                     с водным объектом (рекой), организация лабораторного исследования природной воды в родниках, расположенных на территории Пушкинского городского округа.

Организация данного мероприятия позволит запланировать работы                 по санитарной расчистки водных объектов (прудов) и своевременного доведения информации до жителей  Пушкинского городского округа о качестве воды в родниках.

Мероприятие 01.10. «Расходы на очистку береговых зон водоемов» включает следующие работы:

- организация работ по санитарной расчистки береговых полос                              и реабилитации водных объектов (прудов), расположенных на территории Пушкинского городского округа, не имеющих гидравлической связи с водным объектом (рекой).

В рамках данного мероприятия запланированы закупки: оказание услуг по санитарной расчистки береговых полос и водных объектов (прудов, рек), расположенных на территории Пушкинского городского округа.

Проведение данного мероприятия позволит улучшить экологическое состояние водных объектов и благоприятно скажется на их внешнем виде. Приятное эстетическое восприятие чистой глади воды и очищенных берегов положительно повлияет на эмоциональное здоровье отдыхающих около водоемов людей.

Основное мероприятие 03. «Вовлечение населения в экологические мероприятия».

Мероприятие 03.01. «Вовлечение населения в экологические мероприятия».

Мероприятие 03.03. «Проведение экологических мероприятий» включает следующие мероприятия:

- организация проведение экологических акций: «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», акция «Шина», эко-марафона «Сдай-макулатуру-Спаси дерево!», экологическая акция в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России», «Школа утилизации: электроника» и др.

В рамках исполнения данного мероприятия проводятся следующие закупки: закупка сувенирной продукции (футболки, бейсболки с логотипом акции и др.), закупка по изготовлению листовок, баннеров, закупка по обеспечению участников акции горячим питанием, закупка саженцев деревьев                                      и кустарников, закупка грунта для посадки саженцев, закупка инвентаря, инструмента и др. для организации проведения акций по санитарной расчистки береговых полос водных объектов, закупка по вывозу отходов, собранных                    в период акции по расчистке береговых полос водных объектов.

Проведение экологических мероприятий, в том числе организованных Правительством Московской области и Министерством экологии                                        и природопользования Московской области, такие как акция «Шина», эко-марафона «Сдай-макулатуру – Спаси дерево!», «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево», «Школа утилизации: электроника», экологическая акция      в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» и т.д. и вовлечение как можно большего числа населения                       в их участии поможет формированию экологической культуры.

Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» муниципальной Программы Пушкинского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

Целью Подпрограммы является предотвращение затопления территорий населенных пунктов, жилых домов и объектов жизнедеятельности.

Основное мероприятие 01.

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению.

Мероприятие 01.04. Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации.

Мероприятие 01.06. Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений.

Мероприятия 01.04., 01.06 включает следующую закупку:

- проведение мониторинга технического состояния гидротехнических сооружений с целью выявления ГТС, находящихся в неудовлетворительном                             и опасном техническом состоянии, нуждающихся в проведении капитального ремонта и включает в себя обследование надводной и подводной части ГТС (водолазное обследование), расчистку от мусора и растительности, вывоз мусора, периодический осмотр ГТС  на предмет выявления дефектов.

Выполнение работ по техническому обслуживанию ГТС включают                   в себя: работы по ремонту гидротехнического сооружения, работы строительные и ремонтные, связанные со шлюзами, шлюзовыми затворами, затворами, судоподъемниками, сухими доками, слипами, водоподъемными плотинами и прочими гидромеханическими сооружениями.

Проведение данного мероприятия обеспечит работоспособное состояние плотины, исключит создание аварийные ситуации.

Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» муниципальной Программы Пушкинского городского округа Московской области «Экология                              и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

Целью Подпрограммы является проведение мероприятий                                      по лесовосстановлению.

Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий                          в области лесных отношений.

Мероприятие 01.04. Организация и проведение акций по посадке леса включает следующие мероприятия:

- организация проведение экологических акций: «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево».

В рамках данного мероприятия проводятся закупки саженцев деревьев                          и кустарников для посадки на территории населенных пунктов Пушкинского городского округа Московской области.

Проведение данного мероприятия обеспечит привлечение к участию граждан, общественных объединений и других организаций, их участие поможет формированию экологической культуры.

Подпрограмма 4 «Региональная программа в области обращения                                 с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» муниципальной Программы Пушкинского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы.

Целью Подпрограммы является снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства                             и потребления.

Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей                      в отрасли обращения с отходами.

Мероприятие 04.02. Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов включает проведение мероприятия:

- технологическое присоединение объекта накопленного экологического ущерба  к электрическим сетям МОЭСК.

Выполнение данного мероприятия позволит проведение работ                              по рекультивации полигона ТКО «Царево».

Основное мероприятие G1 Федеральный проект «Чистая страна»

Мероприятие G1.01.  Ликвидация несанкционированных свалок                                  в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде и мероприятие G1.02. Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов включает мероприятие:

- реализация федерального проекта «Чистая страна» (ликвидация накопленного экологического ущерба).

В рамках данных мероприятий планируются закупки: услуги по содержанию имущества (ликвидация несанкционированных свалок  в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде), услуги по рекультивации полигонов твердых коммунальных отходов).

Реализация мероприятия приоритетного проекта осуществляется путем проведения работ  по рекультивации полигона ТКО «Царево», расположенного в районе с. Царёво Пушкинского городского округа Московской области.

В рамках данных мероприятий планируются:

- подготовка территории строительства;

- мероприятия по организации охраны объекта, обеспечить круглосуточную охрану объекта и не допускать нахождения на Объекте посторонних лиц, круглосуточный видеоконтроль;

- техническая рекультивация, устройство изоляционного экрана

- строительство армогрунтовой стены;

- перемещение отходов с участка прилегающих территорий, вышедших за пределы границ и нарушенных в ходе эксплуатации полигона;

- подготовка площадки для временного складирования грунтов;

- формирование тела полигона;

- объекты подсобного и обслуживающего назначения (КПП, мойка колес) демонтаж существующих зданий и сооружений;

- объекты энергетического хозяйства (КТП, ДГУ), подключение временных сетей;

- объекты транспортного хозяйства и связи, устройство технологических проездов из твердого покрытия;

- устройство систем дренажных вод;

- переустройство водоотводящего коллектора;

- ЛОС. Склад хранения реагентов. Общестроительные работы

- пожарные резервуары;

- очистные сооружения ливневых стоков;

- выгреб, срезка откосов и перемещение масс на новый участок размещения;

- монтаж очистных сооружений фильтрата и системы активной дегазации;

- устройство армогрунтовой стены и лотков по периметру полигона;

- резервуар для аварийного пролива нефтепродуктов;

- резервуар сбора ливневых стоков с площадки АЦ;

- канализационная насосная станция;

- лучевой дренаж (КЛД1-КЛД5) ;

- установка утилизации биогаза;

- очистные сооружения фильтрата;

- здание ЛОС. Автоматическая пожарная сигнализация;

- резервуар для сбора ливневых стоков;

- резервуар - усреднитель фильтрата. Общестроительные работы;

- резервуар-накопитель очищенных ливневых вод;

- резервуар хозяйственно-бытового водоснабжения;

- резервуар очищенных вод фильтрата;

- устройство наблюдательных скважин, устройство скважин для мониторинга в послерекультивационный период;

- сбросной коллектор, строительство коллектора;

- дренажная насосная станция ДНС;

- наружные сети канализации;

- техническая рекультивация нарушенных земель;

- благоустройство территории, выполнить комплекс агротехнических                    и фитомелиоративных мероприятий направленных на возобновление флоры                и фауны;

- наружное освещение;

- пусконаладка;

- Обеспечить необходимый входной и операционный контроль качества оказываемых услуг по рекультивации полигона;

- затраты заказчика по вводу объекта в эксплуатацию.

Мероприятия Подпрограмм направлены на  обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет снижения числа факторов, оказывающих негативное влияние.

5. Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной Программы, с описанием целей и механизмов реализации

В рамках муниципальной Программы реализуются мероприятия приоритетного проекта «Чистая страна».

Цель мероприятия: ликвидация  накопленного экологического ущерба.

Реализация мероприятия приоритетного проекта осуществляется путем проведения работ  по рекультивации полигона ТКО «Царево», расположенного в районе с. Царёво Пушкинского городского округа Московской области.

6. Показатели реализации муниципальной Программы

Показатели реализации муниципальной Программы указаны                                    в Приложении 5 к муниципальной Программе.

7. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Программы указана в Приложении 6 к муниципальной Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий

с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Разработка и реализация муниципальной Программы осуществляется                   в соответствии с Порядком.

Координатором муниципальной Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа.

Координатор муниципальной Программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика муниципальной Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении муниципальной Программы и внесение его в установленном порядке                        на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;

- организацию управления муниципальной Программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;

- реализацию муниципальной Программы;

- достижение цели и показателей реализации муниципальной Программы.

Муниципальным заказчиком муниципальной Программы является Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа (далее – муниципальный заказчик).

Муниципальный заказчик муниципальной Программы:

- разрабатывает муниципальную Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование финансовых ресурсов;

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками Подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Подпрограмм;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                      и финансированием муниципальной Программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком. По решению муниципального заказчика муниципальной Программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;

- обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- представляет координатору муниципальной Программы годовые отчеты, предусмотренные  Порядком;

- обеспечивает соответствие содержания муниципальной Программы, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, муниципальной Программы                                  и изменения в ней, утвержденной на бумажном носителе.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков муниципальных Подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников.

Муниципальный заказчик муниципальной Программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной Программы,                      а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                   и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственного за выполнение мероприятия муниципальному заказчику Подпрограммы

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации муниципальной Программы Пушкинского городского округа                              с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной Программы дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации муниципальной Программы;

- анализа выполнения мероприятий муниципальной Программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной Программы, не достижения показателей реализации муниципальной Программы;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик муниципальной Программы предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой                      и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа,                      МКУ Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия»                       и МКУ Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно  приложению  6 к  Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к муниципальной Программе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по управлению имуществом Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств |  | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год |  |  | 2023 год |  | 2024 год | Итого |  |  |
|  |  |  | Всего: в том числе: |  |  | 854,15 |  | 5 080,60 | 3 645,94 |  |  | 2 945,94 |  | 2 945,94 | 15 472,57 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  |  | 854,15 |  | 5 080,60 | 3 645,94 |  |  | 2 945,94 |  | 2 945,94 | 15 472,57 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

С целью создания стабильной экологической обстановки на территории Пушкинского городского округа и в соответствии с полномочиями, возложенными на органы местного самоуправления, в рамках Подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» (далее – Подпрограмма 1) будут решаться задачи                            по экологическому образованию, воспитанию и информированию населения, проведению обследований состояния окружающей среды, очистку береговых зон водоемов.

С целью воспитания экологической культуры жителей Пушкинского городского округа и бережного отношения к природе предусматривается информирование и привлечение широких слоев населения к участию                                 в экологических мероприятиях. Экологическое воспитание должно начинаться                   с раннего детства и продолжаться всю жизнь. Поэтому большое внимание администрация Пушкинского городского округа уделяет экологическому воспитанию подрастающего поколения, как самому эффективному                             и перспективному средству улучшения экологической ситуации. В рамках Подпрограммы 1 предусмотрено проведение мероприятий по формированию системы экологического образования и воспитания,  проведение мероприятий направленных на оценку состояния окружающей среды путем проведения инструментального контроля и мониторинга качества компонентов природной среды.

В рамках проведения ежегодных акций «Лес Победы»,  «Наш лес. Посади свое дерево», «Сдай макулатуру. Спаси дерево», «Утилизация шина» планируется проведение экологических мероприятий с целью привлечения внимания населения  к проблемам экологии, ресурсосбережению и озеленению территорий.

Целью Подпрограммы 1 является формирование эффективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государственной власти, а также экологическое образование, воспитание и информирование населения.

Результатами Подпрограммы 1 является повышение уровня экологического образования граждан, позволяющее обеспечить выполнение природоохранных мероприятий на территории Пушкинского городского округа.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1

Мероприятия Подпрограммы  1 направлены на:

- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности.

Для привлечения молодежи и учащихся будут проводиться мероприятия по посадке деревьев, сбору макулатуры и других отходов.

- информирование населения по вопросам охраны окружающей среды,

- создание благоприятной обстановки на территории Пушкинского городского округа.

3. Показатели реализации Подпрограммы 1

- Показатели реализации Подпрограммы 1 указаны в Приложении 5                                 к муниципальной Программе.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 1

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 приведена в Приложении 6 к муниципальной Программе.

- 5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1

Достижение целей Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен                   в Приложении 7 к муниципальной Программе.

- 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий                         с муниципальным заказчиком Подпрограммы 1

- Разработка и реализация Подпрограммы 1 осуществляется в соответствии                         с Порядком.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является Комитет                           по управлению имуществом Пушкинского городского округа (далее – муниципальный заказчик).

Муниципальный заказчик   Подпрограммы 1:

- разрабатывает Подпрограмму 1;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком муниципальной Программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации  Подпрограммы 1;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                     и  финансированием  Подпрограммы 1;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

- обеспечивает соответствие содержания  Подпрограммы 1, размещенной в подсистеме ГАСУ МО,  Подпрограмме 1, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 1:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику  Подпрограммы 1;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                  и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику  Подпрограммы 1

С целью контроля за реализацией   Подпрограммы 1 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий  Подпрограммы 1;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет                     о реализации мероприятий  Подпрограммы 1.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий  Подпрограммы 1 содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ                          по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин                              их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации  Подпрограммы 1 с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий  Подпрограммы 1 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации  Подпрограммы 1;

анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации  Подпрограммы 1;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, не достижения показателей реализации  Подпрограммы 1;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик  Подпрограммы 1 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия» и МКУ Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет» администрации Пушкинского городского округа Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 1 согласно                                      Приложению 6 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной Программе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт 2 Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Главный распорядитель бюджетных средств администрация Пушкинского городского округа Московской области |  | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Всего, в том числе по годам: |  | 766,00 |  |  | 1 047,07 |  | 782,0 |  | 782,0 |  | 782,0 |  | 4 159,07 |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа |  | 766,00 |  |  | 1 047,07 |  | 782,00 |  | 782,00 |  | 782,00 |  | 4 159,07 |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2

«Развитие водохозяйственного комплекса»

Основной целью Подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» (далее – Подпрограмма 2) является повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

В муниципальной собственности Пушкинского городского округа находятся 22 гидротехнических сооружения.

Для достижения указанной цели в рамках Подпрограммы 2 планируется проведение мероприятия по обследованию ГТС, находящихся в муниципальной собственности, что позволит определить техническое состояние плотин и наметить первоочередные мероприятия по недопущению их дальнейшего разрушения.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2

Подпрограмма 2 направлена на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию на территории Пушкинского городского округа.

- 3. Показатели реализации Подпрограммы 2

- Показатели реализации Подпрограммы 2 указаны в Приложении 5                         к муниципальной Программе.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 2

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 приведена в Приложении 6 к муниципальной Программе.

- 5. Перечень мероприятий Подпрограммы 2

Достижение целей Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в Приложении 7 к муниципальной Программе.

- 6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий                   с муниципальным заказчиком Подпрограммы 2

Разработка и реализация Подпрограммы 2 осуществляется в соответствии с Порядком.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2:

- разрабатывает Подпрограмму 2;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком муниципальной Программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 2;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием Подпрограммы 2;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 2, размещенной в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 2, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы 2;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                  и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2 содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 2 с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 2 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 2;

- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 2;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, не достижения показателей реализации Подпрограммы 2;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 2 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа,                                           МКУ Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия»                           и МКУ Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет» администрации Пушкинского городского   округ   Оперативный   отчет   об   исполнении    Подпрограммы   2 согласно Приложению 6 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к муниципальной Программе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт 3 Подпрограммы 3 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего, в том числе по годам: | 944,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,96 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 944,96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 944,96 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие лесного хозяйства»

Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса, расположенные на территории Московской области. Общая площадь Пушкинского городского округа составляет – 57,147 тыс. га, из них 27,8 тыс. га – земли лесного фонда. В последние годы средообразующие функции лесов существенно снизились в результате ухудшения их санитарного состояния. Неудовлетворительное санитарное состояние лесов является как следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, так и повышения рекреационной нагрузки.

Основной целью Подпрограммы 3  «Развитие лесного хозяйства » (далее – Подпрограмма 3) является проведение мероприятий по лесовосстановлению,                  для снижения негативных процессов в лесах Пушкинского городского округа.

В рамках реализации Подпрограммы 3 будут проведены мероприятия                   по восстановлению леса: организация и проведение акций по посадке леса «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево» целью которых является вовлечение населения в мероприятия по охране леса. Для создания благоприятной среды на территории Пушкинского городского округа в периоды акций будут высаживаться саженцы деревьев и кустарников.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 3

Подпрограмма 3 направлена на улучшение санитарного состояния лесов.

3. Показатели реализации Подпрограммы 3

- Показатели реализации Подпрограммы 3 указаны в Приложении 5                             к муниципальной Программе.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 3

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3 приведена в Приложении 6 к муниципальной Программе.

- 5. Перечень мероприятий Подпрограммы 3

Достижение целей Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в Приложении               7 к муниципальной Программе.

- 6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий                         с муниципальным заказчиком Подпрограммы 3

Разработка и реализация Подпрограммы 3 осуществляется в соответствии                 с Порядком.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 3 является Комитет                               по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа (далее - муниципальный заказчик).

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3:

- разрабатывает Подпрограмму 3;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком муниципальной Программы и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 3;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                            и  финансированием Подпрограммы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 3, размещенной                       в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 3, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику Подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                       и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному   заказчику Подпрограммы 3

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3 содержит:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

- информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации Подпрограммы 3 Пушкинского городского округа с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 3 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации Подпрограммы 3;

- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации Подпрограммы 3;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, не достижения показателей реализации Подпрограммы 3;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин не освоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 3 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой                              политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия» и МКУ Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет» администрации Пушкинского городского округа Оперативный отчет об исполнении  Подпрограммы 3 согласно Приложению 6 к Порядку.

|  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной Программе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт 4 Подпрограммы 4 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств администрация Пушкинского городского округа Московской области | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 1 889 709,95 | 685 745,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 575 455,23 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 862 239,07 | 166 806,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 029 045,12 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 930 693,90 | 484 651,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 415 345,13 |
|  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 96 776,98 | 34 288,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131 064,98 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 4

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», прогноз развития соответствующей сферы

Реализация Подпрограммы 4 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» (далее – Подпрограмма 4) направлена на повышение экологической безопасности населения и снижение ущерба, причиняемого окружающей среде в процессе обращения с отходами производства и потребления на территории Пушкинского городского округа.

Вопросы образования, использования и размещения отходов производства занимают приоритетное место в природоохранной деятельности.

В 2017 году в связи с исчерпанием фактической вместимости был закрыт полигон ТКО «Царево» (прекращен фактический завоз отходов).

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 4 на полигоне                          ТКО «Царево» будут проводиться работы по рекультивации полигона.

Основными целями Подпрограммы 4 является улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Пушкинского городского округа.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 направлена на обеспечение экологической безопасности при проведении работ по экологическому восстановлению территории, занятой под полигоном ТКО «Царево».

3. Показатели реализации Подпрограммы 4

- Показатели реализации Подпрограммы 4 указаны в Приложении 5                             к муниципальной Программе.

4. Методика расчета значений показателей реализации Подпрограммы 4

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 4 приведена в Приложении 6 к муниципальной Программе.

- 5. Перечень мероприятий Подпрограммы 4

Достижение целей Подпрограммы 4 осуществляется посредством реализации мероприятий Подпрограммы 4. Перечень мероприятий приведен в Приложении                7 к муниципальной Программе.

- 6. Цели, порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Московской области бюджету Пушкинского городского округа на софинансирование  мероприятий Подпрограммы 4, направленных на достижение цели государственной программы, если иное не установлено нормативными правовыми актами Московской области, а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных субсидий и условия их расходования, включающие в том числе обязательства получателя субсидии (главного распорядителя), получателя средств Пушкинского городского округа (которому предоставляется субсидия) по достижению целевых показателей результативности использования субсидии, соответствующих показателям реализации государственной программы

1. Субсидии предоставляются в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством экологии и природопользования Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области (далее - Соглашение).

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:

- соответствие мероприятий, предполагаемых к реализации с использованием субсидии, целям и направлениям реализации Государственной программы;

- влияние мероприятий на достижение целевых индикаторов Государственной программы; уровень экологических рисков, связанных                          с наличием объекта накопленного экологического ущерба;

- наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации на объект по рекультивации полигонов ТБО, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы и положительное заключение                         о достоверности сметной стоимости объекта;

- наличие свидетельства о муниципальной собственности на объект рекультивации.

Условиями предоставления субсидии являются:

- наличие в бюджете муниципального образования Московской области бюджетных ассигнований на рекультивацию полигонов ТБО;

- обязательство муниципального образования по обеспечению соответствия значений показателей, устанавливаемых муниципальными программами, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования, значениям показателей результативности предоставления субсидий, установленным соглашениями между Министерством экологии и природопользования Московской области и органами местного самоуправления муниципального образования Московской области                                  о предоставлении субсидий;

- заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении субсидий из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области                     и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

- отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Субсидии на рекультивацию полигонов ТБО предоставляются в случае и после принятия решения о выделении субсидий из федерального бюджета на рекультивацию полигонов ТБО.

Субсидии предоставляются в соответствии с Соглашением, в котором указываются:

- наименование Государственной программы, подпрограммы, в рамках реализации которой осуществляется предоставление субсидии;

- размер предоставляемой субсидии, порядок и условия ее перечисления в бюджет муниципального образования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- целевое назначение субсидии;

- обязательство органа местного самоуправления муниципального образования Московской области представить заявку о перечислении субсидии по форме и в срок, который установлен главным распорядителем средств бюджета Московской области Министерством экологии и природопользования Московской области;

- график перечисления субсидии;

- график финансового обеспечения объектов рекультивации;

- значения показателей результативности предоставления субсидии;

- обязательство органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии;

- последствия не достижения органом местного самоуправления муниципального образования Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

- перечень рекультивируемых полигонов ТБО, в том числе мощность, сроки рекультивации, сметная стоимость;

- обязательство о предоставлении отчетов об исполнении органом местного самоуправления муниципального образования Московской области обязательств, вытекающих из соглашения, в том числе о расходах бюджета муниципального образования Московской области на рекультивацию полигонов ТБО, а также о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

- порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения, в том числе сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- иные условия, определяемые по соглашению сторон.

Форма соглашения утверждается Министерством экологии                                и природопользования Московской области.

Субсидии расходуются на рекультивацию полигонов ТБО в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по результатам проведенных процедур закупок. Муниципальные закупки осуществляются с использованием Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области.

Размеры авансовых платежей, предусматриваемых в договорах (муниципальных контрактах) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг, оплата которых осуществляется с привлечением средств субсидии за счет средств федерального бюджета, не должны превышать размеры авансирования, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации для получателей средств федерального бюджета, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

В соответствии с решением главного администратора доходов бюджета Московской области о наличии потребности в целевых средствах, не использованных в отчетном финансовом году, согласованным с Министерством экономики и финансов Московской области в установленном им порядке, указанные целевые средства в объеме, не превышающем их остатка, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены.

В случае если неиспользованный остаток субсидий из бюджета Московской области не перечислен в доход бюджета Московской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Московской области в порядке, определяемом Министерством экономики и финансов Московской области, с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Осуществление закупок для муниципальных нужд на проведение работ по рекультивации полигонов ТБО проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, в том числе в соответствии с пунктом 12 и пунктом 13 постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области представляют в Министерство экологии и природопользования Московской области отчет об использовании субсидии по форме и в сроки согласно приложению 1 к настоящему разделу. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нецелевое использование субсидий и достоверность представляемых документов и отчетов.

В случае нецелевого использования средств субсидии применяются меры принуждения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2. Субсидия на рекультивацию полигона ТБО бюджету муниципального образования рассчитывается главным распорядителем средств бюджета Московской области - Министерством экологии и природопользования Московской области и определяется по формуле:

Сi = Сiф + Сiо, где:

Сi - размер субсидии на рекультивацию полигонов ТБО бюджету i-го муниципального образования на год;

Сiф - размер субсидии на рекультивацию полигонов ТБО бюджету i-го муниципального образования за счет средств федерального бюджета на соответствующий финансовый год.

Сiф = Сф x Si / Sо, где:

Сф - размер субсидии на рекультивацию полигонов ТБО из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Московской области на соответствующий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете;

Si - стоимость прошедших отбор объектов рекультивации i-го муниципального образования в соответствующем финансовом году;

Sо - общая стоимость рекультивации прошедших отбор проектов в соответствующем финансовом году.

Сiо - размер субсидии на рекультивацию полигонов ТБО бюджету i-го муниципального образования за счет средств бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

Размер субсидии на рекультивацию полигонов ТБО бюджету i-го муниципального образования за счет средств бюджета Московской области определяется по формуле:

Сiо = Со x Si / Sо, где:

Со - размер субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на рекультивацию полигонов ТБО, предусмотренный в бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Софинансирование мероприятий по рекультивации полигонов ТБО за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области устанавливается:

на 2017 год - не менее 3,2 процента;

на 2018 год:

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности менее 0,90 - 0,55 процента;

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности от 0,90 до 1,0 - 2,5 процента;

при уровне расчетной бюджетной обеспеченности от 1,0 и выше - 5 процентов;

с 2019 года - 5 процентов.

3. Муниципальные образования несут ответственность за недостижение значений показателей результативности, установленных Соглашением.

В случае недостижения в отчетном году установленного Соглашением показателя результативности средства субсидии подлежат возврату в размере (Овозвр), рассчитываемом по формуле:

Овозвр = Сi x (1 - F / P) x 0,1,

где:

Сi - размер субсидии из бюджета Московской области бюджету i-го муниципального образования Московской области, тыс. руб.;

F - фактически достигнутое значение показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;

P - плановое значение показателя результативности предоставления субсидии, установленное соглашением.

- 7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий                     с муниципальным заказчиком Подпрограммы 4

Разработка и реализация Подпрограммы 4 осуществляется в соответствии                 с Порядком.

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 4 является Муниципальное казенное учреждение «Управления капитального строительства» Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 4:

- разрабатывает Подпрограмму 4;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы                       и ответственными за выполнение мероприятий;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации Подпрограммы 4;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                       и  финансированием подпрограммы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с Порядком;

- обеспечивает соответствие содержания Подпрограммы 4, размещенной                    в подсистеме ГАСУ МО, Подпрограмме 4, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией                                        и финансированием Подпрограммы в части соответствующего мероприятия.

- 8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение  мероприятия муниципальному заказчику Подпрограммы 4

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 4 муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет                   о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 4.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 4 содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых показателях реализации  Подпрограммы 4 с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий Подпрограммы 4 дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей реализации  Подпрограммы 4;

- анализа выполнения мероприятий, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной Подпрограммы 4;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей реализации Подпрограммы 4;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

По мере необходимости муниципальный заказчик Подпрограммы 4 предоставляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского городского округа согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского городского округа, МКУ Пушкинского городского округа «Централизованная бухгалтерия» и МКУ Пушкинского городского округа Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении   Подпрограммы 4 согласно  Приложению  6 к  Порядку.

Приложение 5

к муниципальной Программе

Показатели реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа

«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы/подпрограммы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы/подпрограммы (значение показателя в 2019 году) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель госпрограммы | Ед. | - | 6 | 16 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды |
| 1.1.2. | Количество проведенных мероприятий по санитарной расчистке водных объектов | Показатель муниципальной программы | Ед. | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды |
| 1.2 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество мероприятий по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда Пушкинского городского округа в период акций «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево» | Показатель муниципальной программы | Шт. | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 1.2.2 | Количество высаженных саженцев на территории Пушкинского городского округа | Показатель муниципальной программы | Шт. | - | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 1.2.3 | Количество проведенных экологических мероприятий | Показатель госпрограммы | Ед. | 3 | 11 | 16 | 4 | 3 | 3 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Приоритетный показатель (показатель госпрограммы) | Шт. | - | - | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |
| 2.1.2 | Количество гидротехнических сооружений по которым проведены обследования | Показатель муниципальной программы | Шт. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 01. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество мероприятий по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда Пушкинского городского округа. | Показатель муниципальной программы | Шт. | 2 | 2 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
| 3.1.2 | Количество высаженных саженцев. | Показатель муниципальной программы | Шт. | 7 335 | 2014 | - | - | - | - | Основное мероприятие 01. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношении |
| 4 | Подпрограмма 4. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей в отрасли обращение с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Количество объектов накопленного вреда по которым проведены мероприятия по технологическому присоединению | Показатель муниципальной программы | Ед. | - | 1 | - | - | - | - | Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей в отрасли обращение с отходами |
|  | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Приоритетный показатель (национальный проект) (показатель госпрограммы) | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна» |
| 4.1.3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | (Соглашение ФОИВ, ФП, показатель госпрограммы) | Га | - | - | 21,6 |  |  |  | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна |
| 4.1.4 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Приоритетный показатель (Соглашение ФОИВ, ФП, показатель госпрограммы) | Тыс. чел. | - |  | 179 |  |  |  | Основное мероприятие G1. Федеральный проект «Чистая страна» |

Приложение 6

к муниципальной Программе

Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа

«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя и единица измерения | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1. Охрана окружающей среды |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 1.2. | Количество проведенных мероприятий по санитарной расчистке водных объектов | Ед. | Показатель определяется по результатам проведенных работ. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 1.3. | Количество мероприятий по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда Пушкинского городского округа в период акций «Лес Победы», «Наш лес. Посади свое дерево» | Шт. | Статистические данные | Отчеты о проведенных мероприятиях | Ежеквартально |
| 1.4. | Количество высаженных саженцев на территории Пушкинского городского округа | Шт. | Показатель определяется по результатам проведенных работ. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 1.5. | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий. Источником информации являются отчеты о мероприятиях. | Отчеты о проведенных мероприятиях | Ежеквартально |
| 2 | Подпрограмма 2. Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории Пушкинского городского округа Московской области, уровень безопасности которых оценивается как неудовлетворительный и опасный, приведенных в безопасное состояние в текущем году (штука). | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 2.2 | Количество обследованных гидротехнических сооружений | Шт. | Значение определяется по количеству гидротехнических сооружений, расположенных на территории Пушкинского городского округа Московской области. | Акты выполненных работ | Ежеквартально |
| 3 | Подпрограмма 3. Развитие лесного хозяйства |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество мероприятий по посадке зеленых насаждений на территориях парков, лесного фонда Пушкинского городского округа | Шт. | Статистические данные | Отчеты о проведенных мероприятиях | Ежеквартально |
| 3.2 | Количество высаженных саженцев | Шт. | Статистические данные | Отчеты о проведенных мероприятиях |  |
| 4 | Подпрограмма 4. Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество объектов накопленного вреда, по которым проведены мероприятия по технологическому присоединению | Ед. | Показатель определятся по завершении процесса технологического присоединения к сетям МОЭСК. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по муниципальным контрактам. Предоставляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018г. | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 4.2 | Ликвидировано объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопленного вреда) | Ед. | Показатель определятся по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Предоставляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018г. | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 4.3 | Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде | Га | Показатель определяется в соответствии с проектной документацией по рекультивации, по завершении процесса ликвидации (рекультивации) объектов накопленного экологического вреда. Источником информации о достижении являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |
| 4.4 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда | Тыс. чел. | Показатель определяется в соответствии с утвержденным значением паспорта федерального проекта. Источником информации о достижении являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государственным (муниципальным) контрактам. Представляется ежегодно, нарастающим итогом с 2018 года | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года следующего за отчетным |

Приложение 7

к муниципальной Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы Пушкинского городского округа

«Экология и окружающая среда» на 2020-2024 годы

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятий подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды | 2020-2024 годы | Итого: | 15 472,57 | 854,15 | 5 080,60 | 3 645,94 | 2 945,94 | 2 945,94 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Сохранение и улучшение окружающей среды |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 15 472,57 | 854,15 | 5 080,60 | 3 645,94 | 2 945,94 | 2 945,94 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 01. Проведение обследований состояния окружающей среды | 2021-2023 годы | Итого: | 7 782,25 | 504,15 | 3 245,52 | 1 810,86 | 1 110,86 | 1 110,86 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Контроль за состоянием окружающей среды |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 7 782,25 | 504,15 | 3 245,52 | 1 810,86 | 1 110,86 | 1 110,86 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 01.01. Проведение обследований состояния окружающей среды | 2021-2023 годы | Итого: | 1 451,74 | 504,15 | 615,01 | 110,86 | 110,86 | 110,86 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Контроль за состоянием окружающей среды (исследование водных объектов, расположенных на территории Пушкинского городского округа) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 451,74 | 504,15 | 615,01 | 110,86 | 110,86 | 110,86 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 01.10. Расходы на очистку береговых зон водоемов | 2021-2023 годы | Итого: | 6 330,51 | 0,0 | 2 630,51 | 1 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Контроль за состоянием окружающей среды (исследование водных объектов, расположенных на территории Пушкинского городского округа) |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 6 330,51 | 0,0 | 2 630,51 | 1 700,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 03. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 годы | Итого: | 7 690,32 | 350,0 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Привлечение населения к проблемам охраны окружающей среды |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 7 690,32 | 350,0 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 03.01. Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024 годы | Итого: | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Проведение экологических акций |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 03.03. Проведение экологических мероприятий | 2020-2024 годы | Итого: | 7 340,32 | 0,0 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Проведение экологических акций |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 7 340,32 | 0,0 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 | 1 835,08 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Развитие водохозяйственного комплекса | 2020-2024 годы | Итого: | 4 159,07 | 766,00 | 1 047,07 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа | Охрана водных объектов и соблюдение безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 4 159,07 | 766,00 | 1 047,07 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 01. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению | 2020-2024 годы | Итого: | 4 159,07 | 766,00 | 1 047,07 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа, МБУ Пушкинского городского округа Московской области "АСО" | Безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений Пушкинского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 4 159,07 | 766,00 | 1 047,07 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 01.04. Расходы на эксплуатацию гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, включая разработку необходимой для эксплуатации документации | 2020-2024 годы | Итого: | 766,00 | 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа, МБУ Пушкинского городского округа Московской области "АСО" | Техническое обслуживание (годовое) 22 ед. ГТС |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 766,00 | 766,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 01.06. Мониторинг с детальным обследованием технического состояния гидротехнических сооружений | 2020-2024 годы | Итого: | 3 393,07 | 0,00 | 1 047,07 | 782,00 | 782,00 | 782,00 | Управление территориальной безопасности администрации Пушкинского городского округа, МБУ Пушкинского городского округа Московской области "АСО" | Техническое обслуживание (годовое) 22 ед. ГТС |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 3 393,07 | 0,00 | 1 047,07 | 782,00 | 782,00 | 782,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Развитие лесного хозяйства | 2020-2024 годы | Итого: | 944,96 | 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Высадка зеленых насаждений в период акций "Лес Победы", "Наш лес. Посади свое дерево" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 944,96 | 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2020-2024 годы | Итого: | 944,96 | 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Проведенные мероприятия по посадке зеленых насаждений на территории Пушкинского городского округа |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 944,96 | 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 01.04. Организация и проведение акций по посадке леса | 2020-2024 годы | Итого: | 944,96 | 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Высадка зеленых насаждений в период акций "Лес Победы", "Наш лес. Посади свое дерево" |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 944,96 | 944,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | 2020-2024 годы | Итого: | 2 575 455,23 | 1 889 709,95 | 685 745,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Пушкинского городского округа | Рекультивация полигона ТКО «Царево» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 029 045,12 | 862 239,07 | 166 806,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 415 345,13 | 930 693,90 | 484 651,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 131 064,98 | 96 776,98 | 34 288,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 04. Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами | 2017-2021 годы | Итого: | 2 411,97 | 2 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского городского округа. Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области | Технологичес-кое присоединение к электрическим сетям МОЭСК |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 411,97 | 2 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие 04.02. Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов | 2017-2021 годы | Итого: | 2 411,97 | 2 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского городского округа Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Технологичес-кое присоединение к электрическим сетям МОЭСК |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 411,97 | 2 411,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Основное мероприятие G1 Федеральный проект «Чистая страна» | 2020-2024 годы | Итого: | 2 573 043,26 | 1 887 297,98 | 685 745,28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского городского округа Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа Московской области | Рекультивация полигона ТКО «Царево» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 029 045,12 | 862 239,07 | 166 806,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 415 345,13 | 930 693,90 | 484 651,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 128 653,01 | 94 365,01 | 34 288,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.1 | Мероприятие G1.01. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2020-2024 годы | Итого: | 2 005 936,04 | 1 680 777,94 | 325 158,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского городского округа Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Рекультивация полигона ТКО «Царево» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 029 045,12 | 862 239,07 | 166 806,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 876 594,01 | 734 499,96 | 142 094,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 100 296,91 | 84 038,91 | 16 258,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2.2 | Мероприятие G1.02. Рекультивация полигонов твёрдых коммунальных отходов | 2017-2021 годы | Итого: | 567 107,22 | 206 520,04 | 360 587,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского городского округа Отдел охраны окружающей среды Комитета по управлению имуществом администрации Пушкинского городского округа | Рекультивация полигона ТКО «Царево» |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 538 751,12 | 196 193,94 | 342 557,18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 28 356,10 | 10 326,10 | 18 030,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5 | Итого по программе | 2020-2024 годы | Итого: | 2 596 031,83 | 1 892 275,06 | 691 872,95 | 4 427,94 | 3 727,94 | 3 727,94 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 1 029 045,12 | 862 239,07 | 166 806,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 415 345,13 | 930 693,90 | 484 651,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 151 641,58 | 99 342,09 | 40 415,67 | 4 427,94 | 3 727,94 | 3 727,94 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |