Приложение к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 14.04.2011г.  №943

- ПЛАН

- ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙНЕ.

| N п/п | Наименование государственной услуги в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р |  |  | Наименование муниципальной услуги в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 06.09.2010 N 733/40 |  | Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в Пушкинском муниципальном районе |  | Ответственные исполнители |  | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (в ред. распоряжения Правительства РФ от 07.09.2010 №1506-р) |  |  |  |  |  |  |  |  | I этап |  |  | II этап |  |  | III этап |  |  |  | IV этап |  |  |  | V этап |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | размещение Реестра муниципаль- ных услуг Пушкинского Муниципаль-ного района на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района |  |  | размещение на портале государсвен-ных и муниципаль-ных услуг, административных регламентов, форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответст- вующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде |  |  | обеспече-ние возможнос-ти для заявителей в целях получения услуги представ-лять документы в электрон-ном виде с использова-нием портала государст-венных и муници-пальных услуг |  |  |  | обеспече-ние возможнос-ти для заявителей осуществ-лять, с использова-нием портала государственных и муници-пальных услуг, мониторинг хода предостав-ления услуги |  |  |  | Обеспече-ние возможнос-ти получения результатов предостав-ления услуг в электрон-ном виде на портале государст-венных и муници- пальных услуг, если это не запрещено законодательством |  |  |  |  |  |
| I. Услуги в сфере образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  |  |  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) |  | Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) | Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-ного района, |  | До 01.01.2011 |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  | До 01.07.2012 |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление информации об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории субъекта Российской Федерации |  |  |  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Московской области |  | Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Пушкинского муниципального района | Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-ного района |  | До 01.01.2011 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования |  |  |  | Предоставление информации об организации начального, среднего и дополнительного профессионального образования |  | - | Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-ного района |  | До 01.01.2011 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена |  |  |  | Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской области об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена |  | - | Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-ного района |  | До 01.01.2001 |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  | До 01.07.2012 |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | Зачисление в образовательное учреждение |  |  |  | Зачисление в образовательное учреждение |  | Зачисление в образовательное учреждение | Управление образования администрации Пушкинского муниципаль-ного района, муниципаль-ные образователь-ные учреждения |  | До 01.01.2011 |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  | До 01.07.2012 |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  |  |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение |  | Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение. | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, муниципаль-ные образователь-ные учреждения |  | До 01.01.2011 |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  | До 01.07.2012 |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  |  |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости |  | Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, муниципаль-ные образователь-ые учреждения |  | До 01.01.2011 |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  | До 01.07.2012 |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках |  |  |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. |  | Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, муниципаль-ные образователь-ые учреждения |  | До 01.01.2011 |  |  |  | До 01.09.2011 |  |  | До 01.07.2012 |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | II. Услуги в сфере здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации |  |  | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Московской области |  | Присвоение, подтверждение или снятие квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Московской области | Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |  |  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях |  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях | Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| - 11 |  | Прием заявления, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи |  |  | Прием заявления, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи |  | - Прием заявления, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания высокотехнологической медицинской помощи | Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| - 12 |  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан |  |  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан |  | Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенной категории граждан | Управление здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| - 13 |  | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом |  |  | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом |  | Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом - | муниципальные учреждения здравоохранения | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| - 14 |  | Прием заявок (запись) на прием к врачу |  |  | Прием заявок (запись) на прием к врачу |  | Прием заявок (запись) на прием к врачу - | Муниципальные учреждения здравохранения | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| - 15 |  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов |  |  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов |  | Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов | Муниципальные учреждения здравохранения - | До 01.01.2011 |  |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |
| Ш. Услуги социальной защиты населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VII. Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 |  |  | Прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг |  | - |  | Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Отдел жилищных субсидий Комитета по вопросам ЖКХ и дорожной деятельностиадминистрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV Услуги в сфере имущественно-земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности и предназначенных для сдачи в аренду |  | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 18 |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков |  | Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 19 |  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  |  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей |  | Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 20 |  | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  |  | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства |  | Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 21 |  | Приобретение земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  |  | Приобретение земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности |  | Приобретение земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 22 |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций |  | Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций | Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района | До 01.01.2011 |  | До 01.09.2011 |  |  |  | До 01.07.2012 |  |  |  | До 01.01.2013 |  | До 01.01.2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |