Приложение

к постановлению  администрации

Пушкинского муниципального района

от  10.10.2012 г.№2964

План мероприятий по ликвидации очередности на получение мест в дошкольных образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района

в 2012 -2014 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Кол-во мест |  | Срок реализации | Объем финанси-рования в млн. руб. | В том числе: |  |  |  |  |  | Ответствен-ный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Планируемое привлечение средств: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федераль- ный бюджет в млн. руб. | Бюджет Москов- ской области в млн. руб. | Бюджет муници-пального района в млн. руб. | Бюджеты город-ских и сельс-ких посе-лений в млн. руб. | Привлеченные источники в млн. руб. |  |  |  |
|  | ВСЕГО, в том числе * - альтернативные формы получения дошкольного образования указаны по нарастающему итогу | 3272 новых места и 1135* –альтернатива |  |  | 3330,696 |  | 276,678 | 614,918 | 54,46 | 2384,64 |  |  |  |
|  | 2012 год | 309 новых мест и 385 -альтернатива |  |  | 267,206 |  | 80,707 | 41,499 | 10,0 | 135,0 |  |  |  |
|  | 2013 год | 960 новых мест и 560- альтернатива |  |  | 851,99 |  | 195,971 | 238,719 | 9,76 | 407,54 |  |  |  |
|  | 2014 год | 2003 новых места и 790-альтернатива |  |  | 2216,8 |  | 0 | 340,0 | 34,7 | 1842,1 |  |  |  |
| Мероприятие 1.Строительство дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство детского сада в г.Пушкино мкр. Новая деревня |  | 120 | 2012 | 135,0 |  |  |  |  | 135,0 |  | УСАиГ, Управление образования, Комитет по финансовой и налоговой политике |  |