Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от                               №

Долгосрочная  муниципальная целевая программа

Пушкинского муниципального района Московской области:

«Переселение граждан из аварийного, непригодного для проживания (в том числе ветхого)  жилищного фонда на 2012-2020 годы с учетом необходимости

развития жилищного строительства»

Паспорт долгосрочной целевой программы:

| Наименование программы | «Переселение граждан из аварийного, непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2012-2020 годы с учетом необходимости развития жилищного строительства». |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс РФ; Земельный кодекс РФ; Градостроительный Кодекс РФ; Федеральный закон от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; Федеральный закон от 25.02.1999г № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации в форме капитальных вложений»; закон Московской области «Об инвестиционной политике органов государственной власти Московской области» от 16.07.2010г № 96/2010-ОЗ; Программы поселений по переселению граждан из аварийного, непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда на 2012-2020 годы с учетом необходимости развития жилищного строительства; Соглашения между Администрацией Пушкинского муниципального района и администрациями поселений о передаче соответствующих полномочий. |
| Заказчик программы | Администрация Пушкинского муниципального района Московской области |
| Разработчик программы | Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования, рабочая группа, созданная распоряжением руководителя администрации Пушкинского муниципального района от 21.09.2011 № 104-р. |
| Цель программы | Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из жилищного фонда, признанного до 01.01.2012 года в установленном порядке аварийным, непригодным для проживания (в том числе ветхим), подлежащим сносу или реконструкции, в благоустроенные жилые помещения; ликвидация аварийного жилого фонда; развитие застроенных территорий и стимулирование развития жилищного строительства. |
| Основные задачи | Решение финансовых и организационных вопросов расселения аварийных, непригодных для проживания (в том числе ветхих) многоквартирных домов в поселениях Пушкинского муниципального района с учетом необходимости развития жилищного строительства; Проведение разъяснительной работы среди жителей, проживающих в непригодных для проживания и аварийных многоквартирных домах, и населения в целом; Переселение граждан, проживающих в аварийных, признанных непригодными для проживания (в том числе ветхих) многоквартирных домах. Развитие застроенных территорий Пушкинского муниципального района |
| Сроки реализации программы | 2012-2020 |
| Исполнители программы | Администрация Пушкинского муниципального района Московской области в части переданных полномочий в соответствии с соглашениями. Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования, МКУ «УКС» в объёме поручений администрации Пушкинского муниципального района, оформленных в установленном порядке. Физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем средств на реализацию мероприятий программы - 1 610 597 250 рублей, в том числе: заёмные и бюджетные средства поселений 1 164 299 550 рублей; внебюджетные средства – 446 297 700 рублей. |
| Планируемые показатели программы | В результате реализации программы планируется обеспечить переселение граждан из аварийного, непригодного для проживания (в том числе ветхого) жилищного фонда в объеме - 117 домов общей площадью 50 380,77 кв. метров, в том числе с учётом развития жилищного строительства (новое строительство и реконструкция) 90 домов общей площадью 35 723,17 кв.м; с учётом развития застроенных территорий – 27 домов общей площадью 14 657,6 кв.м; переселение в благоустроенное жильё 2 741 человек. |

# Характеристика проблемы и обоснование

# необходимости ее решения программными методами

На территории Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с данными,  представленными Межведомственной комиссией при администрации Пушкинского муниципального района Московской области  жилищный фонд, признанный до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, непригодным для проживания (в том числе ветхим), в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, и составляет 117 домов,  50 380,77 кв. метра общей площади, в котором проживает на 01.01.2012.г   - 2 741 человек.

Количество и общая площадь аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2012-2020 годах, составляет 64 дома, 29 320 кв. метров общей площади,  в которых проживает на 01.01.2012г 1 554 человека (приложение N 1 к Программе), в том числе:

город Пушкино  - 31 дом общей площадью 16 542,5 кв. метров, в которых проживают 850 человек;

городское поселение Софрино – 12 домов общей площадью 4 041,6 кв.м, в которых проживают 251 человек;

городское поселение Правдинский – 10 домов общей площадью 4 823,4 кв.м, в которых проживают 230 человек;

городское поселение Лесной – 5 домов общей площадью 1 326,1 кв.м, в которых проживают 78 человек;

сельское поселение Ельдигинское – 3 дома общей площадью 1 289,2 кв.м, в которых проживают 84 человека;

сельское поселение Тарасовское – 3 дома общей площадью 1 297,2 кв.м, в которых проживают 61 человек.

Количество и общая площадь непригодных для проживания жилых домов (в том числе ветхих), подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2012-2020 годах, составляет 53 дома общей площадью 21 063,72 кв.м, в которых проживает на 01.01.2012г 1187 человек  (приложение № 2 к Программе), в том числе:

город Пушкино – 53 дома общей площадью 21 063,72 кв.м, в которых проживают 1187 человек;

Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда является одной из приоритетных социальных задач.

Жилое помещение, находящееся в аварийном, непригодном для проживания состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

Часть жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района Московской области, ставшая в настоящее время аварийной, непригодной для проживания создавалась в основном в первой половине ХХ века и полностью выработала свой эксплуатационный ресурс. Это, - как малоэтажные (до 3 этажей) жилые дома - деревянные, каменные с деревянными перекрытиями, каркасно-засыпные, а также построенные по проектам первой массовой серии К-7-2-4, и панельные жилые дома средней этажности (до 5 этажей).

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийного, непригодного для проживания (в том числе ветхого) многоквартирного жилья в поселениях Пушкинского муниципального района Московской области, с учетом необходимости развития жилищного строительства.

- Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков остаются проблемы изношенности инженерных сетей, отсутствия земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях жилищного строительства, но и  развития социальной инфраструктуры застроенных территорий в целях комплексного решения проблемы.

- Кризис на кредитно-финансовом и строительном рынках, сокращение платежеспособного спроса населения на жилье в 2009-2012 годах поставили на повестку дня не только реализацию антикризисных мер, в том числе и в сфере жилищного строительства, но и необходимость создания условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения путем массового строительства жилья экономкласса (строительство малоэтажных жилых домов и многоквартирных домов, отвечающих стандартам и требованиям жилья экономкласса), обеспечивающего ценовую доступность и отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности.

# 2. Основная цель и задачи Программы

Основной целью Программы является финансовое и организационное обеспечение на территории Пушкинского муниципального района Московской области переселения граждан из жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными, непригодными для проживания  (в том числе ветхим) и подлежащим сносу или реконструкции,  в благоустроенные жилые помещения, развитие застроенных территорий поселений и развитие жилищного строительства в целом.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируются мероприятия в рамках Программы на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство и реконструкция), приведен в приложении № 3 к Программе.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируются мероприятия  в рамках Программы на переселение граждан с учетом развития застроенных территорий, приведен в приложении № 4 к Программе.

Для целей настоящей Программы понятия «жильё» и «жилое помещение» признаются равнозначными и применяются в одинаковом значении.

Для реализации поставленных целей необходимо решение следующих основных задач:

1) решение финансовых и организационных вопросов расселения аварийных,  непригодных для проживания  многоквартирных домов, расположенных на территории  Пушкинского муниципального района Московской области с учетом необходимости развития жилищного строительства;

2) проведение разъяснительной работы среди жителей аварийных, непригодных для проживания многоквартирных домов и населения в целом;

3) определение земельных участков, предназначенных для нового жилищного строительства;

4)  привлечение кредитных средств, обеспечение муниципальных заимствований;

5) привлечение инвесторов путем проведения торгов на право заключения инвестиционных договоров на строительство (реконструкцию) многоквартирных жилых домов;

6) размещение заказа путем проведения торгов на строительство (реконструкцию) многоквартирных жилых домов, в том числе заключение муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) многоквартирных жилых домов;

7) проведение аукционов по продаже прав на заключение договоров на развитие застроенных территорий;

8) обеспечение государственной регистрации права собственности муниципальных образований на жилые помещения;

9) переселение граждан, проживающих в признанных аварийными, непригодными для проживания многоквартирных домах, в предельно сжатые сроки и предоставление им пригодных для проживания жилых помещений.

# 3. Сроки реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2012-2020 годы.

# 4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются заемные средства, бюджетные средства поселений Пушкинского муниципального района, а также иные внебюджетные средства.

- Общий объем финансирования Программы - 1 610 597 250 рублей (Один миллиард шестьсот десять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести пятьдесят рублей),

в том числе: заёмные и  бюджетные средства поселений 1 164 299 550 рублей.

Объемы и источники финансирования по годам:

- 2012-2013 гг. – 667 437 750 рублей (бюджетные средства);

- 2014 год – 160 759 800 рублей, в том числе:

151 552 800 – бюджетные средства;

9 207 000 - привлеченные (инвестиционные средства);

- 2015 год – 240 577 050 рублей, в том числе:

176 802 300 рублей – бюджетные средства;

63 774 750 рублей – привлеченные (инвестиционные средства);

- 2016 год – 146 182 050 рублей, в том числе:

13 954 650 рублей – бюджетные средства;

132 227 400 рублей – привлеченные (инвестиционные средства);

- 2017 год – 189 203 850 рублей, в том числе:

51 461 550 рублей - бюджетные средства;

137 742 300 – привлеченные (инвестиционные средства);

- 2018 год – 142 285 350 рублей, в том числе:

38 939 100 рублей – бюджетные средства;

103 346 250 рублей – привлеченные (инвестиционные средства);

- 2019 год – 57 394 950 рублей – бюджетные средства;

- 2020 год –   6 756 450 рублей – бюджетные средства.

Объемы и источники финансирования Программы приведены в Приложении № 5 к

Программе.

5. Обоснование объемов финансирования Программы

Предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийных, непригодных для проживания (в том числе ветхих) жилых домов осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 12 части 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Объем финансовых средств на расселение аварийного многоквартирного дома рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством, и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, но не более средней рыночной стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади жилья на третий квартал 2012 года по Пушкинскому муниципальному району Московской области.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 7 июня 2012г  № 225 «О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на третий квартал 2012 года» средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на третий квартал 2012 года по Московской области на приобретение жилых помещений составляет 46 500 рублей. С учетом прогнозных показателей инфляции на 2012-2013 годы в размере 8,0% средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра составляет 50 220 рублей.

В соответствии с распоряжением Министерства экономики Московской области от 27.12.2011г № 179-РМ «Об утверждении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на 1 квартал 2012г» предельная выкупная цена единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельная цена единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления  взамен изымаемых жилых помещений по Пушкинскому муниципальному району составляет 83 660 рублей. С учетом прогнозных показателей инфляции на 2012-2013 годы в размере 8,0% предельная  стоимость 1 квадратного метра составит 90 352,8 рублей.

- В случае участия Пушкинского муниципального района на 2013 год в адресной программе Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства  стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" устанавливается  в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации для данной программы Московской области. На 2012 год стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области составляет 32 200 рублей.

- Общая потребность в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение граждан из аварийных жилых домов рассчитывается следующим образом:

- V ф.ср. = SUM V ф.ср.i,

- где:

- V ф.ср. - общая потребность в финансовых средствах;

- SUM V ф.ср.i - сумма потребностей в финансовых средствах для приобретения жилья под переселение по муниципальным образованиям Пушкинского муниципального района Московской области.

- Потребность в финансовых средствах одного муниципального образования рассчитывается следующим образом:

- V ф.ср.i = С x РЖ,

- где:

- С - стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Московской области в соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации;

- РЖ - размер расселяемой площади жилых помещений (приложения N 1, №2 к Программе).

- В случае переселения граждан в построенные (реконструированные) жилые дома за счёт средств поселений, объём финансовых средств рассчитывается исходя их стоимости 1 квадратного метра строительства (реконструкции), которая определяется проектно-сметной документацией на каждый конкретный объект строительства (реконструкции).

- Потребность в финансовых средствах для приобретения жилых помещений под переселение граждан в рамках программных мероприятий на 2012 – 2020 годы приведена в таблице:

- ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ

- на 2012-2020 годы

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения в 3 кв. 2012 года в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2012г. № 225 (рублей) | Размер стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения с учётом прогнозных показателей инфляции на 2012-2013 годы в размере 8,0% (рублей) | Площадь жилых помещений в аварийных, непригодных для проживания, в том числе ветхих многоквартирных домах, подлежащих расселению в 2012-2020 годах (кв. метров) | Потребность в финансовых средствах (рублей) | Потребность в финансовых средствах помещения с учётом прогнозных показателей инфляции на 2012год в размере 8,0% (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Пушкино | 46 500 | 50 220 | 24 878,6 | 1156854900 | 1249403292 |
| 2 | г.п. Правдинский | 46 500 | 50 220 | 3 316,5 | 154217250 | 166554630 |
| 3 | г.п. Софрино | 46 500 | 50 220 | 3 592,3 | 167 041950 | 180405306 |
| 4 | г.п.Лесной | 46 500 | 50 220 | 831,9 | 38683350 | 41778018 |
| 5 | с.п.Ельдигинское | 46500 | 50 220 | 867,0 | 40315500 | 43540740 |
| 6 | с.п. Тарасовское | 46500 | 50 220 | 1150,2 | 53484300 | 57763044 |
|  |  |  | ИТОГО: | 34636,5 | 1610597250 | 1739445030 |

# 6. Механизм реализации Программы

Переселение граждан будет осуществляться в жилые помещения, в построенных  многоквартирных домах, строительство которых может быть осуществлено следующими способами:

- На земельных участках, принадлежащих на праве собственности поселению Пушкинского муниципального района за счет собственных, кредитных средств и иных привлеченных средств, путем размещения Заказчиком муниципального заказа, на реконструкцию существующих (с увеличением площади застройки) и строительство новых многоквартирных домов, в том числе заключение соответствующих муниципальных контрактов, в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Срок строительства (реконструкции) многоквартирного дома определяется проектом организации строительства и указывается в разрешении на строительство. Подрядчик обязан  сдать в срок не превышающий, указанный в разрешении на строительство, в эксплуатацию построенный, реконструированный объект капитального строительства. Полная оплата муниципального контракта осуществляется после государственной регистрации права собственности муниципального образования поселения на построенные жилые помещения.

- На земельных участках, принадлежащих на праве собственности поселению Пушкинского муниципального района Московской области, путем привлечения инвесторов (соинвесторов) для реализации инвестиционных проектов, на реконструкцию существующих (с увеличением площади застройки) и строительство новых  многоквартирных домов, в том числе заключение соответствующих договоров долевого участия.

- На земельных участках, при реализации права развития застроенной территории победителем соответствующего аукциона на право заключения договора о развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом и Земельным кодексом Российской Федерации.

Для реализации Программы проведен анализ рынка строящегося малоэтажного среднеэтажного и многоэтажного многоквартирного жилья, объема предложений по строительству жилых помещений по цене, не превышающей среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленную в настоящей Программе. На основании проведенного анализа были определены земельные участки, предназначенные для жилищного строительства и не обремененные правами третьих лиц. Земельные участки для жилищного строительства должны формироваться администрацией муниципального образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Жилые помещения для дальнейшего предоставления гражданам, переселяемым из аварийных и  непригодных для проживания, расположенных в построенных многоквартирных домах, подлежат передаче в муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации администрация поселения Пушкинского муниципального района Московской области осуществляет предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийных, непригодных для проживания  жилых домов.

Информацию о ходе выполнения программных мероприятий администрации поселений ежемесячно на первое число месяца следующего за отчётным предоставлять в администрацию Пушкинского муниципального района.

# 7. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация Программы обеспечит переселение граждан из жилищного фонда, признанного до 01 января  2012 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, непригодным для проживания, в благоустроенные жилые помещения и развитие жилищного строительства.

В результате реализации Программы планируется обеспечить переселение граждан из аварийного, непригодного для проживания (в том числе ветхого)  жилищного фонда в объеме - 117 домов  общей площадью 50 380,77 кв. метров, в том числе с учётом развития жилищного строительства (новое строительство и реконструкция) 90 домов общей площадью 35 723,17 кв.м; с учётом развития застроенных территорий – 27 домов общей площадью 14 657,6 кв.м; переселение в благоустроенное жильё 2741 человек.

Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы по годам представлены в Приложении №6.

# 8. Исполнители Программы

Исполнители Программы:

Администрация Пушкинского муниципального района Московской области.

Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района.

Физические и юридические лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района  Московской области в праве в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации передать полномочия (либо часть полномочий) по исполнению настоящей Программы администрации Пушкинского муниципального района Московской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль  исполнения Программы осуществляется руководителем администрации Пушкинского муниципального района Московской области.