АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.10.2013 |  | 2 2840 |

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013г. № 2105 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013г. № 2106 «О Перечне муниципальных программ Пушкинского муниципального района, реализация которых планируется с 2014 года», руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» (далее Программа - прилагается).
2. Управлению образования, Управлению здравоохранения, Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района обеспечить исполнение мероприятий муниципальной Программы по курируемым направлениям.
3. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы – заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Комитета по экономике администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы.
4. Ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом, несет муниципальный заказчик муниципальной программы - Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района.
5. Комитет по экономике раз в полугодие до 20 числа месяца, следующим за отчетным полугодием, формирует оперативный отчет, согласно Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.
6. Отделу информационных технологий и телекоммуникаций Управления территориальной безопасности администрации Пушкинского муниципального района разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации – председателя Комитета по экономике Спиридонова В.А.

**Руководитель администрации**

**муниципального района М.С. Смайловская**

**Верно:**

**Начальник Управления делами**

**администрации муниципального района Е.Д. Купянская**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к постановлениюадминистрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 №2840ПАСПОРТмуниципальной программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Пушкинском муниципальном районе |
| Задачи муниципальной программы |  1.) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе: 1.1 Повышение уровня доступности учреждений образования Пушкинского муниципального района; 1.2. Повышение уровня доступности учреждений здравоохранения Пушкинского муниципального района; 1.3. Повышение уровня доступности административного здания Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района; 1.4. Повышение уровня доступности учреждений культуры и спорта Пушкинского муниципального района; 1.5. Обеспечение полноценного и бесперебойного функционирования МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт"; 1.6. Повышение уровня доступности административного здания Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района. 2.) Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе. |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района – председатель Комитета по экономике  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 г.г. |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 45 014,4 | 5 973,0 | 14955,7 | 11 762,6 | 4 431,8 | 7 891,3 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 44 754,4 | 5 833,0 | 14 935,7 | 11 662,6 | 4 431,8 | 7 891,3 |
| Другие источники | 260,0 | 140,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  1.Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе. 2.Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Пушкинском муниципальном районе. 3.Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Пушкинском муниципальном районе. Увеличение количества граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом. 4. 4.Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов. . 5. Преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в обществе. Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов. |

**1. Характеристика текущего состояния** **рассматриваемой сферы социально-экономического развития Пушкинского муниципального района** В Пушкинском районе в настоящее время проживает 14 тысяч 362 инвалида, в том числе по зрению – 141 человек, по слуху- 297, с нарушением опорно-двигательной системы насчитывается 226 человек, инвалидов - колясочников – 167 человек, а детей-инвалидов в районе - 427 человек, что составляет почти 8 % населения Пушкинского района(инвалидов общего заболевания – 13 271 человек)***.*** Формирование доступной и полноценной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Пушкинского муниципального района. Повышение качества жизни граждан с ограниченными возможностями, содействие интеграции инвалидов и маломобильных категорий граждан в общество должно стать ключевым направлением развития района. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального общества, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию Пушкинского муниципального района. В Пушкинском муниципальном районе проводится целенаправленная работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество. В этих целях проведена масштабная работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Сформирован реестр объектов и определены финансовые потребности для реализации данной программы в 2014-2018 годах.  Вместе с тем, в Пушкинском муниципальном районе имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно. Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся государственные учреждения системы здравоохранения, образования, занятости, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. Одним из приоритетных направлений развития Пушкинского муниципального района должно стать создание условий для предоставления детям-инвалидам, с учетом особенностей их психофизического развития, равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных учреждениях. Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства, позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.Вопрос обеспечения в образовательных учреждениях безбарьерной среды для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья требует особого внимания. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. Кроме того, на первом плане сегодня - обеспечить доступность медицинских учреждений. Ведь помимо инвалидов существует ещё одна маломобильная группа населения - это пенсионеры, дети дошкольного возраста.  Спорт и досуг - важная составляющая нашей жизни, и люди с ограниченными возможностями ни в коем случае не должны чувствовать себя обделёнными. Так же, как и здоровые люди, инвалиды хотят заниматься спортом, ходить на выставки, заниматься творчеством, но попасть в спортивные и культурные учреждении им пока не под силу.. В сфере физической культуры и спорта Пушкинского муниципального района отмечается недостаточная вовлеченность в систематические занятия физической культурой и спортом отдельных категорий граждан (людей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, пенсионеров), в том числе в связи с отсутствием на спортивных объектах необходимых для них условий. В рамках реализации программы доступными для инвалидов станут учреждения культуры и спорта Пушкинского муниципального района.  Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов. Серьезной проблемой остается занятость инвалидов.  Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей. Нерешенность проблемы формирования доступной среды порождает следующие серьезные социально-экономические последствия: - дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, которая негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни; - высокая социальная зависимость, вынужденная изоляция инвалидов, осложняющая проведение медицинской, социальной и психологической реабилитации, выступающая в качестве самостоятельного фактора инвалидизации и предопределяющая возрастание спроса у инвалидов на медицинские и социальные услуги в стационарных и надомных условиях; - равнодушное отношение к инвалидам в массовом сознании граждан и социальная разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, предопределяющие необходимость проведения соответствующих разъяснительных и образовательно-информационных кампаний; - ограничение жизнедеятельности других маломобильных групп населения (лиц преклонного возраста, временно нетрудоспособных, беременных, людей с детскими колясками, детей дошкольного возраста). Выполнение мероприятий программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программный метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются: - ухудшение социально-экономической ситуации; - недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий; - несвоевременность финансирования запланированных мероприятий; - неэффективное взаимодействие соисполнителей программы. Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.**2. Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития****Пушкинского муниципального района** Ожидаемыми (прогнозируемыми) результатами реализации муниципальной программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» должны стать: - формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе; увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе; - формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Пушкинском муниципальном районе; - повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Пушкинском муниципальном районе. Увеличение количества граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом;  - создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов;  - преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в обществе, повышение социальной активности, преодоление самоизоляции инвалидов и негативного отношения к инвалидам, роста уровня социальной сплоченности и социальной стабильности в обществе; увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов; - повышение уровня качества жизни, уровня конкурентоспособности инвалидов на рынке труда, эффективности их реабилитации за счет повышения доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В связи с этим возникает необходимость создания основных объектов социальной инфраструктуры, соответствующих универсальному дизайну внешней среды. Такие объекты социальной инфраструктуры предназначены для использования людьми с разными физическими возможностями, а значит, отвечают требованиям инвалидов. Применение универсального дизайна позволит достигнуть принципа равенства, комфорта в использовании, приложения минимума усилий в пользовании объектами. **3. Цели и задачи муниципальной программы**  Целью муниципальной программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Пушкинском муниципальном районе. Задачами программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» являются:  1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе. 2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в пушкинском муниципальном районе**4. Планируемые результаты реализации** **муниципальной программы** 1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе. 2. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Увеличение количества доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Пушкинском муниципальном районе. 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Пушкинском муниципальном районе. Увеличение количества граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой, спортом.  4. Создание эффективно действующей системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учетом особых потребностей инвалидов.  5. Преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров в обществе. Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов. Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, отражены в приложении №1 к программе.**5. Мероприятия муниципальной программы** Мероприятия муниципальной программы отражены приложении №2 к программе. Мероприятия направлены на укрепление материально-технической базы социально значимых учреждений Пушкинского муниципального района, их реконструкцию и ремонт: установку пандусов, ремонт дверей, порогов, тамбуров, туалетных комнат, установку лифтов, кнопок вызова, тактильных информационных средств. Реализация мероприятий программы будет способствовать интеграции инвалидов в жизнь общества, содействию в повышении уровня их жизни, возвращению к профессиональной, общественной и бытовой деятельности. Необходимость комплексного решения проблем, связанных с инвалидностью, программно-целевым методом обусловлена рядом объективных причин, в том числе с масштабностью, сложностью и многообразием проблем реабилитации инвалидов и интеграции их в общество, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, ресурсам, срокам реализации и исполнителям. Принятие долгосрочной муниципальной программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» позволит продолжить и активизировать работу по комплексному решению проблем по созданию условий для формирования доступной среды жизнедеятельности, благоприятных условий для комфортной жизни, профессиональной и творческой самореализации инвалидов и других маломобильных групп населения. **6. Методика расчета значений показателей эффективности** **реализации муниципальной программы**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации программы. Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2014-2018 годы (приложение №1 к программе). Задача 1.) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе:Показатель 1.1: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в Пушкинском муниципальном районе» рассчитывается по формуле:  ДДОО = ПКУО x 100/ ОКУО Где: ДДОО - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в Пушкинском муниципальном районе;ПКУО – Планируемое количество учреждений образования;ОКУО – Общее количество учреждений образования по программе.Единица измерения данного показателя – проценты.Показатель 1.2: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе» рассчитывается по формуле:  ДДОЗ = ПКУЗ x 100/ ОК Где: ДДОЗ - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе;ПКУЗ – Планируемое количество учреждений здравоохранения;ОКУЗ – Общее количество учреждений здравоохранения по программе.Единица измерения данного показателя – проценты.  Показатель 1.3: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий Управления здравоохранения рассчитывается по формуле: ДДАЗУЗ = ПКУОУЗ x 100/ ОК Где: ДДАЗУЗ - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий Управления здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе;ПКАЗУЗ – Планируемое количество административных зданий Управления здравоохранения;ОКАЗУЗ – Общее количество административных зданий Управления здравоохранения. Единица измерения данного показателя – проценты.Показатель 1.4: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры и спорта в Пушкинском муниципальном районе» рассчитывается по формуле:  ДДОКС = ПКУКС x 100/ ОКУКС Где: ДДОКС - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры и спорта в Пушкинском муниципальном районе;ПКУКС – Планируемое количество учреждений культуры и спорта;ОКУКС – Общее количество учреждений культуры и спорта по программе.Единица измерения данного показателя – проценты.Показатель 1.5. «Обеспечение полноценной деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Старт». На период 2014-2018 г.г. планируется бесперебойное и полноценное функционирование ФОКИ «Старт». В учреждении числится 7 штатных единиц, в том числе: И.о. директора, зам.директора по безопасности, 5 преподавателей и инструкторов по физической культуре. Планируемые затраты по учреждению составляют в среднем около 3 млн.руб. в год, в том числе:- по оплате труда и начисления на оплату труда - около 2,4 млн.руб.в год.- по услугам связи и прочие коммунальные услуги – около 0,4 млн.руб.в год.- на охранную и пожарную сигнализацию, периодическую подписку и прочие услуги - около 0,2 млн.руб.Показатель 1.6: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму» рассчитывается по формуле: ДДАЗУКС = ПКУКС x 100/ ОКУКС Где: ДДАЗУКС - Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму;  ПКАЗУКС – Планируемое количество административных зданий Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму; ОКАЗУКС – Общее количество административных зданий Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму.Единица измерения данного показателя – проценты. Источником для расчета данных показателей, характеризующих достижение задач по итогам отчетного года и итогового отчета, являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.Задача 2). Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе. Показатель «Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе» Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе, – с 10% в 2014 году до 80 % в 2018 году.**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы**Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы. Муниципальный заказчик обеспечивает:- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.**8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы** С целью контроля за реализацией муниципальной программы, Комитет по экономике раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, формирует оперативный отчет, который содержит:- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. Муниципальный заказчик  ежегодно готовит годовой отчет о реализации программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его для оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.После окончания срока реализации программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о ее реализации, который содержит:а) аналитическую записку, в которой указываются: - степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы; - общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе, по источникам финансирования;б) таблицу, в которой указываются: - данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по программе; - по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации. По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению. Оперативный, годовой и итоговый отчеты о реализации программы представляются по формам, согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.  |

|  |
| --- |
| Приложение №1 к программе "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018г.г." |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018г.г."** |
| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.)** | **Задача 1.** Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе: |   |
| 1.1. | Задача 1.1 Повышение уровня доступности учреждений образования Пушкинского муниципального района | 5 300,0 | 0,0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов образования в Пушкинском муниципальном районе | % | 0,0 | 7,7 | 36,5 | 61,5 | 78,8 | 100,0 |
| 1.2. | Задача 1.2 Повышение уровня доступности учреждений здравоохранения Пушкинского муниципального района | 21 685,0 | 0,0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов здравоохранения в Пушкинском муниципальном районе | % | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 75,0 | 87,5 | 100,0 |
| 1.3. | Задача 1.3 Повышение уровня доступности административного здания Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района | 1 315,0 | 0,0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий Управления здравоохранения  | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  - |  - |  - |
| 1.4. | Задача 1.4 Повышение уровня доступности учреждений культуры и спорта Пушкинского муниципального района | 1 724,0 | 260,0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов культуры и спорта в Пушкинском муниципальном районе | % | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 | 62,5 | 100,0 |
| 1.5. | Задача 1.5 Обеспечение полноценного и бесперебойного функционирования МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт" | 14 614,4 | 0,0 | Обеспечение полноценной деятельности МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт"  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Задача 1.7 Повышение уровня доступности административного здания Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района | 116,0 | 0,0 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения административных зданий Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму  | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  - |  - |  - |
| **2.)** | **Задача 2**. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе. |   |   | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе | % | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 80,0 |

|  |
| --- |
| Приложение №2 к программе "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018г.г." |
| **Перечень мероприятий программы "Доступная среда Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г."** |
| **№п/п** | **Мероприятия по реализации программы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | **Всего (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс.руб.)** | **Ответственный за выполнение мероприятия программы** | **Результаты выполнения мероприятий программы** |
| **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Всего по программе** | **Итого** | **45 014,4** | **5 973,0** | **14 955,7** | **11 762,6** | **4 431,8** | **7 891,3** |   |   |
|  | 2014-2018г.г. | **Средства федерального бюджета** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| **Средства бюджета Пушкинского муниципального района** | 44 754,4 | 5 833,0 | 14 935,7 | 11 662,6 | 4 431,8 | 7 891,3 |   |   |
| **Внебюджетные источники** | 260,0 | 140,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |   |   |
| **Задача 1.) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе** |
|  |
| **Всего по отрасли "Образование"** | **5 300,0** | **832,0** | **1 688,0** | **1 140,0** | **980,0** | **660,0** |   |   |
|   | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 5 300,0 | 832,0 | 1 688,0 | 1 140,0 | 980,0 | 660,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 1.1. Повышение уровня доступности учреждений образования Пушкинского муниципального района** |
|  | **2014-2018г.г.** | Итого | 5 300,0 | 832,0 | 1 688,0 | 1 140,0 | 980,0 | 660,0 |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 5 300,0 | 832,0 | 1 688,0 | 1 140,0 | 980,0 | 660,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Установка пандусов с двойными поручнями в образовательных учреждениях Пушкинского муниципального района |
|  1.1 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино»  | 2014г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района (далее- УСАиГ) | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.2.  | МБОУ "Начальная школа-детский сад №3 "Снежинка" | 2014г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.3.  | МБОУ СОШ №14 г.Пушкино | 2014г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.4. | МБОУ Пушкинская школа-интернат 8 вида | 2014г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.5. | МБОУ Пушкинская СОШ №1 | 2015г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 100,0 |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.6. | МБОУ СОШ №2 г.Пушкино | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.7. | МБОУ Гимназия №4 г.Пушкино | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.8. | МБОУ Пушкинская СОШ №6  | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.9. | МБОУ СОШ №7 г.Пушкино | 2015г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 100,0 |   |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.10. | МБОУ СОШ №8 г.Пушкино | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 200,0 | 40,0 | 160,0 |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.11. | МБОУ СОШ №9 г.Пушкино | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ |
|  1.12. | МБОУ СОШ №15 г.Пушкино | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.13. | МБОУ Пушкинская НОШ №16 | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.14. | МБОУ начальная школа - детский сад №1 "Колокольчик" | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.15. | МБОУ ДОД "Центр детского творчества г.Пушкино" | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 32,0 | 68,0 |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.16. | МБДОУ детский сад №4 "Золотая рыбка" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.17. | МБДОУ детский сад №8 "Звездочка" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.18. | МАДОУ детский сад №9 "Буратино" | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.19.  | МБДОУ детский сад №53 "Дюймовочка" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.20. | МБДОУ детский сад №54 "Светлячок" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.21. | МБДОУ детский сад №61 "Дружба" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.22. | МБДОУ детский сад №64 "Мальвина" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.23. | МБДОУ детский сад №65 "Березка" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.24. | МБДОУ детский сад №70 "Журавлик" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.25. | МБДОУ детский сад №10 "Яблонька" | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.26. | МБОУ Ашукинская СОШ Пушкинского муниципального района | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.27. | МБОУ начальная школа-детский сад №56 "Родничок" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.28. | МБДОУ детский сад №25 "Ягодка" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.29. | МБДОУ детский сад №42 "Рябинка" | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.30. | МБДОУ детский сад №34 "Незабудка" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.31. | МБДОУ детский сад №68 "Воробушек" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.32. | МБОУ Зеленоградская ООШ | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.33. | МБОУ Софринская СОШ №1 Пушкинского муниципального района | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.34. | МБОУ Софринская СОШ №2 Пушкинского муниципального района | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.35. | МБОУ Майская СОШ | 2015г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 100,0 |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.36. | МАДОУ детский сад №30 "Ладушки" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.37. | МБДОУ детский сад №57 "Вербочка" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.38. | МБОУ Леснополянская СОШ | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.39. | МБДОУ детский сад №16 "Колосок" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.40. | МБДОУ детский сад №14 "Подснежник" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.41. | МБДОУ детский сад №23 "Ромашка" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.42. | МБОУ Черкизовская СОШ | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.43. | МАОУ Гимназия "Тарасовка" | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.44. | МБОУ Зверосовхозская СОШ | 2015г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 100,0 |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.45. | МБОУ Царевская ООШ | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|   |
|   |
|   | Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.46. | МБДОУ детский сад №55 "Аленушка" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|  1.47. | МБОУ Правдинская СОШ №1 Пушкинского муниципального района | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.48. | МАОУ Правдинская СОШ №2 Пушкинского муниципального района | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   | Управление образования администрации Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|  1.49. | МБОУ Братовщинская СОШ | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 40,0 | 60,0 |   |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.50. | МБДОУ детский сад №47 "Радуга" | 2017-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   | 40,0 | 60,0 |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.51. | МБДОУ детский сад №49 "Ласточка" | 2016-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 40,0 | 60,0 |   |
|
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.52. | МБДОУ детский сад №51 "Машенька" | 2015-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 40,0 | 60,0 |   |   |
|
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|   |
| **Всего по отрасли "Здравоохранение"** | **23 000,0** | 1 816,0 | 10 184,0 | 7 300,0 | 200,0 | 3 500,0 |   |   |
|  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 23 000,0 | 1 816,0 | 10 184,0 | 7 300,0 | 200,0 | 3 500,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 1.2. Повышение уровня доступности учреждений здравоохранения Пушкинского муниципального района** |
|  | 2014-2018г.г. | Итого | **21 685,0** | **1 801,0** | **8 884,0** | **7 300,0** | **200,0** | **3 500,0** |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 21 685,0 | 1 801,0 | 8 884,0 | 7 300,0 | 200,0 | 3 500,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Реконструкция и ремонт учреждений здравоохранения |
| **1).** МЛПУ «Пушкинская районная больница им. проф.В.Н. Розанова»: | Итого: | 4 700,0 | 251,0 | 3 049,0 | 1 200,0 | 200,0 |   | Управление здравоохранения Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 4 700,0 | 251,0 | 3 049,0 | 1 200,0 | 200,0 |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.1. | замена дверных блоков в стационаре корпуса №2,4; проект реконструкции туалетов | 2014-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1 500,0 | 151,0 | 1 349,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.2. |  замена дверных блоков в стационаре корпуса №3,8; проект реконструкции туалетов | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 900,0 |   | 900,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.3. | замена дверных блоков и проект реконструкции туалета в психоневрологическом диспансере | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.4. | замена дверных блоков и проект реконструкции туалета во взрослой поликлинике | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 800,0 |   | 800,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.5. |  замена дверных блоков и проект реконструкции туалета в стационаре корпуса №11 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 700,0 |   |   | 700,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.6. | замена дверных блоков и проект реконструкции туалета в стационаре корпуса №9 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 500,0 |   |   | 500,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.7. | замена дверных блоков и проект реконструкции туалета в стационаре корпуса №10 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 200,0 |   |   |   | 200,0 |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   | Управление здравоохранения Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
|  **2).** МБУЗ "Пушкинская станция скорой медицинской помощи": | Итого | 300,0 | 150,0 | 150,0 |   |   |   |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 | 150,0 | 150,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  2.1. | расширение дверного проема, ликвидация порогов | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 150,0 |   | 150,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  2.2. |  установка пандуса с поручнями | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 150,0 | 150,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  **3).** МЛПУ «Правдинская поликлиника» | Итого: | 3 500,0 |   |   |   |   | 3 500,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3 500,0 |   |   |   |   | 3 500,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. | замена лифта (с проектом) | 2018г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3 500,0 |   |   |   |   | 3 500,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  **4).** МБУЗ "Городская больница им.Семашко Н.А. пос. Софрино" | Итого: | 9 150,0 | 350,0 | 3 800,0 | 5 000,0 |   |   | Управление здравоохранения Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 9 150,0 | 350,0 | 3 800,0 | 5 000,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  4.1. |  реконструкция туалета в стационаре (с проектом) | 2014-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 | 100,0 | 200,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  4.2. |  строительство тротуара к стационару | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3 000,0 |   | 3 000,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  4.3. |  реконструкция тамбура с заменой входной двери в поликлинике №1 (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 400,0 | 100,0 | 300,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  4.4. |  установка пандуса с поручнями в поликлинике №1 (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 150,0 | 150,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  4.5. |  реконструкция туалета в поликлинике №1 (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 |   | 300,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  4.6 |  строительство выносного лифта (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 5 000,0 |   |   | 5 000,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **5).** МАУЗ "Пушкинская городская стоматологическая поликлиника" | Итого: | 600,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 |   |   | Управление здравоохранения Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 600,0 | 100,0 | 200,0 | 300,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  5.1. |  замена дверного блока на входе (с проектом) | 2014-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  5.2. | реконструкция тамбура (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 200,0 |   | 200,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  5.3. |  реконструкция туалета (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 |   |   | 300,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  **6).** МБУЗ "Поликлиника поселка Лесной" | Итого: | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |   |   |   |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  6.1. |  реконструкция крыльца с установкой пандуса с поручнями (с проектом) | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 | 300,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 6.2. |  реконструкция дверного проема на входе и установка двух дверей (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 400,0 | 100,0 | 300,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 6.3. |  реконструкция туалета (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 | 100,0 | 200,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **7).** МБУЗ "Ашукинская городская больница" | Итого: | 1 035,0 |   | 1 035,0 |   |   |   | Управление здравоохранения Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1 035,0 |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  7.1. |  установка пандуса с поручнями в поликлинике (с проектом) | 2015г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 200,0 |   | 200,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  7.2. |  реконструкция дверного проема на входе и установка двух дверей (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 500,0 |   | 500,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  7.3. |  реконструкция туалетов в поликлинике и стационаре (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 335,0 |   | 335,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  **8).** МБУЗ "Поликлиника м-на Клязьма" | Итого | 1 400,0 | 450,0 | 150,0 | 800,0 |   |   |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  8.1. |  реконструкция туалета в поликлинике м-на Клязьма (с проектом) | 2014-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 | 300,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  8.2. |  проведение экспертизы зданий амбулаторий пос.Черкизово и пос.Звягино на возможность реконструкции крыльца и туалета | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 150,0 | 150,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  8.3. |  проведение проектно-сметных работ по реконструкции крыльца и туалета в амбулаториях пос.Черкизово и пос.Звягино | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 150,0 |   | 150,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  8.4. |  проведение реконструкции крыльца и туалета в амбулаториях пос.Черкизово и пос.Звягино | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 800,0 |   |   | 800,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 1.3. Повышение уровня доступности административного здания Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района** |
|  | **2014-2015г.г.** | Итого | 1 315,0 | 15,0 | 1 300,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1 315,0 | 15,0 | 1 300,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  Мероприятие 1. Капитальный ремонт здания Управления здравоохранения администрации Пушкинского муниципального района |
|  1.1. | капитальный ремонт крыльца и установка пандуса с поручнями (с проектом) | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 500,0 |   | 500,0 |   |   |   | Управление здравоохранения Пушкинского муниципального района, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.2. |  установка кнопки вызова на входе | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 15,0 | 15,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  1.3. | реконструкция тамбура (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 400,0 |   | 400,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | реконструкция туалета (с проектом) | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 400,0 |   | 400,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  |
| **Всего по отрасли "Культура, спорт"** | **16 714,4** | **3 325,0** | **3 083,7** | **3 322,6** | **3 251,8** | **3 731,3** |   |   |
|   | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 16 454,4 | 3 185,0 | 3 063,7 | 3 222,6 | 3 251,8 | 3 731,3 |
| Внебюджетные источники | 260,0 | 140,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 1.4. Повышение уровня доступности учреждений культуры и спорта Пушкинского муниципального района**  |
|   | 2014-2018г.г. | Итого | 1 984,0 | 444,0 | 90,0 | 400,0 | 300,0 | 750,0 |   |   |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1 724,0 | 304,0 | 70,0 | 300,0 | 300,0 | 750,0 |
| Внебюджетные источники | 260,0 | 140,0 | 20,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1. Капитальный ремонт и установка информационных средств в учреждениях культуры и спорта Пушкинского муниципального района  |
| **1).** МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1" г.Пушкино, ул. Крылова, д.1 | Итого | 240,0 | 40,0 |   | 200,0 |   |   | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 200,0 |   |   | 200,0 |   |   |
| Внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 |   |   |   |   |
|  1.1. | установка пандуса (ПИР), тактильных и информационных средств  | 2014-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 40,0 | 40,0 |   |   |   |   |
|  1.2. | реконструкция дверей и порогов  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 200,0 |  |   | 200,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **2).** МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа №1" г.Пушкино, ул. Московский пр-т, д.2 | Итого | 516,0 | 16,0 |   |   |   | 500,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 500,0 |   |   |   |   | 500,0 |
| Внебюджетные источники | 16,0 | 16,0 |   |   |   |   |
| 2.1. | установка тактильных и информационных средств  | 2014-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 16,0 | 16,0 |   |   |   |   |
| 2.2. | реконструкция крыльца, тамбура, установка пандуса | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 500,0 |   |   |   |   | 500,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **3).** МБОУ ДОД "Софринская детская музыкальная школа №1" | Итого | 100,0 |   |   |   |   | 100,0 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   |   | 100,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 3.1. | реконструкция дверей, порогов, приобретение подъемника, установка тактильных и информационных средств | 2014-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   |   |   | 100,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **4).**МБОУ ДОД "Детская музыкальная школа пос.Лесные Поляны" | Итого | 24,0 | 24,0 |   |   |   |   |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 24,0 | 24,0 |   |   |   |   |
| 4.1. | реконструкция дверей, порогов, установка тактильных и информационных средств  | 2014г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 24,0 | 24,0 |   |   |   |   |
| **5).** МБОУ ДОД "Детская художественная школа" г.Пушкино | Итого | 180,0 | 60,0 | 20,0 | 100,0 |   |   | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 180,0 | 60,0 | 20,0 | 100,0 |   |   |
|  5.1. | реконструкция входной площадки, порогов | 2014-2016г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 80,0 | 60,0 | 20,0 |   |   |   |
| 5.2. | реконструкция туалетных комнат | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |   |   |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники | 100,0 |   |   | 100,0 |   |   |
| **6).** МБУК "Краеведческий музей г.Пушкино " | Итого | 504,0 | 144,0 | 60,0 |   | 300,0 |   |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 504,0 | 144,0 | 60,0 |   | 300,0 |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  6.1. | оборудование парковки, установка тактильных и информационных средств, устранение перепадов высоты | 2014-2017г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 204,0 | 144,0 | 60,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 6.2. | реконструкция туалетной комнаты | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 300,0 |   |   |   | 300,0 |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **7).** МБУК "Межпоселенческая библиотека Пушкинского муниципального района" (Центральная детская библиотека) | Итого | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 100,0 |   | 150,0 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 320,0 | 60,0 | 10,0 | 100,0 |   | 150,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
|  7.1. | установка тактильных и информационных средств  | 2014-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 70,0 | 60,0 | 10,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 7.2. | реконструкция дверных проемов, тамбура  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   |   | 100,0 |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 7.3. | реконструкция крыльца | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 150,0 |   |   |   |   | 150,0 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **8).** МБУ Пушкинского муниципального района "Дворец спорта Пушкино" | 2014г. | Итого | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 8.1.  | установка лифта- подъемника | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 | 100,0 |   |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 1.5. Обеспечение полноценного и бесперебойного функционирования МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт"** |
|  | 2014-2018 г.г. | Итого | 14 614,4 | 2 865,0 | 2 893,7 | 2 922,6 | 2 951,8 | 2 981,3 |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 14 614,4 | 2 865,0 | 2 893,7 | 2 922,6 | 2 951,8 | 2 981,3 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1. Функционирование МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт" |
| **1).** МКУ "Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов "Старт" | Итого | 14 614,4 | 2 865,0 | 2 893,7 | 2 922,6 | 2 951,8 | 2 981,3 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 14 614,4 | 2 865,0 | 2 893,7 | 2 922,6 | 2 951,8 | 2 981,3 |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.1. | обеспечение деятельности и содержание ФОКИ "Старт" | 2014-2018г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 14 614,4 | 2 865,0 | 2 893,7 | 2 922,6 | 2 951,8 | 2 981,3 | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 1.6. Повышение уровня доступности административного здания Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района** |
|  | 2014-2015г.г. | Итого | 116,0 | 16,0 | 100,0 |   |   |   |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 116,0 | 16,0 | 100,0 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие1. Ремонт здания и прилегающей территории Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму администрации Пушкинского муниципального района |
| 1.1. | Установка знака парковки для инвалидов, установка тактильных и информационных средств | 2014-2015г.г. | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 16,0 | 16,0 |   |   |   |   | Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, УСАиГ | Создание безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Реконструкция крыльца, установка пандуса | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 100,0 |   | 100,0 |   |   |   |
| Внебюджетные источники |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 2.) Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Пушкинском муниципальном районе.** |
| 2.1. | Опрос по доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп | 2014-2018г.г. |  - |  - |  - |  - |  - |  - |  - | Администрация Пушкинского муниципального района | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Пушкинском муниципальном районе. |