4. Перечень мероприятий ведомственной целевой  программы

«Обеспечение пожарной безопасности в  муниципальных образовательных учреждениях

Пушкинского муниципального района  в  2014 г.»

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятий (месяц/квартал/ год) | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс.руб. |  |  |  |  | Функциональный и отраслевой орган администрации, ответственный за реализацию мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фед.бюд. | Обл. бюд. | Мест. бюд. | Иные источники |  |
| 1. | Мероприятие 1: Замена материалов отделки на путях эвакуации, в том числе: | 2014г. | 39471,7 |  |  | 39471,7 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.1 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Пушкино | 2014 г. | 1139,4 |  |  | 1139,4 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.2 | МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино | 2014 г. | 2327,6 |  |  | 2327,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.3 | МБОУ Гимназия № 4 г. Пушкино | 2014 г. | 1857,5 |  |  | 1857,5 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.4 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 7 г. Пушкино | 2014 г. | 1967,5 |  |  | 1967,5 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.5 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 9 г. Пушкино | 2014 г. | 3414,0 |  |  | 3414,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.6 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Пушкино | 2014 г. | 1204,1 |  |  | 1204,1 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.7 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Пушкино | 2014 г. | 575,6 |  |  | 575,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.8 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Пушкино | 2014 г. | 1313,7 |  |  | 1313,7 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.9 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 15 г. Пушкино | 2014 г. | 3482,6 |  |  | 3482,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.10 | МБОУ начальная общеобразовательная школа № 16 г. Пушкино | 2014 г. | 1216,9 |  |  | 1216,9 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.11 | МБОУ Ельдигинская средняя общеобразовательная школа | 2014 г. | 588,1 |  |  | 588,1 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.12 | МБОУ Братовщинская средняя общеобразовательная школа | 2014 г. | 1659,2 |  |  | 1659,2 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.13 | МАОУ средняя общеобразовательная школа пос. Лесной | 2014 г. | 4564,8 |  |  | 4564,8 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.14 | МБОУ Леснополянская средняя общеобразовательная школа | 2014 г. | 4834,8 |  |  | 4834,8 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.15 | МБОУ Правдинская средняя общеобразовательная школа № 1 | 2014 г. | 1104,6 |  |  | 1104,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.16 | МБОУ Зеленоградская ООШ | 2014 г. | 1378,2 |  |  | 1378,2 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.17 | МБОУ Пушкинская (вечерняя) сменная школа | 2014 г. | 52,1 |  |  | 52,1 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.18 | МБОУ Центр детского творчества | 2014 г. | 342,2 |  |  | 342,2 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.19 | МБДОУ детский сад № 3 «Снежинка» | 2014 г. | 582,7 |  |  | 582,7 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.20 | МБОУ начальная школа – детский сад № 56 «Родничок» | 2014 г. | 351,2 |  |  | 351,2 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.21 | МБДОУ детский сад № 5 «Малыш» | 2014 г. | 32,6 |  |  | 32,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.22 | МБДОУ детский сад № 16 «Колосок» | 2014 г. | 584,8 |  |  | 584,8 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.23 | МБДОУ детский сад № 22 «Золушка» | 2014 г. | 20,3 |  |  | 20,3 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.24 | МБДОУ детский сад № 25 «Ягодка» | 2014 г. | 522,6 |  |  | 522,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.25 | МАДОУ детский сад № 30 «Ладушки» | 2014 г. | 1986,3 |  |  | 1986,3 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.26 | МБДОУ детский сад № 34 «Незабудка» | 2014 г. | 640,4 |  |  | 640,4 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.27 | МБДОУ детский сад № 42 «Рябинка» | 2014 г. | 1086,4 |  |  | 1086,4 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.28 | МБДОУ детский сад № 47 «Радуга» | 2014 г. | 77,6 |  |  | 77,6 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 1.29 | МБДОУ детский сад № 49 «Ласточка» | 2014 г. | 18,1 |  |  | 18,1 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 2. | Мероприятие 2: Ежемесячное обслуживание автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения (СО), установленной в образовательных учреждениях | 2014 г. | 3335,0 |  |  | 3335,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3. | Мероприятие 3: оборудование дополнительными пожарными извещателями автоматической установки пожарной сигнализации в отдельных помещениях, в том числе: | 2014 г. | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 3.1 | МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.2 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пушкино | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.3 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Пушкино | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.4 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 14 г. Пушкино | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.5 | МАОУ Правдинская средняя общеобразовательная школа № 2 | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.6 | МБОУ Челюскинская средняя общеобразовательная школа | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.7 | МАДОУ детский сад № 2 «Вишенка» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.8 | МБДОУ детский сад № 70 «Журавлик» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.9 | МАДОУ детский сад № 9 «Буратино» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.10 | МБДОУ детский сад № 61 «Дружба» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.11 | МБДОУ детский сад № 65 «Березка» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 3.12 | МАДОУ детский сад № 22 «Золушка» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования |
| 4. | Мероприятие 4: оборудование зданий 75 образовательных учреждений эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения | 2014 г. | 9655,0 |  |  | 9655,0 |  | Управление образования |
| 5. | Мероприятие 5: проверка внутренних пожарных кранов (периодичность 2 раза в год) | 2014 г. | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 6. | Мероприятие 6: проведение палевых проб (периодичность 2 раза в год) | 2014 г. | 800,0 |  |  | 800,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 7. | Мероприятие 7: обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом | 2014 г. | 1300,0 |  |  | 1300,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 8. | Мероприятие 8: замеры сопротивления изоляции проводов и защитного заземления электрооборудования вы здания 75 образовательных учреждениях | 2014 г. | 2920,0 |  |  | 2920,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 9. | Мероприятие 9: замена огнетушителей, изготовление планов эвакуации | 2014 г. | 750,0 |  |  | 750,0 |  | Управление образования, руководители образовательных учреждений |
| 10. | Мероприятие 10: проектирование второго эвакуационного выхода из групповых ячеек в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.1 | МАДОУ детский сад № 9 «Буратино» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.2 | МБДОУ детский сад № 19 «Ручеек» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.3 | МБДОУ детский сад № 47 «Радуга» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.4 | МБДОУ детский сад № 51 «Машенька» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.5 | МБДОУ детский сад № 6 «Улыбка» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.6 | МБДОУ детский сад № 44 «Соловушка» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.7 | МБДОУ детский сад № 61 «Дружба» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.8 | МБДОУ детский сад № 65 «Березка» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.9 | МБДОУ детский сад № 14 «Подснежник» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 10.10 | МБДОУ детский сад № 68 «Воробушек» | 2014 г. | 150,0 |  |  | 150,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11. | Мероприятие 11: строительство второго эвакуационного выхода из групповых ячеек в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе | 2014 г. | 15000,0 |  |  | 15000,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.1 | МАДОУ детский сад № 9 «Буратино» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.2 | МБДОУ детский сад № 19 «Ручеек» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.3 | МБДОУ детский сад № 47 «Радуга» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.4 | МБДОУ детский сад № 51 «Машенька» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.5 | МБДОУ детский сад № 6 «Улыбка» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.6 | МБДОУ детский сад № 44 «Соловушка» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.7 | МБДОУ детский сад № 61 «Дружба» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.8 | МБДОУ детский сад № 65 «Березка» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.9 | МБДОУ детский сад № 14 «Подснежник» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 11.10 | МБДОУ детский сад № 68 «Воробушек» | 2014 г. | 1500,0 |  |  | 1500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 12. | Мероприятие 12: приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (75 образовательных учреждений) | 2014 г. | 380,0 |  |  | 380,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13. | Мероприятие 13: установка межэтажных дверей | 2014 г. | 3146,0 |  |  | 3146,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.1 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 1 г. Пушкино | 2014 г. | 400,0 |  |  | 400,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.2 | МАОУ средняя общеобразовательная школа № 3 г. Пушкино | 2014 г. | 600,0 |  |  | 600,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.3 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 8 г. Пушкино | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.4 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 11 г. Пушкино | 2014 г. | 500,0 |  |  | 500,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.5 | МБОУ средняя общеобразовательная школа № 12 г. Пушкино | 2014 г. | 600,0 |  |  | 600,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.6 | МБОУ Челюскинская средняя общеобразовательная школа | 2014 г. | 546,0 |  |  | 546,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.7 | МБОУ Пушкинская вечерняя (сменная) школа | 2014 г. | 300,0 |  |  | 300,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| 13.8 | МАДОУ детский сад № 2 «Вишенка» | 2014 г. | 100,0 |  |  | 100,0 |  | Управление образования, Управление строительства, архитектуры и градострои-тельного регулирования |
| Итого: |  |  |  |  |  | 79757,7 |  |  |

5. Система управления реализацией программой, контроль  и отчетность при реализации ведомственной целевой  программы

Управление реализацией ведомственной целевой  программы осуществляет координатор ведомственной целевой  программы.

Контроль за реализацией ведомственной целевой программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения планируемых результатов показателей реализации Программы несет  заместитель руководителя администрации, курирующий работу управления образования администрации Пушкинского муниципального района, являющегося разработчиком программы.

С целью контроля за реализацией ведомственной целевой  программы управления образования раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет  по экономике администрации Пушкинского муниципального района оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных  мероприятий Программы с указанием объемов и источников  финансирования (план/факт) и непосредственных  качественных и количественных  результатов  выполнения Программы;

- анализ причин  несвоевременного  выполнения  программных мероприятий и их  возможных  последствий;

- анализ причин  возможного  несоответствия  качественных и количественных  результатов  выполненному объему мероприятий;

- перечень внесенных в Программу корректировок за отчетный период с указанием  их  местонахождения  в тексте Программы;

- оценка эффективности  реализации программы.

Управление образования ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации ведомственной целевой  программы и представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации программы.

После окончания срока реализации ведомственной целевой  программы  управления образования администрации Пушкинского муниципального района представляет на утверждение Комитета  по экономике не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации ведомственной целевой  программы, итоговый отчет о ее реализации.