ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы». |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы: | - Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов на территории Пушкинского муниципального района; - Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Пушкинского муниципального района; |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2014 – 2018 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 14544,68 | 5208,40 | 3016,48 | 2328,00 | 2355,00 | 1636,80 |
| Средства бюджета Московской области | 8525,00 | 2705,00 | 2105,00 | 1705,00 | 1005,00 | 1005,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 4649,68 | 1883,40 | 711,48 | 603,00 | 1120,00 | 331,80 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 750,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 230,00 | 300,00 |
| Планируемые результаты реализации программы | - Обеспеченность приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы Пушкинского муниципального района до 100%. |  |  |  |  |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе основные проблемы и инерционный прогноз развития Энергосбережения бюджетной сферы

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пушкинского муниципального района характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз социально–экономическому развитию Пушкинского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Пушкинского муниципального района ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно–энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

– дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории Пушкинского муниципального района, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Пушкинского муниципального района;

– снижению эффективности расходования средств бюджета Пушкинского муниципального района, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

– росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

Актуальность повышения энергетической эффективности района обусловлена и тем фактом, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом.

В Программе определяются конкретные количественные цели по снижению энергоемкости экономики и бюджетной сферы Пушкинского муниципального района, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей, а также устанавливаются источники и механизмы финансирования мероприятий Программы.

При поэтапной реализации Программы в период до 2018 года и системном решении проблем в сфере энергоэффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

– экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

– обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

– сокращение величины присоединённой электрической и тепловой нагрузки, а также нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

– обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления организаций муницпальной бюджетной сферы Пушкинского муниципального района;

– переход на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

– снижение затрат бюджета Пушкинского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## Общая характеристика объектов бюджетной сферы

В Пушкинском муниципальном районе функционирует 135 муниципальных бюджетных учреждений.

В данном разделе приводятся количественные и качественные показатели программ энергосбережения учреждений, подведомственных  Управлению образования и Управлению по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района, а также административных зданий.

Общая площадь зданий учреждений района составляет около 262 тыс. м2.

Бюджетные учреждения района, как правило, размещены в зданиях, построенных  в период с начала 50-х до начала 90-х годов прошлого столетия.

Большинство бюджетных учреждений централизованно обеспечиваются отоплением, и для них характерны проблемы, приводящие к перерасходу коммунальных ресурсов, аналогичные многоквартирным домам, а именно, несоответствие температурных графиков теплоснабжающих организаций потребностям систем отопления зданий и отсутствие средств регулирования в системах отопления.

Годовое потребление тепловой энергии в бюджетных учреждениях составляет около 54 тыс. Гкал, потребление воды – 348 тыс. м3.

Для систем электропотребления бюджетных учреждений характерно, в большинстве случаев, применение низкоэффективных ламп накаливания.

Годовое потребление электроэнергии бюджетными учреждениями составляет 8,85 млн кВт.ч.

## Потребность в приборах учета на объектах бюджетной сферы

Количественные и стоимостные показатели мероприятий по установке приборов учета коммунальных ресурсов на объектах бюджетной сферы, которые необходимо выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приведены  в таблице 1.

Устанавливаемые приборы учета энергоресурсов должны иметь техническую возможность включения в перспективную систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

Таблица 1.– Суммарные количественные и стоимостные показатели мероприятий по установке приборов учета на объектах бюджетной сферы Пушкинского муниципального района

| Ведомственная принадлежность объектов | Количество приборов учета тепловой энергии и расхода горячей воды (теплосчетчиков), шт. | Количество счетчиков горячей воды, шт. | Количество счетчиков холодной воды, шт. | Количество приборов учета электрической энергии, шт. | Суммарная стоимость установки приборов учета1, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО | 72 | 69 | 66 | 1 | 28,395 |
| УК2 | 12 | 5 | 16 | 4 | 4,755 |
| УЗ | 10 | 10 | 8 | 2 | 3,990 |
| Административные здания | 4 | 2 | 12 | 1 | 1,900 |

Примечания:

1Расчет выполнен, исходя из следующих условий: стоимость установки 1 прибора учета составляет для теплосчетчиков - 300 тыс. руб., счетчиков горячей воды – 50 тыс. руб., счетчиков холодной воды – 50 тыс. руб., приборов учета электрической энергии – 45 тыс. руб.,

2Стоимость установки счетчиков холодной воды: для объектов УК с.п. Ельдигинское  – 25 тыс. руб., для административного здания с.п. Тарасовское  – 5 тыс. руб.

Используемые сокращения:

УО - Управление образования Администрации Пушкинского муниципального района

УК - Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Администрации Пушкинского муниципального района

УЗ - Управление здравоохранения Администрации Пушкинского муниципального района

## Энергетические обследования и паспортизация бюджетных учреждений

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации с участием государства или муниципального образования обязаны проводить энергетические обследования. Таким образом, Все бюджетные учреждения должны провести первые энергетические обследования, последующие энергетические обследования –  не реже чем один раз каждые пять лет.

По результатам энергетического обследования энергоаудитором должен быть составлен энергетический паспорт.

Графики выполнения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений формируются и контролируются структурными подразделениями Администрации Пушкинского муниципального района и поселений, в ведении которых находятся учреждения.

Принимая во внимание определяющую роль приборов учета тепловой энергии и их статистических данных при выполнении энергетических обследований, предлагается проведение энергоаудита после внедрения приборов учета.

Результаты энергетических обследований должны стать основой для формирования ежегодного адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях, на основе которого производится ежегодная корректировка и уточнение настоящей Программы.

## Эффективные мероприятия по энергосбережению на объектах бюджетной сферы

Суммарный годовой технический потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Пушкинского муниципального района оценочно составляет:

– в системах водопотребления 110 тыс. м3 воды, или 32 % от годового потребления;

– в системах отопления и горячего водоснабжения около 19 тыс. Гкал тепловой энергии, или  35 % от годового теплопотребления;

– в системах электропотребления около 3 млн кВт.ч, или 34 % от годового потребления.

Основными наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала энергоресурсосбережения являются:

- в системах горячего и холодного водоснабжения:

–  установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала;

- в системах отопления:

–  установка автоматизированных узлов управления системами отопления;

– усиление теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий (утепление стен, покрытий и перекрытий подвалов, замена устаревших конструкций окон на современные); вследствие длительных сроков окупаемости, мероприятия целесообразно выполнять в рамках капитального ремонта бюджетных учреждений;

- в системах освещения мест общего пользования и наружного освещения:

– замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

– замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

– применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем наружного освещения;

– замена низкоэффективных люминесцентных ламп на современные энергосберегающие люминесцентные лампы;

– замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные ПРА (балласты).

2. Прогноз развития энергосбережения бюджетной сферы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Комплексный подход к решению оснащенности приборами учета и внедрение энергосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы Пушкинского муниципального района в рамках Программа позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы.

Реализация программы в полном объеме позволит обеспечить:

приборами учета объекты бюджетной сферы, использование которых приведет к значительной экономии коммунальных ресурсов и в последствии снижению экономических затрат.

3. Описание целей и задач муниципальной программы и подпрограмм.

Цели Программы отражают конечные планируемые результаты решения проблем энергосбережения бюджетной сферы в Пушкинском муниципальном районе на период до 2018 года.

Достижение целей обеспечивается решением комплекса  взаимосвязанных задач программы.

Цель 1 - Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов.

Обеспечивается решением задач комплекса мероприятий программы связанных с внедрением энергосберегающих технологий

Цель 2 - Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе.

Обеспечивается решением задач по обеспеченности приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера:

внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения нового  поколения для внутридомового и дворового освещения;

внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения;

оптимизация режимов работы систем освещения помещений;

утепление фасадов зданий и сооружений помещений,  муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта с применением современных технологий с целью приведения ограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности;

проведение  энергетических обследований зданий и сооружений помещений учреждений образования, культуры, спорта;

установка приборов учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

"Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы".

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов | - 1375 | - 2050 | - Доля снижения оплаты за коммунальные платежи организаций бюджетной сферы | - Процент | - 6 | - 8 | - 12 | - 14 | - 16 | - 18 |
| 2. | Задача 2 Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе | - 3894,68 | - 7225,00 | - Доля обеспеченности приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы | - Процент | - 55 | - 60 | - 70 | - 80 | - 90 | - 100 |

- 6. Перечень мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                       муниципальной программы "Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы"

| №п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники фининсирования | Всего (тыс.руб.) | Объем фининсирования по годам (тыс.руб) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мереприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе "Энергосбережение Пушкинского муниципального района " | 2014-2018 | Итого | 14544,68 | 5208,4 | 3016,48 | 2328,00 | 2355,00 | 1636,80 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 8525,00 | 2705,00 | 2105,00 | 1705,00 | 1005,00 | 1005,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 4649,68 | 1883,40 | 711,48 | 603,00 | 1120,00 | 331,80 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 750,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 230,00 | 300,00 |  |  |
|  | Задача 1 Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов |  | Итого | 11119,68 | 3933,40 | 2166,48 | 1708,00 | 1975 | 1336,8 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 6525,00 | 2105,00 | 1505,00 | 1305,00 | 805,00 | 805,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 3598,68 | 1532,4 | 461,48 | 403,00 | 970,00 | 231,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 700,00 | 0,00 | 200,00 | 20,00 | 200,00 | 300,00 |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 Внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения нового поколения для внутридомового и дворового освещения. | 2014-2018 | Итого | 2829,68 | 1083,40 | 566,48 | 308,00 | 285,00 | 586,80 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1275,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 | 255,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 1054,68 | 828,40 | 111,48 | 53,00 | 30,00 | 31,80 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 500,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2 Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения помещений. | 2014-2018 | Итого | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 1000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 3 Утепление фасадов зданий и сооружений помещений, муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта с применением современных технологий с целью приведения ограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Мероприятие 4 Проведение энергетических обследований зданий и сооружений помещений, муниципальных учреждений образования, культуры, спорта. | 2014-2018 | Итого | 7290,00 | 2650,00 | 1400,00 | 1200,00 | 1490,00 | 550,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, организации, привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 5250,00 | 1850,00 | 1250,00 | 1050,00 | 550,00 | 550,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 1544,00 | 504,00 | 150,00 | 150,00 | 740,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |  |  |
|  | Задача 2 Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе | 2014-2018 | Итого | 3425,00 | 1275,00 | 850,00 | 620,00 | 380,00 | 300,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2000,0 | 600,0 | 600,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 1375,00 | 675,00 | 250,00 | 200,0 | 150,0 | 100,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Мероприятие1 Установка приборов учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности. | 2014-2018 | Итого | 3425,00 | 1275,00 | 850,00 | 620,00 | 380,00 | 300,00 | Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности, Управление образования, Управление здравоохранения, Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, организации, привлекаемые на конкурсной основе. |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2000,00 | 600,00 | 600,00 | 400,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Пушкинского муниципального района и поселений района | 1375,00 | 675,00 | 250,00 | 200,00 | 150,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,00 | 0,00 |  |  |

МЕТОДИКА

расчета значений показателей эффективности

реализации подпрограммы "Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы"

| № п/п | Наименование показателя | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей (2013г.) | Статистические источники | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля снижения оплаты за коммунальные платежи организаций бюджетной сферы | Показатель характеризует снижение объемов потребления всех видов топливно – -энергетических ресурсов. | Проценты | 6% Значение целевого показателя (в процентах) рассчитывается как снижение суммарного потребления энергоресурсов организаций бюджетной сферы Пушкинского муниципального района к базовому значению показателя | Применяются статистические данные об экономической эффективности при оснащенности приборами учета учреждений бюджетной сферы | годовая |
| 2. | - Доля обеспеченности приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы | Показатель характеризует сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе. При расчете значения целевого показателя «Обеспеченность приборами учета коммунальной инфраструктуры организаций бюджетной сферы» применяются данные об оснащенности приборами учета учреждений бюджетной сферы. | Проценты | 55% Значение целевого показателя (в процентах) рассчитывается как отношение количества организаций бюджетной сферы Пушкинского муниципального района к общему необходимому количеству приборов учета в организациях бюджетной сферы Пушкинского муниципального района. | Используются отчетность администрации городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, Управления образования, Управления здравоохранения, Управления по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму, | годовая |

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия

Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация муниципальной программы «Энергосбережение  Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Энергосбережение  Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов» является Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы  «Энергосбережение  Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов», является заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа, Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Для обеспечения текущего контроля Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности  при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за  выполнение мероприятий Программы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы  в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом  их особенностей.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий государственной подпрограммы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  государственной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании  средств  бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района,  утвержденным постановлением Правительства Московской области от   01.08.2013 № 2105.