ПРИЛОЖЕНИЕ

к  постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от   29.12.2014г.   № 3468

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2018 ГОДЫ»

| Наименование муниципальной программы | «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее - Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Реализация государственной политики по обеспечению населения Пушкинского муниципального района Московской области природным газом, в том числе путем синхронизации мероприятий Программы с проектом Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области на период 2014-2018 годов». |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации- газопроводами высокого давления. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района – начальник УСАиГ |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района. |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 г.г. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (млн. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
|  | 313,4 | 27,95 | 59,45 | 115,7 | 88,5 | 21,8 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 111,6 | 7,5 | 37,7 | 48,05 | 18,35 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3,7 | 0,0 | 1,85 | 1,85 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 198,1 | 20,45 | 19,9 | 65,8 | 70,15 | 21,8 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Газификация 12 сельских населенных пунктов. 2. Строительство 53,2 км газораспределительных сетей. 3. Создание условий для газификации домовладений порядка 1,1 тыс. постоянно зарегистрированных граждан. 4. Повышение уровня газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов с 53,4 % в 2013г. до 69,3 % в 2018 году. |  |  |  |  |  |

1. Характеристика проблемы в области газификации сельских

населенных пунктов  и обоснование необходимости

ее решения с учетом реализации Программы.

По состоянию на 01.06.2013г. на территории Пушкинского муниципального района уличные газораспределительные сети  в полном объеме отсутствуют в 41 сельском населенном пункте, в связи с чем, отсутствуют условия непосредственного присоединения к газораспределительным сетям для 1,85 тыс. человек постоянно зарегистрированных жителей.

Программа «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы» разработана в рамках исполнения положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Комплексный характер Программы позволит использовать для реализации мероприятий средства бюджетов всех уровней, а так же привлечь средства заинтересованных юридических лиц и населения.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается построить около 53,2 км газопроводов, газифицировать 12 сельских населенных пунктов, создать условия использования в быту природного сетевого газа для 1,1 тыс. человек, постоянно зарегистрированных в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района.

2. Прогноз развития рассматриваемой сферы реализации муниципальной Программы.

Ожидаемыми (прогнозируемыми) результатами реализации муниципальной программы «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» должны стать:

- завершение строительством  около 53,2 км газораспределительных сетей;

- газификация 12 сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района;

- создание условий для использования в быту природного сетевого газа для  1,1 тыс. человек, постоянно зарегистрированных в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района;

- повысить уровень газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов с 53,4% в 2013г. до 69,3% в 2018 году.

3. Цели и задачи Программы

Основными целями настоящей Программы являются:

-реализация государственной политики по обеспечению населения Пушкинского муниципального района Московской области природным газом, в том числе путем синхронизации  мероприятий Программы с проектом Программы Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области на период 2014-2018 годов».

- улучшение условий жизни населения Пушкинского муниципального района с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а так же на основе вновь построенных газораспределительных сетей;

- повышение уровня газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов с 53,4 % в 2013г. до 69,3 % в 2018 году;

-  улучшение экологической обстановки в Московской области;

- повышение инвестиционной привлекательности территорий, создание новых производств и рабочих мест.

Для достижения поставленных целей предусматривается решить следующее задачи:

- газификация 12 сельских населенных пунктов, строительство 53,2 км газораспределительных сетей, создание условий для газификации домовладений порядка 1,1 тыс. постоянно зарегистрированных граждан;

- привлечение инвестиционных ресурсов, в том числе средств потенциальных потребителей газа: промышленных и иных организаций, населения;

Таким образом, реализация Программы позволит решить не только важные социальные, но и экономические задачи.

4. Обобщенная характеристика мероприятий Программы

Реализация основных мероприятий по строительству объектов транспорта газа предусматривается в целях обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа.

Строительство уличных распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района позволит удовлетворить потребности жителей  в подключении к газотранспортной системе.

Мероприятия по строительству газовых сетей высокого давления и уличных распределительных газопроводов предусмотрены Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2017 года», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004г.       № 778/50.

Выполнение основного мероприятия Программы направленно на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Московской области.

5. Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы

В результате реализации мероприятий  Программы:

- предполагается построить около 53,2 км газораспределительных сетей,

- газифицировать 12 сельских населенных пунктов;

- создать условия использования в быту природного сетевого газа для 1,1 тыс. человек, постоянно зарегистрированных в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района.

- повысить  уровень газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов с 53,4 % в 2013г. до 69,3 % в 2018 году;

Планируемые показатели эффективности реализации Программы представлены в Приложении № 1 к Программе.

6. Мероприятия Программы

Программные мероприятия сгруппированы и представлены в Приложении № 2 к Программе.

7. Методика расчета показателей эффективности реализации Программы

- количество построенных газопроводов (километр) – фактическая протяженность трассы газораспределительной сети по предпроектным данным;

- количество газифицированных сельских населенных пунктов (штук) – фактическое число сельских населенных пунктов, в которых проложены и присоединены к источнику газоснабжения уличные  газораспределительные сети;

- численность постоянно зарегистрированных граждан в сельских населенных пунктах (человек) – данные статистического учета населения

- уровень газификации (%) – рассчитывается по формуле

V = (Nг : Nо) х 100%  , где:

V- уровень газификации (%);

No – общее количество населенных пунктов на территории Пушкинского муниципального района (шт.);

Nг – количество газифицированных населенных пунктов на территории Пушкинского муниципального района (шт.).

8. Порядок взаимодействия ответственного

за выполнение мероприятия подпрограммы с

муниципальным заказчиком муниципальной программы

В рамках выполнения Программы Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района выполняет функции муниципального заказчика.

Реализация программных мероприятий осуществляется исполнителями Программы (Управление строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района), которые по результатам открытых аукционов привлекают на договорной основе проектные и строительные организации, имеющие соответствующий допуск СРО к видам работ, для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

При необходимости заказчик Программы рассматривает предложения по ее корректировке по согласованию с Министерством энергетики Московской области, Комитетом по экономике администрации Пушкинского муниципального района, Комитетом по финансовой и налоговой политике администрации Пушкинского муниципального района.

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе

реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы, Комитет по экономике раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, формирует оперативный отчет, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ   причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации программы, итоговый отчет о ее реализации, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указывается:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

-   общий объем фактически произведенных расходов, всего, в том числе, по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются:

-      данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по программе:

-         по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и итоговый отчеты о  реализации программы представляются по формам, согласно утвержденному Постановлением   администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.