- Приложение N 1

- к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_ «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

наименование муниципальной программы Пушкинского муниципального района

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (млн. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | Очередной финансовый год 2014 | 1-й год планового периода 2015 | 2-й год планового периода 2016 | 3-й год планового периода 2017 | 4-й год планового периода 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации- газопроводами высокого давления. | 3,7 | 309,7 | 12 населенных пунктов, 53,2 км газопроводов высокого давления | КМ. газопровода | 0 | 3,8 | 6,3 | 10,8 | 24,2 | 8,1 |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 0 | 20,5 | Газификация д. Зимогорье Г. п. Зеленоградский Стр-во газопровода 3,8 | КМ. газопровода | 0 | 3,8 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 0 | 37,8 | Газификация д.п. Зеленоградский Г. п.Зеленоградский Стр-во газопровода 6,3 | КМ. газопровода | 0 |  | 6,3 |  |  |  |
| 1.3 |  | 0 | 31,8 | Газификация д. Цернское г. п. Софрино Стр-во газопровода 5,3 | КМ. газопровода | 0 |  |  | 5,3 |  |  |
| 1.4 |  | 0 | 33,0 | Газификация д. Федоровское с. п. Царевское Стр-во газопровода 5,5 | КМ. газопровода | 0 |  |  | 5,5 |  |  |
| 1.5 |  | 3,7 | 33,5 | Газификация д. Луговая Г. п. Ашукино Стр-во газопровода 6,2 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  | 6,2 |  |
| 1.6 |  | 0 | 39,1 | Газификация д.Кощейково г. п. Лесной Стр-во газопровода 7,1 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  | 7,1 |  |
| 1.7 |  | 0 | 13,8 | Газификация д. Черноземово с. п. Ельдигино Стр-во газопровода 2,3 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  | 2,3 |  |
| 1.8 |  | 0 | 10,8 | Газификация д. Якшино с. п. Ельдигино Стр-во газопровода 1,8 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  | 1,8 |  |
| 1.9 |  | 0 | 40,8 | Газификация с. Путилово с. п. Царевское Стр-во газопровода 6,8 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  | 6,8 |  |
| 1.10 |  | 0 | 15,0 | Газификация д. Грибаново Г. п. Ашукино Стр-во газопровода 2,5 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  |  | 2,5 |
| 1.11 |  | 0 | 19,8 | Газификация д. Бортнево г.п.Софрино Стр-во газопровода 3,3 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  |  | 3,3 |
| 1.12 |  | 0 | 13,8 | Газификация д. Григорково г. п Софрино Стр-во газопровода 2,3 | КМ. газопровода | 0 |  |  |  |  | 2,3 |
|  |  |  |  | Уровень газификации относительно количества газифицированных населенных пунктов | % | 53,4 | 54,20 | 56,58 | 58,7 | 65,33 | 69,3 |

- Приложение N 2

- к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы

(наименование программы)

| N п/п | Мероприятия по реализации программы |  |  | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования |  |  |  | Всего (млн. руб.) |  | Объем финансирования по годам (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |  | Результаты выполнения мероприятий программы (км газопровода) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Очередной финансовый год 2014 |  | 1-й год планового периода 2015 |  | 2-й год планового периода 2016 |  | 3-й год планового периода 2017 |  | 4-й год планового периода 2018 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
|  | Всего по программе «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» газификация 12 населенных пунктов |  |  | 2014-2018гг | Итого |  |  |  | 313,4 |  | 27,95 |  | 59,45 |  | 115,7 |  | 88,5 |  | 21,8 |  |  | УСАиГ |  |  | 53,2 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 111,6 |  | 7,5 |  | 37,7 |  | 48,05 |  | 18,35 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  | 3,7 |  | 0,0 |  | 1,85 |  | 1,85 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 198,1 |  | 20,45 |  | 19,9 |  | 65,8 |  | 70,15 |  | 21,8 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача: Обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации- газопроводами высокого давления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Газификация д. Зимогорье городского поселения Зеленоградский |  |  | 2014 | Итого |  |  |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ |  |  | 3,8 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  | Итого |  |  |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | 20,5 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Гзификация д.п. Зеленоградский Городского поселения Зеленоградский |  |  | 2014-2015 | Итого |  |  |  | 37,8 |  | 3,8 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  | УСАиГ |  |  | 6,3 |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 37,8 |  | 3,8 |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2014 | Итого |  |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 3,8 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2015 | Итого |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Газификация д. Цернское городского поселения Софрино | 2015-2016 |  |  |  | Итого | 31,8 |  |  |  | 17,5 |  | 14,3 |  |  |  |  |  | УСАиГ |  |  | 5,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 31,8 |  |  |  | 17,5 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2015 |  |  |  | Итого | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 3,2 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2015-2016 |  |  |  | Итого | 28,6 |  |  |  | 14,3 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 28,6 |  |  |  | 14,3 |  | 14,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Газификация д. Федоровское сельского поселения Царевское | 2014-2016 |  |  |  | Итого | 33 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 29,7 |  |  |  |  |  | УСАиГ |  |  | 5,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 33 |  | 1,65 |  | 1,65 |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2014-2015 |  |  |  | Итого | 3,3 |  | 1,65 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3,3 |  | 1,65 |  | 1,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2016 |  |  |  | Итого | 29,7 |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 29,7 |  |  |  |  |  | 29,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Газификация д. Луговая городское поселение Ашукино | 2015-2017 |  |  |  | Итого | 37,2 |  |  |  | 1,85 |  | 18,6 |  | 16,75 |  |  |  | УСАиГ |  |  | 6,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3,7 |  |  |  | 1,85 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 33,5 |  |  |  |  |  | 16,75 |  | 16,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2015-2016 |  |  |  | Итого | 3,7 |  |  |  | 1,85 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3,7 |  |  |  | 1,85 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2016-2017 |  |  |  | Итого | 33,5 |  |  |  |  |  | 16,75 |  | 16,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 33,5 |  |  |  |  |  | 16,75 |  | 16,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Газификация д.Кощейково городского поселения Лесной |  |  | 2016-2017 |  | Итого |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 19,95 |  | 19,15 |  |  |  | УСАиГ |  |  | 7,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 19,95 |  | 19,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПИР |  |  | 2016 |  | Итого |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2016-2017 |  | Итого |  | 38,3 |  |  |  |  |  |  | 19,15 |  | 19,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 38,3 |  |  |  |  |  |  | 19,15 |  | 19,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Газификация д. Черноземово сельского поселения Ельдигинское | 2015-2017 |  |  |  | Итого | 13,8 |  |  |  | 0,75 |  | 6,9 |  | 6,15 |  |  |  | УСАиГ |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 13,8 |  |  |  | 0,75 |  | 6,9 |  | 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2015-2016 |  |  |  | Итого | 1,5 |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1,5 |  |  |  | 0,75 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2016-2017 |  |  |  | Итого | 12,3 |  |  |  |  |  | 6,15 |  | 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 12,3 |  |  |  |  |  | 6,15 |  | 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Газификация д. Якшино сельского поселения Ельдигинское | 2015-2017 |  |  |  | Итого | 10,8 |  |  |  | 0,6 |  | 5,4 |  | 4,8 |  |  |  | УСАиГ |  |  | 1,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 10,8 |  |  |  | 0,6 |  | 5,4 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2015-2016 |  |  |  | Итого | 1,2 |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1,2 |  |  |  | 0,6 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2016-2017 |  |  |  | Итого | 9,6 |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 9,6 |  |  |  |  |  | 4,8 |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Газификация с. Путилово сельского поселения Царесвкое | 2014-2017 |  |  |  | Итого | 40,8 |  | 2,05 |  | 2,05 |  | 18,35 |  | 18,35 |  |  |  | УСАиГ |  |  | 6,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 40,8 |  | 2,05 |  | 2,05 |  | 18,35 |  | 18,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2014-2015 |  |  |  | Итого | 4,1 |  | 2,05 |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4,1 |  | 2,05 |  | 2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2016-2017 |  |  |  | Итого | 36,7 |  |  |  |  |  | 18,35 |  | 18,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 36,7 |  |  |  |  |  | 18,35 |  | 18,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Газификация д.Бортнево городского поселения Софрино | 2015-2018 |  |  |  | Итого | 19,8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8,9 |  | 8,9 |  | УСАиГ |  |  | 3,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 19,8 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8,9 |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2015-2016 |  |  |  | Итого | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2017-2018 |  |  |  | Итого | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 17,8 |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 |  | Газификация д.Григорково городского поселения Софрино | 2016-2018 |  |  |  | Итого | 13,8 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 6,9 |  | 6,2 |  | УСАиГ |  |  | 2,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 13,8 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 6,9 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2016-2017 |  |  |  | Итого | 1,4 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 1,4 |  |  |  |  |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2017-2018 |  |  |  | Итого | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  | 6,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 12 |  | Газификация д. Грибаново Городского поселения Ашукино | 2016-2018 |  |  |  | Итого | 15 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 7,5 |  | 6,7 |  | УСАиГ |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 7,5 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПИР | 2016-2017 |  |  |  | Итого | 1,6 |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СМР | 2017-2018 |  |  |  | Итого | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,7 |  | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 5

к Порядку

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО (ГОДОВОГО) ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за январь - _____________ 20__ года

| № п/п | Наименование программ, подпрограмм, мероприятий | Общий объем финансирования на _______ год |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | Выполненные мероприятия, результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  | бюджет Московской области |  | бюджет муниципального района (поселения) |  | другие источники |  |  | Причины невыполнения |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

- Приложение N 6

к Порядку

ФОРМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники | Бюджет Пушкинского муниципального района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Руководитель                                                    Подпись

- Приложение N 7

к Порядку

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

______________________________________________________

(название муниципальной программы)

Муниципальный заказчик ______________________________________________

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Пушкинского муниципального района, другие источники)

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Пушкинского муниципального района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Пушкинского муниципального района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                        Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

- Приложение N 8

к Порядку

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

I  = SUM (M  x S), где

р         п

I  - индекс результативности подпрограмм;

р

S - соотношение  достигнутых  и  плановых результатов целевых  значений

показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = R  / R  -

ф    п

в  случае  использования  показателей,  направленных  на увеличение целевых

значений;

S = R  / R  -

п    ф

в  случае  использования  показателей,  направленных  на   снижение целевых

значений;

R  - достигнутый результат целевого значения показателя;

ф

R  - плановый результат целевого значения показателя;

п

M  - весовое  значение  показателя  (вес  показателя), характеризующего

п

подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

M  = 1 / N, где

п

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под   эффективностью    понимается    отношение   затрат  на достижение

(фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым

затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

I  = (V  x I ) / V , где

э     ф    р     п

I  - индекс эффективности подпрограмм;

э

V  - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

ф

I  - индекс результативности подпрограммы;

р

V  - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

п

По итогам проведения анализа индекса эффективности  дается качественная

оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (I );

э

диапазоны    значений,  характеризующие   эффективность    подпрограмм,

перечислены ниже.

Значение показателя:

0,9 <= I  <= 1,1.

э

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

0,8 <= I  < 0,9.

э

Качественная    оценка    подпрограммы:    запланированный      уровень

эффективности.

Значение показателя:

I  < 0,8.

э

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.