Приложение к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от _____________ № __________

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.»

| Наименование муниципальной программы | «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Пушкинского муниципального района, рост доступности и качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг на территории района, обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Пушкинского муниципального района за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов МСУ, а также учреждений, находящихся в их ведении. (создание межмуниципальных каналов связи) 2. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Пушкинского района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите персональных данных. 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования 4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения 5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры 6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере строительства и ЖКХ |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу функционального или отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций Управления территориальной безопасности |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 г.г. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
|  | 5578,2 | 372,9 | 1016,5 | 1372,8 | 2516,0 | 300,0 |
| Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 4503,7 | 372,9 | 894 | 1020,8 | 1916 | 300 |
| Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 1074,5 | 0 | 122,5 | 352 | 600 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | - Создание сетей передачи данных, в рамках единой мультисервисной сети органов власти Пушкинского муниципального района - Обеспечение доступа к ведомственным и отраслевым базам данных - Обеспечение условий для работы Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг на территории района. - Обеспечение защиты информации единого информационного пространства от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации и персональным данным. - Увеличение доли зарегистрированных отраслевых информационных систем и ресурсов Московской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной сети Пушкинского муниципального района, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0% в 2013 году до 70% в 2018 году. - Увеличение доли обращений граждан, переданных через "Электронную приемную", от общего количества обращений граждан в Правительство Московской области с 5% в 2013 году до 15% в 2018 году. - Увеличение доли заявлений, поданных в образовательные учреждения Пушкинского района в электронном виде через автоматизированную информационную систему подачи заявлений в образовательные учреждения, от общего количества заявлений, поданных в образовательные учреждения с 50% в 2013 году до 90% в 2018 году. - Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа граждан, проживающих в Пушкинском районе с 0% в 2013 году до 70% в 2018 году. |  |  |  |  |  |

# Характеристика текущего состояния рассматриваемой сферы социально-экономического развития Пушкинского муниципального района

Настоящее время характеризуется повышенным вниманием, которое правительство уделяет оперативному и эффективному взаимодействию с гражданами и организациями на основе широкомасштабного применения информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ), идет процесс создания так называемых "электронных правительств".

Ранее проводимые в Пушкинском муниципальном районе работы по информатизации были в основном направлены на информационно – технологическое обеспечение управленческих задач и делопроизводства в органах МСУ Пушкинского муниципального района. Настоящей программой предусмотрены мероприятия по коммуникационному  взаимодействию органов власти с гражданами и хозяйствующими субъектами на основе новых информационно-коммуникационных технологий.

Администрацией района проработаны вопросы для применения в работе органов местного самоуправления района информационных и коммуникационных технологий:

- удовлетворены на 80% заявленные потребности органов власти в вычислительной технике и лицензионном программном обеспечении;

- созданы и развиваются сайты поселений района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается нормативная правовая, справочная и новостная информация, связанная с их деятельностью;

- подготовлены мероприятия для внедрения системы электронного межведомственного взаимодействия Московской области;

- выполнен комплекс работ по созданию локально-вычислительной сети администрации района и переводу отдельных ее сегментов на оптико-волоконную линию связи;

- ведутся работы по созданию многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг;

- ведутся работы по внедрению программного обеспечения для создания информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Пушкинского муниципального района.

Несмотря на достигнутые в предыдущие периоды результаты, сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационной среды органов власти района требует  использования  преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений.

Программой предусмотрены решения вопросов, влияющих на качество предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, а также  широкое применение информационно-коммуникационных технологий для информационного межведомственного взаимодействия  органов власти и информирования  граждан. Начальным этапом, позволяющим обеспечить решение указанных вопросов, является создание единой мультисервисной сети органов местного самоуправления района.

Так, доля проникновения широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет со скоростью выше 2 Мбит/с в учреждения социальной сферы (медицинские учреждения, школы, музеи и др.) составляет менее 10 процентов.

В рамках реализации программы будет развиваться инфраструктура доступа населения к сайтам муниципальных органов и информационное наполнение этих ресурсов, особенно в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме. Также в процессе записи в дошкольные, школьные образовательные учреждения в электронной форме, предусмотрено сокращение очереди и  осуществление оптимального распределения мест в дошкольные и школьные учреждения. Провести модернизацию рабочих мест, обеспечить информационную безопасность.

# Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития Пушкинского муниципального района

Ожидаемыми (прогнозируемыми) результатами реализации муниципальной программы «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» должны стать:

- внедрение в процессы муниципального управления современных методов управления на основе информационных технологий;

- обеспечение развития и повышение эффективности управления имущественным комплексом района на базе применения специализированных информационных систем;

- развитие институтов общественного участия в процессе формирования и согласования принимаемых решений на муниципальном уровне, обеспечение общественного контроля за качеством исполнения муниципальных функции и оказания муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;

- создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов Пушкинского района, получение доступа к информационным ресурсам Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления Московской области с населением и организациями.

# Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления  и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Пушкинского муниципального района, рост доступности и качества предоставляемых медицинских и образовательных услуг на территории района, обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей Пушкинского муниципального района за счет широкомасштабного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий	.

Задачами программы «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» являются:

1.Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов МСУ, а также учреждений, находящихся в их ведении. (создание межмуниципальных каналов связи)

2. Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Пушкинского района, включая проведение аттестации муниципальных информационных систем на соответствие требованиям по информационной безопасности и защите данных.

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования

4.Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения

5. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, спорта и туризма

6. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере строительства и ЖКХ

# Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1.Создание сетей передачи данных, в рамках единой мультисервисной сети органов власти Пушкинского муниципального района

2.Обеспечение доступа к ведомственным и отраслевым базам данных

3.Обеспечение условий для работы Многофункционального центра оказания государственных и муниципальных услуг на территории района.

4.Обеспечение защиты информации единого информационного пространства от несанкционированного доступа к конфедициальной информации и персональным данным.

5.Увеличение доли зарегистрированных отраслевых информационных систем и ресурсов Московской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной сети Пушкинского муниципального района, от общего количества используемых информационных систем и ресурсов с 0% в 2013 году до 70% в 2018 году.

6.Увеличение доли обращений граждан,  переданных через  "Электронную приемную", от  общего количества обращений граждан в Правительство Московской области с 5% в 2013 году до 15% в 2018 году.

7.Увеличение доли заявлений, поданных в образовательные учреждения Пушкинского района  в электронном виде через автоматизированную информационную систему подачи заявлений в образовательные учреждения, от общего количества заявлений, поданных в  образовательные учреждения  с 50% в 2013 году до 90% в 2018 году.

8.Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, от общего числа граждан, проживающих в Пушкинском районе с 0% в 2013 году до 70% в 2018 году.

Планируемые результаты реализации программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, отражены в Приложении №1 к Программе.

- Мероприятия муниципальной программы

Решение задач Программы осуществляется путем выполнения мероприятий, предусмотренных в Приложении 2 к Программе.

Мероприятия Программы заключаются в создании, развитии и эксплуатационной поддержке единой защищенной от несанкционированного доступа мультисервисной сети органов местного самоуправления района, создание условий для осуществления эффективного управления районом и обеспечения качественного оказания муниципальных услуг

Принятие муниципальной программы «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» обеспечит создание единого информационного пространства района, что позволит стать частью единого информационного пространства Московской области, обеспечить условия для полноценного внедрения централизованных информационных систем районного и областного масштаба.

# Методика расчета значений показателей эффективности реализации  муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации Программы.

## Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2014-2018 годы (Приложение №1 к Программе).

Задача 1.) Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов МСУ, а также учреждений, находящихся в их ведении (межмуниципальные каналы связи).

Показатель «Количество узлов подключения к единой сети»

Показатель рассчитывается исходя из количества органов местного самоуправления и территориальных отделов органов государственной власти, планируемых к подключению к единой муниципальной сети.

Показатель «Доля территориальных органов государственной власти, подключенных к единой сети органов МСУ Пушкинского муниципального района от общего количества территориальных органов государственной власти - 100% в 2018 г.»

n = R/K*100%

где: n – доля территориальных органов государственной власти, подключенных к единой сети органов власти Пушкинского муниципального района;

R - количество территориальных органов государственной власти, подключенных к единой сети органов власти Пушкинского муниципального района;

K – общее количество территориальных органов государственной власти, подключенных к единой сети органов власти Пушкинского муниципального района

Показатель «Доля администраций городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, подключенных к единой сети органов МСУ Пушкинского муниципального района от общего количества поселений - 100% в 2018 г.»

n = R/K*100%

где: n - доля администраций городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, подключенных к единой сети органов МСУ Пушкинского муниципального района от общего количества поселений;

R - количество администраций городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, подключенных к единой сети органов МСУ Пушкинского муниципального района.

K - общее количество администраций городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района

Задача 2). Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Пушкинского района

Показатель «Количество рабочих мест прошедших подготовку к аттестации»

Показатель рассчитывается исходя из количества автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и территориальных органов государственной власти, подлежащих аттестации, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ г. Информация формируется на основании данных, предоставляемых администрациями поселения, структурными и отраслевыми подразделениями администрации района и на основании оценки экспертов в области защиты информации.

Показатель «Количество автоматизированных рабочих мест прошедших аттестацию на информационную безопасность»

Показатель рассчитывается исходя из количества автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и территориальных органов государственной власти, подлежащих аттестации, согласно требованиям Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 г. Информация формируется на основании данных, предоставляемых администрациями поселения, структурными и отраслевыми подразделениями администрации района и на основании оценки экспертов в области защиты информации

Задача 3). Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования

Показатель «Количество автоматизированных рабочих мест прошедших аттестацию на информационную безопасность»

Показатель рассчитывается исходя из количества автоматизированных рабочих мест в органах образования.

Задача 4). Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения

Показатель «Количество автоматизированных рабочих мест подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)»

Показатель рассчитывается исходя из количества автоматизированных рабочих мест в органах здравоохранения для предоставления муниципальных услуг

Задача 5). Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры

Показатель «Количество автоматизированных рабочих мест подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)»

Показатель рассчитывается исходя из количества автоматизированных рабочих мест в органах культуры, спорта и туризма для предоставления муниципальных услуг

Задача 6). Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере строительства и ЖКХ

Показатель «Количество автоматизированных рабочих мест подключенных и использующих данные  геоинформационной системы (ГИС)»

Показатель рассчитывается исходя из количества автоматизированных рабочих мест  подключенных  к системе ГИС.

Показатель «Количество посещений интернет - портала по вопросам ЖКХ, деятельности управляющих компаний, возможности оплаты услуг и ресурсов»

Показатель рассчитывается на основании статистических данных управляющих компаний, пользователей интернет ресурсов  в области ЖКХ

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы организует управление реализацией программы и взаимодействие с функциональными и отраслевыми органами реализации программы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий программы в рамках параметров программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий программы, целевых значений показателей программы;

-осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

-осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий программы в целом.

- Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполненных мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации  муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании  средств  бюджета Пушкинского муниципального района, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативные и годовые отчеты о реализации муниципальной программы представляется по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013     № 2105

- Приложение №1 к программе

- «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях

- обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе

- в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.»

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники (средства бюджетов поселений) |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1 «Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов МСУ, а также учреждений, находящихся в их ведении» | 1266,9 | 122,5 | Количество узлов подключения к единой сети | ед. | 0 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  |  |  |  | Доля территориальных органов государственной власти, подключенных к единой сети органов МСУ Пушкинского муниципального района от общего количества территориальных органов государственной власти | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля администраций городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, подключенных к единой сети органов МСУ Пушкинского муниципального района от общего количества поселений - 100% в 2018 г. | % | 0 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Пушкинского района» | 652,8 | 192,0 | Количество рабочих мест прошедших подготовку к аттестации | ед | 0 | 0 | 0 | 78 | 88 | 88 |
|  |  | 2584,0 | 760,0 | Количество автоматизированных рабочих мест прошедших аттестацию на информационную безопасность | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 88 |
| 3. | Задача 3 «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования» |  |  | Количество автоматизированных рабочих мест прошедших аттестацию на информационную безопасность | ед. | 4 | 4 | 45 | 47 | 49 | 51 |
| 4. | Задача 4 «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения» |  |  | Количество автоматизированных рабочих мест подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | ед. | - | - | - | 5 | 8 | 10 |
| 5. | Задача 5 «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, спорта и туризма» |  |  | Количество автоматизированных рабочих мест подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) | ед. | - | - | - | 5 | 7 | 9 |
| 6. | Задача 6 «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере строительства и ЖКХ» |  |  | Количество автоматизированных рабочих мест подключенных и использующих данные геоинформационной системы (ГИС) | ед. | - | - | - | 5 | 8 | 12 |
|  |  |  |  | Количество посещений интернет - портала по вопросам ЖКХ, деятельности управляющих компаний, возможности оплаты услуг и ресурсов | ед. | - | - | - | 700 | 1600 | 2400 |

- Приложение №2 к программе

- «Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях

- обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе

- в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.»

- Перечень мероприятий программы

«Создание и развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в целях обеспечения условий для предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на территории Пушкинского муниципального района на 2014-2018 г.г.»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе |  | Итого | 5578,2 | 372,9 | 1016,5 | 1372,8 | 2516,0 | 300,0 | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 4503,7 | 372,9 | 894 | 1020,8 | 1916 | 300 |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 1074,5 | 0 | 122,5 | 352 | 600 | 0 |  |  |
| 1. | Задача 1 «Создание единой муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры для нужд органов МСУ, а также учреждений, находящихся в их ведении» |  | Итого | 1389,4 | 372,9 | 1016,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1266,9 | 372,9 | 894,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 122,5 |  | 122,5 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 «Приобретение оборудования» | 2015 г | Итого | 969,8 | 267,3 | 702,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 847,3 | 267,3 | 580,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 122,5 |  | 122,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 «Организация защищенных каналов связи мультисервисной сети» | 2015 г | Итого | 419,6 | 105,6 | 314,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 419,6 | 105,6 | 314,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение защиты информации, безопасности информационных систем и баз данных, содержащих конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные населения Пушкинского района» | 2018 | Итого | 4188,8 | 0 | 0 | 1372,8 | 2516,0 | 300,0 | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 3236,8 |  |  | 1020,8 | 1916 | 300 |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 952 |  |  | 352 | 600 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 «Приобретение программного и аппаратного обеспечения» | 2017 | Итого | 844,8 | 0,0 | 0,0 | 748,8 | 96,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 652,8 |  |  | 556,8 | 96,0 |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 192,0 |  |  | 192,0 |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 «Подготовка к аттестации и аттестация рабочих мест» | 2018 | Итого | 3344,0 | 0,0 | 0,0 | 624,0 | 2420,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 2584,0 |  |  | 464,0 | 1820,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) | 760,0 |  |  | 160,0 | 600,0 |  |  |  |
| 3. | Задача 3 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере образования | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций; Управление образования |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 Использование ИКТ в сфере дошкольного образования* | 2016-2018 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 Использование ИКТ в сфере общего и среднего образования* | 2016-2018 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере здравоохранения | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций; Управление здравоохранения |  |
| 4.1 | Мероприятие 1 Использование ИКТ в сфере здравоохранения* | 2016-2018 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры, спорта и туризма | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций; Управление по культуре, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму |  |
| 5.1 | Мероприятие 1 Использование ИКТ в сфере культуры, спорта и туризма* | 2016-2018 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в сфере строительства и ЖКХ | 2016-2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие 1 Использование ИКТ в сфере строительства архитектуры и градостроительного регулирования* | 2016-2018 | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций; УСАиГ |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Мероприятие 2 Использование ИКТ в сфере ЖКХ* | 2016-2018 | Итого |  |  |  |  |  |  | Отдел информационных технологий и телекоммуникаций; Комитет по вопросам ЖКХ и дорожной деятельности |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники (средства бюджетов поселений района) |  |  |  |  |  |  |  |  |