*Приложение к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 06.04.2015 № 639*

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного**

**для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района**

**на 2015-2019 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» (далее – Программа) | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного, непригодного для проживания жилого фонда и развитие жилищного строительства | | | | | |
| Задачи муниципальной  программы | 1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными, непригодными для проживания многоквартирных домах 2. Улучшение условий проживания, повышение доступности жилья для населения | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления ЖКХ | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| **1 753 859,10** | **632 655,61** | **488 049,01** | **334 762, 55** | **176 923, 38** | **121 468,55** |
| средства Федерального бюджета (тыс.руб.), в том числе: | **136 327,30** | **136 327,30** |  |  |  |  |
| г.п. Лесной | 3 769,36 | 3 769,36 |  |  |  |  |
| г.п. Правдинский | 17 384,90 | 17 384,90 |  |  |  |  |
| г.п. Пушкино | 67 649,24 | 67 649,24 |  |  |  |  |
| г.п. Софрино | 23 891,45 | 23 891,45 |  |  |  |  |
| с.п. Ельдигинское | 11 825,67 | 11 825,67 |  |  |  |  |
| с.п. Тарасовское | 11 806,68 | 11 806,68 |  |  |  |  |
| средства бюджета  Московской области (тыс.руб.),в том числе: | **186 401,45** | **186 401,45** |  |  |  |  |
| г.п. Лесной | 8 259,79 | 8 259,79 |  |  |  |  |
| г.п. Правдинский | 28 263,76 | 28 263,76 |  |  |  |  |
| г.п. Пушкино | 94 581,99 | 94 581,99 |  |  |  |  |
| г.п. Софрино | 34 251,64 | 34 251,64 |  |  |  |  |
| с.п. Ельдигинское | 9 796,38 | 9 796,38 |  |  |  |  |
| с.п. Тарасовское | 11 247,89 | 11 247,89 |  |  |  |  |
| средства местных бюджетов (тыс.руб.), в том числе: | **550 101,07** | **259 556,19** | **162 379,41** | **79 388, 25** | **33 538, 55** | **15 238,67** |
| г.п. Лесной | 5 440,13 | 5 440,13 |  |  |  |  |
| г.п. Правдинский | 141 451,80 | 22 539, 55 | 89 534, 01 | 17 610, 26 | 7 083, 08 | 4 684, 90 |
| г.п. Пушкино | 332 456,69 | 160 824,06 | 72 845,40 | 61 777, 99 | 26 455, 47 | 10 553,77 |
| г.п. Софрино | 27 773,81 | 27 773,81 |  |  |  |  |
| с.п. Ельдигинское | 21 327,78 | 21 327,78 |  |  |  |  |
| с.п. Тарасовское | 21 650, 86 | 21 650, 86 |  |  |  |  |
| Привлеченные средства  (тыс.руб.) | **881 029,28** | **50 370, 67** | **325 669,60** | **255 374, 30** | **143 384, 83** | **106 229,88** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | В результате реализации программы планируется обеспечить переселение 2 555 (две тысячи пятьсот пятьдесят пять) граждан из аварийного, непригодного для проживания жилищного фонда и ликвидировать аварийный фонд площадью 31 201,00 кв.м., фонд непригодный для проживания– 15 871,00 кв.м. | | | | | |

**1.Характеристика текущего состояния рассматриваемой сферы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

На территории Пушкинского муниципального района жилищный фонд, признанный до 01 декабря 2014 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, непригодным для проживания, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, составляет 47 072,00 кв. метров общей площади, в котором проживает – 2 555 человек.

Общая площадь аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2015-2019 годах, составляет 31 201,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 1 644 человек, из них:

По городскому поселению Софрино площадь аварийных жилых домов составляет 3 369,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 227 человек.

По городскому поселению Пушкино площадь аварийных жилых домов составляет 7 280,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 377 человек.

По сельскому поселению Ельдигинское площадь аварийных жилых домов составляет 1 039,50 кв. метра, в которых зарегистрировано 68 человек.

По городскому поселению Лесной площадь аварийных жилых домов составляет 405,60 кв. метра, в которых зарегистрировано 28 человек.

По городскому поселению Правдинский площадь аварийных жилых домов составляет 1 701,60 кв. метра, в которых зарегистрировано 116 человек.

По сельскому поселению Тарасовское площадь аварийных жилых домов составляет 1 115,60 кв. метра, в которых зарегистрировано 51 человек.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в региональной адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» (приложение № 3 к Программе).

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования в рамках настоящей Программы на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района в муниципальной программе Пушкинского муниципального района (приложение № 4 к Программе).

Общая площадь непригодных для проживания жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации программных мероприятий в 2015-2019 годах, составляет 15 871,00 кв. метра, в которых зарегистрировано 911 человек. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируются мероприятия в рамках Программы на переселение граждан по муниципальные программы города Пушкино «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2014-2020 годы» с учетом развитии застроенных территорий (приложение № 3 к Программе).

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных, непригодных для проживания многоквартирных домов в Пушкинском муниципальном районе с учетом необходимости развития жилищного строительства.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков остаются проблемы изношенности инженерных сетей, отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях жилищного строительства, но и развитие социальной инфраструктуры застроенных территорий в целях комплексного решения проблемы.

**2.Прогноз развития рассматриваемой сферы и реализация муниципальной Программы**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов и непригодных для проживания домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках программ развития застроенных территорий Пушкинского муниципального района.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования Программы определены параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах:

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену;

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Выполнение мероприятий программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» обеспечит переселение граждан из жилищного фонда, признанного до 01 декабря 2014 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, непригодным для проживания, в благоустроенные жилые помещения и развитие жилищного строительства.

**3.Цели и задачи муниципальной Программы**

Целью муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного, непригодного для проживания жилого фонда и развитие жилищного строительства.

Задачами программы являются:

1. Переселение граждан, проживающих в признанных аварийными, непригодными для проживания многоквартирных домах.

2. Развитие жилищного строительства, улучшение условий проживания, повышение доступности жилья для населения.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления**

Одной из приоритетных социальных задач является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного, непригодного для проживания жилого фонда и развитие жилищного строительства.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов и непригодных для проживания домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках программ развития застроенных территорий.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования Программы определены параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах:

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену;

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

1. **Планируемые результаты (Целевые показатели)**

Планируемыми результатами реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 «Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» к настоящей Программе.

1. **Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальных программ**

Объем финансовых средств на переселение граждан из аварийного, непригодного для проживания многоквартирного дома рассчитывается исходя из общей площади жилых помещений, которые необходимо предоставить гражданам в соответствии с жилищным законодательством и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья, но не более средней рыночной стоимости строительства 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2014 года по Пушкинскому муниципальному району Московской области.

# В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 10 января 2014 года N 7/пр «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2014 года» средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на I квартал 2014 года по Московской области на приобретение жилых помещений составляет 49 730 рублей.

# В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 декабря 2014 года N 162-Р «Об установлении предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области на I квартал 2014 года» предельная выкупная цена единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельная цена единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений по Пушкинскому муниципальному району составляет 90 059 рублей.

В случае принятия решения о строительстве жилищного фонда за счет бюджетных средств городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, либо участия в региональных адресных программах Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области, утвержденная приказом Министерства строительного и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»», составляет 36430 рублей. Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

**7. Мероприятия муниципальной программы**

Мероприятия программы«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» отражены в приложении № 2 к программе.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в региональной адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы» (приложение № 3 к Программе).

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования в рамках настоящей Программы на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений), в том числе при участии городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района в муниципальной программе Пушкинского муниципального района (приложение № 4 к Программе).

Перечень непригодных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансирования в рамках настоящей Программы на переселение граждан с учетом развития жилищного строительства (новое строительство, приобретение жилых помещений) при участии городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района (приложение № 5 к Программе).

**8. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» ежегодно производится муниципальным заказчиком на основе использования целевых показателей и индикаторов, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в данной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач и программных мероприятий, в рамках реализации Программы.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными программой значениями на 2015-2019 годы.

**9.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с муниципальным заказчиком программы**

Разработка и реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы» является Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств местного бюджета.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

**10.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы раз в полугодие до 20 числа, месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств местного бюджета, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение № 4 к муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда Пушкинского муниципального района на 2015-2019 годы»** | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | год расселения | Адрес многоквартирных жилых домов | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Число жителей всего | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | | | |  | Примечание |
| Номер | Дата | Всего | Всего | Всего: | в том числе: | | |  |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | привлеченные средства |
| Всего | Всего |  |  |
| чел. | ед. | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ВСЕГО МКД по Пушкинскому муниципальному району , из которых планируется переселить жителей: 41** | | |  |  | **777** | **347** | **16 289** | **593 393 698** | **0** | **0** | **176 821 384** | **416 572 314** |  |
| **ИТОГО МКД по городскому поселению Пушкино Пушкинского муниципального района: 33** | | |  |  | **616** | **279** | **13 025** | **474 481 442** | **0** | **0** | **57 909 128** | **372 940 103** |  |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **31** | **16** | **1 383** | **50 370 668** | **0** | **0** | **0** | **50 370 668** |  |
| 1 | **2015** | ул. 50 лет Комсомола, д. 32 | 179 | 10.06.2013 | 22 | 9 | 526,30 | 19 173 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 173 109,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 2 | **2015** | мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная, д. 1 | 362 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 422,00 | 15 373 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **15 373 460,00** | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 3 | **2015** | мкр. Заветы Ильича, ул. Коминтерна, д. 20 | 362 | 14.03.2008 | 1 | 1 | 155,00 | 5 646 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5 646 650,00** | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 4 | **2015** | ул. Боголюбская, д. 7 | 26 | 26.202.2010 | 2 | 1 | 51,30 | 1 868 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 868 859,00** | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 5 | **2015** | ул. 2-й Салтыковский, д. 5а | 362 | 14.03.2008 | 3 | 3 | 191,80 | 6 987 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 987 274,00** | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 6 | **2015** | мкр. Клязьма, ул. Тургеневская, д. 7 | 2199 | 25.12.2006 | 2 | 1 | 36,27 | 1 321 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1 321 316,10** | Планируемые инвестиционные соглашения |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **70** | **40** | **2 047** | **74 564 924** | **0** | **0** | **30 932 713** | **43 632 211** |  |
| 7 | **2016** | г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крыловская д. 67Б | 304 | 08.11.2012 | 23 | 15 | 428,20 | 15 599 326,00 | 0,00 | 0,00 | 15 599 326,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 годы» |
| 8 | **2016** | ул. Зеленая роща, д. 7 | 339 | 07.12.2012 | 3 | 2 | 143,40 | 5 224 062,00 | 0,00 | 0,00 | 5 224 062,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 годы» |
| 9 | **2016** | ул. Грибоедова, д. 5 | 66 | 13.02.2014 | 18 | 13 | 279,70 | 10 189 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 189 471,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 10 | **2016** | ул. Зеленая роща, д. 6 | 339 | 07.12.2012 | 13 | 5 | 277,50 | 10 109 325,00 | 0,00 | 0,00 | 10 109 325,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 годы» |
| 11 | **2016** | 2-й Некрасовский, д.3 | 464 | 27.11.2013 | 13 | 5 | 918,00 | 33 442 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 442 740,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **166** | **64** | **2 701** | **98 397 430** | **0** | **0** | **25 442 712** | **72 954 718** |  |
| 12 | **2017** | г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Советская, д. 2/8А | 304 | 08.11.2012 | 14 | 5 | 219,40 | 7 992 742,00 | 0,00 | 0,00 | 7 992 742,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 годы» |
| 13 | **2017** | Текстильщиков 6 | 179 | 10.06.2013 | 106 | 36 | 1 624,00 | 59 162 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 162 320,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в границах 35,67 кварталов г. Пушкино |
| 14 | **2017** | Институтская, д. 10 | 464 | 27.11.2013 | 30 | 15 | 479,00 | 17 449 970,00 | 0,00 | 0,00 | 17 449 970,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 годы» |
| 15 | **2017** | 2-й Фабричный, д. 10 | 464 | 27.11.2013 | 16 | 8 | 378,60 | 13 792 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 792 398,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в границах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **206** | **94** | **3 978** | **144 918 540** | **0** | **0** | **1 533 703** | **143 384 837** |  |
| 16 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 1 | 636 | 29.08.2014 | 24 | 10 | 513,80 | 18 717 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 717 734,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 17 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 2 | 636 | 29.08.2014 | 38 | 11 | 509,60 | 18 564 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 564 728,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 18 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 3 | 636 | 29.08.2014 | 25 | 11 | 511,60 | 18 637 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 637 588,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 19 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 4 | 636 | 29.08.2014 | 21 | 11 | 504,10 | 18 364 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 364 363,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 20 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 5 | 636 | 29.08.2014 | 33 | 13 | 510,10 | 18 582 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 582 943,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 21 | **2018** | ул. Озерная, д. 15, корп. 6 | 636 | 29.08.2014 | 19 | 14 | 510,60 | 18 601 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 601 158,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 22 | **2018** | Озерная, д.9 | 198 | 04.07.2013 | 23 | 12 | 481,70 | 17 548 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 548 331,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 23 | **2018** | ул. Озерная, д. 7 | 464 | 27.11.2013 | 18 | 11 | 394,40 | 14 367 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 367 992,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 19 квартала в г. Пушкино |
| 24 | **2018** | Островского, д. 2/6 (0,23 долей) | 33 | 04.02.2013 | 5 | 1 | 42,10 | 1 533 703,00 |  |  | 1 533 703,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г. Пушкино на 2014-2020 годы» |
| **городское поселение Пушкино** | | |  |  | **143** | **65** | **2 916** | **106 229 880** | **0** | **0** | **0** | **106 229 880** |  |
| 25 | **2019** | ул. Боголюбская, д. 15 | 404 | 09.06.2014 | 7 | 5 | 234,60 | 8 546 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 546 478,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 26 | **2019** | ул. Маяковского, д. 19 | 404 | 09.06.2014 | 42 | 11 | 451,30 | 16 440 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 440 859,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 60 квартала в г. Пушкино |
| 27 | **2019** | Ярославское ш., д. 185 | 404 | 09.06.2014 | 19 | 4 | 161,40 | 5 879 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 879 802,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 31 квартала в г. Пушкино |
| 28 | **2019** | ул. Лермонтова, д. 35 | 636 | 29.08.2014 | 7 | 4 | 167,50 | 6 102 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 025,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 29 | **2019** | ул. И. Арманд, д. 16 | 636 | 29.08.2014 | 16 | 11 | 365,90 | 13 329 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 329 737,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| 30 | **2019** | 2-й Фабричный, д. 8 | 307 | 17.09.2013 | 8 | 4 | 564,70 | 20 572 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 572 021,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 14 и 20 кварталов г. Пушкино |
| 31 | **2019** | Тектильщиков, д. 10 | 307 | 17.09.2013 | 7 | 7 | 204,60 | 7 453 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 453 578,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 35 и 67 кварталов г. Пушкино |
| 32 | **2019** | Тектильщиков, д. 8 | 307 | 17.09.2013 | 2 | 2 | 204,70 | 7 457 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 457 221,00 | Планируемые договоры о развитии застроенных территорий в гарницах 35 и 67 кварталов г. Пушкино |
| 33 | **2019** | ул. Октябрьская, д. 40 | 636 | 29.08.2014 | 35 | 17 | 561,30 | 20 448 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 448 159,00 | Планируемые инвестиционные соглашения |
| **городское поселение Правдинское** | | |  |  | **135** | **57** | **2 458** | **89 534 011** | **0** | **0** | **89 534 011** | **0** |  |
| 34 | **2016** | г.п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 10 | 183/1 | 27.09.11 | 38 | 14 | 724,90 | 26 408 107,00 | 0,00 | 0,00 | **26 408 107,00** | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 35 | **2016** | г.п. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д. 75 | 181/5 | 17.06.11 | 23 | 11 | 508,60 | 18 528 298,00 | 0,00 | 0,00 | **18 528 298,00** | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 36 | **2016** | г.п. Правдинский, ул. 1-я Станционная, д. 8 | 183/2 | 27.09.11 | 50 | 18 | 737,20 | 26 856 196,00 | 0,00 | 0,00 | 26 856 196,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019годы" |
| 37 | **2016** | г.п. Правдинский, ул. Народная, д. 11 | 183/3 | 27.09.11 | 24 | 14 | 487,00 | 17 741 410,00 | 0,00 | 0,00 | 17 741 410,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| **городское поселение Правдинское** | | |  |  | **7** | **3** | **483** | **17 610 262** | **0** | **0** | **17 610 262** | **0** |  |
| 38 | **2017** | г.п. Правдинский, ул. Лермонтова, д. 25 | 362 | 14.03.08 | 7 | 3 | 483,40 | 17 610 262,00 | 0,00 | 0,00 | 17 610 262,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| **городское поселение Правдинское** | | |  |  | **12** | **5** | **194** | **7 083 085** | **0** | **0** | **7 083 085** | **0** |  |
| 39 | **2018** | г.п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 15 | 362 | 14.03.08 | 7 | 2 | 95,20 | 3 468 136,00 | 0,00 | 0,00 | 3 468 136,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| 40 | **2018** | г.п. Правдинский, ул. Лесная, д. 5 | 362 | 14.03.08 | 5 | 3 | 99,23 | 3 614 948,90 | 0,00 | 0,00 | 3 614 948,90 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |
| **городское поселение Правдинское** | | |  |  | **7** | **3** | **129** | **4 684 898** | **0** | **0** | **4 684 898** | **0** |  |
| 41 | **2019** | г.п. Правдинский, ул. Пушкина, д. 2 | 935 | 25.05.94 | 7 | 3 | 128,60 | 4 684 898,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 898,00 | 0,00 | Муниципальная программа г.п. Правдинский "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на 2015-2019 годы" |

