Приложение к постановлению

администрации Пушкинского  муниципального района

от   30.04.2015   №   916

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства

города Пушкино на 2014-2018 годы»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы (далее-Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие территории города Пушкино на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. 2. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. 3. Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города. 4. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения. 5. Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения. 6. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. 7. Модернизация системы утилизации снега с улиц города. 8. Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города. 9. Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз». |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области Управление городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино»; 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 3. «Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог»; 4. «Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения»; 5. «Благоустройство города»; 6. «Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз». |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы (тыс. руб.), в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 864 331,5 | 120 151,2 | 182 307,8 | 177 387,4 | 187 785,4 | 196 699,7 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Московской области | 23 047,7 | 3 341,6 | 16 364,5 | 3 341,6 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города Пушкино | 841 283,8 | 116 809,6 | 165 943,3 | 174 045,8 | 187 785,4 | 196 699,7 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений не менее 5 в год. Увеличение количества отремонтированных объектов общего имущества МКД в соответствии с краткосрочными планами капитального ремонта до 232 единиц. Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог до 110,9 тыс. кв. м. Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения до 58%. Увеличение числа объектов сети уличного освещения, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию, до 577 единиц. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры не менее одного объекта в год. Ввод в эксплуатацию снегоплавильного комплекса. Благоустройство территории общего пользования не менее 1 объекта в год. Уборка городской территории общей площадью 491,8 тыс. кв. м. Ликвидация несанкционированных свалок мусора ориентировочным объемом 151,6 тыс. куб. м. Установка детских площадок не менее 9 единиц в год. Увеличение числа коммунальной техники и оборудования на 16 единиц. |  |  |  |  |  |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы

- Жилищно-коммунальное хозяйство города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения города. Отрасль ЖКХ в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии из-за убыточности жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, не эффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» направлена на достижение приоритетов и целей комплексного развития территории города Пушкино на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для  обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности  и реализации прав граждан.

К основным проблемам развития жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время можно отнести:

высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость;

значительная степень износа внутриквартальных и придомовых дорог города Пушкино;

неудовлетворяющее современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности уличное освещение на территории города;

высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры;

масштабное и постоянно растущее образования твердых бытовых отходов на территории, способствующее оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека;

недостаточный технический и технологический уровень коммунальной техники и оборудования.

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х - 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

# 2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства

# с учетом реализации Программы

Количество многоквартирных домов на территории города Пушкино составляет 830 единиц, общей площадью 2 158,2 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда города Пушкино 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной  аварийностью  жилья,  отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда. Следует отметить, что в связи со значительными расходами на капитальный ремонт, вызванными низким уровнем технического состояния жилищного фонда и высокой стоимостью материалов, без бюджетной поддержки привлечение собственников к ремонту домов не представляется возможным.

Одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства является состояние внутриквартальных и придомовых дорог.

Содержание в надлежащем состоянии внутриквартальных дорог города Пушкино требует регулярного выполнения большого объема работ по ремонту покрытия дорог, а также по замене при необходимости элементов обустройства дорог и искусственных сооружений.

Значительная степень износа внутриквартальных дорог города Пушкино сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ и увеличения интенсивности дорожного движения и роста количества транспортных средств.

Поэтому решение вопросов капитального и текущего ремонта внутриквартальных дорог города Пушкино является актуальным для поселения.

Система жизнеобеспечения современного города состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно-необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение.

Невозможно представить себе современный город без хорошего уличного освещения. Как правило, городскому жителю важно, чтобы зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для комфортного и безопасного проживания.

Уличное освещение на территории города не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками РКУ, имеющими низкий КПД, и в большинстве случаев, выработавшими свой ресурс. Используемые в этих светильниках ртутные лампы (ДРЛ) могут являться источником загрязнения окружающей среды при разгерметизации в условиях эксплуатации и при транспортировке. Из-за сильной изношенности провода происходят большие потери по мощностным характеристикам.

Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг населения.

В собственности города Пушкино находятся объекты теплоснабжения, принятые в муниципальную собственность в ходе разграничения собственности Пушкинского муниципального района, расположенные в мкр. Заветы Ильича г.Пушкино в следующем составе:

- наружные тепловые сети  общей протяженностью 5033 м;

- 4 котельные (2-газовые и 2 угольные);

-оборудование котельных -71 ед.

Также в августе 2010 города в собственность города  от ОАО «Российские железные дороги» принята угольная котельная по ул. Лесной, у д.18.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа (более 80%), что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения мкр. Заветы Ильича города Пушкино.  Кроме того, коммунальному комплексу города Пушкино присущ и недостаток организаций и предприятий эффективной формы по управлению жилищно-коммунальным комплексом и по производству жилищно-коммунальных услуг.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем определения дополнительных источников финансирования, совершенствования тарифной политики, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

При оказании коммунальных услуг в последние годы особую актуальность приобрела проблема уборки и удаления снега с городских улиц и проездов. Из-за значительной загрязненности снега, выпадающего на городских территориях, сброс его в городские водоемы запрещен по экологическим требованиям. Вывоз снега за пределы города на специально подготовленные полигоны экологически неприемлем. Наиболее рациональным  решением проблемы является размещение на территории города стационарного снегоплавильного комплекса, способного обеспечивать растаивание снега и отвод талой воды.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных и требующей каждодневного внимания.

Масштабы и динамика образующихся твердых бытовых отходов на территории, их способность оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека выдвигает эту проблему в качестве приоритетной.

Призывы к сокращению образования отходов не находят отклика, а вопросы утилизации решаются технически сложно и требуют значительных капиталовложений. При этом обществом недостаточно осознана реальная и потенциальная опасность твердых бытовых отходов, необходимость изменения системы.

Удаление отходов с территорий частного сектора города Пушкино является наболевшей проблемой. Люди не хотят добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов. В итоге образуются несанкционированные свалки мусора. Кроме того, на территории частного сектора города сбор твердых отходов гражданами осуществляется в индивидуальные емкости с последующим сжиганием или вывозом в ближайшие контейнеры. Специально отведенного места или площадок для сбора отходов в индивидуальном секторе, как правило, не предусмотрено, в результате происходит захламление контейнерных площадок, дворовых и городских территорий, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию территории города.  Несмотря на увеличение охвата санитарной очисткой частного сектора, часть частных домовладений пока остается вне планово-регулярной санитарной очистки, что также приводит к образованию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству города важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушают внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы.

Кроме того, основной проблемой остается содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог общего пользования и тротуаров города Пушкино, требующее регулярного выполнения большого объема работ по очистке проезжей части дорог. Это связано с эксплуатацией устаревшей и изношенной коммунальной техники,  несоблюдением нормативных требований по техническому обслуживанию и ремонту, отсутствием у частных организаций площадок для размещения техники (оборудования) и ремонтных баз, что приводит к срывам графика уборки проезжей части дорог и ухудшению качества выполнения данных работ, особенно в зимний период времени.

Решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино предполагает разработку мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства на основе программно-целевого подхода, предусматривающего комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено сложной структурой жилищно-коммунального комплекса и его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения.

Реализация Программы в полном объеме позволит обеспечить повышение комфортности и привлекательности города Пушкино.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Программа включает в себя шесть подпрограмм: 1. «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино», 2. «Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог», 3. «Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения», 4. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», 5. «Благоустройство города», 6. «Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз».

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Последовательность решения задач  и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм.

Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации, повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Решение задач подпрограммы направлено на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Пушкино, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки.

Подпрограмма 2 «Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог» предусматривает решение задач по выполнению работ по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города Пушкино, и в первую очередь предусматривается использовать на обеспечение ремонта наиболее загруженных внутриквартальных дорог города с большей численностью постоянно проживающего населения. Для выполнения мероприятий по развитию и капитальному ремонту внутриквартальных дорог также необходимо привлечение средств Дорожного фонда Московской области на условиях софинансирования (не менее 5%).

Подпрограмма 3 «Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения» предусматривает проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения, содержанию и техническому обслуживанию объектов сети уличного освещения, направленных на создание безопасных условий проживания граждан и увеличению привлекательности города Пушкино для жителей и гостей города.

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предусматривает решение задач по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанной с реконструкцией существующих объектов, повышению эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры путем привлечения к управлению объектами на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формированию договорных отношений, модернизации системы утилизации снега с городских территорий, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма 5 «Благоустройство города» предусматривает проведение мероприятий по содержанию в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, созданию комфортных условий для массового отдыха жителей города Пушкино.

Подпрограмма 6 «Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» предусматривает решение задачи путем приобретения коммунальной техники и оборудования (лизинг), и разработана в целях обеспечения нормативного содержания автомобильных и внутриквартальных дорог города Пушкино.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

4. Цели и задачи муниципальной Программы

Цель муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» - комплексное развитие территории города Пушкино на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для  обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности  и реализации прав граждан. Для достижения этой цели планируется решение следующих задач:

- Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации.

- Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем.

- Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города.

- Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения. Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения.

- Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

- Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города

- Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз».

5.  Планируемые результаты реализации муниципальной Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

6. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Программы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» является:

- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, в части подпрограмм:

«Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино»;

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».

- Управление городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области, в части подпрограмм:

«Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог»;

«Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения»;

«Благоустройство города»;

«Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз».

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» является первый заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района и Управления городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик программы обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Ответственный за  выполнение мероприятия Программы (Подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы (Подпрограммы) и направляет их координатору Программы;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы (Подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору Программы отчет о реализации мероприятия.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом  их особенностей.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение №1

- к муниципальной Программе

Подпрограмма 1  «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино»

| Наименование подпрограммы | Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Пушкино, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 70 797,5 | 7800,0 | 3302,00 | 12 350,2 | 22 545,4 | 24 799,9 |
| средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города Пушкино | 70 797,5 | 7800,0 | 3302,00 | 12 350,2 | 22 545,4 | 24 799,9 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений не менее 5 в год. Увеличение количества отремонтированных объектов общего имущества МКД в соответствии с краткосрочными планами капитального ремонта до 232 единиц. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы капитального ремонта многоквартирных домов на территории Пушкинского муниципального района, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х - 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пушкинском муниципальном районе

Количество многоквартирных домов на территории города Пушкино составляет 830 единиц, общей площадью 2 158,2 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда города Пушкино 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной  аварийностью  жилья,  отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда. Следует отметить, что в связи со значительными расходами на капитальный ремонт, вызванными низким уровнем технического состояния жилищного фонда и высокой стоимостью материалов, без бюджетной поддержки привлечение собственников к ремонту домов не представляется возможным.

3. Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы

Решение задачи «Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации» предусматривает мероприятия:

- капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;

- софинансирование капитального ремонта общего имущества МКД в соответствии с краткосрочными планами капитального ремонта.

Решение задачи «Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования внутридомовых инженерных систем» предусматривает следующие мероприятия:

- замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой «газконтроль»), газовых водонагревателей, газовых котлов) в муниципальных жилых помещениях;

- софинансирование капитального ремонта общего имущества МКД в соответствии с краткосрочными планами капитального ремонта.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить долю отремонтированных домов, требующих капитального ремонта, до 61,6% и повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей до 52 %.

Реализация указанных мероприятий осуществляется за счёт средств бюджета города Пушкино (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов         (далее - МКД), а также путём выделения субсидии бюджету города Пушкино для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007  № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счёт средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и средств консолидированного бюджета Московской области.

Для участия в консолидированной заявке от региона  - Московской области - в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства администрация города Пушкино обеспечивает подачу всех необходимых документов в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в следующем порядке:

администрация Пушкинского муниципального района при формировании и подготовке заявки для получения финансовой поддержки (субсидии) на проведение капитального ремонта МКД за счет средств Фонда и средств консолидированного бюджета Московской области производит:

- отбор МКД в порядке рассмотрения заявлений товариществ собственников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах (далее –Заявители), на включение МКД в адресный перечень предоставления субсидии на проведение капитального ремонта МКД (далее – заявка), согласно условиям включения МКД в заявку, установленных Законом;

- оценку заявлений на основании критериев, установленных Законом, методом ранжирования заявлений по сумме баллов, присваиваемых каждому заявлению при его оценке;

- ограничение числа МКД в адресном перечне МКД, занимающими в ранжированном списке места начиная с первого, для которых сумма запрашиваемых субсидий соответствует планируемому объему средств из бюджета Московской области, полученными за счет средств Фонда, и средств, предусмотренных в консолидированном бюджете Московской области на долевое финансирование капитального ремонта МКД.

Для включения МКД в заявку должны соблюдаться следующие условия:

Собственниками помещений в МКД осуществлен выбор и реализован выбранный способ управления МКД: создано (зарегистрировано) товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив) либо выбрана управляющая организация и заключен договор управления МКД.

Общим собранием членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим собранием собственников помещений в МКД, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений управляющей организацией, приняты решения:

- об участии в адресной муниципальной программе по проведению капитального ремонта МКД;

- о долевом финансировании капитального ремонта МКД за счет средств товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо собственников помещений в МКД.

Общим собранием собственников помещений в МКД в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (часть 2 статьи 44 и часть 2 статьи 158) приняты решения о:

- проведении капитального ремонта общего имущества в МКД;

- видах работ по капитальному ремонту (в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона) и объемах планируемых работ;

- стоимости проведения капитального ремонта МКД, включая разработку проектной документации для капитального ремонта и проведение государственной экспертизы проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

Для оценки заявлений по включению МКД в заявку применяются следующие группы критериев:

- технические критерии;

- организационные критерии;

- финансовые критерии.

К техническим критериям относятся:

- продолжительность эксплуатации МКД после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме, для которых планируется капитальный ремонт;

-  комплексность капитального ремонта;

- качественное улучшение технических характеристик МКД в результате планируемых ремонтов.

К организационным критериям относятся:

- уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления МКД;

- уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта МКД и его долевом финансировании;

- степень готовности дома к капитальному ремонту.

К финансовым критериям относятся:

- доля внебюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта МКД;

- финансовая дисциплина собственников помещений в МКД.

Максимальное количество баллов, присваиваемых заявлению по каждому критерию представлены в таблице:

| №№ п/п | Наименование критерия | Максимальное количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта: |  |
|  | более 50 лет | 10 |
|  | от 30 до 50 лет | 8 |
|  | от 20 до 30 лет | 6 |
|  | от 10 до 20 лет | 4 |
|  | до 10 лет | 1 |
| 2. | Техническое состояние объектов общего имущества в МКД, для которых планируется капитальный ремонт: |  |
|  | очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в капитальном ремонте | 5 |
|  | плохое | 3 |
|  | удовлетворительное | 1 |
| 3. | Комплексность капитального ремонта в соответствии с установленными частью 3 статьи 15 Закона видами работ*: |  |
|  | планируется проведение всех видов работ (при условии объективной потребности в их проведении) | 10 |
|  | планируется проведение более половины всех видов работ | 6 |
|  | планируется выборочный капитальный ремонт (менее половины всех видов работ) | 3 |
| 4. | Качественное улучшение технических характеристик МКД в результате планируемых ремонтов: |  |
|  | повысится энергоэффективность за счет теплоизоляции ограждающих конструкций и внедрения других ресурсосберегающих технологий | 10 |
|  | внедрение ресурсосберегающих технологий, кроме теплоизоляции ограждающих конструкций | 5 |
|  | только восстановление проектных эксплуатационных характеристик | 1 |
| 5. | Уровень самоорганизации собственников помещений в отношении управления МКД: |  |
|  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) создано и осуществляет деятельность, либо управляющая организация, выбранная на общем собрании собственников жилья более одного года, до даты подачи заявки | 5 |
|  | товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) создано и осуществляет деятельность, либо управляющая организация, выбранная на общем собрании собственников жилья менее одного года, до даты подачи заявки | 2 |
| 6. | Уровень поддержки собственниками помещений решения о проведении капитального ремонта МКД и его долевом финансировании: |  |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 90 процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений | 5 |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие более 2/3, но менее 90 процентов голосов от общего числа голосов собственников помещений | 3 |
|  | за проведение капитального ремонта и его долевое финансирование проголосовали собственники помещений, обладающие 2/3 голосов от общего числа голосов собственников помещений | 1 |
| 7. | Степень готовности дома к капитальному ремонту: |  |
|  | представлена проектная документация, включая смету расходов, подрядчик выбран, представлен предварительный договор подряда | 5 |
|  | представлена проектная документация, включая смету расходов | 3 |
|  | представлена только укрупненная предварительная смета расходов | 1 |
| 8. | Доля внебюджетного финансирования в общей стоимости капитального ремонта – доля финансирования расходов гражданами - собственниками жилых помещений: |  |
|  | более 10 % | 5 |
|  | от 5 % до 10 % | 3 |
|  | 5 % | 1 |
| 9. | Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме – уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (среднемесячный за 12 месяцев до подачи заявки): |  |
|  | более 95 % | 5 |
|  | от 90 % до 95 % | 3 |
|  | 90 % и менее | 1 |

*В случае, если многоквартирный дом не оснащен лифтовым оборудованием, полным перечнем считается перечень работ в соответствии с частью 3 статьи 15 Закона, за исключением ремонта или замены лифтового оборудования

К заявлению, подаваемому Заявителем в администрацию Пушкинского муниципального района, должны прилагаться документы, подтверждающие:

- решение собственников помещений участвовать в Программе;

- необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме;

- выбор собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления данным домом;

- обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома;

- финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя.

Документами, подтверждающими решение собственников помещений участвовать в подпрограмме по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, являются:

- протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива) или общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, выбравших управляющую организацию, с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений (представителей собственников);

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с приложением листа (листов) голосования по каждому вопросу повестки дня собрания с подписями собственников помещений (представителей собственников).

Документами, подтверждающими необходимость проведения капитального ремонта в многоквартирном доме, являются:

- копия технического паспорта МКД;

-копия акта сдачи-приемки дома после последнего комплексного капитального ремонта;

- акт (акты) обследования технического состояния МКД или дефектная ведомость (дефектные ведомости), подготовленные товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным либо иным специализированным потребительским кооперативом) или управляющей организацией;

- проектная документация на проведение капитального ремонта в МКД (при наличии).

Документами, подтверждающими выбор собственниками помещений в МКД способа управления данным домом, являются:

В случае, если в многоквартирном доме создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный, либо иной специализированный потребительский кооператив):

- копия свидетельства о регистрации товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного либо иного специализированного потребительского кооператива), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья;

- копия свидетельства о присвоении организации идентификационного номера налогоплательщика, заверенная председателем правления товарищества собственников жилья;

-выписка из устава товарищества собственников жилья, подтверждающая, что собственники помещений в многоквартирном доме, на включение которого подается заявление, входят в данное товарищество собственников жилья (в случае если товарищество собственников жилья создано собственниками помещений более чем одного дома), заверенная председателем правления товарищества собственников жилья.

В случае, если в многоквартирном доме не создано товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный, либо иной специализированный потребительский кооператив), а для управления МКД собственниками помещений выбрана управляющая организация:

- копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по выбору способа управления МКД с результатами голосования, подтвержденными подписями собственников помещений, по вопросам:

- о выборе в качестве способа управления МКД управление управляющей организацией;

- о выборе управляющей организации для заключения договора управления МКД;

- копия договора управления многоквартирным домом, заверенная руководителем управляющей организации;

- копия свидетельства о регистрации управляющей организации, заверенная руководителем управляющей организации;

- копии свидетельств о присвоении управляющей организации основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика, заверенные руководителем управляющей организации.

Документами, подтверждающими обоснованность размера запрашиваемой субсидии на капитальный ремонт многоквартирного дома, финансовую дисциплину собственников помещений и финансовое состояние Заявителя, являются:

- расчет размера субсидии и таблица с обобщенными результатами, подписанные председателем правления товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо руководителем управляющей организации, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме, подготовленные в соответствии с утвержденной Правительством Московской области методикой расчета размера субсидии на проведение капитального ремонта МКД;

- справка об уровне сбора платы за жилое помещение и коммунальные услуги (отношение фактического поступления платы к начисленной величине) в целом по МКД в среднем за последние 12 месяцев до подачи заявления.

4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с заказчиком муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение №2

- к муниципальной Программе

Подпрограмма 2 «Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог»

| Наименование подпрограммы | Развитие уличной сети и содержание внутриквартальных дорог |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение бесперебойного функционирования сети внутриквартальных дорог города Пушкино |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 90 599,9 | 496,9 | 42 770,0 | 14 300,0 | 15 730,0 | 17 303,0 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Московской области | 13 022,9 | - | 13 022,9 | - | - | - |
| средства бюджета города Пушкино | 77 577,0 | 496,9 | 29 747,1 | 14300,0 | 15 730,0 | 17 303,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение площади отремонтированных внутриквартальных дорог до 121,1 тыс. кв. м. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика текущего состояния  уличной сети и внутриквартальных дорог на территории города Пушкино, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является обеспечение содержания и ремонта дорожной сети, ее обустройство в соответствие с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения технического и эксплуатационного состояния, повышение качества содержания.

Состояния внутридворовых территорий города Пушкино и количество заявок на ремонт, поступающих от жителей, говорят о том, что необходим комплексный подход к благоустройству внутридворовых территорий города.

Внутриквартальными дорогами являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселений, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения.

Основными проблемами при содержании и ремонте  внутриквартальных дорог городского поселения Пушкино являются:

- низкое качество дорожного покрытия (дорожное полотно, дорожное покрытие);

- отсутствие отвода ливневых вод;

-  большой износ покрытия внутриквартальных дорог;

- недостаточная освещённость автомобильных дорог.

Кроме того, за последнее десятилетие резко выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях. Отсутствие специально обустроенных стоянок для автомобилей приводит к их хаотичной парковке.

Всё это создаёт неудобства и трудности при эксплуатации  внутриквартальных  дорог.

Развитие дорожной сети, ее обустройство, решение вопросов организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности городского поселения Пушкино.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной долгосрочной целевой подпрограммы.

2. Прогноз развития уличной сети и внутриквартальных дорог на территории городского поселения Пушкино

Результатами реализации программы будут являться:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния внутриквартальных  и внутридворовых проездов на территории города;

- выполнение запланированных  объемов дорожных работ;

- снижение количества жалоб населения на состояние уличной сети, внутриквартальных дорог, тротуаров, парковочного пространства на придомовых территориях городского поселения Пушкино.

3. Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счёт средств бюджета города Пушкино. Проведение указанных мероприятий позволит увеличить площадь отремонтированных дорог до 121,1 тыс. кв. м и обеспечить бесперебойное функционирование сети внутриквартальных дорог в городе Пушкино, а также снизить количество жалоб населения на состояние уличной сети, внутриквартальных дорог, тротуаров, парковочного пространства на придомовых территориях городского поселения Пушкино.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета на внутриквартальные дороги, подлежащие ремонту,  по которым предусмотрено выделение средств Дорожного фонда Московской области, осуществляется в случае выделения субсидии из Дорожного фонда Московской области бюджету города Пушкино на их софинансирование в соответствующем финансовом году. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и постановлением Правительства Московской области от 27.12.2011 №1639/52 «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Московской области». Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Ответственные за выполнение мероприятий обеспечивают выполнение работ и финансирование в части средств, запланированных к поступлению из бюджета Московской области, в пределах фактически выделенных на указанные мероприятия средств Московской области.

4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с заказчиком муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение №3

- к муниципальной Программе

Подпрограмма 3 «Развитие и капитальный ремонт  сети уличного освещения»

| Наименование подпрограммы | Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 165 434,7 | 7 352,6 | 35 775,3 | 36 700,0 | 40 610,0 | 44 996,8 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города Пушкино | 165 434,7 | 7 352,6 | 35 775,3 | 36 700,0 | 40 610,0 | 44 996,8 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения до 58%. Увеличение числа объектов сети уличного освещения, подлежащих содержанию и техническому обслуживанию, до 547 единиц |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика текущего состояния  сети уличного освещения на территории города Пушкино, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены на улицах городского поселения Пушкино светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Всего на территории городского поселения Пушкино установлено 7500 светильников, протяженность сетей уличного освещения составляет 310 км.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной долгосрочной целевой подпрограммы.

2. Прогноз развития сети уличного  освещения на территории городского поселения Пушкино

Результатами реализации программы будут являться:

- улучшить условия и комфортность проживания граждан;

- привести в нормативное и высокоэффективное состояние сетей уличного освещения;

- повысить надежность и долговечность сетей уличного освещения;

- повысить безопасность дорожного движения;

- повысить уровень благоустройства городского поселения Ростов;

- снизить уровень криминогенной обстановки городского поселения Ростов.

- снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов;

- снижение количества жалоб населения на неосвещенность территорий городского поселения Пушкино.

3. Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы

- Целью подпрограммы является создание безопасных условий проживания граждан. Задачами подпрограммы являются:

- - Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования сети уличного освещения;

- - Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения.

В собственности города Пушкино находятся 484 объекта сети уличного освещения. В рамках реализации подпрограммы планируется сдать в эксплуатацию 63 объекта, при этом общее количество объектов сети уличного освещения увеличится до 547 единиц.

Также мероприятия подпрограммы позволят снизить количество жалоб населения на неосвещенность территорий городского поселения Пушкино. Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, позволит повысить энергетическую эффективность и надёжность функционирования сети уличного освещения до 58 %.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в развитие и капитальный ремонт уличного освещения, по которым предусмотрено выделение средств бюджета Московской области, осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета  Московской области бюджету города Пушкино на их софинансирование в соответствующем финансовом году. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Ответственные за выполнение мероприятий обеспечивают выполнение работ и финансирование в части средств, запланированных к поступлению из бюджета Московской области, в пределах фактически выделенных на указанные мероприятия средств Московской области.

4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с заказчиком муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение № 4

- к муниципальной Программе

Подпрограмма 4 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

| Наименование подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Улучшение городской среды и системы жизнеобеспечения населения |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Модернизация системы утилизации снега с улиц города |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 3172,2 | 1 072,2 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета города Пушкино | 3172,2 | 1 072,2 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры не менее одного объекта в год. Ввод в эксплуатацию снегоплавильного комплекса. Актуализация схемы теплоснабжения г. Пушкино |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения Пушкино, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х - 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пушкинском муниципальном районе

В собственности города Пушкино находятся объекты теплоснабжения, принятые в муниципальную собственность в ходе разграничения собственности Пушкинского муниципального района, расположенные в мкр. Заветы Ильича г.Пушкино в следующем составе:

- наружные тепловые сети  общей протяженностью 5033 м;

- 4 котельные (2-газовые и 2 угольные);

-оборудование котельных -71 ед.

Также в августе 2010 города в собственность города  от ОАО «Российские железные дороги» принята угольная котельная по ул. Лесной, у д.18.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа (более 80%), что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения мкр. Заветы Ильича города Пушкино.  Кроме того, коммунальному комплексу города Пушкино присущ и недостаток организаций и предприятий эффективной формы по управлению жилищно-коммунальным комплексом и по производству жилищно-коммунальных услуг.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем определения дополнительных источников финансирования, совершенствования тарифной политики, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

При оказании коммунальных услуг в последние годы особую актуальность приобрела проблема уборки и удаления снега с городских улиц и проездов. Из-за значительной загрязненности снега, выпадающего на городских территориях, сброс его в городские водоемы запрещен по экологическим требованиям. Вывоз снега за пределы города на специально подготовленные полигоны экологически неприемлем. Наиболее рациональным  решением проблемы является размещение на территории города стационарного снегоплавильного комплекса, способного обеспечивать растаивание снега и отвод талой воды

3. Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы

Решение задачи «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа» предусматривает мероприятия по водоснабжению и водоотведению:

- реконструкция водозаборного узла № 5 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д.5;

- капитальный ремонт котельных города Пушкино;

-разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Пушкино;

- актуализация схемы теплоснабжения г. Пушкино;

- газоснабжение снегоплавильного комплекса.

В связи с тем, что водозаборный узел №5 находится в собственности Пушкинского муниципального района, запланированные денежные средства будут переданы по соглашению о передачи полномочий Пушкинскому муниципальному району.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить долю улучшенного технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры до 38%.

Решение задачи «Модернизация системы утилизации снега с улиц города» обеспечивается реализацией мероприятий по газоснабжению снегоплавильного комплекса, с последующим его вводом в эксплуатацию. Реализация данного мероприятия позволит решить проблему уборки и удаления снега с городских улиц и проездов и улучшить экологическую ситуацию в целом.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в объекты коммунальной инфраструктуры, по которым предусмотрено выделение средств бюджета Московской области, осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета  Московской области бюджету города Пушкино на их софинансирование в соответствующем финансовом году. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Ответственные за выполнение мероприятий обеспечивают выполнение работ и финансирование в части средств, запланированных к поступлению из бюджета Московской области, в пределах фактически выделенных на указанные мероприятия средств Московской области.

4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с заказчиком муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение № 5

- к муниципальной Программе

Подпрограммы 5 «Благоустройство города»

| Наименование подпрограммы | Благоустройство города |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания граждан и повышение уровня благоустройства и санитарного состояния территории. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 507 081,6 | 99 492,3 | 86189,3 | 102900,0 | 108900,0 | 109600,0 |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета города Пушкино | 507 081,6 | 99 492,3 | 86189,3 | 102900,0 | 108900,0 | 109600,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Благоустройство территории общего пользования не менее 1 объекта в год. Уборка городской территории общей площадью 491,8 тыс. кв. м. Ликвидация несанкционированных свалок мусора ориентировочным объемом 150 тыс. куб. м. Установка детских площадок не менее 9 единиц в год. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика сферы благоустройства на территории городского поселения Пушкино, в том числе основные проблемы в указанной сфере

В настоящее время население городского поселения Пушкино составляет 107 626  чел.

В последние годы в городе Пушкино проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов города Пушкино не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения, санация безнадзорных животных.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и  организаций различных форм собственности, населения города Пушкино.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского поселения Пушкино, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с подпрограммой.

2. Прогноз развития сферы благоустройства на территории городского поселения Пушкино

Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории города Пушкино, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

3. Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы

Решение задачи «Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города» предусматривает мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории города;

-  уборка городской территории общего пользования;

- обеспечение физической охраны объектов благоустройства;

- благоустройство территории общего пользования (парки, скверы, улицы  и т.п.);

- установка детских площадок.

- прочие мероприятия по благоустройству (ремонт объектов благоустройства, малых архитектурных форм и т.п.).

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить на 30% долю благоустроенных территорий.

При реализации задачи только в 2014 году планируется проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора ориентировочным объемом 151,6 тыс. куб. м; уборке городской территории общей площадью 491,8 тыс. кв. м;  осуществлению охраны 10 сотрудниками следующих объектов: бульвар Дзержинец, МПК "Скорбящая мать", Советская площадь, Парк Культуры и Отдыха, территория озера "Травинское"; благоустройству березовой рощи в мкр. Кудринка; установке не менее 9 детских игровых комплексов.

4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком муниципальной подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение № 6

- к муниципальной Программе

Подпрограммы 6 «Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз»

| Наименование подпрограммы | Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Повышение эффективности, качества и оперативности оказания услуг муниципальным бюджетным учреждением «Пушгорхоз» по содержанию внутриквартальных дорог, дорог общего пользования и тротуаров |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель руководителя администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу отраслевого органа администрации Пушкинского муниципального района, являющегося муниципальным заказчиком муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление городского хозяйства |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе: | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | 27245,6 | 3 937,2 | 12171,2 | 11 137,2 | - | - |
| средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| средства бюджета Московской области | 10 024,8 | 3 341,6 | 3 341,6 | 3 341,6 | - | - |
| средства бюджета города Пушкино | 17220,8 | 595,6 | 8 829,6 | 7 795,6 | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа коммунальной техники и оборудования на 16 единиц. |  |  |  |  |  |

1. Общая характеристика обеспечения деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» на территории городского поселения Пушкино, в том числе основные проблемы в указанной сфере

Муниципальное бюджетное учреждение «Пушгорхоз» (МБУ «Пушгорхоз») – единственное бюджетное предприятие города Пушкино, основным видом деятельности которого является выполнение работ  по благоустройству территории, в том числе содержание внутриквартальных дорог площадью 53,4 тыс. кв. м.

Одной из наиболее важных функций МБУ «Пушгорхоз» будет являться выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования с обстановкой пути (тротуары, дорожные знаки, автобусные остановки) площадью 274 тыс. кв. м, переданных в оперативное управление предприятия в 2013 году, и бесхозяйных дорог города Пушкино площадью 50 тыс. кв. м. Общая площадь  внутриквартальных дорог и дорог общего пользования (мкр. Звягино, Мамонтовка, Западная часть города Пушкино) составит 377,4 тыс. кв. м. В дальнейшем планируется передать на обслуживание и содержание все автомобильные дороги города Пушкино. Реализация подпрограммы предусматривает обеспечение МБУ «Пушгорхоз» основными средствами в объеме, необходимом для выполнения его функций.

2. Прогноз развития сферы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории городского поселения Пушкино

Результатами реализации подпрограммы будут являться:

- повышение комфортность проживания граждан;

- повышение безопасности дорожного движения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

3. Описание целей и задач муниципальной Подпрограммы

Решение задачи «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» осуществляется реализацией мероприятий по перечислению субсидии                         МБУ «Пушгорхоз» на  приобретение  в его собственность и поставку на условиях лизинга коммунальной техники и оборудования в количестве 16 единиц.

Основные усилия в рамках данной подпрограммы будут сконцентрированы на обеспечении нормативного содержания автомобильных и внутриквартальных дорог, обеспечении предоставления качественных услуг населению, и как следствие повешении безопасности дорожного движения.

4. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей  реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 8 к муниципальной Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Подпрограммы

Достижение целей и задач муниципальной подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 7 к муниципальной Программе.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с заказчиком муниципальной Подпрограммы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

планирование реализации мероприятий Подпрограммы в рамках параметров Подпрограммы на соответствующий год;

мониторинг реализации мероприятий Подпрограммы, целевых значений показателей Подпрограммы и показателей мероприятий Подпрограммы;

осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Подпрограммы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Подпрограммы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района», утвержденном постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление городского хозяйства, в части курируемых подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы государственный заказчик раз в полугодие до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы  с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Отчет направляется в электронном виде в Комитет по экономике.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы  и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для  оценки эффективности реализации муниципальной программы.

После окончания срока реализации муниципальной государственной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике и в Комитет по финансовой и налоговой политике.

Годовой и итоговый отчеты о реализации  муниципальной программы должны содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

б) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 5 и 6 к  Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

Итоговый отчет о реализации государственной программы представляется по формам согласно приложениям 6  и 7 к Порядку разработки реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района.

- Приложение № 7

- к муниципальной Программе

| Перечень мероприятий муниципальной программы города Пушкино «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование мероприятия,подпрограммы, способствующие решению задачи |  | Срок реализации |  | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,0 | Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино |  |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 70797,5 | 7800,0 | 3302,0 | 12350,2 | 22545,4 |  |  | 24799,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 12617,3 | 2175,0 | 2250,0 | 2475,0 | 2722,5 |  |  | 2994,8 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  |  | Софинансирование капитального ремонта общего имущества МКД в соответствии с краткосрочными планами капитального ремонта, устранение физического износа общего имущества МКД |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 49578,2 | 5625,0 | 0,0 | 7275,2 | 17272,9 |  |  | 19405,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем | Замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой "газ-контроль"), газовых водонагревателей, газовых котлов) в мунципальных жилых помещениях |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 8402,0 | 0,0 | 852,0 | 2600,0 | 2550,0 |  |  | 2400,0 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  |  | Установка современных поквартирных счетчиков учета электроэнергии в муниципальных жилых помещениях |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Управление развития ЖКХ администрации города Пушкино, управляющие организации, товарищества собственников жилья, (жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные кооперативы) |  |  |  |
| 2,0 | Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог |  |  | 2014-2018 |  | Итого, в т.ч.: | 90599,9 | 496,9 | 42770,0 | 14300,0 | 15730,0 |  |  | 17303,0 |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города | Капитальный и текущий ремонт внутриквартальных дорог |  | 2014-2018 |  | бюджет Московской области | 13022,9 | 0,0 | 13022,9 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Пушкино | 77577,0 | 496,9 | 29747,1 | 14300,0 | 15730,0 |  |  | 17303,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Лабораторные заключения |  |  |  | бюджет города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,0 | Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения |  |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 165434,7 | 7352,6 | 35775,3 | 36700,0 | 40610,0 |  |  | 44996,8 |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения. | Установка энергосберегающих светильников, замена и ремонт электрооборудования, воздушных линий электропередач, опор линий сети уличного освещения |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 18436,0 | 0,0 | 1300,0 | 3160,0 | 6776,0 |  |  | 7200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 7855,2 | 1421,2 | 1400,0 | 1540,0 | 1694,0 |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения. | Содержание объектов сети уличного освещения |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 106056,1 | 3056,1 | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 |  |  | 28000,0 |  |  |  | МБУ «Пушгорхоз» и иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  |  | Техническое обслуживание сети уличного освещения |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 33087,4 | 2875,3 | 8075,3 | 7000,0 | 7140,0 |  |  | 7996,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 3172,2 | 1072,2 | 2100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Водоснабжение и водоотведение (Реконструкция водозаборного узла № 5 со строительством станции обезжелезивания по адресу: г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Рабочая, д.5) |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  |  | Актуализация схемы теплоснабжения г. Пушкино |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт котельных города Пушкино |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 892,2 | 892,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Пушкино |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  | Модернизация системы утилизации снега с улиц города | Газоснабжение снегоплавильного комплекса, ввод в эксплуатацию |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 1980,0 | 180,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
| 5,0 | Благоустройство города |  |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 507081,6 | 99492,3 | 86189,3 | 102900,0 | 108900,0 |  |  | 109600,0 |  |  |  | Управление городского хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных, безопасных условий проживания жителей города | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 301553,6 | 64000,0 | 46753,6 | 63400,0 | 63400,0 |  |  | 64000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уборка городской территории общего пользования |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 97758,5 | 20558,5 | 19300,0 | 19300,0 | 19300,0 |  |  | 19300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение физической охраны объектов благоустройства |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 33500,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 | 6700,0 |  |  | 6700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы и.т.п) | Благоустройство территорий общего пользования (парки, скверы, улицы и.т.п) | 2014-2018 | бюджет города Пушкино |  | 34280,9 | 495,0 | 985,9 | 6900,0 | 12900,0 |  |  | 13000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Поставка праздничных конструкций |  | бюджет города Пушкино |  | 452,5 | 0,0 | 452,5 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнение работ по ремонту памятников городского поселения Пушкино |  | бюджет города Пушкино |  | 533,4 | 0,0 | 533,4 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 849,8 | 0,0 | 849,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулирование численности безнадзорных животных гуманными методами |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 2400,0 | 0,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Комплексное благоустройство |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 36738,8 | 7738,8 | 11000,0 | 6000,0 | 6000,0 |  |  | 6000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,0 | Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения "Пушгорхоз" |  |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 17220,8 | 595,6 | 8829,6 | 7795,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | МБУ «Пушгорхоз» и иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |  |  |
|  | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Пушгорхоз" | Приобретение коммунальной техники и оборудования (лизинг) |  | 2014-2018 |  | бюджет города Пушкино | 15439,9 | *** | 8239,9 | 7200,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Софинансирование на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства, необходимой для организации содержания и уборки озелененных территорий |  |  |  | бюджет города Пушкино | 1781,0 | 595,6 | 589,7 | 595,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Московской области | 10024,8 | 3341,6 | 3341,6 | 3341,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого, в т.ч.: |  | 864331,5 | 120151,2 | 182307,8 | 177387,4 | 187785,4 |  |  | 196699,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства местного бюджета |  | 841283,8 | 116809,6 | 165943,3 | 174045,8 | 187785,4 |  |  | 196699,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства Московской области |  | 23047,7 | 3341,6 | 16364,5 | 3341,6 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| * Субсидии в сумме 22645,46 тыс.руб. переданы на содержание объектов уличного освещения МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Субсидии в сумме 4271,61 тыс.руб. переданы в МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Субсидии в сумме 10091,05 тыс.руб. переданы в МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к муниципальной Программе

| Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации муниципальной программы города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование мероприятия,подпрограммы, способствующие решению задачи | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | не менее 5 | не менее 5 | не менее 6 | не менее 6 | не менее 6 |
|  |  | Ремонт кирпичных фасадов, отмостки, цоколя, замена подъездных окон, приямков, лоджий и балконов | количество отремонтированных объектов | ед. | 0 | 28 | 102 | 168 | 169 | 232 |
| 1.2 | Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем | Замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой "газ-контроль"), газовых водонагревателей, газовых котлов) в мунципальных жилых помещениях | количество объектов | ед. | 0 | 25 | 165 | 152 | 141 | 126 |
| 2 | Развитие сети и содержание внутриквартальных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Работы по развитию, капитальному и текущему ремонту внутриквартальных дорог города | Капитальный и текущий ремонт внутриквартальных дорог | площадь внутриквартальных дорог | тыс.кв.м. | 53,4 | 63,8 | 76,1 | 89,7 | 104,6 | 121,1 |
| 3 | Развитие и капитальный ремонт сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения. | Установка энергосберегающих светильников, замена и ремонт электрооборудования, воздушных линий электропередач, опор линий сети уличного освещения | доля энергоэффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения | % | 20,0 | 24,7 | 32,0 | 40,0 | 48,8 | 58,0 |
|  |  | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | объекты сети уличного освещения | шт. | 484 | 492 | 506 | 518 | 534 | 547 |
| 3.2 | Содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения | Содержание объектов сети уличного освещения | содержание и техническое обслуживание объектов сети уличного освещения | шт. | 484 | 492 | 506 | 518 | 534 | 547 |
|  |  | Техническое обслуживание сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | Водоснабжение и водоотведение | количество объектов | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения города Пушкино | количество проектов |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.2 | Модернизация системы утилизации снега с улиц города | Газоснабжение снегоплавильного комплекса, ввод в эксплуатацию | ввод в эксплуатацию снегоплавильного комплекса | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Благоустройство города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных условий для массового отдыха жителей города | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | объём несанкционированных свалок | тыс.куб.м. | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 | 151,6 |
|  |  | Уборка городской территории общего пользования | площадь территории | тыс.кв.м. | 491,8 | 491,8 | 491,8 | 491,8 | 491,8 | 491,8 |
|  |  | Обеспечение физической охраны объектов благоустройства | количество охранников | ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  |  | Благоустройство территорий общего пользования (парки , скверы, улицы и.т.п) | количество объектов | ед. | 0 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 | не менее 1 |
|  |  | Установка детских площадок | количество установленных площадок | ед. | 0 | 20 | 15 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения "Пушгорхоз" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Пушгорхоз" | Приобретение коммунальной техники и оборудования (лизинг) | число коммунальной техники и оборудования | ед. | 17 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |