Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 27.07.2016 № 2173

ПАСПОРТ

муниципальной Программы

"Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района (далее- Управление ЖКХ) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего, в том числе по годам: | 49 634,3 | 1 380,0 | 20 491,0 | 9 946,3 | 8 817,0 | 9 000,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 6 104,0 | 0,0 | 6 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета г.п. Ашукино | 2 880,9 | 0,0 | 500,0 | 730,9 | 750,0 | 900,0 |
| средства бюджета г.п. Зеленоградский | 1 160,0 | 0,0 | 360,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета г.п. Лесной | 4 117,0 | 0,0 | 1 060,0 | 2 400,0 | 577,0 | 80,0 |
| средства бюджета г.п. Правдинский | 3 170,0 | 0,0 | 500,0 | 700,0 | 670,0 | 1 300,0 |
| средства бюджета города Пушкино | 10 549,4 | 1 000,0 | 2 826,0 | 623,4 | 3 100,0 | 3 000,0 |
| средства бюджета г.п. Софрино | 1 450,0 | 0,0 | 250,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| средства бюджета г.п. Черкизово | 80,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| средства бюджета с.п. Ельдигинское | 5 521,0 | 0,0 | 721,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
| средства бюджета с.п. Тарасовское | 675,8 | 0,0 | 3,8 | 672,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета с.п. Царёвское | 5 896,2 | 0,0 | 1 396,2 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |
| Внебюджетные источники | 7 650,0 | 0,0 | 6 750,0 | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 48,21 | 60,6 | 75,0 | 85,0 | 100,0 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/кв.м | 0,03 | 0,03 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| Установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства на объектах жилищного фонда | % | 32,0 | 50,0 | 62,0 | 70,0 | 92,0 |
| Доля объёмов электрической энергии (далее ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов- с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ЭЭ | % | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объёмов тепловой энергии (далее ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов- с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ТЭ | % | 8,4 | 21,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 |
| Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды | % | 30,0 | 77,6 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 1,2 | 24,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |
| Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/кв.м | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | %/шт. | 0,0 | 0,0 | 8,2/11 | 8,2/- | 8,2/- |
| Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 7,57 | 7,59 | 7,64 | 7,68 | 7,63 |
| Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1человека) | куб. м/чел в сутки | 1,0 | 1,0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1человека) | куб. м/чел в сутки | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Удельный расход природного газа снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м | 3,82 | 3,72 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 75,00 | 80,00 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |
| Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 32,3 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 100,0 |
| Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 |
| Снижение смертности при ДТП на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного | % | 21,43 | 14,29 | 7,14 | 3,57 | 2,14 |
| Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 52,3 | 75,0 | 80,6 | 85,0 | 100,0 |
| Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | % | 17,5 | 17,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Пушкинского муниципального района характеризуется высокой энергоемкостью. В этих условиях одной из основных угроз социально–экономическому развитию Пушкинского муниципального района становится снижение конкурентоспособности предприятий различных отраслей экономики, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Расходы на энергопотребление жилищным фондом, организациями коммунального комплекса и бюджетными учреждениями ежегодно возрастают (в связи с увеличением тарифов на энергоносители, увеличением количества энергопотребляющего оборудования и т.д.). В связи с этим повышение эффективности потребления энергоресурсов является экономически актуальным.

Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена также необходимостью разработки мер, направленных на обеспечение снижения потребления топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде, коммунальном комплексе, в бюджетных учреждениях.

При существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Пушкинского муниципального района, ожидаемые предстоящие изменения стоимости топливно–энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

– дальнейшему росту затрат предприятий, расположенных на территории Пушкинского муниципального района, на оплату энергоресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

– росту стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения Пушкинского муниципального района;

– снижению эффективности расходования средств бюджета Пушкинского муниципального района, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

– росту затрат на оплату энергоресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных учреждений.

Актуальность повышения энергетической эффективности района обусловлена и тем фактом, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом.

В Программе определяются конкретные количественные цели по снижению энергоемкости экономики и бюджетной сферы Пушкинского муниципального района, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для достижения поставленных целей, а также устанавливаются источники и механизмы финансирования мероприятий Программы.

При поэтапной реализации Программы в период до 2018 года и системном решении проблем в сфере энергоэффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

– экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

– обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

– сокращение величины, присоединённой электрической и тепловой нагрузки, а также нагрузки водо- и газоснабжения, после согласования вопроса экономии энергоресурсов и природного газа с поставщиками энергоресурсов.

В конечном итоге реализация Программы позволит системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры:

– обеспечение ежегодного сокращения удельных показателей энергопотребления организаций муниципальной бюджетной сферы Пушкинского муниципального района;

– переход на приборный учет энергоресурсов в многоквартирных домах в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– полный переход на приборный учет энергоресурсов при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

– снижение затрат бюджета Пушкинского муниципального района на оплату коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261–ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 1.1  Общая характеристика объектов бюджетной сферы

В Пушкинском муниципальном районе функционирует 135 муниципальных бюджетных учреждений.

В данном разделе приводятся количественные и качественные показатели программ энергосбережения учреждений, подведомственных Управлению образования, Комитету по делам молодежи, физической культуры, спорта и туризму, Управлению культуры, администрации Пушкинского муниципального района, а также административных зданий.

Общая площадь зданий учреждений района составляет около 262 тыс. м2.

Бюджетные учреждения района, как правило, размещены в зданиях, построенных в период с начала 50-х до начала 90-х годов прошлого столетия.

Большинство бюджетных учреждений централизованно обеспечиваются отоплением, и для них характерны проблемы, приводящие к перерасходу коммунальных ресурсов, аналогичные многоквартирным домам, а именно, несоответствие температурных графиков теплоснабжающих организаций потребностям систем отопления зданий и отсутствие средств регулирования в системах отопления.

Годовое потребление тепловой энергии в бюджетных учреждениях составляет около 54 тыс. Гкал, потребление воды – 348 тыс. м3.

Для систем электропотребления бюджетных учреждений характерно, в большинстве случаев, применение низкоэффективных ламп накаливания.

Годовое потребление электроэнергии бюджетными учреждениями составляет 8,85 млн. кВт.ч.

## 1.2 Потребность в приборах учета на объектах бюджетной сферы

Количественные и стоимостные показатели мероприятий по установке приборов учета коммунальных ресурсов на объектах бюджетной сферы, которые необходимо выполнить в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приведены в таблице 1.

Устанавливаемые приборы учета энергоресурсов должны иметь техническую возможность включения в перспективную систему коммерческого учета потребления энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

## 1.3 Энергетические обследования и паспортизация бюджетных учреждений

Согласно требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», организации с участием государства или муниципального образования обязаны проводить энергетические обследования. Таким образом, все бюджетные учреждения должны провести первые энергетические обследования, последующие энергетические обследования – не реже чем один раз каждые пять лет.

По результатам энергетического обследования энергоаудитором должен быть составлен энергетический паспорт.

Графики выполнения обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений формируются и контролируются органами и структурными подразделениями администрации Пушкинского муниципального района, и администрациями поселений, входящих в состав Пушкинского муниципального района, в ведении которых находятся учреждения.

Принимая во внимание определяющую роль приборов учета тепловой энергии и их статистических данных при выполнении энергетических обследований, предлагается проведение энергоаудита после внедрения приборов учета.

Результаты энергетических обследований должны стать основой для формирования ежегодного адресного перечня внедрения мероприятий по экономии коммунальных ресурсов в бюджетных учреждениях, на основе которого производится ежегодная корректировка и уточнение настоящей Программы.

1.4 Эффективные мероприятия по энергосбережению на объектах бюджетной сферы

Суммарный годовой технический потенциал энергоресурсосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Пушкинского муниципального района оценочно составляет:

– в системах водопотребления 110 тыс. м3 воды, или 32 % от годового потребления;

– в системах отопления и горячего водоснабжения около 19 тыс. Гкал тепловой энергии, или 35 % от годового теплопотребления;

– в системах электропотребления около 3 млн кВт/.ч, или 34 % от годового потребления.

Основными наиболее эффективными мероприятиями по реализации потенциала энергоресурсосбережения являются:

- в системах горячего и холодного водоснабжения:

– установка экономичной водоразборной арматуры, внедрение организационных мероприятий по контролю за непроизводительным расходованием воды и стимулированию экономии путем материального поощрения персонала;

- в системах отопления:

– установка автоматизированных узлов управления системами отопления;

– усиление теплозащитных свойств наружных ограждающих конструкций зданий (утепление стен, покрытий и перекрытий подвалов, замена устаревших конструкций окон на современные); вследствие длительных сроков окупаемости, мероприятия целесообразно выполнять в рамках капитального ремонта бюджетных учреждений;

- в системах освещения мест общего пользования и наружного освещения:

– замена ламп накаливания в системах внутреннего освещения компактными люминесцентными лампами;

– замена разрядных ртутных ламп высокого давления в системах наружного освещения натриевыми лампами;

– применение фотореле для управления временем работы осветительных установок систем наружного освещения;

–	замена низкоэффективных люминесцентных ламп на современные энергосберегающие люминесцентные лампы;

– замена существующей электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры люминесцентных ламп на электронные ПРА (балласты).

2. Прогноз развития сферы энергосбережения с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Комплексный подход к решению оснащенности приборами учета и внедрение энергосберегающих технологий на объектах бюджетной сферы, жилищного фонда Пушкинского муниципального района в рамках Программа позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы.

Реализация Программы в полном объеме позволит обеспечить приборами учета объекты бюджетной сферы, жилищного фонда использование которых приведет к значительной экономии коммунальных ресурсов и в последствии снижению экономических затрат.

3. Описание целей и задач муниципальной Программы

Целью муниципальной Программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы» является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Задачами программы являются:

1.	Снижение объемов потребления всех видов топливно–энергетических ресурсов в жилищном фонде Пушкинского муниципального района;

2.	Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе Пушкинского муниципального района;

3.	Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения Пушкинского муниципального района.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение целей и решение задач Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера:

внедрение энергосберегающих светильников уличного освещения нового поколения для внутридомового и дворового освещения;

внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения;

оптимизация режимов работы систем освещения помещений;

утепление фасадов зданий и сооружений помещений, муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта с применением современных технологий с целью приведения ограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности;

проведение энергетических обследований зданий и сооружений помещений учреждений образования, культуры, спорта;

установка приборов учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности.

Реализация программы в полном объеме позволит обеспечить приборами учета объекты бюджетной сферы, использование которых приведет к значительной экономии коммунальных ресурсов и в последствии снижению экономических затрат.

- Достижение целей и задач муниципальной Программы осуществляется путем реализации мероприятий муниципальной Программы. Перечень мероприятий приведен в приложении №1 к муниципальной Программе.

5. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Программы и их динамика по годам реализации муниципальной Программы приведены в Приложении №2 к муниципальной Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы

1. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета (ОДПУ) потребляемых энергетических ресурсов: рассчитывается как количество многоквартирных домов, оснащенных ОДПУ к общему количеству многоквартирных домов, подлежащих оснащению приборами учета, умноженное на 100 (%).

2. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах () определяется по формуле:

(т у.т./кв. м),

где:

- суммарный объем потребления (использования) энергетических ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, т у.т.;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв.

3. Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления (использования) электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, кВт·ч;

- площадь многоквартирных домов на территории муниципального образования, кв. м.

4.Доля объемов электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, природного газа, потребляемых  в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления указанных коммунальных ресурсов в многоквартирных домах (%), рассчитывается как отношение объемов потребления коммунальных ресурсов в натуральном выражении (Кват/час, Гкал, куб.м), оплата за которые осуществляется на основании показаний приборов учета, к общему объему потребленных в многоквартирных домах  коммунальных и энергетических ресурсов.

5. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления электрической энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт·ч;

- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

6. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) () определяется по формуле:

(Гкал/кв. м),

где:

- объем потребления тепловой энергии в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;

- площадь размещения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м.

7. Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления холодной воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

8. Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления горячей воды в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

9.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) () определяется по формуле:

(куб. м/чел.),

где:

- объем потребления природного газа в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;

- количество работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

10.	Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (шт.) Расчет показателя не требуется, информация администраций поселений, бюджетных учреждений.

11. Доля объемов электрической энергии, тепловой энергии, холодной и горячей воды, природного газа, потребляемых  органами местного самоуправления и муниципальными  учреждениями,  расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребления указанных коммунальных ресурсов (%), рассчитывается как отношение объемов потребления коммунальных ресурсов в натуральном выражении (Кват/час, Гкал, куб.м), оплата за которые осуществляется на основании показаний приборов учета, к общему объему потребленных данными учреждениями коммунальных и энергетических ресурсов.

12. Доля муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Пушкинского муниципального района и бюджетов поселений, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем количестве муниципальных учреждений: рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, в отношении которых проведено энергетическое обследование к общему количеству бюджетных учреждений, умноженное на 100 (%).

13.	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов: рассчитывается как отношение количества зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов к общему количеству таких зданий, умноженное на 100 (%).

14.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв.м. общей площади: рассчитывается как отношение суммарного расхода тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа, расходуемых на снабжение органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, переведенное в т.у.т. к суммарной площади таких учреждений, умноженное на 100 (%).

15.	Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения: рассчитывается как отношение количества муниципальных учреждений, внесших информацию в информационные системы в области энергосбережения к общему количеству бюджетных учреждений, умноженное на 100 (%).

16.	Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП): рассчитывается как отношение количества зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных ИТП к общему количеству зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, умноженное на 100 (%),

17.	Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля энергетических ресурсов: рассчитывается как отношение приборов учета, охваченных автоматизированными системами контроля энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях, к общему количеству приборов учета в бюджетных учреждениях, умноженное на 100 (%).

18.	Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности: рассчитывается как отношение количества ответственных за энергосбережение сотрудников органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, прошедших обучение в области энергосбережения  к общему количеству ответственных за энергосбережение сотрудников органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, умноженное на 100 (%),

19. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) () определяется по формуле:

(кВт·ч/кв. м),

где:

- объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч;

- общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года, кв. м.

20.	Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного (%) (Сс) рассчитывается как:

Сс = Сосв / С*100%, где:

Сосв – количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах при уровне освещенности ниже нормативного, единиц;

С - количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, единиц.

21.	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения (%) отражает уровень использования энергоэффективного светового оборудования в системах наружного освещения (Дэс) рассчитывается как:

Дэс = Кэс/ Кс *100%, где:

Кэс - общее количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, единиц;

Кс – общее количество светильников наружного освещения, единиц».

22. Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения (%) характеризует степень надежности функционирования систем наружного освещения (Дао) рассчитывается как:

Дао = Као / Ко*100%, где:

Као – количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, единиц;

Ко – общее количество опор наружного освещения, единиц».

23.	Доля освещенных улиц проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей рассчитывается как отношение протяженности улиц проездов, набережных, площадей, соответствующих установленным нормативам освещенности, к общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей, умножено на 100 (%).

24.	Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей: рассчитывается, как отношение протяженности улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование к общей протяженности улиц, проездов, набережных, площадей, умноженное на 100 (%).

25. Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения, рассчитывается как отношение протяженности линий наружного освещения с СИП к общей протяженности линий уличного освещения, умноженное на 100 (%).

26. Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением: рассчитывается как отношение количества светильников, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением к общему количеству светильников уличного освещения, умноженное на 100 (%).

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий

муниципальной Программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация муниципальной Программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями).

Координатором муниципальной Программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на период 2014-2018 годов», является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа, Управление ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной Программы организовывает работу, направленную на:

-	координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления муниципальной Программой;

-	создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программы;

- реализацию муниципальной Программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы;

- утверждение «Дорожной карты» и отчетов об исполнении.

Муниципальным заказчиком Программы «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018годы» является Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает муниципальную Программу;

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

-	обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками Программы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной Программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы;

- согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;

-	готовит и представляет координатору муниципальной Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципального района отчет о реализации муниципальной Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

-	размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;

-	обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление ЖКХ при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

-	формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

- определяет исполнителей мероприятия Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

-	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

-	готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятия.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

Ответственный исполнитель ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление ЖКХ  администрации Пушкинского муниципального района, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Управление ЖКХ администрации Пушкинского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям N 9 и N 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями), который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению N 11 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями), который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Программы для оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Программы содержат:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, г.п. Пушкино, бюджета и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации муниципальной Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино.

- Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Муниципальная Программа является консолидированной, мероприятия и обоснования финансовых ресурсов предусмотрены в соответствии с муниципальными программами городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области на софинансирование программы или программных мероприятий, направленных на достижение аналогичных целей

Участие средств бюджета Московской области в софинансировании строительства муниципальными образованиями Московской области объектов общественной инфраструктуры осуществляется путем предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры в целях обеспечения рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Финансирование строительства объектов муниципальной собственности за счет субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии с порядком исполнения бюджета Московской области по расходам.

Размер субсидии , предоставляемой бюджету муниципального образования Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

к - общее количество объектов, на которых может быть обеспечено продолжение строительства, возмещение затрат исполнителей муниципальных контрактов за выполненные и оплаченные за счет собственных и привлеченных средств работы на j-м объекте в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

Cj- размер субсидии в соответствующем году на j-й объект, который определяется по формуле:

- общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на выполнение

работ по строительству j-го объекта в i-м

муниципальном образовании Московской области;

Cзϳ- кредиторская задолженность за работы, выполненные по j-му объекту в предшествующие годы;

- объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование продолжения строительства j-го объекта.

Распределение субсидий на капитальные вложения в объекты общественной инфраструктуры между муниципальными образованиями Московской области осуществляется исходя из следующих критериев:

нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах общественной инфраструктуры;

необходимости решения социальных задач в муниципальных образованиях Московской области.

Приложение №1

к муниципальной программе ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы».

| №п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб) |  |  |  |  | Ответственные за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по программе "Энергосбережение Пушкинского муниципального района " | 2014-2018 | Итого | 2 407,00 | 49 634,30 | 1 380,00 | 20 491,00 | 9 946,30 | 8 817,00 | 9 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 6 750,00 | 500,00 | 200,00 | 200,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 2 407,00 | 35 500,30 | 1 000,00 | 7 637,00 | 9 446,30 | 8 617,00 | 8 800,00 |  |  |
|  | Задача 1 /Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Снижены объемы потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов городских и сельских поселений района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Городское поселение Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Пушкино | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 16 653,40 | 1 000,00 | 8 930,00 | 623,40 | 3 100,00 | 3 000,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 10 549,40 | 1 000,00 | 2 826,00 | 623,40 | 3 100,00 | 3 000,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 9 023,40 | 1 000,00 | 1 300,00 | 623,40 | 3 100,00 | 3 000,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 9 023,40 | 1 000,00 | 1 300,00 | 623,40 | 3 100,00 | 3 000,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 9 900,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 3 100,00 | 3 000,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе | Установлены поквартирные счётчики в муниципальных жилых помещениях |
|  | Установка современных поквартирных счётчиков в муниципальных жилых помещениях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 9 900,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | 3 100,00 | 3 000,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе | Установлены ОДПУ на объектах жилищного фонда |
|  | Установка приборов учета топливно-энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда (в том числе софинансирование в доли муниципальных жилых помещений) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе | Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности транспортных средств |
|  | Транспортные средства, используемые органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе | Проинформированы сотрудники органов местного самоуправления и бюджетных организаций о необходимости обеспечения энергосбережения ресурсов |
|  | Обеспечение информирования сотрудников органов местного самоуправления и бюджетных организаций о необходимости обеспечения энергосбережения ресурсов (финансирование не требуется) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 7 630,00 | 0,00 | 7 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 7 630,00 | 0,00 | 7 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ и благоустройства территорий, организации привлекаемые на конкурсной основе |  |
|  | Приобретение энергоэффективного светового оборудования |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 6 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 1 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Городское поселение Зеленоградский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Зеленоградский | 2014-2018 | Итого | 92,00 | 1 860,00 | 0,00 | 360,00 | 1 300,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 92,00 | 1 160,00 | 0,00 | 360,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде городского поселения Зеленоградский |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Оптимизирован режим работы систем освещения |
|  | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения, оптимизация режимов работы систем освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Проведено энергетическое обследование в МКД |
|  | Проведение энергетических обследований в многоквартирных домов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Созданы системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в МКД |
|  | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Установлены поквартирные приборы учета ХВС и ГВС в муниципальных квартирах |
|  | Установка современных поквартирных приборов учета ХВС и ГВС в жилом фонде (в муниципальных квартирах) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Произведена замена кровель в жилых домах |
|  | Замена кровель жилых домов с применением современных теплоизоляционных кровельных материалов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Произведен ремонт и утепление подвалов в жилых домов |
|  | Ремонт и утепление подвалов в жилых домов с применением современных теплоизоляционных материалов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 92,00 | 760,00 | 0,00 | 360,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Зеленоградский |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 92,00 | 760,00 | 0,00 | 360,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Установлены приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |
|  | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Установлены энергосберегающие светильники в муниципальных административных зданиях |
|  | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения в муниципальных административных зданиях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Произведено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к зданию администрации |
|  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к зданию администрации |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 92,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 4 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Зеленоградский | Произведен ремонт и замена внутренней электропроводки с установкой электрооборудования в административных зданиях |
|  | Ремонт и замена внутренней электропроводки с установкой электрооборудования в административных зданиях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Зеленоградский | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Городское поселение Ашукино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Ашукино | 2014-2018 | Итого | 798,00 | 2 880,90 | 0,00 | 500,00 | 730,90 | 750,00 | 900,00 | Администрация г.п. Ашукино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 798,00 | 2 880,90 | 0,00 | 500,00 | 730,90 | 750,00 | 900,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 50,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Ашукино |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде городского поселения Ашукино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 50,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Ашукино | Утеплены фасады в МКД |
|  | Утепление фасадов жилых домов с применением современных технологий с целью приведения ограждающих стеновых конструкций в соответствие с нормативными требованиями по энергоэффективности, ремонт и реконструкция систем электроснабжения жилых домов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 50,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Ашукино | Установлены приборы учета в муниципальных квартирах |
|  | Установка и замена устройств учета потребления тепловой энергии и электрической энергии (установка приборов учета в муниципальных квартирах) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 0,00 | 70,90 | 0,00 | 50,00 | 20,90 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | Администрация г.п. Ашукино |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Ашукино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | Администрация г.п. Ашукино | Оформлены энергетические паспорта |
|  | Проведение обследований и изготовление энергетических паспортов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 798,00 | 2 460,00 | 0,00 | 400,00 | 710,00 | 650,00 | 700,00 | Администрация г.п. Ашукино |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения городского поселения Ашукино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 798,00 | 2 460,00 | 0,00 | 400,00 | 710,00 | 650,00 | 700,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 798,00 | 2 460,00 | 0,00 | 400,00 | 710,00 | 650,00 | 700,00 | Администрация г.п. Ашукино | Установлены энергосберегающие светильники внутридомового и наружного (уличного) освещения |
|  | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и наружного (уличного) освещения, оптимизация режимов работы систем освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Ашукино | 798,00 | 2 460,00 | 0,00 | 400,00 | 710,00 | 650,00 | 700,00 |  |  |
|  | Городское поселение Софрино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Софрино | 2014-2018 | Итого | 159,00 | 1 450,00 | 0,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация г.п. Софрино |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 159,00 | 1 450,00 | 0,00 | 250,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Софрино |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде городского поселения Софрино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Софрино | Произведена замена электрощетчиков в муниципальных квартирах |
|  | Замена электросчетчиков |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Софрино | Призведена замена окон и входных дверей в жилых домах |
|  | Замена окон и входных дверей в жилых домах на современные |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Софрино |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Софрино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Софрино | Установлена приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |
|  | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 351,40 | 0,00 | 151,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация г.п. Софрино |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения городского поселения Софрино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 0,00 | 1 351,40 | 0,00 | 151,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 351,40 | 0,00 | 151,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация г.п. Софрино | Приобретены энергосберегающие лампочки для наружного освещения |
|  | Приобретение энергосберегающих лампочек для наружного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Софрино | 0,00 | 1 351,40 | 0,00 | 151,40 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  | Городское поселение Правдинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Правдинский | 2014-2018 | Итого | 729,00 | 3 170,00 | 0,00 | 500,00 | 700,00 | 670,00 | 1 300,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 729,00 | 3 170,00 | 0,00 | 500,00 | 700,00 | 670,00 | 1 300,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 | 100,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде городского поселения Правдинский |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 70,00 | 100,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 70,00 | 100,00 | Администрация г.п. Правдинский | Установлены индивидуальные приборы учета в муниципальных квартирах |
|  | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 70,00 | 100,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Правдинский | Установлены ОДПУ в МКД |
|  | Софинансирование установки ОДПУ в части муниципальных квартир в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 150,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Правдинский |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 150,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Администрация г.п. Правдинский | Проведены энергетические обследования |
|  | Проведение энергетических обследований муниципальных и других объектов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 150,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Правдинский | Установлены приборы учета в административных зданиях |
|  | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 579,00 | 2 100,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 600,00 | 700,00 | Администрация г.п. Правдинский |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения городского поселения Правдинский |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 579,00 | 2 100,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 600,00 | 700,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 579,00 | 2 100,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 600,00 | 700,00 | Администрация г.п. Правдинский | Установлены энергосберегающие светильники |
|  | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего, наружного и уличного освещения, оптимизация режимов работы системы освещения в муниципальных административных зданиях и уличном освещении. |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Правдинский | 579,00 | 2 100,00 | 0,00 | 500,00 | 300,00 | 600,00 | 700,00 |  |  |
|  | Сельское поселение Тарасовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе с.п. Тарасовское | 2014-2018 | Итого | 178,00 | 675,80 | 0,00 | 3,80 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 178,00 | 675,80 | 0,00 | 3,80 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде сельского поселения Тарасовское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское | Установлены индивидуальные приборы учета в муниципальных квартирах |
|  | Установка индивидуальных приборов учета в муниципальных квартирах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 178,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения Тарасовское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 178,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское | Установлены энергосберегающие лампы |
|  | Установка энергосберегающих ламп в здании администрации с.п. Тарасовское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское | Установлены приборы учета, проведены энергосберегажщие мероприятия |
|  | Повышение энергетической эффективности МБУ Домов культуры (установка приборов коммерческого учета тепловой энергии, автоматизация регулирования температуры в элеваторных узлах зданий, оснащение радиаторов отопления термостатическими регуляторами температуры, установка отражающих экранов за радиаторами). |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения сельского поселения Тарасовское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Тарасовское | Произведена замена светильников уличного освещения |
|  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Тарасовское | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 | 672,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Сельское поселение Ельдигинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего по программе с.п. Ельдигинское | 2014-2018 | Итого | 366,00 | 5 521,00 | 0,00 | 721,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 366,00 | 5 521,00 | 0,00 | 721,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 468,00 | 0,00 | 268,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде сельского поселения Ельдигинское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 0,00 | 1 468,00 | 0,00 | 268,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 468,00 | 0,00 | 268,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация с.п. Ельдигинское | Установлены индивидуальные приборы учета в муниципальных квартирах |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах сельского поселения Ельдигинское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 0,00 | 1 468,00 | 0,00 | 268,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 366,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения Ельдигинское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 366,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Ельдигинское | Проведены энергосберегающие мероприятия по результатам энергетического обследования |
|  | Повышение энергетической эффективности Администрации сельского поселения Ельдигинское путем реализации потенциала энергосбережения, выявленного по результатам энергетического обследования |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Ельдигинское | Проведены энергосберегающие мероприятия по результатам энергетического обследования |
|  | Повышение энергоэффективности Муниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры села Ельдигино |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Ельдигинское | Проведены энергосберегающие мероприятия по результатам энергетического обследования |
|  | Повышение энергоэффективности Муниципального бюджетного учреждения культуры "Степаньковский сельский Дом культуры" деревни Степаньково |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 310,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Администрация с.п. Ельдигинское |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения сельского поселения Ельдигинское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 310,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 310,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Администрация с.п. Ельдигинское | Установлены энергосберегающие светильники |
|  | Повышение энергоэффективности уличного освещения в сельском поселении Ельдигинское Пушкинского муниципального района Московской области, путем реализации потенциала энергосбережения, выявленного по результатам энергетического обследования |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Ельдигинское | 0,00 | 3 910,00 | 0,00 | 310,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |  |
|  | Городское поселение Черкизово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Черкизово | 2014-2018 | Итого | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Администрация г.п. Черкизово |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Черкизово | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Черкизово |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде городского поселения Черкизово |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Черкизово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Черкизово | Установлены ОДПУ |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах городмеого поселения Черкизово |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Черкизово | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Администрация г.п. Черкизово |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Черкизово |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Черкизово | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | Администрация г.п. Черкизово | Установлены энергосберегающие светильники |
|  | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутреннего и наружного освещения, оптимизация режимов работы систем освещения помещений. |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Черкизово | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Городское поселение Лесной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе г.п. Лесной | 2014-2018 | Итого | 17,00 | 11 067,00 | 0,00 | 7 810,00 | 2 400,00 | 677,00 | 180,00 | Администрация г.п. Лесной |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 17,00 | 4 117,00 | 0,00 | 1 060,00 | 2 400,00 | 577,00 | 80,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 10 637,00 | 0,00 | 7 460,00 | 2 400,00 | 677,00 | 100,00 | Администрация г.п. Лесной |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде городского поселения Лесной |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 3 687,00 | 0,00 | 710,00 | 2 400,00 | 577,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Установлены ОДПУ |
|  | Установка современных общедомовых приборов учета коммунальных услуг |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 710,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Установлены поквартирные приборы учета ХВС и ГВС в муниципальных квартирах |
|  | Установка современных поквартирных приборов учета холодной и горячей воды (в муниципальных квартирах) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 1 710,00 | 0,00 | 710,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Установлены автоматизированные узлы управления системами отопления |
|  | Установка устройств регулирования потребления тепловой энергии (автоматизированных узлов управления системами отопления) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 4 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Установлены энергосберегающие светильники |
|  | Внедрение энергосберегающих светильников нового поколения для внутридомового и дворового освещения, оптимизация режимов работы систем освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 5 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Администрация г.п. Лесной | Проведено энергетическое обследование МКД |
|  | Проведение энергетических обследований многоквартирных домов |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Мероприятие 6 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Организована система коммерческого учета потребления энергоресурсов в МКД |
|  | Создание системы коммерческого учета потребления энергоресурсов в многоквартирных домах |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7 | Мероприятие 7 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 1 977,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 577,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Предоставлены субсидии на установку ОДПУ в МКД |
|  | Мероприятия по предоставлению субсидий муниципальным унитарным предприятиям городского поселения Лесной (Софинансирование установки ОДПУ на МКД) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 1 977,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 577,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 17,00 | 430,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Администрация г.п. Лесной |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе городского поселения Лесной |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 17,00 | 430,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Проведены энергетические обследования в муниципальных учреждениях культуры |
|  | Проведение энергетических обследований в муниципальных учреждениях культуры |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Администрация г.п. Лесной | Проведены энергетические обследования муниципальных административных зданий |
|  | Проведение энергетических обследований муниципальных административных зданий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 17,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация г.п. Лесной | Установлены приборы учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |
|  | Установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных административных зданиях |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Лесной | 17,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Сельское поселение Царевское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по программе с.п. Царевское | 2014-2018 | Итого | 66,00 | 5 896,20 | 0,00 | 1 396,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Администрация с.п. Царевское |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 66,00 | 5 896,20 | 0,00 | 1 396,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 1 | Задача 1/Основное мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское |  |
|  | Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде сельского поселения Царевское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Царевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское | Установлены приборы учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах |
|  | Установка современных поквартирных приборов учета холодной и горячей воды (в муниципальных квартирах) |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского поселения Царевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Задача 2/Основное мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 66,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское |  |
|  | Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе сельского поселения Царевское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 66,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское | Проведен энергоаудит административных зданий |
|  | Проведение энергоаудита административных зданий |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское | Произведена замена светильников в административном здании |
|  | Замена светильников на диодные в административном здании |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Задача 3/Основное мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 5 696,20 | 0,00 | 1 196,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Администрация с.п. Царевское |  |
|  | Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения сельского поселения Царевское |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 0,00 | 5 696,20 | 0,00 | 1 196,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 1 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 5 696,20 | 0,00 | 1 196,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Администрация с.п. Царевское | Произведена заменена светильников уличного освещения |
|  | Замена светильников на светодиодные в уличном освещении |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 0,00 | 5 696,20 | 0,00 | 1 196,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 2 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское | Произведена заменена щита управления уличного освещения |
|  | Замена щитов управления с изменением схемы электроснабжения уличного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3 | 2014-2018 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация с.п. Царевское | Произведена заменена приборов учета электроэнергии уличного освещения |
|  | Замена приборов учета электроэнергии уличного освещения |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета сельского поселения Царевское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе

| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение Пушкинского муниципального района на 2014-2018 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.1 | Задача 1. Снижение объемов потребления всех видов топливно – энергетических ресурсов в жилищном фонде | 0,00 | 22 967,90 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 41,0 | 48,2 | 60,6 | 75,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 1.2 |  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/кв.м | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |  |
| 1.3 |  |  |  | Установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства на объектах жилищного фонда | % | 32,0 | 32,0 | 50,0 | 62,0 | 70,0 | 92,0 |  |
| 1.4 |  |  |  | Доля объёмов электрической энергии (далее ЭЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов- с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ЭЭ | % | 75,0 | 85,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5 |  |  |  | Доля объёмов тепловой энергии (далее ТЭ), расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов- с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме ТЭ | % | 8,4 | 8,4 | 21,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 |  |
| 1.6 |  |  |  | Доля объёмов воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта (в части многоквартирных домов-с использованием коллективных приборов учёта), в общем объёме воды | % | 30,0 | 30,0 | 77,6 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 1.7 |  |  |  | Доля объемов природного газа, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.1 | Задача 2 . Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в бюджетном секторе | 380,00 | 2 466,80 | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2 |  |  |  | Количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.3 |  |  |  | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 1,2 | 1,2 | 24,1 | 29,1 | 29,1 | 29,1 |  |
| 2.4 |  |  |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 60,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5 |  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/кв.м | 0,039 | 0,039 | 0,039 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |  |
| 2.6 |  |  |  | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | %/шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2/11 | 8,2/11 | 8,2/11 |  |
| 2.7 |  |  |  | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 7,57 | 7,57 | 7,59 | 7,64 | 7,68 | 7,63 |  |
| 2.8 |  |  |  | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| 2.9 |  |  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1человека) | куб. м/чел в сутки | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |
| 2.10 |  |  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1человека) | куб. м/чел в сутки | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |  |
| 2.11 |  |  |  | Удельный расход природного газа снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека) | куб. м/чел | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |  |
| 2.12 |  |  |  | Доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.13 |  |  |  | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.14 |  |  |  | Доля объемов холодной воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.15 |  |  |  | Доля объемов горячей воды, потребляемой (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.16 |  |  |  | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемой) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемой) муниципальными учреждениями на территории муниципального образования | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.17 |  |  |  | Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счет бюджета муниципального образования, в общем объеме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.18 |  |  |  | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |  |
| 3.1 | Задача 3. Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования сети уличного освещения | 0,00 | 23 819,60 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м | 3,98 | 3,82 | 3,72 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |  |
| 3.2 |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 65,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 100,0 |  |
| 3.3 |  |  |  | Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3.4 |  |  |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 32,0 | 32,3 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 3.5 |  |  |  | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 85,0 | 100,0 |  |
| 3.6 |  |  |  | Снижение смертности при ДТП на автомобильных дорогах, за счет доведения уровня освещенности до нормативного | % | 27,6 | 21,43 | 14,29 | 7,14 | 3,57 | 2,14 |  |
| 3.7 |  |  |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 46,7 | 52,3 | 75,0 | 80,6 | 85,0 | 100,0 |  |
| 3.8 |  |  |  | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы | % | 19,0 | 17,5 | 17,5 | 9,0 | 8,0 | 7,0 |  |