АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **02.08.2016** |  | № | **2255** |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы»,**

**утвержденную постановлением администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района от 31.10.2013 № 413**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Пушкинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района» (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2015 № 2326) (далее – Порядок), руководствуясь «Дорожной картой» - «Переход Пушкинского муниципального района Московской области на программный метод формирования бюджета», утвержденной Главой Пушкинского муниципального района 25.08.2014, Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области от 31.10.2013 № 413 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2015 № 2351), изложив ее в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить, что:

2.1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области, являющегося муниципальным заказчиком Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несет муниципальный заказчик Программы – Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

2.3. Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области один раз в квартал до 15 числа месяца, следующим за отчетным полугодием, направляет в Комитет по экономике администрации Пушкинского муниципального района Московской области оперативный отчет, согласно Порядку.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского муниципального района Московской области от 14.10.2015 № 2351 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации города Пушкино Пушкинского муниципального района от 31.10.2013 № 413».

4. Муниципальному казенному учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района А.Д.Лепешкина.

**Глава Пушкинского**

**муниципального района С.М. Грибинюченко**

**Верно:**

 **Заместитель Главы администрации И.А. Кокорина**

**Согласовано:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Заместитель Главы администрации И.о. заместителя Главы администрацииНачальник Правового управления Председатель Комитета по экономике |  | В.В. ФедороваА.Д. ЛепешкинА.А. АверченковаС.С. Федотова |
| Председатель Комитета по финансовой и налоговой политике  |  | М.Д. Рябцева |
| Начальник Управления архитектуры и градостроительства |  | И.В. Сергеева |

**Рассылка:**

Управление делами - 3 экз.

Заместителю руководителя администрации - 1 экз.

УСАиГ - 2 экз.

Комитет по экономике - 1 экз.

КФНП – 1 экз.

 **Исполнитель:** Будницкая И.Б.

тел.: 8(495)993-62-21(доб. 144)

*Приложение*

*к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 02.08.2016 № 2255*

**Паспорт муниципальной программы**

 **«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы»,**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной программы** | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства. |
| **Муниципальный заказчик муниципальной программы** | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района. |
| **Цели муниципальной программы** | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности города Пушкино. |
| **Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам** | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2014 год | 2015 год  | 2016 год  | 2018год  | 2018 год  |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 29 692,1 | 5 417,4 | 4 800,0 | 5 574,7 | 8 700,0 | 5 200,0 |
| **Планируемые результаты реализации программы** | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Наличие сформированнойГеоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино | % | 60 | \* | \* | \* | \* |
| Наличие актуализированного проекта генплана города Пушкино | % нет да д да да | 100 нет да да да да | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
| Наличие разработанных местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | наличие | да | да | да | да | да |
| Наличие актуализированных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | наличие | нет | нет | да | да | да |
| Наличие разработанных документов по планировке территории | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Наличие утвержденного генерального плана города Пушкино | наличие | нет | нет | да | да | да |
| Наличие утвержденных правил землепользования и застройки города Пушкино | наличие | нет | нет | нет | да | да |
| Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино | наличие | нет | да | да | да | да |
| Участие в конкурсах, выставках | Да/нет | нет | да | да | да | да |
| Наличие проектной документации по формированию привлекательного облика города Пушкино. | наличие | нет | нет | да | да | да |

\* полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пушкино по разработке и ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных районов, перешли к органам государственной власти Московской области в соответствии с пп.12 п.3 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

\*\* полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пушкино по подготовке и утверждению генерального плана городского поселения, а также по внесению в него изменений перешли к органам государственной власти Московской области в соответствии с пп.1 п.1 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

1. **Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз развития.**

 Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи реализации потенциала в различных сферах деятельности. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сегодня для пространства города Пушкино критичными, требующими стратегического и тактического решения, являются следующие проблемы:

 Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обеспечением территории, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной инфраструктур города.

Сложился дефицит парковочных мест и мест для постоянного хранения автомобилей. Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

 В целом, сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детскими садами, школами, учреждениями здравоохранения, организацией и формированием городских общественных пространств.

 Отставание темпов создания новых рабочих мест, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

 В основе муниципальной программы, в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых объектов и систем обслуживания всех уровней;

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий города Пушкино;

- размещение жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды, сохранения объектов культурного наследия.

 В целях формирования современного привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино, создания комфортной, общедоступной среды жизнедеятельности, комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования, необходимо вести планомерную работу по разработке концепций, проектов благоустройства территорий для дальнейшей их реализации.

**2. Прогноз развития градостроительной сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализация муниципальной программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного облика города.

**3. Описание целей и задач Программы.**

Целями муниципальной программы являются определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышением инвестиционной привлекательности города Пушкино.

Задачами муниципальной программы являются:

1. Создание и содержание Геоинформационной системы.

2. Разработка правовых документов.

3. Повышение инвестиционной привлекательности.

4. Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития города Пушкино и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение объектов культурного наследия.

5. Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием их осуществления.**

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера:

1. Формирование Геоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино.
2. Актуализация разработанного городским поселением проекта генерального плана города Пушкино.
3. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино.
4. Актуализация и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино.
5. Разработка проектов планировок территорий.
6. Проведение публичных слушаний и утверждение генерального плана города Пушкино.
7. Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки города Пушкино.
8. Развитие концепции по формированию привлекательного облика города Пушкино.
9. Подготовка буклетов, планшетов и других демонстрационных материалов для участия в конкурсах, выставках, объявляемых правительством Московской области.
10. Разработка проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием их осуществления приведена в Приложении 1 к Программе

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач.**

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамика по годам приведены в Приложении 2 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы.**

**Задача 1.** Создание Геоинформационной системы:

**Показатель 1** - наличие сформированной Геоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино.

Показатель рассчитывается в процентах. 100% - это наличие Геоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино. С 2014 года полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пушкино по разработке и ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных районов, перешли к органам государственной власти Московской области в соответствии с пп.12 п.3 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

**Задача 2.** Разработка правовых документов:

**Показатель 2** – наличие актуализированного генерального плана города Пушкино.

Показатель рассчитывается в процентах. 100% - наличие актуализированного генерального плана города Пушкино, разрабатываемого городским поселением до 2014 года. Полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пушкино по подготовке и утверждению генерального плана городского поселения, а также по внесению в него изменений перешли к органам государственной власти Московской области в соответствии с пп.1 п.1 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

**Показатель 3** - наличие разработанных местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино.

Показатель определяется наличием местных нормативов градостроительного проектирования.

**Показатель 4** – наличие актуализированных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино.

Показатель определяется наличием утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования.

**Задача 3.** Повышение инвестиционной привлекательности:

**Показатель 5** - наличие разработанных документов по планировке территорий.

Показатель определяется наличием разработанных документов по планировке территорий.

**Задача 4.** Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития городского поселения Пушкино и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия:

**Показатель 6** - наличие утвержденного генерального плана города Пушкино.

Показатель определяется наличием утвержденного генерального плана города Пушкино. Генеральный план городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области. Проведение публичных слушаний и утверждение генерального плана проводятся по результатам разработки и согласования.

**Показатель 7 -** наличие утвержденных правил землепользования и застройки города Пушкино.

Показатель определяется наличием утвержденных правил землепользования и застройки.

Правила землепользования и застройки городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области. Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки проводятся по результатам разработки и согласования.

**Задача 5.** Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино:

**Показатель 8** – наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино.

Показатель определяется наличием разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города

**Показатель 9** - участие в конкурсах, выставках.

Показатель определяется участием в конкурсах, выставках, объявляемых Правительством Московской области.

**Показатель 10** - наличие проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино.

Показатель определяется наличием проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы.**

 Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы» осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105(с изменениями) (далее Порядок).

Муниципальным заказчиком муниципальной программы «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы» является Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района.

 Муниципальным заказчиком Программы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района.

 Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы.

 Координатором муниципальной программы является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства.

 Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности исполнителей Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию Программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов Программы;

6) утверждение "Дорожных карт" и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик Программы:

1) разрабатывает Программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) готовит и представляет координатору муниципальной программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике отчет о реализации муниципальной программы;

6) размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятий Программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт";

 Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района осуществляет координацию деятельности ответственного за выполнение мероприятия муниципальной программы, анализа и рационального использования средств бюджета Пушкинского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

 Управление архитектуры и градостроительства а так же лица, назначенные исполнителем мероприятий муниципальной программы несут ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

 Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по форме согласно приложению N 8 к Порядку.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.**

Муниципальный заказчик программы раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом направляет в Комитет по экономике оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет по экономике для оценки эффективности реализации Программы.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет на утверждение 1 июня года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации в Комитет по экономике.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов;

б) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского поселения Пушкино, привлекаемых для реализации муниципальной программы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный и годовой отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области.

1. **Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий подпрограммы.**

Обоснование финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятий программы представлено в Приложении 3 к Программе.

|  |
| --- |
| *Приложение 1**к муниципальной программе**«Развитие архитектурно-градостроительной* *деятельности города Пушкино* *на 2014-2018 годы»* |

.

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы»**

| № п/п | Мероприятияпо реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | **Задача 1.** Создание и содержание Геоинформационной системы | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1. | Формирование Геоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино | 2014год | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление архитектуры и градостроительства (далее - УАГ) | Наличие сформированнойГеоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино |
|  | **Задача 2** **Разработка правовых документов** | 700,0 | 600,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Актуализация разработанного городским поселением проекта Генерального плана города Пушкино | 2014 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие актуализированного проекта генерального плана города Пушкино |
| 2.2. | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | 2014 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино |
| 2.3. | Актуализация и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | 2016 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования г.п.Пушкино |
|  | **Задача 3.****Повышение инвестиционной привлекательности** | 617,4 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Разработка проектов планировок территорий | 2014-2018 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 617,4 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие разработанных документов по планировке территорий |
|  | **Задача 4****Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития городского поселения Пушкино и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия.** |
| 4.1. | Проведение публичных слушаний и утверждение генерального плана города Пушкино | 2016 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие утвержденного генерального плана города Пушкино |
| 4.2. | Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки города Пушкино | 2017 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | УАГ | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки города Пушкино |
|  | **Задача 5****Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино** | 24 174,7 | 0,0 | 4 800,0 | 5 474,7 | 8 700,0 | 5 200,0 |  |
| 5.1. | Разработка концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино | 2015-2018 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 4 898,0 | 0,0 | 500,0 | 2 398,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | УАГ | Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино  |
| 5.2. | Подготовка буклетов, планшетов и других демонстрационных материалов для участия в конкурсах, выставках, объявляемых правительством МО | 2015-2018 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 1 750,0 | 0,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | УАГ | участие в конкурсах, выставках |
| 5.3. | Разработка проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино | 2015-2018 | Бюджет городаПушкино | 0,0 | 17 526,7 | 0,0 | 4 050,0 | 2 576,7 | 7 200,0 | 3 700,0 | УАГ | Наличие проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино |
| **Всего по программе:** | **29 692,1** | **5 417,4** | **4 800,0** | **5 574,7** | **8 700,0** | **5 200,0** |  |  |

|  |
| --- |
| *Приложение 2**к муниципальной программе**«Развитие архитектурно-градостроительной* *деятельности города Пушкино* *на 2014-2018 годы»* |

 **ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы»**

| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет муниципального района Московской области | Другие источники |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | **Задача 1**Создание и содержание Геоинформационной системы | 4 200,0 | 0,0 | **Показатель 1.**Наличие сформированнойГеоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино | % | 0 | 60 | \* | \* | \* | \* |
|  | **Задача 2**Разработка правовых документов | 700,0 | 0,0 | **Показатель 2.**Наличие актуализированного проекта генплана города Пушкино | % | 0 | 100 | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |
| **Показатель 3.**Наличие разработанных местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | наличие | нет | да | да | да | да | да |
| 0,0 | **Показатель 4**Наличие актуализированных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино \*\*\* | наличие | нет | нет | нет | да | да | да |
|  | **Задача 3.**Повышение инвестиционной привлекательности | 617,4 | 0,0 | **Показатель 5.** Наличие разработанных документов по планировке территорий \*\*\*\* | % | нет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **Задача 4.**Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития городского поселения Пушкино и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия. | 0,0 | 0,0 | **Показатель 6.**Наличие утвержденного генерального плана города Пушкино | наличие | нет | нет | нет | да | да | да |
| **Показатель 7.**Наличие утвержденных правил землепользования и застройки города Пушкино | наличие | нет | нет | нет | нет | да | да |
|  | **Задача 5.**Формирование привлекательного облика городского поселения | 24 174,7 | 0,0 | **Показатель 8.**Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино | наличие | нет | нет | да | да | да | да |
|  |  |  |  | **Показатель 9.**Участие в конкурсах, выставках | участие | нет | нет | да | да | да | да |
| **Показатель 10.**наличие проектной документации по формированию привлекательного облика города Пушкино. | наличие | нет | нет | нет | да | да | да |

\* полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пушкино по разработке и ведению информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципальных районов, перешли к органам государственной власти Московской области в соответствии с пп.12 п.3 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

\*\* полномочия органов местного самоуправления городского поселения Пушкино по подготовке и утверждению генерального плана городского поселения, а также по внесению в него изменений перешли к органам государственной власти Московской области в соответствии с пп.1 п.1 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области».

\*\*\* В 2014-2015 гг были разработаны местные нормативы градостроительного проектирования и 29.04.2015 направлены в Глвархитектуру Московской области на утверждение, но 17.08.2015 постановлением Правительства Московской области № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» были утверждены новые региональные нормативы градостроительного проектирования Московской области. Возникла необходимость актуализации и приведения разработанных местные нормативы градостроительного проектирования в соответствие с утвержденными региональными.

\*\*\*\* Средства бюджета города Пушкино на разработку документов по планировке территорий в целях развития застроенных территорий в программе на 2015-2018 годы на предусмотрены т.к. в соответствии с пп.3 п.1 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 года № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области» правительство Московской области и уполномоченные им центральные исполнительные органы государственной власти осуществляют полномочия органов местного самоуправления городских поселений по подготовке и утверждению документации по планировке территории.

|  |
| --- |
| *Приложение 3**к муниципальной программе**«Развитие архитектурно-градостроительной* *деятельности города Пушкино* *на 2014-2018 годы»* |

.

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы**

 **«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2014-2018 годы»**

| Мероприятияпо реализации программы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс.руб.) | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего (тыс.руб.) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Формирование Геоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности города Пушкино | Бюджет городаПушкино | Объем средств определяется как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и (или) по коммерческим предложениям | 4 200,0 | 4 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Актуализация разработанного городским поселением проекта Генерального плана города Пушкино | Бюджет городаПушкино | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | Бюджет городаПушкино | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| . Актуализация и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования города Пушкино | Бюджет городаПушкино | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка проектов планировок территорий | Бюджет городаПушкино | 617,4 | 617,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение публичных слушаний и утверждение генерального плана города Пушкино |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение публичных слушаний и утверждение правил землепользования и застройки города Пушкино |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино | Бюджет городаПушкино | Объем средств определяется как средняя стоимость аналогичных работ и услуг с сайта государственных закупок zakupki.gov.ru с учетом индекса инфляции и (или) по коммерческим предложениям | 4 898,0 | 0,0 | 500,0 | 2398,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 |
| Подготовка буклетов, планшетов и других демонстрационных материалов для участия в конкурсах, выставках, объявляемых правительством МО | Бюджет городаПушкино | 1 750,0 | 0,0 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 |
| Разработка проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика города Пушкино | Бюджет городаПушкино | 17 526,7 | 0,0 | 4 050,0 | 2 576,7 | 7 200,0 | 3 700,0 | 0,0 |