АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2016 | № | 3849 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района  от 11.10.2013 № 2845

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2015 № 2326), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2845 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 29.12.2014 № 3468) (далее – Программа), изложив  ее в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что:

2.1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу муниципального казенного учреждения администрации Пушкинского муниципального района Московской области «Управление капитального строительства», являющегося муниципальным заказчиком Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несет муниципальное казенное учреждение администрации Пушкинского муниципального района Московской области «Управление капитального строительства».

2.3. Муниципальное казенное учреждение администрации Пушкинского муниципального района Московской области «Управление капитального строительства» один раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга Социально-экономического развития МО с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации Программы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского муниципального района от 29.12.2014 № 3468 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2013 № 2845».

4. Муниципальному казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы  администрации Пушкинского муниципального района В.В. Жуковца.

Глава Пушкинского муниципального района                                     С.М. Грибинюченко

Приложение к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 29.12.2016 № 3849

ПАСПОРТ

«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ В ПУШКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2014-2018 ГОДЫ»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу МКУ «Управление капитального строительства» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства» Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Всего, в том числе по годам: | 273867,54 | 0 | 3550,00 | 45177,54 | 92230,00 | 132910,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 92567,54 | 0 | 1200,00 | 38977,54 | 3780,00 | 48610,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов поселений Пушкинского муниципального района/ г.п. Пушкино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 181300,00 | 0 | 2350,00 | 6200,00 | 88450,00 | 84300,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Повышение уровня газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов, (%) | 54,2 |  | 54,2 | 62,5 | 62,5 | 73,8 |
| Строительство газопроводов высокого давления в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района, (км) | 3,8 |  | 0 | 9,67 | 0 | 42,8 |
| Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района, (ед.) | 1 |  | 0 | 2 | 0 | 10 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития.

Программа «Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014 - 2018 годы» (далее – Программа) разработана в рамках исполнения положений Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Комплексный характер Программы позволит использовать для реализации мероприятий средства бюджетов всех уровней, а так же привлечь средства заинтересованных юридических лиц и населения.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается построить около 56,27 км газопроводов, газифицировать 13 сельских населенных пунктов, создать условия использования в быту природного сетевого газа в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Прогноз спроса на газ формируется с учетом влияния динамики численности населения, объемов жилищного строительства, развития коммунальной теплоэнергетики, роста производства промышленной продукции в тех отраслях, где используется газ, в первую очередь в промышленности строительных материалов

- 3. Описание целей и задач муниципальной программы

Развитие газификации сельских населенных пунктов в отличие от городских населенных пунктов значительно ниже.

Недостаточная степень газификации сельских населённых пунктов затрудняет достижение уровня жизни населения, отвечающего современным стандартам.

Целью настоящей Программы является: газификация 13 сельских населенных пунктов, строительство 56,27 км газопроводов высокого давления.

Для достижения поставленных целей предусматривается решить следующую задачу: обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации-газопроводами высокого давления.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Реализация основных мероприятий по строительству объектов транспорта газа предусматривается в целях обеспечения перспективных потоков газа, повышения надежности транспортировки газа, промышленной и экологической безопасности газотранспортных объектов, экономической эффективности транспортировки газа.

Строительство уличных распределительных газопроводов в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района позволит удовлетворить потребности жителей в подключении к газотранспортной системе.

Мероприятия по строительству газовых сетей высокого давления и уличных распределительных газопроводов предусмотрены Программой Правительства Московской области «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» (с изменениями на 24 ноября 2015 года), утвержденной постановлением Правительства Московской области от 20.12.2004г. № 778/50.

Выполнение мероприятий Программы направленно на обеспечение надежного газоснабжения потребителей Пушкинского муниципального района. Программные мероприятия сгруппированы и представлены в Приложении № 1 к Программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Планируемые показатели эффективности реализации Программы представлены в Приложении № 2 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

1) Повышение уровня газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов, (%) рассчитывается по формуле:

V = (Nг : Nо) х 100%  , где:

V- уровень газификации (%);

No – общее количество населенных пунктов на территории Пушкинского муниципального района (шт);

Nг – количество газифицированных населенных пунктов на территории Пушкинского муниципального района (шт).

2) Строительство газопроводов высокого давления в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района, (км) - фактическая протяженность трассы газораспределительной сети по предпроектным данным.

3) Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района, (ед) - фактическое число сельских населенных пунктов, в которых проложены и присоединены к источнику газоснабжения уличные газораспределительные сети.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий программы с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Муниципальная Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино» (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Программы является МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы.

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий деятельность МКУ “Управление капитального строительства”.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности исполнителей Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

2) организацию управления Программой;

3) создание при необходимости комиссии, рабочей группы по управлению Программой;

4) реализацию Программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов Программы;

6) утверждение "Дорожных карт" и отчетов об их исполнении.

Муниципальный заказчик Программы:

1) разрабатывает Программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и готовит обоснование финансовых ресурсов;

3) согласовывает "Дорожные карты" и отчеты об их исполнении;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

5) готовит и представляет координатору Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике отчет о реализации Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

6) размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

7) обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

2) определяет исполнителей мероприятий Программы;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

5) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о выполнении мероприятий.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Пушкинского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

МКУ «Управление капитального строительства» администрации Пушкинского муниципального района ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Раз в 3 года формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Годовой отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и 12 к  Порядку.

Комплексный отчет о реализации Программы представляется по формам согласно приложениям № 10 и № 13 к Порядку.

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в Приложении № 3 к Программе.

Приложение № 1

- к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| 1 | Задача: обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации- газопроводами высокого давления. | 2014-2018гг |  | Итого | 24354,00 |  | 273867,54 | 0 |  | 3550,00 |  | 45177,54 |  |  |  | 92230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132910,00 |  | МКУ «УКС» |  | Строительство 56,27 км. газопроводов высокого давления |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13500,00 |  | 92567,54 | 0 |  | 1200,00 |  | 38977,54 |  |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48610,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | 1254,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 9600,00 |  | 181300,00 | 0 |  | 2350,00 |  | 6200,00 |  |  |  | 88450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84300,00 |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: строительство газопроводов высокого давления в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района |  |  | Итого |  |  | 273867,54 | 0 |  | 3550,00 |  | 45177,54 |  |  |  | 92230,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132910,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 92567,54 | 0 |  | 1200,00 |  | 38977,54 |  |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48610,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | 1254,00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 181300,00 | 0 |  | 2350,00 |  | 6200,00 |  |  |  | 88450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84300,00 |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Газификация д.п. Зеленоградский Городского поселения Зеленоградский | 2014-2018 |  | Итого |  |  | 37800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  | 34020,00 |  |  | МКУ «УКС» |  | Строительство 8,2 км. газопроводов высокого давления |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 37800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  | 34020,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | ПИР | 2014-2017 |  | Итого |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3780,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 34020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34020,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 34020,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34020,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Газификация д. Цернское городского поселения Софрино | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 31800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17500,00 |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 5,3 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 31800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17500,00 |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | ПИР | 2017 |  | Итого |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 28600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 28600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  |  | 14300,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Газификация д. Федоровское сельского поселения Царевское | 2014-2016 |  | Итого |  |  | 12000,00 |  |  | 1200,00 |  | 10800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 3 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 12000,00 |  |  | 1200,00 |  | 10800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | ПИР | 2014-2015 |  | Итого |  |  | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | СМР | 2016 |  | Итого |  |  | 10800,00 |  |  |  |  | 10800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 10800,00 |  |  |  |  | 10800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Газификация д. Луговая городское поселение Ашукино | 2015-2018 |  | Итого |  |  | 37200,00 |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 6,2 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 37200,00 |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | ПИР | 2016 |  | Итого |  |  | 3700,00 |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 3700,00 |  |  |  |  | 3700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 33500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 33500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  | 16750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Газификация д.Кощейково городского поселения Лесной | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 39100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19950,00 |  |  |  |  | 19150,00 |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 7,1 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 39100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19950,00 |  |  |  |  | 19150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 | ПИР | 2017 |  | Итого |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 38300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19150,00 |  |  |  |  | 19150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 38300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19150,00 |  |  |  |  | 19150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Газификация д. Черноземово сельского поселения Ельдигинское | 2015-2018 |  | Итого |  |  | 13800,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  | 6150,00 |  |  |  |  | 6900,00 |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 2,3 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 13800,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  | 6150,00 |  |  |  |  | 6900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 | ПИР | 2015-2018 |  | Итого |  |  | 1500,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1500,00 |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 12300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6150,00 |  |  |  |  | 6150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 12300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6150,00 |  |  |  |  | 6150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Газификация д. Якшино сельского поселения Ельдигинское | 2015-2018 |  | Итого |  |  | 10800,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 1,8 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 10800,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  | 5400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 | ПИР | 2015-2018 |  | Итого |  |  | 1200,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 1200,00 |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 9600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 9600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  | 4800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Газификация с. Путилово сельского поселения Царесвкое | 2014-2017 |  | Итого |  |  | 26657,54 |  |  |  |  | 26657,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 6,67 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 26657,54 |  |  |  |  | 26657,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 | ПИР | 2014-2016 |  | Итого |  |  | 2665,75 |  |  |  |  | 2665,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 2665,75 |  |  |  |  | 2665,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.2 | СМР | 2016-2017 |  | Итого |  |  | 23991,79 |  |  |  |  | 23991,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 23991,79 |  |  |  |  | 23991,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Газификация д.Бортнево городского поселения Софрино | 2015-2018 |  | Итого |  |  | 19800,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 8900,00 |  |  |  |  | 8900,00 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 3,3 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 19800,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  | 8900,00 |  |  |  |  | 8900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1 | ПИР | 2015-2016 |  | Итого |  |  | 2000,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 2000,00 |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  |  | 17800,00 |  |  |  |  |  |  | 8900,00 |  |  |  |  | 8900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 17800,00 |  |  |  |  |  |  | 8900,00 |  |  |  |  | 8900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Газификация д.Григорково городского поселения Софрино | 2016-2018 |  | Итого |  | 13800,00 |  |  |  |  | 700,00 |  | 6900,00 |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 2,3 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 13800,00 |  |  |  |  | 700,00 |  | 6900,00 |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | ПИР | 2016-2017 |  | Итого |  | 1400,00 |  |  |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 1400,00 |  |  |  |  | 700,00 |  | 700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  | 12400,00 |  |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 12400,00 |  |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |  |  |  | 6200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1.11 | Газификация д. Грибаново Городского поселения Ашукино | 2016-2018 |  | Итого |  | 15000,00 |  |  |  |  | 800,00 |  | 7500,00 |  |  |  |  | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС» | Строительство 2,5 км. газопроводов высокого давления |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 15000,00 |  |  |  |  | 800,00 |  | 7500,00 |  |  |  |  | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.1 | ПИР | 2016-2017 |  | Итого |  | 1600,00 |  |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 1600,00 |  |  |  |  | 800,00 |  | 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11.2 | СМР | 2017-2018 |  | Итого |  | 13400,00 |  |  |  |  |  |  | 6700,00 |  |  |  |  | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  | 13400,00 |  |  |  |  |  |  | 6700,00 |  |  |  |  | 6700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.12 | - Газификация мкр. Лесная быль в д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский | - 2016-2018 | - Итого |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - МКУ «УКС» |  |  | Строительство - 2,6 км. газопроводов высокого давления |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.12.1 | ПИР | - 2016-2018 | - Итого |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 910,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.13 | Газификация д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский (II) очередь | - 2015-2018 | - Итого |  |  | - 15200,00 |  |  |  |  | - 1520,00 |  |  |  |  |  | - 13680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | - МКУ «УКС» |  |  | Строительство - 3,8 км. газопроводов высокого давления |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  | - 15200,00 |  |  |  |  | - 1520,00 |  |  |  |  |  | - 13680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.13.1 | ПИР | - 2015-2016 | - Итого |  |  | - 1520,00 |  |  |  |  | - 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  | - 1520,00 |  |  |  |  | - 1520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.13.2 | СМР | - 2017-2018 | - Итого |  |  | - 13680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Средства бюджета Московской области |  |  | - 13680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 13680,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

- к Программе

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«Развитие газификации в Пушкинском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Отчетный базовый период/Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Пушкинского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | обеспечение населенных пунктов Пушкинского муниципального района источниками газификации- газопроводами высокого давления. | 0 | 273867,54 | Строительство газопроводов высокого давления в сельских населенных пунктах Пушкинского муниципального района. | км | 0 | 3,8 | 0 | 9,67 | 0 | 42,8 |
|  |  |  |  | Повышение уровня газификации Пушкинского муниципального района, относительно количества газифицированных населенных пунктов. | % | 53,4 | 54,2 | 54,2 | 62,5 | 62,5 | 73,8 |
|  |  |  |  | Газификация сельских населенных пунктов Пушкинского муниципального района. | единица | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 |

Приложение №3

к Программе

ФОРМА

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБОСНОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам (тыс. руб.) |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газификация д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский | Средства бюджета Московской области | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 37800,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 3780,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 34020,00 |  |
| Газификация д. Цернское городского поселения Софрино | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 31800,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 17500,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 14300,00 |  |
| Газификация д. Федоровское сельского поселения Царевское | Средства бюджета Московской области | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 12000,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1200,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 10800,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
| Газификация д. Луговая городское поселение Ашукино | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 37200,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 3700,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 16750,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 16750,00 |  |
| Газификация д.Кощейково городского поселения Лесной | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 39100,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 19950,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 19150,00 |  |
| Газификация д. Черноземово сельского поселения Ельдигинское | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 13800,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 750,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 6150,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 6900,00 |  |
| Газификация д. Якшино сельского поселения Ельдигинское | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 10800,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 600,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 4800,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 5400,00 |  |
| Газификация с. Путилово сельского поселения Царесвкое | Средства бюджета Московской области | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 26657,54 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 26657,54 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
| Газификация д.Бортнево городского поселения Софрино | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 19800,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1000,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 1000,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 8900,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 8900,00 |  |
| Газификация д.Григорково городского поселения Софрино | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 13800,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 700,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 6900,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 6200,00 |  |
| Газификация д. Грибаново городского поселения Ашукино | Внебюджетные средства | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 15000,00 | нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 800,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 7500,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 6700,00 |  |
| Газификация мкр. Лесная быль в д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский | Средства бюджета Московской области | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 910,00 | нет нет |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 910,00 |  |
| Газификация д.п. Зеленоградский городского поселения Зеленоградский (II) очередь | Средства бюджета Московской области | Объем финансовых ресурсов определен с помощью проектно-сметного метода | Всего | 15200,00 |  |
|  |  |  | 2014 | 0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1520,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0 |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 13680,00 |  |