*Приложение к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 17.10.2017* *№ 2445*

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Комплексное развитие территории города Пушкино на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино» | | | | | |
| Подпрограмма II «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» | | | | | |
| Подпрограмма III «Чистая вода» | | | | | |
| Подпрограмма IV «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Всего, в том числе по годам: | **1 339 277,93** | **352 897,46** | **347 165,10** | **198 367,80** | **212 618,67** | **228 228,90** |
| Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | **191 257,80** | 53 143,00 | 138 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | **1 091 587,13** | 243 321,46 | 209 050,30 | 198 367,80 | 212 618,67 | 228 228,90 |
| Внебюджетные источники | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы** | **Ед. изм.** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | ед. | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | ед. | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 |
| Количество установленного газового оборудования, подлежащего замене в связи с истечением срока эксплуатации в муниципальных жилых помещениях | ед. | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | %/ед. | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество установленных модульных котельных в городе Пушкино | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Утверждение проектной документации, прокладка инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию комплекса, ежегодное газоснабжение снегоплавильного комплекса | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | %/ед. | 0 | 100/1 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство участка ливневой канализации | м. | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объём вывезенных ТБО с несанкционированных свалок на территории города | тыс. куб. м. | 71,70 | 68,12 | 64,71 | 61,47 | 58,40 |
| Площадь уборки городской территории общего пользования | тыс. кв. м. | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (комплексное благоустройство) | %/ шт. | 38,1/115 | 50/145 | 60/175 | 70/205 | 80/235 |
| Количество штатных единиц (охранников) для обеспечения охраны объектов благоустройства | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 492 | 492 | 275 | 275 | 275 |
| Количество газифицированных многоквартирных домов | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Жилищно-коммунальное хозяйство города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области представляет собой комплекс систем жизнеобеспечения города. Отрасль жилищно-коммунальное хозяйство в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии из-за убыточности жилищно-коммунальных услуг по причине физического и морального износа технологического оборудования, не сбалансированной ценовой политики, не эффективной системы управления, отсутствия конкурентной среды.

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2017-2021 годы» (далее - Программа) направлена на достижение приоритетов и целей комплексного развития территории города Пушкино на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан.

К основным проблемам развития жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время можно отнести:

* высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость;
* высокий уровень физического и морального износа объектов коммунальной инфраструктуры;
* низкое качество питьевой воды, устаревшее оборудование очистных сооружений и водозаборных узлов, насосных станций и канализационных коллекторов;
* масштабное и постоянно растущее образование твердых бытовых отходов на территории, способствующее оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека;
* недостаточный технический и технологический уровень коммунальной техники и оборудования.

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования программы как удовлетворительное. Однако, в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х – 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

# 2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Количество многоквартирных домов на территории города Пушкино составляет 662 единицы, общей площадью 3 168,15 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда города Пушкино 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Система жизнеобеспечения современного города состоит из нескольких взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно-необходимые для населения функции.

Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания и доступности качественных коммунальных услуг населения.

В собственности города Пушкино находятся объекты теплоснабжения, принятые в муниципальную собственность в ходе разграничения собственности Пушкинского муниципального района, расположенные в мкр. Заветы Ильича г. Пушкино в следующем составе:

* наружные тепловые сети общей протяженностью 5033 м;
* 4 котельные (2-газовые и 2 угольные);
* оборудование котельных -71 ед.

Также в августе 2010 года в собственность города от ОАО «Российские железные дороги» принята угольная котельная по ул. Лесной, у д.18.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа (более 80%), что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения. Кроме того, коммунальному комплексу города Пушкино присущ и недостаток организаций и предприятий имеющих не эффективную форму по управлению жилищно-коммунальным комплексом и по производству жилищно-коммунальных услуг.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем определения дополнительных источников финансирования, совершенствования тарифной политики, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

При оказании коммунальных услуг в последние годы особую актуальность приобрела проблема уборки и удаления снега с городских улиц и проездов. Из-за значительной загрязненности снега на городских территориях, сброс его в городские водоемы запрещен по экологическим требованиям. Вывоз снега за пределы города на специально подготовленные полигоны экологически неприемлем. Наиболее рациональным решением проблемы является размещение на территории города стационарного снегоплавильного комплекса, способного обеспечивать плавление снега и отвод талой воды.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных и требующей ежедневного внимания.

Масштабы и динамика, образующихся твердых бытовых отходов на территории, их способность оказывать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека выдвигает эту проблему в качестве приоритетной.

Призывы к сокращению образования отходов не находят отклика, а вопросы утилизации решаются технически сложно и требуют значительных капиталовложений. При этом обществом недостаточно осознана реальная и потенциальная опасность твердых бытовых отходов, необходимость изменения системы.

Удаление отходов с территорий частного сектора города Пушкино является наболевшей проблемой. Население не хочет добровольно заключать договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз твердых бытовых отходов. В итоге образуются несанкционированные свалки мусора. Кроме того, на территории частного сектора города сбор твердых отходов гражданами осуществляется в индивидуальные емкости с последующим сжиганием или вывозом в ближайшие контейнеры. Специально отведенного места или площадок для сбора отходов в индивидуальном секторе, как правило, не предусмотрено, в результате происходит захламление контейнерных площадок, дворовых и городских территорий, что приводит к неудовлетворительному санитарному состоянию территории города. Несмотря на увеличение охвата санитарной очисткой частного сектора, часть частных домовладений пока остается вне планово-регулярной санитарной очистки, что также приводит к образованию несанкционированных свалок твердых бытовых отходов.

В общем комплексе мероприятий по благоустройству города важное значение имеют работы по сбору и вывозу отходов, нерегулярное удаление которых нарушает внешний вид жилого массива и санитарно-гигиенические нормы.

Решение проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино предполагает разработку мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства на основе программно-целевого подхода, предусматривающего комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено сложной структурой жилищно-коммунального комплекса и его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения.

Реализация Программы в полном объеме позволит обеспечить повышение комфортности проживания и привлекательности города Пушкино.

**3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы**

Программа включает в себя четыре подпрограммы: 1. «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино», 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», 3. «Чистая вода», 4. «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино».

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

**Подпрограмма I** «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Решение задач подпрограммы направлено на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах города Пушкино, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие города Пушкино в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на

2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

**Подпрограмма II** «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» предусматривает решение задач по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанной с капитальным ремонтом и реконструкцией существующих объектов, повышению эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры путем привлечения к управлению объектами на конкурсной основе организаций различных форм собственности и формированию договорных отношений, модернизации системы утилизации снега с городских территорий, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

**Подпрограмма III** «Чистая вода» предусматривает решение задач по развитию систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительству, ремонту и реконструкции водозаборных узлов для повышения качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения. Подпрограмма «Чистая вода» имеет ключевое значение для подмосковного региона, поскольку от качества воды напрямую зависит жизнь и здоровье людей.

**Подпрограмма IV** «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино» предусматривает проведение мероприятий по содержанию в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, созданию комфортных условий для массового отдыха жителей города Пушкино. Благоустройство территорий обеспечивает благоприятные условия для комфортного проживания населения.

Создание условий для эффективного функционирования муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» предусматривает решение задачи путем выполнения работ по уборке, озеленению и комплексному благоустройству города.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных задачах и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

**4. Описание целей муниципальной Программы**

Целью Программы является: комплексное развитие территории города Пушкино на основе оптимального социально-экономического и функционального использования земельного, природного, культурно-исторического и трудового потенциала для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности и реализации прав граждан.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы, с обоснованием необходимости их осуществления**

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 5 к Программе.

**6. Планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении № 6 к Программе.

**7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложении № 7 к Программе.

**8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной Программы**

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105.

Координатором муниципальной Программы, является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой;
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;
* реализацию муниципальной Программы;
* достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы;
* утверждение «Дорожной карты» и отчетов об исполнении.

Муниципальным заказчиком Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

* разрабатывает муниципальную Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы);
* обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы (подпрограммы);
* согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;
* готовит и представляет координатору муниципальной Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципального района отчет о реализации муниципальной Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;
* обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета города Пушкино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;
* определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 10.1 к Порядку»;

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложениям N 9 и N 10 к Порядку, который содержит:

* перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
* анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации муниципальной Программы для оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик направляет в Комитет по экономике комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Программы содержат:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Программы и Подпрограмм;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) таблицу, в которой указываются:

* данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, бюджета г. п. Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Программе;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации муниципальной Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение №1 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной Подпрограммы**  **Подпрограмма I «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах,**  **расположенных на территории города Пушкино» на 2017-2021 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | |  | | | | **Отчетный (базовый) период** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | Задача 1 Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации (ед.) | | | | 25 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | | Задача 2 Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем(ед.) | | | | 32 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | | Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | | | | **Итого** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино |  | **Всего:**  **в том числе** | **31 171,37** | **2 717,82** | **5 698,30** | **6 553,00** | **7 535,93** | **8 666,32** | |  | Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | **31 171,37** | 2 717,82 | 5 698,30 | 6 553,00 | 7 535,93 | 8 666,32 | |  | Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений (ед.) | | | | | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | | | | | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 | | Количество установленного газового оборудования, подлежащего замене в связи с истечением срока эксплуатации в муниципальных жилых помещениях (ед.) | | | | | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | |

1. **Описание задач Подпрограммы**

Решение задачи «Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации» предусматривает мероприятия:

* капитальный ремонт муниципальных жилых помещений;
* проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории города Пушкино;
* софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры.

Решение задачи «Повышение энергетической эффективности и надёжности функционирования внутридомовых инженерных систем» предусматривает мероприятие:

* замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой «газ-контроль»), газовых водонагревателей, газовых котлов) в муниципальных жилых помещениях.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить долю отремонтированных домов, требующих капитального ремонта и повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х - 1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Пушкино (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету города Пушкино для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино**

Количество многоквартирных домов на территории города Пушкино составляет 662 единицы, общей площадью 3 168,15 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда города Пушкино 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации муниципальной Подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
   муниципальной Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 10.1 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

* оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложениям N 9](#P1451) и [N 10](#P1551) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:
* перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
* анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

* данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение №2 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной подпрограммы**  **Подпрограмма II «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | |
| **на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | |
|  | | | | **Отчетный (базовый) период** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| Задача 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа(ед.) | | | | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Задача 2 Модернизация системы утилизации снега с улиц города(ед.) | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | **Наименование подпрограммы** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | | | |
| **Итого** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  | Всего:  в том числе | **28 001,77** | **13 772,29** | **3 257,50** | **3 438,60** | **3 646,92** | **3 886,46** | |
|  | Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | **28 001,77** | 13 772,29 | 3 257,50 | 3 438,60 | 3 646,92 | 3 886,46 | |
|  | Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (%/ед.) | | | | | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | |
| Количество построенных и реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведённых на природный газ в городе Пушкино (ед.) | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Количество установленных модульных котельных в городе Пушкино (ед.) | | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Утверждение проектной документации, прокладка инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию снегоплавильного комплекса, (ед.) | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино к осенне-зимнему периоду (%) | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |

1. **Описание задач Подпрограммы**

Решение задачи «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа» предусматривает мероприятия по теплоснабжению:

* реконструкция и модернизация сетей и объектов теплоснабжения;
* актуализация схемы теплоснабжения г. Пушкино;
* капитальный ремонт котельных города Пушкино;
* установка модульной котельной на улице Соколовская.

Решение задачи «Модернизация системы утилизации снега с улиц города» предусматривает мероприятия:

* обеспечение утилизации снега с улиц города:
* разработка проектной документации, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций снегоплавильного комплекса.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить долю улучшенного технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры до 38%.

Решение задачи «Модернизация системы утилизации снега с улиц города» обеспечивается реализацией мероприятий по газоснабжению снегоплавильного комплекса, с последующим его вводом в эксплуатацию. Реализация данного мероприятия позволит решить проблему уборки и удаления снега с городских улиц и проездов и улучшить экологическую ситуацию в целом.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета в объекты коммунальной инфраструктуры, по которым предусмотрено выделение средств бюджета Московской области, осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету города Пушкино на их софинансирование в соответствующем финансовом году.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

В собственности города Пушкино находятся объекты теплоснабжения, принятые в муниципальную собственность в ходе разграничения собственности Пушкинского муниципального района, расположенные в микрорайоне Заветы Ильича г. Пушкино в следующем составе:

* наружные тепловые сети общей протяженностью 5033 м;
* 4 котельные (2 газовые и 2 угольные);
* оборудование котельных – 71 ед.

Также в августе 2010 года в собственность города от ОАО «Российские железные дороги» принята угольная котельная по ул. Лесной, у д. 18.

В связи с недостаточным финансированием в предыдущие годы, объекты теплоснабжения имеют высокий уровень физического износа (более 80%), что приводит к частым отключениям, сверхнормативным потерям тепловой энергии, снижению качества теплоснабжения мкр. Заветы Ильича города Пушкино. Кроме того, коммунальному комплексу города Пушкино присущ и недостаток организаций и предприятий эффективной формы по управлению жилищно-коммунальным комплексом и по производству жилищно-коммунальных услуг.

Для разрешения обозначенной проблемы необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры путем определения дополнительных источников финансирования, совершенствования тарифной политики, снижения удельных издержек при оказании коммунальных услуг, привлечения инвестиций в коммунальный комплекс.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино**

При оказании коммунальных услуг в последние годы особую актуальность приобрела проблема уборки и удаления снега с городских улиц и проездов. Из-за значительной загрязненности снега, выпадающего на городских территориях, сброс его в городские водоемы запрещен по экологическим требованиям. Вывоз снега за пределы города на специально подготовленные полигоны экологически неприемлем. Наиболее рациональным решением проблемы является размещение на территории города стационарного снегоплавильного комплекса, способного обеспечивать расстраивание снега и отвод талой воды.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации муниципальной Подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

1. **Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы**

Субсидии из бюджета Московской области бюджету города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры предоставляются в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:

* наличие на территории муниципального образования объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа;
* необходимость решения задачи повышения энергоэффективности и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Субсидии из бюджета Московской области на капитальные вложения в объекты коммунальной инфраструктуры предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:

* установленных [пунктом 12](http://lawru.info/dok/2013/12/27/n856416.htm) и [подпунктом 13.2 пункта 13](http://lawru.info/dok/2013/12/27/n856416.htm) постановления N 1184/57;
* утверждение в составе расходов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) средств на долевое финансирование тех расходных обязательств, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области;
* предоставление органами местного самоуправления утвержденной в установленном порядке проектной документации на объекты либо этапы строительства (реконструкции) объектов, а также положительного заключения государственной экспертизы (исключение составляют объекты, по которым предусмотрено финансирование проведения инженерных изысканий и проектных работ);
* наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, предусматривающих мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности;
* наличие инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
* наличие схем водо-, теплоснабжения и водоотведения либо графика их утверждения в установленном порядке.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области.

Размер субсидии (), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

где: к – общее количество объектов, на которых может быть обеспечено выполнение строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

определяется по формуле:

где: – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области в рамках Подпрограммы, в соответствии с графиком производства работ;

– объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

– объем внебюджетных средств, предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления Московской области. Соглашение должно содержать следующие положения:

* о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
* о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
* о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
* о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;
* о последствиях недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (например, в случае, если муниципальное образование Московской области в отчетном финансовом году не достигнет значения показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, подлежит соответственно сокращению пропорционально отклонению фактического значения показателя результативности предоставления субсидии от планового значения, предусмотренного Соглашением);
* об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области осуществляется на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления муниципального образования, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в бюджет Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
   муниципальной Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 10.1 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

* оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложениям N 9](#P1451) и [N 10](#P1551) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:
* перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
* анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

* данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение №3 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт муниципальной подпрограммы**  **Подпрограмма III «Чистая вода» на 2017-2021 годы**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | |  | | | | **Отчетный (базовый) период** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | Задача 1 Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (ед.) | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | | | | **Итого** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | Чистая вода |  | Всего:  в том числе | **196 480,15** | **32 282,35** | **164 197,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |  | Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | **156 814,80** | 18 700,00 | 138 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | **39 665,35** | 13 582,35 | 26 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (%/ед.) | | | | | 0 | 100/1 | 0 | 0 | 0 | | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды, (ед.) | | | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Устройство участка ливневой канализации (м.) | | | | | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1. **Описание задач Подпрограммы**

Решение задачи «Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» предусматривает мероприятия по ремонту, модернизации, развитию систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, повышению надежности функционирования объектов водоснабжения, водоотведения и сточных вод и предусматривает выполнение следующих мероприятий:

* Модернизация и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с целью повышения их эффективности и надежности функционирования:
  + Выполнение работ по разработке проектной документации для проведения работ по строительству станции обезжелезивания на территории города Пушкино ВЗУ-5, ВЗУ-4;
  + Реконструкция ВЗУ №5 по адресу: г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Рабочая, около д.5;
  + Реконструкция ВЗУ №4 по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня;
  + Выполнение научно-исследовательской работы: Моделирование и обоснование устойчивого обеспечения ХВС, ГВС и канализованием городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района;
  + Устройство участка ливневой канализации по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 14, д. 22;
  + Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49.

Финансирование мероприятий будет осуществляться за счёт средств бюджета города Пушкино. Проведение указанных мероприятий позволит произвести капитальный ремонт водозаборных узлов городского поселения Пушкино.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета на водозаборные узлы, подлежащие ремонту, по которым предусмотрено выделение субсидий из бюджета Московской области, осуществляется в случае выделения субсидии из бюджета Московской области бюджету города Пушкино на их софинансирование в соответствующем финансовом году. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год. Объемы реализации мероприятий могут уточняться в соответствии с законами Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год.

Ответственные за выполнение мероприятий обеспечивают выполнение работ и финансирование в части средств, запланированных к поступлению из бюджета Московской области, в пределах, фактически выделенных на указанные мероприятия средств Московской области.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

Необходимым условием поддержания нормальной жизнедеятельности является повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения.

В связи с большой миграцией населения в летний период из столицы в область, отмечается повышенное водопотребление, связанное с использованием воды как на хозяйственно-питьевые нужды, так и на полив приусадебных участков водой хозяйственно-питьевого назначения, что не учитывается при проектировании систем водоснабжения города Пушкино. Для решения данной проблемы необходима модернизация существующих водозаборных узлов с установкой более мощного оборудования и развитие водопроводных сетей.

Высокий уровень износа объектов водоснабжения приводит к снижению качества воды.

Наряду с физическим износом оборудования, зданий и сооружений стоит учитывать и их моральный износ, связанный с низким уровнем внедрения новых видов энергосберегающего оборудования, технологий и материалов.

Неудовлетворительное качество питьевой воды является другой острой проблемой, характерной не только для города Пушкино, но и для Московской области. Основными причинами снижения качества подземных вод являются ухудшение общей гидрогеологической обстановки, произошедшей за последние 20-30 лет, а также техногенное загрязнение на участках размещения водозаборов.

Состояние оборудования водозаборных узлов на территории города Пушкино и обращения, поступающие от жителей, говорят о том, что необходим комплексный подход к проблемам в части водоснабжения и водоотведения на территории города.

Мероприятия по капитальному ремонту ВЗУ позволят повысить эффективность и надежность их эксплуатации.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино**

Развитие сети водоснабжения и водоотведения, ее обустройство, решение вопросов организации качественного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения населению, своевременный ремонт, реконструкция и строительство, является важнейшей задачей в обеспечении жизнедеятельности городского поселения Пушкино.

Большая часть ВЗУ в городском поселении Пушкино Пушкинском муниципальном районе морально и технически устарела, выполнение запланированных мероприятий повысит их эффективность и надежность. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной долгосрочной целевой Подпрограммы.

Результатами реализации мероприятий Подпрограммы будут являться:

* выполнение запланированных объемов работ;
* повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения;
* снижение количества жалоб населения.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации муниципальной Подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

1. **Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы**

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предоставляются в целях софинансирования мероприятий Подпрограммы.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:

* потребность муниципальных образований Московской области в объектах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
* необходимость решения задачи развития систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях гарантированного предоставления населению услуг по водоснабжению и водоотведению в необходимом объеме и нормативного качества.

Субсидии из бюджета Московской области предоставляются муниципальным образованиям при соблюдении следующих условий:

* утверждение в составе расходов местных бюджетах на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) средств на долевое финансирование тех расходных обязательств, на которые предусматривается выделение субсидии из бюджета Московской области;
* предоставление органами местного самоуправления утвержденной в установленном порядке проектной документации на объекты либо этапы строительства (реконструкции) объектов, а также положительного заключения государственной экспертизы (исключение составляют объекты, по которым предусмотрено финансирование проведения инженерных изысканий и проектных работ);
* наличие программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, предусматривающих мероприятия по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод муниципальной формы собственности;
* наличие инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;
* наличие схем водоснабжения, водоотведения либо графика их утверждения в установленном порядке.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области.

Размер субсидии (), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

где: к – общее количество объектов, на которых может быть обеспечено выполнение строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

определяется по формуле:

где: – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на строительство (реконструкцию) j-го объекта в i-м муниципальном образовании Московской области в рамках Подпрограммы, в соответствии с графиком производства работ;

– объем средств бюджета муниципального образования Московской области, предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

– объем внебюджетных средств, предусматриваемых на долевое финансирование строительства (реконструкции) j-го объекта в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области.

В случае предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области, в том числе в форме субсидии бюджетам муниципальных образований из бюджета Московской области, размер субсидии из бюджета Московской области, определенный по вышеуказанной формуле, в соответствующем году () подлежит уменьшению на величину средств, выделяемых из федерального бюджета.

Средства федерального бюджета привлекаются в рамках участия Московской области в проводимом Министерством регионального развития Российской Федерации конкурсном отборе региональных подпрограмм в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Объем финансирования Подпрограммы за счет средств федерального бюджета подлежит уточнению после принятия федеральных нормативных правовых актов, определяющих участие средств федерального бюджета в мероприятиях, реализуемых в рамках Подпрограммы.

Порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод определены в федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 №1092 «О федеральной целевой программе «Чистая вода» на 2011-2017 годы».

Субсидии из бюджета Московской области перечисляются бюджетам муниципальных образований Московской области на основании соглашения, заключенного главным распорядителем бюджетных средств с органом местного самоуправления Московской области. Соглашение должно содержать следующие положения:

* о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
* о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
* о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
* о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;
* о последствиях не достижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;
* об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области, не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
   муниципальной Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 10.1 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

* оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложениям N 9](#P1451) и [N 10](#P1551) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:
* перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
* анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

* данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение №4 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |
| --- |
| **Паспорт муниципальной подпрограммы**  **Подпрограмма IV «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино»** |
| **на 2017-2021 годы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | |
|  | | | | **Отчетный (базовый) период** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Задача 1. Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных, безопасных условий проживания жителей города (куб. м.) | | | | 71,7 | 71,70 | 68,12 | 64,71 | 61,47 | 58,40 |
| Задача 2. Создание условий для эффективного развития муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз» (%/шт.) | | | | 30/32 | 38,1/115 | 50/145 | 60/175 | 70/205 | 80/235 |
| Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Итого** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино |  | Всего:  в том числе | **1 083 624,64** | **304 125,00** | **174 011,50** | **188 376,20** | **201 435,82** | **215 676,12** |
|  | Средства федерального бюджета | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | **34 443,00** | 34 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | **992 748,64** | 213 249,00 | 174 011,50 | 188 376,20 | 201 435,82 | 215 676,12 |
|  | Внебюджетные источники | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы** | | | | | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Объём вывезенных ТБО с несанкционированных свалок на территории города (тыс. куб. м.) | | | | | 71,70 | 68,12 | 64,71 | 61,47 | 58,40 |
| Площадь уборки городской территории общего пользования (тыс. кв. м.) | | | | | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
| Количество штатных единиц (охранников) для обеспечения охраны объектов благоустройства (шт. ед) | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (комплексное благоустройство) (%/шт.) | | | | | 38,1/115 | 50/145 | 60/175 | 70/205 | 80/235 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние (ед.) | | | | | 492 | 492 | 275 | 275 | 275 |

1. **Описание задач Подпрограммы**

Решение задачи «Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных, безопасных условий проживания жителей города» предусматривает мероприятия:

* ликвидация несанкционированных свалок на территории города;
* разработка схем: санитарной очистки и уборки, закрепления территории;
* регулирование численности безнадзорных животных гуманными методами;
* исполнение наказов избирателей/установка ДИП, благоустройство;
* комплексное благоустройство;
* создание условий для эффективного развития муниципального бюджетного учреждения «Пушгорхоз».

При реализации задачи только в 2017 году планируется проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок мусора ориентировочным объемом 71,7 тыс. куб. м. Обеспечить безопасное проживание жителей города Пушкино.

Решение мероприятия «Создание условий для эффективного развития муниципального бюджетного учреждения Пушгорхоз» осуществляется реализацией следующих подмероприятий:

* уборка, благоустройство, озеленение городской территории общего пользования (парки, скверы, улицы и. т.п);
* обеспечение физической охраны объектов благоустройства;
* текущее содержание и эксплуатация транспортных средств;
* содержание и текущее обслуживание зданий;
* приобретение коммунальной техники и оборудования (в т.ч. лизинг).

Основные усилия в рамках данной задачи будут сконцентрированы на уборке городской территории общей площадью 492,0 тыс. кв. м; озеленении и комплексном благоустройстве городской территории, а также осуществлению охраны 10 сотрудниками следующих объектов: бульвар Дзержинец, МПК «Скорбящая мать», Советская площадь, Парк Культуры и Отдыха, территория озера «Травинское».

Проведение указанных мероприятий к 2021 году позволит увеличить на 80% долю благоустроенных территорий и соответственно повысит комфортность проживания в городе Пушкино.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы**

В последние годы в городе Пушкино проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов города Пушкино не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем обращения с отходами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, населения города Пушкино.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского поселения Пушкино, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино**

Подпрограмма направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территории поселения:

* совершенствование системы комплексного благоустройства территории города Пушкино, эстетического вида поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;
* повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий поселения;
* повышение общего уровня благоустройства поселения;
* организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;
* приведение в качественное состояние элементов благоустройства;
* привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;
* оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы**

Достижение целей и задач муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении № 6 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации муниципальной Подпрограммы**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении № 7 к Программе.

1. **Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы**

Условиями предоставления субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства являются:

* выполнение условий, установленных [пунктом 12](http://lawru.info/dok/2013/12/27/n856416.htm), [подпунктом 13.2 пункта 13](http://lawru.info/dok/2013/12/27/n856416.htm) постановления N 1184/57;
* наличие заключенных между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства (далее - соглашение);
* наличие муниципальных контрактов на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства;
* наличие документов, подтверждающих исполнение расходных обязательств по софинансированию приобретения техники для нужд коммунального хозяйства за счет средств местных бюджетов в размере 15-30 процентов от общего объема средств согласно заявке муниципальных образований Московской области на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать следующие положения:

* о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
* о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
* о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
* о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;
* о последствиях не достижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показателей результативности предоставления субсидии (например, в случае, если муниципальное образование Московской области в отчетном финансовом году не достигнет значения показателей результативности предоставления субсидии, размер субсидии, предусмотренной на текущий финансовый год, подлежит соответственно сокращению пропорционально отклонению фактического значения показателя результативности предоставления субсидии от планового значения, предусмотренного Соглашением);
* об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных на указанные цели законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области.

Размер субсидии (), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

где: к – общее количество объектов, на которых может быть обеспечено выполнение строительства (реконструкции) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Московской области;

– размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

определяется по формуле:

где: – общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году для приобретения j-го объекта (вида техники для нужд коммунального хозяйства) в i-м муниципальном образовании согласно заявке i-го муниципального образования;

– объем средств бюджета муниципального образования, предусматриваемых на долевое финансирование приобретения j-го объекта (вида техники для нужд коммунального хозяйства) в соответствующем году в i-м муниципальном образовании с учетом уровня бюджетной обеспеченности.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.

Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных предоставляются в целях софинансирования соответствующих мероприятий.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются представленные в Министерство:

* заявки муниципальных образований Московской области на участие в проведении мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных;
* выписки из решений органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области о бюджете муниципального образования Московской области, подтверждающие наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в очередном финансовом году мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Условиями предоставления субсидий являются:

* наличие заключенных между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области соглашений о предоставлении субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение мероприятий защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;
* наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на проведение мероприятий по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных;
* наличие утвержденных муниципальных программ по благоустройству, содержащих мероприятия по защите населения Московской области от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных.

Соглашение о предоставлении субсидий должно содержать следующие положения:

* о расходных обязательствах муниципального образования Московской области;
* о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
* о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
* о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий, установленных при предоставлении субсидий;
* об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Перечисление субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется в соответствии с Порядком исполнения бюджета Московской области по расходам в пределах средств, предусмотренных на указанные цели Законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Неиспользованные остатки субсидий или использованные не в полном объеме в текущем финансовом году подлежат возврату в бюджет Московской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Московской области.

Размер субсидии (), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования Московской области в соответствующем году, определяется по формуле:

где: L – объем средств бюджета Московской области, запланированный на проведение мероприятий в текущем году;

К – коэффициент численности населения определяется по формуле:

где: – численность населения i-го муниципального образования, участвующего в государственной программе (в рамках реализации мероприятия по защите населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных).

J – количество муниципальных образований, отобранных для участия в государственной программе (в рамках реализации мероприятия по защите населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных).

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. В случае нецелевого использования субсидия подлежит возврату, в том числе путем взыскания в бюджет Московской области в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении № 8 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
   муниципальной Подпрограммы**

Ответственный исполнитель Подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 10.1 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

* оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложениям N 9](#P1451) и [N 10](#P1551) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:
* перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;
* анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

* степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;
* общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

* данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;
* по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105.

***Приложение №5 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

**Перечень мероприятий направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной Программы   
города Пушкино «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2017-2021 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы (подпрограммы) | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятий в текущем финансовом году | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятий программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Подпрограмма I. «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино»** | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **6 694,77** | **31 171,37** | **2 717,82** | **5 698,30** | **6 553,00** | **7 535,93** | **8 666,32** |  |  |
| 1 | **Задача 1. Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации** | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **5 432,77** | **29 348,66** | **2 617,82** | **5 353,30** | **6 156,25** | **7 079,67** | **8 141,62** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.**  Обеспечение управления многоквартирными домами, капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 5 432,77 | **29 348,66** | 2 617,82 | 5 353,30 | 6 156,25 | 7 079,67 | 8 141,62 |  |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 5 132,77 | **27 032,33** | 2 282,66 | 4 956,50 | 5 699,98 | 6 554,97 | 7 538,22 | Выполнен ремонт муниципальных жилых помещений |
| 1.1.2 | Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории  г.п. Пушкино | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 300,00 | **2 065,27** | 84,10 | 396,80 | 456,27 | 524,70 | 603,40 | Проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций |
| 1.1.3 | Софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **235,15** | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выделены денежные средства из бюджета города Пушкино на софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры |
| 1.1.4 | Софинансирование работ по газификации МКД по адресу: М.О. г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чеховская, д. 17 | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **15,90** | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выделены денежные средства из бюджета города Пушкино на софинансирование работ по газификации МКД по адресу: М.О. г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Чеховская, д. 17 |
| 1.1.4.1 | Расчет максимального часового расхода газа для получения технических условий на газификацию | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **15,90** | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Произведен расчет максимального часового расхода газа для получения технических условий на газификацию |
| 2 | **Задача 2. Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем** | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **1 262,00** | **1 822,71** | **100,00** | **345,00** | **396,75** | **456,26** | **524,70** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |
| 2.1. | **Основное мероприятие 1.**  Обеспечение стабильного функционирования газового оборудования в муниципальных жилых помещениях | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 1 262,00 | **1 822,71** | 100,00 | 345,00 | 396,75 | 456,26 | 524,70 |  |
| 2.1.1. | Замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой «газ-контроль»), газовых водонагревателей, газовых котлов) в муниципальных жилых помещениях | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 1 262,00 | **1 822,71** | 100,00 | 345,00 | 396,75 | 456,26 | 524,70 |  |
|  | **Подпрограмма II. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** |  | Средства бюджет города Пушкино | **2 050,00** | **28 001,77** | **13 772,29** | **3 257,50** | **3 438,60** | **3 646,92** | **3 886,46** |  |  |
| 1 | **Задача 1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа** | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **2 050,00** | **27 952,69** | **13 723,21** | **3 257,50** | **3 438,60** | **3 646,92** | **3 886,46** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.** Реконструкция и модернизация сетей и объектов теплоснабжения | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 2 050,00 | **27 952,69** | 13 723,21 | 3 257,50 | 3 438,60 | 3 646,92 | 3 886,46 |  |
| 1.1.1 | Выполнение научно-исследовательской работы: «Моделирование и обоснование устойчивого обеспечения отоплением и ГВС городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района» | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 2 050,00 | **9 705,00** | 1 505,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | Актуализирована схема теплоснабжения г. Пушкино |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт котельных города Пушкино | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **7 557,48** | 1 528,00 | 1 207,50 | 1 388,60 | 1 596,92 | 1 836,46 | Выполнен капитальный ремонт котельных города Пушкино |
| **1.1.3** | Установка модульной котельной на улице Соколовская | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **10 690,21** | 10 690,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Котельная введена в эксплуатацию |
| 1.1.3.1 | Проектирование модульной котельной на улице Соколовская | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **1 276,93** | 1 276,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработан проект |
| 1.1.3.2 | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной котельной на улице Соколовская | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **9 413,28** | 9 413,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Котельная введена в эксплуатацию |
| 2 | **Задача 2. Модернизация системы утилизации снега с улиц города** | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **0,00** | **49,09** | **49,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие 1.** Обеспечение утилизации снега с улиц города | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **49,09** | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.1 | Разработка проектной документации, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций снегоплавильного комплекса | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **49,09** | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Снегоплавильный комплекс введен в эксплуатацию |
| 2.1.1.1 | Инженерно-геологические изыскания по адресу: г. Пушкино, ул. Октябрьская | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **49,09** | 49,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнены инженерно-геологические изыскания по адресу: г. Пушкино, ул. Октябрьская |
|  | **Подпрограмма III. «Чистая вода»** | 2017-2021 | **Итого по подпрограмме** | **0,00** | **196 480,15** | **32 282,35** | **164 197,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **156 814,80** | 18 700,00 | 138 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **39 665,35** | 13 582,35 | 26 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Задача 1. Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод** | 2017-2021 | **Итого по задаче** | **0,00** | **196 480,15** | **32 282,35** | **164 197,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **156 814,80** | 18 700,00 | 138 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **39 665,35** | 13 582,35 | 26 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.** Модернизация и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения с целью повышения их эффективности и надежности функционирования | 2017-2021 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | **156 814,80** | 18 700,00 | 138 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **39 665,35** | 13 582,35 | 26 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Выполнение работ по разработке проектной документации для проведения работ по строительству станции обезжелезивания на территории города Пушкино ВЗУ-5, ВЗУ-4 | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **7 000,00** | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработана проектная документация |
| 1.1.2 | Реконструкция ВЗУ №5 по адресу: г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Рабочая, около д.5 | 2017-2021 | **Итого по мероприятию** | **0,00** | **73 401,00** | **10 000,00** | **63 401,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнена реконструкция ВЗУ № 5 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **62 390,85** | 8 500,00 | 53 890,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **11 010,15** | 1 500,00 | 9 510,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Реконструкция ВЗУ №4 по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня | 2017-2021 | **Итого по мероприятию** | **0,00** | **111 087,00** | **12 000,00** | **99 087,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Выполнена реконструкция ВЗУ № 4 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **94 423,95** | 10 200,00 | 84 223,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **16 663,05** | 1 800,00 | 14 863,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Выполнение научно-исследовательской работы: «Моделирование и обоснование устойчивого обеспечения ХВС, ГВС и канализованием городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **1 709,80** | 0,00 | 1 709,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Актуализирована схема водоснабжения и водоотведения г. Пушкино |
| 1.1.5 | Устройство участка ливневой канализации по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 14, д. 22 | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **592,35** | 592,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке | Обустроен участок ливневой канализации |
| 1.1.6 | Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **0,00** | **2 690,00** | **2 690,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке | Произведена прокладка ливневой канализации |
| 1.1.6.1 | Проектные работы по прокладке ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **2 690,00** | 2 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработана проектная документация |
| 1.1.6.2 | Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Произведена прокладка ливневой канализации |
|  | **Подпрограмма IV. «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино»** | 2017-2021 | **Итого по подпрограмме** | 173 885,90 | **1 083 624,64** | 304 125,00 | 174 011,50 | 188 376,20 | 201 435,82 | 215 676,12 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **34 443,00** | 34 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 173 885,90 | **992 748,64** | 213 249,00 | 174 011,50 | 188 376,20 | 201 435,82 | 215 676,12 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Задача 1. Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание безопасных условий проживания жителей города** | 2017-2021 | **Итого по задаче** | **173 885,90** | **1 083 624,64** | **304 125,00** | **174 011,50** | **188 376,20** | **201 435,82** | **215 676,12** | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз», иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **34 443,00** | 34 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 173 885,90 | **992 748,64** | 213 249,00 | 174 011,50 | 188 376,20 | 201 435,82 | 215 676,12 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1. Благоустройство территорий, обеспечение комфортных условий проживания жителей города** | 2017-2021 | **Итого по мероприятию** | **173 885,90** | **1 083 624,64** | **304 125,00** | **174 011,50** | **188 376,20** | **201 435,82** | **215 676,12** |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **34 443,00** | 34 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 173 885,90 | **992 748,64** | 213 249,00 | 174 011,50 | 188 376,20 | 201 435,82 | 215 676,12 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 23 000,00 | **93 151,76** | 21 964,46 | 20 700,00 | 18 630,00 | 16 767,00 | 15 090,30 | Ликвидированы несанкционированные свалки на территории города |
| 1.1.2 | Разработка схем: санитарной очистки и уборки, закрепления территории | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **1 530,20** | 1 530,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Разработаны схемы |
| 1.1.3 | Регулирование численности безнадзорных животных гуманными методами | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 683,00 | **2 712,06** | 312,06 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Проведены мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных |
| 1.1.4 | Исполнение наказов избирателей/установка ДИП, благоустройство | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 4 755,00 | **2 638,01** | 2 638,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнены наказы избирателей, установлены ДИП, выполнены работы по благоустройству |
| 1.1.5 | Комплексное благоустройство | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 13 747,30 | **138 024,66** | 43 009,63 | 17 000,00 | 22 427,04 | 25 854,88 | 29 733,11 | Проведены работы по комплексному благоустройству |
| **1.1.6** | **Создание условий для эффективного функционирования МБУ «Пушгорхоз»** | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | **131 700,60** | **736 076,95** | **125 179,64** | **135 711,50** | **146 719,16** | **158 213,94** | **170 252,71** |  | Созданы условия для эффективного функционирования МБУ |
| 1.1.6.1 | Уборка, благоустройство, озеленение городской территории общего пользования (парки, скверы, улицы и т.п.) | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 98 274,70 | **512 074,55** | 87 459,85 | 96 127,30 | 102 811,54 | 109 495,81 | 116 180,05 | МБУ «Пушгорхоз»; иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке | Выполнены работы по уборке, благоустройству, озеленению территории общего пользования |
| 1.1.6.2 | Обеспечение физической охраны объектов благоустройства | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 5 799,40 | **43 751,64** | 7 300,00 | 7 300,00 | 8 395,00 | 9 654,25 | 11 102,39 | Обеспечена охрана объектов благоустройства |
| 1.1.6.3 | Текущее содержание и эксплуатация транспортных средств | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 7 524,30 | **45 936,60** | 7 524,30 | 8 276,73 | 9 104,40 | 10 014,84 | 11 016,33 | Обеспечено текущее содержание и эксплуатация транспортных средств |
| 1.1.6.4 | Содержание и текущее обслуживание зданий | 2017-2021 | Средства бюджет города Пушкино | 11 862,30 | **133 243,64** | 21 824,97 | 24 007,47 | 26 408,22 | 29 049,04 | 31 953,94 | Обеспечено текущее содержание и обслуживание здании |
| 1.1.6.5 | Приобретение коммунальной техники и оборудования  (в т.ч. лизинг) | 2017-2022 | Средства бюджет города Пушкино | 8 239,90 | **1 070,51** | 1 070,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Приобретена коммунальная техника и оборудование |
| 1.1.7 | Ремонт подъездов многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципального района (софинансирование) | 2017-2022 | **Итого по мероприятию** | **0,00** | **107 491,00** | **107 491,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, управляющие организации, иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке | Выполнен ремонт подъездов |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **33 443,00** | 33 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **17 615,00** | 17 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | Приобретение и установка площадки-катка с освещением в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино | 2017-2022 | **Итого по мероприятию** | **0,00** | **2 000,00** | **2 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, МБУ «Пушгорхоз», иные организации, привлекаемые к выполнению мероприятий в установленном действующим законодательством порядке | Приобретена и установлена площадка-каток с освещением в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино |
| Средства бюджет города Пушкино | 0,00 | **1 000,00** | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | **182 630,67** | **1 339 277,93** | **352 897,46** | **347 165,10** | **198 367,80** | **212 618,67** | **228 228,90** |  | |
| **в том числе:** | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства федерального бюджета | | | | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | | | 0,00 | **191 257,80** | 53 143,00 | 138 114,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | | | | 182 630,67 | **1 091 587,13** | 243 321,46 | 209 050,30 | 198 367,80 | 212 618,67 | 228 228,90 |
| Внебюджетные источники | | | | 0,00 | **56 433,00** | 56 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Приложение №6 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач на 2017-2021 годы** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Задачи, направленные на достижение цели** | **Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)** | | **Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)** | **Ед. измерения** | **Отчетный базовый период/Базовое значение показателя**  **(на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | |
| **Бюджет**  **г. Пушкино** | **Другие источники** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | | **Подпрограмма I «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино «** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока эксплуатации. | 29 348,66 | 0,00 | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | ед. | 25 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | ед. | 27 | 18 | 20 | 21 | 25 | 25 |
|  | | Количество газифицированных многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | | Повышение энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем | 1 822,71 | 0,00 | Количество установленного газового оборудования, подлежащего замене в связи с истечением срока эксплуатации в муниципальных жилых помещениях | ед. | 32 | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| **2** | | **Подпрограмма II «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа | 27 952,69 | 0,00 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | %/ед. | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество установленных модульных котельных в городе Пушкино | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | | Модернизация системы утилизации снега с улиц города | 49,09 | 0,00 | Утверждение проектной документации, прокладка инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию комплекса, ежегодное газоснабжение снегоплавильного комплекса | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | | **Подпрограмма III «Чистая вода»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Развитие систем и объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | 39 665,35 | 156 814,80 | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | ед. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | %/ед. | 0 | 0 | 100/1 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство участка ливневой канализации | м. | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| **4** | | **Подпрограмма IV «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино»** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | Содержание в чистоте и порядке территории общего пользования и объектов благоустройства, создание комфортных, безопасных условий проживания жителей города | 992 748,64 | 90 876,00 | Объём вывезенных ТБО с несанкционированных свалок на территории города | тыс. куб. м. | 71,70 | 71,70 | 68,12 | 64,71 | 61,47 | 58,40 |
| Площадь уборки городской территории общего пользования | тыс. кв. м. | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 | 492,00 |
|
| Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (комплексное благоустройство) | %/шт. | 16,6/50 | 38,1/115 | 50/145 | 60/175 | 70/205 | 80/235 |
|
|
|
| Количество штатных единиц (охранников) для обеспечения охраны объектов благоустройства | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние | ед. | 60 | 492 | 492 | 275 | 275 | 275 |

***Приложение №7 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы(подпрограммы)** | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета значения показателя** |
| 1 | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество подлежащих ремонту муниципальных жилых помещений по поступившим обращениям граждан. |
| 2 | Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество МКД подлежащих ремонту в соответствии с краткосрочными планами. |
| 3 | Количество установленного газового оборудования, подлежащего замене в связи с истечением срока эксплуатации в муниципальных жилых помещениях (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество газового оборудования, подлежащего замене в соответствии с актом специализированной организации о необходимости замены оборудования в муниципальных жилых помещениях. |
| 4 | Количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: в соответствии с государственной программой Московской области |
| 5 | Количество установленных модульных котельных в городе Пушкино (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования из расчета соотношения установленных модульных котельных к плановому показателю |
| 6 | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество котельных, планируемых реконструировать (модернизировать) или ввести в эксплуатацию в соответствующем году. |
| 7 | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (%/ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: в соответствии с п.22 Требований о порядке разработки и утверждении схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. |
| 8 | Утверждение проектной документации, прокладка инженерных коммуникаций, ввод в эксплуатацию снегоплавильного комплекса (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования, как соотношение фактических показателей к плановым |
| 9 | Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино к осенне-зимнему периоду (%) | Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как среднее арифметическое уровней готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива. Уровни готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей муниципальных образований Московской области, а также уровня готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. Единицы измерения: процент. Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 |
| 10 | Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием (%/ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: согласно «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения (далее-Правил), актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при наличии одного из условий, приведенных в п.8 Правил. |
| 11 | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: в соответствии с государственно программой Московской области, как соотношение фактически выполненных работ к плановому показателю |
| 12 | Устройство участка ливневой канализации (м) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования из расчета соотношения фактической протяженности ливневой канализации к плановому показателю |
| 13 | Объём вывезенных ТБО с несанкционированных свалок на территории города (тыс. куб. м.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования из расчета объема выведенных ТБО. |
| 14 | Площадь уборки городской территории общего пользования (тыс. кв. м.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования из расчета площади уборки территории общего пользования. |
| 15 | Количество штатных единиц (охранников) для обеспечения охраны объектов благоустройства (шт. ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования. |
| 16 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (комплексное благоустройство) (%/шт.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: 10% ежегодно/кол-во дворовых территорий |
| 17 | Количество газифицированных многоквартирных домов (ед.) | Алгоритм определения значения целевого показателя: на основании данных муниципального образования из расчета соотношения газифицированных многоквартирных домов к плановому показателю |

***Приложение №8 к муниципальной программе***

***«Развитие жилищно-коммунального хозяйства***

***города Пушкино на 2017-2021 годы»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной Программы**  **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Пушкино на 2017-2021 годы»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия программы \* | Источник финансирования \*\* | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия \*\*\* | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам \*\*\*\* | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия \*\*\*\*\* | | **Подпрограмма I «Капитальный ремонт муниципального и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Пушкино» на 2017-2021 годы** | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **31 171,37** | - | | 2017 год: | 2 717,82 | | 2018 год: | 5 698,30 | | 2019 год: | 6 553,00 | | 2020 год: | 7 535,93 | | 2021 год: | 8 666,32 | | Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **27 032,33** | - | | 2017 год: | 2 282,66 | | 2018 год: | 4 956,50 | | 2019 год: | 5 699,98 | | 2020 год: | 6 554,97 | | 2021 год: | 7 538,22 | | Проведение открытого конкурса по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории г. п. Пушкино | Средства бюджета города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен на предоставление услуги по отбору управляющей организации (прямой контракт), из расчета стоимости 1 лота 22.0 тыс. руб. | **Всего** | **2 065,27** | - | | 2017 год: | 84,10 | | 2018 год: | 396,80 | | 2019 год: | 456,27 | | 2020 год: | 524,70 | | 2021 год: | 603,40 | | Софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **235,15** | - | | 2017 год: | 235,15 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | |  | Средства бюджета города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | **Всего** | 15,90 | - | | 2017 год: | 15,90 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Замена внутриквартирного газового оборудования, пришедшего в негодность в связи с истечением сроков эксплуатации (замена газовых плит (с автоматикой «газ-контроль»), газовых водонагревателей, газовых котлов) в муниципальных жилых помещениях | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **1 822,71** | - | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. Замена внутриквартирного газового оборудования – 100,0 тыс. руб. (7ед.\*14,3 тыс. руб.) | 2017 год: | 100,00 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. Замена внутриквартирного газового оборудования – 345,0 тыс. руб. (21ед.\*16,4 тыс. руб.) | 2018 год: | 345,00 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. Замена внутриквартирного газового оборудования – 396,75 тыс. руб. (22 ед.\*18,03 тыс. руб.) | 2019 год: | 396,75 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. Замена внутриквартирного газового оборудования – 456,26 тыс. руб. (23 ед.\*19,8 тыс. руб.) | 2020 год: | 456,26 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. Замена внутриквартирного газового оборудования – 524,7 тыс. руб. (24 ед.\*21,8 тыс. руб.) | 2021 год: | 524,70 | | **Подпрограмма II «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»** | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **28 001,77** | - | | 2017 год: | 13 772,29 | | 2018 год: | 3 257,50 | | 2019 год: | 3 438,60 | | 2020 год: | 3 646,92 | | 2021 год: | 3 886,46 | | Выполнение научно-исследовательской работы: «Моделирование и обоснование устойчивого обеспечения отоплением и ГВС городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района» | Средства бюджета города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. | **Всего** | **9 705,00** | - | | 2017 год: | 1 505,00 | | 2018 год: | 2 050,00 | | 2019 год: | 2 050,00 | | 2020 год: | 2 050,00 | | 2021 год: | 2 050,00 | | Капитальный ремонт котельных города Пушкино | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **7 557,48** | - | | 2017 год: | 1 528,00 | | 2018 год: | 1 207,50 | | 2019 год: | 1 388,60 | | 2020 год: | 1 596,92 | | 2021 год: | 1 836,46 | | Проектирование модульной котельной на улице Соколовская | Средства бюджета города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. | **Всего** | **1 276,93** | - | | 2017 год: | 1 276,93 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по установке модульной котельной на улице Соколовская | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **9 413,28** | - | | 2017 год: | 9 413,28 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Разработка проектной документации, выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций снегоплавильного комплекса | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **49,09** | - | | 2017 год: | 49,09 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | **Подпрограмма III «Чистая вода»** | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | **Всего** | **156 814,80** | - | | 2017 год: | 18 700,00 | | 2018 год: | 138 114,80 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **39 665,35** | - | | 2017 год: | 13 582,35 | | 2018 год: | 26 083,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Выполнение работ по разработке проектной документации для проведения работ по строительству станции обезжелезивания на территории города Пушкино ВЗУ-5, ВЗУ-4 | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **7 000,00** | - | | 2017 год: | 7 000,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Реконструкция ВЗУ №5 по адресу: г. Пушкино, м-н Мамонтовка, ул. Рабочая, около д.5 | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | **Всего** | **62 390,85** | - | | 2017 год: | 8 500,00 | | 2018 год: | 53 890,85 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **11 010,15** | - | | 2017 год: | 1 500,00 | | 2018 год: | 9 510,15 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Реконструкция ВЗУ №4 по адресу: г. Пушкино, мкр. Новая Деревня | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | **Всего** | **94 423,95** | - | | 2017 год: | 10 200,00 | | 2018 год: | 84 223,95 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **16 663,05** | - | | 2017 год: | 1 800,00 | | 2018 год: | 14 863,05 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Выполнение научно-исследовательской работы: «Моделирование и обоснование устойчивого обеспечения ХВС, ГВС и канализованием городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | Путем анализа сопоставимых рыночных цен. | **Всего** | **1 709,80** | - | | 2017 год: | 0,00 | | 2018 год: | 1 709,80 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Устройство участка ливневой канализации по адресу: Московская обл., г. Пушкино, Московский пр-т, д. 14, д. 22 | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **592,35** | - | | 2017 год: | 592,35 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Проектные работы по прокладке ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **2 690,00** | - | | 2017 год: | 2 690,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Прокладка ливневой канализации по адресу: г. Пушкино, мкр. Серебрянка, д. 46, 48, 49 | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **0,00** | - | | 2017 год: | 0,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | **Подпрограмма IV «Обеспечение комфортной среды проживания в городе Пушкино»** | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | **Всего** | **34 443,00** | - | | 2017 год: | 34 443,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **992 748,64** | - | | 2017 год: | 213 249,00 | | 2018 год: | 174 011,50 | | 2019 год: | 188 376,20 | | 2020 год: | 201 435,82 | | 2021 год: | 215 676,12 | | Внебюджетные источники |  | **Всего** | **56 433,00** | - | | 2017 год: | 56 433,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Ликвидация несанкционированных свалок на территории города | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **93 151,76** | - | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен:  23 000,00 тыс. руб. (71,7 тыс. м3\*320,8 руб.) | 2017 год: | 21 964,46 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен:  20 700,00 тыс. руб. (68,12 тыс. м3\*303,88 руб.) | 2018 год: | 20 700,00 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен:  18 630,00 тыс. руб. (64,71 тыс. м3\*287,90 руб.) | 2019 год: | 18 630,00 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен:  16 767,00 тыс. руб. (61,47 тыс. м3\*272,77 руб.) | 2020 год: | 16 767,00 | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен:  15 090,30 тыс. руб. (58,40 тыс. м3\*258,40 руб.) | 2021 год: | 15 090,30 | | Разработка схем: санитарной очистки и уборки, закрепления территории | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **1 530,20** | - | | 2017 год: | 1 530,20 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Регулирование численности безнадзорных животных гуманными методами | Средства бюджета города Пушкино | Затратный метод определения начальной (максимальной) цены контракта | **Всего** | **2 712,06** | - | | 2017 год: | 312,06 | | 2018 год: | 600,00 | | 2019 год: | 600,00 | | 2020 год: | 600,00 | | 2021 год: | 600,00 | | Исполнение наказов избирателей/ установка ДИП благоустройство | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **2 638,01** | - | | 2017 год: | 2 638,01 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Комплексное благоустройство | Средства бюджета города Пушкино | Затратный метод определения начальной (максимальной) цены контракта | **Всего** | **138 024,66** | - | | 2017 год: | 43 009,63 | | 2018 год: | 17 000,00 | | 2019 год: | 22 427,04 | | 2020 год: | 25 854,88 | | 2021 год: | 29 733,11 | | Создание условий для эффективного функционирования МБУ «Пушгорхоз» | Средства бюджета города Пушкино | Затратный метод определения начальной (максимальной) цены контракта | **Всего** | **736 076,95** | - | | 2017 год: | 125 179,64 | | 2018 год: | 135 711,50 | | 2019 год: | 146 719,16 | | 2020 год: | 158 213,94 | | 2021 год: | 170 252,71 | | Ремонт подъездов многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципального района (софинансирование) | Средства бюджета Московской области | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | **Всего** | **33 443,00** | - | | 2017 год: | 33 443,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Средства бюджета города Пушкино | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **17 615,00** | - | | 2017 год: | 17 615,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Внебюджетные источники | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **56 433,00** | - | | 2017 год: | 56 433,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Приобретение и установка площадки-катка с освещением в Центральном парке культуры и отдыха г. Пушкино | Средства бюджета Московской области | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **1 000,00** | - | | 2017 год: | 1 000,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | Средства бюджета города Пушкино | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | **Всего** | **1 000,00** | - | | 2017 год: | 1 000,00 | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | |
| **\*** – наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы; |
| **\*\*** – федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского поселения Пушкино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников - указываются реквизиты соглашений и договоров. |
| **\*\*\*** – указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |
| **\*\*\*\*** – указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |
| **\*\*\*\*\*** – заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |