АДМИНИСТРАЦИЯ

# ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 29.12.2017 | № | 3234 |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации  Пушкинского муниципального района

от 12.10.2016 № 2800

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 14.10.2016 № 2858, с изменениями от 31.05.2017 № 1177) (далее - Порядок), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2800 (в редакции постановления от 01.11.2017 № 2641) (далее – Программа), изложив ее в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить, что:

2.1.Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы - заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу муниципального казенного учреждения администрации Пушкинского муниципального района Московской области «Дороги и транспорт», являющегося муниципальным заказчиком Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несет муниципальный заказчик Программы - муниципальное казенное учреждение администрации Пушкинского муниципального района Московской области «Дороги и транспорт».

2.3. Муниципальное казенное учреждение администрации Пушкинского муниципального района Московской области «Дороги и транспорт»:

2.3.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно  приложению № 10.1 к Порядку.

2.3.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике оперативный отчет, согласно Порядку;

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского муниципального района от 01.11.2017 № 2641 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2016 № 2800».

4. Муниципальному казённому учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Центр информационно-коммуникационных технологий» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района Ю.В. Большакова.

Глава Пушкинского муниципального района                                   С.М. Грибинюченко

|  |  | Приложение к постановлению администрации Пушкинского муниципального района от 29.12.2017 № 3234 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Паспорт муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации, курирующий работу муниципального казенного учреждения Пушкинского муниципального района Московской области «Дороги и транспорт» (далее – МКУ «Дороги и транспорт») |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение развития и бесперебойного функционирования автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, повышение доступности и качества транспортных услуг для населения города Пушкино |  |  |  |  |  |
| Объем и источники финансирования муниципальной программы, в том числе: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|  | 749991,9 | 314765,7 | 100756,9 | 130000,0 | 82987,7 | 121481,6 |
| Средства федерального бюджета | 24142,6 | 24142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 110716,4 | 110716,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета города Пушкино | 615132,9 | 179906,7 | 100756,9 | 130000,0 | 82987,7 | 121481,6 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области** | % | 74,7 | 82,6 | 85 | 100 | 100 |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 12,74 | 20,4 | 21 | 23,3 | 10 |
| Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых обеспечено безопасное дорожное движение | км | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 | 232,9 |
| Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского поселения на конец года | % | 45,9 | 48,7 | 50 | 50 | 50 |
| Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований** | тыс. кв. м | 91,25 | 95,6 | 105,16 | 115,676 | 127,24 |
| Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований** | тыс. кв. м | 106,21 | - | - | - | - |
| Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года** | км | 190,9 | 211,3 | 232,3 | 255,6 | 255,6 |
| Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог** | % | 25,3 | 17,3 | 15 | 0 | 0 |
| Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 9795 | 6212 | 2271 | 0 | 0 |
| Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 30749 | 40278 | 43207 | 43207 | 43207 |
| Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | единиц | 40278 | 43207 | 43207 | 43207 | 43207 |
| Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | 54,1 | 51,3 | 50 | 50 | 50 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния и развития сети, автомобильных дорог, обеспечивающих связи между микрорайонами города Пушкино, а также выходами на дорожную сеть других городских поселений, во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения, проведения структурных реформ, повышения безопасности дорожного движения.

В настоящее время площадь автомобильных дорог города Пушкино составляет 1277,82 тыс. кв. м, из них 56,2 % (717 904 кв. м.) автомобильных дорог имеют усовершенствованный тип покрытия и около 14,6 % (127 200 кв. м.) имеют переходный тип покрытия. Более 40 % муниципальных автомобильных дорог требуют проведения работ по капитальному и текущему ремонту. Недостаточное количество обходных дорог приводит к пропуску грузового транспорта по территориям жилой застройки. Технические параметры улиц часто не соответствуют уровню транспортной загрузки.

Развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями  населения, экономики и транспортной инфраструктуры города Пушкино, обеспечение требуемого технического состояния и пропускной способности, остается одной из основных задач администрации Пушкинского муниципального района, решение которой возможно за счет выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование  дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа).

Основными мероприятиями муниципальной программы станут:

1. Функционирование и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г. Пушкино.

2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Пушкино.

3. Транспортное обслуживание социальных слоев населения города Пушкино.

Выполнение мероприятий позволит:

- повысить уровень содержания автомобильных дорог;

- увеличить протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия;

-  снизить количество дорожно-транспортных происшествий;

- увеличить пропускную способность наиболее загруженных участков автодорог.

- увеличить количество парковочных мест и мест для транспорта инвалидов;

- увеличить протяженность системы ливневой канализации.

Как показывает анализ динамики дорожной аварийности, увеличение количества транспортных средств неизбежно приводит к росту количества ДТП и числа пострадавших в них людей.

К основным факторам,  определяющим причины аварийности следует отнести:

-  высокие темпы процесса автомобилизации на фоне низких технических параметров улично-дорожной сети, недостаточной её оснащённости средствами организации и безопасности движения;

- пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения (далее БДД) со стороны участников дорожного движения, недостаточное понимание и поддержка мероприятий по БДД со стороны общества;

- рост числа неопытных водителей.

Добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного роста автомобилизации и непрерывного развития системы обеспечения безопасности дорожного движения в городе Пушкино позволит реализация мероприятий муниципальной программы.

2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса города Пушкино Пушкинского муниципального района в рамках Программы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста в период реализации Программы, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

Реализация программы в полном объеме позволит обеспечить:

- повышение комфортности и привлекательности транспорта общего пользования, в том числе за счет сокращения времени в пути на 10-20 минут;

- ежегодное обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования.

- снижение уровня аварийности и числа ДТП с пострадавшими;

- увеличение количества регулируемых перекрестков;

- доведение до нормативного количества дорожных знаков;

- увеличение количества  искусственных неровностей;

Развитие и модернизация городского пассажирского транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие города, укрепляющими его территориальную целостность.

Население городского поселения Пушкино на данный момент обслуживают транспортные предприятия Автоколонны № 1789 филиала ГУП МО «Мострансавто», ООО «Автотрэвэл+» и фирмы ООО «ТАК» по социальным и коммерческим маршрутам.

3. Описание целей и задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы  является обеспечение развития и бесперебойного функционирования автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения, а также повышение доступности и качества транспортных услуг для населения города Пушкино.

Для достижения данной цели планируется решение задачи развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления.

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и задач в сфере реализации муниципальной программы указан в Приложении № 1 муниципальной программы.

5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач

Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач указаны в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы приведена в приложении № 3 к муниципальной программе.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является МКУ «Дороги и транспорт».

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором муниципальной программы является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу МКУ «Дороги и транспорт».

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной программы в процессе разработки и реализации муниципальной программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы.

Координатор муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Пушкино.

Для обеспечения текущего контроля МКУ «Дороги и транспорт» при ежегодном планировании работ по муниципальной программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий муниципальной программы.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и направляет их  координатору муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет координатору муниципальной программы отчет о реализации мероприятий.

Муниципальный заказчик обеспечивает:

- планирование реализации мероприятий муниципальной программы в рамках параметров муниципальной программы на соответствующий год;

- мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, целевых значений показателей муниципальной программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности мероприятий муниципальной программы в целом.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению № 10.1 к Порядку».

2) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям № 9 и № 10 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области, который содержит:

-перечень выполненных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;
Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик направляет в Комитет по экономике комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы содержат:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета г.п. Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации муниципальной программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

9. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы.

Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы указаны в Приложении № 4 к муниципальной программе.

| Приложение № 1 к программе Перечень мероприятий программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  | Мероприятия по реализации программы |  | Срок исполнения мероприятия |  |  | Источники финансирования |  | Объем финансирования в текущем финансовом году (тыс. руб.) |  |  |  | Всего (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  | 149106,30 |  |  |  | 749991,87 |  |  |  | 314765,68 | 100756,90 |  |  | 130000,00 |  |  |  | 82987,69 |  |  | 121481,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 24142,62 |  |  |  | 24142,62 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 31515,70 |  |  |  | 110716,38 |  |  |  | 110716,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 117590,60 |  |  |  | 615132,87 |  |  |  | 179906,68 | 100756,90 |  |  | 130000,00 |  |  |  | 82987,69 |  |  | 121481,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  | Задача 1 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 149106,30 |  |  |  | 749991,87 |  |  |  | 314765,68 | 100756,90 |  |  | 130000,00 |  |  |  | 82987,69 |  |  | 121481,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 24142,62 |  |  |  | 24142,62 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 31515,70 |  |  |  | 110716,38 |  |  |  | 110716,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 117590,60 |  |  |  | 615132,87 |  |  |  | 179906,68 | 100756,90 |  |  | 130000,00 |  |  |  | 82987,69 |  |  | 121481,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  | Основное мероприятие 1 «Функционирование и развитие сети автомобильных и внутриквартальных дорог г.Пушкино» |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 133536,00 |  |  |  | 679577,78 |  |  |  | 312019,68 | 81733,90 |  |  | 111842,00 |  |  |  | 71584,60 |  |  | 102397,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0,00 |  |  |  | 24142,62 |  |  |  | 24142,62 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 31515,70 |  |  |  | 110716,38 |  |  |  | 110716,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 102020,30 |  |  |  | 544718,78 |  |  |  | 177160,68 | 81733,90 |  |  | 111842,00 |  |  |  | 71584,60 |  |  | 102397,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  | Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 64512,90 |  |  |  | 319067,37 |  |  |  | 60362,57 | 53808,70 |  |  | 84170,90 |  |  |  | 60362,60 |  |  | 60362,60 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Содержание дорог до нормативного |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 64512,90 |  |  |  | 319067,37 |  |  |  | 60362,57 | 53808,70 |  |  | 84170,90 |  |  |  | 60362,60 |  |  | 60362,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования тротуаров, и установка ограждений безопасности |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 40055,70 |  |  |  | 180475,71 |  |  |  | 74737,41 | 27925,20 |  |  | 27671,10 |  |  |  | 10782,00 |  |  | 39360,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз", МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Проведение ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 18170,00 |  |  |  | 43126,00 |  |  |  | 43126,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 21885,70 |  |  |  | 137349,71 |  |  |  | 31611,41 | 27925,20 |  |  | 27671,10 |  |  |  | 10782,00 |  |  | 39360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. |  |  |  |  | Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | * |  |  |  | 171246,23 |  |  |  | 171246,23 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Проведение ремонта |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета |  | * |  |  |  | 24142,62 |  |  |  | 24142,62 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | * |  |  |  | 67590,38 |  |  |  | 67590,38 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | * |  |  |  | 79513,23 |  |  |  | 79513,23 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. |  |  |  |  | Выполнение работ по разработке регламентов функционирования и развития дорожного транспортного комплекса, включая выполнение расчета нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  | Итого |  | * |  |  |  | 1299,17 |  |  |  | 1299,17 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Разработка регламентов функционирования и развития дорожного транспортного комплекса |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | * |  |  |  | 1299,17 |  |  |  | 1299,17 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. |  |  |  |  | Выполнение работ по актуализации проектов организации дорожного движения на территории г.п. Пушкино |  |  |  |  | Итого |  | * |  |  |  | 1165,79 |  |  |  | 1165,79 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Актуализация проектов организации дорожного движения на территории г.п. Пушкино |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | * |  |  |  | 1165,79 |  |  |  | 1165,79 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. |  |  |  |  | Лабораторные исследования качества выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных и внутриквартальных дорог |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 94,60 |  |  |  | 1325,00 |  |  |  | 445,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 440,00 |  |  | 440,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Проведение лабораторных исследований, получение заключений |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 94,60 |  |  |  | 1325,00 |  |  |  | 445,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 440,00 |  |  | 440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. |  |  |  |  | Проектирование, паспортизация, разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 1726,20 |  |  |  | 2235,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2235,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Проектирование, паспортизация, разработка проектов на кап. ремонт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 1726,20 |  |  |  | 2235,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 2235,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. |  |  |  |  | Реконструкция объектов дорожного хозяйства |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Завершение реконструкции объектов дорожного хозяйства |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. |  |  |  |  | Приобретение дорожно-коммунальной техники |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 22096,60 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Приобретение дорожно-коммунальной техники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13345,70 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 8750,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. |  |  |  |  | Исполнение наказов избирателей города Пушкино |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 5050,00 |  |  |  | 2763,51 |  |  |  | 2763,51 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Удовлетворение потребностей населения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 5050,00 |  |  |  | 2763,51 |  |  |  | 2763,51 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. |  |  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова |  | 2017 |  |  | Итого |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  | Основное мероприятие 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Пушкино» |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 1919,30 |  |  |  | 20289,00 |  |  |  | 2548,00 | 5273,00 |  |  | 4408,00 |  |  |  | 2726,00 |  |  | 5334,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 1919,30 |  |  |  | 20289,00 |  |  |  | 2548,00 | 5273,00 |  |  | 4408,00 |  |  |  | 2726,00 |  |  | 5334,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  |  |  |  | Содержание и поставка электроэнергии на светофорные объекты |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 1100,00 |  |  |  | 9760,50 |  |  |  | 1400,00 | 2753,50 |  |  | 1694,00 |  |  |  | 1863,00 |  |  | 2050,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 1100,00 |  |  |  | 9760,50 |  |  |  | 1400,00 | 2753,50 |  |  | 1694,00 |  |  |  | 1863,00 |  |  | 2050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. |  |  |  |  | Ремонт светофорных объектов |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 0,00 |  |  |  | 7693,50 |  |  |  | 648,00 | 2519,50 |  |  | 2714,00 |  |  |  | 863,00 |  |  | 949,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 0,00 |  |  |  | 7693,50 |  |  |  | 648,00 | 2519,50 |  |  | 2714,00 |  |  |  | 863,00 |  |  | 949,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. |  |  |  |  | Ремонт и установка остановок общественного транспорта |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | * |  |  |  | 1342,00 |  |  |  | 500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 842,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | * |  |  |  | 1342,00 |  |  |  | 500,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 842,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. |  |  |  |  | Ликвидация мест дорожно-транспортных происшествий |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 819,30 |  |  |  | 1493,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 493,00 |  |  | МБУ "Пушгорхоз" |  |  |  | Обеспечение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 819,30 |  |  |  | 1493,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  | Основное мероприятие 3 «Транспортное обслуживание социальных слоев населения города Пушкино» |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 13651,00 |  |  |  | 50125,09 |  |  |  | 198,00 | 13750,00 |  |  | 13750,00 |  |  |  | 8677,09 |  |  | 13750,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 13651,00 |  |  |  | 50125,09 |  |  |  | 198,00 | 13750,00 |  |  | 13750,00 |  |  |  | 8677,09 |  |  | 13750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. |  |  |  |  | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | 13651,00 |  |  |  | 49927,09 |  |  |  | 0,00 | 13750,00 |  |  | 13750,00 |  |  |  | 8677,09 |  |  | 13750,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Транспортное обслуживание социальных слоев населения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | 13651,00 |  |  |  | 49927,09 |  |  |  | 0,00 | 13750,00 |  |  | 13750,00 |  |  |  | 8677,09 |  |  | 13750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. |  |  |  |  | Оказание услуг по перевозке пассажиров в дни массового посещения кладбищ в городе Пушкино Пушкинского муниципального района |  | 2017-2021 |  |  | Итого |  | * |  |  |  | 396,00 |  |  |  | 198,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 198,00 |  |  | 0,00 |  |  | МКУ "Дороги и транспорт" |  |  |  | Транспортное обслуживание социальных слоев населения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета города Пушкино |  | * |  |  |  | 396,00 |  |  |  | 198,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 198,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - мероприятие реализуется в рамках программы с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Задачи, направленные на достижение цели |  |  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  |  |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) |  |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет г. Пушкино |  |  | Другие источники (бюджет МО, федеральный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| 1. |  |  | Задача 1 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" |  |  | 615132,9 |  |  | 134859,0 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области** |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 69,7 |  |  |  | 74,7 |  |  |  | 82,6 |  |  | 85 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 6,019 |  |  |  | 12,74 |  |  |  | 20,4 |  |  | 21 |  |  | 23,3 |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых обеспечено безопасное дорожное движение |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 232,9 |  |  |  | 232,9 |  |  |  | 232,9 |  |  | 232,9 |  |  | 232,9 |  |  |  | 232,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского поселения на конец года |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 42,1 |  |  |  | 45,9 |  |  |  | 48,7 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований** |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м |  |  | 38,06 |  |  |  | 91,25 |  |  |  | 95,6 |  |  | 105,2 |  |  | 115,7 |  |  |  | 127,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований** |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м |  |  | 16,56 |  |  |  | 106,21 |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года** |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  | 177,6 |  |  |  | 190,9 |  |  |  | 211,3 |  |  | 232,3 |  |  | 255,6 |  |  |  | 255,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог** |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 30,3 |  |  |  | 25,3 |  |  |  | 17,3 |  |  | 15 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 16348 |  |  |  | 9795 |  |  |  | 6212 |  |  | 2271 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  | * |  |  |  | 30749 |  |  |  | 40278 |  |  | 43207 |  |  | 43207 |  |  |  | 43207 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  | 30749 |  |  |  | 40278 |  |  |  | 43207 |  |  | 43207 |  |  | 43207 |  |  |  | 43207 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  | * |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 54,1 |  |  |  | 54,1 |  |  |  | 51,3 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| * - показатель рассчитывается с 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **- при учете выделения субсидий из бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  |  |  | Методика расчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Периодичность представления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | А=В/С*100, где В - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям; С - общая протяженность дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | Показатель определяется по фактическому значению отремонтированных дорог за отчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Протяженность автомобильных дорог местного значения, на которых обеспечено безопасное дорожное движение |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | Показатель характеризует количество паспортизированных и поставленных на кадастровый учет автомобильных дорог и определяется по фактическому значению оформленных в собственность безхозяйных автомобильных дорог на которых обеспечено безопасность дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского поселения на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | N= маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам / общее количество маршрутов регулярных перевозок*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м |  |  |  |  | Показатель характеризует площадь поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. кв. м |  |  |  |  | Показатель характеризует площадь поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведение в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  |  |  |  | Показатель характеризует протяженность автомобильных дорог общего местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Доля муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности дорог |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | А=В/С*100, где В - автомобильные дороги общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям; С - общее количество дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | Показатель характеризует недостающее количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | Показатель характеризует планируемое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | Показатель характеризует фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках |  |  |  |  |  |  |  |  | единиц |  |  |  |  | Показатель характеризует фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Доля перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  | А=В/С*100, где В - количество перевозчиков – юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%; С - общее количество перевозчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ежеквартально |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 4 к Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса города Пушкино на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия муниципальной программы | Источник финансирования |  | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  |  |  |  |  |  | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| Содержание автомобильных и внутриквартальных дорог | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 60362,6 | 53808,7 | 84170,9 | 60362,6 | 60362,6 | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования тротуаров, и установка ограждений безопасности | Средства бюджета Московской области |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 43126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  | 31611,4 | 27925,2 | 27671,1 | 10782,0 | 39360,0 | 0,0 |
| Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных дорог, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Средства федерального бюджета |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 24142,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 67590,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета города Пушкино |  |  |  |  |  |  |  |  | 79513,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по разработке регламентов функционирования и развития дорожного транспортного комплекса, включая выполнение расчета нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 1299,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение работ по актуализации проектов организации дорожного движения на территории г.п. Пушкино | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 1165,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лабораторные исследования качества выполненных работ по ремонту и капитальному ремонту автомобильных и внутриквартальных дорог | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 445,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 440,0 | 0,0 |
| Проектирование, паспортизация, разработка проектов на капитальный ремонт автомобильных дорог | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2235,0 | 0,0 |
| Реконструкция объектов дорожного хозяйства | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение дорожно-коммунальной техники | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнение наказов избирателей города Пушкино | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 2763,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и поставка электроэнергии на светофорные объекты | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 1400,0 | 2753,5 | 1694,0 | 1863,0 | 2050,0 | 0,0 |
| Ремонт светофорных объектов | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 648,0 | 2519,5 | 2714,0 | 863,0 | 949,0 | 0,0 |
| Ремонт и установка остановок общественного транспорта | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 842,0 | 0,0 |
| Ликвидация мест дорожно-транспортных происшествий | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1493,0 | 0,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 13750,0 | 13750,0 | 8677,1 | 13750,0 | 0,0 |
| Оказание услуг по перевозке пассажиров в дни массового посещения кладбищ в городе Пушкино Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино |  | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции |  |  |  |  |  |  | 198,0 | 0,0 | 0,0 | 198,0 | 0,0 | 0,0 |