****

 **СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 141200, Московская обл., г. Пушкино, Московский проспект, д. 12/2 |  | Тел.: (495) 993-30-22, (496)532-87-36Факс: (495) 993-58-64 |

#  « 17 » марта 2017 года № 284/38

#

# Р Е Ш Е Н И Е

**«Информация об освоении средств на ремонт объектов капитального строительства за 2016 год (об объеме средств, предусмотренных на капитальный ремонт, в том числе трансферты поселений; сумма освоенных денежных средств и причины их неосвоения)»**

Заслушав и обсудив информацию В.В. Жуковца, и.о. заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района об освоении средств на ремонт объектов капитального строительства за 2016 год (об объеме средств, предусмотренных на капитальный ремонт, в том числе трансферты поселений; сумма освоенных денежных средств и причины их неосвоения),

**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию В.В. Жуковца, и.о. заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района об освоении средств на ремонт объектов капитального строительства за 2016 год (об объеме средств, предусмотренных на капитальный ремонт, в том числе трансферты поселений; сумма освоенных денежных средств и причины их неосвоения).

**Председатель Совета депутатов Э.М.Чистякова**

**Ежегодный отчет о выполнении службами Пушкинского муниципального района**

**переданных полномочий отдельных вопросов местного значения**

**МКУ «УКС» за 2016 год**

**Г.п. Ашукино**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 57 566 258 ( 102 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |
|  |  |  |  |

**С.п. Тарасовское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 35 314 585 ( 38 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

**Г.п. Лесной**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 10 048 669 ( 28 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

**Г.п. Зеленоградский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 11 187 306 ( 25 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

**С.п. Царево**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 70 289 553 ( 46 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

**Г.п. Правдинский**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 9 715 561( 19 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

**Г.п. Черкизово**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 5 322 998 ( 8 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |
| Осуществление строительного контроля за качеством и сроками строительства .Приемка и рассмотрение актов выполненных работ, актов на скрытые работы |  |  |  |

**Г.п. Софрино**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 20 211 175 ( 13 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

**С.п. Ельдигинское**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование полномочий , мероприятий ( в соответствии с Соглашением)** | **Выполнение работы с указанием конкретного вида работ ( в качественном выражении и количественном выражении)** | **Ответственный исполнитель ( структурное подразделение , ФИО, телефон)** | **Примечание** |
| Проверка и согласование сметной документации на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности Поселения | **Проверка смет на сумму 16 202 773 ( 13 шт)** | **Сизякова И.В.** **993-62-21 (вн 136)** |  |

Отчет о проделанной в 2016 году работе в г.п. Ашукино

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Выполнение на 18.01.2017г.** | **Номер****и дата****контракта** | **Выполнение** | **Подрядчик** | **Срок окончания работ по контракту** | **Оплата** |
| 1 | МБДОУ д/с № 6 «Улыбка» | Ремонт помещения прачечной, двух санузлов | Работы выполнены и приняты | № 3 от 20.09.2016г | 846 278,62 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 2 | МБОУ начальная школа-детский сад №56 "Родничок" | Ремонт помещений д/сада, ремонт отмостки, благоустройство территории | Работы выполнены и приняты | № 6 от 22.11.2016г | 894 037,76 | Общество с ограниченной ответственностью «СК Развитие» | 22.12.2016 | Оплачено |
| 3 | МБОУ Ашукинская СОШ | Ремонт системы водоснабжения и канализации | Расторгнут. | - | (1 600 000,00) | ООО «Одисей» | - | - |

Отчет о проделанной в 2016 году работе в г.п. Правдинский

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Выполнение на 18.01.2017гю** | **Номер****и дата****контракта** | **Выполнение** | **Подрядчик** | **Срок окончания работ по контракту** | **Оплата** |
| 1 | МБДОУ д/с № 47 «Радуга» | Замена окон | Работы выполнены и приняты | №3 от 20.09.2016г | 178 958,57 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 2 | МБОУ Правдинская СОШ № 1 | Проект на скатную крышу | Работы выполнены и приняты | № 14 от 29.11.2016г | 90 000,00 | ООО «АГОРА-Холл» | 29.12.2016 | Оплачено |
| 3 | МБОУ Правдинская СОШ № 2 | Ремонт спортзала | Работы выполнены и приняты | №2 от14.09.2016г | 246 416,26 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 4 | МБОУ Братовщинская СОШ | Замена окон | Работы выполнены и приняты | №2 от14.09.2016г | 150 659,64 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Кредиторская задолженность |
| 5 | МБДОУ детский сад № 51 "Машенька" | Замена окон | Работы выполнены и приняты | № 15 от 30.11.2016 | 100 000,00 | Сбор коммерческих предложений; подписание контракта до 30.11.2016 | 25.12.2016 | Оплачено |
| 6 | МБДОУ детский сад №51 "Машенька" | установка пандусов | - | - | (858 381,73) | Аукцион признан несостоявшимся, нет заявок | - | - |
| 7 | МБДОУ детский сад №51 "Машенька" | смена задвижек | Расторгнут | - | (50 000,00) | ООО «Одисей» | - | - |
| 8 | МБДОУ д/с № 49 «Ласточка» | Ремонт веранды | Расторгнут. | №3 от 20.09.2016г | 178 960,00(200 000,00) | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | - |

Отчет о проделанной в 2016 году работе в г.п. Пушкино

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Выполнение на 18.01.2017г.** | **Номер****и дата****контракта** | **Выполнение** | **Подрядчик** | **Срок окончания работ по контракту** | **Оплата** |
| 1 | МБОУ СОШ № 6 | Ремонт кабинета химии и мастерской | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 385 020.49 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 2 | МБОУСОШ № 11 | Ремонт кровли, пищеблока, потолка столовой | Работы выполнены и приняты. | №3 от 20.09.2016г | 626 355,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 3 | МАДОУ детский сад № 9 "Буратино" | Ремонт кровли, общестроительные работы, замена электроосвещения и электрооборудования | Работы выполнены и приняты. | № 4 от 09.11.2016г | 8655001,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 21.12.2016 | Оплачено |
| 4 | МБОУ «Гимназия № 4» | Замена дверных блоков | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 578 446,86 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 5 | МБОУ СОШ № 5 | Косметический ремонт санузлов | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 249 718,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 6 | МБОУ СОШ № 12 | Замена дверных блоков, покрытия полов | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 835 930,22 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено 814 000,00 |
| 7 | МАДОУ д/с № 2 «Вишенка» | Ремонт санузлов | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 315 152,02 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 8 | МБДОУ д/с № 60 «Огонёк» | Ремонт пищеблока | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 209 037,77 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 9 | МБОУ СОШ № 8 | Ремонт санузлов (5 санузлов) | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 1 253 630,29 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 10 | МБОУ СОШ № 3 | Замена окон и ремонт санузлов | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 1 126 045,67 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 11 | МБДОУ д/с № 99 «Белочка» | Замена полов в спортзале | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 91 943,63 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 12 | МБОУ СОШ № 7 | Ремонт системы отопления, устройство цоколя и отмостки | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 383 744,05 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено 229 844,69 |
| 13 | ЦДТ | Ремонт санузлов | Работы выполнены и приняты. | №2 от14.09.2016г | 647 404,40 | Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой-НАО" | 14.10.2016 | Оплачено |
| 14 | МБДОУ детский сад №20 "Золотой ключик" | Оснащение системой водоочистки бассейна | Работы выполнены и приняты. | № 8 от 28.11.2016г | 785004,37 | ООО "НЕОХИМАКС" | 28.12.2016 | Оплачено |
| 15 | МБДОУ детский сад № 65 "Березка" | Выполнение работ по установке видеонаблюдения | Работы выполнены и приняты.  | № 9 от 16.11.2016г | 95 214,98 | И.П. Королев | 16.12.2016 | Оплачено |
| 16 | школа-интернат 8 вида | Выполнение работ по ремонту санузлов | Работы выполнены и приняты. | № 5 от 21.11.2016 | 1 058 810,91 | Контракт подписан («KS GROUP») | 21.12.2016 | Оплачено |
| 17 | МАДОУ д/с № 2 «Вишенка» |
| 18 | МБДОУ«Звездочка» | Работы по благоустройству площадок | Работы выполнены и приняты. | №1 от19.08.2016г | 1 707 028,03 | Общество с ограниченной ответственностью "СОГЛАСИЕ" | 19.09.2016 | Оплачено |
| 19 | МБОУ СОШ № 7 |
| 20 | устройство спортивных площадок Воркаут типа 1 | устройство спортивных площадок | Работы выполнены и приняты. | № 18 от 12.12.2016 | 974 179,91 | ИП Курбанов Руслан Маилович | Срок исполнения контракта 31.12.2016 | Оплачено |
| 21 | устройство спортивных площадок Воркаут типа 2 | устройство спортивных площадок | Работы выполнены и приняты. | № 17 от 12.12.2016 | 876 359,77 | ИП Курбанов Руслан Маилович | Срок исполнения контракта 31.12.2016 | Оплачено |
| 22 | работы по устройству хоккейной коробки | работы по устройству хоккейной коробки | Работы выполнены и приняты. | № 16 от 12.12.2016 | 2 281 617,84 | ООО «ВИНЧИ ГРУПП» | Срок исполнения контракта 31.12.2016 | Оплачено |
| 23 | работы по ремонту и адаптации зданий в рамках реализации мероприятий программы "Доступная среда" | Ремонт потолка стен и спортивного зала, установка пандуса с поручнями в административном здании, устройство пандуса с поручнями | Работы выполнены и приняты. | № 19 от 12.12.2016 | 501 015,00 | ООО «Гранитстрой-Камень» | Срок исполнения контракта 25.12.2016 | Оплачено |
| 24 | работы по устройству пандуса в подъезде жилого дома | Установка металлического пандуса | Работы выполнены и приняты. | № 7 от 11.11.2016г | 57 198,00 | ООО «ТЕХПРОЕКТ» | 11.12.2016 | Оплачено |
| 25 | Ремонт кабинета здания администрации | Косметический ремонт помещения | Работы выполнены и приняты. | № 12 от 28.11.2016г | 37 126,00 | ООО «КС-Групп»  | 28.12.2016 | Оплачено |
| 26 | Здание администрации | работы по ремонту кровли | Работы выполнены и приняты. | № 10 от 28.11.2016г | 69 426,00 | Контракт подписан с ООО «КС-Групп» 28.11.2016 | 28.12.2016 | Оплачено |
| 27 | мкр. Заветы Ильича (ФОК) | врезка присоединяемого газопровода | Работы выполнены и приняты. | № 693 от 08.09.2016г  | 221 121,21 | Регистрация контракта в ЕИС приостановлена по причине технического сбоя ЕАСУЗ |  | Оплачено |

Отчет о проделанной в 2016 году работе в г.п. Софрино

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Выполнение на 18.01.2017г.** | **Номер****и дата****контракта** | **Выполнение** | **Подрядчик** | **Срок окончания работ по контракту** | **Оплата** |
| 1 | МБДОУ детский сад №57 "Вербочка" | ремонт ограждения | Работы выполнены и приняты.  | № 13 от 12.12.2016 | 184 500,00 | ИП С.В. Луник | Срок исполнения контракта 25.12.2016 | Оплачено |

Отчет о проделанной в 2016 году работе в с.п. Тарасовское

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Выполнение на 18.01.2017г.** | **Номер****и дата****контракта** | **Выполнение** | **Подрядчик** | **Срок окончания работ по контракту** | **Оплата** |
| 1 | Детский сад №14 Подснежник | Замена окон на ПВХ, ремонт потолков и стен в санузлах | - | - | (1000000,00) | Исключена | - | - |
| 2 | МБОУ Челюскинсккая СОШ | Замена окон на окна ПВХ | - | - | (1000000,00) | Исключена | - | - |
| 3 | Детский сад №16 “Колосок | Проектно-сметные работы на замены электрики и водоотведения | - | - | (340 000,00) | Исключена | - | - |
| 4 | МБДОУ детский сад №23 "Ромашка" | Ремонт цоколя, отмостки, кровли | - | - | (2000000,00) | Исключена | - | - |
| 5 | МБОУ Леснополянская СОШ | Работы по техническому обследованию конструкций и разработка проектно-сметной документации входной группы | - | - | (90 000,00) | Исключена | - | - |

Отчет о проделанной в 2016 году работе в с.п. Царевское

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Виды работ** | **Выполнение на 18.01.2017гк** | **Номер****и дата****контракта** | **Выполнение** | **Подрядчик** | **Срок окончания работ по контракту** | **Оплата** |
| 1 | МБДОУ д/с № 13 «Одуванчик» | Ремонт кровли | Работы выполнены и приняты | №3 от 20.09.2016г | 733 160,46 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 2 | МБОУЗверосовхозская СОШ | Замена полов в коридоре и ремонт санузлов | Работы выполнены и приняты | №3 от 20.09.2016г | 2 055 289,97 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 3 | МБОУЗверосовхозская СОШ | Замена полов в коридоре 2-го этажа (Доп. Работы) | Работы выполнены и приняты | №3 от 20.09.2016г | 155 300,00 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 4 | МБОУ Царевская СОШ | Ремонт санузлов, ремонт гардеробной, замена дверных блоков | Работы выполнены и приняты.  | №3 от 20.09.2016г | 1 064 992,10 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |
| 5 | МБДОУ д/с № 55 «Аленушка» | Ремонт помещения прачечной, кладовой, раздевалки и коридора | Работы выполнены и приняты | №3 от20.09.2016г | 462 536,58 | Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-Капитал" | 20.10.2016 | Оплачено |