*Приложение к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 04.04.2018 № 535*

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства, Управление Жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды Пушкинского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик Пушкинского муниципального района. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района» Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района" Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе по годам: | 3 345 420,28 | 704 127,53 | 619 742,69 | 647 625,32 | 673 083,47 | 700 841,27 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 32 455,91 | 26 331,91 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства Пушкинского муниципального района | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета города Пушкино | 1 781 568,71 | 364 389,76 | 302 346,59 | 336 807,42 | 370 488,07 | 407 536,87 |
| средства бюджета г.п. Правдинский | 105 129,65 | 27 679,65 | 20 950,00 | 18 400,00 | 18 500,00 | 19 600,00 |
| средства бюджета г.п. Софрино | 196 202,20 | 25 560,00 | 49 384,70 | 43 016,50 | 43 036,00 | 35 205,00 |
| средства бюджета г.п. Лесной | 169 118,12 | 36 778,12 | 31 440,00 | 32 530,00 | 34 680,00 | 33 690,00 |
| средства бюджета г.п. Ашукино | 227 890,40 | 44 125,20 | 46 128,80 | 45 708,80 | 45 898,80 | 46 028,80 |
| средства бюджета г.п. Черкизово | 113 089,90 | 23 189,90 | 24 100,00 | 21 000,00 | 21 900,00 | 22 900,00 |
| средства бюджета г.п. Зеленоградский | 104 907,04 | 2 050,00 | 7 025,60 | 34 342,48 | 30 744,48 | 30 744,48 |
| средства бюджета с.п. Тарасовское | 200 855,00 | 37 757,00 | 45 607,00 | 44 577,00 | 38 457,00 | 34 457,00 |
| средства бюджета с.п. Царёвское | 284 151,70 | 56 301,70 | 56 750,00 | 58 200,00 | 55 800,00 | 57 100,00 |
| средства бюджета с.п. Ельдигинское | 187 054,29 | 55 262,29 | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 |
| Внебюджетные источники | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пушкинского муниципального района на 2018-2022 годы» (далее – Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Пушкинского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории городских с сельских поселений Пушкинского муниципального района, которое предполагает совершенствование городской и сельской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской и сельской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской и сельской среды для маломобильных групп населения.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий поселений – важнейшая составная часть потенциала поселений и одно из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория Пушкинского муниципального района составляет 57147 Га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 178708 человек.

Городская и сельская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшим направлением деятельности органа местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На текущий момент по результатам проведенной инвентаризации в 2017 году на территории Пушкинского муниципального района 328 дворовых территорий. Предыдущие показатели инвентаризации – 413 двора. Начиная с 2015 года в соответствии с поручением губернатора Московской области о ежегодном комплексном благоустройстве не менее 10 % инвентаризированных дворов, на территории района за 2 года благоустроено 63 двора, что составило лишь 15,3 %. В планах текущего года - благоустроить 76 дворов, или 18,4% от общего количества дворов. Таким образом, на конец года будет достигнут показатель благоустроенных дворов на уровне 33,7%

В 2016 году произведены работы по ремонту дворовых территорий домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с устройством парковочных площадок.

В период 2015-2017 годов выполнялось благоустройство территорий общего пользования, а именно благоустроено 26 парковых, пешеходных зон и скверов. Выполнены работы по устройству тротуаров, наружного освещения, газонов, цветников, установке детских площадок и спортивного оборудования.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов   
из бюджета Московской области» возросло количество отремонтированных подъездов. Так в 2015 и 2016 годах произведен ремонт в 195 и 60 подъездах соответственно. В 2017 году произведен ремонт в 292 подъездах. Существенный рост связан с тем фактом, что управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Но необходимо отметить тот факт, что действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

# 2. Прогноз развития комфортной среды проживания и благоустройства территории Пушкинского муниципального района с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселений, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Пушкинского муниципального района.

Принятие Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

* бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
* социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории Пушкинского муниципального района;
* управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

* оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;
* проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;
* информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;
* создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

**3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм Программы**

Программа включает в себя три подпрограммы:

* Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района»;
* Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района»;
* Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района».

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

**Подпрограмма 1** «Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района» включает в себя принципы развития территорий, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан. По плану, все неухоженные общественные пространства в Пушкинском муниципальном районе должны быть приведены в порядок до 2022 года.

**Подпрограмма 2** «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района» реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории поселений, убрать недоосвещенные места, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

**Подпрограмма 3** «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района» предусматривает решение проблем по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Решение проблем подпрограммы направлено на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах Пушкинского муниципального района, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить проблему можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие Пушкинского муниципального района в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства Московской области, бюджета города Пушкино, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

**4. Описание целей Программы**

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Пушкинского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик Пушкинского района.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность территорий.

Реализация Программы позволит к 2022 году достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по Пушкинскому муниципальному району составит 80%;

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования 100%;

в) процент отремонтированных подъездов в Пушкинском муниципальном районе составит 100%.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной среды в Пушкинском муниципальном районе, будет стимулировать жителей поселений к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа поселений и повысит качество жизни населения.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, с обоснованием необходимости их осуществления**

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении №4 к Программе.

**6. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении №5 к Программе.

**7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложении №6 к Программе.

**8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Координатором Программы, является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления Программой;
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению Программой;
* реализацию Программы;
* достижение целей, конечных результатов Программы;
* утверждение «Дорожной карты» и отчетов об исполнении.

Муниципальным заказчиком Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

* разрабатывает муниципальную Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы);
* обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации Программы (подпрограммы);
* согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* готовит и представляет координатору Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципального района отчет о реализации Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджетов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;
* определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

С целью контроля за реализацией Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формируют в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации Программы согласно Порядку.

*Приложение № 1 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

**Паспорт муниципальной Подпрограммы 1**

**«Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Итого | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района. |  | Всего: в том числе: | 1 071 015,07 | 243 861,51 | 184 897,27 | 203 881,20 | 216 976,08 | 221 399,01 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 14 849,47 | 14 849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 707 679,15 | 158 885,19 | 112 356,97 | 131 854,10 | 145 039,48 | 159 543,41 |
|  | Средства бюджета г.п. Правдинский | 48 929,95 | 11 129,95 | 7 800,00 | 9 650,00 | 9 750,00 | 10 600,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Софрино | 55 107,20 | 120,00 | 18 564,70 | 14 031,50 | 14 741,00 | 7 650,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Лесной | 32 897,40 | 8 047,40 | 5 230,00 | 5 820,00 | 7 620,00 | 6 180,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Ашукино | 17 184,90 | 2 464,90 | 4 220,00 | 3 600,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Черкизово | 20 800,00 | 5 100,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 4 050,00 | 4 550,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Зеленоградский | 29 902,40 | 2 000,00 | 6 975,60 | 6 975,60 | 6 975,60 | 6 975,60 |
|  | Средства бюджета с.п. Тарасовское | 19 400,00 | 3 400,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Царевское | 101 900,00 | 21 100,00 | 20 800,00 | 22 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Ельдигинское | 18 964,60 | 13 364,60 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | Внебюджетные источники | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Описание основных мероприятий Подпрограммы 1**

Подпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» (далее – Подпрограмма 1) состоит из трех основных мероприятий:

* комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования
* приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования;
* благоустройство общественных территорий муниципального образования.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* ремонт дворовых проездов;
* обеспечение освещения дворовых территорий;
* установка скамеек;
* установка урн.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

* ремонт и (или) устройство тротуаров;
* ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;
* ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);
* устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;
* организация площадок для установки мусоросборников;
* озеленение;
* установка информационных стендов.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий формируется в соответствии с постановлениями администраций Пушкинского муниципального района, утверждающих Порядки проведения общественных обсуждениий, а также на основании требований постановления администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной среды на территории городских и сельских поселениях Пушкинского муниципального района, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в Пушкинском муниципальном районе», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной среды на территории городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной среды на территории Пушкинского муниципального района» (далее – Порядок постановления N 1120).

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком постановления N 1120.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Пушкино, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №8 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования комфортной среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

• благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон;

• устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

• благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

• благоустройство мест для купания (пляжа);

• устройство или реконструкция детской площадки;

• благоустройство территории возле общественного здания;

• благоустройство территории вокруг памятника;

• реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

• очистка водоемов;

• благоустройство пустырей;

• благоустройство городских площадей;

• иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком постановления N 1120.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении №9 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 1**

В последние годы в Пушкинском муниципальном районе проводилась целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территории и социальному развитию населенных пунктов, созданию и благоустройству зон отдыха.

В то же время в вопросах благоустройства территории района имеется ряд проблем.

Благоустройство многих дворов Пушкинского муниципального района не отвечает современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, населения Пушкинского муниципального района.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния Пушкинского муниципального района, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой 1.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского муниципального района**

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Пушкинском муниципальном районе уже третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015-2017 годы уже было благоустроено 139 двора. Списки формируются на основании обращений граждан, а также по итогам народного голосования на портале «Добродел» и решением общественной комиссии. По утвержденным «дорожным картам», уже к 30 июня работы по реализации годовой программы комплексного благоустройства должны быть выполнены не менее чем на 10%. К 30 сентября все работы планируется завершить на 100%. К 2022 году все дворовые территории должны быть благоустроены.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы 1**

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы 1 с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 1 и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации муниципальной Подпрограммы 1**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении №6 к Программе.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы 1**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 1  
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 организует управление реализацией Подпрограммы 1 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

*Приложение №2 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

**Паспорт муниципальной Подпрограммы 2**

**«Благоустройство территории Пушкинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Итого | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Благоустройство территории Пушкинского муниципального района. |  | Всего: в том числе: | 2 255 049,06 | 440 909,87 | 434 845,42 | 443 744,12 | 456 107,39 | 479 442,26 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 17 606,44 | 11 482,44 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 1 055 835,41 | 187 450,42 | 189 989,62 | 204 953,32 | 225 448,59 | 247 993,46 |
|  | Средства бюджета г.п. Правдинский | 56 199,70 | 16 549,70 | 13 150,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 9 000,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Софрино | 141 095,00 | 25 440,00 | 30 820,00 | 28 985,00 | 28 295,00 | 27 555,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Лесной | 136 220,72 | 28 730,72 | 26 210,00 | 26 710,00 | 27 060,00 | 27 510,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Ашукино | 210 705,50 | 41 660,30 | 41 908,80 | 42 108,80 | 42 498,80 | 42 528,80 |
|  | Средства бюджета г.п. Черкизово | 92 289,90 | 18 089,90 | 20 550,00 | 17 450,00 | 17 850,00 | 18 350,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Зеленоградский | 75 004,64 | 50,00 | 50,00 | 27 366,88 | 23 768,88 | 23 768,88 |
|  | Средства бюджета с.п. Тарасовское | 181 455,00 | 34 357,00 | 41 607,00 | 39 577,00 | 33 457,00 | 32 457,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Царевское | 182 251,70 | 35 201,70 | 35 950,00 | 36 200,00 | 36 800,00 | 38 100,00 |
|  | Средства бюджета с.п. Ельдигинское | 168 089,69 | 41 897,69 | 31 548,00 | 31 548,00 | 31 548,00 | 31 548,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Описание основных мероприятий Подпрограммы 2**

Подпрограмма «Благоустройство территории Пушкинского муниципального района» (далее – Подпрограмма 2) состоит из двух основных мероприятий:

* создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории;
* формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования;
* повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Проведение мероприятий подпрограммы 2 обеспечит исполнение и реализацию Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» №191/2014-ОЗ в части нормативного содержания территории общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 2**

В последние годы в Пушкинском муниципальном районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов Пушкинского района не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены на улицах поселений Пушкинского муниципального района светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Всего на территории Пушкинского района установлено 5 961 светильник, протяженность сетей уличного освещения составляет 235,15 км.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Подпрограммы 2.

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского муниципального района**

Направление реализации подпрограммы 2: обеспечить нормативное содержание и благоустройство территории, убрать недоосвещенные места, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации подпрограммы 2 будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации   
   Подпрограммы 2**

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Подпрограммы 2 с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 2 и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации Подпрограммы 2**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении №6 к Программе.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы 2**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 2  
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 организует управление реализацией Подпрограммы 2 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

*Приложение №3 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

**Паспорт муниципальной подпрограммы 3**

**«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей**

**многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Итого | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района |  | Всего: в том числе: | 19 356,15 | 19 356,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета г.п. Пушкино | 18 054,15 | 18 054,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Описание основных мероприятий Подпрограммы 3**

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района» (далее – Подпрограмма 3) предусмотрены три основных мероприятия:

* приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
* создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в Пушкинском муниципальном районе;
* повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние в соответствии с пп. 3.2.9 п. раздела №III Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

1. **Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы 3**

Техническое состояние жилищного фонда Пушкинского муниципального района оценивается на дату формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется за счёт средств бюджетов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджетам городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1. **Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского муниципального района**

Количество многоквартирных домов на территории Пушкинского муниципального района составляет 1114 единиц, общей площадью 4 574,90 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда поселений Пушкинского района 80 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Количество подъездов на территории Пушкинского муниципального района: 3 317 ед. Большинство подъездов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При этом в актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов   
из бюджета Московской области», управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

1. **Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации Подпрограммы 3**

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

1. **Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Подпрограммы 3 с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей**

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 3 и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности**

**реализации Подпрограммы 3**

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении №6 к Программе.

1. **Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3**

1. Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области предоставляются на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее – субсидия).

Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

2. Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:

1. наличие многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области;
2. наличие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами на территории муниципального образования Московской области (далее – управляющие компании);
3. наличие гарантийного письма органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о внесении изменений в муниципальную программу в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, предусматривающих реализацию мероприятия «Приведение в надлежащее состояние подъездов МКД (реализация программы текущего ремонта подъездов)» в количестве согласно Плану ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
4. наличие гарантийного письма органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о включении в бюджет муниципального образования Московской области на текущий финансовый год расходных обязательств и бюджетных ассигнований на возмещение затрат управляющих компаний, связанных с выполнением работ по ремонту подъездов многоквартирных домов, в размере, установленном Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

3. Условиями предоставления субсидий являются;

1. наличие заверенной копии заявки от управляющей компании на получение субсидии от муниципального образования Московской области на возмещение затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, связанных с выполнением работ по ремонту подъездов многоквартирных домов;
2. наличие документов, подтверждающих стоимость выполненных работ (по форме КС-3) и их оплату за счет средств бюджета муниципального образования Московской области в пропорциях, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
3. наличие утвержденного нормативным актом органа местного самоуправления муниципального образования Московской области порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативом, которым предоставляются субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, включающего критерии отбора управляющих компаний и условия предоставления субсидий, рекомендованные Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
4. наличие согласованных с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» адресных перечней подъездов многоквартирных домов, утвержденных органом местного самоуправления муниципального образования Московской области;
5. наличие протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, включенных в План, с принятым решением о софинансировании собственниками помещений ремонта подъездов многоквартирных домов в размере до 5 процентов стоимости ремонта подъездов многоквартирных домов;
6. наличие заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее – Соглашение).

Соглашением определяется форма сводного отчета, представляемого органом местного самоуправления муниципального образования Московской области в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту подъездов, с указанием всех источников финансирования.

4. Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

5. Объем субсидии из бюджета Московской области рассчитывается исходя из средней стоимости ремонта одного подъезда, которая определена с учетом предельной стоимости ремонта одного подъезда в типовых 5-, 9- и 12-этажных многоквартирных домах, и общего количества таких подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

При этом предельные стоимости ремонта типовых подъездов (далее – предельная стоимость ремонта типового подъезда) устанавливаются Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области:

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:

52,5 процента – внебюджетные источники (средства управляющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание жилого помещения», и средства собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме, собираемые в рамках софинансирования ремонта подъездов);

47,5 процента – субсидия из бюджетов Московской области и муниципального образования Московской области в пропорциях, установленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В случае если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

6. Субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области и не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением органом местного самоуправления муниципального образования Московской области обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

1. **Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы 3**

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 3  
   с муниципальным заказчиком Программы**

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 организует управление реализацией Подпрограммы 3 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 осуществляет:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;
* организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);
* создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);
* достижение целей, конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);
* разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);
* определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;
* осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;
* обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;
* вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;
* обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

*Приложение №4 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

**Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды Пушкинского муниципального района**

**на 2018-2022 годы»**

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Срок исполнения мероприятий | | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | | 4 | | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Программа «Формирование современной городской среды Пушкинского муниципального района**  **на 2018-2022 годы»** | | | | | **Всего, в том числе по годам:** | 3 345 420,28 | 704 127,53 | 619 742,69 | 647 625,32 | 673 083,47 | 700 841,27 | Управление благоустройства, Управление Жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 32 455,91 | 26 331,91 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства Пушкинского муниципального района** | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 1 781 568,71 | 364 389,76 | 302 346,59 | 336 807,42 | 370 488,07 | 407 536,87 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 105 129,65 | 27 679,65 | 20 950,00 | 18 400,00 | 18 500,00 | 19 600,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 196 202,20 | 25 560,00 | 49 384,70 | 43 016,50 | 43 036,00 | 35 205,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 169 118,12 | 36 778,2 | 31 440,00 | 32 530,00 | 34 680,00 | 33 690,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 227 890,40 | 44 125,20 | 46 128,80 | 45 708,80 | 45 898,80 | 46 028,80 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 113 089,90 | 23 189,90 | 24 100,00 | 21 000,00 | 21 900,00 | 22 900,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 104 907,04 | 2 050,00 | 7 025,60 | 34 342,48 | 30 744,48 | 30 744,48 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 200 855,00 | 37 757,00 | 45 607,00 | 44 577,00 | 38 457,00 | 34 457,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 284 151,70 | 56 301,70 | 56 750,00 | 58 200,00 | 55 800,00 | 57 100,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 187 054,29 | 55 262,29 | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 | 32 948,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района»** | | | | | **Итого по подпрограмме** | 1 071 015,07 | 243 861,51 | 184 897,27 | 203 881,20 | 216 976,08 | 221 399,01 | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, структурные подразделения администраций и муниципальные учреждения поселений |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 14 849,47 | 14 849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 707 679,15 | 158 885,19 | 112 356,97 | 131 854,10 | 145 039,48 | 159 543,41 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 48 929,95 | 11 129,95 | 7 800,00 | 9 650,00 | 9 750,00 | 10 600,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 55 107,20 | 120,00 | 18 564,70 | 14 031,50 | 14 741,00 | 7 650,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 32 897,40 | 8 047,40 | 5 230,00 | 5 820,00 | 7 620,00 | 6 180,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 17 184,90 | 2 464,90 | 4 220,00 | 3 600,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 20 800,00 | 5 100,00 | 3 550,00 | 3 550,00 | 4 050,00 | 4 550,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 29 902,40 | 2 000,00 | 6 975,60 | 6 975,60 | 6 975,60 | 6 975,60 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 19 400,00 | 3 400,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 101 900,00 | 21 100,00 | 20 800,00 | 22 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 18 964,60 | 13 364,60 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.** | | **Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий Пушкинского муниципального района»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 592 036,47 | 139 816,41 | 99 926,87 | 114 398,20 | 117 117,27 | 119 150,88 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Завершено 100% КБДТ** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 14 849,47 | 14 849,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 387 622,41 | 93 481,99 | 57 486,57 | 71 496,70 | 78 646,27 | 86 510,88 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 23 279,95 | 6 479,95 | 4 200,00 | 3 950,00 | 4 050,00 | 4 600,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 30 077,20 | 120,00 | 7 884,70 | 8 781,50 | 9 641,00 | 3 650,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 21 828,60 | 4 098,60 | 4 230,00 | 4 390,00 | 4 500,00 | 4 610,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 2 080,00 | 310,00 | 1 270,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 1 775,6 | 0,00 | 1 775,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 17 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 83 900,00 | 11 100,00 | 18 800,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 7 496,40 | 6 376,40 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.1** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Пушкино»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 398 424,81 | 104 284,39 | 57 486,57 | 71 496,70 | 78 646,27 | 86 510,88 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 10 802,40 | 10 802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 387 622,41 | 93 481,99 | 57 486,57 | 71 496,70 | 78 646,27 | 86 510,88 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.2** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Правдинский»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 24 530,48 | 7 730,48 | 4 200,00 | 3 950,00 | 4 050,00 | 4 600,00 |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация г.п. Правдинский** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 1 250,53 | 1 250,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 23 279,95 | 6 479,95 | 4 200,00 | 3 950,00 | 4 050,00 | 4 600,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.3** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Софрино»** | | **2018-2023** | **Итого по мероприятию** | 30 077,20 | 120,00 | 7 884,70 | 8 781,50 | 9 641,00 | 3 650,00 | **Администрация г.п. Софрино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 30 077,20 | 120,00 | 7 884,70 | 8 781,50 | 9 641,00 | 3 650,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.4** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Лесной»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 23 455,44 | 5 725,44 | 4 230,00 | 4 390,00 | 4 500,00 | 4 610,00 | **Администрация г.п. Лесной** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 1 626,84 | 1 626,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 21 828,60 | 4 098,60 | 4 230,00 | 4 390,00 | 4 500,00 | 4 610,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.5** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Ашукино»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 2 080,00 | 310,00 | 1 270,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация г.п. Ашукино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 2 080,00 | 310,00 | 1 270,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.6** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Черкизово»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | **Администрация г.п. Черкизово** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.7** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий городского поселения Зеленоградский»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 1 775,60 | 0,00 | 1 775,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация г.п. Зеленоградский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 1 775,60 | 0,00 | 1 775,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.8** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Тарасовское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 17 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | **Администрация с.п. Тарасовское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 17 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.9** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Царевское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 85 069,70 | 12 269,70 | 18 800,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | **Администрация с.п. Царевское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 1 169,70 | 1 169,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царевское** | 83 900,00 | 11 100,00 | 18 800,00 | 20 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.10** | | **«Комплексное благоустройство дворовых территорий сельского поселения Ельдигинское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 7 496,40 | 6 376,40 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | **Администрация с.п. Ельдигинское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 7 496,40 | 6 376,40 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.** | | **Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Пушкинского муниципального района»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 281 544,10 | 49 475,20 | 52 538,10 | 55 620,50 | 59 558,03 | 64 352,27 |  |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Установлены детские игровые площадки** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 203 167,30 | 35 775,20 | 36 068,10 | 39 674,90 | 43 642,43 | 48 006,67 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 12 650,00 | 4 650,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 000,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 13 300,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 800,00 | 2 500,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 5 770,00 | 1 600,00 | 800,00 | 1 200,00 | 870,00 | 1 300,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 11 250,00 | 250,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 18 726,80 | 1 800,00 | 5 000,00 | 3 975,60 | 3 975,60 | 3 975,60 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 3 280,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.1** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Пушкино»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 203 167,30 | 35 775,20 | 36 068,10 | 39 674,90 | 43 642,43 | 48 006,67 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 203 167,30 | 35 775,20 | 36 068,10 | 39 674,90 | 43 642,43 | 48 006,67 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.2** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Правдинский»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 12 650,00 | 4 650,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 000,00 | **Администрация г.п. Правдинский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 12 650,00 | 4 650,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 3 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.3** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Софрино»** | | **2018-2023** | **Итого по мероприятию** | 13 300,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 800,00 | 2 500,00 | **Администрация г.п. Софрино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 13 300,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 800,00 | 2 500,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.4** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Лесной»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 5 770,00 | 1 600,00 | 800,00 | 1 200,00 | 870,00 | 1 300,00 | **Администрация г.п. Лесной** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 5 770,00 | 1 600,00 | 800,00 | 1 200,00 | 870,00 | 1 300,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.5** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Ашукино»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация г.п. Ашукино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.6** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Черкизово»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 11 250,00 | 250,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | **Администрация г.п. Черкизово** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 11 250,00 | 250,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.7** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городского поселения Зеленоградский»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 22 126,80 | 5 200,00 | 5 000,00 | 3 975,60 | 3 975,60 | 3 975,60 | **Администрация г.п. Зеленоградский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 18 726,80 | 1 800,00 | 5 000,00 | 3 975,60 | 3 975,60 | 3 975,60 |  |
| **Внебюджетные источники** | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.8** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории сельского поселения Тарасовское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация с.п. Тарасовское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.9** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории сельского поселения Царевское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | **Администрация с.п. Царевское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царевское** | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.10** | | **«Приобретение и установка детских игровых площадок на территории сельского поселения Ельдигинское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 3 280,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | **Администрация с.п. Ельдигинское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 3 280,00 | 0,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.** | | **Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий Пушкинского муниципального района»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 199 061,34 | 54 569,90 | 32 432,30 | 33 862,50 | 40 300,78 | 37 895,86 | **Управление благоустройства, Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Увеличение колличества благоустроенных территорий** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 116 889,44 | 29 628,00 | 18 802,30 | 20 682,50 | 22 750,78 | 25 025,86 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 13 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 11 730,00 | 0,00 | 7 180,00 | 1 750,00 | 1 300,00 | 1 500,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 5 298,80 | 2 348,80 | 200,00 | 230,00 | 2 250,00 | 270,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 15 104,90 | 2 154,90 | 2 950,00 | 3 100,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 9 050,00 | 4 850,00 | 800,00 | 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 9 400,00 | 200,00 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 2 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 8 188,20 | 6 988,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.1** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Пушкино»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 116 889,44 | 29 628,00 | 18 802,30 | 20 682,50 | 22 750,78 | 25 025,86 | **Управление благоустройства, Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 116 889,44 | 29 628,00 | 18 802,30 | 20 682,50 | 22 750,78 | 25 025,86 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.2** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Правдинский»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 13 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | **Администрация г.п. Правдинский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 13 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.3** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Софрино»** | | **2018-2023** | **Итого по мероприятию** | 11 730,00 | 0,00 | 7 180,00 | 1 750,00 | 1 300,00 | 1 500,00 | **Администрация г.п. Софрино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 11 730,00 | 0,00 | 7 180,00 | 1 750,00 | 1 300,00 | 1 500,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.4** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Лесной»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 5 298,80 | 2 348,80 | 200,00 | 230,00 | 2 250,00 | 270,00 | **Администрация г.п. Лесной** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 5 298,80 | 2 348,80 | 200,00 | 230,00 | 2 250,00 | 270,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.5** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Ашукино»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 15 104,90 | 2 154,90 | 2 950,00 | 3 100,00 | 3 400,00 | 3 500,00 | **Администрация г.п. Ашукино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 15 104,90 | 2 154,90 | 2 950,00 | 3 100,00 | 3 400,00 | 3 500,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.6** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Черкизово»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 9 050,00 | 4 850,00 | 800,00 | 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | **Администрация г.п. Черкизово** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 9 050,00 | 4 850,00 | 800,00 | 800,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.7** | | **«Благоустройство общественных территорий городского поселения Зеленоградский»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 9 400,00 | 200,00 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | **Администрация г.п. Зеленоградский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 9 400,00 | 200,00 | 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.8** | | **«Благоустройство общественных территорий сельского поселения Тарасовское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 2 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | **Администрация с.п. Тарасовское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 2 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.9** | | **«Благоустройство общественных территорий сельского поселения Царевское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация с.п. Царевское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царевское** | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.10** | | **«Благоустройство общественных территорий сельского поселения Ельдигинское»** | | **2018-2022** | **Итого по мероприятию** | 8 188,20 | 6 988,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | **Администрация с.п. Ельдигинское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 8 188,20 | 6 988,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Пушкинского муниципального района»** | | | | | **Итого по подпрограмме** | 2 255 049,06 | 440 909,87 | 434 845,42 | 443 744,12 | 456 107,39 | 479 442,26 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 17 606,44 | 11 482,44 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 1 055 835,41 | 187 450,42 | 189 989,62 | 204 953,32 | 225 448,59 | 247 993,46 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 56 199,70 | 16 549,70 | 13 150,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 9 000,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 141 095,00 | 25 440,00 | 30 820,00 | 28 985,00 | 28 295,00 | 27 555,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 136 220,72 | 28 730,72 | 26 210,00 | 26 710,00 | 27 060,00 | 27 510,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 210 705,50 | 41 660,30 | 41 908,80 | 42 108,80 | 42 498,80 | 42 528,80 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 92 289,90 | 18 089,90 | 20 550,00 | 17 450,00 | 17 850,00 | 18 350,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 75 004,64 | 50,00 | 50,00 | 27 366,88 | 23 768,88 | 23 768,88 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 181 455,00 | 34 357,00 | 41 607,00 | 39 577,00 | 33 457,00 | 32 457,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 182 251,70 | 35 201,70 | 35 950,00 | 36 200,00 | 36 800,00 | 38 100,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 168 089,69 | 41 897,69 | 31 548,00 | 31 548,00 | 31 548,00 | 31 548,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1. "Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории Пушкинского муниципального района"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 1 705 570,70 | 345 862,47 | 328 846,72 | 332 206,72 | 340 976,51 | 357 678,28 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 8 420,44 | 8 420,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 778 589,95 | 145 441,92 | 139 302,92 | 149 197,92 | 164 117,71 | 180 529,48 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 47 499,70 | 12 199,70 | 8 800,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 9 000,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 60 345,00 | 11 730,00 | 14 410,00 | 12 575,00 | 11 285,00 | 10 345,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 100 520,72 | 21 990,72 | 19 270,00 | 19 570,00 | 19 720,00 | 19 970,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 210 405,50 | 41 660,30 | 41 908,80 | 42 108,80 | 42 298,80 | 42 428,80 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 65 439,90 | 13 339,90 | 14 800,00 | 12 200,00 | 12 400,00 | 12 700,00 |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 158 785,00 | 30 457,00 | 36 557,00 | 34 257,00 | 28 757,00 | 28 757,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 116 824,80 | 23 274,80 | 23 450,00 | 23 200,00 | 23 300,00 | 23 600,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 158 739,69 | 37 347,69 | 30 348,00 | 30 348,00 | 30 348,00 | 30 348,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.1** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Пушкино** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 778 993,95 | 145 845,92 | 139 302,92 | 149 197,92 | 164 117,71 | 180 529,48 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Пушкино** | 778 589,95 | 145 441,92 | 139 302,92 | 149 197,92 | 164 117,71 | 180 529,48 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.2** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Правдинский** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 47 499,70 | 12 199,70 | 8 800,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 9 000,00 | **Администрация г.п. Правдинский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 47 499,70 | 12 199,70 | 8 800,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 9 000,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.3** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Софрино** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 60 345,00 | 11 730,00 | 14 410,00 | 12 575,00 | 11 285,00 | 10 345,00 | **Администрация г.п. Софрино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 60 345,00 | 11 730,00 | 14 410,00 | 12 575,00 | 11 285,00 | 10 345,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.4** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Лесной** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 104 043,66 | 25 513,66 | 19 270,00 | 19 570,00 | 19 720,00 | 19 970,00 | **Администрация г.п. Лесной** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 3 522,94 | 3 522,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 100 520,72 | 21 990,72 | 19 270,00 | 19 570,00 | 19 720,00 | 19 970,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.5** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Ашукино** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 210 405,50 | 41 660,30 | 41 908,80 | 42 108,80 | 42 298,80 | 42 428,80 | **Администрация г.п. Ашукино** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 210 405,50 | 41 660,30 | 41 908,80 | 42 108,80 | 42 298,80 | 42 428,80 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.6** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Черкизово** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 65 439,90 | 13 339,90 | 14 800,00 | 12 200,00 | 12 400,00 | 12 700,00 | **Администрация г.п. Черкизово** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 65 439,90 | 13 339,90 | 14 800,00 | 12 200,00 | 12 400,00 | 12 700,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.7** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории городского поселения Зеленоградский** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Администрация г.п. Зеленоградский** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.8** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории сельского поселения Тарасовское** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 158 785,00 | 30 457,00 | 36 557,00 | 34 257,00 | 28 757,00 | 28 757,00 | **Администрация с.п. Тарасовское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п.Тарасовское** | 158 785,00 | 30 457,00 | 36 557,00 | 34 257,00 | 28 757,00 | 28 757,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.9** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории сельского поселения Царевское** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 120 525,30 | 26 975,30 | 23 450,00 | 23 200,00 | 23 300,00 | 23 600,00 | **Администрация с.п. Царевское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 3 700,50 | 3 700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царевское** | 116 824,80 | 23 274,80 | 23 450,00 | 23 200,00 | 23 300,00 | 23 600,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.10** | **Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории сельского поселения Ельдигинское** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 159 532,69 | 38 140,69 | 30 348,00 | 30 348,00 | 30 348,00 | 30 348,00 | **Администрация с.п. Ельдигинское** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 793,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 158 739,69 | 37 347,69 | 30 348,00 | 30 348,00 | 30 348,00 | 30 348,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2** | **2. "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Пушкинского муниципального района"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 9 186,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района** | **Организован и проведен отлов и содержание безнадзорных животных** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 9 186,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 3 062,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета Пушкинского муни ципального района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1** | **Организация проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 2 496,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 2 496,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета Пушкинского муни ципального района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **2.2** | **Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 6 690,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 6 690,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета Пушкинского муни ципального района** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | **Основное мероприятие 3. "Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, структурные подразделения администраций и муниципальные учреждения поселений** | **-** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3.1** | **"Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, муниципальные учреждения поселений** | **Внедрены автоматизированные системы управления наружным освещением** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2** | **"Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, муниципальные учреждения поселений** | **Создана единая автоматизированная система мониторинга наружного освещения** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Основное мероприятие 4. "Формирование комфортной световой среды на территории Пушкинского муниципального района"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 540 292,36 | 91 985,40 | 102 936,70 | 108 475,40 | 115 130,88 | 121 763,98 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, структурные подразделения администраций и муниципальные учреждения поселений** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 277 245,46 | 42 008,50 | 50 686,70 | 55 755,40 | 61 330,88 | 67 463,98 |  |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 21 750,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 80 750,00 | 13 710,00 | 16 410,00 | 16 410,00 | 17 010,00 | 17 210,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 35 700,00 | 6 740,00 | 6 940,00 | 7 140,00 | 7 340,00 | 7 540,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 26 850,00 | 4 750,00 | 5 750,00 | 5 250,00 | 5 450,00 | 5 650,00 |  |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 22 670,00 | 3 900,00 | 5 050,00 | 5 320,00 | 4 700,00 | 3 700,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 65 426,90 | 11 926,90 | 12 500,00 | 13 000,00 | 13 500,00 | 14 500,00 |  |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 9 350,00 | 4 550,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **4.1** | **Техническое обслуживание сети уличного освещения** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 111 218,45 | 18 610,00 | 22 060,00 | 22 775,00 | 23 704,50 | 24 068,95 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Обеспечено техническое обслуживание сети уличного освещения** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 57 498,45 | 9 000,00 | 10 450,00 | 11 495,00 | 12 644,50 | 13 908,95 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 550,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 8 500,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 9 600,00 | 1 500,00 | 2 400,00 | 1 800,00 | 1 900,00 | 2 000,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 21 970,00 | 3 900,00 | 4 950,00 | 5 120,00 | 4 500,00 | 3 500,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 12 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.2** | **Содержание объектов сети уличного освещения** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 351 265,97 | 65 853,00 | 65 356,30 | 68 892,90 | 73 363,22 | 77 800,55 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Обеспечено содержание сети уличного освещения** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 185 185,97 | 30 333,00 | 33 366,30 | 36 702,90 | 40 373,22 | 44 410,55 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 21 750,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 69 000,00 | 13 600,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 14 100,00 | 14 300,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 17 200,00 | 3 240,00 | 3 340,00 | 3 440,00 | 3 540,00 | 3 640,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 17 000,00 | 3 200,00 | 3 300,00 | 3 400,00 | 3 500,00 | 3 600,00 |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 37 230,00 | 7 230,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.3** | **Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 40 231,74 | 4 225,50 | 7 743,10 | 8 482,40 | 9 245,59 | 10 535,15 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Увеличена протяженность линий сети уличного освещения** |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 13 281,74 | 2 175,50 | 2 393,10 | 2 632,40 | 2 895,59 | 3 185,15 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 11 200,00 | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 250,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 15 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 4 500,00 |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.4** | **Установка энергосберегающих светильников, воздушных линий электропередач** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 37 576,20 | 3 296,90 | 7 777,30 | 8 325,10 | 8 817,57 | 9 359,33 | **Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, администрации поселений Пушкинского муниципалного района муниципальные учреждения поселений** | **Установлены энергосберегающие светильники** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 21 279,30 | 500,00 | 4 477,30 | 4 925,10 | 5 417,57 | 5 959,33 |
| **средства бюджета г.п. Правдинский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Софрино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Лесной** | 10 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| **средства бюджета г.п. Ашукино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Черкизово** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета г.п. Зеленоградский** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Тарасовское** | 700,00 | 0,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| **средства бюджета с.п. Царёвское** | 196,90 | 196,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета с.п. Ельдигинское** | 5 400,00 | 600,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района"** | | | | | **Итого по подпрограмме** | 19 356,15 | 19 356,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 18 054,15 | 18 054,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета Пушкинского муниципального района** | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.** | **Основное мероприятие 1. "Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах"** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 17 819,00 | 17 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета Пушкинского муниципального района** | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 17 819,00 | 17 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1.1** | **Ремонт подъездов многоквартирных домов (софинансирование)** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 17 819,00 | 17 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района** | **Увеличено количество отремонтированных подъездов** |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета Пушкинского муниципального района** | 1 302,00 | 1 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **средства бюджета города Пушкино** | 17 819,00 | 17 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 235,15 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 235,15 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **3** | **Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов** | | **2018-2022** | | **Итого по мероприятию** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района** |  |
| **Средства федерального бюджета** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Средства бюджета Московской области** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **средства бюджета города Пушкино** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Внебюджетные источники** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

*Приложение №5 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

***Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)***

***«Формирование современной городской среды Пушкинского муниципального района***

***на 2018-2022 годы»***

| N № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | Тип  Показателя | | Единица измерения | | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | | 2022 | |
| **Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1**. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | | 1 | | %/ед. | | 33,7/139 | | 40/170 | | 50/206 | 60/237 | 70/267 | | | 80/298 | | 1 |
| 2 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | | 1 | | кв. м. | | 18 087 | | 13913 | | 10852 | 9223 | 14932 | | | 10226 | | 1 |
|  | **Основное мероприятие 2**. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | | 1 | | ед. | | 78 | | 36 | | 44 | 39 | 39 | | | 38 | | 2 |
|  | **Основное мероприятие 3**. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | | 1 | | ед. | | 7 | | 7 | | 5 | 2 | 2 | | | 2 | | 3 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: | | 1 | |  | | 9 | | 7 | | 10 | 7 | 8 | | | 6 | | 3 |
|  | зоны отдыха | | - | |  | | 5 | | 4 | | 4 | 5 | 3 | | | 2 | |  |
|  | пешеходные зоны | | - | |  | | 1 | | 2 | |  |  | 1 | | |  | |  |
|  | набережные | | - | |  | |  | |  | |  | 1 | 2 | | | 1 | |  |
|  | площади | | - | |  | |  | |  | |  |  |  | | |  | |  |
|  | скверы | | - | |  | | 3 | | 1 | | 6 | 1 | 2 | | | 3 | |  |
| **Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
|  | **Основное мероприятие 1 . Создание условий для благоустройства и нормативного содержания** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Чистое Подмосковье- Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ |  | | % | | 60 | | 70 | | 75 | | 80 | | 90 | 100 | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Основное мероприятие 2**. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | | 1 | | % | | 44 | | 40 | | 35 | 31 | 26 | | | 23 | | 3 |
|  | **Основное мероприятие 3**. Формирование комфор тной городской световой среды | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | | 1 | | шт. | | 77 | | 124 | | 193 | 125 | 137 | | | 41 | | 4 |
| 9 | Светлый город- Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | | 1 | | % | | 89,33 | | 91,5 | | 93,6 | 95,7 | 97,9 | | | 100 | | 4 |
| **Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Основное мероприятие 1**. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество отремонтированных подъездов МКД | | 1 | | ед. | | **512** | | 520 | | 425 | 425 | 425 | | | 760 | | 1 |
| 11 | Новая культура сбора отходов (ТКО)- Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | |  | | % | | **0** | | 5 | | 10 | 15 | 20 | | | 25 | |  |
|  | **Основное мероприятие 2**. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в Пушкинском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | | 1 | | ед. | | 74 | | 73 | | 41 | 44 | 44 | | | 47 | | 2 |
|  | **Основное мероприятие 3**. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | | 1 | | ед. | | 41 | | 55 | | 11 | 12 | 12 | | | 13 | | 3 |

*Приложение №6 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы** | | |  |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета значения показателя** |
|  | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество установленных детских игровых площадок | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Чистое Подмосковье- Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ |  |
|  | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Светлый город- Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Алгоритм определения значения целевого показателя: соотношение протяженности освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующему нормативным значениям к общей протяженности улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях. |
|  | Количество отремонтированных подъездов МКД | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество МКД подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочными планами. |
|  | Новая культура сбора отходов (ТКО)- Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) |  |
|  | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество МКД подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочными планами с включенными не менее двух видов работ |

*Приложение №7 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды на территории*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы**  **«Формирование современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района**  **на 2018-2022 годы»**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия программы \* | Источник финансирования \*\* | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия \*\*\* | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам \*\*\*\* | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия \*\*\*\*\* | | **Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории Пушкинского муниципального района»** | Средства бюджета городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района |  | **Всего** | **1 052 765,60** | - | | 2018 год: | 225 612,04 | | 2019 год: | 184 897.27 | | 2020 год: | 203 881.20 | | 2021 год: | 216 976.08 | | 2022 год: | 221 399.01 | | Средства бюджета Московской области |  | **Всего** | 14 849,47 |  | | 2018 год: | 14 849,47 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Внебюджетные источники |  | **Всего** | 3 400,00 |  | | 2018 год: | 3 400,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий Пушкинского муниципального района» | Средства бюджета городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **575 560,16** | - | | 2018 год: | 124 966,94 | | 2019 год: | 99 926,87 | | 2020 год: | 114 398,20 | | 2021 год: | 117 117,27 | | 2022 год: | 119 150,88 | |  | Средства бюджета Московской области |  | **Всего** | 14 849,47 |  | | 2018 год: | 14 849,47 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Пушкинского муниципального района» | Средства бюджета городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | **Всего** | **278 144,10** | - | | 2018 год: | 46 075,20 | | 2019 год: | 52 538,10 | | 2020 год: | 55 620,50 | | 2021 год: | 59 558,03 | | 2022 год: | 64 352,27 | | Внебюджетные источники |  | **Всего** | 3 400,00 |  | | 2018 год: | 3 400,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий Пушкинского муниципального района» | Средства бюджета городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **199 061,34** | - | | 2018 год: | 54 569,90 | | 2019 год: | 32 432,30 | | 2020 год: | 33 862,50 | | 2021 год: | 40 300,78 | | 2022 год: | 37 895,86 | | **Подпрограмма 2**  **«Благоустройство территории муниципального образования»** | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  | **Всего** | **2 237 442,62** | - | | 2018 год: | 429 427,43 | | 2019 год: | 431 783,42 | | 2020 год: | 440 682,12 | | 2021 год: | 456 107,39 | | 2022 год: | 479 442,26 | | Средства бюджета Московской области |  | **Всего** | 17 606,44 |  | | 2018 год: | 11 482,44 | | 2019 год: | 3 062,00 | | 2020 год: | 3 062,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Основное мероприятие 1. "Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории Пушкинского муниципального района" | Средства бюджета Пушкинского муниципального района |  | **Всего** | **1 697 150,26** | - | | 2018 год: | 337 442,03 | | 2019 год: | 328 846,72 | | 2020 год: | 332 206,72 | | 2021 год: | 340 976,51 | | 2022 год: | 357 678,28 | | Средства бюджета Московской области |  | **Всего** | 8 420,44 |  | | 2018 год: | 8 420,44 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Основное мероприятие 2. "Отлов и содержание безнадзорных животных на территории Пушкинского муниципального района" | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **0.00** | - | | 2018 год: | 0.00 | | 2019 год: | 0.00 | | 2020 год: | 0.00 | | 2021 год: | 0.00 | | 2022 год: | 0.00 | | Средства бюджета Московской области |  | **Всего** | 9 186,00 |  | | 2018 год: | 3 062,00 | | 2019 год: | 3 062,00 | | 2020 год: | 3 062,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | 9Основное мероприятие 3. "Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения" | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | **Всего** | **0,00** | - | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Основное мероприятие 4. "Формирование комфортной световой среды на территории Пушкинского муниципального района" | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Согласно предоставленных расчетов муниципальных учреждений | **Всего** | **540 292,36** | - | | 2018 год: | 91 985,40 | | 2019 год: | 102 936,70 | | 2020 год: | 108 475,40 | | 2021 год: | 115 130,88 | | 2022 год: | 121 763,98 | | **Подпрограмма 3**  **«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов Пушкинского муниципального района»** | Средства бюджета города Пушкино |  | **Всего** | **18 054,15** | - | | 2018 год: | 18 054,15 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Средства бюджета Пушкинского муниципального райна |  | **Всего** | **1 302,00** | - | | 2018 год: | 1 302,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Внебюджетные источники |  | **Всего** | **0,00** | - | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Ремонт подъездов многоквартирных домов Пушкинского муниципального района (софинансирование) | Средства бюджета Московской области | Объем субсидии из бюджета Московской области рассчитывается исходя из средней стоимости ремонта одного подъезда, которая определена с учетом предельной стоимости ремонта одного подъезда в типовых 5-, 9- и 12-этажных многоквартирных домах, и общего количества таких подъездов в многоквартирных домах | **Всего** | **0,00** | - | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Средства бюджетов городских поселений | Размер софинансирования установлен Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области | **Всего** | **0,00** | - | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Размер софинансирования установлен Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области | **Всего** | **1 302,00** | - | | 2018 год: | 1 302,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | Внебюджетные источники | В соответствии с локально-сметными расчетами | **Всего** | **0,00** | - | | 2018 год: | 0,00 | | 2019 год: | 0,00 | | 2020 год: | 0,00 | | 2021 год: | 0,00 | | 2022 год: | 0,00 | | |
| **\*** – наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы; |
| **\*\*** – федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского поселения Пушкино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников – указываются реквизиты соглашений и договоров. |
| **\*\*\*** – указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |
| **\*\*\*\*** – указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |
| **\*\*\*\*\*** – заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |

*Приложение №8 к муниципальной программе*

*«Формирование современной городской среды*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории** **Пушкинского муниципального района**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адресный перечень КБДТ** | | |
| **2018г** | | |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 22 | г.п.Пушкино, Ярославское шоссе д. 8,8а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Горького д. 2,2а,4,4а |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 18 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр. д.28,30,32, ул. Чехова д. 9,11,13 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 34,36,38/14 |
|  |  | г. Пушкино, ул. Л. Толстого д.20а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Некрасова 28/6, 3-ая ул.Серебрянская д. 6 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 8, 9б |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 41,47 |
|  |  | г.п.Пушкино, 1-й Добролюбовский пр-д, д.26 |
|  |  | г.п. Пушкино, ул. Лесная д. 1, ул. Л.Толстого д. 2а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Заводская 10,12 |
|  |  | г.п. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Марата д. 7,9, ул. Ст.Разина д. 3 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Тургенева д. 9, ул.Некрасова д. 2,8,16, 16а,12 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Институтская д. 10,21,13,14 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Инессы Арманд д. 3 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 11,12,13 с внутриквартальным проездом |
|  |  | г.п. Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Разина д. 4, 5,6,11 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Л.Толстого д. 19 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 61 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Мамонтовка , ул. Мира д. 1,2 |
|  |  | г.п.Пушкино, 4-й Акуловский пр. д.3,5, 3-й Акуловский пр. д.4,6 |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| с.п. Тарасовское | 1 | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Комбикормовый завод, д.19 |
| с.п. Ельдигинское | 1 | с. п. Ельдигинское, поселок санатория Тишково, ул. Курортная д. 25,26,27 |
| г.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 31, 33 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Садовая, д. 21, Институтский проезд, д. 1, 2 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Садовая, д. 19, ул. Советская, д. 4 |
| с.п. Царевское | 2 | Пушкинский район, с. Барково, д. 13,14,15,19,20 |
|  |  | Пушкинский район с. Царево д.2, 4, 6а |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| г.п. Лесной | 2 | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Гагарина д. 3,5 |
|  |  | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Гагарина д. 7,9 |
| г.п. Черкизово | 0 |  |
| **Адресный перечень КБДТ** | | |
| **2019г** | | |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 21 | г.п.Пушкино, ул. Рабочая д. 15,14,12, Акуловский пр. д. 12а |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д.3,5,7,9, ул.Строительная 2а,2,4,6,8,10,12 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Надсоновская д. 1,3,5 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 1,2 с проездом к д. 55 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 1,3, ул. Тургенева д. 2 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 21/35, 50 лет Комсомола д. 37 |
|  |  | г.п.Пушкино, Пушкинское шоссе д. 4,6,8 |
|  |  | г.п. .Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная д. 10,11,12,13,14 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 5 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д. 17,19,21 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Чехова д. 14, Московский пр. д. 24 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская д. 2 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Льва Толстого д. 23 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Акуловское ш. д.22 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Новая Деревня д. 35 корп. 5,6,7 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Спортивная д. 5 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Рабочая д. 3,4,6 |
|  |  | г.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 58 |
|  |  | г.п..Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Мира д. 7,8 |
|  |  | г..п.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Горького д. 39,41,41а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 19, 21, 27 ул.Надсоновская д. 26, 28 |
| г.п. Ашукино | 1 | Московская область, Пушкинский район, п. Ашукино, ул. Чкалова, д.1 |
| с.п. Тарасовское | 2 | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Комбикормовый завод, д.8,9,10,11 |
|  |  | Пушкинский район, с.Тарасовка, ул.Центральная, д.7,8,9,10,12 |
| с.п. Ельдигинское | 1 | "с. п. Ельдигинское, с. Ельдигино, мкр-н Ельдигино, д. 3,9,11,12 |
| г.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Садовая, д. 17 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Зеленый городок, д. 2,4,10 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Зеленый городок, д. 6, 8 |
| с.п. Царевское | 2 | Пушкинский район, п. зверосовхоза, ул. Центральная, д.1,3 и ул. Парковая, д.6,8 |
|  |  | Пушкинский район, п. зверосовхоза, ул. Соболина, 7,8,9 |
| г.п. Софрино | 3 | г.п.Софрино, ул.Средняя, д.9, д.11, д.20, д.22 |
|  |  | г.п.Софрино, ул.Сетевая, д.7, д.9, д.11 |
|  |  | п.Софрино, д.Могильцы, д.1 |
| г.п. Лесной | 2 | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, мкр-н Юбилейный, д. 10,11,12 |
|  |  | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Достоевского, д. 22,24 |
| г.п. Черкизово | 0 |  |
| **Адресный перечень КБДТ** | | |
| **2020г** | | |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов |  |
| г.п. Пушкино | 21 | г.п.Пушкино, пр.Авиационный д. 13 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 32 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 26, 28 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 3,4,5,6 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 14,15,16,17 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Заводская д. 4/25 |
|  |  | г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Рабочая д. 7, 8б, 9, 10 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр. 44, пр.Розанова д. 3 |
|  |  | г.п.Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 7,9 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 18,19,20,56 |
|  |  | г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская д. 4 |
|  |  | г.п. Пушкино, 1-Чеховский пр-д д. 5, ул. Чехова д. 15 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Надсоновская д. 24, 24а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Первомайская д. 12 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр. 35,37,39,41/12 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Вокзальная д. 8,10 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Арманд д. 13,14,16,17 |
|  |  | гп..Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 12, 14 |
|  |  | Боголюбская д. 3а |
|  |  | г.п. Пушкино, ул. Луговая д. 47 |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| с.п. Тарасовское | 2 | Пушкинский район, пос.Челюскинский, ул.Б.Тарасовская, д.110, 112,113,114,ул.1-я Тракторная, д.1,2 |
|  |  | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, ул. Ленина д.2,3,4,5,6 |
| с.п. Ельдигинское | 1 | с. п.Ельдигинское, с. Ельдигино, ул. Парковая, д.1,1А,7 |
| г.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Студенческая, д. 3, 5 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Лесная, д. 62-64 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. 1-я Проектная, д. 68 |
| с.п. Царевское | 2 | Пушкинский район, п. зверосовхоза, ул. Центральная, д.7,9,11и ул. Парковая, д.14,16,18 |
|  |  | Пушкинский район, п. Зверосовхоза, ул. Соболина, 1,2,3,5 |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| г.п. Лесной | 2 | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Гагарина, д.2,2а,4а,4 |
|  |  | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Достоевского 26-ул.Пушкина 9/30 |
| г.п. Черкизово | 0 |  |
|  | | |
| **Адресный перечень КБДТ**  **2021** | | |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов |  |
| г.п. Пушкино | 21 | г.п.Пушкино, 1-й Добролюбовский д. 26 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Дзержинского д. 2а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 6,7 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр. д. 53 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 21 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Добролюбова д. 30,32, ул.Железнодорожная д. 2а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 5/7, 2/9 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Добролюбова д. 11 |
|  |  | г.п.Пушкино, 50 лет Комсомола д. 28,30 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Заводская д. 8 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 25,50 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Первомайская д. 7а |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 28,30,32 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Первомайская д. 3а |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Текстильщиков д. 16 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Московский пр-т д. 27 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 31 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Островского д. 6,8 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 21,22,23,57 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Арманд д. 3а,5а |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| с.п. Тарасовское | 2 | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Ленина, д.8,9,10,11 |
|  |  | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.31, ул.Комбикормовый завод, 20 |
| с.п. Ельдигинское | 0 |  |
| г.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Котовского, д. 1а |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Лесная, д. 52-56 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Герцена, д. 25 |
| с.п. Царевское | 2 | Пушкинский район, п. Нагороне 18,47, 50,51 |
|  |  | Пушкинский район, с. Царево д.2а,4а |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| г.п. Лесной | 2 | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Гагарина д. 6,8,8А,10 - ул.Титова д. 1,2,3,4 |
|  |  | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, мкр-н Юбилейный, д.4,5,6 |
| г.п. Черкизово | 0 |  |
| **Адресный перечень КБДТ** | | |
| **2022г** | | |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 21 | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 9, ул.Некрасова д. 7 |
|  |  | г.п..Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Озерная д. 11 корп. 1,23 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 38,40 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 15/2 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. Писаревская д. 6 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д. 14,14а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 5 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, Спортивный пр. д. 2 |
|  |  | г.п.Пушкино, Акуловское шоссе д. 15/5 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Дзержинец д. 31 |
|  |  | г.п.Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 6,4 |
|  |  | г.п.Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 10,12 |
|  |  | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 23,25,29 |
|  |  | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 19,21 |
|  |  | г.п.Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 10а |
|  |  | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 3,4 |
|  |  | г.п.Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Соколовская д. 31 |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| с.п. Тарасовское | 2 | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.35, ул.Комбикормовый завод, д.12,13,14,15 |
|  |  | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Комбикормовый завод, д.16,17,18,11А.13А |
| с.п. Ельдигинское | 0 |  |
| г.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Чехова, д. 14 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Чернышевского, д. 20 |
|  |  | Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19,21 |
| с.п. Царевское | 2 | Пушкинский район, с. Левково, 60, 61, 63, 64 |
|  |  | Пушкинский район, п. Зверосовхоза, ул. Центральная 10 |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| г.п. Лесной | 2 | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Советская 5а, 7, 7а |
|  |  | г.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Советская 3,3а,5 |
| г.п. Черкизово | 1 | г.п. Черкизово ул. Орджоникидзе д.10 |
|  | | |
|  | | |
|  |  |  |

*Приложение №9 к муниципальной программе*

*«Формирование современной среды на территории*

*Пушкинского муниципального района*

*на 2018-2022 годы»*

**Адресный перечень общественных территорий Пушкинского муниципального района,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адресный перечень общественных территорий** | | |
| **2018 г.** | | |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 1 | г.п. Пушкино, Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| с.п. Ельдигинское | 2 | с.п. Ельдигинское, с. Тишково, памятник погибшим воинам в ВОВ 1941-1945 гг |
|  |  | с.п. Ельдигинское, д. Раково, сквер |
| г.п. Правдинский | 0 |  |
| с.п. Тарасовское | 1 | Пушкинский район, пос.Челюскинский, ул.Садовая, пешеходная зона |
| г.п. Зеленоградский | 1 | сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Зеленый город |
| г.п. Черкизово | 2 | г.п. Черкизово, ул.Главная д.101 |
|  |  | г.п. Черкизово, ул.Школьная |
| с.п. Царевское | 1 | Пушкинский район, п. Зверосовхоз ул. Парковая |
| г.п. Лесной | 0 |  |
| **Адресный перечень общественных территорий** | | |
| **2019 г.** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 3 | Сквер «Домбровского» по ул. Писаревской |
|  |  | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова |
|  |  | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд |
|  |  |  |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| г.п. Софрино | 1 | п.Софрино, ул.Магистральная территория у пруда (стадион СЭМЗ) |
| с.п. Ельдигинское | 1 | с.п. Ельдигинское, с. Семеновское, сквер |
| г.п. Правдинский | 1 | Парковая зона отдыха – Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, Степаньковское шоссе |
| с.п. Тарасовское | 0 |  |
| г.п. Зеленоградский | 1 | парковая зона-д.п. Зеленоградский, ул. Школьная |
| г.п. Черкизово | 1 | г.п. Черкизово, ул. Вокзальная напротив д.1 |
| с.п. Царевское | 0 |  |
| г.п. Лесной | 0 |  |
| **Адресный перечень общественных территорий** | | |
| **2020 г.** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 3 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» |
|  |  | Набережная реки «Серебрянка» |
|  |  | Сквер по ул.Марата д. 1 в мкр.Заветы Ильича |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| с.п. Ельдигинское | 2 | с.п. Ельдигинское, д. Алешино, парковая зона |
|  |  | с.п. Ельдигинское, с. Ельдигино, парковая зона |
| г.п. Правдинский | 1 | Сквер – Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Ленина, д. 14 и 15 |
| с.п. Тарасовское | 0 |  |
| г.п. Зеленоградский | 1 | зона отдыха-д. Зимогорье, около прудов |
| г.п. Черкизово | 1 | г.п. Черкизово, ул.Главная д.49 |
| с.п. Царевское | 0 |  |
| г.п. Лесной | 0 |  |
| **Адресный перечень общественных территорий** | | |
| **2021 г.** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 2 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» |
|  |  | Набережная реки «Серебрянка» |
| г.п. Ашукино | 0 |  |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| с.п. Ельдигинское | 1 | с.п. Ельдигинское, с. Тишково, набережная |
| г.п. Правдинский | 1 | Сквер – Пушкинский м.р., г.п. Правдинский, п. Правдинский, ул. Полевая, д. 9 |
| с.п. Тарасовское | 1 | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны, в районе ул.Ленина, д.6, зона отдыха |
| г.п. Зеленоградский | 1 | сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Печати |
| г.п. Черкизово | 1 | г.п. Черкизово, ул. Главная у моста через реку Клязьма |
| с.п. Царевское | 0 |  |
| г.п. Лесной | 1 | Городское поселение Лесной, рекреационная зона в районе пруда |
| **Адресный перечень общественных территорий** | | |
| **2022 г.** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г.п. Пушкино | 1 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» |
| г.п. Ашукино | 2 | Сквер п. Ашукино, ул. Железнодорожная |
|  |  | Сквер п. Ашукино, ул. Станционная |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| с.п. Ельдигинское | 1 | с.п. Ельдигинское, с. Ельдигино, набережная |
| г.п. Правдинский | 0 |  |
| с.п. Тарасовское | 0 |  |
| г.п. Зеленоградский | 1 | "сквер-д.п. Зеленоградский,  ул. Льва Толстого  " |
| г.п. Черкизово | 1 | г.п. Черкизово, ул. Станционная д.35/1 |
| с.п. Царевское | 0 |  |
| г.п. Лесной | 0 |  |