Приложение № 4

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 15.10.2010   № _2872

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы муниципального образования «Пушкинский муниципальный район» — «Экология Пушкинского муниципального района на 2011-2013 годы»

| Наименование Программы | «Экология Пушкинского муниципального района» |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; - Федеральный закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» с изменениями и дополнениями; - Федеральный закон РФ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; - Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 №31 «Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного воздуха»; - Закон Московской области от 10.11.2009 №129/2009-ОЗ (в редакции от 24.06.2010) «О бюджете Московской области на 2010год»; - Закон Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; - Постановление Правительства Московской области от 26.01.2010 №34/2 «Об утверждении Порядка организации особо охраняемых природных территорий местного значения в Московской области»; - Приказ Росводоресурсы №179 от 24.08.2009; - Постановление администрации Пушкинского муниципального района от 24.08.2010 №2277 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пушкинский муниципальный район»; - Решение администрации Пушкинского муниципального района от 07.09.2009 №402рк «Об утверждении Положения об отделе охраны окружающей среды администрации Пушкинского муниципального района». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Пушкинского муниципального района. |
| Разработчик Программы | Отдел охраны окружающей среды администрации Пушкинского муниципального района. |
| Цель Программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, на достойное их проживание на территории городских и сельских поселений за счет улучшения экологической обстановки района и охраны окружающей среды. |
| Задачи Программы | Проведение контроля степени загрязнения окружающей среды Пушкинского муниципального района для осуществления эффективного управления в области охраны окружающей среды. Сбор информации о состоянии окружающей среды поможет органам местного самоуправления принимать управленческие решения, выявлять нарушителей действующего законодательства в области охраны окружающей среды, принимать меры по ликвидации выявленных в результате лабораторного контроля загрязненных участков и объектов. Разработка и проведение природоохранных мероприятий, направленных на улучшение экологической обстановки в Пушкинском муниципальном районе. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2013 |
| Исполнитель Программы | Отдел охраны окружающей среды администрации Пушкинского муниципального района. |
| Подпрограммы | Нет |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий 19000 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2011 - 3000 тыс.руб.; 2012 - 6800 тыс.руб.; 2013 - 6200 тыс.руб. Из них по источникам: Средства федерального бюджета всего __нет____ тыс.руб.; Средства бюджета Московской области всего __нет____ тыс.руб.; Средства бюджета Пушкинского муниципального района Московской области всего 16000 тыс.руб., в т.ч. по годам: 2011 - 3000 тыс.руб.; 2012 - 6800 тыс.руб.; 2013 - 6200 тыс.руб. Средства частных инвесторов и кредиторов: всего ___нет___ тыс.руб. |
| Планируемые результаты программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы) | - Доля освоенных бюджетных средств, выделяемых на осуществление программы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности - 16000 тыс.руб.; - доля освоенных бюджетных средств в общем объеме запланированных бюджетных средств, выделяемых на создание и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения - 4400 тыс.руб.; - возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде, в т.ч. ущерба, связанного с уничтожением зеленых насаждений и обращением с почвенным покровом - 1000 тыс.руб.; - количество участников в общественных экологических мероприятиях, проводимых администрацией Пушкинского муниципального района - 765 человек; - информирование населения о состоянии окружающей среды путем публикаций, выступлений в СМИ - 15 шт.; - количество обращений, заявлений граждан и юридических лиц по вопросам экологической направленности - 900 шт. |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется руководителем администрации Пушкинского муниципального района и Советом депутатов Пушкинского муниципального района. |

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Пушкинский муниципальный район, административно-культурным и хозяйственным центром которого является г. Пушкино, расположен на северо-востоке Московской области. Площадь района составляет 610кв.км, население более 166тыс.человек.

Основу промышленности района составляет стройиндустрия, деревообработка, металлообработка, предприятия торговли, транспорта логистики. На территории района расположено более 800 предприятий, машиностроительной, текстильной, деревообрабатывающей, металлообрабатывающей и пищевой промышленности, оказывающих влияние на окружающую природную среду.

Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу составляет более 14 тыс. тонн в год. Основными загрязнителями атмосферы являются: взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, оксид серы, углеводороды. Количество стационарных источников выбросов составляет 1683шт., из них оснащено газоочистными установками 324шт., что составляет 19,25%. Предприятиями района выбрасываются в атмосферный воздух вещества более 40 наименований.

В Пушкинском муниципальном районе основной объем хозяйственно-бытовых стоков (более 19 млн. м3) поступает на очистные сооружения ЗАО «Экоаэросталкер», расположенные в Щелковском районе. Кроме того, 12 очистных сооружений, сбрасывают в водные объекты района более 10,5 млн. м3  очищенных стоков. В то же время, из-за отсутствия системы очистки ливневого стока, как на территории города Пушкино, так и на территориях поселков на рельеф местности и в водоемы попадают загрязняющие вещества, такие как: взвешенные вещества - более 500 т/год, нефтепродукты около 10 т/год и др. Всего 25 наименований. Сброс неочищенных ливневых стоков приводит к загрязнению воды, заиливанию русла рек, зарастанию зеленой растительностью.

В связи с увеличение индивидуального жилищного строительства действующие очистные сооружения поселений работают на пределе проектных мощностей и имеется угроза загрязнения прилегающих территорий, в т.ч. водных объектов.

В связи с вышеперечисленным важной задачей отдела охраны окружающей среды администрации Пушкинского района стоит определение степени загрязнения окружающей среды.

При оформлении разрешений на вырубку зеленых насаждений, не входящих в государственный лесной фонд и снятие поверхностного слоя почвы, на основании технических условий проводится аккумулирование средств на проведение компенсационных посадок зеленых насаждений и рациональное использование плодородного слоя почвы. В 2008 году в бюджет района поступило - 3353910 рублей; в 2009 году - 670490 рублей; в 2010 году - 1234860 рублей.

Подготовка проектно-сметной документации, проведение работ по очистке рек относится к затратным мероприятиям. В тоже время, реки сильно зарастают травой, что уменьшает скорость течения воды и тем самым еще больше ускоряется зарастание русла рек, идет заболачивание прибрежных зон. Для вхождения в областные целевые программы требуется значительный стартовый капитал в размере нескольких млн. рублей. Объемы средств, предусмотренные для реализации природоохранных мероприятий, реально могут быть определены только после разработки проектов.

На территории Пушкинского муниципального района в 2001 году организованы две особо охраняемые природные территории местного значения – лесопарк «Северный» и Черкизовский лесопарк. В связи произошедшими изменениями необходимо провести работы по инвентаризации зеленых насаждений с внесением изменений в паспорт особо охраняемых природных территорий.

Пушкинский муниципальный район является одним из родоначальников молодежного движения «Экологический патруль» в Московской области. В 2009 году, несмотря на тяжелые условия финансирования, администрация района смогла провести соответствующие мероприятия по организации работы патруля, с целью очищения водоохранных зон и мест отдыха населения, а также  воспитания бережного отношения к природе.

В 2008 году на базе 23 образовательных школ Пушкинского муниципального района создано 54 бригады «Экологический патруль», в которые вошли 270 школьников. В 2009 году в 21 школе созданы 44 бригады, в которых работало 221 школьник, а в 2010 году в 26 учебных учреждениях организована 51 бригада с общим количеством учащихся – 255 человек.

Начиная с 1996 года, Пушкинский район участвует в проведении Общероссийских дней защиты от экологической опасности. В воспитательно-образовательных учреждениях района проводятся смотры, конкурсы, организуются мероприятия по уборке территорий, посадке саженцев. Данные мероприятия не только имеют большое воспитательное значение, но и служат улучшению качества окружающей среды.

Перечень мероприятий

долгосрочной целевой программы муниципального образования

«Пушкинский муниципальный район» — «Экология Пушкинского муниципального района на 2011-2013 года»

| № п/п |  | Программные мероприятия | Срок реализа-ции | Общий объем финансирования, тыс.руб. | в том числе |  |  |  | Ответствен-ный исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | планируемое привлечение средств |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федер. бюджет | Бюджет МО | Бюджет муниципального р-на, тыс.руб. | Внебюджет-ные источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Всего по программе | 2011-2013 | 16000 | - | - | 16000 | - | Отдел охраны окружающей среды администра-ции Пушкинс-кого муниципаль-ного р-на |
|  |  |  | 2011 | 3000 | - | - | 3000 | - |  |
|  |  |  | 2012 | 6800 | - | - | 6800 | - |  |
|  |  |  | 2013 | 6200 | - | - | 6200 | - |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Определение степени загрязнения окружающей среды Пушкинского муниципального района и выявление основных нарушителей действующего законодательства в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация лабораторного контроля за выбросами в атмосферный воздух загрязняющих веществ |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | 1300 | - | - | 1300 | - |  |
|  |  |  | 2013 | 1300 | - | - | 1300 | - |  |
| 1.2. | Организация лабораторного контроля за состоянием открытых водоемов |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | 400 | - | - | 400 | - |  |
|  |  |  | 2013 | 400 | - | - | 400 | - |  |
| 1.3. | Организация лабораторных обследований очистных сооружений с подготовкой отчета об эффективности работы |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | 700 | - | - | 700 | - |  |
|  |  |  | 2013 | 700 | - | - | 700 | - |  |
| 1.4. | Организация радиационного контроля за выявлением участков, объектов технологического воздействия радиоактивного загрязнения на территории Пушкинского муниципального района, а также детских дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | 1200 | - | - | 1200 | - |  |
|  |  |  | 2013 | 1200 | - | - | 1200 | - |  |
| 1.5. | Ведение кадастра загрязняющих веществ по объемам и качественному составу при: - сбросе стоков в водные объекты; - выбросах в атмосферный воздух; - утилизации бытовых отходов. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Улучшение экологической обстановки Пушкинского муниципального района. |  |  |  | - | - |  | - |  |
| 2.1. | Организация разработки проекта очистки р. Серебрянка, Уча, Клязьма и благоустройство береговых зон. |  | 2011 | 500 | - | - | 500 | - |  |
|  |  |  | 2012 | 500 | - | - | 500 | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Организация проведения работ по инвентаризации зеленых насаждений с внесением изменений в паспорта особо охраняемых территорий местного значения (Лесопарк «Северный», Черкизовский лесопарк). |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | 100 | - | - | 100 | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Организация проведения работ по благоустройству и санитарной очистке особо охраняемых территорий, парков, скверов, улиц и залесенных территорий городов и сельских поселений. Посадка саженцев, устройство газонов и цветников. |  | 2011 | 1500 | - | - | 1500 | - |  |
|  |  |  | 2012 | 1000 | - | - | 1000 | - |  |
|  |  |  | 2013 | 1000 | - | - | 1000 | - |  |
| 3 | Предупреждение загрязнений окружающей среды Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Участие совместно с Росприроднадзором, административно-технической инспекцией и другими контролирующими органами в проведении контроля за использованием и охраной природных ресурсов, соблюдением правил природопользования, в расследовании аварийных чрезвычайных ситуаций, разработке мер по их ликвидации. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.2. | Участие в проверках выполнения на территории района программ, планов и мероприятий по охране окружающей среды, соблюдения экологических требований при размещении, строительстве и вводе в эксплуатацию промышленных и других объектов. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.3. | Учет и оценка состояния окружающей среды и природных ресурсов Пушкинского муниципального района и подготовка аналитических обзоров. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.4. | Ведение базы данных (реестр) природопользователей, являющихся плательщиками за негативное воздействие на окружающую среду в бюджеты всех уровней. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.5. | Осуществлять контроль правильности и своевременности платежей за негативное воздействие на окружающую среду. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.6. | Участие в проведении комплексных проверок за использованием и охраной недр местного значения при добыче общераспространенных полезных ископаемых, по вопросам утилизации и переработке отходов, образуемых на территории Пушкинского муниципального района. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.7. | Обеспечение проведения мероприятий по экологическому воспитанию, образованию и просвещению молодежи, организация проведения конференций, семинаров, конкурсов, выставок экологической направленности, информирования населения. |  | 2011 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2012 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 2013 | - | - | - | - | - |  |
| 3.8. | Организация проведения детского молодежного движения «Экологический патруль» |  | 2011 | 1000 | - | - | 1000 | - | - |
|  |  |  | 2012 | 1500 | - | - | 1500 | - | - |
|  |  |  | 2013 | 1500 | - | - | 1500 | - | - |
| 3.9. | Участие в проводимых Общероссийских днях защиты от экологической опасности на территории Пушкинского муниципального района. |  | 2011 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2012 | 100 | - | - | 100 | - | - |
|  |  |  | 2013 | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 4 | Охрана и восстановление зеленых насаждений района. |  | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Оформление разрешений на вырубку зеленых насаждений, не входящих в государственный лесной фонд и снятие поверхностного слоя почвы, на основании технических условий. Аккумулирование средств на проведение компенсационных посадок зеленых насаждений и рациональное использование плодородного слоя почвы с учетом Положения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом в Пушкинском муниципальном районе |  | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Организация и обеспечение информирования населения Пушкинского муниципального района по вопросам экологической обстановки района, освещение экологических проблем в СМИ |  | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Обобщение и обеспечение распространения передового опыта и достижений в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов. |  | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Оказание консультативной и методической помощи юридическим и физическим лицам в области охраны окружающей среды и природопользования. |  | 2011-2013 | - | - | - | - | - | - |

Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы

муниципального образования

«Пушкинский муниципальный район» - «Экология Пушкинского муниципального района на 2011-2013года»

| № п/п | Показатели, характеризующие эффективность реализации Программы | Единицы измерения показателей | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Увеличение объемов очистки сточных вод путем проведения реконструкции существующих очистных сооружений с. Ельдигино | м3/сут. | 700 | 1500 | 3000 | 5000 |
| 2. | Разработка проекта очистки р. Серебрянка и благоустройства береговых зон | шт. | - | 1 | - | - |
| 3. | Разработка проекта очистки р. Уча и благоустройства береговых зон | шт. | - | - | 1 | - |
| 4. | Разработка проекта очистки р. Клязьма и благоустройства береговых зон | шт. | - | - | - | 1 |
| 5 | Проведение работ по очистке р. Серебрянка, Уча, Клязьма и благоустройству их береговых зон с целью доведения качества воды до соответствия санитарным требованиям | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Проведение работ по внесению изменений в паспорта особо охраняемых природных территорий местного значения (Лесопарк «Северный», Черкизовский лесопарк) с учетом инвентаризации зеленых насаждений | шт. | 2 | 1 | 1 | - |
| 7. | Увеличение количества лабораторных исследований (анализов) атмосферного воздуха | % | 55 | - | 65 | 75 |
| 8. | Увеличение количества лабораторных исследований (анализов) открытых водоемов | % | 60 | - | 70 | 80 |
| 9. | Увеличение количества лабораторных исследований по выявлению участков, объектов технического воздействия радиоактивного загрязнения | % | 70 | - | 75 | 80 |
| 10. | Увеличение количества школьников, участвующих в движении «Экологический патруль» | чел. | 255 | 270 | 280 | 290 |
| 11. | Увеличение количества участников мероприятий в рамках «Общероссийских дней защиты от экологической опасности» | чел. | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 12. | Увеличение обхвата населения информацией по вопросам экологической обстановки в районе | % | 40 | 50 | 65 | 75 |