Приложение 6  
к постановлению администрации Пушкинского городского округа

от 27.05.2020 № 723

**Перечень мероприятий по контролю управлением жилищно-коммунального хозяйства хода подготовки Пушкинского городского округа к работе в отопительный период и сроки предоставления отчетных данных в курирующие ведомства**

1. Представить в Министерство энергетики Московской области (далее – Минэнерго):

* в срок до 1.07.2020 утвержденный комплексный план мероприятий   
  по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Пушкинского городского округа Московской области   
  к работе в отопительный период 2020/2021 годов;
* в срок до 10.09.2020 реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей;
* в срок до 20.09.2020 реестр паспортов готовности жилищного фонда   
  и объектов социальной сферы.
* в срок до 01.10.2020 реестр актов проведения пробных топок;
* в срок до 10.10.2020 акты и паспорта готовности теплоснабжающих   
  и теплосетевых предприятий;
* ежемесячно в период с 01.06.2020 по 01.11.2020 обобщенные статистические данные по Пушкинскому городскому округу по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;
* по состоянию на 01.12.2020 сведения по форме № 2-ЖКХ (зима) «Сведения   
  о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;
* ежемесячно в период с 01.11.2020 по 01.04.2021 сведения по форме   
  № 3-ЖКХ (зима) «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях» по состоянию на первое число отчетного периода.

1. Проверку теплоснабжающих и теплосетевых предприятий   
   и потребителей тепловой энергии проводить строго в сроки, утвержденные постановлением о программе проверки готовности к отопительному периоду 20120-2021 года.
2. Обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально технических ресурсов в эксплуатирующих организациях. Информацию   
   о выполнении данных мероприятий представить в Министерство энергетики Московской области в срок до 01.09.2020.
3. В срок до 15.10.2020 представить в Минэнерго акты и паспорта готовности электроснабжающих организаций.
4. В срок до 15.09.2020 представить в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» реестры паспортов готовности жилищного фонда к отопительному периоду и адресные списки жилых домов, не имеющих актов готовности объекта к отопительному периоду. При невыполнении запланированных работ во время подготовки к отопительному периоду к адресному списку прилагается справка   
   с указанием причин невыполнения, виновных в срыве работ и новых сроков выполнения работ.
5. В срок до 01.10.2020 выдать управляющим компаниям паспорта готовности к работе в отопительный период 2020/2021 года, согласно Приложения 3 к Программе, на основании Акта проверки готовности согласно Приложения 2 к Программе, на основании представленных в администрацию Пушкинского городского округа Московской области паспортов готовности многоквартирных жилых домов и Справки о выполнении потребителем тепловой энергии требований по готовности к отопительному периоду, Приложение 2   
   к Акту проверки готовности.
6. В срок до 10.10.2020 выдать ресурсоснабжающим предприятиям паспорта готовности к работе в отопительный период 2020/2021 года, согласно Приложения 3 к Программе, на основании Акта проверки готовности согласно Приложения 2 к Программе, на основании представленной в администрацию Пушкинского городского округа Московской области Справки о выполнении ресурсоснабжающей организацией требований готовности к отопительному периоду, Приложение 2 к Акту проверки готовности.
7. В целях оценки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и социальной сферы Пушкинского городского округа к эксплуатации в отопительный период, в срок до 10.10.2020 быть готовым представить для проверки информацию   
   о выполнении следующих требований:

* наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций   
  с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;
* наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения;
* наличие механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения;
* выполнение требований Правил по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности   
  к отопительному периоду».