Приложение 1

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 12.05.2022 № 1500-ПА

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы**

**Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026** **годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий деятельность Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения  (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский  (Администрация Городского округа Пушкинский Московской области) |
| Цели муниципальной программы переселения | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2022-2025 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы переселения,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 583 517,77 | 964 815,58 | 1 618 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 159 678,87 | 712 559,11 | 1 447 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 423 838,90 | 252 256,47 | 171 582,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 583 517,77 | 964 815,58 | 1 618 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного по Подпрограмме 2, кв. м | 47 790,78 | 1 813,95 | 26 816,54 | 0 | 19 160,29 | 0 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного по Подпрограмме 2, чел. | 2 988 | 102 | 1 697 | 0 | 1 189 | 0 |

».

Приложение 2

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 12.05.2022 № \_1500-ПА

«

**4.1. Паспорт Подпрограммы 2«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский | | | | | | |
| Цели и задачи подпрограммы | |  | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | |  | 2022-2025 | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | Итого |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Всего:  в том числе: | 964 815,58 | 1 618 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 583 517,77 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 712 559,11 | 1 447 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 159 678,87 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский  Московской области | 252 256,47 | 171 582,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 838,90 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | | | | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | Итого |
| Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного по Подпрограмме 2, кв. м | | | | 1 813,95 | 26 816,54 | 0 | 19 160,29 | 0 | 47 790,78 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного по Подпрограмме 2, чел. | | | | 102 | 1 697 | 0 | 1 189 | 0 | 2 988 |

».

Приложение 3

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 12.05.2022 № 1500-ПА

«

**4.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Основное мероприятие 02 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2022-2025 | Итого | 355 724,97 | 224 156,21 | 131 568,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 187 692,87 | 173 746,58 | 13 946,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 168 032,10 | 50 409,63 | 117 622,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2022-2025 | Итого | 355 724,97 | 224 156,21 | 131 568,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский  Московской области | 187 692,87 | 173 746,58 | 13 946,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 168 032,10 | 50 409,63 | 117 622,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие F3.  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2023 | Итого | 2 227 792,80 | 740 659,37 | 1 487 133,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 236 146,03 | 78 509,89 | 157 636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 991 646,77 | 662 149,48 | 1 329 497,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2022-2025 | Итого | 2 227 792,80 | 740 659,37 | 131 568,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 236 146,03 | 78 509,89 | 157 636,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 991 646,77 | 662 149,48 | 1 329 497,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | 2022-2025 | Итого | 2 583 517,77 | 964 815,58 | 1 618 702,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 423 838,90 | 252 256,47 | 171 582,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 159 678,87 | 712 559,11 | 1 447 119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение 4

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 12.05.2022 № 1500-ПА

«

**4.5. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

| № п/п | Наименование муниципального образования  Городской округ Пушкинский  Московской области | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования подпрограммы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Всего подлежит расселению в рамках Подпрограммы 2: | 2988 | 1151 | уточняется | уточняется | 47 790,78 | уточняется | уточняется | 2 583 517 770,76 | 0,00 | 2 159 678 865,37 | 423 838 905,39 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | По государственной программе переселения по этапу 2022 | 30 | 14 | 11 | 3 | 645,1 | 470,5 | 174,6 | 103 316 471,50 | 0,00 | 92 364 925,52 | 10 951 545,98 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | По государственной программе переселения по этапу 2022 (финансирование этапа 2022 года, фактическое расселение в 2023 году) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 729 510,10 | 0,00 | 620 194 181,99 | 73 535 328,11 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета,  2022 г. | 39 | 13 | 0 | 13 | 583,45 | 0,00 | 583,45 | 87 769 599,15 | 0,00 | 0,0 | 87 769 599,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | По муниципальной программе за счет средств местного бюджета на выплаты выкупной стоимости и на оплату превышения стоимости за жилые помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | При наличии финансирования по этапу 2022 года | 33 | 15 | 8 | 7 | 585,4 | 352,4 | 233,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Всего по этапу 2023 года | 1697 | 632 | 350 | 282 | 26 816,54 | 14694,12 | 12122,42 | 1 618 702 190,01 | 0,00 | 1 447 119 757,86 | 171 582 432,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. | Всего по этапу 2025 года | 1189 | 477 | уточняется | уточняется | 19160,29 | уточняется | уточняется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

».

Приложение 5

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от 12.05.2022 № \_1500-ПА

«

4.6. План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образования  Городской округ Пушкинский Московской области | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе: | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | |
| Выкуп жилых помещений у собственников | | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Всего по государственной программе переселения, в рамках которой не предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, в том числе: | 47790,78 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 47790,78 | 47790,78 | 2 583 517 770,76 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 1.1. | По государственной программе переселения по этапу 2022 | 645,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 645,1 | 645,1 | 103 316 471,50 | - | - | - | - | 645,1 | 103 316 471,50 | - | - |
| 1.2. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета, 2022 г. | 583,45 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 583,45 | 583,45 | 87 769  599,15 | - | - | - | - | 583,45 | 87 769  599,15 | - | - |
| 1.3. | По муниципальной программе за счет средств местного бюджета на выплаты выкупной стоимости и на оплату превышения стоимости за жилые помещения | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 80 000 000,00 | 0 | 0,00 |
| 1.4. | При наличии финансирования по этапу 2022 года | 585,4 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 585,4 | 585,4 | 0,00 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - |
| 1.5. | Всего по этапу 2023 года | 26 816,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26 816,54 | 26 816,54 | 2 312 431  700,11 | уточняется | уточняется | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 1.6. | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Всего по этапу 2025 года | 19160,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19160,29 | 19160,29 | 0,00 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |

».

Приложение 6

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от \_12.05.2022 № \_1500-ПА

«

**4.7. План-график реализации Подпрограммы 2**

**«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселения  Городской округ Пушкинский  Московской области | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | По государственной программе переселения по этапу 2022 | 645,1 | 14 | 30 | 645,1 | - | - | - | Апрель 2022 | Май 2022 | - | - | Июль 2022 | 30.12.2022 |
| 1.1. | строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 645,1 | 14 | 30 | 645,1 |  |  |  | Апрель 2022 | Май 2022 | - | - | Июль 2022 | 30.12.2022 |
| 1.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета, 2022 г. | 583,45 | 13 | 39 | 583,45 | - | - | - | 30.11.2021 | 30.12.2021 | - | Разрешение на ввод от 22.12.2020 | 30.04.2022 | 31.12.2022 |
| 2.1. | строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 583,45 | 13 | 39 | 583,45 | - | - | - | 30.11.2021 | 30.12.2021 | - | Разрешение на ввод от 22.12.2020 | 30.04.2022 | 31.12.2022 |
| 2.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | При наличии финансирования по этапу 2022 года | 585,4 | 15 | 33 | 585,4 | - | - | - | Определение срока проведения конкурсных процедур возможно после того, как будет предусмотрено софинансирование в рамках государственной программы переселения | Определение срока заключения контрактов возможно после того, как будет предусмотрено софинансирование в рамках государственной программы переселения | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 3.1. | строительство многоквартирных домов | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 3.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 3.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 3.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Всего по этапу 2023 года (предусмотрено софинансирование средств бюджета Московской области) | 26 816,54 | 632 | 1697 | 26 816,54 | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 4.1. | строительство многоквартирных домов | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 4.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 4.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 5. | Всего по этапу 2024 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Всего по этапу 2025 года (при наличии финансирования) | 19 160,29 | 477 | 1189 | 19 160,29 | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.1. | строительство многоквартирных домов | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |

».