АДМИНИСТРАЦИЯ

ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2018 № 304

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2017 № 2405

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (в редакции постановления администрации Пушкинского муниципального района от 11.10.2017 №2378) (далее – Порядок), руководствуясь Уставом муниципального образования «Пушкинский муниципальный район Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2017 № 2405 (с изменениями от 25.12.2017 г. №3101)(далее – Программа) (прилагается).

2. Определить, что:

2.1. Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы – заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства, Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, являющийся муниципальным заказчиком Программы.

2.2. Ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом, несут муниципальные заказчики Программы – Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области.

2.3. Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области:

2.3.1. Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно приложению № 12 к Порядку;

2.3.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляют в Комитет по экономике Оценку результатов реализации мероприятий Программы согласно приложению № 10 к Порядку.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Пушкинского муниципального района от 25.12.2017 г. № 3101 «О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 12.10.2017 № 2405».

4. Муниципальному казенному учреждению Пушкинского муниципального района Московской области «Сервис-Центр» разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Пушкинского муниципального района В.А. Струева.

Глава Пушкинского муниципального района С.М. Грибинюченко

Приложение к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от 26.03.2018 № 304

Паспорт муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий работу Управления жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства, Управление жилищно-коммунального хозяйства, Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Московской области | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пушкино. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | | | | | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» | | | | | |
|  | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего, в том числе по годам: | 1787598,81 | 370419,86 | 302346,59 | 336807,42 | 370488,07 | 407536,87 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 11206,40 | 11206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 1776392,41 | 359213,46 | 302346,59 | 336807,42 | 370488,07 | 407536,87 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Пушкинского муниципального района является обеспечение устойчивого развития территории городского поселения Пушкино, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст 4 Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий поселений – важнейшая составная часть потенциала поселений и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория городского поселения Пушкино составляет 6033 Га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 106577 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

На текущий момент по результатам проведенной инвентаризации в 2017 году на территории городского поселения Пушкино 213 дворовых территорий. Предыдущие показатели инвентаризации – 302 двора. Начиная с 2015 года в соответствии с поручением губернатора Московской области о ежегодном комплексном благоустройстве не менее 10 % инвентаризированных дворов, на территории поселения за 2 года благоустроено 38 дворов, что составило лишь 12,6 %. В планах текущего года - благоустроить 65 дворов, или 21,5% от общего кол-ва дворов. Таким образом, на конец года будет достигнут показатель благоустроенных дворов на уровне 34,1

В 2016 году произведены работы по ремонту дворовых территорий домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с устройством парковочных площадок. Общая площадь ремонта составила – 48 тыс. кв. м., в 2017 году – 294 тыс. кв. м.

В период 2015-2017 годов выполнялось благоустройство территорий общего пользования, а именно благоустроено 2 парка и сквера. Выполнены работы по устройству тротуаров, наружного освещения, газонов, цветников, установке детских площадок и спортивного оборудования.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов   
из бюджета Московской области» возросло количество отремонтированных подъездов. Так в 2015 и 2016 годах произведен ремонт в 195 и 60 подъездах соответственно. В 2017 году произведен ремонт в 292 подъездах. Существенный рост связан с тем фактом, что управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Но необходимо отметить тот факт, что действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей | | |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Общее количество дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 302 | 302 | 302 |
| 2 | Площадь дворовых территорий многоквартирных домов | м2 | 449614,80 | 449614,80 | 449614,80 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 31 | 38 | 103 |
| 4 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | тыс. м2 | 182,85 | 48 | 294 |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 10,2 | 12,6 | 34,1 |
| 6 | Общая численность населения муниципального образования | чел. | 108253 | 107143 | 106577 |
| 7 | Общая численность населения, проживающих в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями | чел. | 11200 | 13734 | 31472 |
| 8 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения городского поселения Пушкино | % | 11 | 16 | 31 |
| 9 | Площадь отремонтированных или вновь обустроенных внутриквартальных проездов | тыс. кв. м. | 0 | 8,2 | 40,7 |
| 10 | Площадь вновь созданного или отремонтированного парковочного пространства | тыс. кв. м. | 0 | 13,58 | 46,4 |
| 11 | Количество установленных детских игровых и спортивных площадок | ед. | 31 | 7 | 44 |
| 12 | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовых территорий | тыс. руб. | 127100,00 | 159900,00 | 231191,46 |
| 13 | Общее количество муниципальных территорий общего пользования, в том числе | ед. | 23 | 23 | 23 |
|  | парков |  | 1 | 1 | 1 |
|  | скверов, в т.ч. у памятников, зон отдыха, бульваров |  | 20 | 20 | 20 |
|  | набережных |  | 1 | 1 | 1 |
|  | пешеходных зон |  | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Площадь муниципальных территорий общего пользования | Га | 178,30 | 179,10 | 179,10 |
|  | парков |  | 96,80 | 96,80 | 96,80 |
|  | скверов, в т.ч. у памятников, зон отдыха, бульваров |  | 55,20 | 56,00 | 56,00 |
|  | набережных |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | пешеходных зон |  | 26,30 | 26,30 | 26,30 |
| 15 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 0 | 1 | 2 |
|  | парков |  | 0 | 0 | 0 |
|  | скверов, в т.ч. у памятников, зон отдыха, бульваров |  | 0 | 1 | 2 |
|  | набережных |  | 0 | 0 | 0 |
|  | пешеходных зон |  | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0 | 179,10 | 179,10 |
|  | парков |  | 0 | 96,80 | 96,80 |
|  | скверов, в т.ч. у памятников, зон отдыха, бульваров |  | 0 | 82,30 | 56,0 |
|  | набережных |  | 0 | 0 | 0 |
|  | пешеходных зон |  | 0 | 0 | 26,30 |
| 17 | Общая стоимость выполненных работ по благоустройству общественных территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| 18 | Общее число подъездов МКД | ед. | 1969 | 1969 | 1883 |
| 19 | Число отремонтированных подъездов МКД | ед. | 195 | 60 | 292 |
| 20 | Уд. вес отремонтированных подъездов от общего числа | % | 10 | 3 | 16 |
| 21 | Общая стоимость выполненных работ по ремонту подъездов | тыс. руб. | 25350,00 | 7800,00 | 72656,00 |
| 22 | Протяженность линий наружного освещения | км. | 225,00 | 228,10 | 235,15 |
| 23 | Количество установленных светильников | ед. | 58 | 289 | 352 |
| 24 | Количество приобретенной техники для нужд благоустройства | ед. | 3 | 36 | 12 |

# 2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства городского поселения Пушкино с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского поселения Пушкино.

Принятие Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения городского поселения, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»;

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования»;

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования».

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан. По плану, все неухоженные общественные пространства в городском поселении Пушкино должны быть приведены в порядок до 2022 года.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования» реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории поселения, убрать недоосвещенные места в городском поселении, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах городского поселения Пушкино, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие городского поселения Пушкино в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства Московской области, бюджета города Пушкино, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

4. Описание целей муниципальной Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды на территории городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, улучшение имиджевых характеристик городского поселения Пушкино.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Реализация Программы позволит к 2022 году достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом по городскому поселению Пушкино составит 80%;

б) благоустройство муниципальных территорий общего пользования 100%;

в) процент отремонтированных подъездов в городском поселении Пушкино составит 100%.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском поселении Пушкино, будет стимулировать жителей городского поселения к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского поселения и повысит качество жизни населения.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной Программы, с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении №4 к Программе.

6. Планируемые результаты реализации подпрограмм с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении №5 к Программе.

7. Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложении №6 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным Постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105.

Координатором муниципальной Программы, является заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий направление деятельности функционального органа, Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

организацию управления муниципальной Программой;

создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;

реализацию муниципальной Программы;

достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы;

утверждение «Дорожной карты» и отчетов об исполнении.

Муниципальным заказчиком Программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

разрабатывает муниципальную Программу;

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы);

обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы (подпрограммы);

согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;

готовит и представляет координатору муниципальной Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского муниципального района отчет о реализации муниципальной Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;

обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского поселения Пушкино и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией муниципальной Программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы по форме согласно приложению № 11 к Порядку, который содержит:

перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации муниципальной Программы для оценки эффективности реализации муниципальной Программы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик направляет в Комитет по экономике комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальной Программы не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Программы содержат:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Программы и Подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации муниципальной Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования»  на 2018-2022 годы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | | Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |  | Всего:  в том числе | 712305,24 | 163511,29 | 112356,97 | 131854,10 | 145039,48 | 159543,41 | |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 10802,40 | 10802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | 701502,84 | 152708,89 | 112356,97 | 131854,10 | 145039,48 | 159543,41 | |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1. Описание основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:

комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования

приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования;

благоустройство общественных территорий муниципального образования.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка скамеек;

установка урн.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

ремонт и (или) устройство тротуаров;

ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

организация площадок для установки мусоросборников;

озеленение;

установка информационных стендов.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий формируется в соответствии постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в городском поселении Пушкино», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на территории городского поселения Пушкино, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино» (далее – Порядок постановления № 1120).

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в Программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком постановления № 1120.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Пушкино, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №8 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон;

устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

благоустройство мест для купания (пляжа);

устройство или реконструкция детской площадки;

благоустройство территории возле общественного здания;

благоустройство территории вокруг памятника;

реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

очистка водоемов;

благоустройство пустырей;

благоустройство городских площадей;

иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком постановления № 1120.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении №9 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования городского поселения Пушкино осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

В последние годы в городском поселенит Пушкино проводилась целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территории и социальному развитию населенных пунктов, созданию и благоустройству зон отдыха.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих дворов городского поселения Пушкино не отвечает современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, населения городского поселения Пушкино.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния городского поселения Пушкино, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой.

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в городском поселении Пушкино уже третий год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства. За 2015-2017 годы уже было благоустроено 103 двора. Списки формируются на основании обращений граждан, а также по итогам народного голосования на портале «Добродел» и решением общественной комиссии. По утвержденным «дорожным картам», уже к 30 июня работы по реализации годовой программы комплексного благоустройства должны быть выполнены не менее чем на 10%. К 30 сентября все работы планируется завершить на 100%. К 2022 году все дворовые территории должны быть благоустроены.

1. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении №6 к Программе.

7. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);

создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);

достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы (подпрограммы);

разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 12 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложению № 11](#P1451) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Приложение №2 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной подпрограммы  Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | | | |
| на 2018-2022 годы | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | |
| Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | |
| Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Благоустройство территории муниципального образования |  | Всего:  в том числе | 1057239,41 | 188854,42 | 189989,62 | 204953,32 | 225448,59 | 247993,46 | |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | 1056835,41 | 188450,42 | 189989,62 | 204953,32 | 225448,59 | 247993,46 | |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1. Описание основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма состоит из двух основных мероприятий:

создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории;

формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования;

повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Проведение мероприятий подпрограммы обеспечит исполнение и реализацию Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» №191/2014-ОЗ в части нормативного содержания территории общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

В последние годы в городском поселении Пушкино проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов городского поселения Пушкино не отвечает современным требованиям.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, санация безнадзорных животных.

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены на улицах городского поселения Пушкино светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Всего на территории городского поселения Пушкино установлено 5961 светильник, протяженность сетей уличного освещения составляет 235,15 км.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной долгосрочной целевой Подпрограммы.

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского поселения Пушкино

Направление реализации подпрограммы: обеспечить нормативное содержание и благоустройство территории, убрать недоосвещенные места в городском поселении, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации подпрограммы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

1. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

1. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

1. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении №6 к Программе.

1. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
   с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);

создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);

достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);

разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

1. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
   муниципальной Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы (отделы) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает поступление оперативных отчетов в Управление жилищно-коммунального хозяйства, в части курируемых Подпрограмм, которые содержат фактические значения и оценку достигнутых показателей Подпрограмм для последующего формирования оперативного отчета по Программе.

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 12 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложению № 11](#P1451) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Раз в 3 года муниципальный заказчик, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» комплексный отчет о реализации мероприятий муниципальных Подпрограмм не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Приложение №3 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Паспорт муниципальной подпрограммы  Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» на 2017-2021 годы   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района Московской области. | | | | | | | Источник финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | | | | | | | Итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино |  | Всего:  в том числе | 18054,15 | 18054,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Средства бюджета города Пушкино | 18054,15 | 18054,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1. Описание основных мероприятий Подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены три основных мероприятия:

приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино;

повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние в соответствии с пп. 3.2.9 п. раздела №3 Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Техническое состояние жилищного фонда города Пушкино оценивается на дату формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета города Пушкино (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету города Пушкино для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

1. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития города Пушкино

Количество многоквартирных домов на территории города Пушкино составляет 662 единицы, общей площадью 3 168,15 тыс. кв. м. Из общего количества жилого фонда города Пушкино 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского муниципального района по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Количество подъездов на территории города Пушкино: 1883 ед. Большинство подъездов находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют ремонта. Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При этом в актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области», управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

1. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей в сфере реализации   
   муниципальной Подпрограммы

Достижение целей муниципальной Подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы. Перечень мероприятий приведен в приложении №4 к муниципальной Программе.

1. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации муниципальной Подпрограммы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы и их динамика по годам приведены в приложении №5 к Программе.

1. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности

реализации муниципальной Подпрограммы

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы приведена в приложении №6 к Программе.

1. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы

Порядок предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов определяет цели и условия предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее - Порядок, субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии и методику ее расчета.

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области по мероприятию ремонт подъездов в многоквартирных домах.

Главным распорядителем средств Московской области является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии являются:

1. наличие МКД на территории муниципального образования Московской области;
2. наличие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД на территории муниципального образования Московской области (далее – управляющие компании);
3. наличие в бюджете муниципального образования Московской области на 2018 год расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия ремонт подъездов в многоквартирных домах в размере не менее суммы, установленной в соответствии с разделом 7.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующей адресного распределения на 2018 год на ремонт подъездов в многоквартирных домах, предусмотренной мероприятием 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы».

Условиями предоставления субсидий являются:

1. наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Московской области Адресного перечня подъездов МКД, требующих текущего ремонта, согласованного с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;
2. наличие утвержденного нормативным актом органа местного самоуправления муниципального образования Московской области порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД, включающего их критерии отбора и условия предоставления субсидий, с учетом рекомендаций пункта 9 настоящего подраздела;
3. наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на ремонт подъездов МКД, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать основные положения, определенные пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Соглашением определяется форма справки-расчета, предоставляемой органом местного самоуправления Московской области в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту подъездов, с указанием всех источников финансирования.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Объем субсидии из бюджета Московской области, предоставляемой бюджету конкретного муниципального образования, рассчитывается, исходя из предельной стоимости ремонта одного подъезда, которая определена для типовых 5, 9, и 12-этажных МКД, и общего количества таких подъездов в МКД, установленных Планом для данного муниципального образования.

Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях:

2-5 - этажные многоквартирные дома – 142000,00 руб.;

6-9 - этажные многоквартирные дома – 394000,00 руб.;

10-12 - этажные многоквартирные дома и выше – 437000,00 руб.

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:

не менее 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управляющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание жилого помещения»;

47,5 процента - субсидия из бюджетов Московской области и муниципального образования Московской области в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В случае если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

Не используемые по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением органом местного самоуправления муниципального образования Московской области обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля.

Порядок и сроки отчетности об использовании субсидии устанавливаются Соглашением.

Порядок оценки эффективности использования субсидии осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на основании расчета значения целевого показателя результативности: отношение количества отремонтированных подъездов к плановому значению количества подъездов, подлежащих ремонту на территории муниципального образования, устанавливается Соглашением.

Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - получатели субсидий).

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется по результатам проведенного органом местного самоуправления муниципального образования Московской области отбора. Дополнительно к требованиям статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» рекомендуется применить следующие критерии отбора получателей субсидий:

наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов).

наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов;

План ремонта подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Московской области, приведен в таблице 1 к настоящему подразделу.

Рекомендованные виды работ по ремонт> подъездов приведены в таблице 2 к настоящему подразделу.

Перечень и объем работ может быть расширен путем принятия соответствующего решения собранием собственников помещений в МКД и сбора ими дополнительных средств на их проведение.

Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании представленного в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области рекомендованного перечня документов, представляемых получателем субсидии для заключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов.

1. Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации   
   мероприятий Подпрограммы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в Приложении №7 к Программе.

1. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы   
   с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы организует управление реализацией Подпрограммы и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы.

Муниципальный заказчик Подпрограммы осуществляет:

координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении муниципальной Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

организацию управления муниципальной Программой (подпрограммой);

создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой (подпрограммой);

достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы(подпрограммы);

разрабатывает «Дорожные карты» и готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы, отчет об исполнении «Дорожных карт» и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы):

формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы);

определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;

готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы и Программы в целом, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105;

обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы в ходе ее реализации;

вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы;

обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы.

1. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий   
   муниципальной Подпрограммы

С целью контроля за реализацией муниципальной Подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства и Управления благоустройства администрации Пушкинского муниципального района:

1. ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (и по мере необходимости), предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно приложению № 12 к Порядку»;
2. ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление»:

оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы по форме согласно [приложению № 11](#P1451) к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино, утвержденному постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной Подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения подпрограммных мероприятий.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует, формирует в автоматизированной информационно-аналитической системе мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной Подпрограммы содержат:

аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной Подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной Подпрограмме;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, – причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации Подпрограмме представляются в установленные сроки и по формам согласно утвержденному Постановлением администрации Пушкинского муниципального района Порядку разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

Приложение №4 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий направленных на достижение целей в сфере реализации муниципальной программы   
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы/  подпрограммы | | | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий программы/ подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | | | | | Итого по подпрограмме | 223535,76 | 712305,24 | 163511,29 | 112356,97 | 131854,10 | 145039,48 | 159543,41 |  | - |
| Средства федерального бюджета | 12534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 96227,90 | 10802,40 | 10802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 114773,08 | 701502,84 | 152708,89 | 112356,97 | 131854,10 | 145039,48 | 159543,41 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 195735,79 | 392248,51 | 98108,09 | 57486,57 | 71496,70 | 78646,27 | 86510,88 |  | - |
| Средства федерального бюджета | 12534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 96227,90 | 10802,40 | 10802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 86973,11 | 381446,11 | 87305,69 | 57486,57 | 71496,70 | 78646,27 | 86510,88 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 7359,88 | 29056,46 | 3388,00 | 5530,80 | 6083,90 | 6692,27 | 7361,49 | МБУ «Пушгорхоз»/  Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Увеличена протяженность линий сети уличного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 7359,88 | 29056,46 | 3388,00 | 5530,80 | 6083,90 | 6692,27 | 7361,49 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 187023,23 | 306382,24 | 58637,67 | 47489,57 | 60500,00 | 66550,00 | 73205,00 | МБУ «Пушгорхоз» / Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, | Произведен ремонт внутриквартальных дорог и дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 12534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 94875,22 | 10802,40 | 10802,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 79613,23 | 295579,84 | 47835,27 | 47489,57 | 60500,00 | 66550,00 | 73205,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Лабораторные исследования, проведение экспертизы выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий | | |  | Итого по мероприятию | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Приобретение и установка инфостендов | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 1352,68 | 7600,90 | 1245,00 | 1369,50 | 1506,50 | 1657,10 | 1822,80 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, | Приобретены и установлены информационные стенды |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1352,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 7600,90 | 1245,00 | 1369,50 | 1506,50 | 1657,10 | 1822,80 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Озеленение дворовых территорий (приобретение посадочного и грунтового материала, проведение работ по посадке и высадке) | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 10829,62 | 4496,69 | 1364,60 | 1501,00 | 1651,11 | 1816,22 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района, | Произведено озеленение дворовых территорий |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 10829,62 | 4496,69 | 1364,60 | 1501,00 | 1651,11 | 1816,22 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Устройство ограждений контейнерных площадок строительство новых и реконструкция существующих, обустройство твердого покрытия | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 9480,12 | 3354,00 | 1320,00 | 1452,00 | 1597,20 | 1756,92 | МБУ «Пушгорхоз» Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Устроены ограждения для контейнерных плозадок |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 9480,12 | 3354,00 | 1320,00 | 1452,00 | 1597,20 | 1756,92 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Приобретение и установка лавочек, скамеек | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 3417,44 | 1794,00 | 349,80 | 384,80 | 423,26 | 465,58 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Приобретены и установлены лавочки/скамейки |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 3417,44 | 1794,00 | 349,80 | 384,80 | 423,26 | 465,58 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | Приобретение и установка урн | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 761,00 | 472,00 | 62,30 | 68,50 | 75,33 | 82,87 | МБУ «Пушгорхоз»/  Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Приобретены и установлены урны |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 761,00 | 472,00 | 62,30 | 68,50 | 75,33 | 82,87 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках исполнения гарантийных обязательств КБДТ 2017 года (10 дворов) | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 24520,73 | 24520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Завершено 100% КБДТ 2017 г |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 24520,73 | 24520,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования» | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 27799,97 | 203167,30 | 35775,20 | 36068,10 | 39674,90 | 43642,43 | 48006,67 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Установлены детские игровые площадки- |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 27799,97 | 203167,30 | 35775,20 | 36068,10 | 39674,90 | 43642,43 | 48006,67 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Устройство и реконструкция детских игровых площадок | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 27799,97 | 203147,30 | 35755,20 | 36068,10 | 39674,90 | 43642,43 | 48006,67 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Установлены детские игровые площадки |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 27799,97 | 203147,30 | 35755,20 | 36068,10 | 39674,90 | 43642,43 | 48006,67 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Видеонаблюдение | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз»/  Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Установлено видеонаблюдение на детских площадках |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 116889,44 | 29628,00 | 18802,30 | 20682,50 | 22750,78 | 25025,86 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 116889,44 | 29628,00 | 18802,30 | 20682,50 | 22750,78 | 25025,86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Благоустройство общественных территорий | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 55838,44 | 19628,00 | 7802,30 | 8582,50 | 9440,78 | 10384,86 | МБУ «Пушгорхоз»/ Управление архитектуры администрации Пушкинского муниципального района | Создано парковочное пространство, устроены тротуары |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 55838,44 | 19628,00 | 7802,30 | 8582,50 | 9440,78 | 10384,86 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Обустройство и создание зон отдыха (скверы, бульвары и т.д.) | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 61051,00 | 10000,00 | 11000,00 | 12100,00 | 13310,00 | 14641,00 | Управление архитектуры администрации Пушкинского муниципального района/ МБУ «Пушгорхоз» | Созданы зоны отдыха |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 61051,00 | 10000,00 | 11000,00 | 12100,00 | 13310,00 | 14641,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2  «Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | Итого по подпрограмме | 185139,72 | 1057239,41 | 188854,42 | 189989,62 | 204953,32 | 225448,59 | 247993,46 |  | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 185139,72 | 1056835,41 | 188450,42 | 189989,62 | 204953,32 | 225448,59 | 247993,46 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | | Основное мероприятие 1. «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории» |  | | Итого по мероприятию | 145739,72 | 779993,95 | 146845,92 | 139302,92 | 149197,92 | 164117,71 | 180529,48 | - | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 145739,72 | 779589,95 | 146441,92 | 139302,92 | 149197,92 | 164117,71 | 180529,48 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | Ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории муниципального образования |  | | Итого по мероприятию | 21000,00 | 271676,95 | 44500,00 | 48950,00 | 53845,00 | 59229,50 | 65152,45 | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Ликвидированы несанкционированные навалы мусора на территории муниципального образования |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 21000,00 | 271676,95 | 44500,00 | 48950,00 | 53845,00 | 59229,50 | 65152,45 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Исполнение наказов избирателей |  | | Итого по мероприятию | 2638,01 | 4975,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз» | Исполнены наказы избирателей |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 2638,01 | 4975,00 | 4975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | Обеспечение текущего содержания территории муниципального образования |  | | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз» | Обеспечено текущее содержание территории общего пользования |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | Отлов и содержание безнадзорных животных |  | | Итого по мероприятию | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства администрации Пушкинского муниципального района | Произведен отлов безнадзорных животных |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | | Обустройство и приведение в нормативное состояние элементов благоустройства въездных групп в город |  | | Итого по мероприятию | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз» | Обустроены и приведены в нормативное состояние элементы въездных групп |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 499,00 | 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | | Освобождение территории г.п. Пушкино от незаконно размещенных нестационарных объектов (гаражей, ракушек, тентов, сараи, и т.д.) с организацией последующего вывоза мусора и благоустройства территории |  | | Итого по мероприятию | 0,00 | 10698,00 | 10698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | МБУ «Пушгорхоз» | Проведены мероприятия по сносу гаражей |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 10698,00 | 10698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | | Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского |  | | Итого по мероприятию | 0,00 | 621,00 | 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз» | Проведены комплексные мероприятия |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 404,00 | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | | Создание условий для эффективного функционирования МБУ «Пушгорхоз» |  | | Итого по мероприятию | 121031,20 | 491324,00 | 85352,92 | 90352,92 | 95352,92 | 104888,21 | 115377,03 | МБУ «Пушгорхоз» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 121031,20 | 491324,00 | 85352,92 | 90352,92 | 95352,92 | 104888,21 | 115377,03 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | | Приобретение техники для нужд благоустройства муниципального образования |  | | Итого по мероприятию | 1070,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ «Пушгорхоз» |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 1070,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Основное мероприятие 2.  «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | 2018-2022 | | Итого по подпрограмме | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Внедрены автоматизированные системы управления наружным освещением |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Создана единая автоматизированная система мониторинга наружного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Основное мероприятие 3. «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования» | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 39400,00 | 277245,46 | 42008,50 | 50686,70 | 55755,40 | 61330,88 | 67463,98 |  | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 39400,00 | 277245,46 | 42008,50 | 50686,70 | 55755,40 | 61330,88 | 67463,98 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | | Техническое обслуживание сети уличного освещения | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 7500,00 | 57498,45 | 9000,00 | 10450,00 | 11495,00 | 12644,50 | 13908,95 | МБУ «Пушгорхоз» | Обеспечено техническое обслуживание сети уличного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 7500,00 | 57498,45 | 9000,00 | 10450,00 | 11495,00 | 12644,50 | 13908,95 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | | Содержание объектов сети уличного освещения | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 26000,00 | 185185,97 | 30333,00 | 33366,30 | 36702,90 | 40373,22 | 44410,55 | МБУ «Пушгорхоз» | Обеспечено содержание сети уличного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 26000,00 | 185185,97 | 30333,00 | 33366,30 | 36702,90 | 40373,22 | 44410,55 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 0,00 | 13281,74 | 2175,50 | 2393,10 | 2632,40 | 2895,59 | 3185,15 | МБУ «Пушгорхоз» | Увеличена протяженность линий сети уличного освещения |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 13281,74 | 2175,50 | 2393,10 | 2632,40 | 2895,59 | 3185,15 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | | Установка энергосберегающих светильников, воздушных линий электропередач | 2018-2022 | | Итого по мероприятию | 5900,00 | 21279,30 | 500,00 | 4477,30 | 4925,10 | 5417,57 | 5959,33 | МБУ «Пушгорхоз» | Установлены энергосберегающие светильники |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 5900,00 | 21279,30 | 500,00 | 4477,30 | 4925,10 | 5417,57 | 5959,33 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» | | | | | Итого по подпрограмме | 107491,00 | 18054,15 | 18054,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
| Средства федерального бюджета | 33443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 17615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 56433,00 | 18054,15 | 18054,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 33443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 107491,00 | 17819,00 | 17819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | - |
| Средства федерального бюджета | 33443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 17 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 56433,00 | 17819,00 | 17819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 33443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Ремонт подъездов многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципального района (софинансирование) | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 107491,00 | 17819,00 | 17819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского муниципального района | Выделены денежные средства из бюджета города Пушкино в целях частичного возмещения затрат по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных в городском поселении Пушкино |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 33443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 17615,00 | 17819,00 | 17819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 56433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 235,15 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 235,15 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры | | |  | Итого по мероприятию | 0,00 | 235,15 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Произведен капитальный ремонт фасада |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 235,15 | 235,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | | | 2018-2022 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | - |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета города Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего, в том числе по годам: | | | | |  | 1787598,81 | 370419,86 | 302346,59 | 336807,42 | 370488,07 | 407536,87 |  |  |
|  | Средства федерального бюджета | | | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | | | | |  | 11206,40 | 11206,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета города Пушкино | | | | |  | 1776392,41 | 359213,46 | 302346,59 | 336807,42 | 370488,07 | 407536,87 |  |  |
|  | Внебюджетные источники | | | | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №5 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

«Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

| № № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип  Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество  архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | 1 | ед. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: | 1 |  | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | зоны отдыха, в т.ч.зоны у памятников, бульвары | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | пешеходные зоны | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | набережные |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | скверы | - |  |  | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | площади | - |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории г.п. Пушкино» | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество установленных детских игровых площадок | 1 | ед. | 44 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 2 |
| Основное мероприятие 3. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| 4 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | 1 | %/ед. | 34/103 | 40/125 | 50/146 | 60/167 | 70/188 | 80/209 | 3 |
| 5 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | 1 | кв. м. | 46400 | 51040 | 56144 | 61758,4 | 67934,2 | 74727,6 | 3 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории муниципального образования» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории» | | | | | | | | | | |
| 6 | Сокращение площади, занятой борщевиком Сосновского | 1 | Га | 39,05 | 39,05 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | | | | | | | | | | |
| 7 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | 1 | % | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 1 |
| Основное мероприятие 2. Формирование комфортной городской световой среды | | | | | | | | | | |
| 8 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | 1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | | | | | | | | | | |
| 9 | Количество отремонтированных подъездов МКД | 1 | ед. | 60 | 316 | 482 | 271 | 273 | 275 | 1 |
| Основное мероприятие 2. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино | | | | | | | | | | |
| 10 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | 1 | ед. | 18 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 2 |
| Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | 1 | ед. | 4 | 8 | 9 | 12 | 15 | 18 | 3 |

Приложение №6 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной Программы | | |  |
| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значения показателя |
|  | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе: | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество установленных детских игровых площадок | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Увеличение площади дворовых территорий | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Сокращение площади, занятой борщевиком Сосновского | Определяется как сумма значений площадей земельных участков, обработанных химическими и механическими способами для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского. |
|  | Количество отремонтированных подъездов | В соответствии с государственной программой Московской области |
|  | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество МКД подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочными планами. |
|  | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | Алгоритм определения значения целевого показателя: количество МКД подлежащих капитальному ремонту в соответствии с краткосрочными планами с включенными не менее двух видов работ |

Приложение №7 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского поселения Пушкино  на 2018-2022 годы»   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование мероприятия программы \* | | Источник финансирования \*\* | | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия \*\*\* | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам \*\*\*\* | | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия \*\*\*\*\* | | Подпрограмма 1  «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | | Средства бюджета городского поселения Пушкино | |  | Всего | 701502,84 | | | - | | 2018 год: | 152708,89 | | | | 2019 год: | 112356,97 | | | | 2020 год: | 131854,10 | | | | 2021 год: | 145039,48 | | | | 2022 год: | 159543,41 | | | | Основное мероприятие 1. «Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования» | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 381446,11 | | |  | | 2018 год: | 87305,69 | | |  | | 2019 год: | 57486,57 | | |  | | 2020 год: | 71496,70 | | |  | | 2021 год: | 78646,27 | | |  | | 2022 год: | 86510,88 | | |  | | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 29056,46 | | |  | | 2018 год: | 3388,00 | | | - | | 2019 год: | 5530,80 | | | | 2020 год: | 6083,90 | | | | 2021 год: | 6692,27 | | | | 2022 год: | 7361,49 | | | | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 295579,84 | | |  | | 2018 год: | 47835,27 | | | - | | 2019 год: | 47489,57 | | | | 2020 год: | 60500,00 | | | | 2021 год: | 66550,00 | | | | 2022 год: | 73205,00 | | | | Лабораторные исследования, проведение экспертизы выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия дворовых территорий |  | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 200,00 | | | - | | 2018 год: | 200,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Приобретение и установка инфостендов | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 7600,90 | | |  | | 2018 год: | 1245,00 | | |  | | 2019 год: | 1369,50 | | |  | | 2020 год: | 1506,50 | | |  | | 2021 год: | 1657,10 | | |  | | 2022 год: | 1822,80 | | |  | | Озеленение дворовых территорий (приобретение посадочного и грунтового материала, проведение работ по посадке и высадке) | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 10829,62 | | | - | | 2018 год: | 4496,69 | | | | 2019 год: | 1364,60 | | | | 2020 год: | 1501,00 | | | | 2021 год: | 1651,11 | | | | 2022 год: | 1816,22 | | | | Устройство ограждений контейнерных площадок строительство новых и реконструкция существующих, обустройство твердого покрытия | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 9480,12 | | | - | | 2018 год: | 3354,00 | | | | 2019 год: | 1320,00 | | | | 2020 год: | 1452,00 | | | | 2021 год: | 1597,20 | | | | 2022 год: | 1756,92 | | | | Приобретение и установка лавочек, скамеек | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 3417,44 | | | - | | 2018 год: | 1794,00 | | | | 2019 год: | 349,80 | | | | 2020 год: | 384,80 | | | | 2021 год: | 423,26 | | | | 2022 год: | 465,58 | | | | Приобретение и установка урн | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 761,00 | | | - | | 2018 год: | 472,00 | | | | 2019 год: | 62,30 | | | | 2020 год: | 68,50 | | | | 2021 год: | 75,33 | | | | 2022 год: | 82,87 | | | | Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий в рамках исполнения гарантийных обязательств КБДТ 2017 года (10 дворов) | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 24520,73 | | |  | | 2018 год: | 24520,73 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Основное мероприятие 2. «Приобретение и установка детских игровых площадок на территории муниципального образования» | | | | | | | | | |  | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 203167,30 | | |  | | 2018 год: | 35775,20 | | |  | | 2019 год: | 36068,10 | | |  | | 2020 год: | 39674,90 | | |  | | 2021 год: | 43642,43 | | |  | | 2022 год: | 48006,67 | | |  | | Устройство и реконструкция детских игровых площадок | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 203148,30 | | | - | | 2018 год: | 35755,20 | | | | 2019 год: | 36068,10 | | | | 2020 год: | 39674,90 | | | | 2021 год: | 43642,43 | | | | 2022 год: | 48006,67 | | | | Видеонаблюдение | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | | Всего | | 20,0 |  | | | 2018 год: | | 20,0 | | 2019 год: | | 0,00 | | 2020 год: | | 0,00 | | 2021 год: | | 0,00 | | 2022 год: | | 0,00 | | Основное мероприятие 3. «Благоустройство общественных территорий» | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 116889,44 | | |  | | 2018 год: | 29628,00 | | |  | | 2019 год: | 18802,30 | | |  | | 2020 год: | 20682,50 | | |  | | 2021 год: | 22750,78 | | |  | | 2022 год: | 25025,86 | | |  | | Благоустройство общественных территорий | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 55838,44 | | | - | | 2018 год: | 19628,00 | | | | 2019 год: | 7802,30 | | | | 2020 год: | 8582,50 | | | | 2021 год: | 9440,78 | | | | 2022 год: | 10384,86 | | | | Обустройство и создание зон отдыха | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 61051,00 | | |  | | 2018 год: | 10000,00 | | | | 2019 год: | 11000,00 | | | | 2020 год: | 12100,00 | | | | 2021 год: | 13310,00 | | | | 2022 год: | 14641,00 | | | | Подпрограмма 2  «Благоустройство территории муниципального образования» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 1056835,41 | | | - | | 2018 год: | 188450,42 | | | | 2019 год: | 189989,62 | | | | 2020 год: | 204953,32 | | | | 2021 год: | 225448,59 | | | | 2022 год: | 247993,46 | | | | Основное мероприятие 1. «Создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории» | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 779993,95 | | |  | | 2018 год: | 146845,92 | | |  | | 2019 год: | 139302,92 | | |  | | 2020 год: | 149197,92 | | |  | | 2021 год: | 164117,71 | | |  | | 2022 год: | 180529,48 | | |  | | Ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории муниципального образования | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 271676,95 | | |  | | 2018 год: | 44500,00 | | | | 2019 год: | 48950,00 | | | | 2020 год: | 53845,00 | | | | 2021 год: | 59229,50 | | | | 2022 год: | 65152,45 | | | | Исполнение наказов избирателей | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами/ Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 4975,00 | | |  | | 2018 год: | 4975,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Обеспечение текущего содержания территории муниципального образования | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Согласно предоставленных расчетов МБУ «Пушгорхоз» | Всего | 0,00 | | |  | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Отлов и содержание безнадзорных животных | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего: | 200,00 | | |  | | 2018год: | 200,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Обустройство и приведение в нормативное состояние элементов благоустройства въездных групп в город | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами/ Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего: | 499,00 | | |  | | 2018 год: | 499,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Освобождение территории г.п. Пушкино от незаконно размещенных нестационарных объектов (гаражей, ракушек, тентов, сараи, и т.д.) с организацией последующего вывоза мусора и благоустройства территории | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами/ Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего: | 10698,00 | | |  | | 2018 год: | 10698,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего: | 217,00 | | |  | | 2018 год: | 217,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Создание условий для эффективного функционирования МБУ «Пушгорхоз» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Согласно предоставленных расчетов МБУ «Пушгорхоз» | Всего | 491324,00 | | | - | | 2018 год: | 85352,92 | | | | 2019 год: | 90352,92 | | | | 2020 год: | 95352,92 | | | | 2021 год: | 104888,21 | | | | 2022 год: | 115377,03 | | | | Приобретение техники для нужд благоустройства муниципального образования | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 0,00 | | | - | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Основное мероприятие 2. «Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 0,00 | | |  | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 0,00 | | | - | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | 2022 год: | 0,00 | | | - | | Всего | 0,00 | | | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | Основное мероприятие 3. «Формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования» | | | | | | | | |  | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 277245,46 | | |  | | 2018 год: | 42008,50 | | | | 2019 год: | 50686,70 | | | | 2020 год: | 55755,40 | | | | 2021 год: | 61330,88 | | | | 2022 год: | 67463,98 | | | | Техническое обслуживание сети уличного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Согласно предоставленных расчетов МБУ «Пушгорхоз» | Всего | 57498,45 | | | - | | 2018 год: | 9000,00 | | | | 2019 год: | 10450,00 | | | | 2020 год: | 11495,00 | | | | 2021 год: | 12644,50 | | | | 2022 год: | 13908,95 | | | | Содержание объектов сети уличного освещения | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Согласно предоставленных расчетов МБУ «Пушгорхоз» | Всего | 185185,97 | | | - | | 2018 год: | 30333,00 | | | | 2019 год: | 33366,30 | | | | 2020 год: | 36702,90 | | | | 2021 год: | 40373,22 | | | | 2022 год: | 44410,55 | | | | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 13281,74 | | | - | | 2018 год: | 2175,50 | | | | 2019 год: | 2393,10 | | | | 2020 год: | 2632,40 | | | | 2021 год: | 2895,59 | | | | 2022 год: | 3185,15 | | | | Установка энергосберегающих светильников, воздушных линий электропередач | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Путем анализа сопоставимых рыночных цен | Всего | 21279,30 | | | - | | 2018 год: | 500,00 | | | | 2019 год: | 4477,30 | | | | 2020 год: | 4925,10 | | | | 2021 год: | 5417,57 | | | | 2022 год: | 5959,33 | | | | Подпрограмма 3  «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей многоквартирных домов города Пушкино» | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 18054,15 | | | - | | 2018 год: | 18054,15 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Основное мероприятие 1. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 17819,00 | | | - | | 2018 год: | 17819,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Ремонт подъездов многоквартирных домов города Пушкино Пушкинского муниципального района (софинансирование) | Средства бюджета Московской области | | | Объем субсидии из бюджета Московской области рассчитывается исходя из средней стоимости ремонта одного подъезда, которая определена с учетом предельной стоимости ремонта одного подъезда в типовых 5-, 9- и 12-этажных многоквартирных домах, и общего количества таких подъездов в многоквартирных домах | Всего | 0,00 | | | - | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Размер софинансирования установлен Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего | 17819,00 | | | - | | 2018 год: | 17819,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Внебюджетные источники | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 | | | - | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Основное мероприятие 2. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино» | | | | | | | | | | | Итого по мероприятию: | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | |  | Всего | 235,15 | | | - | | 2018 год: | 235,15 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Софинансирование объектов капитального ремонта к Чемпионату мира по футболу 2018 года, а также города-юбиляры | Средства бюджета Московской области | | | Субсидии из бюджета Московской области предоставлены в соответствии с условиями предоставления и методикой расчета субсидий из бюджета Московской области. | Всего | 0,00 | | | - | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Средства бюджета городского поселения Пушкино | | | Размер софинансирования установлен Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего | 235,15 | | | - | | 2018 год: | 235,15 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | Внебюджетные источники | | | В соответствии с локально-сметными расчетами | Всего | 0,00 | | | - | | 2018 год: | 0,00 | | | | 2019 год: | 0,00 | | | | 2020 год: | 0,00 | | | | 2021 год: | 0,00 | | | | 2022 год: | 0,00 | | | | |
| \* – наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий программы; |
| \*\* – федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджет городского поселения Пушкино, внебюджетные источники; для средств, привлекаемых из федерального (областного) бюджетов, указывается, в рамках участия в какой федеральной (областной) программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников – указываются реквизиты соглашений и договоров. |
| \*\*\* – указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описании расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы). |
| \*\*\*\* – указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы. |
| \*\*\*\*\* – заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов). |

Приложение №8 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района,

подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес | Наименование мероприятия  по благоустройству дворовой территории | Объем в  натуральных показателях, ед. изм. | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные источники |
| 2018 год | | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, Ярославское шоссе д. 8,8а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.п.Пушкино, ул.Горького д. 2,2а,4,4а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.п.Пушкино, Московский пр. д.28,30,32, ул. Чехова д. 9,11,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 34,36,38/14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.п. Пушкино, ул. Л. Толстого д.20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул. Некрасова 28/6, 3-ая ул.Серебрянская д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 8, 9б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 41,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.п.Пушкино, ул.Русакова д. 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.п. Пушкино, ул. Лесная д. 1, ул. Л.Толстого д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.п.Пушкино, ул. Заводская 10,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.п. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Марата д. 7,9, ул. Ст.Разина д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.п.Пушкино, ул.Тургенева д. 9, ул.Некрасова д. 2,8, 16, 16а,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.п.Пушкино, ул. Институтская д. 10,21,13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.п.Пушкино, мкр. Инессы Арманд д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 11,12,13 с внутриквартальным проездом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.п. Пушкино, ул.Разина д. 4, 5,6,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.п.Пушкино, ул. Л.Толстого д. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.п.Пушкино, мкр. Мамонтовка , ул. Мира д. 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | г.п.Пушкино, 4-й Акуловский пр., д.3,5 ,3-й Акуловский пр-д, д. 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, ул. Рабочая д. 15,14,12, Акуловский пр. д. 12а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.п.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д.3,5,7,9, ул.Строительная 2а,2,4,6,8,10,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п.Пушкино, ул. Надсоновская д. 1,3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 1,2 с проездом к д. 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 1,3, ул. Тургенева д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 21/35, 50 лет Комсомола д. 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.п.Пушкино, Пушкинское шоссе д. 4,6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.п. .Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная д. 10,11,12,13,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.п.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул. Железнодорожная д. 17,19,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.п.Пушкино, ул.Чехова д. 14, Московский пр. д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.п.Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.п.Пушкино, ул. Льва Толстого д. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.п.Пушкино, ул. Акуловское ш. д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.п.Пушкино, мкр.Новая Деревня д. 35 корп. 5,6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.п.Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Спортивная д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Рабочая д. 3,4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.п..Пушкино, мкр.Мамонтовка, ул.Мира д. 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г..п.Пушкино, мкр.Заветы Ильича, ул.Горького д. 39,41,41а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 19, 21, 27 ул.Надсоновская д. 26, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, пр.Авиационный д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.п.Пушкино, мкр.Дзержинец д. 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 26, 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 3,4,5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 14,15,16,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул.Заводская д. 4/25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул.Рабочая д. 7, 8б, 9, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.п.Пушкино, Московский пр. 44, пр.Розанова д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.п.Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 7,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 18,19,20,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.п. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская д. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.п. Пушкино, 1-Чеховский пр-д д. 5, ул. Чехова д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.п.Пушкино, ул. Надсоновская д. 24, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.п.Пушкино, ул.Первомайская д. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.п.Пушкино, Московский пр. 35,37,39,41/12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.п.Пушкино, ул. Вокзальная д. 8,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.п.Пушкино, мкр. Арманд д. 13,14,16,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | гп..Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 12, 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Боголюбская д. 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.п. Пушкино, ул. Луговая д. 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, 1-й Добролюбовский д. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.п.Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Дзержинского д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.п.Пушкино, Московский пр. д. 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.п.Пушкино, ул.Добролюбова д. 30,32, ул.Железнодорожная д. 2а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 5/7, 2/9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.п.Пушкино, ул.Добролюбова д. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.п.Пушкино, 50 лет Комсомола д. 28,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.п.Пушкино, ул.Заводская д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.п.Пушкино, мкр. Серебрянка д. 25,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.п.Пушкино, ул.Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.п.Пушкино, ул. Первомайская д. 7а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 28,30,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.п.Пушкино, ул. Первомайская д. 3а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Текстильщиков д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.п.Пушкино, ул.Московский пр-т д. 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.п.Пушкино, ул.Островского д. 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.п.Пушкино, мкр.Серебрянка д. 21,22,23,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.п.Пушкино, мкр.Арманд д. 3а,5а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | г.п.Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 9, ул.Некрасова д. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | г.п..Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | г.п.Пушкино, ул.Озерная д. 11 корп. 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п.Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | г.п.Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 38,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | г.п.Пушкино, ул. Маяковского д. 15/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | г.п.Пушкино, ул. Писаревская д. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | г.п.Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д. 14,14а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | г.п.Пушкино, мкр.Мамонтовка, Спортивный пр. д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | г.п.Пушкино, Акуловское шоссе д. 15/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | г.п.Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | г.п.Пушкино, мкр. Дзержинец д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | г.п.Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 6,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | г.п.Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 10,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | г.п.Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 23,25,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | г.п.Пушкино, Московский пр-т д. 19,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | г.п.Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 10а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | г.п.Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | г.п.Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Соколовская д. 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| \*Адресный перечень дворовых территорий будет сформирован в соответствии с требованиями постановления администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в городском поселении Пушкино», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино» |

Приложение №9 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории

городского поселения Пушкино

на 2018-2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий городского поселения Пушкино

Пушкинского муниципального района,

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в  натуральных показателях | Ед. изм. | Объем средств,  направленных на финансирование мероприятий, руб. | | | |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 год | | | | | | | | |
| 1 | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд | Инженерно-геодезическая документация, проектно-сметная документации | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд | га |  |  |  |  |
| 2 | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова | Инженерно-геодезическая документация, проектно-сметная документации | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова | га |  |  |  |  |
| 3 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Разработка инженерно-геодезической документации территории лесопарка «Северный» | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | га |  |  |  |  |
| 4 | Набережная реки Серебрянка | Разработка инженерно-геодезической документации набережной реки Серебрянка | Набережная реки Серебрянка | га |  |  |  |  |
| 2019 год | | | | | | | | |
| 1 | Сквер «Домбровского» по ул. Писаревской | Разработка проектно-сметной документации, Реализация | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова | Реализация | 0,4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд | Реализация |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Сквер по ул.Марата д. 1 в мкр.Заветы Ильича | Разработка проектно-сметной документации, реализация | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 5 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Разработка проектно-сметной документации, | 54 общая площадь |  |  |  |  |  |
| 6 | Набережная реки «Серебрянка» | Проектно-сметная документация | 7 |  |  |  |  |  |
| 7 | Благоустройство святого источника в честь Гребневской иконы Божьей матери в мкр. Клязьма возле ул.Боткинская | Разработка концепции | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2020 год | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Разработка проектно-сметной документации, реализация проекта 1 очередь | 5-10 | га |  |  |  |  |
| 2 | Набережная реки «Серебрянка» | Реализация 1 этапа | 7 | га |  |  |  |  |
| 2021 год | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Реализация проекта  (2 очередь) | 15 | га |  |  |  |  |
| 2 | Набережная реки «Серебрянка» | Реализация 2 этапа | 7 | га |  |  |  |  |
| 2022 год | | | | | | | | |
| 1 | г.п.Пушкино, лесопарк «Северный» | Реализация проекта  (3очередь) | 20 | га |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годы, будет сформирован в соответствии с требованиями постановления администрации Пушкинского муниципального района от 25.05.2017 №1120 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта (проекта изменений) муниципальной программы (подпрограммы) современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, приоритетного проекта «Формирование комфортной среды проживания в городском поселении Пушкино», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования современной городской среды на территории Пушкинского муниципального района, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) современной городской среды на территории городского поселения Пушкино» |