Приложение

к постановлению Администрации Городского округа Пушкинский Московской области

от 13.12.2022 № 4361-ПА

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы**

1. **Паспорт муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026** **годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы переселения | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий деятельность Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы переселения (ответственный за реализацию муниципальной программы переселения, главный распорядитель бюджетных средств муниципальной программы переселения) | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Цели и задачи муниципальной программы переселения | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы переселения | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы переселения | 2022-2026 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы переселения, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |
| Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 555 886,43 | 234 868,89 | 321 017,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 786 883,58 | 718 362,00 | 2 068 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 342 770,01 | 953 230,89 | 2 389 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы переселения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного в рамках реализации муниципальной программы, кв. м | 1 813,95 | 26 816,54 | 0 | 19 160,29 | 7 946,54 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного в рамках реализации муниципальной программы, чел. | 102 | 1 697 | 0 | 1 189 | 506 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

На территории Городского округа Пушкинский Московской области (далее – Городской округ Пушкинский) аварийный фонд, подлежащий расселению в рамках муниципальной программы Городского округа Пушкинский «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы (далее – Муниципальная программа) в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, составляет – 55 737,32 кв. м общей площади квартир. Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет бюджета Московской области, бюджета Городского округа Пушкинский, внебюджетных источников (при наличии).

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий
по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная программа определяет перечень многоквартирных домов, признанных аварийными. В Муниципальной программе представлен следующий список домов:

- признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие расселению;

- перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению
за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета Городского округа Пушкинский, внебюджетных источников (при наличии).

**3.Инерционный прогноз развития сферы реализации**

**муниципальной программы**

Источниками финансирования Муниципальной программы в части реализации подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2) являются средства бюджета Московской области, средства бюджета Городского округа Пушкинский, внебюджетные источники (при наличии), в пределах средств, предусмотренных основными мероприятиями F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Городского округа Пушкинский из бюджета Московской области предоставляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с региональной программой, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» для жилых помещений, по которым финансирование контрактов на приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах, осуществлялось до 31.12.2021 года, составляет 61 040,00 руб.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, по которым контракты на приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, на строительство многоквартирных домов, соглашения на выкуп жилых помещений или иные типы контрактов профинансированы после 01.01.2022, и составила 83 963,00 рубля.

В соответствии с распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 14.05.2021 № 24РВ-47 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» уровень софинансирования
в Городском округе Пушкинский на 2022, 2023 и 2024 год составляет 89,4%.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 83 963,00 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных
в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 83 963,00 рублям.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

* приобретение жилых помещений в многоквартирных домах;
* строительство многоквартирных домов с целью переселения граждан из аварийного жилья;
* выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, путем возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;
* предоставление субсидии собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2017, на приобретение (строительство) других жилых помещений;
* в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов.

**4. Целевые показатели**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | Ответственный орган Администрации за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя(Y.ХХ.ZZ) |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| 1. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 1,814 | 25,358 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | 2.F3.01 |
| 2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,063 | 1,618 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | 2.F3.01 |
| 3. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 1,458 | 0,00 | 19,160 | 7,947 | МКУ «УКС» | 2.02.01 |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,039 | 0,079 | 0,00 | 1,189 | 0,506 | МКУ «УКС» | 2.02.01 |

**5. МЕТОДИКА**

**расчёта значений целевых показателей муниципальной программы
Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета  | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартальная |
| 2. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартальная |
| 3. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартальная |
| 4. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Квартальная |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № подпрограммыY  | № основного мероприятия XX | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 2 | F3 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |
| 2. | 2 | 02 | 01 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |

**7. Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального люразованияГородской округ Пушкинский |  | Расселяемая площадь |  | Количество переселяемых жителей |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего по году | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего по году |
| кв. м | кв. м | кв. м  | кв. м | кв.м | кв. м | чел. | чел.  | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по Муниципальной программе переселения, в т.ч. |   |   |   |   |  | 55 737,32 |   |  |   |   |  | 3 494 |
| 1. | Всего по этапу 2022 года | 1 813,95 |  |  |  |  | 1 813,95  | 102 |  |  |  |  | 102  |
| 2. | Всего по этапу 2023 года |  | 26 816,54 |  |  |  | 26 816,54 |  | 1697 |  |  |  | 1697 |
| 3. | Всего по этапу 2024 года |  |  | 0,00 |  |  | 0,00  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 4. | Всего по этапу 2025 года |  |  |   | 19 160,29  |  | 19 160,29 |  |  |   | 1189 |  | 1189 |
| 5 | Всего по этапу 2026 года |  |  |  |  | 7 946,54 | 7 946,54 |  |  |  |  | 506 | 506 |

**8. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными**

| № п/п | Наименование муниципального образованияГородской округ Пушкинский | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2026 года | Планируемая дата окончания переселения  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | дата | площадь, кв.м. | количество человек | дата(год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего подлежит переселению в 2022-2026 гг.(фактическое расселение): |  |  | 55 737,32 | 3 494 | 2022-2026 |
| Всего подлежит расселению по Подпрограмме 2 Муниципальной программы, в том числе(фактическое расселение): |  |  | 28 630,49 | 1 799 | 2022-2023 |
| Предусмотрено к расселению в 2022-2023 гг. по г. Пушкино |  |  | 12 329,73 | 801 | 2022-2023 |
|  | г. Пушкино | ул. 2-ая Домбровская, д. 13 | 1960 | 31.12.2015№ 232-р  | 230,10 | 12 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Соколовская, д. 18 | 1961 | 27.10.2016№ 132-р  | 416,90 | 31 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Спортивная, д. 5 | 1959 | 27.10.2016№ 132-р | 567,60 | 43 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. 2-ая Домбровская, д. 9 | 1917 | 05.05.2015№ 75-р  | 161,21 | 21 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Добролюбова, д. 16 | 1960 | 31.12.2015№ 232-р  | 279,20 | 14 | 2022 |
|  | г. Пушкино | ул. Л.Толстого, д. 10 | 1964 | 27.10.2016№ 132-р  | 189,20 | 17 | 2023 |
| 1. 6
 | г. Пушкино | ул. Текстильщиков, д. 8 | 1880 | 05.05.2015№75-р  | 134,23 | 14 | 2023 |
| 1. 7
 | г. Пушкино | ул. Текстильщиков, д. 6 | 1880 | 05.05.2015№75-р | 1115,49 | 92 | 2023 |
| 1. 8
 | г. Пушкино | ул. Октябрьская, д. 40 | 1961 | 05.05.2015№75-р | 422,20 | 38 | 2023 |
| 1. 9
 | г. Пушкино | ул. Озерная, д. 7 | 1949 | 05.05.2015№75-р | 118,73 | 24 | 2023 |
| 1. 1
 | г. Пушкино | ул. Озерная, д. 9 | 1950 | 05.05.2015№75-р | 226,50 | 28 | 2023 |
| 1. 1
 | г. Пушкино | ул. Озерная, д.15, корпус 2 | 1938 | 05.05.2015№75-р | 301,30 | 32 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Озерная, д.15, корпус 3 | 1938 | 05.05.2015№75-р | 274,1 | 17 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Озерная, д.15, корпус 4 | 1938 | 05.05.2015№75-р | 185,99 | 19 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Озерная, д.15, корпус 5 | 1938 | 05.05.2015№75-р | 308,21 | 31 | 2023 |
|  | г. Пушкино | мкр. Заветы Ильича, ул.Советская, д. 2/8а | 1940 | 05.05.2015№75-р | 76,20 | 11 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Озерная, д.15, корпус 1 | 1938 | 05.05.2015№75-р | 510,5 | 31 | 2023 |
|  | г. Пушкино | 2-й Фабричный пр., д. 8 | 1954 | 05.05.2015№75-р | 518,2 | 8 | 2023 |
|  | г. Пушкино | 2-ой Фабричный пр., д.10 | 1949 | 05.05.2015№75-р | 412,7 | 16 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 15, корп.9 | 1952 | 05.05.2015№75-р | 503,6 | 21 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 15, корп. 13 | 1930 | 05.05.2015№75-р | 505,8 | 28 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 23/3 | 1953 | 05.05.2015№75-р | 498,6 | 32 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 27 | 1953 | 05.05.2015№75-р | 504,1 | 23 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Боголюбская, д. 15 | 1917 | 05.05.2015№75-р | 372,24 | 7 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Зеленая Роща, д. 6 | 1917 | 05.05.2015№75-р | 286,5 | 13 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Зеленая Роща, д. 7 | 1917 | 05.05.2015№75-р | 143,4 | 3 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. И.Арманд, д. 16 | 1960 | 05.05.2015№75-р | 365,9 | 16 | 2022 |
|  | г. Пушкино | ул. Институтская, д. 10 | 1957 | 05.05.2015№75-р | 478,8 | 30 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Лесная, д. 45 | 1929 | 05.05.2015№75-р | 491,9 | 24 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Ярославское шоссе, д. 185 | 1857 | 05.05.2015№75-р | 155,9 | 19 | 2023 |
|  | г. Пушкино | ул. Лермонтова, д. 35 | 1958 | 05.05.2015№75-р | 116,4 | 7 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Московский проспект, д. 47/1 | 1934 | 09.02.2018 №22-р  | 1331,22 | 75 | 2023 |
|  | г. Пушкино | Ярославское шоссе, д. 94 | 1890 | 09.02.2017№12-р  | 126,81 | 4 | 2023 |
|  | Предусмотрено к расселению в 2023 г. по рп. Правдинский | 2 042,8 | 117 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Правдинский | ул. Студенческая, д. 10 | 1958 | 26.04.2013№87  | 686,2 | 32 | 2023 |
| 1. 2
 | рп. Правдинский | ул.1-ая Проектная, д. 75 | 1953 | 26.04.2013№87  | 509,50 | 21 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Правдинский | ул. 1-ая Станционная, д. 8 | 1961 | 26.04.2013№87  | 601,20 | 54 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Правдинский | ул. Народная, д. 11 | 1940 | 26.04.2013№87  | 245,90 | 10 | 2023 |
|  | Предусмотрено к расселению в 2023 г. по рп. Софрино | 2479,21 | 152 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Софрино | Софрино-1, д. 70 | 1952 | 21.04.2016№43  | 415,40 | 17 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Софрино | Софрино-1, д. 71 | 1952 | 21.04.2016№43 | 406,20 | 20 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Софрино |  Софрино-1, д. 72 | 1952 | 21.04.2016№43  | 406,70 | 21 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Софрино | ул. Дурова, д. 13 | 1962 | 31.08.2016№144/1 | 561,60 | 39 | 2023 |
| 1. 3
 | рп. Софрино | п. Софрино, ул. Комсомольская, д. 17 | 1941 | 21.04.2016№ 43 | 689,31 | 55 | 2023 |
| Предусмотрено к расселению в 2023г. по г. Красноармейск | 10 609,90 | 657 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Академика Янгеля, д. 15 | 1968 | 23.12.2014 | 649,90 | 32 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 7 | 1939 | 23.12.2014 | 1 704,80 | 96 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 12 | 1966 | 23.12.2014 | 502,40 | 31 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 6 | 1958 | 23.12.2014 | 1 304,30 | 69 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 11 | 1935 | 23.12.2014 | 508,60 | 31 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 14 | 1948 | 23.12.2014 | 101,20 | 4 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 19 | 1950 | 23.12.2014 | 469,10 | 18 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Академика Янгеля, д. 7 | 1952 | 23.12.2014 | 564,60 | 45 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Академика Янгеля, д. 9 | 1958 | 23.12.2014 | 115,60 | 15 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Лермонтова, д. 8 | 1958 | 23.12.2014 | 410,60 | 32 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Свердлова, д. 21 | 1956 | 23.12.2014 | 385,60 | 26 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Свердлова, д. 23 | 1976 | 23.12.2014 | 452,10 | 44 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Свердлова , д. 25 | 1930 | 23.12.2014 | 398,50 | 23 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Свердлова, д. 12 | 1937 | 23.12.2014 | 428,90 | 41 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Трудпоселок, д. 1а | 1937 | 23.12.2014 | 460,00 | 22 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Трудпоселок, д. 4 | 1937 | 23.12.2014 | 266,60 | 15 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Трудпоселок, д. 6 | 1975 | 23.12.2014 | 236,60 | 17 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Дачная, д. 37 | 1848 | 23.12.2014 | 676,70 | 40 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Чкалова, д. 15 | 1917 | 23.12.2014 | 333,60 | 25 | 2023 |
|  | г. Красноармейск | ул. Академика Янгеля, д. 13 | 1878 | 23.12.2014 | 640,20 | 31 | 2023 |
| Аварийный фонд, включенный в региональные программы, и планируемый к расселению при наличии подтвержденного финансирования, либо из средств Городского округа Пушкинский, либо из иных источников: |  |  | 1168,85 | 72 | 2022 |
| Предусмотрено к расселению рп. Лесной в 2022 году |  |  | 585,4 | 33 | 2022 |
| 63. | рп. Лесной | ул. Центральная, д. 8 | 1948 | 14.07.2012№180  | 585,4 | 33 | 2022 |
| Предусмотрено к расселению в 2022 году по г. Пушкино |  |  | 583,45 | 39 | 2022 |
| 64. | г. Пушкино | Московский проспект, д. 47/1 (11 квартир) | 1934 | 09.02.2018№22-р | 456,05 | 33 | 2022 |
| 65. | г. Пушкино | ул. Озерная д. 15/3 кв.4 (по решению суда) | 1938 | 05.05.2015№75-р | 55,4 | 3 | 2022 |
| 66. | г. Пушкино | ул. Озерная д.15/4 кв.6 (по решению суда) | 1938 | 05.05.2015№75-р  | 72,0 | 3 | 2022 |
| Аварийный фонд, не включенный в региональные программы, и планируемый к расселению при наличии подтвержденного финансирования, либо из средств Городского округа Пушкинский, либо из иных источников: |  |  | 19160,29 | 1189 | 2025 |
| При условии подтвержденного финансирования либо за счет средств Городского округа Пушкинский, либо из иных источников: |  |  | 19160,29 | 1189 | 2025 |
|  | Предусмотрено к расселению в 2025 году | 19160,29 | 1189 | 2025 |
| 1. | г. Пушкино | 1-ый Фабричный, д. 7 | 1947 | 09.02.2018№22-р | 444,46 | 30 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 2-й Фабричный, д. 2 | 1949 | 09.02.2018№22-р | 380,71 | 31 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 2-й Фабричный пр-д, д. 9 | 1949 | 09.02.2018 №22-р | 350,77 | 34 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 2-й Фабричный пр-д, д. 5 | 1957 | 09.02.2018№22-р  | 518,81 | 19 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 1-ый Фабричный проезд, д. 15 | 1956 | 26.12.2018№185-р  | 518,60 | 40 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 1-ый Фабричный проезд, д. 16 | 1957 | 26.12.2018№185-р | 652,30 | 39 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 2-ой Фабричный проезд, д. 3 | 1949 | 26.12.2018№185-р  | 366,08 | 35 | 2025 |
|  | рп. Правдинский | ул. Матросова, д. 18 | 1932 | 17.06.2019№69  | 326,30 | 26 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 34 | 1958 | 09.02.2018№22-р | 261,94 | 21 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 30 | 1958 | 09.02.2018№22-р | 212,40 | 11 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 15, корп. 6 | 1948 | 09.02.2018№22-р | 499,73 | 37 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 15, корп.7 | 1954 | 09.02.2018№22-р | 503,70 | 33 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Акуловское шоссе, д. 15, корп.10 | 1952 | 26.12.2018№185-р  | 503,10 | 23 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. 2-я Домбровская, д. 10 | 1934 | 09.02.2018№22-р | 620,49 | 26 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Лесная, д. 36 | 1917 | 09.02.2018№22-р | 199,00 | 14 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Лесная, д. 4 | 1963 | 26.12.2018№185-р | 434,26 | 37 | 2025 |
|  | рп. Софрино | ул. Менделеева, д. 31 | 1968 | 10.10.2019№98  | 409,9 | 26 | 2025 |
|  | д. Талицы  | д. Талицы, д. 1 | 1949 | 10.10.2019 №98 | 369,40 | 20 | 2025 |
|  | рп. Правдинский, | ул. 2-ая Проектная, д. 14 | 1960 | 06.11.2019№127  | 739,1 | 29 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Заветы Ильича, ул.Строительная, д. 2 | 1952 | 06.03.2020№67-р | 379,70 | 20 | 2025 |
|  | рп. Софрино | ул. Клубная, д. 1 | 1957 | 15.06.2020№226-р  | 626,70 | 38 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Льва Толстого, д. 2 | 1929 | 27.07.2020№270-р | 439,80 | 23 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. 2-ой Фабричный проезд, д. 13 | 1949 | 27.07.2020№270-р | 367,60 | 22 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Речная, д. 3 | 1949 | 27.07.2020№270-р | 498,40 | 29 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Речная, д. 5 | 1949 | 27.07.2020№270-р | 499,10 | 30 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. 50 лет Комсомола, д. 23 | 1954 | 27.07.2020№270-р | 686,6 | 47 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Островского, д.2/6 (0,23 долей) | 1939 | 05.05.2015№75-р  | 72,09 | 5 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Клязьма,ул. Гоголевская, д. 36 | 1917 | №22-р от 09.02.2018 | 118,40 | 8 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Оранжерейная, д. 23 | 1959 | 09.02.2018№22-р | 411,60 | 24 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Ярославское шоссе, д. 8 | 1917 | 09.02.2018№22-р от  | 149,60 | 7 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Заветы Ильича,ул. Строительная, д. 8 | 1952 | 26.12.2018№185-р от  | 411,20 | 20 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Заветы Ильича,ул. Строительная, д. 6 | 1952 | 26.12.2018№185-р  | 415,60 | 20 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д. 4 | 1952 | 26.12.2018№185-р | 378,60 | 29 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Заветы Ильича,ул. Железнодорожная, д. 7 | 1952 | 26.12.2018№185-р | 415,20 | 19 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Инессы Арманд, д. 27 | 1880 | 26.12.2018№185-р | 787,19 | 64 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Грибоедова, д. 18 | 1917 | 21.11.2018№158-р | 111,90 | 15 | 2025 |
|  | г. Пушкино | 2-ой Салтыковский пр., д. 5а | 1938 |  05.05.2015№75-р | 135,20 | 3 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Клязьма, ул. Лермонтовская, д. 1а | 1957 | 27.10.2016№132-р | 311,40 | 15 | 2025 |
|  | Городской округ Пушкинский | д. Назарово, д. 28 | 1953 | 22.10.2019№206-р  | 413,00 | 24 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр. Мамонтовка, Спортивный проезд, д. 2 | 1962 | 09.02.2017№12-р  | 338,50 | 26 | 2025 |
|  | с. Братовщина | ул. Огородная, д. 26 | 1981 | 07.09.2020№311-р  | 684,10 | 42 | 2025 |
|  | г. Пушкино | Московский проспект, д. 55 | 1969 | 21.01.2021№ 14-р | 1047,20 | 79 | 2025 |
|  | г. Пушкино | мкр.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д. 29 | 1910 | 05.05.2015№75-р | 293,10 | 13 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Грибоедова, д. 5 | 1917 | 05.05.2015№75-р | 366,60 | 18 | 2025 |
|  | г. Пушкино | ул. Речная, д. 7 | 1949 | 16.11.2021№ 220-РА | 490,86 | 18 |  2025  |
| Предусмотрено к расселению в 2026 году: | 7 946,54 | 506 | 2026 |
| 1. | г. Ивантеевка | ул. Хлебозаводская, д. 37 | 1950 | 05.03.2022№64-РА  | 900,1 | 47 | 2026 |
| 2. | г. Ивантеевка | ул. Школьная, д. 27 | 1954 | 05.03.2022№64-РА  | 756,4 | 11 | 2026 |
| 3. | г. Ивантеевка | ул. Адмирала Жильцова, д. 4 | 1928 | 05.03.2022№64-РА  | 3 074,02 | 243 | 2026 |
| 4. | г. Пушкино | 2-ой Фабричный проезд, д. 7А | 1948 | 12.04.2022№ 107-РА  | 323,2 | 42 | 2026 |
| 5. | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д. 15, корп. 11 | 1952 | 14.07.2022№ 236-РА  | 564,69 | 20 | 2026 |
| 6. | г.Красноармейск | ул.Новая жизнь, д. 10 | 1934 | 15.08.2022№259-РА  | 636,43 | 34 | 2026 |
| 7. | г.Красноармейск | Ул.Пионерская, д. 10/11 | 1937 | 05.09.2022№287-РА   | 1691,7 | 109 | 2026 |

Приложение

к Муниципальной программе

**Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в Московской области»**

**1. Паспорт Подпрограммы 2«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Цели и задачи подпрограммы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2022-2026 гг. |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | Итого |
| Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области | Всего:в том числе: | 953 230,89 | 2 389 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 342 770,01 |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 234 868,89 | 321 017,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555 886,43 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 718 362,00 | 2 068 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 786 883,58 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год | Итого |
| Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного по Подпрограмме 2, кв. м | 1 813,95 | 26 816,54 | 0 | 19 160,29 | 7 946,54 | 55 737,32 |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными, расселенного по Подпрограмме 2, чел. | 102 | 1 697 | 0 | 1 189 | 506 | 3 494 |

**2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего(тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятияподпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022год | 2023год | 2024год | 2025год | 2026год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2022-2026 | Итого: | 443 821,44 | 202 889,15 | 240 932,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 247 010,63 | 152 479,52 | 94 531,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 196 810,81 | 50 409,63 | 146 401,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2022-2026 | Итого: | 443 821,44 | 202 889,15 | 240 932,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 247 010,63 | 152 479,52 | 94 531,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 196 810,81 | 50 409,63 | 146 401,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | х | х | 1 674 | 71 | 97 | 0 | 1 000 | 506 |  |
| 2. | Основное мероприятие F3.Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2022-2026 | Итого: | 2 898 948,57 | 750 341,74 | 2 148 606,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский  | 308 875,80 | 82 389,37 | 226 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 590 072,77 | 667 952,37 | 1 922 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2022-2026 | Итого: | 2 898 948,57 | 750 341,74 | 2 148 606,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский  | 308 875,80 | 82 389,37 | 226 486,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 590 072,77 | 667 952,37 | 1 922 120,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | х | х | 1 820 | 31 | 1 600 | 0 | 189 | 0 |  |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | Итого: | 3 342 770,01 | 953 230,89 | 2 389 539,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский  | 555 886,43 | 234 868,89 | 321 017,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 2 786 883,58 | 718 362,00 | 2 068 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**3. План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда**

| № п/п | Наименование муниципального образованияГородской округ ПушкинскийМосковской области | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования подпрограммы  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета Московской области | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Всего подлежит расселению в рамках Подпрограммы 2: | 3 494 | 1275 | уточняется | уточняется | 55 737,32 | уточняется | уточняется | 3 342 770 019,44 | 0,00 | 2 786 883 585,21 | 555 886 434,23 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | По государственной программе переселения по этапу 2022 | 102 | 42 | 19 | 23 | 1813,95 | 822,90 | 991,05 | 806 728 359,30 | 0,00 | 718 362 005,21 | 88 366 354,09 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета,2022 г. на оплату превышения стоимости за жилые помещения и выплату выкупной стоимости за жилые помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 502 539,15 | 0,00 | 0,0 | 146 502 539,15 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Всего по этапу 2023 года | 1697 | 632 | 350 | 282 | 26 816,54 | 14694,12 | 12122,42 | 2 312 366 540,00 | 0,00 | 2 068 521 580,00 | 243 844 960,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета,2023 г. на оплату превышения стоимости за жилые помещения и выплату выкупной стоимости за жилые помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 172 580,99 | 0,00 | 0,00 | 77 172 580,99 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Всего по этапу 2024 года | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Всего по этапу 2025 года | 1189 | 477 | уточняется | уточняется | 19160,29 | уточняется | уточняется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. | Всего по этапу 2026 года | 506 | 124 | уточняется | уточняется | 7 946,54 | уточняется | уточняется | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | - |

4. План реализации мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда по способам переселения

| № п/п | Наименование муниципального образованияГородской округ Пушкинский Московской области | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |
| Выкуп жилых помещений у собственников | Договор о развитии застроенной территории | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | Приобретение жилых помещений у застройщиков, в т.ч.: | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость |
| кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Всего подлежит расселению в рамках Подпрограммы 2: | 55 737,32 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 55 737,32 | 55 737,32 | 3 342 770 019,44 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 1.1. | По государственной программе переселения по этапу 2022 | 1813,95 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 1813,95 | 1813,95 | 806 728 359,30 |  | - | - | - | 1813,95 | 806 728 359,30 | - | - |
| 1.2. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета, 2022 г. на оплату превышения стоимости за жилые помещения и выплату выкупной стоимости за жилые помещения | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 502 539,15 | - | - | - | - | 0,00 | 146 502 539,15 | - | - |
| 1.3. | Всего по этапу 2023 года | 26 816,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 26 816,54 | 26 816,54 | 2 312 366540,00 | 26 816,54 | уточняется | - | - | 26 816,54 | 2 312 366 540,00 | уточняется | уточняется |
| 1.4. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета,2023 г. на оплату превышения стоимости за жилые помещения и выплату выкупной стоимости за жилые помещения | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 172 580,99 | - | - | - | - | 0,00 | 77 172 580,99 | - | - |
| 1.5. | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Всего по этапу 2025 года | 19160,29 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 19160,29 | 19160,29 | 0,00 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 1.7. | Всего по этапу 2026 года | 7 946,54 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 7 946,54 | 7 946,54 | 0,00 | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |

5. План-график реализации Подпрограммы 2

**«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования/способ переселенияГородской округ ПушкинскийМосковской области | Расселяемая площадь жилых помещений (кв. м) | Количество помещений (ед.) | Количество граждан (чел.) | Предоставляемая площадь (кв. м) | Образованы земельные участки под строительство | Оформлены права застройщика на земельные участки | Подготовлена проектная документация | Объявлен конкурс на строительство (приобретение) жилых помещений | Заключен контракт на строительство, договор на приобретение жилых помещений | Получено разрешение на строительство | Дом введен в эксплуатацию | Зарегистрировано право собственности муниципального образования на жилые помещения | Завершено переселение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | По государственной программе переселения по этапу 2022 | 1813,95 | 42 | 102 | 1813,95 | - | - | - | Август 2022 | Сентябрь 2022 | - | - | Декабрь 2022 | 30.12.2022 |
| 1.1. | строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | 1813,95 | 42 | 102 | 1813,95 |  |  |  | Август 2022 | Сентябрь 2022 | - | - | Декабрь 2022 | 30.12.2022 |
| 1.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | По Муниципальной программе за счет средств местного бюджета, 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | 30.11.2021 | 30.12.2021 | - | Разрешение на ввод от 22.12.2020 | 30.08.2022 | 31.12.2022 |
| 2.1. | строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | 30.11.2021 | 30.12.2021 | - | Разрешение на ввод от 22.12.2020 | 30.08.2022 | 31.12.2022 |
| 2.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего по этапу 2023 года (предусмотрено софинансирование из средств бюджета Московской области) | 26 816,54 | 632 | 1697 | 26 816,54 | - | - | - | Август 2023 | Сентябрь 2023 | - | - | Декабрь 2023 | 30.12.2023 |
| 3.1. | строительство многоквартирных домов | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.12.2023 |
| 3.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | Август 2023 | Сентябрь 2023 | - | - | Декабрь 2023 | 30.12.2023 |
| 3.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | Май 2023 | Июнь 2023 | - | - | Август 2023 | 30.12.2023 |
| 4. | Всего по этапу 2024 года | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | строительство многоквартирных домов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Всего по этапу 2025 года | 19 160,29 | 477 | 1189 | 19 160,29 | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 5.1. | строительство многоквартирных домов | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 5.2. | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 5.3. | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 5.4. | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6 | Всего по этапу 2026 года | 7 946,54 | 124 | 506 | 7 946,54 | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.1 | строительство многоквартирных домов | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.2 | приобретение квартир у застройщика в построенных многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.3 | приобретение квартир у застройщика в строящихся многоквартирных домах | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |
| 6.4 | приобретение квартир у лиц, не являющихся застройщиком | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | - | - | - | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется | уточняется |