Приложение

к постановлению Администрации

Городского округа Пушкинский

Московской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский. | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский. | | | | | |
| Цели Муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Городского округа Пушкинский Московской области объектами социального назначения.  2. Активное вовлечение молодого поколения в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь страны. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования». 2. [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта». | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [Подпрограмма 3](#sub_1012) «Строительство (реконструкция) объектов образования».  Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования.  [Подпрограмма 5](#sub_1014) «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта».  Мероприятия Подпрограммы направлены на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей Городского округа Пушкинский объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 310 682,90 | 160 228,55 | 102 121,23 | 14 499,94 | 33 833,18 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 139 659,23 | 571 158,78 | 133 502,39 | 130 499,42 | 304 498,64 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10 | 28 223,10 | 182 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 194 471,23 | 1 292 610,43 | 418 529,62 | 144 999,36 | 338 331,82 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.).

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения.

Одним из основных приоритетных направлений политики Городского округа Пушкинский Московской области (далее – Городской округ Пушкинский) в сфере образования и спорта является повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг; повышение доступности объектов физической культуры и спорта и повышение уровня обеспеченности населения Городского округа Пушкинский спортивными сооружениями.

В условиях ежегодного увеличения численности населения Городского округа Пушкинский возникает необходимость обеспечения доступности образовательными учреждениями. Стратегической целью развития муниципальной системы образования является создание условий и механизмов обновления структуры образовательной сети при сохранении ее фундаментальности, системности, вариативности для обеспечения доступности качественного образования, повышения его инвестиционной привлекательности.

Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формирования здорового морально-психологического климата в обществе неоспоримы.

Основным инструментом, определяющим развитие массового спорта, является календарный план физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий Городского округа Пушкинский.

**3. Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

**Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

В связи с ростом численности детей школьного возраста от 7 до 17 лет включительно должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность общего образования и возможность организации учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Важнейшим вызовом для развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей в Городском округе Пушкинский станет рост численности детей в возрасте от 0 до 7 лет. Это потребует существенного роста расходов на строительство и содержание зданий образовательных организаций, развитие инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования.

Основным способом обеспечения доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет должно стать строительство зданий дошкольных образовательных организаций. Однако с учетом возможностей бюджета Городского округа Пушкинский, а также прогнозируемого изменения демографического тренда, наряду со строительством зданий дошкольных образовательных организаций, должны получить развитие вариативные формы, осуществляться поддержка негосударственного сектора услуг дошкольного образования, внедряться механизмы государственно-частного партнерства. Это позволит ликвидировать очередность в дошкольные образовательные организации.

При этом для минимизации рисков ухудшения условий для жизнедеятельности и образования детей будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на образование усилятся риски неэффективного использования бюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам, а также моделей организации сети образовательных организаций, обеспечивающих эффективное использование ресурсов.

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с [Указом](http://internet.garant.ru/document?id=71837200&sub=0) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

По итогам реализации мероприятий в области строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта будут достигнуты следующие результаты:

* увеличение доли граждан Городского округа Пушкинский систематически, занимающихся физической культурой и спортом;
* увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями;
* увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
* увеличение доли граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи.

**4. Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы  Y | № основного мероприятия XX | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 3 | 02 | 04 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения |
| 2. | 3 | E1 | 04 | Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором |
| 3. | 3 | 05 | 01 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов дошкольного образования, построенных за счет внебюджетных источников |
| 4. | 3 | 06 | 01 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общего образования, построенных за счет внебюджетных источников |
| 5. | 5 | Р5 | 04 | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов | Единиц | Значение результата определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов муниципальных стадионов |

Приложение 1

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

**1. Перечень мероприятий подпрограммы 3**

**«Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023 год | Итого | 174 419,40 | 174 419,40 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский, Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 17 441,94 | 17 441,94 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 156 977,46 | 156 977,46 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.1. | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого | 174 419,40 | 174 419,40 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский, Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 17 441,94 | 17 441,94 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 156 977,46 | 156 977,46 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие Е1. Современная школа | 2023-2024 годы | Итого: | 1 003 720,65 | 585 191,03 | | | | | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский, Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 244 907,84 | 142 786,61 | | | | | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 547 683,71 | 414 181,32 | | | | | 133 502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10 | 28 223,10 | | | | | 182 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1. | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 1 003 720,65 | 585 191,03 | | | | | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский, Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 244 907,84 | 142 786,61 | | | | | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 547 683,71 | 414 181,32 | | | | | 133 502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 211 129,10 | 28 223,10 | | | | | 182 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3. | Основное мероприятие 05. Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2023 год | Итого | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,  Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский |
| Внебюджетные источники | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Мероприятие 05.01. Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2023 год | Итого | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 155 000,00 | 155 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4. | Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023 год | Итого | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Городского округа Пушкинский,  Комитет по образованию, работе с детьми и молодежью администрации Городского округа Пушкинский |
| Внебюджетные источники | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Мероприятие 06.01. строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2023 год | Итого | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 378 000,00 | 378 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 1 711 140,05 | 1 292 610,43 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 262 349,78 | 160 228,55 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 704 661,17 | 571 158,78 | 133 502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 211 129,10 | 28 223,10 | 182 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.04 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/за-вершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансового обеспечения | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области/Пристройка на 550 мест к зданию МБОУ СОШ № 6 по адресу: Московская область, г. Пушкино, микрорайон Серебрянка, д. 57А (ПИР и строительство) | 550 | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-06.06.2023 | 01.09.2023 | 1 275 016,69 | 1 100 597,29 | Итого: | 174 419,40 | 174 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 318 111,83 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 17 441,94 | 17 441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 782 485,46 | Средства бюджета Московской области | 156 977,46 | 156 977,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | | | | | 1 275 016,69 | 1 100 597,29 | Всего: | 174 419,40 | 174 419,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 318 111,83 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 17 441,94 | 17 441,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 782 485,46 | Средства бюджета Московской области | 156 977,46 | 156 977,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием E1.08. Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/за-вершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2023 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Пушкинский Московской области/Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Московская область, Пушкинский городской округ,  мкр. Заветы Ильича  (ПИР и строительство) | 550 | Строительство  (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 31.03.2022-06.06.2024 | 01.09.2024 | 1 060 876,16 | 39 547,46 | Итого: | 1 003 720,65 | 585 191,03 | 418 529,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 649,58 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 244 907,84 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 897,88 | Средства бюджета Московской области | 547 683,71 | 414 181,32 | 133 502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 211 129,10 | 28 223,10 | 182 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Х | Х | кроме того: строительный контроль1 | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 17 473,68 | 10 187,54 | 7 286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | Х | Х | Х | Х | Х | 39 547,46 | Всего: | 1 003 720,65 | 585 191,03 | 418 529,62 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 649,58 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 244 907,84 | 142 786,61 | 102 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29 897,88 | Средства бюджета Московской области | 547 683,71 | 414 181,32 | 133 502,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 211 129,10 | 28 223,10 | 182 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| кроме того: строительный контроль1 | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 473,68 | 10 187,54 | 7 286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

1 В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы, выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**4. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Квартал/год открытия объекта | Проектная  мощность  (кв. метр,  погонный  метр, место,  койко-место  и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.10.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1/ | Городской округ Пушкинский, в районе мкр. Новая Деревня (детский сад на 210 мест, 2021-2023 гг.) | 2021-2023 | 1/2024 | 210 | 430 423, 57 | 169 632,58 | Итого: | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 169 632,58 | Внебюджетные средства | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2/ | Городской округ Пушкинский, Ярославское шоссе, 35-й километр, корп. 3 (детский сад на 160 мест) | 2018-2023 | 4/2023 | 160 | 180 000,00 | 25 000,00 | Итого: | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25 000,00 | Внебюджетные средства | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | 194 632,58 | Всего: | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 194 632,58 | Внебюджетные средства | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |

**5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Квартал/  год открытия объекта | Проектная  мощность  (кв. метр,  погонный  метр, место,  койко-место  и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.10.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Городской округ Пушкинский, в районе мкр. Новая Деревня (школа на 1050 мест, 2022-2023 гг.) | 2021-2023 | 1/2024 | 1050 | 1 352 402, 12 | 358 489,99 | Итого: | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 358 489,99 | Внебюджетные средства | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию: | | | | | | 358 489,99 | Всего: | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 358 489,99 | Внебюджетные средства | 378 000,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение 2

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

**Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**1. Перечень мероприятий подпрограммы 5**

**«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие Р5. Федеральный проект «Спорт – норма жизни» | 2023-2026 годы | Итого | 483 331,18 | 0,00 | 0,00 | 144 999,36 | 338 331,82 | 0,00 | МКУ «УКС», Администрация Городского округа Пушкинский в лице отдела физической культуры и спорта |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 48 333,12 | 0,00 | 0,00 | 14 499,94 | 33 833,18 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 434 998,06 | 0,00 | 0,00 | 130 499,42 | 304 498,64 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие Р5.04. Строительство (реконструкция) муниципальных стадионов | 2023-2026 годы | Итого | 483 331,18 | 0,00 | 0,00 | 144 999,36 | 338 331,82 | 0,00 |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 48 333,12 | 0,00 | 0,00 | 14 499,94 | 33 833,18 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 434 998,06 | 0,00 | 0,00 | 130 499,42 | 304 498,64 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество введенных в эксплуатацию муниципальных стадионов, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| I | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | Итого | 483 331,18 | 0,00 | | | | | 0,00 | 144 999,36 | 338 331,82 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 48 333,12 | 0,00 | | | | | 0,00 | 14 499,94 | 33 833,18 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 434 998,06 | 0,00 | | | | | 0,00 | 130 499,42 | 304 498,64 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**2. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием P5.04 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/за-вершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинансировано на  01.10.2022 (тыс.руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Городской округ Пушкинский/Реконструкция стадиона физкультурно-спортивного комплекса «Пушкино»  (ПИР и реконструкция), Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола, д. 26 | 132 чел./см. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 17.12.2018-14.12.2026 | 31.12.2026 | 501 898,05 | 7 877,21 | Итого: | 483 331,18 | 0,00 | 0,00 | 144 999,36 | 338 331,82 | 0,00 |  |
| 7 877,21 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 48 333,12 | 0,00 | 0,00 | 14 499,94 | 33 833,18 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 434 998,06 | 0,00 | 0,00 | 130 499,42 | 304 498,64 | 0,00 |  |
|  | Х | Х | кроме того:  строительный контроль1 | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 511,87 | 0,00 | 0,00 | 2 853,56 | 6 658,31 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по мероприятию: | | Х | Х | Х | Х | Х | 7 877,21 | Всего: | 483 331,18 | 0,00 | 0,00 | 144 999,36 | 338 331,82 | 0,00 |  |
| 7 877,21 | Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 48 333,12 | 0,00 | 0,00 | 14 499,94 | 33 833,18 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 434 998,06 | 0,00 | 0,00 | 130 499,42 | 304 498,64 | 0,00 |  |
| кроме того:  строительный контроль1 | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Средства бюджета Московской области | 9 511,87 | 0,00 | 0,00 | 2 853,56 | 6 658,31 | 0,00 |  |
| 1 В рамках Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» Государственной программы, выполнение строительного контроля осуществляется за счет расходов на обеспечение деятельности Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».  Справочная таблица:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | | вводимых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | открываемых | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |   ». | | | | | | | | | | | | | | | |