Приложение   
к постановлению Администрации Городского округа Пушкинский   
Московской области

от 02.08.2022\_№\_2482-ПА

«

**Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы**

**1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области**

**«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Администрации Городского округа Пушкинский Московской области, курирующий работу Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения Городского округа Пушкинский Московской области в соответствии с потребностями населения и обеспечение на территории Городского округа Пушкинский Московской области технического состояния автодорог, отвечающих требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  2. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и снижение ущерба от их последствий.  3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа Пушкинский Московской области. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»  2. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | |
| Источники финансирования  муниципальной программы, в том числе по годам реализации (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 943 572,22 | 241 412,50 | 303 335,36 | 398 824,36 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 356 421,00 | 170 783,00 | 135 671,00 | 49 967,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 299 993,22 | 412 195,50 | 439 006,36 | 448 791,36 | 0,0 | 0,0 |

**».**

**2. Основное описание муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы**

**2.1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Городского округа Пушкинский Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

Формирование стратегических направлений развития дорожно-транспортного комплекса необходимо осуществлять на базе всестороннего анализа современного состояния и проблем развития дорожно-транспортной системы в тесной взаимосвязи с общими направлениями социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области.

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные пункты Городского округа Пушкинский Московской области, что является необходимым условием территориальной целостности, единства экономического пространства. Транспортная система обеспечивает условия экономического роста, повышение конкурентоспособности экономики   
и качества жизни населения.

Главная цель Подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» (далее - Подпрограмма 1) - расширение спектра оказания услуг по перевозкам пассажиров социальной группы населения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- модернизация существующей маршрутной сети (продление и изменение существующих маршрутов);

- организация новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок;

- участие в совместных с надзорными органами мероприятиях по проверке транспорта;

- обеспечение равного доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг.

Автомобильные дороги общего пользования, расположенные на территории Городского округа Пушкинский Московской области, подразделяются на дороги регионального или межмуниципального значения, а также местного значения. Дорожная сеть подвержена влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего для поддержания их в надлежащем состоянии требуется регулярные выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту.

Главными проблемами при содержании и ремонте автодорог местного значения являются:

- большое количество дорог с грунтовым покрытием;

- степень износа из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств.

В целях решения данных проблем разработана муниципальная подпрограмма 2 Городского округа Пушкинский Московской области «Дороги Подмосковья» муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» Городского округа Пушкинский Московской области на 2022-2026 годы (далее - Подпрограмма 2) в соответствии с потребностями населения   
и обеспечение на территории Городского округа Пушкинский Московской области технического состояния автодорог, отвечающих требованиям действующего законодательства.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Городского округа Пушкинский Московской области. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках Подпрограммы 2 реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

С каждым годом увеличивается количество автотранспорта и соответственно количество водителей. Заметно возрос и транзитный транспортный поток. В связи с этим становится острой проблема парковки автотранспорта, в том числе грузового: из-за нехватки парковочных мест, автовладельцы зачастую паркуют свои автомобили на газонах, детских площадках, тротуарах, вдоль проезжей части, тем самым не только создавая опасные условия для других участников дорожного движения, но и нарушая благоустройство города. Таким образом, возникает необходимость   
в строительстве стоянок для размещения личного автотранспорта, обустройстве стоянок грузового транспорта.

Добиться снижения социально-экономического ущерба от дорожной аварийности в условиях постоянного увеличения количества автомобилей и непрерывного развития системы обеспечения безопасности дорожного движения в Городском округе Пушкинский Московской области позволит реализация Подпрограммы 2.

**2.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы**

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение приоритетов и целей социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области.

Концепция решения проблем в сфере дорожно-транспортного комплекса основывается на программно-целевом методе.

Использование программно-целевого метода позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах конкретного направления муниципальной политики, создаст условия для эффективного использования бюджетных средств, обеспечит комплексное воздействие на процесс усовершенствования дорожно-транспортного комплекса Городского округа Пушкинский Московской области.

Ход реализации муниципальной программы сопряжен с рядом рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению поставленных задач, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

- возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования на реализацию программных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразится в повышении инфляции, снижении темпов роста экономики и доходов населения;

- низкие темпы выполнения работ, несоблюдение требуемого регламента производства работ подрядной организацией и другие риски, связанные с регулированием гражданско-правовых отношений.

Система управления реализацией муниципальной программой предусматривает следующие меры, направленные на сдерживание и минимизацию влияния возможных рисков:

- внесение изменений в муниципальную программу, нивелирующее или снижающее воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей программы; оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования;

- проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов, влияющих на исполнение программных мероприятий, с целью дальнейшего пересмотра критериев их оценки и отбора;

- взаимодействие с подрядными организациями, оперативный контроль с целью устранения возникающих проблемных вопросов в ходе производства работ.

Комплексный подход к решению проблем дорожно-транспортного комплекса Городского округа Пушкинский Московской области в рамках муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы позволит в основном преодолеть инфраструктурные ограничения экономического роста, обеспечить сбалансированное развитие транспортной системы и удовлетворить возрастающий спрос на транспортные услуги.

**2.3. Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Муниципальная программа Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»   
на 2022-2026 годы включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Пассажирский транспорт общего пользования»;

Подпрограмма 2: «Дороги Подмосковья».

Подпрограмма 1 предусматривает решение задач по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на удовлетворение потребности населения в транспортных услугах, обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан, улучшение качества предоставляемых услуг.

Подпрограмма 2 предусматривает решение задач по обеспечению устойчивого функционирования и развития сети автодорог местного значения Городского округа Пушкинский Московской области, в том числе: капитальный ремонт автодорог в соответствии с адресным перечнем, указанным в разделе 6 муниципальной программы.

Также подпрограмма 2 предусматривает формирование системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, проведение мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

**2.4. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Мероприятия Программы направлены на решение задач и проблем социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Подпрограммой 1 предусмотрены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам, повышению доступности и качества транспортных услуг для населения.

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Городского округа Пушкинский Московской области.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 является:

- Организация транспортного обслуживания населения   
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами   
на выполнение работ по перевозке пассажиров;

Подпрограмма 1 направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается организация   
и проведения следующих мероприятий:

* софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
* софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области;
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа Пушкинский Московской области (в части автомобильного транспорта);
* создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа Пушкинский Московской области (в части городского электрического транспорта);
* В рамках мероприятия 02.01. «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» предусмотрена услуга по перевозке делегаций ветеранов на праздничные мероприятия и памятные даты Городского округа Пушкинский Московской области.

Подпрограммой 2 предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Городского округа Пушкинский Московской области, в том числе, объектов дорожного хозяйства, включающих в себя элементы автомобильных дорог, расположенных в границах полосы отвода автомобильных дорог, конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) расположенные на них или под ними и дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью: защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, которыми обеспечивается достижение показателей Подпрограммы 2, а также предусмотрены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей и молодежи правилам дорожного движения, повышению уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Мероприятия направлены на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

Основной целью реализации Подпрограммы 2 является обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Городского округа Пушкинский Московской области.

В рамках реализации Подпрограммы 2 особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения   
на территории муниципального образования Городского округа Пушкинский Московской области , обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается организация   
и проведения следующих основных мероприятий:

* Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов   
  и путепроводов местного значения;
* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
* Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;
* Создание парковочного пространства.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Городском округе Пушкинский Московской области составляет 834 км.

В рамках основного мероприятия 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения» средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области предусмотрены на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Городского округа Пушкинский Московской области.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области.

В рамках мероприятия 02.02 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет местного бюджета» будут выполняться работы:

- выполнение работ по разработке и доработке проектно-изыскательских работ на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Городского округа Пушкинский Московской области;

- выполнение работ по строительству автомобильных дорог;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение работ по разработка проектно-изыскательской документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- экспертиза качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов, лабораторные испытания;

- выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и ремонту автомобильных дорог.

Финансирование основного мероприятия 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения» осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области   
и средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области   
в рамках субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту   
и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 №402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

В рамках мероприятия 05.01 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» осуществляются работы по капитальному ремонту автомобильных дорог:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области;

- устройство дополнительных полос;

-проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта и ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки.

В рамках мероприятия 05.05 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» будут выполняться работы, связанные с содержанием объектов дорожного хозяйства (автомобильных дорог, тротуаров, посадочных площадок):

мероприятие по обустройству пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения;

поставка материалов для выполнения ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения.

ремонт дороги общего пользования местного значения с устройством водопропускного сооружения из ж/б труб;

поставка материалов для выполнения ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения с использованием техники подрядчика (на время реализации товара);

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Пушкинский;

экспертиза качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов, лабораторные испытания;

экспертиза асфальтного покрытия автомобильных дорог;

лабораторные испытания дорожно-строительных материалов для контроля качества устройства асфальтобетонного покрытия на дорогах общего пользования;

оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) машины коммунальной;

* оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) Вакуумной подметально-уборочной машины;
* оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) дорожной техники;
* оказание услуги по строительному контролю по СНТ Геодезия 8;
* содержание и техническое обслуживание светофорных объектов;
* выполнение работ по восстановлению профиля дорог (профилированию);
* выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения (ремонт картами);
* приобретение ГСМ для дорог общего пользования местного значения;
* текущий ремонт дорог;
* поставка металлоизделий;
* поставка асфальбетонной крошки для дорог общего пользования местного значения;
* ремонт пешеходного моста по ул. Центральная;
* приобретение дорожных знаков, стоек, креплений, хомутов, конусов, ИДН;
* приобретение (поставка) пескобетона, цемента, бетона, щебня, краски дорожной, холодного пластика, термопластика;
* выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек, тротуаров;
* выполнение работ по устройству пешеходных дорожек, тротуаров;
* выполнение работ по восстановлению дорожной разметки сети автомобильных дорог местного значения;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки;
* выполнение работ по нанесению вертикальной разметки на бордюрный камень;
* поставка дизельного топлива;
* поставка нефтехимии;
* поставка стоек для установки дорожных знаков;
* выполнение работ по установке дорожных знаков;
* работы по планировке проезжей части автомобильных дорог   
  с добавлением нового материала и без добавления;
* укрепление обочин;
* организация подходов к пешеходным переходам;
* поставка асфальтобетонной крошки, щебня, холодного и литого асфальта, песка и др. материалов для ремонтных работ;
* выполнение срочных работ в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог по обращениям граждан, поступившим из органов государственной власти, органов местного самоуправления,   
  из информационной системы Правительства Московской области «Добродел»;
* поставка песчано-соляной смеси, соли технической;
* поставка горюче-смазочных материалов;
* выполнение работ по устройству автобусных остановок   
  с заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами, а также закупка и монтаж остановочных павильонов, поставка стекол и прочих расходных материалов для ремонта павильонов автобусных остановок, ремонт покрытия посадочных площадок;
* поставка асфальтобетонной смеси;
* поставка полусфер, дорожных сигнальных конусов, защитных дорожных ограждений;
* поставка и установка бордюрного (бортового) камня;
* поставка, установка, замена, ремонт и текущее обслуживание пешеходных и дорожных ограждений;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
* поставка, установка, замена дорожных знаков, стоек, габаритных рамок, окраска стоек дорожных знаков, поставка дорожных зеркал;
* приобретение лежачих полицейских, выполнение работ   
  по устройству искусственных неровностей;
* техническое обследование элементов улично-дорожной сети (мостов, путепроводов, ограждений, ливневой канализации);
* устройство дренажных колодцев, устройство дренажной системы, локальной ливневой канализации;
* устройство, переустройство, восстановление, замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, осушительных канав, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода;
* устройство недостающих элементов системы водоотвода (в том числе новых водопропускных труб, дренажей, прикромочных   
  и телескопических лотков, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, ливневой канализации и других элементов);
* удлинение, замена водопропускных труб;
* регулирование высотного положения крышек колодцев, замена люков колодцев;
* текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек   
  вдоль автомобильных дорог;
* выполнение работ по ремонту дорог с устройством водопропускного сооружения из ж/б труб;
* оплата обязательных платежей;
* установка, содержание и техническое обслуживание светофорных объектов (в том числе светофоров Т 7 и направленной подсветки на пешеходных переходах), поставка электроэнергии на световые объекты;
* оформление полисов ОСАГО, КАСКО;
* установка и обслуживание навигационных систем;
* приобретение дорожной техники, а также оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию дорожной специализированной техники, а также приобретение расходных материалов (в том числе приобретение аптечек), дополнительного оборудования и запчастей для дорожной специализированной техники;
* оказание услуг по повышению квалификации;
* приобретение и поставка специализированного оборудования (в том числе дренажные насосы, мотопомпы, шины, диски, щеточные диски, ножи, рукава и комплектующие товары);
* поставка запчастей для транспортных средств;
* поставка полуприцепа тракторного;
* поставка малой механизации (кусторезы, бензопилы, воздуходувки);
* поставка строительных материалов;
* установка тахографов;
* оказание услуг по диагностике спецтехники, автомобилей;
* выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* выполнение работ по зимнему и летнему содержанию тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающих к автомобильным дорогам (подметание проезжей части автомобильных дорог от дорожного смёта и снега; сгребание и вывоз снежных масс с проезжей части; россыпь пескосоляной смеси и других противогололедных материалов вручную и механизированным способом; уборка различных предметов мусора с элементов автомобильных дорог местного значения; очистка и уборка автопавильонов; покос травы; удаление сухостоя; ремонт перильного ограждения, окраска стоек дорожных, регулирование высотного положения крышек колодцев, замена люков и т.д.), согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации   
  от 16.11.2012 № 402«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области
* проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки.

В рамках Мероприятие 05.02. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета» осуществляются работы по капитальному ремонту автомобильных дорог:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КЛАССИФИКАЦИИ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ», а также за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области;

- устройство дополнительных полос;

-проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта и ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Финансирование Мероприятия 05.03. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области в рамках субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог, примыкающих   
к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

В рамках мероприятия 05.06 «По обеспечению безопасности дорожного движения» будут выполняться работы, связанные с повышение безопасности городской улично-дорожной сети.

Для реализации мероприятия будут использованы следующие виды работ:

- мероприятие по обустройству пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения;

- оказание услуг по электроснабжению (светофоры);

- поставка дорожных знаков для дорог общего пользования местного значения, поставка дорожных зеркал;

выполнение работ по покраске ограждения;

выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки;

выполнение работ по установке/замене дорожных стоек (включая приобретение материала);

- выполнение работ по горизонтальной разметки;

- выполнение работ по установке дорожных знаков (включая приобретение);

- выполнение работ нанесение вертикальной разметки;

- установка светофорных объектов (в том числе светофоров Т7);

- установка перильных пешеходных ограждений и дорожных ограждений (отбойник);

- организация подходов к пешеходным переходам;

- строительство парковочного пространства и тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения;

- организация искусственных неровностей;

- установка дорожных знаков;

- строительство, ремонт остановок общественного транспорта;

- закупка и монтаж остановочного павильона;

- оснащение остановочного павильона;

- ремонт покрытия и строительство посадочного перрона на остановках общественного транспорта;

- регулирование высотного положения крышек колодцев;

- экспертиза качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов;

- экспертиза асфальтного покрытия автомобильных дорог.

**3. Показатели реализации муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица  измерения | Базовое значение  на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Обращение Губернатора Московской области  Приоритетный | Процент | 92,29 | 95 | 97 | 97 | - | - | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания населения |
| 2 | Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья» | | | | | | | | | |
| 2.1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения (при наличии объектов в программе) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  или  Соглашение с ФОИВ  Приоритетный | км/ пог.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети  автомобильных дорог местного значения | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы)  Приоритетный | км/ тысяч кв. м | 18,017/126,108 | 14,748/103,23055 | 13/90,000 | 14/95,000 | - | - | Основное мероприятие 05.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Рейтинг-45  Приоритетный | чел./100 тыс. населения | 7,362 | 7,362 | 11,5 | 11 | - | - | Основное мероприятие 05.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |
| 2.4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети | Отраслевой показатель | м/места | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Основное мероприятие 05.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения |

**4. Методика расчета значений показателей муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и формирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | | | | |
| 1 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | процент | **Ср = Рдв \* 100%**  Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах. Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Ежеквартально |
| 2 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» | | | | |
| 1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | км / пог.м. | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Ежегодно |
| 2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на соответствующий год | Ежегодно |
| 3 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | Статистические днные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Ежеквартально |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной сети местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | Ежегодно |

**5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение**

**мероприятия с муниципальным заказчиком программы,**

**муниципальным заказчиком подпрограммы**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Администрации Городского округа Пушкинский Московской области об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Администрации Городского округа Пушкинский Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (совета, рабочей группы)

по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и показателей реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу и вводит соответствующую информацию в ГАСУ Московской области;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм и мероприятий;

4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

5) вводит в ГАСУ Московской области информацию в соответствии с пунктом 8.2 Порядка разработки и реализациимуниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской области (далее – Порядок). По решению муниципального заказчика программы введение информации в ГАСУ Московской области осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за выполнение мероприятия;

6) размещает на официальном сайте Администрации Городского округа Пушкинский Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальные программы» утвержденную муниципальную программу;

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

8) представляет координатору муниципальной программы отчеты, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 8.2 Порядка;

9) обеспечивает соответствие содержания муниципальных программ, размещенных в ГАСУ Московской области, муниципальным программам и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе;

10) обеспечивает реализацию муниципальной программы в соответствии с основополагающими принципами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах экономики Городского округа Пушкинский Московской области.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения показателей реализации муниципальной программы.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4)   осуществляет координацию деятельности ответственных за

выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;

6) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, размещенных в ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией

и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) формирует проекты адресных перечней и перечней, предусмотренных пунктами 3.8, 3.9 и 3.11 Порядка, а также предложения по внесению в них изменений.

**6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение**

**мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Городского округа Пушкинский Московской области (в лице координатора муниципальных программ).

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в ГАСУ Московской области:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 15февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области.

Оперативный (годовой) отчет о реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области содержит:

а) перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени и результатов выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

б) информацию о плановых и фактически достигнутых результатах реализации муниципальных программ Городского округа Пушкинский Московской областис указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения, а также предложений по их выполнению.

К годовому отчету о реализации мероприятий муниципальной программы Городского округа Пушкинский дополнительно представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей реализации муниципальной программы;

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение показателей реализации муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий муниципальной программы, недостижения показателей реализации муниципальной программы;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

Приложение 1

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы

«

**Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

**Паспорт подпрограммы 1 «Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств Городского округа Пушкинский  Московской области |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Подпрограммой 1 предусмотрены мероприятия по организации транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам, повышению доступности и качества транспортных услуг для населения.

Основной целью реализации Подпрограммы 1 является повышение доступности и качества транспортных услуг для населения городского округа Пушкинский Московской области.

Основным мероприятием Подпрограммы 1 является:

- Организация транспортного обслуживания населения

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами

на выполнение работ по перевозке пассажиров;

Подпрограмма 1 направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия Подпрограммы 1 направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается организация

и проведения следующих мероприятий:

- софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам;

- софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа Пушкинский Московской области (в части автомобильного транспорта);

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Городского округа Пушкинский Московской области (в части городского электрического транспорта);

- В рамках мероприятия 02.01. «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров» предусмотрена услуга по перевозке делегаций ветеранов на праздничные мероприятия и памятные даты Городского округа Пушкинский Московской области.

Подпрограммой 2 предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Городского округа Пушкинский Московской области, в том числе, объектов дорожного хозяйства, включающих в себя элементы автомобильных дорог, расположенных в границах полосы отвода автомобильных дорог, конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) расположенные на них или под ними и дорожные сооружения, являющиеся их технологической частью: защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог, которыми обеспечивается достижение показателей Подпрограммы 2, а также предусмотрены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обучению детей и молодежи правилам дорожного движения, повышению уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети. Мероприятия направлены на снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий.

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического

развития Городского округа Пушкинский

Транспортная система Городского округа Пушкинский Московской области требует правильной стратегии и тактики развития системы   
по повышению доступности и качества транспортных услуг для населения наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем в области организации транспортного обслуживания населения.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит увеличить долю маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, в общем количестве маршрутов регулярных перевозок Городского округа Пушкинский Московской области.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной подпрограммы 1**

**«Пассажирский транспорт общего пользования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 02. Организация транспортного обслуживания | 2022-2026 гг. | Итого | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2022-2026 гг. | Итого | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.  Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 02.02. Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | 2022-2026 гг. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах.  Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 02.03. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) | 2022-2026 гг. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.04. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | 2022-2026 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 02.20. Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области | 2022-2026 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи | Транспортное обеспечение участников и гостей мероприятий |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 2

к муниципальной программы Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы

«

**1. Подпрограмма 2 «Дороги Подмосковья»**

**Паспорт подпрограммы 2 «Дороги Подмосковья»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации Городского округа Пушкинский Московской области; | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств (тыс. руб.): | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Наименование главного распорядителя средств Городского округа Пушкинский  Московской области |
| Всего по подпрограмме, в том числе: | 1 299 993,22 | 412 195,50 | 439 006,36 | 448 791,36 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 943 572,22 | 241 412,50 | 303 335,36 | 398 824,36 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 356 421,00 | 170 783,00 | 135 671,00 | 49 967,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В рамках реализации Подпрограммы 2 особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения   
на территории муниципального образования Городского округа Пушкинский Московской области, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

Для достижения цели Подпрограммы 2 предусматривается организация   
и проведения следующих основных мероприятий:

* Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов   
  и путепроводов местного значения;
* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Городского округа Пушкинский Московской области;
* Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения;
* Создание парковочного пространства.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Городского округа Пушкинский Московской области составляет 834 км.

В рамках основного **Мероприятия 02 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения»** средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области предусмотрены на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Городского округа Пушкинский Московской области.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области.

В рамках **Мероприятия 02.02 «Финансирование работ по строительству (реконструкции)** **объектов дорожного хозяйства местного значения за счет местного бюджета»** будут выполняться работы:

- выполнение работ по разработке и доработке проектно-изыскательских работ на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям Городского округа Пушкинский Московской области;

- выполнение работ по строительству автомобильных дорог;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- выполнение работ по разработка проектно-изыскательской документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации;

- оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- экспертиза качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов, лабораторные испытания;

- выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и ремонту автомобильных дорог.

Финансирование основного **Мероприятия 05 «Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения»** осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области в рамках субсидии на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в соответствии с Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».

**В рамках мероприятия 05.01 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения» осуществляются работы по капитальному ремонту автомобильных дорог**:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области;

- устройство дополнительных полос;

-проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта и ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки

Финансирование **Мероприятия 05.05 «Дорожная деятельность   
в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»** осуществляется за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области.

В рамках мероприятия 05.05 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа» будут выполняться работы, связанные с содержанием объектов дорожного хозяйства (автомобильных дорог, тротуаров, посадочных площадок):

мероприятие по обустройству пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения;

ремонт дороги общего пользования местного значения с устройством водопропускного сооружения из ж/б труб;

выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Пушкинский;

оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) машины коммунальной;

* оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) Вакуумной подметально-уборочной машины;
* оказание услуг по финансовой аренде (лизинг) дорожной техники;
* оказание услуги по строительному контролю по СНТ Геодезия 8;
* содержание и техническое обслуживание светофорных объектов;
* выполнение работ по восстановлению профиля дорог (профилированию);
* выполнение работ по ямочному ремонту дорог общего пользования местного значения (ремонт картами);
* приобретение ГСМ для дорог общего пользования местного значения;
* текущий ремонт дорог;
* поставка металлоизделий;
* поставка асфальбетонной крошки для дорог общего пользования местного значения;
* ремонт пешеходного моста по ул. Центральная;
* приобретение дорожных знаков, стоек, креплений, хомутов, конусов,ИДН;
* приобретение (поставка) пескобетона, цемента, бетона, щебня, краски дорожной, холодного пластика, термопластика;
* выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* выполнение работ по текущему ремонту пешеходных дорожек, тротуаров;
* выполнение работ по устройству пешеходных дорожек, тротуаров;
* выполнение работ по восстановлению дорожной разметки сети автомобильных дорог местного значения;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки;
* выполнение работ по нанесению вертикальной разметки на бордюрный камень;
* поставка дизельного топлива;
* поставка нефтехимии;
* поставка стоек для установки дорожных знаков;
* выполнение работ по установке дорожных знаков;
* работы по планировке проезжей части автомобильных дорог   
  с добавлением нового материала и без добавления;
* укрепление обочин;
* организация подходов к пешеходным переходам;
* поставка асфальтобетонной крошки, щебня, холодного и литого асфальта, песка и др. материалов для ремонтных работ;
* выполнение срочных работ в рамках содержания и ремонта автомобильных дорог по обращениям граждан, поступившим из органов государственной власти, органов местного самоуправления,   
  из информационной системы Правительства Московской области «Добродел»;
* поставка песчано-соляной смеси, соли технической;
* поставка горюче-смазочных материалов;
* выполнение работ по устройству автобусных остановок   
  с заездными карманами, посадочными площадками и автопавильонами, а также закупка и монтаж остановочных павильонов, поставка стекол и прочих расходных материалов для ремонта павильонов автобусных остановок, ремонт покрытия посадочных площадок;
* поставка асфальтобетонной смеси;
* поставка полусфер, дорожных сигнальных конусов, защитных дорожных ограждений;
* поставка и установка бордюрного (бортового) камня;
* поставка, установка, замена, ремонт и текущее обслуживание пешеходных и дорожных ограждений;
* выполнение работ по нанесению горизонтальной и вертикальной дорожной разметки;
* поставка, установка, замена дорожных знаков, стоек, габаритных рамок, окраска стоек дорожных знаков, поставка дорожных зеркал;
* приобретение лежачих полицейских, выполнение работ   
  по устройству искусственных неровностей;
* техническое обследование элементов улично-дорожной сети (мостов, путепроводов, ограждений, ливневой канализации);
* устройство дренажных колодцев, устройство дренажной системы, локальной ливневой канализации;
* устройство, переустройство, восстановление, замена изношенных звеньев прикромочных и телескопических лотков, дренажей, водоотводных канав, быстротоков, осушительных канав, водобойных колодцев, перепадов, элементов подводящих и отводящих русел у водопропускных труб, элементов ливневой канализации и других изношенных элементов системы водоотвода;
* устройство недостающих элементов системы водоотвода (в том числе новых водопропускных труб, дренажей, прикромочных   
  и телескопических лотков, водоотводных канав, быстротоков, водобойных колодцев, перепадов, ливневой канализации и других элементов);
* удлинение, замена водопропускных труб;
* регулирование высотного положения крышек колодцев, замена люков колодцев;
* текущий ремонт тротуаров, пешеходных дорожек   
  вдоль автомобильных дорог;
* выполнение работ по ремонту дорог с устройством водопропускного сооружения из ж/б труб;
* оплата обязательных платежей;
* установка, содержание и техническое обслуживание светофорных объектов (в том числе светофоров Т 7 и направленной подсветки на пешеходных переходах), поставка электроэнергии на световые объекты;
* оформление полисов осаго, каско;
* установка и обслуживание навигационных систем;
* приобретение дорожной техники, а также оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию дорожной специализированной техники, а также приобретение расходных материалов (в том числе приобретение аптечек), дополнительного оборудования и запчастей для дорожной специализированной техники;
* оказание услуг по повышению квалификации;
* приобретение и поставка специализированного оборудования (в том числе дренажные насосы, мотопомпы, шины, диски, щеточные диски, ножи, рукава и комплектующие товары);
* поставка запчастей для транспортных средств;
* поставка полуприцепа тракторного;
* поставка малой механизации (кусторезы, бензопилы, воздуходувки);
* поставка строительных материалов;
* установка тахографов;
* оказание услуг по диагностике спецтехники, автомобилей;
* выполнение работ по зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
* выполнение работ по зимнему и летнему содержанию тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающих к автомобильным дорогам (подметание проезжей части автомобильных дорог от дорожного смёта и снега; сгребание и вывоз снежных масс с проезжей части; россыпь пескосоляной смеси и других противогололедных материалов вручную и механизированным способом; уборка различных предметов мусора с элементов автомобильных дорог местного значения; очистка и уборка автопавильонов; покос травы; удаление сухостоя; ремонт перильного ограждения, окраска стоек дорожных, регулирование высотного положения крышек колодцев, замена люков и т.д.), согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации   
  от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области
* проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки.

В рамках **Мероприятие 05.02. «Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета»** осуществляются работы по капитальному ремонту автомобильных дорог:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, искусственных сооружений, светофоров и придорожной территории согласно приказу Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», а также за счет средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области;

- устройство дополнительных полос;

-проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог, а также экспертиза проектной документации, обследование и испытание искусственных сооружений после капитального ремонта с составлением технического паспорта, диагностика автомобильных дорог и искусственных сооружений после проведения капитального ремонта и ремонта, оказание услуг по осуществлению строительного контроля, авторского надзора и оказание услуг по экспертизе качества выполненных работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области и испытания дорожно-строительных материалов, а также нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Финансирование **Мероприятия 05.03. «Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан»** осуществляется за счет средств Дорожного фонда Московской области и средств бюджета Городского округа Пушкинский Московской области в рамках субсидии на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту дорог, примыкающих   
к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

В рамках **Мероприятия 05.06 «По обеспечению безопасности дорожного движения»** будут выполняться работы, связанные с повышение безопасности городской улично-дорожной сети.

Для реализации мероприятия будут использованы следующие виды работ:

- мероприятие по обустройству пешеходного перехода на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Островского в дп. Зеленоградский с установкой дорожных знаков;

- оказание услуг по электроснабжению (светофоры);

- поставка дорожных знаков для дорог общего пользования местного значения; поставка дорожных зеркал;

- выполнение работ по горизонтальной разметки;

- выполнение работ по установке дорожных знаков (включая приобретение);

- выполнение работ нанесение вертикальной разметки;

- выполнение работ по покраске ограждения;

- выполнение работ по нанесению горизонтальной разметки;

-выполнение работ по установке/замене дорожных стоек (включая приобретение материала);

- установка светофорных объектов (в том числе светофоров Т7);

- установка перильных пешеходных ограждений и дорожных ограждений (отбойник);

- организация подходов к пешеходным переходам;

- строительство парковочного пространства и тротуаров вдоль автомобильных дорог местного значения;

- организация искусственных неровностей;

- установка дорожных знаков;

- строительство, ремонт остановок общественного транспорта;

- закупка и монтаж остановочного павильона;

- оснащение остановочного павильона;

- ремонт покрытия и строительство посадочного перрона на остановках общественного транспорта;

- регулирование высотного положения крышек колодцев;

- экспертиза качества выполненных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и испытания дорожно-строительных материалов;

- Экспертиза асфальтного покрытия автомобильных дорог.

3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Городского округа Пушкинский Московской области

Для выбора правильной стратегии и тактики развития системы   
по обеспечению развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог в Городском округе Пушкинский Московской области наиболее целесообразным является программно-целевой метод, позволяющий конкретизировать комплексные и системные решения приоритетных проблем   
в области обеспечения устойчивого функционирования сети автомобильных дорог и повышения надежности и безопасности движения по ним.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на строительство   
и реконструкцию автомобильных дорог в населенных пунктах округа и ремонт автомобильных дорог, а также поспособствует созданию необходимого количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковок вблизи ж/д станций.

**4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения | 2022-2026 гг. | Итого | 71 622,00 | 23 863,00 | 21 054,00 | 26 705,00 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 71 622,00 | 23 863,00 | 21 054,00 | 26 705,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01  Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | 2022-2026 гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Увеличение площади и протяженности муниципальных автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 02.02  финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | 2022-2026 гг. | Итого | 71 622,00 | 23 863,00 | 21 054,00 | 26 705,00 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Увеличение площади и протяженности муниципальных автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 71 622,00 | 23 863,00 | 21 054,00 | 26 705,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 05.Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения | 2022-2026 гг. | Итого: | 1 228 371,22 | 388 332,50 | 417 952,36 | 422 086,36 | 0,00 | 0,00 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 871 950,22 | 217 549,50 | 282 281,36 | 372 119,36 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 356 421,00 | 170 783,00 | 135 671,00 | 49 967,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 05.01. Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2022-2026 гг. | Итого: | 387 377,00 | 179 727,00 | 151 758,00 | 55 892,00 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС», МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Поддержание покрытия муниципальных автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области в нормативном состоянии |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 30 956,00 | 8 944,00 | 16 087,00 | 5 925,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 356 421,00 | 170 783,00 | 135 671,00 | 49 967,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 05.02. Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | 2022-2026 гг. | Итого: | 306 663,00 | 6 663,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Поддержание покрытия муниципальных автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области в нормативном состоянии |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 306 663,00 | 6 663,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 05.05. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | 2022-2026 гг. | Итого: | 498 454,12 | 195 316,80 | 151 568,66 | 151 568,66 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи; МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Поддержание покрытия муниципальных автомобильных дорог Городского округа Пушкинский Московской области в нормативном состоянии |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 498 454,12 | 195 316,80 | 151 568,66 | 151 568,66 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие 05.06. Мероприятия  по обеспечению безопасности дорожного движения | 2022-2026 гг. | Итого: | 35 877,10 | 6 625,70 | 14 625,70 | 14 625,70 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 35 877,10 | 6 625,70 | 14 625,70 | 14 625,70 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 05.07. Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | 2022-2026 гг. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Обустройство парковочного пространства с благоустройством прилегающих территорий подъездов и тротуаров |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 05.08. Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | 2022-2026 гг. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Поддержание покрытия муниципальных автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области в нормативном состоянии |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 05.09. Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ за счет средств местного бюджета | 2022-2026 гг. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Городского округа Пушкинский Московской области, в лице Управления благоустройства, дорожного хозяйства, транспорта и связи, МКУ «УКС»;  МКУ «Пушкинское городское хозяйство»,  МКУ «Царёво»,  МКУ «Тарасовское», МКУ «ЕЛЬДИГИНО СЕРВИС»,  МКУ «Зеленоградский»,  МКУ «Лесной»,  МКУ «Правдинский», МКУ «Софрино»,  МКУ «Черкизово»,МКУ «Ашукино»,  МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейска, МБУ «Городское хозяйство» г. Ивантеевка | Поддержание покрытия муниципальных автомобильных дорог городского округа Пушкинский Московской области в нормативном состоянии |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | | Итого: | 1 299 993,22 | 412 195,50 | 439 006,36 | 448 791,36 | 0,0 | 0,0 | Х | Х |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский Московской области | 943 572,22 | 241 412,50 | 303 335,36 | 398 824,36 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 356 421,00 | 170 783,00 | 135 671,00 | 49 967,00 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы

**5. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 «Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Направление инвестирования | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов\* | Откры-тие объекта \* | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансиро-вания, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию (тыс.руб.) | Наименование главного распорядителя средств бюджета  Городского округа Пушкинский |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | р.п. Софрино, д. Григорково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:82265;  с.Тарасовка кадастровый номер зем.участка 50:13:0080404:57;  с. Ельдигино кадастровый номер зем.участка 50:13:0040301:1776;  р.п.Софрино, д. Могильцы кадастровый номер зем.участка 50:13:0030345:856, 50:13:0030345:857,50:13:0030345:855,50:13:0030345:872,50:13:0030345:878 | \* | р.п. Софрино, д. Григорково, с.Тарасовка, с. Ельдигино, р.п.Софрино, д. Могильцы |  | 2022 | 2022 | 30 000,00 | 0,0 | Итого: | 23 863,00 | 23 863,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 23 863,00 | 23 863,00 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджет-ные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | р.п. Софрино, д. Григорково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:82265;  с.Тарасовка кадастровый номер зем.участка 50:13:0080404:57;  с. Ельдигино кадастровый номер зем.участка 50:13:0040301:1776;  р.п.Софрино, д. Могильцы кадастровый номер зем.участка 50:13:0030345:856, 50:13:0030345:857,50:13:0030345:855,50:13:0030345:872,50:13:0030345:878  Ельдигино, д. Раково кадастровый номер зем.участка 50:13:0040308:672; с. Путилово Царево кадастровый номер зем.участка 50:13:0030237:476,50:13:0030237:787,50:13:0030237:791; Ельдигино, д.Ординово кадастровый номер зем.участка 50:13:0040129:4360,50:13:0040129:4357,50:13:0040129:4356; Царево с.Барково кадастровый номер зем.участка 50:13:0000000:84906; Ашукинод.Володкино кадастровый номер зем.участка 50:13:0010239:2328 | \* | р.п. Софрино, д. Григорково, с.Тарасовка, с. Ельдигино, д.Раково;  с.Путилово Царево; Ельдигино, д. Ординово; Царево с. Барково;Ашукинод. Володкино  р.п.Софрино, д. Могильцы |  | 2023 | 2023 | 30 000,00 | 0,0 | Итого: | 21 054,00 | 0,0 | 21 054,00 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 21 054,00 | 0,0 | 21 054,00 | 0,0 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | пос.Ашукино кадастровый номер зем.частка 50:13:0020109:1540; г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича кадастровый номер зем.частка 50:13:0050415:1360,50:13:0050415:1359; Правдинский с.Братовщина кадастровый номер зем.частка 50:13:0050414:1743; Ашукинод.Луговая кадастровый номер зем.частка 50:13:0010239:2903,50:13:0010239:2322 | \* | пос.Ашукино; г.Пушкино, мкр.Заветы Ильича; Правдинский с.Братовщина; Ашукинод.Луговая |  | 2024 | 2024 | 30 000,00 | 0,0 | Итого: | 26 705,00 | 0,0 | 0,0 | 26 705,00 |  |  |
| Средства бюджета Городского округа Пушкинский | 26 705,00 | 0,0 | 0,0 | 26 705,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение 4

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы

**6. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.01 «Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение) | Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете (с учетом установленного уровня софинансирования), рублей | | | |
| всего | в том числе | | |
| средства субсидии из бюджета Московской области | Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | |
| 2022 год | 2022 год | 2022 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. г.Пушкино, ул. Маяковского | г.Пушкино, ул. Маяковского; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.010373, 37.832105/56.004117, 37.818002 | ремонт | 26 295752,87 | 24 980 965,23 | 1 314 787,64 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| 2. Московская область, г г.Пушкино, тер мкр-н Мамонтовка,ул.Центральная | Московская область, г г.Пушкино, тер мкр-н Мамонтовка,ул.Центральная; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.004117, 37.818002/56.001238, 37.814643 | ремонт | 7 489 868,53 | 6 918 119,98 | 364 111,58 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| г. Пушкино м-н.Мамонтовка, Акуловский проезд | г. Пушкино м-н.Мамонтовка, Акуловский проезд ; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.003632, 37.802549/56.007050, 37.802201 | ремонт | 5 816 282,00 | 5 525 467,90 | 290 814,10 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Гоголевская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.000109, 37.815774/55.998031, 37.811290 | ремонт | 3 963 165,46 | 3 765 007,19 | 198 158,27 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная | обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Школьная; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.983850,37.797092/55.988216, 37.798416 | ремонт | 1 316 906,84 | 1 251 061,50 | 65 845,34 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. 1-я Полевая; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.988278, 37.800824/55.987546, 37.808799 | ремонт | 1 843 484,65 | 1 751 310,42 | 92 174,23 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Спортивная | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Мамонтовка, ул. Спортивная; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.990952, 37.819319/55.990952, 37.819319 | ремонт | 1 622 358,68 | 1 541 240,75 | 81 117,93 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, г.Пушкино, мкр-н Клязьма, ул.Никитинская | Московская область, г.Пушкино, мкр-н Клязьма, ул.Никитинская; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.979546, 37.842374/55.986449, 37.846539 | ремонт | 14 012 414,60 | 13 311 793,87 | 700 620,73 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, ул Текстильщиков | Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, ул Текстильщиков; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.986449, 37.846539/55.989966, 37.849504 | ремонт | 11 351 948,60 | 10 784 351,17 | 567 597,43 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| мкр. Клязьма, ул. Желябовская | мкр. Клязьма, ул. Желябовская; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.964843, 37.829461/55.967793, 37.832383 | ремонт | 1 771 190,90 | 1 682 631,36 | 88 559,54 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, г.Пушкино, пр.1-й Фабричный | Московская область, г.Пушкино, пр.1-й Фабричный; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.001384, 37.860195/56.003254, 37.866331 | ремонт | 5 969 704,49 | 5 671 219,27 | 298 485,22 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, проезд. 2-й Фабричный | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, проезд. 2-й Фабричный; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.003086, 37.858673/56.004487, 37.863089 | ремонт | 6 379 930,27 | 6 060 933,76 | 318 996,51 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| мкр. Заветы Ильича, проспект Ильича | мкр. Заветы Ильича, проспект Ильича (ДСК Заветы Ильича); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.040550, 37.853380/56.036989, 37.840034 | ремонт | 3 772 277,24 | 3 583 663,38 | 188 613,86 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| мкр.Заветы Ильича, ул. К.Маркса | мкр. Заветы Ильича, ул. К. Маркса (ДСК Заветы Ильича); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.039022, 37.852931/56.037032, 37.844412 | ремонт | 2 523 573,23 | 2 397 394,57 | 126 178,66 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| поселок Правдинский, ул. 1-я Проектная | поселок Правдинский, ул. 1-я Проектная ; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.063951, 37.848375/56.070194, 37.846430 | ремонт | 9 774 171,51 | 9 285 462,93 | 488 708,58 | МКУ «Правдинский» | |
| Московская область, город Красноармейск, улица Тимирязева (проезд к овощехранилищу) | Московская область, город Красноармейск, улица Тимирязева (проезд к овощехранилищу); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.128582, 38.124446/56.128252, 38.113141 | ремонт | 11 214 297,49 | 10 653 582,62 | 560 714,87 | МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейск | |
| Московская область, г Красноармейск, ул Чкалова | Московская область, г Красноармейск, ул Чкалова; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.103914, 38.137674/56.102586, 38.127647 | ремонт | 7 721 321,70 | 7 335 255,62 | 386 066,08 | МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейск | |
| Московская область, р-н Пушкинский, п Софрино, ул Пролетарская | Московская область, р-н Пушкинский, п Софрино, ул Пролетарская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.139754, 37.930087/56.142513, 37.931744 | ремонт | 1 356 711,18 | 1 288 875,62 | 67 835,56 | МКУ «Софрино» | |
| Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Гагарина | Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Гагарина; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.141876, 37.927240/56.138811, 37.931350 | ремонт | 1 427 670,64 | 1 356 287,11 | 71 383,53 | МКУ «Софрино» | |
| Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Заводская | Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Заводская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.142402, 37.930259/56.142852, 37.934330 | ремонт | 1 000 593,85 | 950 564,16 | 50 029,69 | МКУ «Софрино» | |
| Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая | Московская область, Пушкинский район, п. Софрино, ул. Почтовая; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.134670, 37.927104/56.136617, 37.921578 | ремонт | 2 362 757,59 | 2 244 619,71 | 118 137,88 | МКУ «Софрино» | |
| Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, мкр Заветы Ильича, Российская Федерация, Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Тургенева | Московская область, р-н Пушкинский, г Пушкино, мкр Заветы Ильича, Российская Федерация, Московская область, г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, ул. Тургенева; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.050704, 37.828398/56.050899, 37.859427 | ремонт | 8 877 378,61 | 8 433 509,68 | 443 868,93 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, г.Пушкино, ул.Чайковского | Московская область, г.Пушкино, ул.Чайковского; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.015519, 37.828761/56.017207, 37.823605 | ремонт | 1 175 030,65 | 1 116 279,12 | 58 751,53 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, город Красноармейск, Южный проезд (проезд к аптеке) | Московская область, город Красноармейск, Южный проезд (проезд к аптеке); GPS координаты ремонтируемого участка: 56.102349, 38.131594/56.100739, 38.132217 | ремонт | 1 319 661,28 | 1 253 678,22 | 65 983,06 | МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейск | |
| Московская область, г. Красноармейск, ул. Гагарина | Московская область, г. Красноармейск, ул. Гагарина; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.122644, 38.133057/56.119765, 38.135068 | ремонт | 7 587 269,08 | 7 207 905,63 | 379 363,45 | МБУ «Городское хозяйство» г. Красноармейск | |
| обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Энгельса | обл. Московская, р-н Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Звягино, ул. Энгельса; GPS координаты ремонтируемого участка: 55.972297, 37.813235/55.977002, 37.812301 | ремонт | 3 280 985,06 | 3 116 935,81 | 164 049,25 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, г.Пушкино, ул.1-я Серебрянская | Московская область, г.Пушкино, ул.1-я Серебрянская; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.018355, 37.843403/56.017839, 37.846305 | ремонт | 3 728 196,53 | 3 541 786,70 | 186 409,83 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Чехова | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, ул. Чехова; GPS координаты ремонтируемого участка: 56.009001, 37.853677/56.010138, 37.857169 | ремонт | 11 598 534,89 | 11 018 608,15 | 579 926,74 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грибоедовская | Московская область, Пушкинский р-н, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Грибоедовская;GPS координаты ремонтируемого участка: 55.972247, 37.835576/55.972803, 37.843122 | ремонт | 2 914 278,17 | 2 768 564,26 | 145 713,91 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крестовская | Московская область, р-н. Пушкинский, г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Крестовская;GPS координаты ремонтируемого участка: 55.975779, 37.839981/55.972802, 37.839968 | ремонт | 2 148 542,26 | 2 041 115,15 | 107 427,11 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Нераспределенный остаток средств на 2022 год | | Х | 8 318 378,12 | 7 944 809,16 | 373 568,96 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| Х | | ВСЕГО: | **179 727 000,00** | **170 783 000,00** | **8 944 000,00** |  | |

Приложение 5

к муниципальной программе Городского округа Пушкинский Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2022-2026 годы

**7. АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения Городского округа Пушкинский Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 05.05 «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта капитального строительства реконструкции, проектирования объектов муниципальной собственности, капитального ремонта (ремонта) (иных объектов муниципальной собственности) и (или) приобретаемых объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | Местонахождение (адрес, кадастровый номер земельного участка) | Направление инвестирования (строительство, проектно-изыскательские работы, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт, приобретение) | Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете (с учетом установленного уровня софинансирования), рублей | | | |
| всего | в том числе | | |
| средства субсидии из бюджета Московской области | Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, предусмотренный в местном бюджете | Ответственный за выполнение мероприятия  подпрограммы | |
| 2022 год | 2022 год | 2022 год | 2022 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. Московская обл. Пушкинский р-н, г. Пушкино, ( дорога на ВЗУ №4) м-н Новая Деревня, в районе ДСК "Моспроектовец" | Московская обл. Пушкинский р-н, г. Пушкино, ( дорога на ВЗУ №4) м-н Новая Деревня, в районе ДСК "Моспроектовец", 50:13:0000000:6973 | ремонт | 16 603 030,28 | 0,00 | 16 603 030,28 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
| 2. Московская область, г.Пушкино, пр.Лермонтова | Московская область, г.Пушкино, пр.Лермонтова, 50:13:0070201:3841 | ремонт | 11 709 570,94 | 0,00 | 11 709 570,94 | МКУ «Пушкинское городское хозяйство» | |
|  |  | Итого: | 28 312 601,22 | 0,00 | 28 312 601,22 |  | |