Приложение к постановлению администрации

Пушкинского городского округа

от _18.12.2019 №__1720

Муниципальная программа Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы

Паспорт муниципальной программы Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды»

на 2020-2024 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления благоустройства администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства городской среды на территории Пушкинского городского округа, улучшение имиджевых характеристик городского округа. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 2. Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 3. Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 793 813,8 | 1 120 799,6 | 1 004 051,7 | 668 962,5 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 126 937,7 | 89 564,2 | 22 781,7 | 14 591,8 | 0,0 | 0,0 |
| средства бюджета Пушкинского городского округа | 2 666 876,1 | 1 031 235,4 | 981 270,0 | 654 370,7 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы Пушкинского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной Программы

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Пушкинского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст 4  Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-03 «О благоустройстве в Московской области», под благоустройством территории городского округа принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Благоустройство территорий городского округа  – важнейшая составная часть потенциала городского округа и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают городское пространство – городская среда. Городская среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение горожан, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органа местного самоуправления является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенных пунктов большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы), устройство освещения.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство городского округа не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий. Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Кроме того на территории Пушкинского городского округа присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к муниципальной программе.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства городской среды на территории Пушкинского городского округа, улучшение имиджевых характеристик.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность городской среды.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Предусмотренные направления мероприятий представляют собой единый механизм реализации Программы, созданный для решения поставленных целей. Ожидается, что реализации Программы существенным образом повлияет на формирование комфортной городской среды в городском округе, будет стимулировать жителей городского округа к участию в ремонте подъездов, благоустройстве дворовых и общественных территорий, увеличению количества благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так и на общественных территориях, способствовать повышению имиджа городского округа и повысит качество жизни населения.

# 2. Прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского городского округа с учетом реализации муниципальной Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории городского округа является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

На сегодняшний день дворовые и общественные территории потеряли эстетический вид и нуждаются в ремонте. Низкий уровень экономической привлекательности территорий из-за наличия инфраструктурных проблем, низкий уровень общего благоустройства территории, жизненная необходимость обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства городского округа невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории городского округа, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы Формирование современной городской среды на территории Пушкинского городского округа».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Пушкинского городского округа.

В целях повышения комфортности условий проживания граждан, эффективного расходования бюджетных средств и комплексного подхода к выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий управляющими организациями совместно с собственниками помещений многоквартирных домов производятся сопутствующие работы по восстановлению отмосток, ремонту крылец, конструктивных элементов фасадов жилых домов, установке ограждений, формированию и озеленению клумб и газонов, выполняемые за счет средств на содержание и ремонт жилищного фонда.

В процессе реализации Программы могут проявиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, к числу которых относятся:

- бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского поселения;

- управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

- оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при ее реализации;

- проведение регулярного анализа исполнения мероприятий Программы;

- информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

- создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

3. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной Программы

Программа включает в себя три подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»

(Приложение № 1 к Программе);

- Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» (Приложение № 2 к Программе);

- Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (Приложение № 3 к Программе).

При формировании подпрограмм муниципальной Программы заложены принципы максимального охвата исполнителей всех сфер деятельности и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы являются взаимонезависимыми – выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» включает в себя принципы развития городской среды, правила содержания муниципалитета, а также механизмы, согласно которым любые планы властей по изменению городской среды формируются с учетом мнения жителей. При этом дворы включаются в программу только по инициативе самих жителей, а при их благоустройстве должны обязательно учитываться принципы доступности для маломобильных групп населения. Оставшаяся треть выделяется на благоустройство общественных пространств по выбору горожан. По плану, все неухоженные общественные пространства в городском округе должны быть приведены в порядок до 2022 года.

Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» реализуется для того, чтобы обеспечить нормативное содержание территории округа, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации программы будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» предусматривает решение задач по обеспечению сохранности жилищного фонда, увеличению срока эксплуатации, повышению энергетической эффективности и надежности функционирования внутридомовых инженерных систем. Подпрограмма направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков эксплуатации конструкций и элементов. Решить задачу можно путем проведения модернизации и реконструкции жилищного фонда (ремонт внутридомовых инженерных коммуникаций; ремонт кровель; фасадов, в том числе балконов, лоджий и межпанельных швов; модернизация лифтового оборудования) на условиях государственной поддержки. Участие Пушкинского городского округа в региональной программе Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» способствует решению вопросов капитального ремонта в многоквартирных домах.

Программа Московской области по ремонту подъездов многоквартирных домов будет проходить в рамках реализации приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области». Источником финансирования ремонтных работ являются средства Московской области, бюджета Пушкинского городского округа, управляющих организаций, а также средства собственников квартир многоквартирных домов. Обязательными условиями для выделения субсидии являются проведение собраний собственников с целью принятия решения о софинансировании работ по ремонту подъездов, решение органа местного самоуправления о выделении средств, включение в план ремонта управляющих организаций нормативного количества подъездов.

Участником Государственной программы софинансирования текущего ремонта подъездов Московской области может стать любой собственник или пользователь жилого помещения, подавший соответствующее заявление в свою управляющую организацию. При этом собственник совершает единовременный разовый взнос – не более 10 рублей с квадратного метра квартиры, что составляет не более 5 % от расходов на ремонт подъезда. Оставшиеся 95 % софинансирует государство и управляющая организация. Решение об объемах работ, сроках выполнения и стоимости ремонта жители принимают самостоятельно.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

4. Планируемые результаты реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые результаты реализации подпрограмм представлены в приложении № 4 к Программе.

5. Методика расчета значений Планируемые результаты реализации Программы

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограмм приведена в приложении № 5 к Программе.

6. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы, с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение целей Программы осуществляется посредством реализации мероприятий подпрограмм. Перечень основных мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее - Порядок).

Координатором муниципальной Программы, является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу Управления благоустройства администрации Пушкинского городского округа, являющегося муниципальным заказчиком Программы.

Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Программы и вносит его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского городского округа;

- организацию управления муниципальной Программой;

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Программой;

- реализацию муниципальной Программы;

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Программы.

Муниципальным заказчиком Программы является Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа.

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными лицами за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает муниципальную Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы) и готовит обоснование финансовых ресурсов (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий Программы (подпрограммы);

- обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий муниципальной Программы (подпрограммы), а также координацию их действий по реализации муниципальной Программы (подпрограммы);

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы;

- готовит и представляет координатору муниципальной Программы, в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике Пушкинского городского округа отчет о реализации муниципальной Программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную Программу;

- обеспечивает выполнение муниципальной Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной Программы в целом, определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной Программы.

Для обеспечения текущего контроля Управление благоустройства при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий по мере их выполнения определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

- определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Программы в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Программы (подпрограммы) отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

С целью контроля за реализацией Программы Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации муниципальной программы согласно Порядку;

- по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По планируемым результатам реализации муниципальной программы, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Приложение № 1 к Программе

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» Паспорт муниципальной Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распо-рядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 280 723,0 | 362 181,0 | 136 117,3 | 0,0 | 0,0 | 779 021,3 |
|  | Министерство благоустройства Московской области | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 75 042,2 | 15 542,2 | 14 591,8 | 0,0 | 0,0 | 105 176,2 |
|  | Администрация Пушкинского городского округа | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 205 680,8 | 346 638,8 | 121 525,5 | 0,0 | 0,0 | 673 845,1 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» (далее – Подпрограмма 1)

В последние годы в Пушкинском городском округе проводилась целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территории и социальному развитию населенных пунктов, созданию и благоустройству зон отдыха.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие внебюджетных источников финансирования.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов городского округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния Пушкинского городского округа, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с Подпрограммой.

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Пушкинском городском округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды и включает в себя:

1.1.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

1.2. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт и (или) устройство тротуаров;

- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест);

- устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок;

- организация площадок для установки мусоросборников;

- озеленение;

- установка информационных стендов.

Включение дворовой и общественной территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в Программу, либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Пушкинского городского округа, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением №7 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирования комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет не менее 2% (двух процентов) при трудовом участии.

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

•	благоустройство парков/скверов/бульваров/набережных/пешеходных зон;

•	устройство освещения объектов благоустройства общественных территорий. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер.

•	благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

•	благоустройство мест для купания (пляжа);

•	устройство или реконструкция детской площадки;

•	благоустройство территории возле общественного здания;

•	благоустройство территории вокруг памятника;

•	реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

•	очистка водоемов;

•	благоустройство пустырей;

•	благоустройство городских площадей;

•	иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком постановления N 1120.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении №9 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования Пушкинского городского округа осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа

Работа по комплексному благоустройству дворов активно ведется в Пушкинском городском округе уже шестой год подряд. Ежегодно приводится в нормативное состояние не менее 10% от общего количества дворов, требующих благоустройства.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации подпрограмм.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 1 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе.

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 1

Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении № 5 к Программе.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации Подпрограммы 1

Достижение целей  муниципальной Подпрограммы 1 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

- Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах приведен в приложении № 7 к Программе.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 1
с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 организует управление реализацией Подпрограммы 1 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 1.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 1 осуществляет:

- организацию управления муниципальной Подпрограммой 1;

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Подпрограммой 1;

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Подпрограммы 1;

- готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы 1 и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 1, а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы 1 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 1:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы 1 и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы 1 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 1 отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 1, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 1 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 1 в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 1;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 1.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 1.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 1, по формам согласно к Порядку;

- по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 1 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 1 для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 1.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы 1 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Приложение №2 к Программе

| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» Паспорт 2. Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |
|  |  | Всего: в том числе: | 820 867,5 | 632 533,2 | 531 363,2 | 0,00 | 0,00 | 1 984 763,9 |  |
|  | Министерство благоустройства Московской области | Средства бюджета федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Администрация Пушкинского городского округа | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 820 867,5 | 632 533,2 | 531 363,2 | 0,00 | 0,00 | 1 984 763,9 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма 2)

В последние годы в Пушкинском городском округе проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории городского округа имеется ряд проблем.

Большие нарекания вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Система жизнеобеспечения современного муниципального образования состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем являются сети уличного освещения.

Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по развитию сетей уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при их эксплуатации и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан.

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Развитие сетей уличного освещения, путем замены на улицах Пушкинского городского округа светильников и электролиний наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного движения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной Подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 состоит из двух основных мероприятий:

- создание условий для благоустройства и нормативного содержания территории;

- формирование комфортной световой среды на территории муниципального образования;

- повышение энергетической эффективности систем наружного освещения.

Проведение мероприятий подпрограммы обеспечит исполнение и реализацию Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» №191/2014-ОЗ в части нормативного содержания территории общего пользования.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа

Направление реализации Подпрограммы 2: обеспечить нормативное содержание и благоустройство территории, убрать недоосвещенные места в городском округе, повысить энергоэффективность уличного освещения и создать комфортные условия в местах проведения досуга людей. Помимо замены уличных светильников и создания новых светоточек, в рамках реализации Подпрограммы 2 будут создаваться объекты с архитектурно-художественной подсветкой.

3. Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2

Эффективность реализации Подпрограммы 2 определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы 2.

Планируемые количественные и качественные результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной Подпрограммы 2 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе.

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2

Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении № 5 к Программе.

5. Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации Подпрограммы 2

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 2 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к Программе.

- Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах приведен в приложении № 8 к Программе.

- Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц приведен в приложении № 9 к Программе.

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 организует управление реализацией Подпрограммы 2 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 2.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 осуществляет:

- организацию управления муниципальной Подпрограммой 2;

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Подпрограммой 2;

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Подпрограммы 2;

- готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы 2 и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 2, а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы 2 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 2:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы 2 и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы 2 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 2 отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 2, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 2 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 2 в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 2;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 2.

9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 2.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 Управление благоустройства администрации Пушкинского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2, по формам согласно к Порядку;

- по мере необходимости формирует и направляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении Подпрограммы 2 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 2 для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 2.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Приложение №3 к Программе

Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Паспорт подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа Московской области. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 19 209,0 | 9 337,5 | 1 482,0 | 0,0 | 0,0 | 30 028,5 |
|  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 14 522,0 | 7 239,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 761,5 |
|  | Администрация Пушкинского городского округа | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 4 687,0 | 2 098,0 | 1 482,0 | 0,0 | 0,0 | 8 267,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством  мероприятий Подпрограммы 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»                     (далее – Подпрограмма 3)

Техническое состояние жилищного фонда Пушкинского городского округа оценивается на дату формирования Программы как удовлетворительное. Однако в эксплуатируемом жилищном фонде имеется ряд проблем, требующих неотложного решения. Это высокий уровень износа инженерных сетей и жилищного фонда, их технологическая отсталость. Все это обусловлено отсутствием капитального ремонта жилищного фонда в период 1970-х-1990-х годов, неудовлетворительным состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, принимаемых в муниципальную собственность от ведомств, без проведения ремонтных работ, недостатками в проведении тарифной политики. Средств, выделяемых для капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального комплекса из бюджета муниципального образования и собираемых с населения, недостаточно для проведения необходимого объема работ.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм. Внутридомовые инженерные системы электро-, тепло-, водоснабжения, а также крыши находятся в изношенном состоянии. Лифтовое оборудование требует ремонта, а в ряде случаев, замены. Фасады многоквартирных домов нуждаются в ремонте штукатурного и окрасочного слоя, либо в утеплении ограждающих конструкций. В связи с недостаточностью средств на капитальный ремонт жилищного фонда, происходит его ветшание, что приводит к негативным последствиям.

Одним из эффективных способов решения обозначенных проблем является сохранение и обновление существующего жилищного фонда за счет проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет провести комплекс организационных, производственных, социально-экономических и других мероприятий для достижения поставленных целей, а также позволяет скоординировать деятельность всех участников процесса

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется за счёт средств бюджета Пушкинского городского округа (включая долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов (далее – МКД), а также путём выделения субсидии бюджету Пушкинского городского округа для оказания финансовой помощи управляющим организациям, товариществам собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным кооперативам), выбранным собственниками помещений в МКД в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены три основных мероприятия:

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных в городе Пушкино;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Проведение указанных мероприятий позволит увеличить количество подъездов многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние в соответствии с пп. 3.2.9 п. раздела №III Правил и нормы технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также повысить энергетическую эффективность внутридомовых сетей.

- Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа

Из общего количества жилого фонда Пушкинского городского округа 75 % находится в частной собственности, это означает, что бремя содержания общего имущества несут жильцы приватизированных квартир, а также администрация Пушкинского городского округа по муниципальному жилому фонду. При этом существует ряд социальных и экономических факторов.  Социальные факторы связаны с низким качеством жилищных услуг, потенциальной аварийностью жилья, отсутствием заинтересованности собственников к самоорганизации по управлению многоквартирными домами с высоким уровнем износа. К экономическим факторам относятся: высокие эксплуатационные затраты на содержание жилищного фонда, низкий уровень благоустройства и оснащения жилищного фонда.

Ремонт подъездов выполняется либо силами управляющих организаций, либо подрядчиками. При этом в актах о приемке этих работ в обязательном порядке должна присутствовать подпись представителя жителей – как правило, председателя совета многоквартирного дома.

В связи с реализацией приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области», управляющие организации могут обратиться в органы местного самоуправления для компенсации части затрат согласно условиям программы софинансирования. Таким образом, действующий механизм софинансирования предусматривает компенсацию за проведенные ремонтные работы только в том случае, если жители удовлетворены качеством ремонта своего подъезда.

- Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3

Эффективность реализации Подпрограммы 3 определяется степенью достижения количественных и качественных показателей реализации Подпрограммы 3. Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 3 и их динамика по годам приведены в приложении № 4 к Программе.

- Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 3

Методика расчета значений показателей планируемых результатов реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении № 5 к Программе.

- Перечень мероприятий, направленных на достижение целей  в сфере реализации Подпрограммы 3

Достижение целей муниципальной Подпрограммы 3 осуществляется посредством реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3. Перечень мероприятий приведен в приложении № 6 к  Программе.

- Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3

Порядок предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов определяет цели и условия предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов (далее - Порядок, субсидия), а также критерии отбора муниципальных образований Московской области для иредоставления субсидии и методику ее расчета.

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов многоквартирных домов» подпрограммы  3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области по мероприятию ремонт подъездов в многоквартирных домах.

Главным распорядителем средств Московской области является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидии являются:

- наличие МКД на территории муниципального образования Московской области;

- наличие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление МКД на территории муниципального образования Московской области (далее – управляющие компании);

- наличие в бюджете муниципального образования Московской области расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия ремонт подъездов в многоквартирных домах в размере не менее суммы, установленной в соответствии с разделом 7.1 «Распределение субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области, не требующей адресного распределения на ремонт подъездов в многоквартирных домах, предусмотренной мероприятием 1.1 «Субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ремонт подъездов в многоквартирных домах» подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Условиями предоставления субсидий являются:

- наличие утвержденного органом местного самоуправления муниципального образования Московской области Адресного перечня подъездов МКД, требующих текущего ремонта, согласованного с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»;

- наличие утвержденного нормативным актом органа местного самоуправления муниципального образования Московской области порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление МКД, на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов МКД, включающего их критерии отбора и условия предоставления субсидий, с учетом рекомендаций пункта 9 настоящего подраздела;

- наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования Московской области на ремонт подъездов МКД, заключенного между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органом местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать основные положения, определенные пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области».

Соглашением определяется форма справки-расчета, предоставляемой органом местного самоуправления Московской области в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области для подтверждения объемов выполненных работ по ремонту подъездов, с указанием всех источников финансирования.

Предоставление субсидий осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам.

Объем субсидии из бюджета Московской области, предоставляемой бюджету конкретного муниципального образования, рассчитывается, исходя из предельной стоимости ремонта одного подъезда, которая определена для типовых 5, 9, и 12-этажных МКД, и общего количества таких подъездов в МКД, установленных Планом для данного муниципального образования.

Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда устанавливается в следующих значениях:

2-5 - этажные многоквартирные дома – 142 000,00 руб.;

6-9 - этажные многоквартирные дома – 394 000,00 руб.;

10-12 - этажные многоквартирные дома и выше – 437 000,00 руб.

Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:

- не менее 52,5 процента - внебюджетные источники (средства управляющих организаций, получаемые в рамках статьи «содержание жилого помещения»;

В случае если фактическая стоимость ремонта одного подъезда ниже предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установленных выше пропорциях. Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

Не используемые по состоянию на 31 декабря текущего финансового года остатки субсидии, полученные муниципальными образованиями Московской области из бюджета Московской области, подлежат возврату в доход бюджета Московской области в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о наличии потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в текущем финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финансовом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответствующих целям предоставления указанных субсидий.

В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуждения, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование субсидий устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Контроль за выполнением органом местного самоуправления муниципального образования Московской области обязательств, предусмотренных Соглашением, осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля.

Порядок и сроки отчетности об использовании субсидии устанавливаются Соглашением.

Порядок оценки эффективности использования субсидии осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и на основании расчета значения целевого показателя результативности: отношение количества отремонтированных подъездов к плановому значению количества подъездов, подлежащих ремонту на территории муниципального образования, устанавливается Соглашением.

Получателями субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - получатели субсидий).

Предоставление субсидий получателям субсидий осуществляется по результатам проведенного органом местного самоуправления муниципального образования Московской области отбора. Дополнительно к требованиям статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» рекомендуется применить следующие критерии отбора получателей субсидий:

- наличие от получателя субсидии заявки (письма) на получение субсидии с приложением расчета заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справками о стоимости работ по форме КС-3;

- наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов).

- наличие акта приемки выполненных работ комиссиями, с участием членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД, в которых осуществлены работы по ремонту подъездов;

План ремонта подъездов в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципальных образований Московской области, приведен в таблице 1 к настоящему подразделу.

Рекомендованные виды работ по ремонту подъездов приведены в таблице 2 к настоящему подразделу.

Перечень и объем работ может быть расширен путем принятия соответствующего решения собранием собственников помещений в МКД и сбора ими дополнительных средств на их проведение.

Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании представленного в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области рекомендованного перечня документов, представляемых получателем субсидии для заключения соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением ремонта подъездов многоквартирных домов.

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 с муниципальным заказчиком Программы

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 организует управление реализацией Подпрограммы 3 и взаимодействие с участниками реализации Подпрограммы 3.

Муниципальный заказчик Подпрограммы 3 осуществляет:

- организацию управления муниципальной Подпрограммой 3;

- создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной Подпрограммой 3;

- достижение целей и конечных результатов муниципальной Подпрограммы 3;

- готовит муниципальному заказчику муниципальной Программы отчет о реализации Подпрограммы 3 и отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта (в соответствии с предоставленной информацией ответственных за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 3, а также предоставляет в Комитет по экономике информацию о реализации Подпрограммы 3 в установленные сроки.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной Подпрограммы 3:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной Подпрограммы 3 и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной Подпрограммы 3 в части соответствующего мероприятия;

- готовит и представляет муниципальному заказчику муниципальной Подпрограммы 3 отчет о реализации мероприятия, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Подпрограммы 3, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Подпрограммы 3 в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Подпрограммы 3 в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Подпрограммы 3;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Подпрограммы 3.

- Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3

Контроль за реализацией Подпрограммы 3 осуществляется муниципальным заказчиком Подпрограммы 3.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 3 Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Пушкинского городского округа:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 3, по формам согласно к Порядку;

- по мере необходимости предоставляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной Подпрограммы 3 согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

- ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной Подпрограммы 3 для оценки эффективности реализации муниципальной Подпрограммы 3.

Годовой отчет о реализации Программы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 3;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 3 источников по каждому программному мероприятию;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

- Приложение № 4 к Программе

- Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской среды»

- на 2020-2024 годы

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие F2. "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; - пешеходные зоны; -набережные; - скверы; - площади; -парки | Указ 204 |  | единиц | 9 | 11 | 9 | 7 | 1 | 1 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.2 | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Указ 204 |  | единиц. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Указ 204 |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.4 | 2020 Количество установленных детских игровых площадок | Обращение Губернатора Московской области |  | единиц | 78 | 39 | 39 | 38 | - | - |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.5 | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Обращение Губернатора Московской области |  | %/ед. | 50/198 | 60/237 | 70/267 | 80/297 | - | - |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.6 | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонт | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) |  | единиц | 77 | 125 | 137 | 41 | - | - |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.7 | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Указ 204 |  | % | 9 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.8 | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территории | Соглашение с ФОИВ |  | единиц | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | Соглашение с ФОИВ |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.10 | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | макро |  | % | - | - | - | - | - | - |  | Основное мероприятие F2 |
| 1.11 | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Обращение Губернатора Московской области |  | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  | Основное мероприятие F2 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля неэффективных расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | Показатель муниципальной программы |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Основное мероприятие 01 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД |  | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 520 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |  | Основное мероприятие 01 |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы |  | Обращение Губернатора Московской области | единиц | 73 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |  | Основное мероприятие 02 |

- Приложение № 5 к Программе

| Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  | 2 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |  | Годовая |  |
|  | 1.2 | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |  |
|  | 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, единиц | единиц | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |  | Годовая |  |
|  | 1.4 | 2020 Количество установленных детских игровых площадок, единиц | единиц | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |  | Годовая |  |
|  | 1.5 | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % / единиц | %/ единиц | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |  | Годовая |  |
|  | 1.6 | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту, единиц | единиц | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. |  | Годовая |  |
|  | 1.7 | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник. |  | Квартальная |  |
|  | 1.8 | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, % | % | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  | Годовая |  |
|  | 1.9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы. | единиц | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  | Годовая |  |
|  | 1.10 | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха. | % | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп*100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |  | Годовая |  |
|  | 1.11 | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха. | % | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. |  | Годовая |  |
|  | 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Доля неэффективных расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | % | Показатель определяется за отчетный период по формуле: Дэф=Пэф/Онф х 100%, где Пэф - Доля эффективных расходов в общем объеме фактических расходов, Онф – неэффективные расходы, Дэф– общая расходы за отчетный период | Отчеты о выполнении просроченной кредиторской задолженности в общем объеме фактических расходов | Ежеквартальная |  |
|  | 33 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД | единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |  | Годовая |  |
|  | 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |  | Годовая |  |

- Приложение № 6 к Программе

Перечень мероприятий направленных на достижение целей в сфере реализации Программы 
«Формирование современной комфортной городской среды»

| N п/п | Мероприятия по реализации программы/подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  | 2020-2024 | Итого по подпрограмме | 779 021,34 | 280 723,04 | 362 181,00 | 136 117,30 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление архитектуры и градостроительства, МКУ Пушкинского городского округа | - |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 105 176,17 | 75 042,21 | 15 542,16 | 14 591,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 673 845,17 | 205 680,83 | 346 638,84 | 121 525,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 50 389,00 | 30 389,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 50 389,00 | 30389,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Организация обустройства мест массового отдыха населения | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4 | Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 14 789,00 | 14789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 14 789,00 | 14 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5 | Комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6 | Устройство и реконструкция контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 30 600,00 | 10 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 30 600,00 | 10 600,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F2. "Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 728 632,34 | 250 334,04 | 352 181,00 | 126 117,30 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа, Управление ЖКХ | - |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 105 176,17 | 75 042,21 | 15 542,16 | 14591,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 623 456,17 | 175 291,83 | 336 638,84 | 111 525,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 365 246,10 | 0,00 | 253 720,60 | 111 525,50 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 365 246,10 | 0,00 | 253 720,60 | 111 525,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.4 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5 | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 11 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.5.1 | Благоустройство Парка культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 11 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство Парка |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.6 | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Устройство и реконструкция контейнерных площадок |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.7 | Изготовление и установка стел | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Изготовлены и установлены стелы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.8 | Изготовление и установка стел за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Изготовлены и установлены стелы |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.9 | Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10 | Благоустройство общественных территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 20 071,87 | 10071,87 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 20 071,87 | 10071,87 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.1 | Благоустройство набережной реки Серебрянка (продолжение) | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство набережной реки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.2 | Благоустройство Травинского озера | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 5 071,87 | 5071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство озера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 5 071,87 | 5071,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.3 | Привокзальная площадь | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство привокзальной площади |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.4 | Благоустройство лесопарка Северный | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство лесопарка |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.5 | Благоустройство МПК "Скорбящая Мать" | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 5 000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство МПК |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 5 000,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.6 | Благоустройство Сквера в районе д. 2по ул. Московский пр-т | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.7. | Центральная часть города Пушкино | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство центральной части города Пушкино |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.8 | Сквер «Солнца» по ул. 4-й Акуловский проезд | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.9 | Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.10 | Сквер «Домбровского» по ул. Писаревской | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.10.11 | Сквер по ул. Марата, д. 1 мкр. Заветы Ильича | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Осуществлено благоустройство сквера |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.11 | Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление Благоустройства ,МКУ Пушкинского городского округа | Подготовлены к празднованию юбилеев муниципальных образований |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.12 | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкин Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.13 | Комплексное благоустройство территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 70 000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличение благоустроенных территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 70 000,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.14 | Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 87 543,09 | 76 450,89 | 6 500,40 | 4 591,80 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Приобретена коммунальная техника |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 68 889,08 | 57796,88 | 6 500,40 | 4 591,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 18 654,01 | 18654,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.15 | Приобретение коммунальной техники за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Приобретена коммунальная техника |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.16 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Установлены детские игровые площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.17 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Установлены детские игровые площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.18 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Установлены детские игровые площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.19 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Установлены детские игровые площадки |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.20 | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.21 | Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Произведено устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.22 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 34 771,28 | 22811,28 | 11960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Произведено устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 26 287,09 | 17245,33 | 9 041,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 8 484,19 | 5565,95 | 2 918,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.23 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Произведено устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.24 | Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Комплексное благоустройство дворовых территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.25 | Ремонт дворовых территорий за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 140 000,00 | 70000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Комплексное благоустройство дворовых территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 140 000,00 | 70000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.26 | Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам |  | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Обустроены места массового отдыха населения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.27 | Благоустройство объектов памяти Победы в Великой Отечественной Войне" | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства, управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Благоустроены объекты памяти Победы в Великой Отечественной Войне |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 1 984 763,96 | 820867,52 | 632533,22 | 531363,22 | 0,00 | 0,00 |  | - |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 984 763,96 | 820867,52 | 632533,22 | 531363,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 1 984 763,96 | 820867,52 | 632 533,22 | 531 363,22 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства ,МКУ Пушкинского городского округа, Управление ЖКХ | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 984 763,96 | 820867,52 | 632533,22 | 531363,22 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Организация благоустройства территории городского округа | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 242 355,42 | 142355,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства ,МКУ Пушкинского городского округа | Комплексное благоустройство территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 242 355,42 | 142355,42 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.1 | Актуализация схем закрепления и санитарной очистки территорий | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 6 716,67 | 6716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Актуализированы схемы закрепления и санитарной очистки территории |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 6 716,67 | 6716,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.2 | Техническое обслуживание сети уличного освещения | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 59 739,30 | 34739,30 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Обеспечено техническое обслуживание сети уличного освещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 59 739,30 | 34739,30 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.3 | Содержание объектов сети уличного освещения (оплата поставки электроэнергии) | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 156 445,00 | 86445,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Произведена оплата поставки электроэнергии |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 156 445,00 | 86445,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Увеличение общей протяженности линий сети уличного освещения за счет строительства новых объектов, в том числе и на дворовых территориях | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 9 234,45 | 9234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Увеличена протяженность линий сети уличного освещения |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 9 234,45 | 9234,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.5 | Архитектурно-художественное освещение | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Городской округ оснащен архитектурно-художественным освещением |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.6 | Установка энергосберегающих светильников | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 10 220,00 | 5220,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, Управление ЖКХ, МКУ Пушкинского городского округа | Установлены энергосберегающие светильники |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 10 220,00 | 5220,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 1 569 245,15 | 634321,37 | 468 046,89 | 466 876,89 | 0,00 | 0,00 | Муниципальные казенные учреждения ПГО | Созданы условия для благоустройства и нормативного содержания |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 569 245,15 | 634321,37 | 468 046,89 | 466 876,89 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого по подпрограмме | 1 300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства, МКУ Пушкинского городского округа | Произведен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 1 300,00 | 1300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 171 863,38 | 42 890,72 | 64 486,33 | 64 486,33 | 0,00 | 0,00 | Управление благоустройства | Ликвидированы несанкционированные навалы мусора |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 171 863,38 | 42890,72 | 64 486,33 | 64 486,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» |  |  | Итого по подпрограмме | 30 028,50 | 19209,00 | 9337,50 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | - |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 761,50 | 14522,00 | 7239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 8 267,00 | 4687,00 | 2098,00 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 30 028,50 | 19209,00 | 9 337,50 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Увеличено количество отремонтированных подъездов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 761,50 | 14522,00 | 7239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 8 267,00 | 4687,00 | 2098,00 | 1482,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 30 028,50 | 19209,00 | 9 337,50 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Увеличено количество отремонтированных подъездов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 761,50 | 14522,00 | 7 239,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 8 267,00 | 4687,00 | 2 098,00 | 1 482,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Увеличено количество отремонтированных подъездов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | 2020-2024 | Итого по мероприятию | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Установлены камеры видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего, в том числе по годам: |  |  |  | 2 793 813,80 | 1120799,56 | 1 004 051,72 | 668 962,52 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  | 126 937,67 | 89564,21 | 22781,66 | 14591,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Пушкинский |  |  |  | 2 666 876,13 | 1031235,35 | 981270,06 | 654370,72 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение № 7 к Программе

Адресный перечень дворовых территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

| Адресный перечень КБДТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020г |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов |  |
| г. Пушкино | 24 | ул.Набережная д.6, Ярославское д. 10, 12 |
|  |  | ул.50 лет Комсомола, д.31 |
|  |  | мкр. Серебрянка д.21, 22, 23, 57 (согласно инвентаризации работы будут проходить мкр. Серебрянка, д. 23, 57) |
|  |  | ул. Крылова д.1, Московский пр-т д. 14, 16 (согласно инвентаризации работы будут проходить Московский пр-т д. 14, 16) |
|  |  | Московский пр-т д.57 корпус 1, 2, 3, 4 (работы будут проходить на муниципальной территории Московский пр-т д.57 корпус 1, 2) |
|  |  | ул. 3-й Акуловский пр-д. д.10а |
|  |  | мкр. Серебрянка д. 18,19, 20, 56 |
|  |  | Московский пр-т д.53 |
|  |  | мкр. И.Арманд д.13, 14 ,16, 17 (работы будут проходить на муниципальной территории мкр. И.Арманд д. 17) |
|  |  | пр-д Розанова д.3 , Московский пр-т д. 44 (работы будут проходить на муниципальной территории Московский пр-т д. 44) |
|  |  | Надсоновский тупик д.5, Надсоновский пр-д д. 3, ул. Надсоновская д. 8 (согласно инвентаризации работы будут проходить ул. Надсоновская д. 8) |
|  |  | мкр. Заветы Ильича, ул. Вокзальная д. 11, 12, 13, 14 |
|  |  | мкр. Серебрянка д. 14,15,16,17 |
|  |  | Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |
|  |  | ул. Вокзальная д. 8,10 |
|  |  | Московский пр. 35,37,39,41/12 |
|  |  | Московский пр-т д. 49, 2-й Фабричный пр. д. 4а |
|  |  | 1-ая Серебрянская д. 12, 14 |
|  |  | ул. Боголюбская д. 3а |
|  |  | мкр. Мамонтовка, ул. Рабочая, д. 11, д. 8а, д. 12а, д. 12б |
|  |  | ул. Маяковского д. 15/1, 15/2 |
|  |  | мкр. Клязьма, ул. Андреевская д.14, 14А |
|  |  | ул. Крылова д. 4,6а,6,8/5 |
|  |  | ул. Соколовская, д. 31 |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| с. Тарасовское | 2 | пос.Челюскинский, ул.Мичуринский тупик, д. 1, Б. Тарасовская д. 106, 108, 108а |
|  |  | пос.Лесные Поляны, ул. Ленина д.2,3,4,5,6 |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 2 | п. Зеленый городок, д. 2, 4, 10 |
|  |  | р.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 1 |
| с. Царевское | 3 | п. Зверосовхоз, ул. Центральная, д.1, 3 |
|  |  | п. Зверосовхоз, ул. Парковая, д. 6, 8 |
|  |  | с. Царево, д. 2а, 4а |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| р.п. Лесной | 3 | ул. Достоевского д.26; Пушкина д.9/30 |
|  |  | ул.Гагарина д.2,2а,4,4а |
|  |  | ул. Гагарина, д. 6,8,8А,10, ул.Титова, д. 1,2,3,4 |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 0 |  |
| Адресный перечень КБДТ 2021 |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов |  |
| г. Пушкино | 21 | г. Пушкино, 1-й Добролюбовский д. 26 |
|  |  | г. Пушкино, мкр. Заветы Ильича, пр. Дзержинского д. 2а |
|  |  | г. Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 6,7 |
|  |  | г. Пушкино, Московский пр. д. 53 |
|  |  | г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 21 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Добролюбова д. 30,32, ул.Железнодорожная д. 2а |
|  |  | г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 5/7, 2/9 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Добролюбова д. 11 |
|  |  | г. Пушкино, 50 лет Комсомола д. 28,30 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Заводская д. 8 |
|  |  | г. Пушкино, мкр. Серебрянка д. 25,50 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Седова д. 13, ул.Партизанская д. 5б |
|  |  | г. Пушкино, ул. Первомайская д. 7а |
|  |  | г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 28,30,32 |
|  |  | г. Пушкино, ул. Первомайская д. 3а |
|  |  | г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Текстильщиков д. 16 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Московский пр-т д. 27 |
|  |  | г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 31 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Островского д. 6,8 |
|  |  | г. Пушкино, мкр.Серебрянка д. 21,22,23,57 |
|  |  | г. Пушкино, мкр.Арманд д. 3а,5а |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| с. Тарасовское | 2 | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Ленина, д.8,9,10,11 |
|  |  | Пушкинский район, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.31, ул.Комбикормовый завод, 20 |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Котовского, д. 1а |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Лесная, д. 52-56 |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Герцена, д. 25 |
| с. Царевское | 2 | Пушкинский район, п. Нагороне 18,47, 50,51 |
|  |  | Пушкинский район, с. Царево д.2а,4а |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| р.п. Лесной | 2 | р.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, ул. Гагарина д. 6,8,8А,10 - ул.Титова д. 1,2,3,4 |
|  |  | р.п. Лесной, Пушкинского муниципального р-на, мкр-н Юбилейный, д.4,5,6 |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 1 | д.п. Зеленоградский, ул. МВТ |
| Адресный перечень КБДТ |  |  |
| 2022г |  |  |
| Наименование поселения | Количество дворов | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 21 | г. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/1 |
|  |  | г. Пушкино, ул. 1-ая Серебрянская д. 9, ул.Некрасова д. 7 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Боголюбская д. 21а |
|  |  | г. Пушкино, ул.Озерная д. 11 корп. 1,23 |
|  |  | г. Пушкино, Московский пр. д. 46,50, пр-д Розанова д. 5,7 |
|  |  | г. Пушкино, мкр.Кудринка, ул.Октябрьская д. 38,40 |
|  |  | г. Пушкино, ул. Маяковского д. 15/2 |
|  |  | г. Пушкино, ул. Писаревская д. 6 |
|  |  | г. Пушкино, мкр. Клязьма, ул. Андреевская д. 14,14а |
|  |  | г . Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 5 |
|  |  | г. Пушкино, мкр.Мамонтовка, Спортивный пр. д. 2 |
|  |  | г. Пушкино, Акуловское шоссе д. 15/5 |
|  |  | г. Пушкино, ул.Надсоновская д. 15 |
|  |  | г. Пушкино, мкр. Дзержинец д. 31 |
|  |  | г. Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 6,4 |
|  |  | г. Пушкино, 3й Акуловский пр-д д. 10,12 |
|  |  | г. Пушкино, ул. 50 лет Комсомола д. 23,25,29 |
|  |  | г. Пушкино, Московский пр-т д. 19,21 |
|  |  | г. Пушкино, 3-й Акуловский пр. д. 10а |
|  |  | г. Пушкино, ул.Набережная д. 35 корп. 3,4 |
|  |  | г. Пушкино, мкр. Кудринка, ул.Соколовская д. 31 |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| с. Тарасовское | 2 | Пушкинский го, пос.Лесные Поляны , ул.Совхозная, д.35, ул.Комбикормовый завод, д.12,13,14,15 |
|  |  | Пушкинский го, пос.Лесные Поляны , ул.Комбикормовый завод, д.16,17,18,11А.13А |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 3 | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Чехова, д. 14 |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. Чернышевского, д. 20 |
|  |  | Пушкинский м.р., р.п. Правдинский, ул. 2-я Проектная, д. 19,21 |
| с. Царево | 2 | Пушкинский го, с. Левково, 60, 61, 63, 64 |
|  |  | Пушкинский го, п. Зверосовхоза, ул. Центральная 10 |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| р.п. Лесной | 2 | р.п. Лесной, ул. Советская 5а, 7, 7а |
|  |  | г.п. Лесной, ул. Советская 3,3а,5 |
| д.п. Черкизово | 1 | д.п. Черкизово ул. Орджоникидзе д.10 |
| д.п. Зеленоградский | 1 | д.п. Зеленоградский, ул. Островского д.11 и 2022-д.12,13,14,15,16 |

Приложение № 8 к Программе

Адресный перечень общественных территорий Пушкинского городского округа, сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

| Адресный перечень общественных территорий |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2020 г. |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 5 | г. Пушкино, Сквер «Домбровского» по ул. Писаревской; |
|  |  | г. Пушкино, Сквер «Молодоженов» по ул. Крылова; |
|  |  | г. Пушкино, Сквер по ул. Марата д.1 в мкр. Заветы Ильича |
|  |  | г.п. Пушкино, Привокзальная площадь |
|  |  | Лесопарк «Северный» (Западная сторона) |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| р.п. Софрино | 1 | п.Софрино, ул.Магистральная территория у пруда (стадион СЭМЗ) |
| с. Ельдигинское | 2 | с. Ельдигинское, д. Алешино, парковая зона |
|  |  | с. Ельдигинское, с. Ельдигино, парковая зона |
| р.п. Правдинский | 1 | Парковая зона отдыха – Пушкинский го, р.п. Правдинский, Степаньковское шоссе |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 1 | зона отдыха-д. Зимогорье, около прудов |
| д.п. Черкизово | 1 | д.п. Черкизово, ул.Главная д.49 |
| с. Царево | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |  |
| Адресный перечень общественных территорий |  |  |
| 2021 г. |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 3 | г. Пушкино, лесопарк «Северный» |
|  |  | Набережная реки «Серебрянка» |
|  |  | Центральный парк культуры и отдыха г.Пушкино |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 1 | с. Тишково, набережная |
| р.п. Правдинский | 1 | Сквер – Пушкинский го, р.п. Правдинский, ул. Ленина, д. 14 и 15 |
| с. Тарасовское | 1 | Пушкинский го, пос.Лесные Поляны, в районе ул.Ленина, д.6, зона отдыха |
| д.п. Зеленоградский | 1 | сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Печати |
| д.п. Черкизово | 1 | д.п. Черкизово, ул. Главная у моста через реку Клязьма |
| с. Царево | 0 |  |
| р.п. Лесной | 1 | Р.п. Лесной, рекреационная зона в районе пруда |
| Адресный перечень общественных территорий |  |  |
| 2022 г. |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 2 | г. Пушкино, лесопарк «Северный» |
|  |  | Сквер в районе д.2 по ул.Московский проспект (привокзальная площадь) |
| д.п. Ашукино | 2 | Сквер д.п. Ашукино, ул. Железнодорожная |
|  |  | Сквер п. Ашукино, ул. Станционная |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 1 | с. Ельдигино, набережная |
| р.п. Правдинский | 1 | Сквер – Пушкинский го, р.п. Правдинский, ул. Полевая, д. 9 |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 1 | "сквер-д.п. Зеленоградский, ул. Льва Толстого" |
| д.п. Черкизово | 1 | д.п. Черкизово, ул. Станционная д.35/1 |
| с. Царевское | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |  |
| Адресный перечень общественных территорий |  |  |
| 2023 г. |  |  |
| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| г. Пушкино | 1 | Набережная продолжение (благоустройство берегов) |
| д.г. Ашукино | 0 |  |
| р.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 0 |  |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| р.п. Зеленоградский | 0 | " |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| с. Царевское | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |  |

Адресный перечень общественных территорий

2024г.

| Наименование поселения | Количество общественных территорий | Адрес площадки |
| --- | --- | --- |
| г. Пушкино | 1 | Территория вокруг озера Травинское |
| д.п. Ашукино | 0 |  |
| г.п. Софрино | 0 |  |
| с. Ельдигинское | 0 |  |
| р.п. Правдинский | 0 |  |
| с. Тарасовское | 0 |  |
| д.п. Зеленоградский | 0 | " |
| д.п. Черкизово | 0 |  |
| с. Царевское | 0 |  |
| р.п. Лесной | 0 |  |

Приложение № 9 к Программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

| №п/п | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности ( пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Разумов К.А. | Московская область, Пушкинский го, г. Пушкино, ул 1-я Серебрянская 50:13:0070201:5167 | Многофункциональное здание (магазин товаров эпизодического спроса) | строительство | 2024 |
| 2 | Щепина Е.Ф. | Московская область, Пушкинский го, г Пушкино, мкр Заветы Ильича, проезд Ильича 50:13:0050312:515 | Здание бытового обслуживания | строительство | 2024 |