*Приложение*

*к постановлению администрации*

*Пушкинского городского округа*

*от \_18.12.2019 №\_1722\_*

**Муниципальная программа Пушкинского городского округа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы**

1. **Паспорт муниципальной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2020-2025** **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа Московской области, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;  Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.  Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.  Цели программы:  Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1.Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»  2.Подпрограмма 2 « Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего, в том числе по годам: | 951 314,0 | 130 360,2 | 595 657,9 | 225 295,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 592 744,6 | 15 078,2 | 386 818,0 | 190 848,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства Фонда содействия реформирования ЖКХ | 102 962,8 | 46 117,9 | 56 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 255 606,6 | 69 164,1 | 151 995,0 | 34 447,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика текущего состояния жилищного фонда на территории Пушкинского городского округа**

На территории Пушкинского городского округа аварийный фонд, подлежащий расселению в рамках Программы в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, составляет 37 550,09 кв. метров общей площади квартир (Приложение №1 к муниципальной Программе – адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными). Данный аварийный фонд подлежит расселению за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области бюджета Пушкинского городского округа и за счет внебюджетных источников.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Муниципальная Программа Пушкинского городского округа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020–2025 годы» (далее – муниципальная Программа) определяет перечень многоквартирных домов, признанных аварийными, представленный в приложении №1 к Муниципальной Программе:

- признанных до 01.01.2017 года в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащие расселению в рамках региональной адресной программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональная Программа) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд), средств Московской области и Пушкинского городского округа, перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых по иным программам Московской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда;

- перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Пушкинского городского округа.

В случае принятия решения о строительстве жилищного фонда за счет бюджетных средств Пушкинского городского округа, либо участия Пушкинского городского округа в региональных программах Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда учитывается стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области.

В соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46 (с изменениями от 17.09.2019 №630/32) стоимость одного квадратного метра составляет 42280 рублей.

В соответствии с государственной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019-2025 годы», утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2019 №182/10 (с изменениями от 17.09.2019 №629/32), стоимость 1 квадратного метра составляет 61 040 рублей.

1. **Меры, принимаемые для обеспечения полноты и достоверности сведений об аварийном жилищном фонде**

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса для уточнения сведений об аварийных многоквартирных домах корректировки муниципальной программы.

**4. Требования к проектируемым (строящимся) и приобретаемым жилим помещениям**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан, имущества физических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.  Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;  Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;  Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;  СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;  СП 14.13330.2014 «Строительство в сейсмических районах»;  СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений»;  СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;  СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;  СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».  Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации».  Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.2.2645-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 №64 (с изменениями и дополнениями) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях».  В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства Российской Федерации экспертизы. |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье. | В строящихся домах на территории Московской области обеспечивается наличие:  несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  б) перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;  Подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  Санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину;  Внутридомовых инженерных систем, включая системы:  а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  б) холодного водоснабжения;  в) водоотведения (канализации);  г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  е) горячего водоснабжения;  ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения;  принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке (Постановления Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 года №743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах») лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией).  Лифты рекомендуется оснащать:  а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  б) оборудованием для связи с диспетчером;  в) аварийным освещением кабины лифта;  г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях);  оконных блоков со стеклопакетов класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиком движения и освещенности;  при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  при входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  организованного водостока;  благоустройства придомовой территории, в том числе твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан и аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, и:  Оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  б) холодного водоснабжения;  в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  г) водоотведения (канализации);  д) отопления (централизованного или автономного);  е) вентиляции;  ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией);  имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  мойку со смесителем и сифоном;  умывальник со смесителем и сифоном;  унитаз с сиденьем и сливным бачком;  ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  одно-, двухклавишные электровыключатели;  электророзетки;  выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса изностойкости 22 и выше или линолеум на вспененной основе;  з) отделку стен водоимульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях;  и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоимульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки). |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования.  Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации.  Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно правилам определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 №399/пр «Об утверждении правил определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». |
| 6. | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с пунктом 10.1 Градостроительного кодекса (требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).  Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику. |

1. **Обоснование объема средств на реализацию муниципальной программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

**6. Объем долевого финансирования муниципальной Программы**

1. Источниками финансирования муниципальной Программы в части реализации Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1)

являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета муниципального образования Пушкинский городской округ Московской области.

255 606,70 тыс. рублей – средства бюджета Пушкинского городского округа Московской области на софинансирование мероприятий региональной программы на оплату общей площади жилого помещения, равнозначной по общей площади занимаемого жилого помещения.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с региональной программой, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 руб.

Объем долевого финансирования региональной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 №2648-р и составляет 75%, за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25% от общей стоимости.

В соответствии с Распоряжением Министерства экономики и финансов Московской области от 15.05.2019 №25РВ-94 «Об утверждении предельных уровней софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» уровень софинансирования в Пушкинском городском округе составляет 75,6%.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040 рублям.

Объем финансирования на реализацию Программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

2. Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2) являются средства консолидированного бюджета Московской области: в пределах средств, предусмотренных адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 № 1151/46 «Об утверждении адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы».

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип  показателя\* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограмм мы (2019 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы/подпрограммы | |
| 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие F3. Федеральный проект «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда». | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: |  | тыс.кв.м. | - | 10,03 | 1,24 | 1,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | F3 | |
| 1.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Отраслевой приоритетный показатель | тыс.кв.м. | - | 9,53 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | F3 | |
| 1.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Отраслевой приоритетный показатель | тыс.кв.м. | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | F3 | |
| 1.4 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | тыс.кв.м. | - | 0,5 | 1,24 | 1,39 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | F3 | |
| 1.5 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Соглашение с федеральным органом исполнительной власти | тыс.чел. | - | 0,031 | 0,090 | 0,099 | | 0 | | 0 | | 0,00 | F3 | |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | - | 0 | 0 | 0,435 | 0 | | 0 | | 0 | | | 02 |
| 3. | Основное мероприятие 04. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Обращение Губернатора Московской области | тыс.чел. | - | 0,580 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 04 |

**8.Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Пушкинский городской округ | Расселяемая площадь | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего по годам | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего по годам |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв.м. | кв. м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего подлежит переселению в 2020 - 2025 гг. |  |  |  |  |  |  | 21309,57 |  |  |  |  |  |  | 1235 |
| 1 | Всего по этапу 2020 года | 10028,83 |  |  |  |  |  | 10028,83 | 611 |  |  |  |  |  | 611 |
| 2 | Всего по этапу 2021 года |  | 1615,50 |  |  |  |  | 1615,50 |  | 118 |  |  |  |  | 118 |
| 3 | Всего по этапу 2022 года |  |  | 9665,24 |  |  |  | 9665,24 |  |  | 506 |  |  |  | 506 |
| 4 | Всего по этапу 2023 года |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 5 | Всего по этапу 2024 года |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2025 года |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

**9. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Единица | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | |
| 1.1 | Общая площадь аварийного фонда, подлежащая расселению до 01.09.2025, в том числе: | Тысяча квадратных метров | Значение макропоказателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта, за счет внебюджетных источников и адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Данные администрации Пушкинского городского округа |
| 1.1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств консолидированного бюджета | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Данные администрации Пушкинского городского округа |
| 1.1.2 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договора о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Данные администрации Пушкинского городского округа |
| 1.1.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров в рамках национального проекта | Данные администрации Пушкинского городского округа |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках национального проекта | Данные администрации Пушкинского городского округа |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» | | | |
| 2.1. | Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда | Данные администрации Пушкинского городского округа |
| 2.2 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | Данные администрации Пушкинского городского округа |

**10. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы**

Разработка и реализация Программыосуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Программы является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»)

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Координатором Программы является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»)

Координатор муниципальной Программы организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей муниципальной Программы в процессе разработки и реализации муниципальной Программы, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Программы.

Координатор Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа.

Для обеспечения текущего контроля муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») при ежегодном планировании работ по Программе и корректировке состава мероприятий, по мере их выполнения, определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Программы.

Ответственный за выполнение мероприятий Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы и направляет их координатору Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующих мероприятий;

- готовит и представляет координатору Программы отчет о реализации мероприятий.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Программы система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Программы, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Программы;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Программы с учетом их особенностей.

**11. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, включая** **состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы**

Муниципальный заказчик осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа, средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной Программы средств.

Администрация Пушкинского городского округа осуществляет:

соблюдение предусмотренной частями 2, 4, 6 - 8 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей муниципальной программы;

представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о расходовании субсидий в рамках участия в региональных программах.

Мониторинг реализации муниципальной Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

12. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Пушкинского городского округа. С целью контроля за реализацией Программы МКУ «УКС»:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости формирует и направляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о реализации Программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №1 к муниципальной Программе

Адресный перечень многоквартирных домов, признанных аварийными

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата и номер документа о признании многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | | | Планируемая дата окончания переселения |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | количество помещений | дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего подлежит переселению в 2020-2025 гг.: | | |  |  | **37 550,09** | **2288** | **923** |  |
| По адресной программе Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы» | | |  |  | **9528,15** | **580** | **240** |  |
| 1 | г.Пушкино | мкр.Клязьма, ул.Крыловская, д.67б | 1956 | №75-р от 05.05.2015 | 312,12 | 27 | 13 | 2020 |
| 2 | г.Пушкино | ул.Некрасова, д.12 | 1939 | №75-р от 05.05.2015 | 1398,83 | 85 | 36 | 2020 |
| 3 | г.Пушкино | ул.Маяковского, д.19 | 1960 | №75-р от 05.05.2015 | 451,34 | 45 | 11 | 2020 |
| 4 | г.Пушкино | 2-й Некрасовский пр., д.3 | 1937 | №75-р от 05.05.2015 | 919,30 | 40 | 14 | 2020 |
| 5 | г.Пушкино | ул.Текстильщиков, д.8 | 1880 | №75-р от 05.05.2015 | 204,70 | 14 | 5 | 2020 |
| 6 | г.Пушкино | ул.Текстильщиков, д.6 | 1880 | №75-р от 05.05.2015 | 1569,20 | 106 | 44 | 2020 |
| 7 | г.Пушкино | ул.Октябрьская, д.40 | 1961 | №75-р от 05.05.2015 | 523,70 | 38 | 17 | 2020 |
| 8 | г.Пушкино | ул.Озерная, д. №7 | 1949 | №75-р от 05.05.2015 | 350,70 | 28 | 11 | 2020 |
| 9 | г.Пушкино | ул.Озерная, д. №9 | 1950 | №75-р от 05.05.2015 | 481,70 | 28 | 12 | 2020 |
| 10 | г.Пушкино | ул.Озерная, д.15 корпус 2 | 1938 | №75-р от 05.05.2015 | 508,60 | 32 | 10 | 2020 |
| 11 | г.Пушкино | ул.Озерная, д.15 корпус 3 | 1938 | №75-р от 05.05.2015 | 510,60 | 20 | 10 | 2020 |
| 12 | г.Пушкино | ул.Озерная, д.15 корпус 4 | 1938 | №75-р от 05.05.2015 | 504,10 | 22 | 10 | 2020 |
| 13 | г.Пушкино | ул.Озерная, д.15 корпус 5 | 1938 | №75-р от 05.05.2015 | 509,70 | 31 | 13 | 2020 |
| 14 | г.Пушкино | ул.Озерная, д. №15 корпус 6 | 1938 | №75-р от 05.05.2015 | 479,16 | 20 | 14 | 2020 |
| 15 | г.Пушкино | мкр.Заветы Ильича, ул.Советская, д.2/8а | 1940 | №75-р от 05.05.2015 | 219,30 | 11 | 5 | 2020 |
| 16 | пос.Лесной | ул.Центральная, д.8 | 1948 | №180 от 14.07.2012 | 585,1 | 33 | 15 | 2020 |
| По государственной программе переселения, в рамках которой предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | | |  |  | **3134,11** | **220** | **82** |  |
| 1 | г.Пушкино | ул.Речная, д.1 | 1949 | №75-р от 05.05.2015 | 500,68 | 31 | 12 | 2020 |
| 2 | г.Пушкино | ул.Маяковского, д.13/5 | 1955 | №232-р от 31.12.2015 | 506,7 | 26 | 11 | 2021 |
| 3 | г.Пушкино | ул.2-ая Домбровская, д.9 | 1917 | №75-р от 05.05.2015 | 167,7 | 20 | 6 | 2021 |
| 4 | г.Пушкино | ул.Спортивная, д.5 | 1959 | №132-р от 27.10.2016 | 567,29 | 44 | 18 | 2021 |
| 5 | г.Пушкино | ул.Добролюбова, д.16 | 1960 | №232-р от 31.12.2015 | 244,49 | 23 | 9 | 2022 |
| 6 | г.Пушкино | ул.2-ая Домбровская, д.13 | 1960 | №232-р от 31.12.2015 | 228,45 | 13 | 4 | 2022 |
| 7 | г.Пушкино | ул.Л.Толстого, д.10 | 1964 | №132-р от 27.10.2016 | 190,5 | 15 | 5 | 2022 |
| 8 | г.Пушкино | ул.Соколовская, д.18 | 1961 | №132-р от 27.10.2016 | 416,9 | 33 | 8 | 2022 |
| 9 | г.Пушкино | мкр.Клязьма, ул.Лермонтовская, д.1а | 1957 | №132-р от 27.10.2016 | 311,4 | 15 | 9 | 2022 |
| По государственной программе переселения, в рамках которой не предусмотрено софинансирование за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | | |  |  | **8647,31** | **435** | **168** |  |
| 1 | г.Пушкино | ул.Озерная, д. №15 корпус 1 | 1938 | №75-р от 05.05.2015 | 510,5 | 31 | 10 | 2022 |
| 2 | г.Пушкино | 2-й Фабричный пр., д.8 | 1954 | №75-р от 05.05.2015 | 518,2 | 8 | 8 | 2022 |
| 3 | г.Пушкино | 2-ой Фабричный пр., д.10 | 1949 | №75-р от 05.05.2015 | 412,7 | 16 | 8 | 2022 |
| 4 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.15 корп.9 | 1952 | №75-р от 05.05.2015 | 503,6 | 21 | 8 | 2022 |
| 5 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.15 корп. 13 | 1930 | №75-р от 05.05.2015 | 505,8 | 28 | 8 | 2022 |
| 6 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.23/3 | 1953 | №75-р от 05.05.2015 | 498,6 | 32 | 8 | 2022 |
| 7 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.27 | 1953 | №75-р от 05.05.2015 | 504,1 | 23 | 8 | 2022 |
| 8 | г.Пушкино | ул.Боголюбская, д.15 | 1917 | №75-р от 05.05.2015 | 234,6 | 7 | 4 | 2022 |
| 9 | г.Пушкино | мкр.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.29 | 1910 | №75-р от 05.05.2015 | 293,1 | 13 | 4 | 2022 |
| 10 | г.Пушкино | ул.Грибоедова, д.5 | 1917 | №75-р от 05.05.2015 | 366,60 | 18 | 9 | 2022 |
| 11 | г.Пушкино | ул.Зеленая Роща, д.6 | 1917 | №75-р от 05.05.2015 | 286,5 | 13 | 7 | 2022 |
| 12 | г.Пушкино | ул.Зеленая Роща, д.7 | 1917 | №75-р от 05.05.2015 | 143,4 | 3 | 2 | 2022 |
| 13 | г.Пушкино | ул.И.Арманд, д.16 | 1960 | №75-р от 05.05.2015 | 365,90 | 16 | 5 | 2022 |
| 14 | г.Пушкино | ул.Институтская, д.10 | 1957 | №75-р от 05.05.2015 | 478,8 | 30 | 12 | 2022 |
| 15 | г.Пушкино | ул.Лермонтова, д.35 | 1958 | №75-р от 05.05.2015 | 116,4 | 7 | 4 | 2022 |
| 16 | г.Пушкино | ул.Лесная, д.45 | 1929 | №75-р от 05.05.2015 | 491,9 | 24 | 8 | 2022 |
| 17 | г.Пушкино | Ярославское шоссе, д.185 | 1857 | №75-р от 05.05.2015 | 155,9 | 19 | 4 | 2022 |
| 18 | г.Пушкино | ул.Островского, д.2/6 (0,23 долей) | 1939 | №75-р от 05.05.2015 | 91,1 | 5 | 2 | 2022 |
| 19 | г.Пушкино | Ярославское шоссе, д.94 | 1890 | №12-р от 09.02.2017 | 126,81 | 4 | 4 | 2022 |
| 20 | пос.Правдинский | ул.Студенческая, д.10 | 1958 | №87 от 26.04.2013 | 686,2 | 32 | 13 | 2022 |
| 21 | пос.Правдинский | ул.1-ая Проектная, д.75 | 1953 | №87 от 26.04.2013 | 509,5 | 21 | 11 | 2022 |
| 22 | пос.Правдинский | ул.1-ая Станционная, д.8 | 1961 | №87 от 26.04.2013 | 601,2 | 54 | 14 | 2022 |
| 23 | пос.Правдинский | ул.Народная, д.11 | 1940 | №87 от 26.04.2013 | 245,9 | 10 | 7 | 2022 |
| Перечень аварийных домов, способ расселения которых не определен | | |  |  | **16 240,52** | **1053** | **433** |  |
| 1 | г.Пушкино | мкр.Мамонтовка, Спортивный проезд, д.2 | 1962 | №12-р от 09.02.2017 | 338,5 | 26 | 8 |  |
| 2 | г.Пушкино | Московский проспект, д.47/1 | 1934 | №22-р от 09.02.2018 | 2103,38 | 140 | 51 |  |
| 3 | г.Пушкино | 1-ый Фабричный, д.7 | 1947 | №22-р от 09.02.2018 | 444,46 | 30 | 10 |  |
| 4 | г.Пушкино | 2-й Фабричный, д.2 | 1949 | №22-р от 09.02.2018 | 380,71 | 31 | 9 |  |
| 5 | г.Пушкино | 2-й Фабричный пр-д, д.9 | 1949 | №22-р от 09.02.2018 | 350,77 | 34 | 10 |  |
| 6 | г.Пушкино | 2-й Фабричный пр-д, д.5 | 1957 | №22-р от 09.02.2018 | 518,81 | 19 | 10 |  |
| 7 | г.Пушкино | мкр.Клязьма, ул. Гоголевская, д.36 |  | №22-р от 09.02.2018 | 118,4 | 8 | 3 |  |
| 8 | г.Пушкино | ул. Оранжерейная, д.23 | 1959 | №22-р от 09.02.2018 | 411,6 | 24 | 8 |  |
| 9 | г.Пушкино | ул. 2-я Домбровская, д.10 | 1934 | №22-р от 09.02.2018 | 620,49 | 26 | 12 |  |
| 10 | г.Пушкино | Ярославское шоссе, д.8 | 1917 | №22-р от 09.02.2018 | 149,6 | 7 | 4 |  |
| 11 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.34 | 1958 | №22-р от 09.02.2018 | 261,94 | 21 | 8 |  |
| 12 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.30 | 1958 | №22-р от 09.02.2018 | 212,4 | 11 | 7 |  |
| 13 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.15, корп.6 | 1948 | №22-р от 09.02.2018 | 499,73 | 37 | 14 |  |
| 14 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.15, корп.7 | 1954 | №22-р от 09.02.2018 | 503,7 | 33 | 16 |  |
| 15 | г.Пушкино | ул. Лесная, д.36 | 1917 | №22-р от 09.02.2018 | 199,0 | 14 | 4 |  |
| 16 | г.Пушкино | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.8 | 1952 | №185-р от 26.12.2018 | 411,2 | 20 | 8 |  |
| 17 | г.Пушкино | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.6 | 1952 | №185-р от 26.12.2018 | 415,6 | 20 | 11 |  |
| 18 | г.Пушкино | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.4 | 1952 | №185-р от 26.12.2018 | 378,6 | 29 | 8 |  |
| 19 | г.Пушкино | мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.7 | 1952 | №185-р от 26.12.2018 | 415,2 | 19 | 12 |  |
| 20 | г.Пушкино | ул.Лесная, д.4 | 1963 | №185-р от 26.12.2018 | 434,26 | 37 | 18 |  |
| 21 | г.Пушкино | Акуловское шоссе, д.15, корп.10 | 1952 | №185-р от 26.12.2018 | 503,10 | 23 | 11 |  |
| 22 | г.Пушкино | ул.Инессы Арманд, д.27 | 1880 | №185-р от 26.12.2018 | 787,19 | 64 | 19 |  |
| 23 | г.Пушкино | 1-ый Фабричный проезд, д.15 | 1956 | №185-р от 26.12.2018 | 518,6 | 40 | 16 |  |
| 24 | г.Пушкино | 1-ый Фабричный проезд, д.16 | 1957 | №185-р от 26.12.2018 | 652,3 | 39 | 19 |  |
| 25 | г.Пушкино | 2-ой Фабричный проезд, д.3 | 1949 | №185-р от 26.12.2018 | 366,08 | 35 | 10 |  |
| 26 | г.Пушкино | ул.Грибоедова, д.18 | 1917 | №158-р от 21.11.2018 | 111,9 | 15 | 3 |  |
| 27 | г.Пушкино | 2-ой Салтыковский пр., д.5а |  | №75-р от 05.05.2015 | 135,2 | \_ | 3 |  |
| 28 | пос.Софрино | ул.Дурова, д.13 | 1962 | №144/1 от 31.08.2016 | 338,5 | 39 | 16 |  |
| 29 | пос.Софрино | ул.Комсомольская, д.17 | 1941 | №43 от 21.04.2016 | 2103,38 | 54 | 32 |  |
| 30 | пос.Софрино | п.Софрино-1, д.70 | 1952 | №43 от 21.04.2016 | 444,46 | 19 | 8 |  |
| 31 | пос.Софрино | п.Софрино-1, д.71 | 1952 | №43 от 21.04.2016 | 380,71 | 22 | 8 |  |
| 32 | пос.Софрино | п.Софрино-1, д.72 | 1952 | №43 от 21.04.2016 | 350,77 | 21 | 9 |  |
| 33 | пос.Софрино | ул.Менделеева, д.31 | 1968 | №98 от 10.10.2019 | 409,9 | 26 | 10 |  |
| 34 | пос.Софрино | д.Талицы, д.1 | 1949 | №98 от 10.10.2019 | 369,4 | 20 | 8 |  |
| 35 | пос.Правдинский | ул.Матросова, д.18 | 1932 | №69 от 17.06.2019 | 326,30 | 26 | 22 |  |
| 36 | с.п.Царевское | д.Назарово, д.28 | 1953 | №206-р от 22.10.2019 | 413,00 | 24 | 8 |  |

Приложение № 2 к муниципальной Программе

**1.Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**Паспорт 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»  (МКУ «УКС») | Всего:  в том числе: | 76 540,8 | 75 793,1 | 16 486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 168 819,9 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 14 328,5 | 14 324,8 | 12 463,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41116,7 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 16 094,4 | 4 623,4 | 4 022,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 740,4 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 46 117,9 | 56 844,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102 962,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 1 Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного в период с 01.01.2012 по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Пушкинского городского округа посредством переселения граждан.

В ходе реализации Подпрограммы 1 осуществляются:

финансовое и организационное обеспечение муниципальных образований Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом.

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях Московской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**2. Концептуальные направления реформирования**, **модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 1.**

Концепция Подпрограммы 1 представляет собой цели, принципы, содержание, механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пушкинском городском округе, признанного таковым до 01.01.2017.

Механизм реализации Подпрограммы 1 предполагает принятие организационной и финансовой поддержки на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Исходя из общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, на расселение которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, и в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 16 Федерального закона муниципальная Программа переселения распределена по этапам так же как и региональная программа по переселению.

Размер этапа текущего года региональной программы переселения определяется в размере не менее частного от деления суммы средств Фонда, направляемых в текущем году на увеличение лимитов предоставления финансовой поддержки Московской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, средств бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, рассчитанных с учетом доли софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р, на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области, установленную приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал 2019 года от 19.12.2018 № 822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года».

Расходование средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Подпрограммы 1, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов;

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.

Иные способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной Подпрограммы 1 не допускаются.

Предоставление финансовой поддержки может осуществляться на выплату выкупной цены лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд.

Глава муниципального образования Пушкинский городской округ Московской области после получения от государственного заказчика региональной программы уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки за счет средств Фонда заключает с государственным заказчиком региональной программы соглашение о реализации региональной программы на территории муниципального образования Московской области (далее - Соглашение) по форме, установленной государственным заказчиком региональной программы.

Главным распорядителем средств Фонда, поступивших в областной бюджет, и средств бюджета муниципального образования Московской области, направленных на реализацию мероприятий региональной программы, является государственный заказчик региональной программы.

Государственный заказчик региональной программы после получения в установленном законодательством Российской Федерации порядке уведомления о поступлении средств Фонда информирует об этом главу муниципального образования – участника I этапа региональной программы, включенного в заявку Московской области 2019 года на предоставление средств Фонда. Поступившие в местный бюджет средства Фонда и средства областного бюджета используются в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Соглашением.

**3.Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 1**

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 1 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 1 приведены в разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной Программы», общей текстовой части Программы.

**4. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 приведена в разделе «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы», общей текстовой части Программы.

**5. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2019году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия  Подпрограммы 1 | Результаты выполнения мероприятий программы/ подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Основное мероприятие F3**.  Федеральный проект. «Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 168 820,0 | **76 540,8** | **75 793,1** | **16 486,0** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 102 962,8 | 46 117,9 | 56 844,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 41 116,7 | 14 328,5 | 14 324,8 | 12 463,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 24 740,5 | 16 094,4 | 4 623,4 | 4 022,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2019-2020 | Итого | 0,00 | 2 706,77 | 2706,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 2 706,77 | 2706,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020-2021 | Итого | 0,00 | 73 834,0 | 73 834,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 46 117,9 | 46 117,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 11 621,7 | 11621,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 16 094,4 | 16 094,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 75 793,1 | 0,00 | 75793,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 56 844,9 | 0,00 | 56844,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 14 324,8 | 0,00 | 14324,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 4623,4 | 0,00 | 4623,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2022-2023 | Итого | 0,00 | 16 486,0 | 0,00 | 0,00 | 16486,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 12 463,4 | 0,00 | 0,00 | 12463,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 4022,6 | 0,00 | 0,00 | 4022,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2023-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Проектирование домов для переселения | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Проекты домов для переселения из аварийного жилья с целью их дальнейшего строительства |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации муниципальной подпрограммы.

**6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 1**

Разработка и реализация Подпрограммы 1осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 1 является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»)

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 1 и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 1.

Координатором Подпрограммы 1 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).

Координатор Подпрограммы 1 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 1, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Подпрограммы1.

Координатор Подпрограммы 1 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 1 по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа.

Для обеспечения текущего контроля «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 1 и корректировке состава мероприятий, по мере их выполнения, определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы1.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 1:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы1 и направляет их координатору Подпрограммы 1;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 1 в части соответствующих мероприятий;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 1 отчет о реализации мероприятий.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Подпрограммы 1 система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Подпрограммы 1, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Подпрограммы 1;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы 1.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Подпрограммы 1 с учетом их особенностей.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 1

Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 1 МКУ «УКС»:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Программы, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости формирует и направляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 1 должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 1;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 1 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 1;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №3 к муниципальной Программе

**Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

**Паспорт 2 Подпрограммы 2«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого |
| Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») | Всего:  в том числе: | 53 819,4 | 519 864,8 | 208 809,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 782 494,1 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 749,8 | 372 493,2 | 178 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551 628,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 53 069,7 | 147 371,6 | 30 424,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230 866,2 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |

1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда Пушкинского городского округа посредством переселения граждан.

Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда только за счет средств консолидированного бюджета Московской области.

В ходе реализации Подпрограммы 2 осуществляются:

финансовое и организационное обеспечение муниципальных образований Московской области в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

установление единого порядка реализации в муниципальных образованиях мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

**2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Пушкинского городского округа, реализуемых в рамках Подпрограммы 2**

Концепция Подпрограммы 2 представляет собой цели, принципы, содержание, механизмы организации, определения прогноза и эффективности реализации основных направлений по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Пушкинском городском округе Московской области.

Перечень аварийных многоквартирных домов Подпрограммы 2 включает в себя аварийный жилищный фонд на территории Пушкинского городского округа Московской области, признанный таковым в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, и рекомендованных государственной жилищной инспекцией к обязательному расселению.

Механизм реализации Подпрограммы 2 предполагает принятие финансовой поддержки Министерства строительного комплекса Московской области на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов.

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса.

**3.Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 2**

Планируемые результаты (Целевые показатели) реализации Подпрограммы 2 и их динамика по годам реализации Подпрограммы 2 приведены в разделе «Планируемые результаты реализации муниципальной Программы», общей текстовой части Программы.

1. **Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации муниципальной Подпрограммы 2**

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 2 приведена в разделе «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы», общей текстовой части Программы.

**5.Перечень мероприятий Подпрограммы** **2** **«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации программы/  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы/  подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий программы/ подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | **Основное мероприятие 02.**  Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2025 | Итого | 0,0 | 728 674,9 | 0,0 | 519 864,8 | 208 809,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 550 878,2 | 0,0 | 372 493,2 | 178 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 81 616,25 | 177 796,7 | 0,0 | 147 371,7 | 30 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан | 2020-2025 | Итого | 0,0 | 728 674,9 | 0,0 | 519 864,8 | 208 809,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 550 878,2 | 0,0 | 372 493,2 | 178 385,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 81 616,25 | 177 796,7 | 0,0 | 147 371,7 | 30 425,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **2** | **Основное мероприятие 04.**  Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательстве порядке в рамках Адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 2016-2020» | 2020-2025 | Итого | 0,0 | 53 819,4 | 53 819,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области | 0,0 | 749,8 | 749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 81 616,25 | 53 069,7 | 53 069,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан в рамках адресной программы Московской области 2016-2020 | 2025-2025 | Итого | 0, | 53 819,4 | 53 819,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области | 0, | 749,8 | 749,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 0,0 | 53 069,7 | 53 069,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3.** | **Итого по Подпрограмме 2** | 2020-2025 | Итого | 0,00 | 782 494,1 | 53 819,4 | 519 864,8 | 208 809,9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 551 628,0 | 749,8 | 372 493,2 | 178 385,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского городского округа | 81 616,25 | 230 866,2 | 53 069,7 | 147 371,6 | 30 425,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Подпрограммы 2**

Разработка и реализация Подпрограммы 2осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского городского округа, (далее - Порядок).

Муниципальным заказчиком Подпрограммы 2 является муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»)

Муниципальный заказчик определяет ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы 2 и обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Координатором Подпрограммы 2 является заместитель Главы администрации Пушкинского городского округа, курирующий работу муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).

Координатор Подпрограммы 2 организовывает работу, направленную на координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 в процессе разработки и реализации Подпрограммы 2, обеспечивает согласование проекта постановления администрации Пушкинского городского округа об утверждении Подпрограммы 2.

Координатор Подпрограммы 2 осуществляет координацию деятельности исполнителей Подпрограммы 2 по подготовке программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Пушкинского городского округа.

Для обеспечения текущего контроля муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») при ежегодном планировании работ по Подпрограмме 2 и корректировке состава мероприятий, по мере их выполнения, определяет промежуточные (контрольные) этапы для отдельных мероприятий Подпрограммы 2.

Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы 2:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 и направляет их координатору Подпрограммы 2;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы 2 в части соответствующих мероприятий;

- готовит и представляет координатору Подпрограммы 2 отчет о реализации мероприятий.

В целях минимизации негативных последствий от рисков реализации Подпрограммы 2 система управления реализацией предусматривает следующие меры:

- организация контроля результатов по основным направлениям реализации Подпрограммы 2, расширения прав и повышения ответственности исполнителей Подпрограммы 2;

- корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Подпрограммы 2.

Указанные меры конкретизируются по основным мероприятиям Подпрограммы 2 с учетом их особенностей.

7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 2

Контроль за реализацией Подпрограммы 2 осуществляется администрацией Пушкинского городского округа.

С целью контроля за реализацией Подпрограммы 2 МКУ «УКС»:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО оперативный отчет о реализации мероприятий Подпрограммы 2, по формам согласно Порядку.

2) по мере необходимости формирует и направляет в Комитет по экономике Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно приложению № 9 к Порядку, согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет»;

3) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 для оценки эффективности реализации Подпрограммы 2.

Годовой отчет о реализации Подпрограммы 2 должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Подпрограммы 2;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Подпрограммы 2 источников по каждому программному мероприятию и в целом по Подпрограмме 2;

- по мероприятиям, незавершенным в утвержденные сроки указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.