Приложение

к постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от  15.04.2019  №432

Паспорт муниципальной программы

«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области (далее - город Пушкино) 2. Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика города Пушкино |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| Всего, в том числе по годам: | 32 536,60 | 4 202,99 | 4 927,00 | 16 191,00 | 5 346,60 | 1 870,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 32 536,60 | 4 202,99 | 4 927,00 | 16 191,00 | 5 346,60 | 1 870,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы» (далее – Программа), в том числе основные проблемы городского поселения Пушкино в сфере архитектуры и градостроительства, инерционный прогноз ее развития

Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи структурной перестройки материальной базы производственного потенциала территории и развития непроизводственной сферы. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития города Пушкино, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее  значимыми и очевидными  сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сегодня для пространства города Пушкино критичными, требующими стратегического и тактического решения, являются следующие проблемы.

Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обслуживанием населения и экономики, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной  инфраструктур города.

Сложился критический дефицит парковочных мест и мест для постоянного хранения автомобилей. Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

В целом, сохраняются и обостряются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детских садов, школ, учреждений здравоохранения, организации и формирования городского общественного пространства и благоустройства города.

Отставание темпов создания новых рабочих мест, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

Отсутствие организованного в соответствии с требованиями действующего законодательства систематизированного свода документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений - геоинформационной системы мониторинга градостроительной деятельности.

В результате эффективной градостроительной политики город Пушкино должен стать  удобным и комфортным для жителей. В основе Программы, в соответствии с градостроительными требованиями и с учётом наметившихся тенденций, будут разработаны документы по территориальному планированию городского поселения, в которых заложена концепция структурного преобразования города:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых функций и систем обслуживания всех уровней при условии максимального сохранения и использования существующего потенциала и развития его на основе современных требований;

- обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения, обеспечение устойчивого развития территорий, учёт интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий городского поселения Пушкино для принятия решений органами местного самоуправления при последующей реализации таких решений:

- размещение жилой застройки, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, мест отдыха с учётом сохранения и улучшения окружающей природной среды, сохранение объектов культурного наследия;

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района и Российской Федерации, городского поселения Пушкино и муниципальных образований Пушкинского муниципального района, имеющих с ним общую границу.

Программа не имеет жестко регламентированных рамок, открыта для новых разработок, участников, инноваций, инвестиций, механизмов реализации и отражает поступательное развитие экономики и совершенствование системы управления в городе Пушкино.

2. Прогноз развития градостроительной сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного

3.Описание целей Программы

Целями Программы являются:

1. Обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности города Пушкино;

2. Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика города Пушкино.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием их осуществления

Достижение целей Программы обеспечивается путем реализации мероприятий Программы, которые представлены в Приложении №1 к муниципальной программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Программы и их динамика по годам реализации приведены в Приложении №2 к муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации

Основное мероприятие 1. - Обеспечение утверждения документов территориального планирования и зонирования

Показатель 1 - наличие утвержденного генерального плана городского поселения Пушкино.

Показатель рассчитывается по наличию генерального плана городского поселения Пушкино.

Показатель 2 - наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино.

- Показатель рассчитывается по наличию утвержденных правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино.

- Показатель 3 - наличие проектов планировки и проектов межевания территории.

- Показатель рассчитывается по наличию проектов планировки и проектов межевания земельных участков.

- Основное мероприятие 2. - Разработка концепций и  проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино.

- Показатель 1. - наличие концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино.

- Показатель рассчитывается по наличию концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино.

- Показатель 2. - наличие инженерно-геодезической и проектно-сметной документации для формирования привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино.

- Показатель рассчитывается по наличию инженерно-геодезической и проектно-сметной документации для формирования привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино.

- Показатель 3. – наличие демонстрационных материалов для участия в конкурсах, выставках, объявляемых правительством МО.

Данный показатель рассчитывается по принятому участию в конкурсах, выставках.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии                       с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы                                         в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы                             и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

-      организацию управления Программой;

-  создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

-     реализацию Программы;

-     достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

-     утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

-   разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое обоснование финансовых ресурсов;

-  обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком Программы                       и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Программы;

- согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении по форме согласно приложению № 8 к Порядку;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий;

- готовит и представляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой                              и налоговой политике отчет о реализации Программы;

- размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

- обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы                                    и направляет его муниципальному заказчику Программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

-  готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной Программы согласно приложению № 12 к Порядку;

2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации  мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

Годовой отчет о реализации Программы содержит:

1) Аналитическую записку, в которой указываются:

-   степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в Приложении № 3 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финан- сирова- ния в текущем финансо- вом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятий программы | Результат выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение утверждения документов территориального планирования и зонирования | 2018-2021 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 4626,0 | 0,00 | 600,00 | 550,00 | 3 476,60 | 0,00 | Главное Управление архитектуры и градостроительства Московской области; Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района Комитет по управлению имуществом администрации Пушкинского муниципального района |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Обеспечение утверждения генерального плана городского поселения Пушкино | 2017 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденного генерального плана |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино | 2017 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Заключение по результатам проведенных публичных слушание |
| 1.3. | Мероприятие 3. Подготовка проектов планировки и проектов межевания территории | 2018-2021 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 4626,0 | 0,00 | 600,00 | 550,00 | 3 476,60 | 0,00 |  | Наличие разработанных проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами |
| 2. | Основное мероприятие 2. Разработка концепций и проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино. | 2017-2021 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 4 129,20 | 27 910,99 | 4 202,99 | 4 327,00 | 15 641,0 | 1 870,00 | 1 870,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Разработка концепций по формированию привлекательного облика городского поселения Пушкино | 2017-2021 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 2 164,50 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 500,00 | 500,00 |  | Наличие концепций по формированию привлекательного облика города |
| 2.2. | Мероприятие 2. Разработка инженерно-геодезической и проектно-сметной документации для формирования привлекательного облика городского поселения Пушкино | 2017-2021 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 964,70 | 195 109,90 | 4 202,99 | 4 327,00 | 8 841,00 | 1 070,00 | 1 070,00 |  | Наличие инженерно-геодезической и проектно-сметной документации для формирования привлекательного облика города |
| 2.3. | Мероприятие 3. Подготовка буклетов, планшетов и других демонстрационных материалов для участия в конкурсах, выставках, объявляемых правительством Московской области | 2017-2021 | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |  | Участие в конкурсах |
| ИТОГО: |  |  | Средства бюджета городского поселения Пушкино | 4 129,20 | 32 537,59 | 4 202,99 | 4 927,00 | 16 191,00 | 5 346,60 | 1 870,00 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Макропоказатель. Обеспечение градостроительными средствами политики пространственного развития городского поселения Пушкино и формирование условий для устойчивого градостроительного развития, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. Формирование привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение утверждения документов территориального планирования и зонирования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Наличие утвержденного генерального плана городского поселения Пушкино | Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017-2021 годы (далее - ГП), Обращение Губернатора «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» (далее – ОГ) | да/нет | нет | да | да | да | да | да | 1 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино | ГП, ОГ | да/нет | нет | да | да | да | да | да | 1 |
| 1.1.3. | Показатель 3. Наличие проектов планировки и проектов межевания территории | ГП, ОГ | да/нет | нет | нет | да | да | да | нет | 1 |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Разработка концепций и проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Наличие концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино | ГП, ОГ | да/нет | да | нет | нет | да | да | да | 2 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Наличие инженерно-геодезической и проектно-сметной документации для формирования привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино | ГП, ОГ | да/нет | да | да | да | да | да | да | 2 |
| 1.2.3. | Показатель 3. Наличие демонстрационных материалов для участия в конкурсах, выставках. | ГП, ОГ | да/нет | нет | нет | нет | да | да | да | 2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

«Развитие архитектурно-градостроительной деятельности города Пушкино на 2017-2021 годы»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| Обеспечение утверждения документов территориального планирования и зонирования | Бюджет городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции | 4 076,6 | 0,00 | 600,00 | 550,00 | 3 476,60 | 0,00 | - |
| Разработка концепций и проектной документации по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика городского поселения Пушкино. | Бюджет городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции | 25 610,99 | 4 202,99 | 4 327,00 | 15 641,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | - |
| Итого |  |  | 31 987,59 | 4 202,99 | 4 927,00 | 16 191,00 | 5 346,60 | 1 870,00 | - |