*Приложение*

*к постановлению администрации*

*Пушкинского муниципального района*

*от 15.04.2019 № 433*

**Паспорт муниципальной программы**

 **«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино на 2019-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы  | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района Московской области, курирующий деятельность муниципального казенного учреждения Пушкинского муниципального района «Управление капитального строительства» |
| Муниципальный заказчикмуниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение Пушкинского муниципального района «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС») |
| Цель муниципальнойпрограммы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и развитие жилищного строительства |
| Источники финансированиямуниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб.) |
| Всего | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 498 681,67 | 275 024,45 | 223 657,22 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Федерального бюджета (Фонд реформирования ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области  | 332 478,82 | 154 184,79 | 178 294,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино  | 166 202,85 | 120 839,66 | 45 363,19 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино на 2019-2022 годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития**

 Программа «Переселениеграждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино на 2019-2022 годы» разработана в рамках реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Указе от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно–коммунальных услуг».

На территории города Пушкино аварийный жилищный фонд, признанный в установленном порядке аварийным, подлежащим расселению в рамках Программы до 2022 года, в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, составляет 31 221,09 кв. метров общей площади квартир (Приложение №4 к муниципальной программе). Перечень жилых домов, планируемых к сносу в рамках реализации Программы, представлен в приложении №5 к Программе.

Одной из приоритетных социальных задач является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и развитие жилищного строительства.

Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью финансового и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных жилых домов в городе Пушкино с учетом необходимости развития жилищного строительства.

Основными проблемами в сфере жилищного строительства наряду со слабо развитой конкуренцией среди застройщиков остаются проблемы изношенности инженерных сетей, отсутствие земельных участков, обустроенных инженерной инфраструктурой, отсутствие механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство и реконструкцию инженерной инфраструктуры. Формирование различных моделей государственно-частного партнерства в жилищном строительстве должно предусматривать не только использование механизмов по возмещению затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в целях жилищного строительства, но и развитие социальной инфраструктуры застроенных территорий в целях комплексного решения проблемы.

В случае принятия решения о строительстве жилищного фонда за счет бюджетных средств города Пушкино, либо участия города Пушкино в региональных адресных программах Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, стоимость 1 квадратного метра общей площади жилых помещений по Московской области составляет 42280 рублей в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 01.12.2015 №1151/46 (с изменениями от 09.10.2018 №731/36).

Программа подлежит ежегодной корректировке с учетом изменения предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства.

**2. Прогноз развития рассматриваемой сферы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Реализация мероприятий Программы будет осуществляться посредством приобретения у застройщиков жилых помещений в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках инвестиционных контрактов и программ развития застроенных территорий Пушкинского муниципального района.

**3. Описание целей Программы.**

Целью Программы является Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и развитие жилищного строительства

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления.**

 Одной из приоритетных социальных задач является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем ликвидации аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и развитие жилищного строительства.

 Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительства таких домов для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из многоквартирных аварийных домов, расселяемых с учетом развития жилищного строительства, а также в рамках программ развития застроенных территорий.

 В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном жилом доме, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1 - 3, 5 - 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. При этом для формирования Программы определены параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных жилых домах:

-предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого равноценного по общей площади жилого помещения;

- плата выкупной цены за изымаемое жилое помещение.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления представлена в Приложении №1 к муниципальной программе.

**5. Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей**

Планируемые результаты (целевые показатели) реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей, представлены в Приложении №2 к муниципальной программе.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности и результативности реализации Программы**

 В Программе используются следующие показатели, характеризующие достижение поставленной цели:

- «Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (человек);

- «Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (кв.м.);

- «Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (единиц);

которые определяются по факту реализации программы на конец отчетного периода.

 Показатель «Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение из аварийного жилого фонда» рассчитывается как отношение расселенного аварийного фонда на конец отчетного периода к общей площади аварийного жилищного фонда, планируемой к переселению в отчетном году:

Uражф = Sражф x100%,

Sоажф

где:

Uражф - удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда;

Sражф – площадь аварийного жилищного фонда, расселенного за отчетный период, включенного в Программу

Sоажф – общая площадь аварийного жилищного фонда, включенного в Программу и планируемого к переселению в отчетном периоде.

Показатели:

- «Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий» (кв.м.)

- «Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде» (кв.м.);

- «Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен» (кв.м.);

- «Общая площадь снесенных домов, признанных аварийными» (кв.м.), -

определяются по факту реализации программы на конец отчетного периода.

**7. Порядок взаимодействия ответственного по выполнению мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.**

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105 (с изменениями), (далее - Порядок).

 Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

 Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

 - координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

 - организацию управления Программой;

 - создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;

 - реализацию Программы;

 - достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

 - утверждение «Дорожных карт».

 Муниципальный заказчик Программы:

 - разрабатывает Программу;

 - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое, экономическое обоснование финансовых ресурсов;

 - обеспечивает взаимодействие между муниципальным заказчиком Программы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации Программы;

 - согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении по форме согласно приложению № 8 к Порядку;

 - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

 - осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий;

 - готовит и представляет в Комитет по экономике и Комитет по финансовой и налоговой политике отчет о реализации Программы;

 - размещает на официальном сайте администрации Пушкинского муниципального района в сети Интернет утвержденную Программу;

 - обеспечивает выполнение Программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

 Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

 - формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;

 - участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

 - готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку.

**8.** **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик Программы:

 1) Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, МКУ «Централизованная бухгалтерия» и МКУ «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении Программы согласно приложению № 12 к Порядку»;

 2) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в Комитет по экономике Оценку результатов реализации мероприятий Программы согласно приложению № 11 к Порядку.

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет в Комитет по экономике отчет о реализации Программы для оценки эффективности ее реализации.

 Годовой отчет о реализации Программы содержит:

 1) Аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

 2) Таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета города Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

 По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

 Отчеты о реализации Программы представляются по формам, установленным Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 № 2105 (с изменениями).

**9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы**

 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, представлено в Приложении №3 к муниципальной программе.

Приложение №1

 к муниципальной программе

**Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино на 2019-2022 годы»**

| №п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в текущем финансовом году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Основное мероприятие. Обеспечение защиты прав граждан на жилище | 2019-2022 | Средства Федерального бюджета (Фонд реформирования ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г.Пушкино |
| Средства бюджета Московской области | 269 126,80 | 332 478,82 | 154 184,79 | 178 294,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 145 847,54 | 166 202,85 | 120 839,66 | 45 363,19 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого:** | **414 974,34** | **498 681,67** | **275 024,45** | **223 657,22** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Строительство и реконструкция жилых домов, приобретение жилых помещений | 2019-2022 | Средства Федерального бюджета (Фонд реформирования ЖКХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г.Пушкино |
| Средства бюджета Московской области | 269 126,80 | 332 478,82 | 154 184,79 | 178 294,03 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 130 669,24 | 126 979,44 | 81 616,25 | 45 363,19 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого** | **399 796,04** | **459 458,26** | **235 801,04** | **223 657,22** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2.Выкуп жилых помещений у жителей взамен изымаемых аварийных жилых помещений | 2019-2022 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС»,Комитет по управлению имуществом | Обеспечение жильем граждан, переселяемых из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда г.Пушкино |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 13 706,73 | 4 500,15 | 4500,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого:** | **13 706,73** | **4 500,15** | **4 500,15** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.3. | Снос домов, признанных аварийными | 2019-2022 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Образование свободных земельных участков с целью строительства домов для переселения из аварийного жилья |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 1 471,57 | 14 723,26 | 14 723,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого:** | **1 471,57** | **14 723,26** | **14 723,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 1.4. | Проектирование домов для переселения  | 2019-2022 | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | Проекты домов для переселения из аварийного жилья с целью их дальнейшего строительства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Пушкино | 0,00 |  20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Итого:** | **0,00** | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  | **Всего по программе:** | **414 974,34** | **498 681,67** | **275 024,45** | **223 657,22** | **0,00** | **0,00** |  |  |

 Приложение №2

к муниципальной программе

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино**

 **на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Планируемые результаты муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение по годам реализации | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Макропоказатель** . Увеличение количества переселенных граждан |
| 1.1. | **Основное мероприятие**. Обеспечение защиты прав граждан на жилище. |
| 1.1.1 | Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | Показатель по Поручению Губернатора | человек | 153 | 173 | 684 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.2 | Площадь расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | Показатель по Поручению Губернатора | кв.м. | 2179,86 | 2641,45 | 12 779,2 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.3 | Количество расселенных помещений в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  | Показатель по Поручению Губернатора | единиц | 61 | 74 | 270 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.4 | Удельный вес расселенного аварийного жилищного фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»  | оценка эффективности деятельности ОМСУ | Проценты | 100 | 100 | 100 | - | - | 1 |
| 1.1.5. | Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде  | оценка эффективности деятельности ОМСУ | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.6 | Площадь расселенных помещений аварийных домов в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде  | оценка эффективности деятельности ОМСУ  | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.7. | Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен  | оценка эффективности деятельности ОМСУ | кв.м. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 1.1.8. | Общая площадь снесенных домов, признанных аварийными | Показатель муниципальной программы | кв.м. | 3632,9 | 8505,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |

Приложение №3

к муниципальной программе

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

 **«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда города Пушкино**

 **на 2019-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия программы  | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Строительство и реконструкция жилых домов, приобретение жилых помещений | Средства Федерального бюджета (Фонд реформирования ЖКХ);Средства бюджета Московской области;Средства бюджета г.ПушкиноВнебюджетные средства | V*ф.ср.* = С х S*рас*., гдеV *ф.ср*. – общ.потребность в финансовых средствах;С – стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в Московской области, равная 42280 руб.;S*рас*. – расселяемая площадь жилых помещений. | Объем финансовых средств зависит от объема расселяемого жилищного фонда и стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых помещений в соответствии с адресной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».  | - |
| Снос домов, признанных аварийными | Средства бюджета г.Пушкино | Расчет финансовых ресурсов - в смете на выполнение соответствующих работ | Расчет финансовых ресурсов - в расчете затрат на выполнение соответствующих работ | - |
| Выкуп жилых помещений у жителей взамен изымаемых аварийных жилых помещений | Средства бюджета г.Пушкино | Расчет финансовых ресурсов - в Отчете об оценке выкупной цены | Расчет финансовых ресурсов - в Отчете об оценке выкупной цены | - |
| Проектирование домов для переселения | Средства бюджета г.Пушкино | Расчет финансовых ресурсов в соответствии с проектно-сметной документацией | Расчет финансовых ресурсов в соответствии с проектной документацией | - |

Приложение №4
 к муниципальной программе

| **Перечень аварийных жилых домов, подлежащих расселению на территории г.Пушкино** |
| --- |
| **№** | **Адрес** | **Расселяемая площадь, кв.м.** | **Количество жилых помещений** | **Количество проживающих, чел.** | **№, дата документа о признании дома аварийным** | **Способ переселения** |
| **2019 год** |
| 1 | мкр.Клязьма, ул.Крыловская, д.67б | 312,12 | 13 | 23 | №75-р от 05.05.2015 | Адресная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО на 2016-2020 годы» |
| 2 | ул.Некрасова, д.12 | 1398,8 | 36 | 85 | №75-р от 05.05.2015 |
| 3 | ул.Маяковского, д.19 | 451,34 | 11 | 45 | №75-р от 05.05.2015 |
| 4 | ул.Озерная, д. №15 корпус 6 | 479,16 | 14 | 20 | №75-р от 05.05.2015 |
| **ИТОГО:** | **2641,45** | **74** | **173** |  |  |
| **2020 год** |
| 1 | 2-й Некрасовский пр., д.3 | 919,3 | 14 | 40 | №75-р от 05.05.2015 | Адресная программа МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в МО на 2016-2020 годы» |
| 2 | ул.Озерная, д. №15 корпус 1 | 510,5 | 10 | 31 | №75-р от 05.05.2015 |
| 3 | ул.Озерная, д. №15 корпус 2 | 508,6 | 10 | 32 | №75-р от 05.05.2015 |
| 4 | ул.Озерная, д. №15 корпус 3 | 510,6 | 10 | 20 | №75-р от 05.05.2015 |
| 5 | ул.Озерная, д. №15 корпус 4 | 504,1 | 10 | 22 | №75-р от 05.05.2015 |
| 6 | ул.Озерная, д. №15 корпус 5 | 509,7 | 13 | 31 | №75-р от 05.05.2015 |
| 7 | мкр.Заветы Ильича, ул.Советская, д.2/8а | 219,3 | 5 | 11 | №75-р от 05.05.2015 |
| 8 | ул.Островского, д.2/6 (0,23 долей) | 91,1 | 2 | 5 | №75-р от 05.05.2015 |
| 9 | ул.Текстильщиков, д.6 | 1569,2 | 44 | 106 | №75-р от 05.05.2015 |
| 10 | ул.Текстильщиков, д.8 | 204,7 | 5 | 14 | №75-р от 05.05.2015 |
| 11 | ул.Зеленая Роща, д.6 | 286,5 | 7 | 13 | №75-р от 05.05.2015 |
| 12 | ул.Зеленая Роща, д.7 | 143,4 | 2 | 3 | №75-р от 05.05.2015 |
|  13 | ул.Лермонтова, д.35 | 116,4 | 4 | 7 | №75-р от 05.05.2015 |
| 14 | мкр.Мамонтовка, ул.Гоголевская, д.29 | 293,1 | 4 | 13 | №75-р от 05.05.2015 |
| 15 | ул.Озерная, д. №7 | 350,6 | 11 | 28 | №75-р от 05.05.2015 |
| 16 | ул.Озерная, д. №9 | 481,7 | 12 | 28 | №75-р от 05.05.2015 |
| 17 | ул.Октябрьская, д.40 | 523,7 | 17 | 38 | №75-р от 05.05.2015 |
| 18 | ул.Грибоедова, д.5 | 366,6 | 9 | 18 | №75-р от 05.05.2015 |
| 19 | ул.Институтская, д.10 | 478,8 | 12 | 30 | №75-р от 05.05.2015 |
| 20 | ул.Лесная, д.45 | 491,9 | 8 | 24 | №75-р от 05.05.2015 |
| 21 | 2-ой Фабричный пр., д.10 | 412,7 | 8 | 16 | №75-р от 05.05.2015 |
| 22 | Ярославское шоссе, д.185 | 155,9 | 4 | 19 | №75-р от 05.05.2015 |
| 23 | ул.И.Арманд, д.16 | 365,9 | 5 | 16 | №75-р от 05.05.2015 |
| 24 | ул.Боголюбская, д.15 | 234,6 | 4 | 7 | №75-р от 05.05.2015 |
| 25 | 2-й Фабричный, д.8 | 518,2 | 8 | 8 | №75-р от 05.05.2015 |
| 26 | Акуловское шоссе, д.27 | 504,1 | 8 | 23 | №75-р от 05.05.2015 |
| 27 | Акуловское шоссе, д.23/3 | 498,6 | 8 | 32 | №75-р от 05.05.2015 |
| 28 | Акуловское шоссе, д.15 корп.9 | 503,6 | 8 | 21 | №75-р от 05.05.2015 |
| 29 | Акуловское шоссе, д.15 корп. 13 | 505,8 | 8 | 28 | №75-р от 05.05.2015 |
| **ИТОГО:** | **12779,2** | **270** | **684** |  |  |
| **Перечень аварийных домов, способ расселения которых не определен** |
| 1 | ул.Речная, д.1 | 501,5 | 12 | 27 | №75-р от 05.05.2015 |  |
| 2 | ул.2-ой Салтыковский, д.5а | 135,2 | 3 | 3 | №75-р от 05.05.2015 |
| 3 | ул.Маяковского, д.13/5 | 508,9 | 8 | 26 | №232-р от 31.12.2015 |
| 4 | ул.2-ая Домбровская, д.9 | 167,9 | 4 | 20 | №75-р от 05.05.2015 |
| 5 | ул.Добролюбова, д.16 | 286,1 | 7 | 23 | №232-р от 31.12.2015 |
| 6 | ул.2-ая Домбровская, д.13 | 436,0 | 8 | 13 | №232-р от 31.12.2015 |
| 7 | ул.Л.Толстого, д.10 | 190,5 | 5 | 15 | №132-р от 27.10.2016 |
| 8 | ул.Соколовская, д.18 | 452,3 | 8 | 34 | №132-р от 27.10.2016 |
| 9 | мкр.Клязьма, ул.Лермонтовская, д.1а | 311,4 | 9 | 16 | №132-р от 27.10.2016 |
| 10 | ул.Спортивная, д.5 | 567,3 | 16 | 41 | №132-р от 27.10.2016 |
| 11 | Ярославское шоссе, д.94 | 135,5 | 5 | 9 | №12-р от 09.02.2017 |
| 12 | мкр.Мамонтовка, Спортивный проезд, д.2 | 338,5 | 8 | 26 | №12-р от 09.02.2017 |
| 13 | Московский проспект, д.47/1 | 2103,38 | 51 | 140 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 14 | 1-ый Фабричный, д.7 | 444,46 | 10 | 30 | №22-р от 09.02.2018 |
| 15 | 2-й Фабричный, д.2 | 380,71 | 9 | 31 | №22-р от 09.02.2018 |
| 16 | 2-й Фабричный пр-д, д.9 | 350,77 | 10 | 34 | №22-р от 09.02.2018 |
| 17 | 2-й Фабричный пр-д, д.5 | 518,81 | 10 | 19 | №22-р от 09.02.2018 |
| 18 | мкр.Клязьма, ул. Гоголевская, д.36 | 118,4 | 3 | 8 | №22-р от 09.02.2018 |
| 19 | ул. Оранжерейная, д.23 | 411,6 | 8 | 24 | №22-р от 09.02.2018 |
| 20 | ул. 2-я Домбровская, д.10 | 620,49 | 12 | 26 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 21 | Ярославское шоссе, д.8 | 149,6 | 4 | 7 | №22-р от 09.02.2018 |  |
| 22 | Акуловское шоссе, д.34 | 261,94 | 8 | 21 | №22-р от 09.02.2018 |
| 23 | Акуловское шоссе, д.30 | 212,4 | 7 | 11 | №22-р от 09.02.2018 |
| 24 | Акуловское шоссе, д.15, корп.6 | 499,73 | 14 | 37 | №22-р от 09.02.2018 |
| 25 | Акуловское шоссе, д.15, корп.7 | 503,7 | 16 | 33 | №22-р от 09.02.2018 |
| 26 | ул. Лесная, д.36 | 199,0 | 4 | 14 | №22-р от 09.02.2018 |
| 27 | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.8 | 411,2 | 8 | 20 | №185-р от 26.12.2018  |
| 28 | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.6 | 415,6 | 11 | 20 | №185-р от 26.12.2018 |
| 29 | мкр.Заветы Ильича, ул.Строительная, д.4 | 378,6 | 8 | 29 | №185-р от 26.12.2018 |
| 30 | мкр.Заветы Ильича, ул.Железнодорожная, д.7 | 415,2 | 12 | 19 | №185-р от 26.12.2018 |
| 31 | ул.Лесная, д.4 | 434,26 | 18 | 37 | №185-р от 26.12.2018 |
| 32 | Акуловское шоссе, д.15, корп.10 | 503,10 | 11 | 23 | №185-р от 26.12.2018 |
| 33 | ул.Инессы Арманд, д.27 | 787,19 | 19 | 64 | №185-р от 26.12.2018 |
| 34 | 1-ый Фабричный проезд, д.15 | 518,6 | 16 | 40 | №185-р от 26.12.2018 |
| 35 | 1-ый Фабричный проезд, д.16 | 652,3 | 19 | 39 | №185-р от 26.12.2018 |
| 36 | 2-ой Фабричный проезд, д.3 | 366,08 | 10 | 35 | №185-р от 26.12.2018 |
| 37 | ул.Грибоедова, д.18 | 111,9 | 3 | 15 | №158-р от 21.11.2018 |
| **ИТОГО:** | **15800,44** | **386** | **1029** |  |  |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:** | **31 221,09** | **730** | **1886** |  |   |

Приложение №5

к муниципальной программе

**Перечень домов, планируемых к сносу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Адрес дома**  | **Общая площадь, кв.м.** | **Срок выполнения** |
| 1 | г.Пушкино, ул.Октябрьская, д.49 |  262,5 | 2019 |
| 2 | г.Пушкино, ул.Льва Толстого, д.36/6 |  416,7 | 2019 |
| 3 | г.Пушкино, ул.Текстильщиков, д.18 |  223,5 | 2019 |
| 4 | г.Пушкино, мкр.Серебрянка, д.21 |  3632,9 | 2019 |
| 5 | г.Пушкино, мкр.Серебрянка, д.22 |  3647,0 | 2019 |
| 6 | г.Пушкино, мкр.Клязьма, ул.Гоголевская, д.48 |  323,0 | 2019 |
| **ИТОГО** |  **8505,6** |  |