Приложение

к Постановлению администрации

Пушкинского муниципального района

от  29.12.2018 №2790

Паспорт муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Пушкинского муниципального района, курирующий деятельность Управления архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| Всего, в том числе по годам: | 5 000,94 | 400,00 | 789,54 | 1 905,70 | 1 905,70 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 5 000,94 | 400,00 | 789,54 | 1 905,70 | 1 905,70 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее - Программа), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз развития

Градостроительство - ведущая отрасль народного хозяйства, где решаются жизненно важные задачи реализации потенциала в различных сферах деятельности. От эффективности функционирования строительного комплекса во многом зависят как уровень социально-экономического развития Пушкинского муниципального района, так и конкурентоспособность экономики.

Наиболее значимым и очевидным сегодня являются проблемы градостроительной организации пространства и, следовательно, организации и качества жизни населения. Сегодня для пространства Пушкинского муниципального района критичными, требующими стратегического и тактического решения, являются следующие проблемы:

Сложилась неудовлетворительная ситуация с инженерным и транспортным обеспечением территории, обусловленная неразвитостью улично-дорожной сети, отставанием в строительстве, реконструкции и обновлении транспортной и инженерной  инфраструктур городских и сельских поселений.

Сложился дефицит парковочных мест и мест для постоянного хранения автомобилей. 	Для обеспечения комфортных условий проживания в сложившихся жилых кварталах требуется активная реконструкция и реновация. К этой проблематике также примыкают общегородские вопросы освоения и использования подземного пространства, реорганизации производственных территорий и территорий промышленных зон.

В целом, сохраняются диспропорции между количеством жилья и объектами социальной инфраструктуры - детскими садами, школами, учреждениями здравоохранения, организацией и формированием городских общественных пространств.

Отставание темпов создания новых рабочих мест, приведшее к избыточной, маятниковой трудовой миграции.

В основе муниципальной программы «Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», в соответствии с градостроительными требованиями будут разработаны документы территориального планирования, предусматривающие:

- формирование планировочных районов с учётом размещения в каждом из них необходимых объектов и систем обслуживания всех уровней;

- обеспечение градостроительными средствами устойчивого развития территорий, учёта интересов граждан и их объединений при определении назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- отображение градостроительными средствами направлений эффективного использования, в целях инвестиционной привлекательности территорий Пушкинского муниципального района;

- размещение жилой застройки, объектов социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, объектов хозяйственного назначения для обеспечения трудозанятости населения, мест отдыха, с учётом сохранения окружающей природной среды, сохранения объектов культурного наследия;

- согласование взаимных интересов при градостроительной деятельности Пушкинского муниципального района и Российской Федерации, Пушкинского муниципального района и Московской области, Пушкинского муниципального района и муниципальных образований, имеющих с ним общую границу.

В целях формирования современного привлекательного архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района, создания комфортной, общедоступной среды жизнедеятельности, комплексного использования рекреационно-досугового потенциала территорий общего пользования, необходимо вести планомерную работу по разработке концепций, проектов благоустройства территорий для дальнейшей их реализации.

2. Прогноз развития градостроительной сферы реализации Программы с учетом реализации Программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы

Комплексный подход к решению основных проблем в сфере архитектуры и градостроительства позволит создать благоприятные условия для развития инвестиционной деятельности в градостроительной сфере, скоординировать деятельность муниципальных органов и инвесторов с целью преодоления накопленных территориальных диспропорций в развитии социальной, обслуживающей, инженерной и транспортной инфраструктуры, а также повышения комфортности проживания. Реализация Программы позволит обеспечить сбалансированность функционального состава и пространственной организации территории, создание архитектурно-художественного и сохранение историко-архитектурного облика района.

3. Описание целей Программы

Целью Программы является Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспеченной градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района Московской области.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы с обоснованием необходимости их осуществления

Достижение цели Программы обеспечивается путем реализации мероприятий текущего характера.

Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий   Программы   с обоснованием необходимости их осуществления представлена в Приложении №1 к муниципальной программе.

5. Планируемые результаты реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей

Планируемые результаты  реализации Программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей,  отражены                              в Приложении № 2 к муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации  Программы

- Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития  Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

- Показатель 1. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования муниципального района.

- Схему территориального планирования  муниципального района (далее – СТП) разрабатывает ГУП МО «НИИПРОЕКТ» по заказу Главархитектуры Московской области.

- Показатель рассчитывается по наличию разработанной и утвержденной  Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района.

- Показатель 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе:

- Показатель 2.1. Количество утвержденных генеральных планов городских поселений; Показатель 2.2. Количество утвержденных генеральных планов сельских поселений.

- Показатели рассчитывается по количеству утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 3. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов  городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том  числе:

- Показатель 3.1. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в городских поселениях.

- Показатель 3.2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов в сельских поселениях.

- Показатель рассчитывается по количеству проведенных публичных слушаний в населенный пунктах городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 4. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области, в том числе:

- Показатель 4.1. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских поселений.

- Показатель 4.2. Количество утвержденных правил землепользования и застройки сельских поселений.

- Показатель рассчитывается по количеству утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 5. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе:

- Показатель 5.1. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в городских поселениях.

- Показатель 5.2. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки в сельских поселениях.

- Показатель рассчитывается по количеству проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки в населенный пунктах городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района.

- Показатель 6. Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района.

- Показатель рассчитывается по количеству разработанных и утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и наличию утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района.

- Показатель 7. Наличие инженерно-топографических работ для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

- Показатель рассчитывается по наличию разработанных топографических съемок земельных участков для подготовки ГПЗУ на индивидуальное жилищное строительство.

- Показатель 8. Наличие картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»

- Показатель рассчитывается по наличию картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района.

- Показатель 9. Наличие проектов межевания территорий под существующими много- квартирными жилыми домами в сельских поселениях Пушкинского муниципального района.

- Показатель рассчитывается по наличию проектов межевания территорий под существующими многоквартирными жилыми домами в сельских поселениях Пушкинского муниципального района.

Основное мероприятие 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания.

Показатель 1. Наличие концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области.

Данный показатель рассчитывается по наличию концепций по формированию привлекательного архитектурно-художественного облика территорий, улиц,  общественных пространств и объектов городской среды.

Показатель 2. Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств.

Расчет показателя определён суммой коэффициентов по каждому объекту (пешеходной улицы, общественного пространства).

Максимальный коэффициент за один объект – 1.

Коэффициент по одному реализованному объекту состоит из суммы коэффициентов по этапам выполнения работ.

Методика расчёта:

1. Наличие согласованного Главархитектурой МО концепции формирования объекта – 0,2;

2. Наличие утверждённой Главой «Дорожной карты» реализации работ – 0,1;

3. Реализация 1-го этапа работ в соответствии с проектной документацией – 0,3;

4. Завершение работ в полном объеме в соответствии с проектом – 0,4.

Показатель 3. – Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства).

Количество ликвидированных объектов незавершенного строительства (снесенных или достроенных). Максимальное количество баллов за год – 23 балла.

Ликвидация долгостроев и объектов самовольного строительства заключает в себе ряд комплексных мероприятий, которые направлены на улучшение архитектурного облика населенных пунктов Московской области и вовлечение в хозяйственную деятельность неиспользуемых территорий  путем сноса или достроя объектов незавершенного строительства.

Показатель 4. - Рекламно-информационный облик территорий Московской области

1. Под территориями Московской области понимаются пристанционные территории ж/д станций и платформ общего пользования, вылетные магистрали, главные улицы и др.

2. Количество некондиционных объектов, находящихся на конкретной территории, определяется при создании Главархитектурой МО совместно с администрацией муниципального образования «Альбома мероприятий по приведению в порядок территории» при обнаружении нарушений Архитектурно-художественного регламента № 31РВ-72, либо при обнаружении самовольно установленных рекламно-информационных конструкций.

| № п/п | Критерии оценки | Расчетный квартал | Макс. кол-во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие согласованных Главархитектурой МО «Альбомов мероприятий по приведению в порядок территории» | I | 1,5 |
| 2. | Наличие утверждённого главой муниципального образования плана-графика реализации работ, сроком: IV квартал 2017 года | I – II | 1,5 |
| 3. | Приведение территорий в соответствие с «Альбомами мероприятий по приведению в порядок территории» | I – IV | 14 |
| 4. | Совершенствование нормативной базы по согласованию установки средств размещения информации | I – IV | 3 |

Расчет значения по разделу «Рекламно-информационный облик территорий Московской области»:

(А * 1,5)   +  (D * 1,5)                                                x

I =                                          + (W * 14) + N, где W  =

k                                                           y

I – итоговый балл по подразделу «Устранение нарушений рекламно-информационного облика территорий Московской области»;

A – количество согласованных Главархитектурой МО «Альбомов мероприятий по приведению в порядок территорий»; максимальное возможное количество альбомов определяется коэффициентом k;

D – количество утверждённых главой муниципального образования планов-графиков реализации работ; максимальное возможное количество планов-графиков определяется коэффициентом k;

W – доля приведенных в порядок объектов от общего количества выявленных некондиционных объектов;

N – наличие нормативно-правовых актов, в сфере установки вывесок (средств размещения информации), утвержденных согласно типовым и модельным регламентам/порядкам Главархитектуры Московской области, количество баллов за наличие НПА – 3 балла;

х – количество приведенных в порядок некондиционных объектов;

y – количество выявленных некондиционных объектов, согласно «Альбомам мероприятий по приведению в порядок территорий»;

k – необходимое количество территорий Московской области, определенное для каждой категории муниципальных образований:

1 категория (от 150 тыс. жителей и выше) - 8 территорий;

2 категория (от 50 до 150 тыс. жителей) - 6 территории;

3 категория (до 50 тыс. жителей) - 3 территории.

7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Разработка и реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Пушкинского муниципального района и городского поселения Пушкино Пушкинского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Пушкинского муниципального района от 01.08.2013 №2105                            (с изменениями), (далее – Порядок).

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор  Программы  организовывает  работу,  направленную  на:

- координацию деятельности муниципального заказчика Программы и муниципальных заказчиков Подпрограмм в процессе разработки Программы,  обеспечение согласования проекта постановления администрации Пушкинского муниципального района об утверждении Программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение администрации Пушкинского муниципального района;

- организацию управления Программой;

- создание при необходимости комиссии (рабочие группы) по управлению  Программой;

- реализацию Программы;

- достижение целей и планируемых результатов реализации Программы;

- утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Программы:

- разрабатывает Программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

- осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение         мероприятий при реализации Подпрограммы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

- формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика Подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия Программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику муниципальной Программы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит и представляет муниципальному заказчику Программы предложения по формированию «Дорожных карт» и отчет об их исполнении по форме согласно приложению №8 к Порядку, отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

8. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в Комитет по экономике согласованный с Комитетом по финансовой и налоговой политике, муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Централизованная бухгалтерия» и муниципальным казенным учреждением Пушкинского муниципального района Московской области «Тендерный комитет» Оперативный отчет об исполнении муниципальной программы согласно  приложению  №12 к Порядку;

2) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме по формированию муниципальных программ Московской области Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» оперативный отчет о реализации муниципальной программы согласно Порядку.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

1) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе городских и сельских поселений района, на территории которых реализовывались мероприятия муниципальной программы;

2) таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Пушкинского муниципального района, бюджета г.п. Пушкино и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

- по всем мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По планируемым результатам реализации муниципальной программы, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

9. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы приведено в Приложении №3 к муниципальной программе.

Приложение №1

к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финан- сирова- ния в текущем финансо- вом году (тыс.руб) | Всего (тыс.руб.) | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятий программы | Результат выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 5 000,94 | 400,00 | 789,54 | 1 905,7 | 1 905,7 | 0,00 | Главное Управление архитектуры и градостроительства Московской области; Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Обеспечение утверждения Схемы территориального планирования Пушкинского муниципального района. | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденной Схемы территориального планирования |
| 1.2. | Мероприятие 2. Обеспечение утверждения генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений |
| 1.3. | Мероприятие 3. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.4. | Мероприятие 4. Обеспечение утверждения правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений |
| 1.5. | Мероприятие 5. Обеспечение проведения публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | 2017 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие проведенных публичных слушаний |
| 1.6. | Мероприятие 6. Разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района | Наличие местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений и Пушкинского района |
| 1.7. | Мероприятие 7. Выполнение топографических съемок для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района | Наличие топографических съемок |
| 1.8 | Мероприятие 8. Разработка картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 1 811,40 | 0,00 | 0,00 | 905,70 | 905,70 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района | Наличие картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района |
| 1.9. | Мероприятие 9. Разработка проектов межевания территорий под существующими многоквартирными жилыми домами в Пушкинском муниципальном районе | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 2 689,54 | 0,00 | 689,54 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | Главное Управление архитектуры и градостроительства Московской области; Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района | Наличие проектов межевания |
| 2. | Основное мероприятие 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление архитектуры и градостроительства администрации Пушкинского муниципального района |  |
| 2.1. | Мероприятие 1. Разработка концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие разработанных концепций по формированию привлекательного облика Пушкинского муниципального района |
| 2.2. | Мероприятие 2. Разработка проектов благоустройства территорий. | 2017-2021 | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Наличие благоустроенной пешеходной улицы и общественных пространств |
| 2.3. | Мероприятие 3. Разработка альбомов по приведению в порядок городских территорий (прилегающих к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главных улиц). | 2017-2021 | Не требует финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Приведенные в порядок городские территорий (прилегающие к ж/д станциям, вылетной магистрали М-8 Холмогоры, главной улице) |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5 000,94 | 400,00 | 789,54 | 1 905,7 | 1 905,7 | 0,00 |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района на 2017-2021 годы»

| N п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип Показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | № основного мероприятия в перечне мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Макропоказатель. Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития и архитектурно-художественного облика Пушкинского муниципального района Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами роста качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности Пушкинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Наличие утвержденной Схемы территориального планирования муниципального района | Государственная программа Московской области Архитектура и градостроительство Подмосковья на 2017-2021 годы (далее - ГП), Обращение Губернатора «Наше Подмосковье. Идеология лидерства» (далее – ОГ) | да/нет | нет | да | да | да | да | да | 1 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество утвержденных генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | Шт. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 1.3. | Показатель 3. Количество проведенных публичных слушаний по проектам генеральных планов городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | шт | 0 | 95 | * | * | * | * | 1 |
| 1.4. | Показатель 4. Количество утвержденных правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | нет | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| 1.5. | Показатель 5. Количество проведенных публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки городских и сельских поселений Пушкинского муниципального района, в том числе: | ГП, ОГ | шт. | 0 | 93 | ** | ** | ** | ** | 1 |
| 1.6. | Показатель 6. Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Пушкинского муниципального района Московской области и местных нормативов градостроительного проектирования Пушкинского муниципального района. | Показатель муниципальной программы (далее - МП) | да/нет | да | да | да | да | да | да | 1 |
| 1.7. | Показатель 7. Наличие инженерно-топографических работ для подготовки и выдачи градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного строительства | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | 1 |
| 1.8 | Показатель 8. Разработка картографических материалов с каталогом координат поворотных точек и текстового описания границ Пушкинского муниципального района для подготовки проекта внесения изменений в Закон Московской области № 37/2005-ОЗ «О статусе и границах Пушкинского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» | Показатель муниципальной программы | Тыс.руб. | 0 | 0 | 905,7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.9. | Показатель 9. Разработка проектов межевания территорий под существующими многоквартирными жилыми домами в Пушкинском муниципальном районе | Показатель муниципальной программы | да/нет | нет | нет | да | да | да | да | 1 |
| 2. | Основное мероприятие 2. . Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Наличие концепций по формированию привлекательного облика территорий Пушкинского муниципального района Московской области. | ГП, ОГ | да/нет | да | да | нет | да | да | да | 2 |
| 2.2. | Показатель 2. Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | ГП, ОГ | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2.3. | Показатель 3. Запрет на долгострой. Улучшение архитектурного облика (ликвидация долгостроев, самовольного строительства). | Рейтинг -50 | баллы | 0 | 0 | 23 | 23 | 23 | 23 | 2 |
| 2.4. | Показатель 4. Рекламно-информационный облик территорий Московской области | Рейтинг -50 (подпоказа- тель 27.3) | баллы | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 |

*  -	Публичные слушания по проекту генерального плана городского поселения Пушкино проведены в 2017 году.

** -	Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки городского поселения Пушкино проведены 		в 2017 году.

Приложение  №3

к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

«Архитектура и градостроительство Пушкинского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  |  |  |  |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение градостроительными средствами условий для формирования устойчивого пространственного развития Пушкинского муниципального района Московской области, создания современной социальной, производственной, инженерной и транспортной инфраструктур | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции | 5 000,94 | 400,00 | 789,54 | 1 905,7 | 1 905,7 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Формирование привлекательного облика Пушкинского муниципального района и благоприятной среды проживания | Средства бюджета Пушкинского муниципального района | Объем средств определен как средняя стоимость по коммерческим предложениям без учета индекса инфляции | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого: |  |  |  | 5 000,94 | 400,00 | 789,54 | 1905,70 | 1 905,70 | 0,00 | 0,0 |